项目编号：YG26ZG0042454

深圳市体育产业集团有限公司

服务类招标文件

| 项目名称： | 2026-2027年度小型工程全过程造价咨询服务 |
| --- | --- |
| 项目地点： | 深圳市 |
| 招标人： | 深圳市体育产业集团有限公司 |

目录

第一章投标人须知	3

第一节投标人须知前附表	4

第二节否决性条款摘要	14

第三节总则	16

第二章评定标办法（综合评估法）	25

一、评标须知	26

二、评标方法（综合评估法）	28

第三章合同条款及格式	36

第四章项目需求	60

第五章投标文件格式	64

一、资格审查文件部分	66

二、商务标部分	73

三、技术标部分	79

四、价格标部分	82

# 第一章投标人须知

## 第一节投标人须知前附表

重要提示：

1.本表对项目情况、招标程序的主要时限、投标文件编制要求的有关信息，是对投标须知的具体补充。如出现前后不一致的表述以投标人须知前附表为准。

2.本文所示时间均为北京时间。

3.用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

4、招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 投标人须知前附表（一） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
|  | 招标人 | 名称：深圳市体育产业集团有限公司 联系地址：深圳市福田区笋岗西路2006号市体育中心体育场S11办公室 联系人：杨女士 联系电话：13590338115 |
|  | 项目编号 | YG26ZG0042454 |
|  | 项目名称 | 2026-2027年度小型工程全过程造价咨询服务 |
|  | 公告日期 | 详见招标公告 |
|  | 项目类别 | 服务类 |
|  | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 招标文件 获取方式 | 阳光采购平台线上获取 |
|  | 招标文件 获取时间 | 详见招标公告 |
|  | 是否需要提交 报名资料 | ☑是 □否 请投标人于2026年7月2日（星期四）前18：00发送报名资料至招标人邮箱，邮箱地址为yangjiaxin@szsc.sihc.com.cn。 报名资料包括以下文件： - 1.营业执照扫描件； - 2.法定代表人资格证明书； - 3.法定代表人授权委托书； - 4.项目联系人及联系方式（含联系电话及邮箱）。 （以上文件均需要加盖企业公章。） 特别注意：意向投标人未在规定时间内发送邮件报名，投标文件将不予以受理。邮件发送成功视为报名成功。 |
|  | 投标人提出 质疑截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 开标时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件 递交地点 | ☑纸质投标文件递交地点：深圳市福田区笋岗西路2006号市体育中心体育场S11办公室 |
|  | 开标地点 | ☑进行现场开标，地址：深圳市福田区笋岗西路2006号市体育中心体育场S11办公室 |
|  | 投标人是否需要参加开标 | 是，投标人需派授权代表参加开标会议简要述标，并签字确认。 投标人自愿参加开标会议；未参加开标会议的，视为其认可招标程序。 |
|  | ★最高限价 或其计算方法 | 设置最高限价： ☑最高限价（下浮率）：下浮率框架协议，单个项目造价咨询费按照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表》(2017)中施工阶段全过程造价控制收费标准，以结算审核成果中的建安费(不含设备及工器具购置费)作为计费基数，采用差额定率累进法计算的取费标准下浮：投标人报价下浮率须≥10%。 □最高限价说明或其计算方法： |
|  |  | □不设置最高限价 |
|  | 投标有效期 | 120个日历日（自投标截止之日起算） |
|  | 评标方法 | ☑综合评估法 □经评审的最低投标价法 □定性评审法 □其他： |
|  | 推荐中标 候选人数量 | ☑评标委员会推荐的中标候选人数：1个。 （适用于采用综合评估法、经评审的最低投标价法） |
|  | 中标人数量 | 1个 |
|  | 定标方式 | ☑由评标委员会直接确定第一中标候选人为中标人 |
|  | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

| 投标人须知前附表（二） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
|  | 资金来源 和落实情况 | 资金来源：企业自筹 出资比例：100% 资金落实情况：☑已落实 □未落实 □其他： |
|  | 招标范围及项目概况 | 本项目为年度框架协议服务，为深圳市体育产业集团有限公司及所属全资、控股企业提供年度内小型工程项目（小型工程指总概算在1000万元以下项目）的全过程工程造价咨询服务,内容包括但不限于： 1.负责编制审核概算、协助完成概算评审工作（具体工作内容根据具体项目情况调整，可能无此项内容，也可能根据项目需要编制设计概算）以及项目实施过程中的概算调整工作；建立经济技术指标库，对项目概算进行经济技术指标分析对比； 2.协助甲方进行限额设计工作，提出造价控制建议； 3.编制和审核工程预算，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐； 4.协助甲方编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作； 5.编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；在工程量清单和招标控制价的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供甲方决策； 6.提供主要材料、设备数量及价格清单，并提交询价或计价依据； 7.复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告； 8.协助甲方签订合同； 9.编制投资控制形象进度表，按支付节点分解投标报价； 10.施工过程中，参与工程量及工程进度款支付的复核工作； 11.参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按甲方要求编制工程变更概算、工程变更预算、现场签证概算、现场签证预算及其他方案的工程造价工作； 12.按甲方要求按时保质保量完成分阶段结算工作； 13.编制审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作； 14.按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料询价等工作）；全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议； 15.结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析和完成项目财务决算； 16.结算完成后，协助完成甲方、甲方委托的其他第三方、上级主管部门的造价审核； 17.配合甲方对施工、设计、监理等各参建单位进行履约考评，并出具书面的评价意见； 18.根据甲方安排，配合对设计、监理单位进行绩效评价，并及时提交书面的绩效意见； 19.乙方应按甲方要求派责任心及沟通、组织协调能力均较强的造价咨询人员按时参加甲方组织的相关会议，具体时间根据甲方要求执行； 20.工程建设其他费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作； 21.项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。 22.其他造价咨询服务相关内容。 - 预计年度小型工程项目建安费总计约2000万元,最终实际金额以我方单次正式委托《造价咨询服务委托合同》为准。双方确认，本项目招标文件及《框架协议》所载“预计年度小型工程项目建安费总计约2000万元”之信息，仅为我方基于当前情况作出的非约束性、粗略性预估，供乙方（投标人）参考，不作为双方权利义务的依据。乙方确认其报价及投入系基于其自身的商业判断，并未依赖或信赖上述预估金额。最终实际发生的服务费用以双方另行签署的《造价咨询服务委托合同》等书面材料为准。在任何情况下，甲方均不因实际委托金额与预估金额之间的差异而对乙方承担任何性质的责任。 |
|  | ★服务期 | 合同签订之日起的1年，年度评价优秀方可续签，最多续签2次，单次不超过12个月，总服务期不超过36个月。 |
|  | 服务地点 | 深圳市体育产业集团有限公司及所属全资、控股企业所在地。 |
|  | 投标人资格要求 | （一）投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，提供下列证明材料：营业执照、事业单位法人证书或政府部门颁发的其他商业登记材料，复印件加盖投标人公章。 （二）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。【提供承诺书（格式详见第五章投标文件格式—A4、承诺书）】 （三）参与本项目投标前三年内（投标截止时间止, 成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录。【提供承诺书（格式详见第五章投标文件格式—A4、承诺书）】 （四）本项目不接受联合体投标。 |
|  | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
|  | 踏勘现场 | ☑不组织。 □组织： 踏勘时间： 集合地点： |
|  | 响应和偏离 | 商务、技术条款响应和偏离说明如下： 严重偏离：本招标文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致投标被否决； 一般偏离：本招标文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于投标人的影响； |
|  | 投标货币 | ☑人民币□其他： |
|  | 报价方式和内容 | 1）投标报价：招标人指定服务的报价。 2）投标报价应包含的相关费用包括但不限于：服务期内应含所投服务的费用、税费（包括但不限于增值税等）、人工费、售后服务等工作所发生的费用。本次投标产生的一切费用由投标人自理。投标报价为最终报价，投标人不得要求追加任何费用。 |
|  | 招标公告 | 公告/公示媒介： 1.深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com） 2.中标候选人公示期：3天 |
|  | 中标候选人公示 |  |
|  | 中标结果公示 |  |
|  | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约担保：□要求☑不要求 |
|  |  | 履约担保的形式：□现金、转账□银行保函 履约担保的金额：/ |
|  | 招标失败的 其他情形 | （一）当出现以下情形之一时，若招标文件公布期间无异议或者异议不成立（进入评审环节时，有效投标人不足三家，招标文件须经评审委员会判定是否无歧视性条款），招标人应重新组织第二次招标，二次招标公告后有效投标人仍不足三家，可按以下约定直接转为非公开的采购方式： 1.递交投标文件家数不足三家； 2.通过初步评审的投标人数量不足三家。 （二）具体处理方式： ①当递交投标文件的投标人数量不足三家时，本项目继续根据招标公告中的开标时间举行开标仪式；开标期间无异议或异议不成立，进入评审环节，评标委员会根据招标文件要求及投标人的数量按以下②或③项进行评审； ②当有效投标人为两家投标人时，本项目转为竞争性谈判继续完成采购； 继续完成采购的具体操作程序：继续进行并沿用招标文件规定的评审方式进行评审，但在价格评审过程中，投标人应根据要求进行最终报价，并以该最终报价进行价格评审。评标委员会根据综合评分推荐得分最高的为候选成交供应商，并后续由采购人确认。 ③当有效投标人为一家投标人时，本项目转为单一来源采购； 继续完成采购的具体操作程序：继续进行并沿用招标文件规定的评审方式进行评审（转为单一来源采购的情形不进行商务技术和价格标的评分），但在价格评审过程中，投标人应根据要求进行最终报价，并以该最终报价进行价格评审。评标委员会推荐该名供应商为候选成交供应商，并后续由采购人确认。 |

| 投标人须知前附表（三） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 28 | 投标样品 | ☑不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
| 29 | 投标文件 递交要求 （现场或邮寄） | - 本项目采用线下开标，纸质评标、电子档案留存。需提供纸质投标文件2份，正本1份、副本1份（副本内容须与正本完全一致，可以是正本的复印件）；“投标报价一览表”信封1份；电子投标文件 1 份（用U盘储存，需含word可编制版、盖章版扫描件，内容须与纸质投标文件完全一致（以纸质投标文件为准）。 2.投标文件封面应标明“正本”“副本”字样，并将投标文件正本、副本及电子投标文件密封装在同一信封中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章。 3.为方便开标唱标，投标人应将“D1、投标报价一览表（加盖公章）”1份，装入一个密封信封内，信封上标明“投标报价一览表”字样，在投标时单独提交。 4.递交投标文件时将核查法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书及本人身份证复印件加盖投标人公章，请将此文件另行不密封准备，递交文件时交由工作人员进行身份核查。 注意： 投标文件“正本、副本”“投标报价一览表”信封均应注明： 递交至：深圳市福田区笋岗西路2006号市体育中心体育场S11办公室 项目编号：YG26ZG0042454 项目名称：2026-2027年度小型工程全过程造价咨询服务 并备注：“2026-2027年度小型工程全过程造价咨询服务在2026年7月3日10：00（北京时间）之前不得启封”的字样。 |
| 30 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件必须有投标人盖章（投标文件每页加盖公章，骑缝章，特殊规定位置加盖法人章（签字）或授权代理人签字）方为合法的投标文件。对文件未盖章的资料，相应资料无效；相应资料无效致使投标文件无效的，由投标人自行负责。 |
| 投标文件的编制内容 |  |  |
| 条款号 | 内容 | 规定 |
| 3.1.1 | 投标文件组成 | 投标文件包含以下组成部分： ☑资格审查文件 ☑商务标部分 ☑技术标部分 ☑价格标部分 |
|  | 资格审查文件 | 编制内容： 详见第五章 |
|  | 商务标部分 | 编制内容： 详见第五章 |
|  | 技术标部分 | 编制内容： 详见第五章 |
|  | 价格标部分 | 编制内容： 详见第五章 |
| 备注： 本表如出现前后不一的缺漏情况，以招标文件中列明较多的为准，如出现名称不一致的情况以投标文件格式的名称为准。 |  |  |

## 第二节否决性条款摘要

提示投标人和评标委员会：本部分内容是本项目招标文件中涉及的所有否决性条款的汇总，否决性条款包括：投标文件不予受理的情形和废标条款。招标文件中有关否决性条款的阐述与本节不一致的，以本节内容为准。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。

- 投标文件有下列情形之一的，其投标将不予受理的情形（由招标人负责判定）：

  - 在投标人须知前附表规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

  - 投标人名称和购买（获取）文件时登记不一致的。

- 围标、串标与废标的判定与处理（初步评审由评标委员会负责判定）

  - 围标、串标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按围标、串标行为对待，除按废标处理外，招标人将提请有关主管部门或者有关行政管理部门根据情况依法做出处罚：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

    - 投标人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

  - 废标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按废标处理让该投标文件退出评标程序。

    - 投标报价超出招标控制价或最高限价的或按第一章第三节3.2条规定的调整方法确定的调整后价格超出最高限价的；

    - 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

    - 未按招标文件的规定提交投标保证金的，或投标保函的内容不符合招标文件要求的；

    - 未按招标文件规定提交《投标函》的，或《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误，可能导致影响项目实施，损害招标人利益的；

    - 组成联合体投标的，投标文件中未按规定提交联合体所有成员共同投标协议的；

    - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价且根据招标文件评定标办法规定的修正原则无法确定哪一个有效的。按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外；

    - 参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；

    - 对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的或不满足的，对招标文件实质性条款为招标文件中所有标注“★”号的条款以及初步评审表要求的内容未作出响应的或不满足的；

    - 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的，或投标人不接受根据招标文件规定对投标报价进行算术修正的；

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

    - 若出现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

    - 符合法律法规或主管部门规范性文件规定废标情形的。

注：招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准。

- 招标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：无

- 招标人修改或补充的废标情形：投标文件的投标下浮率数值低于10%的

## 第三节总则

- 说明

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉。

      - 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

      - 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

      - 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

      - 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

      - 与本次招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

      - 与本次招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

      - 投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用由投标人自理。

  - 保密

    - 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

    - 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

    - 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用由投标人自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的使用场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 分包

    - 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

    - 中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 响应和偏离

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。响应和偏离的说明详见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容，以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

    - 投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

    - 本招标文件包括：

      - 投标人须知；

      - 评定标办法；

      - 合同条款及格式；

      - 项目需求；

      - 投标文件格式。

注：根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

    - 招标文件获取时间及方式：见投标人须知前附表

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

    - 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间内以数据电文形式或书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间和内容明显影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间前，招标人可以数据电文（或书面形式）修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件组成及格式见本招标文件第五章。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价算术修正原则详见第二章评定标办法。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 详见投标人须知前附表。

    - 在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以数据电文形式（或书面形式）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许撤销或修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式等提交投标保证金证明，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人应当从其账户转出。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

    - 招标结束后向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后向中标人退还投标保证金。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

      - 在投标截止时间后，投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

      - 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

      - 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料（适用于资格后审的）

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本项目规定的资格要求。

    - “投标人基本情况表”应附以下证明材料：

      - 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）；

      - 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的；

      - 投标人须知前附表要求的其他证明材料。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件中的有关服务期、投标有效期、服务要求、招标范围等或带“”的相关商务、技术条款等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 投标

  - 投标文件的密封

    - 投标人应当按照招标文件的要求密封投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 投标截标时间后，招标人不再接收任何投标文件。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本投标截止时间前，投标人可以先撤销投标文件，修改后，重新按招标文件要求递交投标文件。

- 开标

  - 开标时间和地点

    - 招标人在规定的投标截止时间（开标时间）,按规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人自愿参加开标会议；未参加开标会议的，视为其认可招标程序。

  - 开标程序

招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，开标由招标人主持。

5.2.1主持人宣布开标纪律、开标程序；

5.2.2公布在投标截止时间前提交有效投标文件的投标人名称；

5.2.3宣布主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.2.4宣布对投标文件的密封情况验查结果；

5.2.5按照投标人须知前附表规定宣布投标文件的拆封顺序；

5.2.6按照宣布的开标顺序当众开标并记录在案；

5.2.7投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.8开标结束。

- 评标

  - 评标委员会

    - 招标人将依法组建评标委员会，通常情况下，评标委员会为五人（含）以上单数。与投标人有利害关系的成员应当回避。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

  - 评标原则

    - 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照投标人须知前附表和第二章“评定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 定标

  - 定标方式

    - 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。定标方法及定标程序详见投标人须知前附表。

  - 中标公示

    - 招标人在确定中标结果后，按照投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3天。

    - 中标候选人公示期满且无异议，按照投标人须知前附表规定的媒介公告中标结果。

  - 评标结果异议

    - 投标人或者其他利害关系人对评标或定标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

- 合同授予

  - 履约能力的审查

    - 招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况、服务能力等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须无条件配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，原评标委员会将重新审查其中标候选人资格。

  - 中标通知

    - 在投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

    - 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 招标失败的情形

发生以下情形的，招标人应当宣布本次招标失败：

  - 因投标人数量不足三家未能达到开标条件的；

  - 或者评标委员会否决所有投标的；

  - 或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争而否决所有投标的；

  - 招标项目发生重大变化，招标人取消采购任务；

  - 投标人须知前附表规定的其他情形。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

    - 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

    - 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

    - 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    - 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。。

- 需要补充的其他内容

  - 其他内容见投标人须知前附表。

附件一特别说明

招标投标分段限时异议的规定：

（1）为提高招标投标活动效率，本次招标投标各阶段的异议处理按“分段限时异议”原则进行。异议人在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起五日内未提出书面异议或超过本规定要求投诉时效的，可以不受理该异议。

（2）对招标公告内容的质疑时限：公告发布首日起五日内。

（3）对招标文件内容的质疑时限：提交投标文件截止五日前提出；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。

（4）对开标过程的异议时限：开标结束前提出。

（5）对评标或定标结果异议时限：中标候选人公示期间。

# 第二章评定标办法（综合评分法）

## 一、评标须知

- 评标人员守则

  - 所有参加评标人员必须遵守国家及有关地方制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关采购招标投标的保密制度；如果发现评委徇私，违反纪律，则招标人有权取消其评标资格，并报直管部门或有关监督部门备案；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

  - 全体参与评标人员：

必须遵守评标纪律、不得泄密；

必须公正、不得徇私；

必须科学、不得草率；

必须客观、不得带有成见；

必须平等、不得强加于人；

必须严谨、不得随意马虎。

- 评标步骤

  - 全部评标过程将按以下步骤进行：

    - 评标准备；

    - 否决性评审；

    - 初步评审；

    - 详细评审；

    - 评标报告。

- 评标准备

  - 评标委员会人员进入评标室后，首先推选一名专家担任评标委员会组长。评标委员会组长负责评标过程中的组织工作，引导评标委员会按约定的程序进行评标。

  - 评标委员会人员应当熟悉招标文件、评标方法等有关文件，包括项目概况、招标范围、招标目的、评标方法、评标所用表格等。

- 否决性评审

  - 投标人的投标文件是否由同一单位或者个人编制；

  - 投标人的投标文件是否由同一家投标单位编制。

- 废标条件

  - 详见投标人须知：否决性条款摘要。

- 附则

  - 本评定标办法由招标人负责解释。

- 附件一

| 《初步评审审查标准》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审内容 | 审查标准 |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（事业单位法人证书或其他主体开办证明）、资质证书一致 | 是否符合要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第一章投标人须知前附表的要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 否决性条款判定 | 招标文件否决性条款摘要中列明的情形 | 是否符合要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（事业单位法人证书或其他主体开办证明） | 是否符合要求 |
|  |  | 其他资格要求 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第一章“投标人须知”第1.2.2项规定的任何一种情形 | 是否符合要求 |
| 3 | 响应性 评审标准 | 投标报价 | 投标报价未高于最高限价 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 服务期 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标文件响应情况 | 商务、技术不可偏离项（“★”）完全响应招标文件要求 | 是否符合要求 |

注：以上初步评审审查标准中如出现一处不符合要求，其投标文件将作废标处理。

## 二、评标方法

本项目采用综合评估法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审，排序靠前的推荐为中标候选人。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第一章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。初步评审的结论是“通过”或“不通过”，只有结论为“通过”的投标方能进入下一阶段的评标，否则其投标将按废标处理。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

      - 按本章商务标评审标准规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

      - 按本章技术标评审标准规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

      - 按本章价格标评审方法规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

      - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以数据电文（或书面方式）进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件存在投标报价问题的，评标委员会可以进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行，具体修正原则详见本章《价格标评审方法》。修正后的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝。

  - 评标结果

    - 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 中标候选人的推荐

  - 按评审综合得分从高至低的顺序进行排序，向招标人推荐评审总得分排名靠前的投标人为中标候选人，推荐数量见投标人须知前附表。如投标人须知前附表要求授权评标委员会确定中标人的，向招标人推荐评审总得分排名第一的中标候选人，形成评标报告。

  - 若出现评审综合得分相同的情形，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定中标候选人的排序。

- 附表

附表1-1《商务标评审标准》

附表2-1《技术标评审标准》

附表3-1《价格标评审方法》

附表4-1《商务标、技术标、价格标分值表和综合得分汇总》

附表1-1《商务标评审标准》

| 《商务标评审标准》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准及证明材料 | 分值 |
| 1 | 企业同类业绩 | 要求：投标人提供近3年（从2023年7月1日起至截标）投标人自认为最具代表性的房建项目全过程造价咨询服务业绩（在建或竣工），最多提供5项，超出5项的，以企业业绩表前5项为准。 评分标准： 每提供一个有效业绩得4分，本项最多得20分。 证明材料：提供合同关键页扫描件，至少包括合同封面、服务内容页、合同各方签字盖章页等。资料不清晰、不完整的业绩不得分。 | 20分 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 要求：投标人提供近3年（从2023年7月1日起至截标）投标项目负责人自认为最具代表性的房建项目全过程造价咨询服务业绩（在建或竣工），最多提供2项，超出2项的，以项目负责人业绩表前2项为准。 评分标准： 每提供一个有效业绩得5分，本项最多得10分。 证明材料：提供合同关键页扫描件，至少包括合同封面、服务内容页、合同各方签字盖章页、项目团队成员页等。合同中无法体现项目负责人任职的，应提供盖章任职说明文件。资料不清晰、不完整的不得分 | 10分 |
| 3 | 项目团队（除项目负责人） | 要求：土建、安装等专业造价工程师不少于4人；上述人员须具备对应专业的职称证书或注册造价工程师证书，且学历专业与岗位相匹配； 评分标准：符合条件人员≥4人，得10分；否则不得分。 证明材料：须提供上述人员近6个月的社保缴纳证明（从招标公告发布之日倒推；若开标前1个月社保记录因系统原因无法获取，可顺延1个月提供；新成立不足6个月的公司，按实际成立时间提供全部社保记录）。 | 10分 |
| 合计 |  |  | 40分 |

说明：

1、招标人需在评审子项与评审标准栏内列明评审的合格标准。

2、本表供每位专家独立评审时使用。

3、专家根据招标人拟定的评审项目和评审标准出具符合要求或不符合要求的评审意见。不符合要求的必须注明原因。
附表2-1《技术标评审标准》

| 《技术标评审标准》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准及证明材料 | 分值 |
| 1 | 服务方案 | 要求：针对本项目提供长效性的管理机制和方案，包括但不限于以下内容 1.甲方项目预跟踪服务机制； 2.新项目承接团队组建机制； 3.特殊项目应急保障机制； 4.项目重难应对机制； 5.内审与成果质量管控机制； 6.工作保密制度、预防措施。 评分标准：评标专家横向比较各投标人服务方案，每个小点0-5分，本项最多得30分。 | 30分 |
| 合计 |  |  | 30分 |

注：

1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入投标文件。

2、表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

附表3-1《价格标评审方法》

价格标评审方法

- 评标价格

  - 投标文件存在投标报价问题的，进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行，具体修正原则为：

    - 若投标报价一览表中投标总价与投标文件中投标总价不一致，以投标报价一览表投标总价为准；

    - 当小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准（有明显错误的除外）；

    - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 投标报价为各分项报价金额之和，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以有利于招标人的为准，即当单价与数量的乘积高于合价或总价时，以合价或总价为准调整单价；当单价与数量的乘积低于合价或总价时，以单价为准调整合价或总价，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项的价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合第一章第三节第4.3款的有关要求。

  - 合同金额以经修正后的投标报价为准，缺漏项部分由投标人自行承担。

- 价格标评分的计算：

| 投标报价得分 | 基准价和算法类型选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基准价 | □各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以％ 当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以％。n= |  |
|  |  | □取有效投标报价算术平均值，并对算数平均值下浮0％ |  |
|  |  | ☑基准价（Z）： 1、先计算有效投标人的B值，B=1-投标下浮率。 2、有效投标人数量≤6家时，计算所有有效投标人的B值算术平均值，并对B值算术平均值，即为基准价； 3、当有效投标人数量＞6时，有效投标人的B值按由低到高排序，对称去除B值最低和最高的占有效投标人数量各10%数量的B值（去除数量按各10%计算并四舍五入取整，若出现最高（或最低）B值相同的，B值相同的也一并去除），再计算剩下B值的算术平均值，并对算术平均值，即为基准价。 |  |
|  | 算法类型 | □固定比例法 | 价得分=M-[（｜投标价格-基准价｜/基准价）*100/N]*扣分值 M=（价格评价分项满分值），N=，投标价格每高于N％时，扣分；每低于N％时，扣分； 最低得0分。 |
|  |  | ☑固定乘积法 | 价格得分=[1-A×｜1-（1-投标下浮率）/Z｜]×M 1、M= 30 （价格评价分项满分值），Z为本次招标最佳报价（即基准价）； 2、A为价格调整系数，当有效投标人的B值低于本次招标基准价时，A= 0.5；当有效投标人的B值高于本次招标基准价时，取A=1； 3、计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
|  |  | □其他方法 |  |
| 注：未通过初步评审的投标人的价格得分计算：未通过初步评审的投标人，不计算价格得分。 |  |  |  |

附表4-1《商务标、技术标、价格标分值表和综合得分汇总》

| 名称 | 商务标 | 技术标 | 价格标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 30分 | 30分 |
| 投标人综合得分 | 商务标评分+技术标评分+价格标评分=100分 |  |  |

# 第三章合同条款及格式

合同编号：

深圳市体育产业集团有限公司

2026-2027年度小型工程项目

造价咨询服务框架协议

合同甲方：深圳市体育产业集团有限公司

合同乙方：

签订地点：广东省深圳市

签约日期：2026年7月

2026-2027年度小型工程项目

全过程造价咨询服务框架协议

委托人（甲方）：深圳市体育产业集团有限公司

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就2026-2027年度小型工程项目造价咨询及相关服务事项协商一致，订立本（框架）协议，达成协议如下：

- 合作内容

甲方确定乙方为为深圳市体育产业集团有限公司及所属全资、控股企业2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务合作单位，乙方负责提供造价咨询及相关服务，具体如下：

- 原则上合同签订之日起1年内深圳市体育产业集团有限公司及所属全资、控股企业委托的及所属公司投资、承建、代建、委托管理的项目的小型工程项目造价咨询服务均适用于本协议。甲方有权另行委托其他单位提供服务，乙方不得索取费用补偿。

- 甲方按项目与乙方签订《造价咨询服务委托合同》，乙方根据《造价咨询服务委托合同》要求立即开展造价咨询服务。

- 具体项目开始前，乙方应提交团队人员名单及简历供甲方审核。

- 双方确认，本项目招标文件及本条款所载“预计年度小型工程项目建安费总计约2000万元”之信息，仅为甲方基于当前情况作出的非约束性、粗略性预估，供乙方参考，不作为双方权利义务的依据。乙方确认其报价及投入系基于其自身的商业判断，并未依赖或信赖上述预估金额。最终实际发生的服务费用以双方另行签署的《造价咨询服务委托合同》等书面材料为准。在任何情况下，甲方均不因实际委托金额与预估金额之间的差异而对乙方承担任何性质的责任。

- 服务内容：

- 负责编制审核概算、协助甲方完成概算评审工作（具体工作内容根据具体项目情况调整，可能无此项内容，也可能根据项目需要编制设计概算）以及项目实施过程中的概算调整工作；建立经济技术指标库，对项目概算进行经济技术指标分析对比。

- 协助甲方进行限额设计工作，提出造价控制建议。

- 编制和审核工程预算，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐。

- 协助甲方编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作。

- 编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；在工程量清单和招标控制价的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供甲方决策。

- 提供主要材料、设备数量及价格清单，并提交询价或计价依据。

- 复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告。

- 协助甲方签订合同。

- 编制投资控制形象进度表，按支付节点分解投标报价。

- 施工过程中，参与工程量及工程进度款支付的复核工作。

- 参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按甲方要求编制工程变更概算、工程变更预算、现场签证概算、现场签证预算及其他方案的工程造价工作。

- 按甲方要求按时保质保量完成分阶段结算工作。

- 编制审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作。

- 按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料询价等工作）；全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议。

- 结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析和完成项目财务决算。

- 结算完成后，协助完成甲方、甲方委托的其他第三方、上级主管部门的造价审核。

- 配合甲方对施工、设计、监理等各参建单位进行履约考评，并出具书面的评价意见。

- 根据甲方安排，配合对设计、监理单位进行绩效评价，并及时提交书面的绩效意见。

- 乙方应按甲方要求派责任心及沟、通组织协调能力均较强的造价咨询人员按时参加甲方组织的相关会议，具体时间根据甲方要求执行。

- 工程建设其他费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作。

- 项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。

- 其他造价咨询服务相关内容。

- 成果要求

- 成果文件编制依据

- 初步设计文件及图纸。

- 施工招标文件。

- 施工合同。

- 施工图（或竣工图）及有关设计文件。

- 工程变更和现场签证。

- 概算、预算中的材料及设备价格参考概算、预算编制当期的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；结算、变更、签证中的材料及设备价格按照工程承包合同中的相应约定执行，无约定的按照甲方确认的标准执行。

- 成果质量要求：

- 工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，招标控制价价格合理，编制说明需详细。

- 工程量计算准确，准确率在97%以上（包括97%）。

- 设备工程量准确率在99%以上（包括99%）。

- 主要材料设备计价准确，无原则性失误。

- 结算造价与第三方复审机构（包括深圳市建设工程造价管理站、福田区建设工程质量安全中心或甲方委托的审核单位等）审核价相差应小于5%以内（不含5%）。

- 造价文件必须文字清晰整齐。必须由相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并盖公司公章。

- 项目实际结算总造价应控制在批复概算内。

- 计价文件格式应符合深圳市相关计价要求，其中工程量清单格式应满足深圳市建设工程电子标书编制的要求。

- 成果提交时限要求

- 设计概算审查结果文件的提交时间：接到设计概算及相关资料后15天内提交。

- 招标项目造价文件的提交时间：收到施工图及相关资料后15天内提交工程量清单和招标控制价，招标控制价经审计部门或甲方审定后3个工作日内提交修改后的工程量清单。

- 商务标复核提交时间：自接到相关资料后5天内提交。

- 甲方与施工单位签订施工合同后7天内，乙方应向甲方提交投资控制形象进度表，完成支付节点投标报价分解。

- 施工招标完成后工程量清单的复核时间：自接到相关资料后30天内提交。

- 施工过程的计量计价审核意见时间：自接到相关资料后7天内提交。

- 工程竣工结算审核时间：自接到相关资料后60天内提交。

- 上述工作时限为甲方要求的最长时限要求，具体项目时限要求由甲方根据具体的项目规模确定。上述工作时限与甲方下达的具体项目的《工程造价咨询任务书》不一致时，以具体项目的《工程造价咨询任务书》规定的时限为准。

- 成果提交数量要求

- 工程概算书5份。

- 概算分析报告书3份。

- 工程预算书5份。

- 工程量计算底稿2份。

- 工程量清单3份。

- 招标控制价3份。招标控制价应附项目综合单价分析表、措施项目分析表、主要材料数量及价格（参考价格）清单及定价依据、主要设备数量及价格（参考价格）清单及定价依据、标准工期计算书。

- 招标控制价分析报告书3份。

- 中标人商务标复核分析报告3份。

- 暂定价及无信息价材料设备询价定价报告3份。

- 工程变更及现场签证计量、计价报告3份。

- 工程结算书5份。

- 结算分析报告书3份。

- 经济技术指标分析报告3份。

- 以上文件均应提供电脑软盘或光盘各2张。

- 其他政府代建项目需要的成果文件。

- 合同价款及支付结算

- 价格及调整原则

- 本框架协议中标下浮率为     %。甲乙双方就具体项目另行签订《造价咨询服务委托合同》。

- 具体项目的合同暂定金额按照下表中费率并结合中标下浮率确定：

| 咨询项目名称 | 服务内容 | 计费基数 | 市场价标准 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100万元以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-5000万元 | 5001万元-1亿元 | 1亿元以上 |  |
| 施工阶段全过程造价控制 | 造价咨询服务 | 见“注” | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差额定率累进计费 |
| 注：社会投资项目计费基数为概算中的建安费，无需编制概算的项目以预算中的建安费作为计费基数。政府投资项目计费基数为概算批复中的建安费（不含设备及工器具购置费），无需编制概算的项目以预算审核成果中的建安费（不含设备及工器具购置费）作为计费基数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其中：

- 具体项目造价咨询服务费的结算原则：以项目结算审核成果中的建安费(不含设备及工器具购置费)作为计费基数，单个项目的造价咨询服务费结算价不足5000元时，按5000元结算。

- 具体项目造价咨询服务费结算价如需政府第三方机构审核的，则最终结算价不超过审核结果。

- 如有特殊情况，双方经协商一致可另行约定。

- 款项支付方式

- 甲方必须将款项支付到乙方账户，乙方账户信息如下：

账户名称：

帐号：

开户银行：

乙方如需更改该收款账户，应当至少提前5天书面通知甲方，否则因此导致的全部损失均由乙方承担。

- 付款方式

- 预付款：具体项目合同签订后支付该项目签约合同价的30%。

- 结算款：具体项目竣工结算审核完成且经甲方结算审核通过，并完成具体项目造价咨询合同结算后，并对本项目进行履约评价后，支付至该项目造价咨询服务费结算价的100%。

- 支付要求

- 乙方有义务按照合同约定支付节点提示甲方按时付款，如乙方未履行该义务或提交的付款申请资料不全或不合格，则甲方的付款时间相应顺延。

- 各项目结算价以甲方委托的第三方机构审定结果为准。如项目被政府相关部门抽查审核的，最终结算金额以政府相关部门核查确定的结算价或按照政府相关部门核查意见调整后的结算价款为准。如政府相关部门核查后确定的结算价或按照政府相关部门核查意见调整后的结算价款较前述第三方审核单位核定结算价款少的，乙方应无条件向甲方全额退还超付款项。

- 每次付款前，乙方应向甲方提交等额合法有效的增值税专用发票，因乙方迟延开具发票或发票开具不合格致使甲方未能如期付款的，乙方应自行承担相应损失，甲方不因此产生任何违约责任。

- 结算方式

框架协议为固定下浮率

- 具体项目计费基数

- 以项目结算审核成果中的建安费(不含设备及工器具购置费)作为计费基数。

2.具体项目结算价计算方式：

(1)结算价按照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表》（2017）中“施工阶段全过程造价控制”和中标下浮率确定。不足5000元的，按5000元计。

(2)具体项目造价咨询费结算价如需政府第三方机构审核的，则结算价不超过审核结果。

- 甲方权利与义务

- 项目服务期间甲方对乙方按项目进行履约评价，当乙方的履约评价结果累计2次不合格，甲方有权约谈乙方的法定代表人，解除本框架协议，并要求乙方承担相应违约责任。

- 乙方明示或暗示拒绝提供项目造价咨询服务的，甲方有权解除本框架协议，并要求乙方承担相应违约责任。且甲方有权拒绝其参与甲方未来3年的造价咨询服务项目投标。

- 乙方权利和义务

- 乙方有义务在签订《造价咨询服务委托合同》之前向甲方提供团队人员名单及简历供甲方审核，甲方有权对不符合项目需求人员进行调整，乙方应遵照执行。

- 如乙方联系方式发生变动，乙方有义务及时通知并提供最新有效的联系方式给甲方。

- 乙方同意按计划或甲方急需满足甲方需求，不得以量少或其他原因拒绝服务或推迟服务。

- 对于甲方提供的资料和信息，若乙方认为存在不准确或不完整情形时，乙方应及时向甲方提出，否则视为甲方提供的资料和信息完整、准确，并能满足乙方的工作需要。

- 本协议及《造价咨询服务委托合同》条款及附件规定的由乙方提供的其他义务。

- 违约责任

- 乙方充分理解并同意，《造价咨询服务委托合同》约定的造价咨询服务费如由财政支付，因政府支付流程原因导致的支付迟延不属于甲方的违约行为，甲方不承担违约责任或赔偿责任（包括逾期付款利息等）。

- 项目服务期间甲方对乙方按项目进行履约评价，当乙方的履约评价结果累计2次不合格，甲方有权约谈乙方的法定代表人，解除本框架协议，并要求乙方向甲方支付2万元的违约金。

- 乙方明示或暗示拒绝提供项目造价咨询服务的，甲方有权解除本框架协议，并要求乙方向甲方支付2万元的违约金。且甲方有权拒绝其参与甲方未来3年的造价咨询服务项目投标。

- 乙方由于自身原因未按约定时间提交造价成果文件，每延误一天甲方有权要求乙方按照具体项目签约合同价的3‰支付违约金，未经甲方同意累计延误超过14天的，甲方有权解除合同（包括本协议），乙方应额外承担具体项目签约合同价5%的违约金，如造成其他损失的，还应予以赔偿。

- 乙方出具的工程量清单缺少项目，且该项造价占该工程造价比例达1%以上（含本数），甲方有权要求乙方每次支付具体项目签约合同价1%的违约金。

- 乙方审定的预算造价、招标控制价或结算造价与深圳市建设工程造价管理站、福田区建设工程质量安全中心或甲方委托的审核单位审核准价偏差超过5%，甲方有权要求乙方每次支付超过5%部分造价3%的违约金。

- 乙方未经甲方同意更换或未按甲方要求更换项目负责人及项目组成员，甲方有权要求乙方每次支付具体项目签约合同价1%/人的违约金。

- 乙方未按协议约定（包括本协议）履行保密义务的，甲方有权解除本框架协议，并要求乙方向甲方支付2万元的违约金。如造成其他损失的，还应予以赔偿。

- 乙方擅自转包或未经同意分包全部或部分咨询业务，甲方有权解除合同（包括本协议），乙方应额外承担具体项目签约合同价5%的违约金，如造成其他损失的，还应予以赔偿。

- 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行本协议和《造价咨询服务委托合同》规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

- 乙方按本协议或《造价咨询服务委托合同》应当向甲方承担的任何违约责任，甲方均有权从拟付乙方的任何款项中直接扣除及/或从乙方预留的履约保函（如有）/质量保函（如有）中直接受偿。

- 本协议签署后，如一方未履行合同或履约不符合合同约定的，则被视为违约，违约方应当赔偿对方因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、财产保全担保费、差旅费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等费用）。

- 保密义务

乙方有为甲方保守项目秘密的义务。乙方对于在洽谈、签订、履行本协议及《造价咨询服务委托合同》过程中所获悉的属于甲方的且无法通过公开渠道获得的商业秘密（包括但不限于文件、资料及信息、计划与方案、甲方公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息、人事安排等）应当予以保密。即使本协议或具体项目合同履行完毕、被解除、终止，乙方的保密义务终身存在，除非上述保密内容已经被公开。

- 协议有效期与协议终止

本协议合作内容委托有效期限自本协议签订后1年，合同期满后甲方新增的需求不再适用本框架协议。但具体项目《造价咨询服务委托合同》未履行完毕或未解除的仍适用本框架协议条款，直至所有项目《造价咨询服务委托合同》履行完毕或解除后，本协议其他条款（保密条款、违约责任条款等约定除外）随即终止。

- 纠纷争议处理方式

凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应当协商解决，协商不成时，双方向甲方所在地人民法院起诉。在起诉期间，除正在进行起诉的部分外，本协议其他部分应继续执行。

- 合同文件内容及解释次序

构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释次序如下：

- 协议履行期间，双方签字并盖章的补充协议

- 2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务框架协议正文

- 造价咨询服务委托合同

- 其他合同附件

- 投标文件及澄清纪要

- 招标文件及答疑、补遗文件

- 标准规范及有关技术文件

- 双方认为应作为合同构成的其他文件

- 协议份数

本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具同等效力，未尽事宜，协商解决。

- 协议生效

- 协议订立地点：深圳市福田区

- 本协议自双方法定代表人或其委托代理人签署或盖章，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 合同附件：

附件一：造价咨询服务委托合同

附件二：履约评价表

附件三：所属企业名录

附件四：2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务投标报价

（以下无正文，为签署处）

| 委托人（甲方）：深圳市体育产业集团有限公司 | 受托人（乙方）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 日期：2026年 月 日 |  |

附件一：造价咨询服务委托合同

项目编号：

合同编号：

造价咨询服务委托合同

项目名称：

合同甲方：深圳市体育产业集团有限公司

合同乙方：

签订地点：广东省深圳市

签约日期：2026年     月

造价咨询服务委托合同

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

根据甲乙双方签订的《2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务框架协议》。甲方将                                   项目（下称“本项目”）造价咨询服务委托给乙方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本项目造价咨询及相关服务事项协商一致，订立本合同，达成合同条款如下：

- 项目概况

项目名称：                                   。

建设内容：                                   。

计划投资：                                   。

- 服务内容

- 负责编制审核概算、协助完成概算评审工作（具体工作内容根据具体项目情况调整，可能无此项内容，也可能根据项目需要编制设计概算）以及项目实施过程中的概算调整工作；建立经济技术指标库，对项目概算进行经济技术指标分析对比。

- 协助甲方进行限额设计工作，提出造价控制建议。

- 编制和审核工程预算，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐。

- 协助甲方编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作。

- 编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；在工程量清单和招标控制价的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供甲方决策。

- 提供主要材料、设备数量及价格清单，并提交询价或计价依据。

- 复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告。

- 协助甲方签订合同。

- 编制投资控制形象进度表，按支付节点分解投标报价。

- 施工过程中，参与工程量及工程进度款支付的复核工作。

- 参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按甲方要求编制工程变更概算、工程变更预算、现场签证概算、现场签证预算及其他方案的工程造价工作。

- 按甲方要求按时保质保量完成分阶段结算工作。

- 编制审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作。

- 按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料询价等工作）；全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议。

- 结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析和完成项目财务决算。

- 结算完成后，协助完成甲方、甲方委托的其他第三方、上级主管部门的造价审核。

- 配合甲方对施工、设计、监理等各参建单位进行履约考评，并出具书面的评价意见。

- 根据甲方安排，配合对设计、监理单位进行绩效评价，并及时提交书面的绩效意见。

- 乙方应按甲方要求派责任心及沟通、组织协调能力均较强的造价咨询人员按时参加甲方组织的相关会议，具体时间根据甲方要求执行。

- 工程建设其他费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作。

- 项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。

- 其他服务内容：                      。

- 成果要求

- 成果文件编制依据

- 初步设计文件及图纸。

- 施工招标文件。

- 施工合同。

- 施工图（或竣工图）及有关设计文件。

- 工程变更和现场签证。

- 概算、预算中的材料及设备价格参考概算、预算编制当期的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；结算、变更、签证中的材料及设备价格按照工程承包合同中的相应约定执行，无约定的按照甲方确认的标准执行。

- 其他编制依据                      。

- 成果质量要求：

- 工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，招标控制价价格合理，编制说明需详细。

- 工程量计算准确，准确率在97%以上（包括97%）。

- 设备工程量准确率在99%以上（包括99%）。

- 主要材料设备计价准确，无原则性失误。

- 结算造价与第三方复审机构（包括深圳市建设工程造价管理站、福田区建设工程质量安全中心或甲方委托的审核单位等）审核价相差应小于5%以内（不含5%）。

- 造价文件必须文字清晰整齐。必须由相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并盖公司公章。

- 项目实际结算总造价应控制在批复概算内。

- 计价文件格式应符合深圳市相关计价要求，其中工程量清单格式应满足深圳市建设工程电子标书编制的要求。

- 其他成果质量要求：                     。

- 成果提交时限要求

- 设计概算审查结果文件的提交时间：接到设计概算及相关资料后15天内提交。

- 招标项目造价文件的提交时间：本合同签订后15天内提交工程量清单和招标控制价，招标控制价经审计部门或甲方审定后3个工作日内提交修改后的工程量清单。

- 商务标复核提交时间：自接到相关资料后5天内提交。

- 甲方与施工单位签订施工合同后7天内，乙方应向甲方提交投资控制形象进度表，完成支付节点投标报价分解。

- 施工招标完成后工程量清单的复核时间：自接到相关资料后30天内提交。

- 施工过程的计量计价审核意见时间：自接到相关资料后7天内提交。

- 工程竣工结算审核时间：自接到相关资料后60天内提交。

- 其他时限要求：                   。

- 成果提交数量要求

- 工程概算书5份。

- 概算分析报告书3份。

- 工程预算书5份。

- 工程量计算底稿2份。

- 工程量清单3份。

- 招标控制价3份。招标控制价应附项目综合单价分析表、措施项目分析表、主要材料数量及价格（参考价格）清单及定价依据、主要设备数量及价格（参考价格）清单及定价依据、标准工期计算书。

- 招标控制价分析报告书3份。

- 中标人商务标复核分析报告3份。

- 暂定价及无信息价材料设备询价定价报告3份。

- 工程变更及现场签证计量、计价报告3份。

- 工程结算书5份。

- 结算分析报告书3份。

- 经济技术指标分析报告3份。

- 以上文件均应提供电脑软盘或光盘各2张。

- 其他政府代建项目需要的成果文件。

- 其他成果文件要求：                       。

- 合同价款

- 签约合同价暂定为人民币（含税）               元（小写：¥       元），不含税金额为¥       元，中标下浮率为    %。

如政策调整导致税率变化则含税总价不调整。

- 造价咨询费计费基数确定方式

□本项目为社会投资项目：

□以概算成果文件中的建安费作为造价咨询费计费基数。

□以预算审核成果中的建安费作为造价咨询费计费基数。

□本项目为政府投资项目：

□以概算批复中的建安费（不含设备及工器具购置费）作为造价咨询费计费基数。

□以预算审核成果中的建安费（不含设备及工器具购置费）作为造价咨询费计费基数。

- 造价咨询费结算价计算方式

按照下表中费率并结合中标下浮率确定。

| 咨询项目名称 | 服务内容 | 计费基数 | 市场价标准 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100万元以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-5000万元 | 5001万元-1亿元 | 1亿元以上 |  |
| 施工阶段全过程造价控制 | 工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务 | 结算审核成果中的建安费(不含设备及工器具购置费) | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差额定率累进计费 |

其中：

- (1)以项目结算审核成果中的建安费(不含设备及工器具购置费)作为计费基数。

(2)结算价按照《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格表》（2017）中“施工阶段全过程造价控制”和中标下浮率确定。不足5000元的，按5000元计。

(3)具体项目造价咨询费结算价如需政府第三方机构审核的，则结算价不超过审核结果。

- 付款方式

1、按照《2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务框架协议》：

- 预付款：合同签订后支付签约合同价的30%。

- 结算款：竣工结算审核完成且经甲方结算审核通过，并完成本合同结算后，支付至本合同造价咨询服务费结算价的100%。

- 合同生效及其他

- 下列文件均为本合同的组成部分：

- 《2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务框架协议》

- 招标文件、答疑及补充通知

- 乙方的投标文件

- 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充协议

- 其他：

- 本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或其委托代理人签署或盖章，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

- 本合同未尽事宜但在《2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务框架协议》中有明确约定的，按《2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务框架协议》条款执行。

（以下无正文，为签署处）

| 委托人（甲方）： | 受托人（乙方）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 日期：2026年 月 日 |  |

附件二：履约评价表

| 评价类型 |  | □季度评价 □阶段评价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 评价单位 |  |  |  |  | 履约单位 |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 分值 |  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 一 | 人员配备 | 团队人员 | 8 | 配备的专业编制团队人员的数量、职业素养，满足合同及工作进度的要求 |  |  | 8-7 |  |
|  |  |  |  | 配备的专业编制团队人员的数量、职业素养，基本满足合同及工作进度的要求 |  |  | 7-4 |  |
|  |  |  |  | 配备的专业编制团队人员的数量、职业素养，不满足合同及工作进度的要求 |  |  | 0 |  |
|  |  | 项目负责人 | 7 | 配备的项目负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平 |  |  | 7-6 |  |
|  |  |  |  | 配备的项目负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平 |  |  | 5-3 |  |
|  |  |  |  | 配备的项目负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平 |  |  | 0 |  |
|  |  | 驻场人员 | 10 | 驻场咨询人员从事造价咨询工作经验、配合情况，满足合同及委托人要求 |  |  | 10-9 |  |
|  |  |  |  | 驻场咨询人员从事造价咨询工作经验、配合情况，基本满足合同及委托人要求 |  |  | 8-5 |  |
|  |  |  |  | 驻场咨询人员从事造价咨询工作经验、配合情况，不能满足合同及委托人要求 |  |  | 0 |  |
| 二 | 过程履约 | 工程量清单、招标控制价（预算）编制/审核 | 18 | 经委托人核对各项子目、工程量计算、价格取费，存在缺项漏项、子目工程量及价格取费不准确，用平均误差率 Z 表示，-3%≤Z≤+3% |  |  | 18-15 |  |
|  |  |  |  | 经委托人核对各项子目、工程量计算、价格取费，存在缺项漏项、子目工程量及价格取费不准确，用平均误差率 Z 表示，-5%≤Z＜-3%,3%＜Z≤5% |  |  | 14-9 |  |
|  |  |  |  | 经委托人核对各项子目、工程量计算、价格取费，存在缺项漏项、子目工程量及价格取费不准确，用平均误差率 Z 表示，Z＞5％，Z＜-5％ |  |  | 0 |  |
|  |  | 变更签证费用估算/预算/结算 | 10 | 变更签证费用估算/预算/结算质量，误差率用Z表示，-3%≤Z≤+3% |  |  | 10-9 |  |
|  |  |  |  | 变更签证费用估算/预算/结算质量，误差率用Z表示，-5%≤Z<-3%,3%<Z≤5% |  |  | 8-5 |  |
|  |  |  |  | 变更签证费用估算/预算/结算质量，误差率用Z表示，Z＞5％，Z＜-5％ |  |  | 0 |  |
|  |  | 进度款审核 | 5 | 进度款审核准确性,误差率用D表示，D≤0 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 进度款审核准确性,误差率用D表示，-2%≤D≤+2% |  |  | 4-3 |  |
|  |  |  |  | 进度款审核准确性,误差率用D表示，-5%≤D<-2%,2%<D≤5% |  |  | 2-1 |  |
|  |  |  |  | 进度款审核准确性,误差率用D表示，D＞5％，D＜-5％ |  |  | 0 |  |
|  |  | 结算编制/审核 | 20 | 结算造价与委托人（或第三方审核单位）审定价误差率，-3%≤Z≤+3% |  |  | 20-18 |  |
|  |  |  |  | 结算造价与委托人（或第三方审核单位）审定价误差率，-5%≤Z＜-3%, 3%＜Z≤5% |  |  | 17-10 |  |
|  |  |  |  | 结算造价与委托人（或第三方审核单位）审定价误差率，Z＞5％，Z＜-5％ |  |  | 0 |  |
|  |  | 进度情况 | 8 | 能准时完成咨询业务并提交咨询业务成果 |  |  | 8-7 |  |
|  |  |  |  | 基本准时完成咨询业务并提交咨询业务成果 |  |  | 6-4 |  |
|  |  |  |  | 不能准时完成咨询业务并提交咨询业务成果 |  |  | 0 |  |
|  |  | 变更签证造价审核完成率 | 6 | 按当季累计“季审季结率”评价，用Y表示，Y≥85% |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 按当季累计“季审季结率”评价，用Y表示，60%≤Y＜85% |  |  | 5-4 |  |
|  |  |  |  | 按当季累计“季审季结率”评价，用Y表示，40%≤Y＜60% |  |  | 3-2 |  |
|  |  |  |  | 按当季累计“季审季结率”评价，用Y表示，Y＜40% |  |  | 0 |  |
|  |  | 驻场考勤 | 8 | 驻场人员月度考勤出勤率用 S 表示，S≥95% |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 驻场人员月度考勤出勤率用 S 表示，80%≤S＜95% |  |  | 7-4 |  |
|  |  |  |  | 驻场人员月度考勤出勤率用 S 表示，S＜80% |  |  | 3-0 |  |
| 五 |  | 直接判定为履约不合格行为 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 违法转包或者未经同意分包所承揽的合同全部工作； |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 达不到本合同成果要求，不能配合赛事管理工作。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 编造或篡改相关信息及数据； |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 因工作失误造成重大损失； |  |  |  |  |
| 实得分数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评定等级：综合考评分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分＜90）、一般（70≤评分＜80）、差（评分＜70）四个等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核者简要说明： 考核者签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被考核者意见： 被考核者负责人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：甲方所属企业名录

甲方所属企业名录

| 序号 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 深圳市体育中心运营管理有限公司 |
| 2 | 深圳市深体产培训发展有限公司 |
| 3 | 深圳市深投控体育赛事发展有限公司 |
| 4 | 深圳市体育风尚文体发展有限公司 |
| 5 | 深圳市体育产业集团有限公司酒店分公司 |

附件四：2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务投标报价

（中标后填入）

# 第四章项目需求书

## 第一节商务条款

- 项目概述

深圳市体育产业集团有限公司2026-2027年度的小型工程的项目的造价咨询服务（小型工程指总概算在1000万元以下项目），随着公司业务的开展，需要对旧的体育设施和场地进行维修维护和改造，对于具体委托的项目，委托方进行发出全过程工程项目造价咨询委托书，依据签订的框架合同，签订相应的单项合同；工程造价咨询服务内容包括但不限于：

- 服务期

服务期：一年，以合同签订之日起算。

- 报价及限价要求

3.1本项目服务费采用下浮率计费方式，应包括服务成本，法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，作为委托单位与咨询单位签定合同金额的依据。

3.2应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

3.3投标的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

3.4咨询公司不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加招标人组织的项目投标。在报价时，应充分考虑报价的风险。

3.5预计年度小型工程项目建安费总计约2000万元,最终实际金额以我方单次正式委托《造价咨询服务委托合同》为准。双方确认，本项目招标文件及《框架协议》所载“预计年度小型工程项目建安费总计约2000万元”之信息，仅为我方基于当前情况作出的非约束性、粗略性预估，供乙方（投标人）参考，不作为双方权利义务的依据。乙方确认其报价及投入系基于其自身的商业判断，并未依赖或信赖上述预估金额。最终实际发生的服务费用以双方另行签署的《造价咨询服务委托合同》等书面材料为准。在任何情况下，甲方均不因实际委托金额与预估金额之间的差异而对乙方承担任何性质的责任。

## 第二节技术条款

1、项目管理和服务要求

(1)针对不同项目提供造价咨询服务。

(2)咨询公司需指派一名项目负责人负责此项目工作：并配备足够的造价人员参与本项目的造价咨询工作。未经允许不得随意更换项目负责人、服务团队主要成员等。如提供的项目服务团队人员的态度和能力不符合项目要求，如委托单位提出改进要求，咨询单位须在3个工作日内进行改进或更换服务人员，更换的人员须具备同等资质水平、执业年限及项目经验。

(3)出具的成果文件需满足国家及地方相关行业规范，标准要求。

(4)对于委托的项目，须按约定时限内及时响应，提交成果文件。因客观原因需要限期的，要提前与委托单位进行沟通，说明合理原因。

# 第五章投标文件格式

投标文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | YG26ZG0042454 |
| 投标人： |  |
| 法定代表人/单位负责人 或其委托代理人： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

## 一、资格审查文件部分

### A1、营业执照

### A2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系   （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日期：        年       月       日

注：

1、如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”。

2、后附法定代表人身份证复印件。

3、格式仅供参考

### A3、法定代表人授权委托书（如有）

法定代表人授权委托书

致：（招标人名称)

本授权委托书宣告：（投标人全称）的（职务）（姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权（投标人全称）的（职务）（姓名）为我单位授权代理人，该授权代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。

委托期限：。

授权代理人无转委托权，特此委托。

投标人：

法定代表人：

日期：年月日

注：

1、如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；

2、后附授权代理人身份证复印件；

3、格式仅供参考。

### A4、承诺书（仅供参考，根据投标人资格要求进行承诺）

承诺书

致：  （招标人）

我司（投标人名称） 参与贵司xx          （项目编号：  ）项目投标，根据招标文件要求，我司郑重承诺如下：

- 我司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我司在参与本项目投标前三年内（投标截止时间止, 成立不足三年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录。没有处于被责令停业，或投标资格被取消，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录；

- 我司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 我司不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加本招标项目投标的情况；

- 我司中标后不分包、转包本项目；

- 我司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我司隐瞒真实情况、提供虚假资料；

- 我司响应的服务期满足本项目招标文件的要求；

- 我司完全响应并满足招标文件中载明的★实质性条款需求，对于实质性条款中的约定、要求和服务内容，全部接受并遵照执行。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中标资格，不予退还我方的投标保证金（如有），我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

投标人：

日期：        年        月         日

### A5、投标人股东关系构成表

投标人股东关系构成表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 本单位负责人（法定代表人）姓名 |  |
| 是否存在本单位的控股股东 | □是，其控股股东为：，股份占比：； 其他主要股东及其股份占比：。 □否 |
| 是否存在“与本单位存在管理关系的单位” | □是，该单位为： □否 |
| 是否存在“与招标人有利害关系”的情况 | □是，与招标人的关系为： □否 |

注：

1、控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

2、此表格必须填写，否则将视为未实质性响应招标文件；

3、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

### A6、其他

投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明。

## 二、商务标部分

### B1、投标函

投标函

致：（招标人名称)

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；

（3）我方自中标通知书发出之日起30天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

投标人：

法定代表人或其授权代理人：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年      月      日

### B2、商务条款总体响应表

商务条款总体响应表

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差别项名称 | 差别项招标要求 | 差别说明 |
| 招标文件中标注“★”的商务条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中标注“▲”的商务条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中未标注“★”或“▲”的商务条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的商务及合同条款要求承担本项目。 |  |  |  |

重要提示：

1、投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含补遗、澄清文件）不一致的商务及合同条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。

2、投标文件中所有与招标文件商务和合同要求不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。

3、投标人必须提供本表，如对招标文件商务条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。

投标人：

### B3、企业同类项目业绩

企业同类项目业绩一览表

致：（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供  2023  年  7  月  1  日至投标截止时间提供真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同名称 | 甲方 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

重要提示：

1.投标人根据招标文件业绩部分评分标准仔细填写，已供评标委员会查验；

2.上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

3.证明材料附在本表后即可。

### B4、项目负责人业绩

项目负责人业绩一览表

致：（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供  2023  年  7  月  1  日至投标截止时间提供真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同名称 | 甲方 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

重要提示：

1.投标人根据招标文件业绩部分评分标准仔细填写，已供评标委员会查验；

2.上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

3.证明材料附在本表后即可。

### B5、项目团队

## 三、技术标部分

### C1、技术条款总体响应表

技术条款总体响应表

| 序号 | 招标文件技术要求 |  | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差别项名称 | 差别项招标要求 | 差别说明 |
| 招标文件中标注“★”的技术条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中标注“▲”的技术条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中未标注“★”或“▲”的技术条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的技术及合同条款要求承担本项目。 |  |  |  |

重要提示：

1、投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含补遗、澄清文件）不一致的技术条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。

2、投标文件中所有与招标文件技术要求不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。

3、投标人必须提供本表，如对招标文件技术条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。

投标人：

### C2、服务方案

## 四、价格标部分

### D1、投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务

项目编号：YG26ZG0042454

| 序号 | 内容 | 投标下浮率 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-2027年度小型工程项目全过程造价咨询服务 | % | % |
| 1.本项目为下浮率框架协议，预计年度小型工程项目建安费总计约2000万元，最终实际金额以我方单次正式委托《造价咨询服务委托合同》为准。双方确认，本项目招标文件及《框架协议》所载“预计年度小型工程项目建安费总计约2000万元”之信息，仅为我方基于当前情况作出的非约束性、粗略性预估，供投标人参考，不作为双方权利义务的依据。投标人确认其报价及投入系基于其自身的商业判断，并未依赖或信赖上述预估金额。最终实际发生的服务费用以双方另行签署的《造价咨询服务委托合同》等书面材料为准。在任何情况下，我方均不因实际委托金额与预估金额之间的差异而对投标人承担任何性质的责任。 2.投标下浮率不低于10%。 |  |  |  |

重要提示：

1.本项目清单格式不得更改，清单项不得增减，否则直接按无效标处理。投标人仅需填报 “投标下浮率数值”和“税率”列中的信息。

2.报价费用包括但不限于服务费、软件使用费、调研费、印刷费、人工成本费 、市场调研费、差旅费、餐饮费、成果汇报、报告编制费用、成果文本印刷费、物流费、管理费、评审费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任义务本合同约定内容所需的一切费用，除合同另有书面约定外，该费用固定不变。