- 前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目

磋商文件信息

| 项目编号： | ZCXX2025013 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目 |
| 包 号： | A |
| 项目类型： | 工程类 |
| 采购方式： | 竞争性磋商 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分  供应商须知	7

（一）说  明	7

（二）磋商文件说明	7

（三）磋商响应文件的编制	8

（四）磋商响应文件的递交	10

（五）磋商过程	11

（六）磋商程序及方法	11

（七）确定成交供应商	22

（八）授予合同	23

（九）磋商活动终止	24

（十）处罚	24

（十一）其他	25

（十二）招标代理服务收费标准	26

（十三）其他要求	27

第三部分  政府采购项目合同书	28

第四部分  磋商响应文件格式	30

附件1：磋商函	32

附件2：竞争性磋商首次报价表	33

附件3：工程量清单报价格式（以附件为准）	34

附件4：政府采购应答及履约承诺函	35

附件5：资格证明材料	37

附件6：中小企业声明函和其他优惠主体声明函	39

附件7：法定代表人证明书	42

附件8：法定代表人授权书	43

附件9：供应商承诺函	44

附件10：商务评分所需证明文件（均需加盖公章）	45

附件11：技术评分所需证明文件（均需加盖公章）	53

附件12：磋商最后报价表	58

附件13：供应商认为有必要提供的其它材料	59

第五部分  磋商及采购项目要求	60

一、项目概况	60

二、采购项目一览表	60

三、技术要求	60

四、商务要求	63

五、履约验收方案	67

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目的潜在供应商应在详见“七、其他补充事宜”获取采购文件，并于2025年07月02日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCXX2025013

项目名称：前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：254.90万元（人民币）

最高限价：248.162747万元（人民币）

采购需求：

| 需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 | 简要技术需求（工程需求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目 | 1 | 项 | 详见磋商文件 | 无 |

合同履行期限：详见磋商文件。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见磋商文件；

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

（2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；

（3）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；

（4）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；

（7）按照本项目采购公告要求领取磋商文件的；

（8）投标人具有建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质（投标人须提供证书复印件）；

（9）投标人持有建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》（投标人须提供证书复印件）；

（10）拟任本工程的项目负责人具备建筑工程专业二级或以上注册建造师，项目负责人必须是本公司的正式员工，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（须提供注册证、近6个月任意一期社保证明及项目负责人未担任在施建设工程项目的项目负责人承诺书）；

（11）拟任本工程的项目负责人持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图（投标人须提供证书复印件或网页截图）；

（12）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图（项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人）（投标人须提供证书复印件或网页截图）；

（13）本项目是（否）专门面向中小企业采购：是，本项目的工程承建商为符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合“填写指引”的，按资格审查不通过处理）。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

三、获取采购文件

时间：2025年06月23日至2025年06月27日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至18:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：详见“七、其他补充事宜”

方式：详见“七、其他补充事宜”

售价：￥0.0元（人民币）

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月02日09点30分（北京时间）

地点：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼

五、开启

时间：2025年07月02日09点30分（北京时间）

地点：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.获取采购文件相关事项：

凡有意参加磋商响应者，请在“三、获取采购文件”所述时间内提交资料：《磋商文件领取登记表》、《法定代表人授权书（领取磋商文件）》，以上资料均需加盖供应商公章。

注：供应商发送电子邮件方式获取磋商文件，邮件主题：项目名称+项目编号+领取磋商文件；邮件内容：列明项目名称、项目编号、公司名称、法定代表人或授权代表人或领取人姓名及联系方式；采购代理机构联系人收到邮件后，向供应商邮箱发送磋商文件电子版，供应商可在采购文件获取时间内提交邮件。供应商应将《磋商文件领取登记表》、《法定代表人授权书（领取磋商文件）》扫描后发至邮箱：zhengpeiyong@szexgrp.com，并与郑工联系确认，联系电话：0755-86673823。

2.现场递交应答文件时间：2025年07月02日09点15分至09点30分（北京时间）。授权代表签到时须携带并提供如下所有资料：《法定代表人授权书（递交应答文件）》（盖供应商公章）、被委托人身份证复印件（盖供应商公章，核对身份证原件），未按上述要求递交资料的不予签到。逾期未签到者视为自动放弃文件递交。温馨提示：请各供应商签到时携带磋商文件领取时向我中心提交的《磋商文件领取登记表、法定代表人授权书（领取磋商文件）》原件。

3.现场递交应答文件地点：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）3楼。

4.供应商如认为采购文件存在限制性、倾向性、其权益受到损害，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳公共资源交易中心网（https://www.szggzy.com/globalSearch/details.html?contentId=1211037）所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交，采用邮寄方式提交的，交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。质疑材料现场提交、邮寄地址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座（深圳交易集团总部大楼）27楼。质疑咨询电话：0755-86500054、0755-86500050。根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十条：供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

5.本磋商公告及本项目磋商文件所涉及的时间一律为北京时间。供应商有义务在采购活动期间浏览中国政府采购网、深圳交易集团官网，在中国政府采购网、深圳交易集团官网上公布的与本次磋商项目有关的信息视为已送达各供应商。

6.本项目不需要磋商保证金。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：zycgr21071303

地 址：广东省深圳市南山区

联系方式：0755-85902154

2.采购代理机构信息

名 称：深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司

地 址：深圳市南山区沙河西路3185号南山智谷A座深圳交易集团总部大楼27楼

联系方式：郑工 0755-86673823

3.项目联系方式

项目联系人：郑工

电 话：0755-86673823

完整公告内容详见：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、深圳交易集团官网（https://www.szexgrp.com/static/index.html）

- 第二部分  供应商须知

- （一）说  明

- 1.适用范围

1.1本次采购仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的投标供应商：详见第一部分 竞争性磋商公告“申请人的资格要求”

- 3.磋商费用

投标供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购人和采购代理机构对投标供应商发生的费用不承担任何责任。

- （二）磋商文件说明

- 4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 供应商须知

第三部分 政府采购项目合同书

第四部分 磋商响应文件格式

第五部分 磋商及采购项目要求

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果投标供应商对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

- 5.磋商文件的质疑

投标供应商对磋商文件有异议的，应在获取磋商文件止日或者提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前以书面形式提出，采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在本磋商文件磋商邀请书中公布的网站上公告，告知本项目的所有潜在投标供应商。

- 6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2 采购代理机构对已发出磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，在本磋商文件磋商邀请书中公布的网站上发布公告；不足5日的，顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

- （三）磋商响应文件的编制

- 7.磋商响应文件的语言及度量衡单位

7.1投标供应商提交的磋商响应文件以及投标供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

- 8.磋商报价及币种

8.l磋商报价为总报价。必须包括：产品费、服务费、人工费、印制费、装订费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、税费、现场验收及不可预见费等全部费用。（采购项目要求中有要求的，以采购项目要求为准）

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 投标供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 磋商最后报价在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

- 9.磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 10.磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起120天。

- 11.磋商响应文件构成

11.1投标供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第四部分内容）：

1.磋商响应文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）磋商函

（2）竞争性磋商首次报价表

（3）工程量清单报价格式（以附件为准）

（4）政府采购应答及履约承诺函

（5）资格证明材料

（6）中小企业声明函和其他优惠主体声明函

2.磋商响应文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

（1）法定代表人证明书

（2）法定代表人授权书

（3）供应商承诺函

（4）商务评分所需证明文件（均需加盖公章）

（5）技术评分所需证明文件（均需加盖公章）

（6）磋商最后报价表

（7）供应商认为有必要提供的其它材料

注：磋商文件要求签字、盖章的地方必须由投标供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；投标供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。投标供应商须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码。

- 12.磋商响应文件编印和签署

12.1 投标供应商须提交一正二副磋商响应文件（一份正本、二份副本），每份磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。磋商响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，推荐左侧胶装，投标文件（磋商响应文件）应加盖骑缝章，如使用活页夹等发生的缺页、掉页等情形，后果由投标供应商自行承担。

12.2磋商响应文件的正、副本均需打印，并由投标供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章，副本是正本的复印件。

12.3磋商响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

12.4要求投标供应商提交电子标书（U盘）一份，电子文档采用U盘制作（U盘制作的电子文档为PDF格式不可修改文档，须为正本签字盖章后扫描件，PDF按照磋商文件要求分为公开部分和非公开部分两个PDF，要求彩色扫描，扫描页面清晰、完整）。

- （四）磋商响应文件的递交

- 13.磋商响应文件的密封和标记

13.1投标供应商应将磋商响应文件正、副本分别封装在统一印制或自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明项目编号、项目名称、供应商的名称等。

13.2为方便开标，供应商应将“竞争性磋商首次报价表”、“电子标书（光盘）”单独一并密封，并在信封上标明“报价一览表”字样，并在封签处加盖公章与磋商响应文件一并提交。

13.3密封后的磋商响应文件均应：

（1）按“投标供应商投标前须知”注明的时间、地址送达；

（2） 投标专用袋用“于  年 月 日下午  （磋商文件开启日期）之前不准启封”标签密封。

13.4拒收磋商响应文件的情形：1.磋商响应文件未密封，2.磋商响应文件封包未盖章，3.迟于磋商截止时间送达。

13.5投标供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

- 14.递送磋商响应文件的地点、截止日期

14.1磋商响应文件的递交地点与磋商地点相同。

14.2所有磋商响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的磋商截止时间之前送至磋商地点。

14.3采购代理机构将拒绝接受在磋商截止时间之后送达的磋商响应文件。

- 15.磋商响应文件的撤回

允许投标供应商在提交最后报价之前声明撤回磋商响应文件，但提交最后报价之后不得撤回其投标。

- （五）磋商过程

- 16.磋商过程

16.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。投标供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。参加磋商的代表须签名报到以证明其出席开标会议。否则，视为自动弃权。

16.2磋商时，磋商响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

16.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

- （六）磋商程序及方法

- 17.磋商小组

17.1 采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答投标供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

- 18.磋商程序

18.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有磋商响应文件，并按先初审、后复审的程序对磋商响应文件进行评审、评分。

18.2磋商小组首先按竞争性磋商要求对各磋商响应文件进行初步评审，确认其磋商文件是否实质上响应了磋商文件的要求，没有实质上响应磋商文件要求的磋商文件将被拒绝，也不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留使其成为具有响应性的磋商。其次磋商小组与响应供应商分别进行磋商。磋商进行一轮（评审委员会认为有必要增加磋商轮数的除外），采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录，磋商小组和响应供应商在记录上签字确认。磋商结束后，让所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商小组成员根据评审方法对各磋商响应文件进行综合评审。初审阶段为资格性审查和符合性审查。

- 18.2.1资格性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见磋商文件 |
| 3 | 3.本项目的特定资格要求： （1）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理） |
| 4 | （2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明） |
| 5 | （3）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明） |
| 6 | （4）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明） |
| 7 | （5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）。 |
| 8 | （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明） |
| 9 | （7）按照本项目采购公告要求领取磋商文件的 |
| 10 | （8）投标人具有建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质（投标人须提供证书复印件） |
| 11 | （9）投标人持有建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》（投标人须提供证书复印件） |
| 12 | （10）拟任本工程的项目负责人具备建筑工程专业二级或以上注册建造师，项目负责人必须是本公司的正式员工，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（须提供注册证、近6个月任意一期社保证明及项目负责人未担任在施建设工程项目的项目负责人承诺书） |
| 13 | （11）拟任本工程的项目负责人持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图（投标人须提供证书复印件或网页截图） |
| 14 | （12）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图（项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人）（投标人须提供证书复印件或网页截图） |
| 15 | （13）本项目是（否）专门面向中小企业采购：是，本项目的工程承建商为符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合“填写指引”的，按资格审查不通过处理） |
| 结 论 |  |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人（应答供应商）投标文件（应答文件）符合磋商文件资格要求，“不通过”表示该投标人（应答供应商）投标文件（应答文件）不符合磋商文件资格要求；

- 18.2.2符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包的内容拆开投标 |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（磋商文件另有规定的除外） |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价） |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见） |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足磋商文件要求的（是否实质性满足磋商文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判） |
| 6 | 未按磋商文件所提供的样式填写《磋商函》；未按磋商文件所提供的《政府采购应答及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的；未按磋商文件对磋商响应文件组成的要求提供磋商响应文件 |
| 7 | 报价有缺漏项目,或者对磋商文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求 |
| 8 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形 |
| 9 | 磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的 |
| 10 | 未按磋商文件要求提供一正二副纸质投标文件及一份电子投标文件的 |
| 结 论 |  |

注：

1、结论栏中填写“通过”表示该投标人（应答供应商）投标文件（应答文件）符合磋商文件要求，“不通过”表示该投标人（应答供应商）投标文件（应答文件）不符合磋商文件要求；

2、汇总结论按少数服从多数原则确定。

18.2.1实质性偏离是指磋商响应文件未能实质性响应磋商文件的要求，非实质性偏离是对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正后这些内容不会改变磋商响应文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 磋商响应文件文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 磋商小组认定的其他非实质性偏离情况。

磋商响应文件有上述情形之一的，磋商小组应当要求投标供应商在规定的时间内予以澄清、说明。澄清说明材料由投标供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的质疑做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。答疑期间，投标供应商拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明，或澄清、说明的内容仍不能说明问题的，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的磋商资料做出评审意见。磋商小组对投标供应商主动提出的澄清、说明的内容将不予接受。

18.2.3 在磋商响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

18.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

18.4比较与评价：磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对初审阶段合格的磋商响应文件进行商务和服务评估方面的综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

- 19.评审办法

19.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》、《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法，评审内容分为磋商报价（最后报价）、技术部分与商务部分及对磋商文件的响应情况三部分组成（满分100分）。

19.2评审标准和分值分配：

| 序号 | 评审项目 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 磋商报价 | 40分 |
| 二 | 商务部分 | 27分 |
| 三 | 技术部分 | 33分 |

具体项目及评分细则：

1、评标方法：综合评分法

2、评标方法说明：

（1）满足磋商文件要求且最终磋商价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。

报价得分=(评标基准价/最终磋商价格)×权重

（2）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。

（3）联合体投标且联合协议中明确约定优惠主体的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，价格扣除比例为  /  （2%-3%），具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。联合体各方均为优惠主体的，价格扣除比例为  /  （2%-3%）。(本项目不适用)

（4）评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应将其作为无效投标处理。

备注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

| 评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评分项目 | 分值 | 评分参考及范围 |
| 技术部分 | 施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议 | 6 | （一）评分内容： 投标人撰写的施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议需包括： （1）结合现场提出施工组织计划； （2）与工程特点相结合的施工技术、工艺； （3）对项目提出可行建议。 （二）评分依据： 1、内容满足以上3项要求的，得3分；内容满足以上任意2项要求的，得2分；内容满足以上任意1项要求的，得1分；其他情况不得分。 2、在此基础上，评审委员会根据各投标人的具体响应情况按照以下评审标准进一步评审： 评审为优（方案整体科学合理、针对性强、可操作性强、条理非常清晰的）的加3分； 评审为良（方案整体比较科学合理、有较强针对性、有较强可操作性、比较条理清晰的）的加2分； 评审为中（方案整体科学合理性一般、针对性一般、可操作性一般，条理清晰度一般的）的加1分； 评审为差（如不满足项目要求的）的不加分。 |
|  | 项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案 | 6 | （一）评分内容： 投标人撰写的项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案需包括： （1）项目实施重点分析和保证措施； （2）项目实施难点的分析和解决方案； （3）项目实施的优化方案。 （二）评分依据： 1、内容满足以上3项要求的，得3分；内容满足以上任意2项要求的，得2分；内容满足以上任意1项要求的，得1分；其他情况不得分。 2、在此基础上，评审委员会根据各投标人的具体响应情况按照以下评审标准进一步评审： 评审为优（方案整体科学合理、针对性强、可操作性强、条理非常清晰的）的加3分； 评审为良（方案整体比较科学合理、有较强针对性、有较强可操作性、比较条理清晰的）的加2分； 评审为中（方案整体科学合理性一般、针对性一般、可操作性一般，条理清晰度一般的）的加1分； 评审为差（如不满足项目要求的）的不加分。 |
|  | 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性 | 6 | （一）评分内容： 投标人撰写的拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性需包括： （1）拟投入的设备计划； （2）提供的材料质量保证； （3）项目拟采用的设备（材料）满足节能环保要求。 （二）评分依据： 1、内容满足以上3项要求的，得3分；内容满足以上任意2项要求的，得2分；内容满足以上任意1项要求的，得1分；其他情况不得分。 2、在此基础上，评审委员会根据各投标人的具体响应情况按照以下评审标准进一步评审： 评审为优（方案整体科学合理、针对性强、可操作性强、条理非常清晰的）的加3分； 评审为良（方案整体比较科学合理、有较强针对性、有较强可操作性、比较条理清晰的）的加2分； 评审为中（方案整体科学合理性一般、针对性一般、可操作性一般，条理清晰度一般的）的加1分； 评审为差（如不满足项目要求的）的不加分。 |
|  | 对技术（服务）条款的响应程度 | 15 | （一）评分内容： 投标人应如实填写《技术(服务)要求偏离表》，评审委员会根据《技术(服务)要求偏离表》响应情况进行打分，全部满足的得15分，一般技术需求每负偏离一项扣0.818分，▲项技术需求每负偏离项扣3分，扣完为止。 （二）评分依据： 《技术(服务)要求偏离表》应对应填写本项目技术需求的具体要求。如要求提供证明资料的，未提供或提供的证明文件不符合要求的均视为负偏离。 |
| 价格部分 | 投标总价 | 40 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/最后磋商报价)×40。 注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。 |
| 商务部分 | 拟安排的项目负责人情况 | 5 | （一）评分内容： 考察项目负责人专业、职称等 项目负责人必须是投标人自有员工（以社保为准）。满足上述要求的，按照以下规则评分： 1、具备本科学历及以上（建筑类相关专业即可）的得2.5分； 2、具备建筑类相关专业中级或以上工程师职称证书得2.5分。 （二）评分依据： 1、提供项目负责人聘用合同以及提供通过投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。如供应商成立不足一个月，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 3、学历证明需提供学历证书复印件（或扫描件）以及学历信息在学信网（https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp）查询结果截图，由于日期较早无法查询的，需提供毕业院校或者人社部门出具的证明；国外学历证书提供教育部留学服务中心出具的国外学历认证书以及教育部留学服务中心官网查询截图（查询网址：http://zwfw.cscse.edu.cn/）。 4、职称证明需提供职称证书复印件（或扫描件）。 5、以上证明材料均须加盖投标人公章，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 拟安排的项目团队成员（项目负责人除外） | 5 | （一）评分内容： 拟安排的项目主要团队成员（项目负责人除外）必须为投标人自有员工（以社保为准），否则投入的该人员作不得分处理；且人数在5人或以上。满足上述要求的，按照以下规则评分： 1、具有施工员证书的，每提供一人得1.25分，最高得1.25分； 2、具有质量员证书的，每提供一人得1.25分，最高得1.25分； 3、具有资料员证书的，每提供一人得1.25分，最高得1.25分； 4、具有材料员证书的，每提供一人得1.25分，最高得1.25分； 以上4项累计得分，最多得5分。同一人员具有多项证书可以累计得分。 （二）评分依据： 1、提供项目团队成员聘用合同以及提供通过投标人缴纳的近三个月（含开标当月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。如供应商成立不足一个月，提供情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。 2、提供以上相关证书复印件（或扫描件）及证书官网或权威机构（如“中国社会组织政务服务平台（https://chinanpo.mca.gov.cn/）”“国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）”）等合法查询渠道的查询记录，相关证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发。 3、以上证明材料均须加盖投标人公章，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 同类业绩和履约评价 | 10 | （一）评分内容： 1、投标人提供近三年来（从2022年6月开始起算，至投标截止日止，以合同签订时间为准）承接的同类室内装饰装修项目业绩，每提供一项证明材料得1.2分，最多得6分。 2、投标人提供上述项目的履约评价： （1）具有3项或以上同类项目履约评价为优/优秀/满意或最高评价的履约（验收）评价证明文件，得4分； （2）具有2项同类项目履约评价为优/优秀/满意或最高评价的履约（验收）评价证明文件，得2.5分； （3）具有1项同类项目履约评价为优/优秀/满意或最高评价的履约（验收）评价证明文件，得1分； （二）评分依据： 1、同类业绩提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件（或扫描件）。 2、履约评价提供加盖合同甲方公章（或甲方业务章）的履约（验收）评价证明文件复印件（或扫描件）。 3.以上证明材料均须加盖投标人公章，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 驻场服务 | 5 | （一）评分内容： 投标人承诺在项目施工实施期间提供项目经理驻场服务（驻场时间至少包含法定工作日9-18点）的，得5分。 （二）评分依据： 提供承诺函（格式自拟）。 |
|  | 环保执行情况 | 2 | （一）评分内容： 要求投标人就是否受过环保主管部门行政处罚作为得分依据；以投标人在投标文件中提供的承诺作为依据；若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。采取客观化评分；没有受过行政处罚得2分，受过行政处罚不得分。 （二）评分依据： 1.提供承诺（格式自拟）； 2.若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。 |
| 评标总得分：100分 |  |  |  |

- （七）确定成交供应商

- 20.推荐并确定成交候选供应商

20.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐3名成交候选供应商，并由采购人按顺序确定成交供应商。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

20.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

20.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 21.成交通知

21.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在本磋商文件磋商邀请书中公布的网站上公告成交结果。

21.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- （八）授予合同

- 22.签订合同

22.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司审核备案。

22.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3有关履约保证金：本项目须收取10万元履约保证金，投标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起120日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的0.5‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。

22.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

22.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

- （九）磋商活动终止

- 23. 终止情形

23.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）不符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- （十）处罚

- 24.处罚情形

有下列情形之一的，成交供应商的成交结果无效，履约保证金（如有）不予退还。情节严重的，报主管部门依法进行处理：

24.1投标供应商在提交响应文件截止时间之后撤回响应文件的。

24.2投标供应商在响应文件中提供虚假材料的。

24.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

24.4有恶意串通等不正当竞争行为的。

24.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

24.6未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的。

24.7擅自变更、中止或者终止政府采购合同的。

24.8成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的。

24.9法律、法规规定的其他情形的。

- （十一）其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

- （十二）招标代理服务收费标准

本项目向成交供应商收取代理服务费

成交供应商在领取《成交通知书》之前须向深圳交易集团有限公司交纳代理服务费。若因中标供应商交纳代理服务费所产生的时间影响到合同签订的，由成交供应商自行承担责任。代理服务费标准参照《关于印发深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）业务收费标准的通知》（深交易〔2023〕69号）收取。本项目类别为工程招标：

（一）代理服务费以《成交通知书》确定的成交金额作为计算基数，按差额定率累进法计算。

（二）成交金额的各部分费率如下表：

| 类别 金额(万元) | 工程招标 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| 100-500 | 0.70% | 1.10% | 0.80% |
| 500-1000 | 0.55% | 0.80% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.35% | 0.50% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.20% | 0.25% | 0.10% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

如某货物招标项目，中标金额为600万，需交纳的代理服务费具体计算如下：

代理服务费＝（100万以下部分的代理服务费）+（100万～500万部分的代理服务费）+（500万～600万部分的代理服务费）＝100万元×1.5%+（500-100）万元×1.1%+（600-500）万元×0.8%=1.5万元+4.4万元+0.8万元＝6.7万元

（三）每宗交易代理服务费不低于5000元；

（四）成交供应商成交后，必须按规定采用银行对公转账方式向深圳交易集团有限公司直接交纳代理服务费，交纳信息及要求按以下规定执行：

基本户信息：

账户名：深圳交易集团有限公司

账号：632765883

开户行：民生银行深圳五洲支行

转账备注：

项目编号+项目名称+成交金额+成交供应商名称

- （十三）其他要求

投标人如需了解采购人具体名称，需要提供保密承诺函《具体内容格式详见附件：保密承诺函》，收到书面保密承诺函扫描件后进行答复。

附件：

保密承诺函

致：zycgr21071303

我方作为“    项目（项目编号：   ）”的投标人，须向贵单位了解具体采购人名称，我方在此承诺：未经贵单位许可，我方不对外公开、宣传或泄露贵单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给贵方造成任何不利后果（包括但不限于经济责任、行政责任等），均由我方承担。

投标人(公章）：

年  月  日

- 第三部分  政府采购项目合同书

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

合同协议书

合同号：

本合同于     年  月  日由中华人民共和国的           （以下简称“买方”）为一方、和中华人民共和国             （以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于买方为获得以下工程、货物和伴随服务，即                   采购项目竞争性磋商（采购文件编号：        ），并接受了卖方以总金额 （以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的报价。

本合同在此声明如下：

1．本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：．

（1）合同协议书

（2）合同特殊条款及合同条款

（3）合同条款附件

附件1 – 供货范围及分项价格表

附件2 – 技术规格和技术服务（含集成服务、售后服务、培训等）

附件3 – 合同实施计划

附件4 – 履约保函（格式）（如有）

附件5 – 预付款保函（格式）（如有）

（4）成交通知书、磋商响应文件、竞争性磋商文件

3．考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4．考虑到卖方提供的工程、货物和服务并修补缺陷。买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

各方在上述日期签署本协议。

买方名称：                                  卖方名称：

买方授权代表签字：                         卖方授权代表签字：

________________                           _________________

（加盖公章）                              （加盖公章）

- 第四部分  磋商响应文件格式

磋商响应文件

项目编号：ZCXX2025013

项目名称：前海国际科技创新产业平台（23层）

精装修施工项目

供应商：

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 磋商响应文件的组成：

- 1.磋商响应文件正文（信息公开部分），主要包括以下内容：

（1）磋商函

（2）竞争性磋商首次报价表

（3）工程量清单报价格式（以附件为准）

（4）政府采购应答及履约承诺函

（5）资格证明材料

（6）中小企业声明函和其他优惠主体声明函

- 2.磋商响应文件附件（信息不公开部分）：主要包括以下内容：

（1）法定代表人证明书

（2）法定代表人授权书

（3）供应商承诺函

（4）商务评分所需证明文件（均需加盖公章）

（5）技术评分所需证明文件（均需加盖公章）

（6）磋商最后报价表

（7）供应商认为有必要提供的其它材料

- 公开部分

- 附件1：磋商函

磋商函

致：深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司、采购人

我们收到ZCXX2025013磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起120天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商响应文件或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

法定代表人姓名： ___________ 职务：____________

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件2：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

供应商名称：                          项目编号：

| 项目名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目 | 大写： 小写： |

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、磋商报价总报价。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件3：工程量清单报价格式（以附件为准）

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件4：政府采购应答及履约承诺函

政府采购应答及履约承诺函

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

2.我单位参与该项目投标，符合磋商文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目磋商文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足财政部《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）要求。

12. 我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

14.我单位承诺参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

15.我单位承诺不对采购人进行贿赂，进行有偿报答。

16.我单位承诺不对采购人进行任何形式的利益输送。

17.我单位承诺不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动。

18.我单位承诺不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件5：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：供应商有效的法人营业执照，磋商文件（第一部分资格条件）规定的有关资质证书、许可证书、供应商认为有必要提供的其他资格证明文件等。如果是非法人资格的供应商，须提供身份证明。

（1）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；（加盖磋商供应商公章）

（2）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；（加盖磋商供应商公章）

（3）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；（加盖磋商供应商公章）

（4）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；（加盖磋商供应商公章）

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；（加盖磋商供应商公章）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购应答及履约承诺函》中作出声明）；（加盖磋商供应商公章）

（7）按照本项目采购公告要求领取磋商文件的；

（8）投标人具有建设行政主管部门颁发的有效期内的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质（投标人须提供证书复印件）；（加盖磋商供应商公章）

（9）投标人持有建设行政主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》（投标人须提供证书复印件）；（加盖磋商供应商公章）

（10）拟任本工程的项目负责人具备建筑工程专业二级或以上注册建造师，项目负责人必须是本公司的正式员工，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（须提供注册证、近6个月任意一期社保证明及项目负责人未担任在施建设工程项目的项目负责人承诺书）；（加盖磋商供应商公章）

（11）拟任本工程的项目负责人持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图（投标人须提供证书复印件或网页截图）；（加盖磋商供应商公章）

（12）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图（项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人）（投标人须提供证书复印件或网页截图）；（加盖磋商供应商公章）

（13）本项目是（否）专门面向中小企业采购：是，本项目的工程承建商为符合政策要求的中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业（由供应商在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函》中作出声明；未提供声明函或声明函不符合“填写指引”的，按资格审查不通过处理）。（加盖磋商供应商公章）

- 附件6：中小企业声明函和其他优惠主体声明函

填写指引：

1、该部分内容由磋商供应商根据自身实际情况填写，不符合要求的磋商供应商可以不填写或直接删除相应的声明函。磋商供应商提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；满足多项优惠政策的磋商供应商，不重复享受多项价格扣除政策。

4、声明函具体填写要求：

（1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称；

第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购工程（标的）的具体名称（前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目）；

第四处，在“磋商文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

（2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

（3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、若本项目属于专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，则声明函有效性由采购人或代理机构判定，如判定声明函无效的，相关供应商将作资格审查不通过处理；若本项目非专门面向中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业，声明函的有效性由评审委员会判定，如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作磋商响应无效处理）。

- 1.中小企业声明函（工程）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）    的    （项目名称）    采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；承建企业为    （企业名称，要求承建企业本身所属行业应当与磋商文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

- 2.    （标的名称）     ，属于    （采购文件中明确的所属行业）    行业；承建企业为    （企业名称，要求承建企业本身所属行业应当与磋商文件要求的行业相一致）    ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

供应商：       （公章）

年   月  日

- 2.残疾人福利性单位声明函（工程类）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （单位名称）    单位的    （项目名称）    项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

供应商：       （公章）

年   月  日

- 3.监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

供应商：       （公章）

年   月  日

- 非公开部分

- 附件7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

【法定代表人姓名】  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：      年龄：       民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 附件8：法定代表人授权书

法定代表人授权书

（供应商名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

【法定代表人姓名】   特授权 （委托代理人姓名）    代表我单位全权办理针对                项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年   月   日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         职务：

授权人【法定代表人】签字或盖章：            职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：       （公章）

年   月  日

- 附件9：供应商承诺函

供应商承诺函

致：深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司、采购人

关于贵方    年    月    日ZCXX2025013采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件10：商务评分所需证明文件（均需加盖公章）

- 1）拟安排的项目负责人情况

（特别提示：供应商须按本磋商文件评标信息中“拟安排的项目负责人情况”这一评审因素要求，提供详细证明资料）

供应商：       （公章）

年   月  日

- 2）拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）

（特别提示：供应商须按本磋商文件评标信息中“拟安排的项目团队成员（项目负责人除外）”这一评审因素要求，提供详细证明资料）

供应商：       （公章）

年   月  日

- 3）同类业绩和履约评价

（特别提示：供应商须按本磋商文件评标信息中“同类业绩和履约评价”这一评审因素要求，提供详细证明资料）

供应商：       （公章）

年   月  日

- 4）驻场服务

（特别提示：供应商须按本磋商文件评标信息中“驻场服务”这一评审因素要求，提供详细证明资料）

供应商：       （公章）

年   月  日

- 5）环保执行情况

（特别提示：供应商须按本磋商文件评标信息中“环保执行情况”这一评审因素要求，提供详细证明资料）

供应商：       （公章）

年   月  日

- 6）对商务条款的响应程度

商务要求偏离表

| 序号 | 目录 | 商务需求 | 供应商磋商商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★工期要求 | 50个日历天（包含节假日）。以第三方监理单位签发的开工令、竣工验收报告作为实际工期计算依据。 |  |  |  |
| 2 | ★工程量的确定方法 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） |  |  |  |
| 3 | ★工程计价方法 | 综合单价法 |  |  |  |
| 4 | ★关于签约合同价 | 按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、深圳市现行消耗量定额及有关规定、预算编制期间《深圳建设工程价格信息》等，根据招标清单综合单价、工程量清单、投标下浮率确定签约合同价。 |  |  |  |
| 5 | ★关于报价方式 | 本项目最高限价248.162747万元。其中安全文明施工措施费、暂列金为不可竞争经费，投标人报价应包含此部分费用且不可变动，否则视为投标无效。 本项目措施费包干。 |  |  |  |
|  |  | 1、投标报价必须是人民币含税价。 2、投标报价包含所有费用，包含但不限于该服务项目辅助设施及配件购置、税费、包装、运输、保险、调试、技术服务、培训、检测、服务、免费保修/维护期（免费保修/维护期内设备及部件故障的更换，维修和退运返修）、售后服务等，验收合格交付使用之前的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。 备注：本项目需求中所称的免费是指由此产生的一切费用由中标人承担，中标金额是采购人支付的唯一依据，采购人不再另行支付其他任何费用。 |  |  |  |
| 6 | ★关于付款方式（工程款支付） | 1、预付款比例为：合同金额的20%。 2、进度款按形象进度支付，经现场验收合格的工程量、工程进度达到总体工程进度的50%（由监理、招标人现场确认），支付合同金额的30%，即付至合同金额的50%。 3、工程竣工验收合格、获得验收报告后，付至合同金额的80%； 4、竣工结算办理完毕，支付至结算价的97%，剩余3%作为质保金，待工程保修期满后一次性支付到位。 |  |  |  |
| 7 | ★关于履约保证金 | 本项目须收取10万元履约保证金，投标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起120日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的0.5‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 |  |  |  |
| 8 | ★关于结算 | 1、项目竣工验收后，以第三方造价咨询公司审核确认的结算价格作为结算支付依据。 2、项目结算计价原则：合同清单中已有的项目采用已有项目的综合单价，与清单中类似的项目参考清单中类似项目单价，清单中没有的项目按以下原则计价：按预算控制价计价方式取费后（人工、材料价格采用预算编制期间《深圳建设工程价格信息》）；再根据投标文件最终的下浮比率（对比招标控制价）计算结算费用。 3、由于政策调整或其他原因导致项目终止或工程规模缩减的，采购人将按照中标人实际已完成且经采购人确认的部分支付费用，除此之外，采购人无需支付其他任何费用或补偿。 4、项目措施费包干。 |  |  |  |
| 9 | ★关于索赔 | 1、凡是因中标人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由中标人自行承担。 2、任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；采购人将施工场地移交给中标人后，应对施工场地上发生的一切负责，非采购人指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，中标人自行承担全部责任。 3、中标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目。各供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。 |  |  |  |
| 10 | ★关于工程缺陷责任与保修 | 1、根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知(建质[2017]138号)》意见，整体保修期为二年，防水保修期为五年。 2、本工程的质量保证期从竣工验收合格之日起开始计算，质保期为2年。在工程保修期内，中标人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任； 3、保修期内发生质量问题进行重新补修所产生的各项费用不予核算，费用由中标人承担； 4、工程质量缺陷保修：中标人在接到采购人的报修通知后，中标人应在 4 小时内到达现场处理。 |  |  |  |
| 11 | ★关于保险 | 1、采购人委托中标人办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由施工单位负责。 2、全体施工作业人员应通过安全培训，并办理工伤保险、意外伤害保险手续。 |  |  |  |
| 12 | ★其他 | 本项目实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。中标人不得擅自变更项目经理，确需变更应征得采购人书面同意且所换人员必须是本公司的正式员工，资格不得低于投标文件，按照规定办理变更手续；如未经采购人同意更换项目经理，采购人有权取消中标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由中标人承担。如中标人派出工作人员不能胜任工作，采购人保留更换人员及解除合同的权利。 |  |  |  |
| 13 | ★违约责任 | 1、中标人延期交付的，每推迟1天，罚款10000元，在结算价格中据实扣除。 2、中标人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任： 监理人向中标人发出整改通知，要求中标人在指定的期限内改正，中标人应按合同约定支付10000元违约金。中标人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，采购人可直接解除合同，中标人承担签约合同价10%的违约金。 3、中标人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任： 监理人向中标人发出整改通知，要求中标人在指定的期限内改正，中标人并应按照合同相关约定支付10000元违约金。中标人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，采购人有权直接解除合同，中标人承担签约合同价10%的违约金。 4、因中标人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任： 中标人须按采购人要求进行返工、整改，并达到设计和规范要求。如中标人拒不整改，采购人有权委派第三方单位进行返工、整改，其费用由中标人承担，并且由此造成的采购人损失，中标人都应承担。中标人承担此损失并不免除延期违约等其它合同条件的相应责任。中标人应向采购人支付数额不低于合同价5%的损失赔偿（采购人有权直接从结算价款中扣除，无须得到中标人的确认），该约定的损失赔偿金额不能弥补实际损失的，中标人应补充赔偿不足部分。 5、中标人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任： 监理人可向中标人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，除合同条款另有约定外，中标人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误违约金。 6、中标人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任： 监理人可向中标人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，除合同条款另有约定外，中标人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误违约金。中标人在指定期限内仍不纠正的，采购人并有权委托第三方执行相关工作，费用全部由中标人承担。 7、中标人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按采购人要求进行修复的违约责任： 采购人或监理人可向中标人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，除合同条款另有约定外，中标人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误；中标人在指定期限内仍不纠正的，采购人有权委托第三方执行相关工作，费用全部由中标人承担。 8、中标人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任： 中标人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；采购人可通知中标人立即解除合同。 （1）关于因中标人违约解除合同：监理人发出整改通知28天后，中标人仍不纠正违约行为的，采购人有权解除合同并向中标人发出解除合同通知。中标人收到采购人解除合同通知后14天内，中标人应撤离现场，采购人派员进驻施工场地完成现场交接手续，采购人有权另行组织人员或委托其他中标人，采购人因急需完成该工程的需要，有权扣留使用中标人在现场的材料、设备和临时设施。但采购人的这一行动不免除中标人应承担的违约责任，也不影响采购人根据合同约定享有的索赔权利。中标人拒绝撤离现场的，每逾期一日，应按照签约合同价的万分之五支付违约金。 （2）关于采购人发出合同解除通知后的估价、付款和结清：A、中标人收到采购人解除合同通知后28天内，监理人按合同约定来商定或确定中标人实际完成工作的价值，包括采购人扣留中标人的材料、设备及临时设施和中标人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。B、采购人发出解除通知后，采购人有权暂停对中标人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括中标人应支付的违约金。C、采购人发出解除合同通知后，采购人有权按照合同的约定向中标人索赔由于解除合同给采购人造成的损失。D、合同双方确认合同价款后，采购人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。E、采购人和中标人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定的争议条款处理。 （3）关于协议利益的转让：因中标人违约解除合同的，采购人有权要求中标人将其为实施合同签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给采购人，并在中标人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。采购人有权使用中标人文件和由中标人或以其名义编制的其他设计文件。 以上约定也适用于因中标人其他违约行为而解除合同的情形。 9、其他： 在工程施工过程中或工程移交两年内，由于中标人责任出现工程质量缺陷、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体曝光造成负面影响或政府有关部门的通报批评，采购人有权要求中标人支付50万元/次违约金。 |  |  |  |

供应商：       （公章）

年   月  日

《商务要求偏离表》编制指引：

1、商务要求偏离表的序号、目录、商务需求等栏目对应“第五部分 磋商及采购项目要求”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“供应商磋商商务响应”一栏必须一一对照“商务需求”，详细填写供应商自身响应情况，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“供应商磋商商务响应优于商务需求”，“负偏离”表示“供应商磋商商务响应不满足商务需求”，“无偏离”表示“供应商磋商商务响应与商务需求一致”。“供应商磋商商务响应”对比“商务需求”存在响应不全（包括未响应整项商务需求或者未响应一项商务需求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、商务要求条款均为不可负偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。

- 附件11：技术评分所需证明文件（均需加盖公章）

- 1）施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议

（特别提示：供应商须按本磋商文件评标信息中“施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议”这一评审因素要求，提供详细证明资料）

供应商：       （公章）

年   月  日

- 2）项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案

（特别提示：供应商须按本磋商文件评标信息中“项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案”这一评审因素要求，提供详细证明资料）

供应商：       （公章）

年   月  日

- 3）拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性

（特别提示：供应商须按本磋商文件评标信息中“拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性”这一评审因素要求，提供详细证明资料）

供应商：       （公章）

年   月  日

- 4）对技术（服务）条款的响应程度

技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 目录 | 技术需求 | 供应商磋商技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★质量标准 | 1）中标人服务成果符合《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》《建筑给水排水设计标准GB50015-2019》《建筑装饰装修工程质量验收标准GB50210-2018》《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》《智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013》及其他相关的政府标准、建筑业行业规范。在每道工序完工后应及时通知采购人、监理人员到现场查看、验收。工程质量验收合格的，根据实际完成工程量结算价款。 |  |  |  |
|  |  | 2）中标人对施工所需的材料、设备必须符合国家、广东省现行规范要求，未达到环保、消防要求的材料不得在工程中使用，未经检验合格的材料或设备不得在工程中使用。 |  |  |  |
|  |  | 3）施工前须提供主要材料的样品，主要材料的样品须在大批订货前送审，经采购人及监理单位最终确认后，方可进场使用。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准，样品和其包装，由中标人无偿提供。 |  |  |  |
|  |  | 4）中标人自行提供完成本项目所必备的设备。 |  |  |  |
|  |  | 5）如果不能达到质量要求而返工，中标人应无条件完全承担相关费用，承担工期延误责任；由于中标人原因导致质量事故，中标人须承担由此产生的一切责任。由于中标人原因导致发生质量、安全等重大问题而被行政主管单位处罚的，每次罚款10000元，在付款时扣除。 |  |  |  |
|  |  | 6）监理工程师发现中标人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由中标人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 |  |  |  |
|  |  | 7）保证主要材料档次及可靠性，优先使用主流品牌，保证功能效果。 |  |  |  |
| 2 | 工程验收要求 | 验收标准： ①符合图纸要求。 ②符合国家及地方、行业相关施工及验收规范和设计要求，达到合格标准。 |  |  |  |
| 3 | 安全文明施工与环境保护 | 1）中标人须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）须用整齐美观的板材围护密封施工。 |  |  |  |
|  |  | 2）中标人应做到文明施工，遵守规范，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，杜绝野蛮施工，认真做好施工现场防护、防火、降噪、用电、降尘等安全文明施工各项管理工作，在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，应对施工现场进行清理，保持施工现场整洁，做到工完场清。清理出的垃圾要堆放在采购方指定的场地内，否则采购方可根据实际情况进行处罚。 |  |  |  |
|  |  | 3）中标人在施工前，应对施工人员及相关人员进行安全培训，保证施工器具、施工设备、施工材料及施工环境处于安全状态下。在工程实施期间中标人保证按照相关行业规范及安全条例进行操作，注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，并做好防护，遵守有关安全保护规程，对施工过程中出现的给他人或自身造成伤害的一切安全事故负全责，接受采购方的监督。 |  |  |  |
|  |  | 4）中标人确保按照施工安全规范施工，施工现场发生的一切事故的处理及费用，全部由中标人负责。 |  |  |  |
|  |  | 5）中标人应依据《建设工程安全生产管理条例》、《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》等有关规定制订安全生产审查制度，主要内容应包含审查程序、相关人员职责及责任落实情况、危险源状况及防范措施、安全技术交底等相关安全培训内容、特种作业人员持证情况、高空动火吊装等特种作业及施工临时用电临时用水专项方案（专项方案应由专业机构评审合格）、安全标识牌的安装要求、应急措施及相关过程的安全检查记录要求等。 |  |  |  |
|  |  | 6）中标人须服从采购人、第三方监理单位、现场物业单位的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。 |  |  |  |
| 4 | 其他技术需求 | ▲1）中标人须安排专人做好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。中标人须负责工程的前期、开工到竣工所有资料的收集、整理、归档和移交工作，保证工程项目资料的完整、准确、齐全。 |  |  |  |
|  |  | 2）中标人须遵守采购人提出的各项规章制度和廉政纪律要求。 |  |  |  |
|  |  | ★3）依据相关法律、法规、规章，要求使用国有资金和集体所有资金等投资建设工程的竣工结算需向政府指定机构提交或审核的，中标人不得拒绝政府指定机构的任何监管，必须充分配合审计或审核，不得拖延。 |  |  |  |
|  |  | 4）由于施工作业或防护措施不当而造成的波及工程及周边已有的建筑物、构筑物、道路及市政管网损坏的处理及相关赔偿，由中标人承担。 |  |  |  |
|  |  | 5）因中标人过失而造成了采购人的经济损失或工程事故时，中标人除承担法律责任外，另根据损失程度向采购人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%。 |  |  |  |
|  |  | ★6）装修工程竣工验收后、家具安装进场前，中标人须按照市、区住建局有关要求，根据《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020等要求，委托具有CMA资质的第三方检测机构对室内环境污染进行抽检检测，检测项目包含氡、总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲苯、氨、甲醛、二甲苯，检测结果都需符合二类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量的规定，满足住建等管理部门的室内质量环境检测要求并通过验收。检测费用已包含在投标报价中。如有检测结果不符合国家标准的，且中标人须无条件配合整改，整改产生的费用由中标人承担。检测结果作为竣工验收是否合格的依据之一；如不合格需根据现场及空气质量具体情况定责。 |  |  |  |
|  |  | ▲7）中标人不得将项目转包给任何单位和个人。未经采购人书面同意，不得擅自将受委托项目分包给第三方承担。如项目有特殊需求的，经采购人书面同意后可以分包。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。 |  |  |  |
|  |  | 8）工作人员严格按照有关法律、法规持证上岗；对未能达到管理要求的承担相应违约责任。 |  |  |  |

证明资料【如有的话，供应商提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术（服务）要求偏离表》编制指引：

1、技术（服务）要求偏离表的序号、名称、技术要求等栏目对应“第五部分 磋商及采购项目要求”中的“技术需求”相关内容。

2、“供应商磋商技术响应”一栏必须一一对照“技术需求”，详细填写供应商自身响应的具体参数，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“供应商磋商技术响应优于技术需求”，“负偏离”表示“供应商磋商技术响应不满足技术需求”，“无偏离”表示“供应商磋商技术响应与技术需求一致”。“供应商磋商技术响应”对比“技术需求”存在响应不全（包括未响应整项技术需求或者未响应一项技术需求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、未要求提供证明资料的技术需求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，可在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合技术需求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足技术需求），且磋商供应商在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经磋商小组认定，将判定为负偏离。

6、其它注意事项：磋商小组有权对磋商供应商的响应情况作出判断（评审结论）。

供应商：       （公章）

年   月  日

- 附件12：磋商最后报价表

磋商最后报价

供应商名称：                          项目编号：

单位：元

| 项目名称 | 磋商最后报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目 | 大写： 小写： | 本次报价的工程量清单按照首轮报价与磋商最后报价的下浮率执行，下浮率为： |
| 最终确定的质量保证及服务承诺（优惠条件） |  |  |

注：1.此表不需装订在磋商响应文件中，供应商事先须盖章、签字（可多盖几份备用）。在磋商期间，由磋商小组确定合格的供应商现场填写，如未盖章授权代表现场签字也可予以认可。

示例：本次报价的工程量清单按照首轮报价与磋商最后报价的下浮率执行，如首轮报价为100万，磋商最后报价为80万，则本次报价的工程量清单按照首轮报价与磋商最后报价的下浮率执行，下浮率为：(100-80)/100*100%=20%.则下浮率填写：0.20（保留两位小数点）。

供应商：       （公章）

年   月  日

- 附件13：供应商认为有必要提供的其它材料

- 第五部分  磋商及采购项目要求

- 一、项目概况

1.项目名称：前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目

2.项目预算：254.90万元人民币

3.最高限价：248.162747万元人民币

4.投标报价超出项目最高限价的将作投标无效处理。

5.工程地点：前海深港合作区民生互联网大厦（工业区）B栋23层

6.工程规模及特征：装修区域建筑面积2416.2平方米。装修内容包含消防工程、门窗、隔墙、天棚、地面、电气照明、给排水、通风空调、基础智能化等。

7.工程承包范围（招标范围）：消防、门窗、隔墙、天棚、地面、电气照明、给排水、通风空调、基础智能化等工程施工。配合招标人进行家具接电安装、设备仪器安装调试等。

8.是否有危险性较大的分部分项工程：否。

9.是否组织现场探勘：否。

10.工程变更要求：按图纸施工，如有现场签证或设计变更，以采购人、设计单位、监理单位共同确认的书面通知为准

11.工程情况介绍（详见磋商文件附件1）

12.施工图（详见磋商文件附件2）

13.工程量清单（详见磋商文件附件3）

- 二、采购项目一览表

| 工程名称 | 数量 | 预算金额 （人民币 元） | 最高限价 （人民币 元） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前海国际科技创新产业平台（23层）精装修施工项目 | 1项 | 2549000.00 | 2481627.47 | 建筑业 |

- 三、技术要求

带★号为必须满足的技术指标项，不满足则投标无效，带▲号为重要技术指标项，不满足重点扣分。

| 序号 | 目录 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★质量标准 | 1）中标人服务成果符合《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》《建筑给水排水设计标准GB50015-2019》《建筑装饰装修工程质量验收标准GB50210-2018》《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2016》《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》《智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013》及其他相关的政府标准、建筑业行业规范。在每道工序完工后应及时通知采购人、监理人员到现场查看、验收。工程质量验收合格的，根据实际完成工程量结算价款。 |
|  |  | 2）中标人对施工所需的材料、设备必须符合国家、广东省现行规范要求，未达到环保、消防要求的材料不得在工程中使用，未经检验合格的材料或设备不得在工程中使用。 |
|  |  | 3）施工前须提供主要材料的样品，主要材料的样品须在大批订货前送审，经采购人及监理单位最终确认后，方可进场使用。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准，样品和其包装，由中标人无偿提供。 |
|  |  | 4）中标人自行提供完成本项目所必备的设备。 |
|  |  | 5）如果不能达到质量要求而返工，中标人应无条件完全承担相关费用，承担工期延误责任；由于中标人原因导致质量事故，中标人须承担由此产生的一切责任。由于中标人原因导致发生质量、安全等重大问题而被行政主管单位处罚的，每次罚款10000元，在付款时扣除。 |
|  |  | 6）监理工程师发现中标人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由中标人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。 |
|  |  | 7）保证主要材料档次及可靠性，优先使用主流品牌，保证功能效果。 |
| 2 | 工程验收要求 | 验收标准： ①符合图纸要求。 ②符合国家及地方、行业相关施工及验收规范和设计要求，达到合格标准。 |
| 3 | 安全文明施工与环境保护 | 1）中标人须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）须用整齐美观的板材围护密封施工。 |
|  |  | 2）中标人应做到文明施工，遵守规范，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，杜绝野蛮施工，认真做好施工现场防护、防火、降噪、用电、降尘等安全文明施工各项管理工作，在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，应对施工现场进行清理，保持施工现场整洁，做到工完场清。清理出的垃圾要堆放在采购方指定的场地内，否则采购方可根据实际情况进行处罚。 |
|  |  | 3）中标人在施工前，应对施工人员及相关人员进行安全培训，保证施工器具、施工设备、施工材料及施工环境处于安全状态下。在工程实施期间中标人保证按照相关行业规范及安全条例进行操作，注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，并做好防护，遵守有关安全保护规程，对施工过程中出现的给他人或自身造成伤害的一切安全事故负全责，接受采购方的监督。 |
|  |  | 4）中标人确保按照施工安全规范施工，施工现场发生的一切事故的处理及费用，全部由中标人负责。 |
|  |  | 5）中标人应依据《建设工程安全生产管理条例》、《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》等有关规定制订安全生产审查制度，主要内容应包含审查程序、相关人员职责及责任落实情况、危险源状况及防范措施、安全技术交底等相关安全培训内容、特种作业人员持证情况、高空动火吊装等特种作业及施工临时用电临时用水专项方案（专项方案应由专业机构评审合格）、安全标识牌的安装要求、应急措施及相关过程的安全检查记录要求等。 |
|  |  | 6）中标人须服从采购人、第三方监理单位、现场物业单位的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。 |
| 4 | 其他技术需求 | ▲1）中标人须安排专人做好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。中标人须负责工程的前期、开工到竣工所有资料的收集、整理、归档和移交工作，保证工程项目资料的完整、准确、齐全。 |
|  |  | 2）中标人须遵守采购人提出的各项规章制度和廉政纪律要求。 |
|  |  | ★3）依据相关法律、法规、规章，要求使用国有资金和集体所有资金等投资建设工程的竣工结算需向政府指定机构提交或审核的，中标人不得拒绝政府指定机构的任何监管，必须充分配合审计或审核，不得拖延。 |
|  |  | 4）由于施工作业或防护措施不当而造成的波及工程及周边已有的建筑物、构筑物、道路及市政管网损坏的处理及相关赔偿，由中标人承担。 |
|  |  | 5）因中标人过失而造成了采购人的经济损失或工程事故时，中标人除承担法律责任外，另根据损失程度向采购人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100%。 |
|  |  | ★6）装修工程竣工验收后、家具安装进场前，中标人须按照市、区住建局有关要求，根据《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020等要求，委托具有CMA资质的第三方检测机构对室内环境污染进行抽检检测，检测项目包含氡、总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲苯、氨、甲醛、二甲苯，检测结果都需符合二类民用建筑工程室内环境污染物浓度限量的规定，满足住建等管理部门的室内质量环境检测要求并通过验收。检测费用已包含在投标报价中。如有检测结果不符合国家标准的，且中标人须无条件配合整改，整改产生的费用由中标人承担。检测结果作为竣工验收是否合格的依据之一；如不合格需根据现场及空气质量具体情况定责。 |
|  |  | ▲7）中标人不得将项目转包给任何单位和个人。未经采购人书面同意，不得擅自将受委托项目分包给第三方承担。如项目有特殊需求的，经采购人书面同意后可以分包。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。 |
|  |  | 8）工作人员严格按照有关法律、法规持证上岗；对未能达到管理要求的承担相应违约责任。 |

- 四、商务要求

带★号为必须满足的商务指标项，不满足则投标无效，带▲号为重要商务指标项，不满足重点扣分。

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★工期要求 | 50个日历天（包含节假日）。以第三方监理单位签发的开工令、竣工验收报告作为实际工期计算依据。 |
| 2 | ★工程量的确定方法 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） |
| 3 | ★工程计价方法 | 综合单价法 |
| 4 | ★关于签约合同价 | 按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、深圳市现行消耗量定额及有关规定、预算编制期间《深圳建设工程价格信息》等，根据招标清单综合单价、工程量清单、投标下浮率确定签约合同价。 |
| 5 | ★关于报价方式 | 本项目最高限价248.162747万元。其中安全文明施工措施费、暂列金为不可竞争经费，投标人报价应包含此部分费用且不可变动，否则视为投标无效。 本项目措施费包干。 |
|  |  | 1、投标报价必须是人民币含税价。 2、投标报价包含所有费用，包含但不限于该服务项目辅助设施及配件购置、税费、包装、运输、保险、调试、技术服务、培训、检测、服务、免费保修/维护期（免费保修/维护期内设备及部件故障的更换，维修和退运返修）、售后服务等，验收合格交付使用之前的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。 备注：本项目需求中所称的免费是指由此产生的一切费用由中标人承担，中标金额是采购人支付的唯一依据，采购人不再另行支付其他任何费用。 |
| 6 | ★关于付款方式（工程款支付） | 1、预付款比例为：合同金额的20%。 2、进度款按形象进度支付，经现场验收合格的工程量、工程进度达到总体工程进度的50%（由监理、招标人现场确认），支付合同金额的30%，即付至合同金额的50%。 3、工程竣工验收合格、获得验收报告后，付至合同金额的80%； 4、竣工结算办理完毕，支付至结算价的97%，剩余3%作为质保金，待工程保修期满后一次性支付到位。 |
| 7 | ★关于履约保证金 | 本项目须收取10万元履约保证金，投标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。履约保证金在中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起120日内按原方式退还，不计利息。采购人逾期退还履约保证金的，向中标人每日偿付履约保证金的0.5‰的利息。因中标人原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。 |
| 8 | ★关于结算 | 1、项目竣工验收后，以第三方造价咨询公司审核确认的结算价格作为结算支付依据。 2、项目结算计价原则：合同清单中已有的项目采用已有项目的综合单价，与清单中类似的项目参考清单中类似项目单价，清单中没有的项目按以下原则计价：按预算控制价计价方式取费后（人工、材料价格采用预算编制期间《深圳建设工程价格信息》）；再根据投标文件最终的下浮比率（对比招标控制价）计算结算费用。 3、由于政策调整或其他原因导致项目终止或工程规模缩减的，采购人将按照中标人实际已完成且经采购人确认的部分支付费用，除此之外，采购人无需支付其他任何费用或补偿。 4、项目措施费包干。 |
| 9 | ★关于索赔 | 1、凡是因中标人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由中标人自行承担。 2、任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；采购人将施工场地移交给中标人后，应对施工场地上发生的一切负责，非采购人指令而影响施工导致工期拖延及财产损失，中标人自行承担全部责任。 3、中标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目。各供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。 |
| 10 | ★关于工程缺陷责任与保修 | 1、根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知(建质[2017]138号)》意见，整体保修期为二年，防水保修期为五年。 2、本工程的质量保证期从竣工验收合格之日起开始计算，质保期为2年。在工程保修期内，中标人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任； 3、保修期内发生质量问题进行重新补修所产生的各项费用不予核算，费用由中标人承担； 4、工程质量缺陷保修：中标人在接到采购人的报修通知后，中标人应在 4 小时内到达现场处理。 |
| 11 | ★关于保险 | 1、采购人委托中标人办理的保险事项：建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费应包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由施工单位负责。 2、全体施工作业人员应通过安全培训，并办理工伤保险、意外伤害保险手续。 |
| 12 | ★其他 | 本项目实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。中标人不得擅自变更项目经理，确需变更应征得采购人书面同意且所换人员必须是本公司的正式员工，资格不得低于投标文件，按照规定办理变更手续；如未经采购人同意更换项目经理，采购人有权取消中标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由中标人承担。如中标人派出工作人员不能胜任工作，采购人保留更换人员及解除合同的权利。 |
| 13 | ★违约责任 | 1、中标人延期交付的，每推迟1天，罚款10000元，在结算价格中据实扣除。 2、中标人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任： 监理人向中标人发出整改通知，要求中标人在指定的期限内改正，中标人应按合同约定支付10000元违约金。中标人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，采购人可直接解除合同，中标人承担签约合同价10%的违约金。 3、中标人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任： 监理人向中标人发出整改通知，要求中标人在指定的期限内改正，中标人并应按照合同相关约定支付10000元违约金。中标人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，采购人有权直接解除合同，中标人承担签约合同价10%的违约金。 4、因中标人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任： 中标人须按采购人要求进行返工、整改，并达到设计和规范要求。如中标人拒不整改，采购人有权委派第三方单位进行返工、整改，其费用由中标人承担，并且由此造成的采购人损失，中标人都应承担。中标人承担此损失并不免除延期违约等其它合同条件的相应责任。中标人应向采购人支付数额不低于合同价5%的损失赔偿（采购人有权直接从结算价款中扣除，无须得到中标人的确认），该约定的损失赔偿金额不能弥补实际损失的，中标人应补充赔偿不足部分。 5、中标人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任： 监理人可向中标人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，除合同条款另有约定外，中标人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误违约金。 6、中标人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任： 监理人可向中标人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，除合同条款另有约定外，中标人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误违约金。中标人在指定期限内仍不纠正的，采购人并有权委托第三方执行相关工作，费用全部由中标人承担。 7、中标人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按采购人要求进行修复的违约责任： 采购人或监理人可向中标人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，除合同条款另有约定外，中标人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误；中标人在指定期限内仍不纠正的，采购人有权委托第三方执行相关工作，费用全部由中标人承担。 8、中标人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任： 中标人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；采购人可通知中标人立即解除合同。 （1）关于因中标人违约解除合同：监理人发出整改通知28天后，中标人仍不纠正违约行为的，采购人有权解除合同并向中标人发出解除合同通知。中标人收到采购人解除合同通知后14天内，中标人应撤离现场，采购人派员进驻施工场地完成现场交接手续，采购人有权另行组织人员或委托其他中标人，采购人因急需完成该工程的需要，有权扣留使用中标人在现场的材料、设备和临时设施。但采购人的这一行动不免除中标人应承担的违约责任，也不影响采购人根据合同约定享有的索赔权利。中标人拒绝撤离现场的，每逾期一日，应按照签约合同价的万分之五支付违约金。 （2）关于采购人发出合同解除通知后的估价、付款和结清：A、中标人收到采购人解除合同通知后28天内，监理人按合同约定来商定或确定中标人实际完成工作的价值，包括采购人扣留中标人的材料、设备及临时设施和中标人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。B、采购人发出解除通知后，采购人有权暂停对中标人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括中标人应支付的违约金。C、采购人发出解除合同通知后，采购人有权按照合同的约定向中标人索赔由于解除合同给采购人造成的损失。D、合同双方确认合同价款后，采购人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。E、采购人和中标人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定的争议条款处理。 （3）关于协议利益的转让：因中标人违约解除合同的，采购人有权要求中标人将其为实施合同签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给采购人，并在中标人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。采购人有权使用中标人文件和由中标人或以其名义编制的其他设计文件。 以上约定也适用于因中标人其他违约行为而解除合同的情形。 9、其他： 在工程施工过程中或工程移交两年内，由于中标人责任出现工程质量缺陷、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体曝光造成负面影响或政府有关部门的通报批评，采购人有权要求中标人支付50万元/次违约金。 |

- 五、履约验收方案

根据获批准的工程方案，由采购人、中标人、监理单位等相关单位现场查验验收。

项目竣工验收合格后，中标人须在30个日历日内向采购人提供编制成册且符合档案要求的竣工资料及完整的结算资料（一式四份），包括：招、投标文件，中标通知书，施工合同，施工图与设计变更等资料及竣工图，开工报告与验收报告及工程验收证明书，工程竣工结算书与材料设备价差调整依据原件及其电子版。