公开询价函

深圳市广深沿江高速公路投资有限公司拟开展东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程生态保护修复服务（海岸整治修复）工作，现就该工作费用进行询价。基本情况及要求如下：
一、项目概况
1、项目名称：东莞长安至深圳南山高速公路深中通道深圳侧接线和国际会展中心互通立交工程生态保护修复服务（海岸整治修复）
2、询价内容及需求：
[bookmark: _GoBack]（1）依据国家、省、市相关法律法规、标准规范以及主管部门的要求，按照已备案的《广深沿江高速公路深圳段二期工程(机场互通立交及深中通道深圳侧接线)生态保护修复方案》，并依照深圳市海岸线占补相关规定，开展海岸线整治修复工作。具体内容包括海岸带垃圾清理367米、海岸带绿化美化367米、亲海型基础设施完善工程1835平方米（数量为暂定，最终以甲方或主管部门复核确认结果为准）。
（2）服务涵盖从前期调查到修复效果监测评估的完整流程，具体有前期调查、实施方案编制与评审、海岸线整治修复工作实施、验收报告编制、移交前管养维护、修复效果监测与评估，以及相关沟通协调工作。
（3）鉴于此项工作涉及多方协同以及省、市、区三级协调，着重强调以下沟通协调工作涵盖的内容：与主管部门、甲方及相关利益方保持日常沟通，协调解决各类问题，及时报送信息，并有效对接需求，以确保项目各环节符合法规要求，综合各方意见，进而保障整治修复工作顺利实施。具体包括对接深圳市规划和自然资源局、前海管理局及广东省厅等主管部门，统筹本项目岸线修复工作。
（详细内容及需求见合同格式）
3、项目实施地点：深圳市宝安区
4、投标报价上限：以公告公示金额为准。
5、服务期限：共18个月（含12个月备案收尾期），从合同签订之日起算。
二、供应商资格条件
1、投标人必须具备的投标资格为：
（1）基本资格要求：投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力，并提供合法有效营业执照。
（2）业绩要求：自2021年6月1日起至投标截止时间止，投标人至少具有一项单项合同金额在25万元（含）以上的海岸线整治、生态修复或园林绿化养护类服务业绩。（需提供合同关键页复印件作为证明材料）。
2、有下列情形之一的投标人，禁止参与本项目投标：
（1）被列入“信用中国”、“全国企业信用信息公示系统”、“中国政府采购网”失信主体、经营异常或税收违法失信主体行为名单的；
（2）被列入集团公司《不合格供应商名录》，且处于禁止投标期限内的。 
三、报价要求
1、本次报价上限以公告公示金额为准，超出该上限的报价无效。
2、提交询价响应文件正本一式两份。询价响应文件格式详见附件 1，所有复印件均应加盖供应商公章。
3、询价响应文件递交截止时间：  **   年 * 月 * 日****时（以深圳阳光采购平台公示信息为准）。
4、询价响应文件提交地址：深圳高速公路股份有限公司机荷改扩建项目管理处2楼财务室
5、询价响应文件装订要求：贵单位应将询价响应文件装订成册，密封在封套中，并在封套的封口处加盖公章。封套上详细注明供应商的名称、地址、联系人、联系电话、询价项目名称及报价日期等内容。
四、评审原则
在所有符合要求的供应商中，选择报价最低的供应商为成交供应商。
若有两家及以上的供应商出现相同的最低报价，则在报价相同的供应商中按其递交报价文件时间先后顺序以“1.2.... ”编号，并通过随机抽签的方式确定成交供应商。
五、注意事项
1、供应商应按照询价函的要求提供相关询价响应文件，出现以下情况之一，询价响应文件可视为无效：
（1）未完整提供询价响应文件，包括但不限于：营业执照复印件、法定代表人证明或授权委托书及身份证复印件、信用记录、响应函、同类业绩证明等。
（2）询价响应文件逾期未送达、或未按要求密封、或未按附件格式填报报价单。
（3）报价超过本次投标报价上限。
（4）异常低价审查：开标后，投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，评审小组将启动异常低价审查程序。供应商可自行研判风险，在询价响应文件中同步提交《成本构成专项说明》及相关证明材料（含人工、社保、主材、税费测算依据及近期发票/合同复印件）。未随询价响应文件提交但被认定需要澄清的，评审小组将发出书面澄清通知；供应商应在收到通知后1个工作日内进行补正（接受现场递交、邮件或传真形式，文件须加盖公章）。供应商未能及时作出说明，或者所作说明未获评审小组认可的，评审小组将按未响应实质性要求处理，其询价响应文件视为无效，相关情况记入评审记录。
2、本次询价合格供应商数量不足 3 名时，我单位将重新组织询价。
3、公布询价结果后，被选定供应商应在规定时间内响应，否则我单位视为供应商自动放弃。
4、签订合同前，我单位可随时、无条件终止本次询价，并不承担供应商由此造成的任何损失。

附件1：询价响应文件
附件2：合同文本（参考格式）
附件3：广深沿江高速公路深圳段二期工程(机场互通立交及深中通道深圳侧接线)生态保护修复方案
附件4：现场踏勘照片
附件5：海岸整治修复工作清单（固化清单）
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