
关于中兵智能创新研究院（深圳）有限公司
足式人形机器人租用服务询价文件
一、报价要求：
1.报价人须仔细阅读询价文件的全部条款，并做出明确响应。
2.询价文件中带有“★”号的条款为关键项，为报价方必须满足项，若有一项不满足将导致被否决，报价时应提供充分的材料证据以证明其技术满足性，必要时可进行现场演示；其它非“★”号项为非关键项。
3.询价报价：
★3.13.1 供应商需提交分项明细《报价单》（盖公章），应包含服务构成细项报价表。报价须包含设备使用费、硬件保障、外观涂装改装、标识加装、知识库部署调试、功能适配改造、运输交付、现场部署调试、驻场技术保障、保险、税金等完成本项目全部工作的一切费用。
[bookmark: _GoBack]★3.2本项目最高限价为人民币5万元，超过此限价的报价将被视为无效报价。
3.3询价报价为人民币报价。
4.资质要求
★4.1 提供企业工商注册相关资质证明（营业执照复印件）；
★4.2 授权委托人授权证明（需提供法人与被委托人身份证复印件，写明联系人及联系方式）；
★4.3 报价人未在 “信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）” 失信被执行人名单；（声明及信用信息报告）；未在 “中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）” 严重违法失信行为记录名单；（声明及查询截图）。
4.4能力考察项：提供人形机器人制造、租赁、展示改造调试、展会驻场保障等同类业绩资料。
★以上所有资质、证明、声明、截图材料均需加盖单位公章，缺一不可，否则视为无效报价。
5.合规性要求 
5.1 报价人在本项目采购过程中不得存在弄虚作假、串通响应、行贿受贿或提供虚假材料等违法违规行为，一经查实，将被视为否决项处理。
5.2 报价人在本项目中应严格遵守国家相关保密法律法规，不得将项目相关信息、专业数据库、标识素材等信息泄露给任何第三方。如发现存在泄密行为，将追究相关法律责任。
5.3 报价人承诺其自有机器人硬件、底层软件、自有第三方组件不侵犯第三方知识产权；因报价人自有技术原因引发第三方知识产权索赔的，由报价人负责处理并承担全部赔偿责任。
6.其他说明
★6.1 所有报价资料均需报送电子材料和纸质材料。（电子材料发至邮箱：285573652@qq.com）
6.2 纸质资料应用档案袋封闭，并于封口处盖章寄送，应在封面上写清响应询价名称及公司名称，纸质文件应于网上询价结束日期48小时内寄到下方通讯地址。
通讯地址：广东省深圳市光明区尚智科技园3C栋前台
联系人：邹工
联系方式：13923876262
二、工程范围及技术要求
（一）服务名称：中兵智能创新研究院（深圳）有限公司足式人形机器人租用服务项目
（二）采购范围与内容：足式人形机器人1台，负责设备硬件保障、外观涂装改装、标识加装、知识库部署调试、功能适配改造、运输交付、现场部署调试、驻场技术保障等全套工作，保障机器人展示交互工作。
★本项目项下足式人形机器人所有权归乙方所有。进场前、调试期间，设备保管、安全操作、风险管控责任由乙方全权承担。因乙方设备本身质量缺陷、调试不到位、驻场保障不及时、操作失误等乙方原因，造成展示中断、设备损坏、人员伤害、主办方处罚、我方声誉损失的，全部责任及损失由乙方承担。
★进场报批约定：乙方是机器人进场展示第一责任主体，须按主办方、安保、展务要求，按时完整提交机器人所有进场申报材料、安全检测材料、风险说明，配合安检、核验，承担因申报资料不全、设备安全指标不达标、不符合展区管理要求导致无法进场、禁止展示的全部后果，工期不予顺延，我方有权扣减或拒付对应款项。
★租用时间：2026年11月14日至12月14日；
★时间节点要求：
（1）2026年11月，完成人形机器人软硬件适配改造、迭代优化与内部联调测试工作，并运输至我方指定地方配合调试。
（2）2026年12月，展区实地安装调试，确保达到要求的稳定展示状态，并安排人员随时提供技术保障。
★基础必需功能
★1.数量配置：足式人形机器人1台。 
★2.外观改装：整机涂装，机身加装、印刷标识；标识严格按样实施，色差、位置、工艺须满足我方要求。
★3.交互功能：放置展区正门位置，支持预设动作展演、网络环境下稳定语音交互，应答准确、响应流畅，无频繁卡顿、误唤醒、答非所问等问题；
★4.安全指标（1）整机、电池系统安全可靠，不得出现自燃、自爆安全事故；（2）足式人形机器人具备防跌倒保护控制及避障停障逻辑，运行过程中不得无故摔倒及冲撞行为，避免砸伤、划伤现场人员及现场设备；乙方必须自带安全风险预案，配备驻场技术人员实时看管、应急关停。无论何种原因，机器人发生倾倒、冲撞、失控伤人，优先由乙方承担处置及赔偿责任，我方保留追责权利。
三、付款方式
1.付款方式：电汇。双方签订服务合同后约定支付节点：
①合同生效后【5】个工作日内，支付合同总额【30%】的首付款；
②展会顺利结束、全部服务完成、资料移交完毕后【30】个工作日内，支付合同总额【70%】的尾款。
★乙方应当在我方每次付款前，开具合法合规、对应金额的增值税发票，发票须合法有效，不得存在虚开、作废、红冲等瑕疵；发票不合规的，我方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。
2. 其他约定：因乙方机器人、软件、算法、第三方组件引发知识产权纠纷，全部由乙方处理并承担损失。
3. 四、其他说明
1.服务地点：我方指定位置；
2.乙方必须配备专职技术人员提供技术保障（必要期间，如展会期间驻场协助开展每日开展前检查、闭场后巡检等工作），随时处置故障、交互异常、动作失效等问题，保障展示不间断；驻场人员须服从我方现场管理、安保管理。
3.乙方须自行购买本项目对应的设备财产险、第三者责任险，保险覆盖运输、现场展示全周期，保险单我方可要求核验。


