南山区沙河街道

办事处招标文件

（工程服务类）

招标文件信息

项目名称：何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧挡墙治理项目第三方监测

项目编号：NSSHJD20250808

项目类型：服务类

采购方式：公开招标

货币类型：人民币

第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定，我街道办就本项目采用公开招标的方式采购，接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、项目名称：何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧挡墙治理项目第三方监测

二、项目编号：NSSHJD20250808

三、项目内容及需求：

（一）项目类别：服务类

（二）项目预算：29.40万元

（三）项目需求：详见项目需求文件

四、投标人资质要求：

（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照（或单位登记证书等相关证明材料）；

（二）具备工程勘察专业类（岩土工程（岩土工程物探测试检测监测）、工程测量)乙级或以上资质。

（三）本项目不接受联合体投标人。

五、投标报名时间、方式及报名所需资料：

（一）获取招标文件方式：网上下载。

（二）报名登记时间及地址：符合资格的供应商应当在2025年8月11日起至2025年8月15日，上午9：30～12：00（北京时间），下午14：00～16：30（北京时间）到我街道报名或邮寄报名。

（三）报名方式：

1.报名所需资料：营业执照复印件或扫描件、法定代表人授权委托书、企业法人代表身份证复印件、委托人身份证复印件，法定代表人及委托人联系方式(必须提供)。

2.现场报名：供应商代表携带上述报名资料至我街道办理报名手续。

3.邮寄报名：供应商将上述报名资料邮寄至我街道，以招标人实际收到时间为准（详见九、采购人联系方式）。

六、公告期限及答疑事项：

自2025年8月11日起至2025年8月15日止。2025年8月12日上午12:00前凡对招标文件的疑问以书面形式（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款）加盖单位公章送达我街道办，逾期不予受理。我街道将通过官网公告的形式发布答疑事项。

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）接收投标文件时间：2025年8月11日起至2025年8月15日，上午9：30～12：00（北京时间），下午14：00～16：30（北京时间）。

（二）投标文件递交截止时间：2025年8月15日下午16：30（北京时间），所有投标文件递交或邮寄于深圳市南山区中新街18号沙河街道办事处302城市建设办公室（邮寄文件以招标人实际收到时间为准）。

（三）开标地点：深圳市南山区沙河街道办事处。

（四）开标时间：投标截止后5个工作日内，我街道召开评标会议。

（五）投标人如果有特殊情况需撤标的，请在开标前一天以书面形式通知我街道。

八、招标公告查询

深圳交易集团官网公开界面：

https://www.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg

九、采购人联系方式

采购人：深圳市南山区沙河街道办事处

地址：深圳市南山区中新街18号沙河街道办事处302城市建设办公室。

联系人：林工

联系方式：0755-86728435

深圳市南山区沙河街道办事处

2025年8月8日

第二章 项目需求

一、项目概况

（一）项目名称：何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧挡墙治理项目第三方监测

（二）采购人：沙河街道办事处

（三）采购方式：公开招标

（四）财政限额： 29.40万元

（五）项目背景：项目包括何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧挡墙治理，其中何香凝美术馆天桥北侧边坡位于何香凝美术馆天桥北侧桥台锥坡附近，治理长度约55米，坡高约2.4-5米，面积约560平方米，采用微型桩+挡土墙等支护形式。工程内容包括清除地表杂草、浮土并修整坡形，临时坡面采用喷锚支护，新建挡土墙及微型桩等。边坡安全等级为三级。

兴隆街38号东侧挡墙位于兴隆街38号东侧、光侨小区内部，治理长度约132米，高约2-5米，采用微型桩+钢筋混凝土面板等支护形式。工程内容包括在原有挡墙上新增钢筋混凝土面板，新建微型桩、连梁、横梁等。边坡安全等级为三级。

项目总投资624万元，建设工期为210日历天。

（六）项目服务期：自本工程开工准备之日起至项目完工后两年内，具体以开工令为准。

二、服务内容，包括但不限于：

（一）、位移监测

（1）为保证边坡安全，达到信息化施工的要求，在支护施工期间及完工后两年内，对边坡必须进行第三方变形监测（详见监测布置图）。

（2）施工单位施工期间应对坡顶水平位移、地面垂直沉降及周边建构筑物等进行有效监测巡查并作好记录，每天人工巡视监测早晚各1次，雨天人工巡视监测早中晚各1次。

（3）在支护内容施工前，应设置好变形监测点并进行原始数据采集，确保监测点的稳定不受破坏。

（4）支护施工期间根据具体情况每2～4天观测一次，降雨或监测点位移、沉降量变化较大时应加密到每天1次或数次；完工后每7～15天观测一次，如变形趋于稳定，则改为每月观测一次。

（5）变形监测精度应符合《工程测量规范》有关变形监测的规定。

（6）当监测点变形量超出设计要求时应及时通知业主、监理和设计等相关单位及有关人员，研究对策并加以解决，做到动态设计和信息化施工。

（7）变形预警值和允许值：边坡顶最大水平位移按60mm控制，预警值为50mm，或连续三天日均位移速率大于2mm/d，需进行预警；最大允许沉降按30mm控制，预警值为25mm，或连续三天日均沉降速率大于1.5mm/d，需进行预警。

（8）每次监测的数据及时提交给业主及设计单位，完工验收时须提交总结性监测报告。

（9）其它具体试验要点按《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）、《建筑边坡工程技术规范》 （GB50330-2013）及《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2015）执行。

（二）、人工监测

包括对植物状态、支护结构状态及岩土体状态的巡视。

三、人员要求

项目负责人需具有国家注册土木工程师（岩土）执业证书。

四、项目管理要求

为保证何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧挡墙在施工期和运营期的安全，确保边坡变形对周围环境的影响处于可控范围之内，需对边坡以及周边建（构）筑物进行第三方监测。

1、当监测点变形量超出设计要求时，中标人应及时通知业主、监理和设计等相关单位及有关人员，研究对策并加以解决，做到动态设计和信息化施工。

2、中标人将每次监测的数据及时提交给业主，完工验收时须提交总结性监测报告。

五、投标价格

1、本工程以项目概算批复的第三方监测费为招标金额，供应商无需报价。

2、第三方监测费最终价款以结算审核或决算审定为准。

六、投标文件格式及递交要求

| 序号 | 项目名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格式要求 |  |
| 2 | 递交要求 | 供应商需认真阅读《何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧挡墙治理项目第三方监测》，投标文件需包含目录并加盖单位公章和密封，封面注明项目名称和投标单位名称，于2025年8月15日北京时间16:30前送到或邮寄如下地址： 深圳市南山区中新街18号沙河街道办事处三楼302城市建设办公室 联系人：林工 联系方式：0755-86728435 |

七、评标方法

（一）投标供应商需按照“第三章 投标文件格式、附件”的要求提供投标文件。

（二）我街道将根据各个供应商提供的投标文件进行综合评审，按照直接票决的方式，确定候选中标供应商。

（三）若通过资格性审查的供应商少于3家，则本项目招标失败。

第三章 投标文件格式、附件

投标人需提交密封的投标文件，内含一式五份，其中正本一份（附电子文档一份）和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

特别提醒：投标文件需按照投标文件组成进行编制。

投标文件组成：

（1）法定代表人证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）投标函

（4）承诺函

（5）投标人资质条件要求

（6）拟安排的项目负责人（仅限1人）情况

（7）拟安排的项目团队人员情况（项目负责人除外）

（8）类似项目业绩

（9）投标人认为其他需要证明的材料

一、法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位盖章：

附：

营业执照号码：                 经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

附：法定代表人身份证扫描件

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：

法定代表人：

授权委托日期：         年     月       日

附：代理人身份证扫描件

三、投标函

致：深圳市南山区沙河街道办事处

1、根据已收到贵方的项目名称为         的项目的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和有关规定，我单位经研究上述采购文件的专用条款及通用条款后，我方愿按采购文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价0％（或万元）作为履约担保（可提供保函或现金）。

3、除非另外达成协议并生效，贵方的招投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：                 单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：  电话：  传真：

开户银行名称：					开户银行帐号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：年月日

四、承诺函

致：深圳市南山区沙河街道办事处

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称：

年   月    日

注意事项：投标人必须严格按照上述格式及内容提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。

五、投标人资质条件要求

（投标人资质要求的证明材料）

六、拟安排的项目负责人（仅限1人）情况

七、拟安排的项目团队人员情况（项目负责人除外）

八、类似项目业绩

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 项目规模 （合同金额） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

1、提供类似项目业绩信息。

3、提供合同关键页的扫描件，原件备查。

九、投标人认为其他需要证明的材料