深圳市环保科技集团股份有限公司

福田分公司填埋场二期焊膜服务项目招标文件

- 项目编号：shwt-2026060021FW

致投标人：

- 我司拟就“福田分公司填埋场二期焊膜服务项目”在进行公开招标活动，采用经评审的最低价法选取承包商，现欢迎贵司参与招标。

- ★1、招标内容：福田分公司填埋年计划填埋2万吨污泥，库区填埋临时作业面现为0.3mm帆布每日覆盖，完成的较大区域作业面需要焊1.0HDPE膜防雨，预计今年需焊1.0HDPE膜平方数为10000平方，需翻压轮胎约1000个，需孔洞修复人工约30个，服务期为一年，年度总服务金额控制在9万内。具体要求如下：

- （1）填埋库区防雨HDPE膜铺设及焊接；

- （2）填埋库区防雨HDPE膜上破洞修补；

- （3）焊接好的HDPE膜轮胎铺设压紧；

- （4）其它将HDPE膜的边角料，存放于招标人指定的区域；

- （5）仅提供焊接劳务人员，不包材料。

- 2、招标人组建招标小组，根据相关的法律、法规、制度及招标文件进行审查、质疑、评估、比较。

3、评审流程及方法

3.1 招标人发放招标文件，投标人依据招标文件的要求，综合考虑后编制投标文件并送达；

3.2 招标小组会按照投标人投标由低至高排名顺序依次评审，发现招标文件不足，或者有疑问时，联系相应投标人澄清，在满足招标人需求的前提下，按经评审的最低价法确定承包商。

4、投标人须知

4.1 投标人提供的投标文件必须满足相关的规范和招标文件规定的技术要求；

4.2投标人在投标过程中所发生的一切费用自行负责；

4.3 投标文件有下列情况之一，将作为作废处理：

（1）投标文件无加盖公司公章；

（2）投标文件未对招标文件作出实质性的响应；

（3）法律、法规规定的其他情况。

4.4 下列情况之一出现，招标人有权重新招标或采用其他方式进行采购：

（1）候选人不按约定内容签署合同，招标人可选择符合评审要求的其他投标人重新签订合同；

（2）法律、法规规定的其他情况。

★5、资质要求

5.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，且具备该采购项目的经营资格。本项目不允许联合体投标。

★6、投标人的投标应包含运费税费等关于本项目的所有费用，该项目投标上限价为90000元。

★7、付款方式：

按实结算。中标人每次服务结束后，编制工作量明细表，经招标人验收签字确认合格后，按实际完成的工作量支付相应款项。中标人需开具符合要求的增值税专用发票，招标人见票后60日历日内付款。签字确认合格后，按实际完成的工作量支付相应款项。

- ★8、服务期：自合同签订之日起一年。

9、踏勘现场

招标人不统一组织踏勘，投标人可选择于公示期间自行前往现场进行踏勘；招标人不能保证提供给投标人的相关资料的准确性及完整性，投标人可到项目现场踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响投标的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的费用索赔或服务期延长申请不获批准。

踏勘联系人：李工13428760721。

# ★10、违约责任

10.1中标人不具备履行合同的必要资质或不具备安全的作业条件而故意隐瞒欺骗或擅自开展作业的，则中标人在服务过程中造成的一切人员伤亡或财产损失，责任由中标人自行承担。情节严重的，视为中标人根本违约，招标人有权解除本合同，中标人应退还招标人已支付的全部款项，并向招标人支付合同总价10%的违约金

10.2中标人若不能按期完成招标人每次要求的作业量并交付（非中标人原因除外），每延迟一日，应向招标人支付每次服务结算总价 2%的违约金，并应继续服务直至该次项目完成，由此增加的费用自行负担，若延期10日，视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，中标人所收费用全部退还招标人，应赔偿由此给招标人造成的损失，并承担合同总价款10%的违约金；但因招标人原因或不可抗力导致的服务期延迟，则服务期自然顺延。如招标人逾期支付结算款，每延迟一日，应按每次服务结算总价款2%支付违约金。

10.3中标人每次服务的服务质量达不到设计要求或行业标准的，应按照招标人要求及时返工，由此增加的费用不得计入结算总价，由中标人自行负担。因返工导致招标人不能按时使用的，每延迟一日，中标人应向招标人支付每次服务结算总价 2%的违约金。若返工超过3次仍未达到服务质量，视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，中标人所收费用全部退还招标人，应赔偿由此给招标人造成的损失，并承担合同总价款10%的违约金

10.4若中标人未经招标人同意将合同项下的权利义务转委托（包含转包或者分包）给第三人的，视为中标人根本违约，招标人有权解除合同，中标人所收费用全部退还招标人，应赔偿由此给招标人造成的损失，并承担合同总价款10%的违约金。

10.5招标人或中标人未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

11、递交投标文件截止时间：2026年 6月 22 日15点00分

12、递交投标方式：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司辅助工程楼二期综合部（如邮寄只接受顺丰速递）。

★13、投标文件封装要求

13.1投标文件一式三份，正本一份，副本一份，电子版一份（盖章扫描件，提供U盘）。密封袋封面须注明项目名称，并在封面上留下联系方式（封面见附件）

13.2密封要求：用封条封住封口并在封条上加盖投标人公章。

14、项目评审地点：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号深圳市环保科技集团股份有限公司。

15、本招标文件解释权归招标人。

投标人注意：以上要求中，标明“不可偏离”或加“★”的部分为投标方必须实质性响应的部分，投标方不可偏离，采购人有权不接受有实质性偏离的投标。投标人须完全响应以上加★号条款，否则将视为无效投标。

招标人：深圳市环保科技集团股份有限公司

联系人：黄工

联系电话：075583116870

投标文件外包装封面信息模板

项目名称： 项目编号： 授权代表联系方式： 姓名： 电话： 投标人全称： 在2026年 月 日 （北京时间）之前不得启封

（投标文件格式）

投标文件

项目名称：福田分公司填埋场二期焊膜服务项目

项目编号：shwt-2026060021FW

投标人名称 ：

日      期 ：

附件1：

报 价 函

致：

根据贵方为项目的招标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件：

应至少包括以下文件：（均需加盖红章）

□报价函

□营业执照复印件

□其他（招标文件要求的资料或投标人认为有必要提供的其他资料）

□报价一览表；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、本次报价所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

2、投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本次报价有效期为90个日历天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

投标人名称：                        （盖公章）

投标人代表签字：

联系电话：

地址：

日期：     年   月   日

附件2：

营业执照复印件

附件3：

标“★”条款实质性响应表

| 序号 | 项目需求 | 投标人是否完全响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标内容 |  |
|  | 资质要求 |  |
|  | 报价上限 |  |
|  | 付款方式 |  |
|  | 服务期 |  |
|  | 违约责任 |  |
|  | 投标文件封装要求 |  |

授权代表签字：___________

投标人（盖章）：

日期：    年     月    日

附件4：

（其它）

附件5：

投标一览表

项目名称：福田分公司填埋场二期焊膜服务项目

招标单位名称：深圳市环保科技集团股份有限公司

单位：元

| 序号 | 服务需求 | 数量 | 单位 | 小计 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HDPE膜焊接用人工 | 10000 | 平方 |  |  |
|  | 轮胎压载用人工 | 1000 | 个 |  |  |
|  | 孔洞修复用人工 | 30 | 工日 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注： - 该报价含 %税率增值税专用发票(开票)税费、规费、人工费及其它与本项目相关的所有费用。 2、该项目不含税价格为 元。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

（盖章）

投标人代表签字：

联系电话：

日期：    年  月  日