合同编号：

零星工程造价咨询合同

工程名称：深圳湾2026年度零星工程造价咨询

工程地点：深圳市南山区

甲    方：深圳湾科技发展有限公司

乙    方：

甲方：深圳湾科技发展有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方、乙方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成合同如下：

第一条 工程概况

1.1服务名称：零星工程造价咨询

1.2造价咨询范围：投控产业园区（特指深圳湾科技生态园、深圳湾创新科技中心、深投控创智天地大厦、深圳市软件产业基地、深圳湾创业投资大厦）或甲方要求的其他地点，以甲方下发的单项工程造价咨询委托单中列明的为准。

1.3咨询业务范围：工程估算，工程招标控制价或预算编制，结算审核；建设工程变更、签证的审查及合同争议索赔；建设工程进度款审核；物业专项维修资金审核；提供编制建设工程造价计价依据及有关工程造价信息资料等；造价类其他咨询服务；结算完成后的全成本分析报告等。

第二条 咨询服务费计取

2.1依据双方签署的造价咨询框架合同约定，造价咨询服务费率按《深圳市建设工程造价咨询业收费市场价格》（深价协（2019）13号）推荐费率计取。

2.2招标控制价或预算编制咨询费=经甲方认可的招标控制价或预算价*费率0.5%*（1-下浮率），结算价审核费咨询费=施工单位报送的结算造价*费率0.36%*（1-下浮率）+核减额*5%*（1-下浮率）。如单项收费低于最低收费标准，按照最低收费2000元/项标准执行。

2.3下浮率：

第三条 咨询服务期限

3.1本咨询合同为框架合同，框架合同期限为自合同签订之日起两年。以下任一情形发生，且乙方受托的零星工程造价咨询工作均已实施完毕、双方已完成本合同结算的，本合同即行终止（以较早发生者为准）：

（1）框架合同期限届满；

（2）甲方累计委托的零星工程咨询费用达到      万元。

在上述任一情形发生后，甲方不再根据本合同下发单项工程的《造价咨询委托单》，并有权另行选择零星工程造价咨询单位并签订相应合同。乙方仍应继续按照本合同约定实施甲方已委托的零星工程造价咨询工作。

第四条 乙方咨询时限要求

工程造价在5万元（含5万元）以内工程，需在3个工作日内完成编制或审核；

工程造价在5-50万元（含50万元）以内工程，需在7个工作日内完成编制或审核；

工程造价在50-100（含100万元）以内工程，需在10个工作日内完成编制或审核；

工程造价在100万以上工程，根据工程规模大小及复杂程度，需在14个工作日内完成编制或审核。

因甲方原因未能按约定时间提供图纸、相关资料，则乙方提交咨询工作成果的时间相应顺延。

第五条 团队人员配置

5.1乙方为本工程项目配备的造价人员不得少于3人。其中：配备项目负责人（一人）必须具备国家一级注册造价工程师资格，配备土建和安装专业工程师（各专业不少于一人），且必须具备从事建设工程造价相关工作4年及以上工作经验。

5.2乙方的团队服务人员须经甲方面试（考核）通过，乙方应向甲方提供乙方人员名单，及相关聘用证明、业绩、执业年限给甲方备案。未经甲方同意，乙方不得随意更换面试（考核）通过的团队服务人员。

5.3甲方有权要求乙方调换甲方认为不能达到服务要求的乙方人员，乙方须无条件地及时撤换。

5.4本合同服务人员表

| 序号 | 项目职位 | 姓名 | 执业资格证书 | 执业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 土建专业工程师 |  |  |  |
| 3 | 安装专业工程师 |  |  |  |

第六条 双方权利义务

6.1甲方权利和义务

（一）甲方应提供和本项目相关的全部资料，包括：招标文件、投标文件、施工图、竣工图、地质勘察资料、设计变更资料、现场签证等用于造价咨询服务的全部资料；初审结算书、甲供材料设备清单及价格、审计有关的其他资料。

（二）甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应当负责转达及资料转送。

（三）甲方应按时向乙方支付咨询酬金。因甲方原因导致合同终止，甲方需支付乙方在合同终止前已完成工作应获得的咨询酬金，具体支付的金额由甲方结合乙方提供的已完成工作成果进行合理判断。

6.2乙方权利和义务

- 乙方在履行咨询工作过程中，如甲方提供的资料不明确时，可要求甲方补充资料。如发现技术文件或图纸有误、标注不清、存在歧义或不一致等问题，应及时列出清单提供甲方，提示甲方完善。

- 乙方在进行咨询工作过程中，有到工程现场勘察的权利。

（三）乙方在履行本合同期间，应当按甲方的要求提供服务，保质、按时完成工程造价咨询工作，不转包或分包承接的造价咨询服务业务。

（四）乙方必须依照现行国家及深圳市的计价规范、相关法律、法规要求及合同规定以及本合同的约定及要求,做到切实维护甲方的利益。

（五）对甲方所委托的业务做到严格保密，未经甲方书面允许，不得向任何第三方透露、扩散其直接或间接接触或接收的所有信息、资料及成果文件（无论口头或书面形式）,承担因其自身保护不力、管理不善等自身原因导致泄密而给甲方造成的经济损失及赔偿责任。

（六）乙方应对其所提交成果文件的准确性、真实性、全面性、有效性，以及与本合同约定及甲方要求的一致性负责，且甲方的审核通过并不免除乙方所承担此类责任。若由于乙方自身错误及其他因不及时、不完全、不适当履行本合同义务而造成服务质量出现问题或存在瑕疵的，乙方承诺除无偿负责采取补救措施外，还应赔偿由此给甲方和第三方造成的经济损失。

（七）乙方应妥善保管甲方所移交的基础资料，不得擅自复印、涂改、标记、销毁，并最迟在相应业务完结后3天内如数归还。

（八）乙方应建立及实施规范的内部校核与复审流程（流程的合理性、可行性、实效性应事先征得甲方的认可），业务小组所有的成果文件，除非甲方另有规定外，所提供的成果文件，均应备齐有关经办人、复核人、主管负责人等必要的签章手续，还要有审核说明和造价审核过程中的支持性文件及表格。且必须经由流程所规定的签署手续后方视为有效，复核人、主管负责人必须持有全国注册造价工程师执业章。否则，甲方将保留拒绝接收及冻结支付酬金费用的权利。

（九）乙方应如实地向甲方反映工作情况，不得隐瞒工作中存在的问题，对于甲方所作的指示和技术要求，乙方应当接受。对于甲方要求乙方提供的资料或回复的问题，乙方应及时予以提供或回复。

（十）乙方应保证参与本项目的人员能完全胜任本合同约定的咨询工作。若现有人员不能保质、保量、按时完成本项目工作时，甲方有权提出增加或更换人员的书面建议，乙方应当按照甲方的要求另外增派或更换人员，由此产生的一切费用均由乙方承担，甲方不另行支付。

（十一）如有需要，乙方应积极配合甲方委托第三方进行复审的工作。

第七条 乙方工作内容

乙方的咨询工作内容包括但不限于：

- 7.1编制工程量清单、施工图预算或招标控制价，并提供综合单价分析表；

- 7.2提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；

- 7.3协助甲方签定合同；

- 7.4施工过程中，参与工程量计量及工程进度款支付的复核工作；按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜，参加甲方组织的相关造价、方案等会议；全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议。

- 7.5参与工程变更、洽商管理及合同争议的鉴定与索赔、设备及材料价格审核，及时按甲方要求编制工程变更估算、审核工程变更预算。

- 7.6审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作；结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析；

- 7.7其它工程造价技术咨询等。

- 7.8如项目需进行复审，需配合复审工作。

第八条 结算与支付及履约评价

8.1结算条款

咨询服务结算费=∑【单项工程结算咨询服务费】-履约过程中所产生的违约金。

8.2支付方式

单项工程按甲方实际签发的单个《造价咨询委托单》完成后，甲方按照季度根据出具的造价咨询报告支付乙方咨询费用。

8.3履约评价

甲方自签订合同起每半年进行一次履约考核，考核低于60分（含60分），甲方有权提前解除合同并要求乙方支付合同上限价20%罚金。考核在60-80分（含80分），甲方有权要求乙方更换团队成员直至达到甲方要求，并要求乙方支付合同上限价5%罚金。考核在80-90分，甲方要求乙方支付合同上限价2%罚金。考核高于90分（含90分）的，乙方无需支付罚金。

- 第九条 双方违约责任

9.1甲方违约责任：

如果甲方未按本合同规定支付费用，自约定应付款之日起，应当向乙方补偿应付款项的利息。逾期付款利息＝当期应付未付款总额×全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）×拖延支付天数/365。

9.2 乙方违约责任：

9.2.1因乙方原因不能按照合同约定向甲方要求按时提交咨询工作成果，且不可归责于甲方的，每延迟一天，应向甲方支付违约金人民币200元（每一咨询业务应单独核算，并可作累加，其最高限额应为合同上限价的5%（即  万元），延迟超过 20天，甲方有权解除合同，并要求乙方合同上限价5%（即  万元）的违约金，违约金不足以赔偿甲方的损失的，甲方有权要求乙方赔偿甲方的经济损失；

9.2.2因乙方原因工作质量达不到合同约定的质量标准，乙方赔偿甲方的经济损失，其中编制的招标控制价工程量清单中每项造价10000元以上的项目，每漏一项，支付1000元违约金。每一咨询业务应单独核算，并可作累加，其最高限额应为合同上限价的10%（即  万元）。

9.2.3结算造价成果文件准确率应达到95%以上（含本数），结算造价与复审造价或深圳市造价站最终审核造价误差率超过5%以上的，超过部分每1%的偏差，按该项目咨询服务费的20%处罚（每一咨询业务应单独核算，并可作累加，其最高限额应为合同上限价的10%（即 万元））。

9.2.4乙方未经甲方同意而更换项目负责人的，甲方有权按照人民币10000元/人次扣除乙方违约金；更换项目其他工作人员的，甲方有权按照人民币5000元/人次扣除乙方违约金。且甲方有权要求乙方更换项目负责人及项目组成员，直至甲方认可为止。

7.2.5乙方存在转包、挂靠或违法分包行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同上限价的20%作为违约金。

7.2.6乙方在服务期限内，乙方应当履行本合同中约定的义务，如果失职给甲方造成经济损失，应按法律规定承担其失职责任并赔偿甲方的经济损失。（违约金由甲方在向乙方付款时，直接从咨询酬金的基本酬金中扣除，不足部分，甲方有权继续追索。）

- 第十条 收款及账户信息

收款账户如下：

户  名：

# 开户行：

# 账  号：

双方开票信息：

| 类别 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | 深圳湾科技发展有限公司 |  |
| 纳税人类别 | 一般纳税人 |  |
| 纳税人识别号 | 914403000812508289 |  |
| 开户行名称 | 建设银行深圳鸿瑞支行 |  |
| 银行账号 | 44201002700052517677 |  |
| 地址 | 深圳市南山区科园路1003号软件产业基地2栋C座24、25层 |  |
| 电话 | 0755-86669819 |  |

双方应保证上述信息的准确性，否则由此造成的一切后果由责任方承担。

在支付各期费用时，乙方应向甲方提供同等金额（合同有约定的除外）的增值税专用发票（或由税务部门代开的增值税专用发票），发票开具方与收款方应于合同签订方一致，乙方不能要求甲方将款项支付给与发票开具方不一致的第三方。经甲方审核确认无误且审批完成后支付，否则甲方有权拒付，且不承担逾期付款责任。

乙方提供的增值税发票必须是真实有效的，如果乙方提供的增值税发票是假的或虚开的，被相关政府部门查出，一切责任由监理人承担。

如果乙方开具的发票为汇总的专用发票, 乙方还必须提供防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。

如果甲方丢失增值税专用发票发票联或抵扣联，则乙方必须向甲方提供专用发票记账联复印件及监理人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》。

- 第十一条 争议解决

11.1本合同在履行过程中如果发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如协商未能达成一致，可依法向项目所在地人民法院起诉。

- 第十二条 合同解除

有下列情形之一的，可以解除合同：

12.1甲乙双方协商一致；

12.2因不可抗力致使合同无法履行；

12.3因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

12.4本合同约定的解约情形。

- 第十三条 其他条款

13.1通知

甲方接收通知的地址及联系人：

乙方接收通知的地址及联系人：

有关本合同履行过程中（包括因本合同或因履行本合同产生争议时）相互送交的文件应以书面形式送达，以中国邮政特快专递（EMS）寄送的，以寄出后第2个自然日为送达日。双方确认上述所列地址、收件人、电话均为有效的联系方式，一方联系方式改变的应在3日内书面告知对方，否则应自行承担不利后果。凡按各方最后地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达，一方拒绝签收或无法联系的，视为有效送达。

13.2 知识产权

13.2.1甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范、反映甲方要求的或其他类似性质文件以及乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于甲方，乙方可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2.2双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因乙方侵犯他人知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的基础资料导致侵权的，由甲方承担责任。

13.4 双方未尽事宜可通过协商解决，并达成书面协议作为本合同的补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.5本合同一式陆份，甲方执四份，乙方执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 第十四条 合同附件

合同附件1：廉洁协议书

合同附件2：合规承诺函

合同附件3：履约评价表

合同附件4：造价咨询委托单

合同附件一：项目开发建设廉洁协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为加强廉洁建设，规范双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方的合法权益，保证国有资产的安全和有效使用，根据国家有关规定和廉洁从业的各项要求，双方签订本廉洁协议。

第一条  双方的权利和责任

（一）严格遵守国家法律法规、廉洁从业规定以及相关行业规定。

（二）严格执行一切合同文件及本合同条款，自觉履行权利和责任。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反项目开发建设管理的有关规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布监督部门和电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反本合同的行为倾向，有权利和义务及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方有违反本合同的行为，应及时向指定的监督部门举报控告，也有权向纪检监察或司法机关举报控告。

（七）双方应互相配合，积极开展廉洁教育、学习和宣传活动，有配合对方履行本合同的责任。

（八）一方有不履行或不完全履行廉洁宣传教育责任的，另一方有权利和责任要求对方履行和督促改进。

第二条  甲方的责任

（一）甲方作为项目的建设单位，全面负责项目开发建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方人员不得违反规定变更规划设计、材料设备供应或改变项目开发建设的投资规模、变更工程量等；不得违反规定与项目承担单位商谈项目施工、资金拨付、工程验收、工程质量处理、工程决算等事项，也不得违反规定干预、决定。

（三）甲方人员不得要求项目承担单位购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等。

（四）甲方人员不得索要、接受项目承担单位违反法规赠送的现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得索要、接受项目承担单位违反法规提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（五）甲方人员不得索要、接受施工单位对个人或配偶子女等亲属亲友的馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（六）甲方人员不得索要、接受项目承担单位为本人配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；本人及配偶子女等亲属亲友不得从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动。

第三条 乙方的责任

（一）乙方作为项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担项目开发建设工程的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得违反规定变更规划设计、材料设备供应或改变项目开发建设的投资规模、变更工程量等；不得违反规定与建设单位商谈项目施工、资金拨付、工程验收、工程质量处理、工程决算等事项，也不得违反规定干预、决定。

（三）乙方不得接受建设单位要求购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等要求。

（四）乙方不得以任何理由违反法规向甲方人员赠送现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得违反法规向甲方人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）乙方不得对甲方人员个人或其配偶子女等亲属亲友提供馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（六）乙方不得为甲方人员个人的配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；不得接受甲方人员个人及配偶子女等亲属亲友从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

（一）甲方人员违反本合同第一条和第二条规定的，由甲方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本合同第一条和第三条规定的，由乙方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 监督与联络

甲方指定由     作为甲方执行本合同的监督部门，监督电话：  （办公时间），指定    为廉政联络员，通讯地址：       。

乙方指定由    作为乙方执行本合同的监督部门，监督电话：        （办公时间），指定    为廉政联络员，通讯地址：        。

第六条本协议书作为项目开发建设工程合同的附件，在双方签署工程合同的同时签署本合同，经双方签署后生效，有效时间以双方签订的工程施工合同的有效期限为准。

本协议书作为施工合同或服务合同的附件。

甲方:  深圳湾科技发展有限公司          乙方：

甲方代表人：                      乙方代表人：

附件二：合规承诺函

深圳湾科技发展有限公司：

我司确认已知悉法律、法规、政策、所在行业及贵司的合规要求，并承诺如下：

1.我司向贵司提供的任何技术、软件或其他物品（合称“货物或服务”）均为自研或合法获取，且已经获得完整、合法的授权或许可，具备向贵司提供的权利。不存在侵犯第三方知识产权情形，包括不侵犯他人商标权、专利权及著作权（版权）以及我国法律规定的其他知识产权权利。第三方包括权利人及其授权许可人。

2.如因我司提供的货物或服务被第三方投诉或起诉知识产权侵权，导致贵司承担赔偿责任或其他法律责任的，我司应承担贵司因此承受的全部损失，包括对第三方作出的经济赔偿及应诉、应对成本（含诉讼费、律师费）等。

3.我司在履行与贵司签订的协议过程中，严格遵守所有适用的出口管制法律法规，并根据贵司要求，提供相关合规证明文件（如需）。

4.我司明确知悉并严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，清楚任何形式的贿赂和贪渎行为均属违法，并将依法受到严厉处罚。

5.我司及员工不以任何名义、任何方式，直接或间接向贵司员工及其家属给予任何形式的利益，包括但不限于金钱、有价证券、购物卡、购物折扣、实物、交通工具、置业、雇佣机会、旅游、高规格接待及其他任何物质或精神上有直接受益的开支等。

6.我司及员工不得与贵司员工及其家属进行任何形式的私人交易或发展私人商业关系，包括借贷、入股、参股、兼职、任何商业上的合作、合伙或订立任何形式的合约。

7.如因我司及员工违反本承诺之规定，给贵司造成损失的，我司应承担损害赔偿责任。

承诺方（盖章）：

签署日期：    年  月  日

附件三：合同履约评价表

| 评价类型 |  | 评价日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价单位 |  |  |  |
| 履约单位 |  |  |  |
| 合同名称及编号 |  |  |  |

| 一 | 人员配备 | 团队人员 | 15 | 配备的专业编制团队人员的数量、职业素养，满足合同及工作进度的要求 | 11--15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -25 |  |  | 配备的专业编制团队人员的数量、职业素养，基本满足合同及工作进度的要求 | 5--10 |  |
|  |  |  |  | 配备的专业编制团队人员的数量、职业素养，不满足合同及工作进度的要求 | 0-4 |  |
|  |  | 项目负责人 | 10 | 配备的项目负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平 | 6--10 |  |
|  |  |  |  | 配备的项目负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平 | 3--5 |  |
|  |  |  |  | 配备的项目负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平 | 0-2 |  |
| 二 | 过程履约 | 工程量清单、招标控制价（预算）编制/审核 | 30 | 经甲方核对各项子目、工程量计算、价格取费，存在缺项漏项、子目工程量及价格取费不准确，用平均误差率 Z 表示，-3%≤Z≤+3% | 21-30 |  |
|  | -75 |  |  | 经甲方核对各项子目、工程量计算、价格取费，存在缺项漏项、子目工程量及价格取费不准确，用平均误差率 Z 表示，-5%≤Z＜-3%,3%＜Z≤5% | 6--20 |  |
|  |  |  |  | 经甲方核对各项子目、工程量计算、价格取费，存在缺项漏项、子目工程量及价格取费不准确，用平均误差率 Z 表示，Z＞5％，Z＜-5％ | 0-5 |  |
|  |  | 变更签证费用估算/预算/结算 | 10 | 变更签证费用估算/预算/结算质量，误差率用Z表示，-3%≤Z≤+3% | 8--10 |  |
|  |  |  |  | 变更签证费用估算/预算/结算质量，误差率用Z表示，-5%≤Z<-3%,3%<Z≤5% | 5--7 |  |
|  |  |  |  | 变更签证费用估算/预算/结算质量，误差率用Z表示，Z＞5％，Z＜-5％ | 1-4 |  |
|  |  | 进度款审核 | 5 | 进度款审核准确性,误差率用D表示，D≤0 | 5 |  |
|  |  |  |  | 进度款审核准确性,误差率用D表示，-2%≤D≤+2% | 3--4 |  |
|  |  |  |  | 进度款审核准确性,误差率用D表示，-5%≤D<-2%,2%<D≤5% | 1--2 |  |
|  |  |  |  | 进度款审核准确性,误差率用D表示，D＞5％，D＜-5％ | 0 |  |
|  |  | 结算编制/审核 | 25 | 结算造价与甲方（或第三方审核单位）审定价误差率，-3%≤Z≤+3% | 16--25 |  |
|  |  |  |  | 结算造价与甲方（或第三方审核单位）审定价误差率，-5%≤Z＜-3%, 3%＜Z≤5% | 6--15 |  |
|  |  |  |  | 结算造价与甲方（或第三方审核单位）审定价误差率，Z＞5％，Z＜-5％ | 0-5 |  |
|  |  | 进度情况 | 5 | 能准时完成咨询业务并提交咨询业务成果 | 4-5 |  |
|  |  |  |  | 基本准时完成咨询业务并提交咨询业务成果 | 2-3 |  |
|  |  |  |  | 不能准时完成咨询业务并提交咨询业务成果 | 0-1 |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 直接评为不合格情形 |  |  | □1在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料并造成不良影响或严重后果； |  |  |  |
|  |  |  | □2串通施工、监理等单位弄虚作假； |  |  |  |
|  |  |  | □3擅自转包或未经同意分包全部或部分咨询业务。 |  |  |  |
|  |  |  | □4经甲方核查后，发现有重大错误（包括多算、少算、错算、统计错误等）的 |  |  |  |
| 汇总 |  | 汇总得分= |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  |  |  |
| 签字 |  | 评价小组成员： |  |  |  |  |
| 综合评价 |  | （请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。） |  |  |  |  |

合同附件四：造价咨询委托单

| 咨询工程名称 |  | 委托单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 造价咨询单位 |  | 乙方费用估算 |  |
| 服务内容 | 预算编制 | □结算审核 | □其他 |
| 委托任务内容、节点要求、完成期限及计费标准 | 1.完成内容： 2.节点要求： 3.完成期限： |  |  |
| 签发单位 | 经办人： 项目负责人： |  |  |
|  | 部门负责人： |  |  |

注：1、本表一式两份，甲方资产运管部一份、造价咨询单位一份，此任务单是造价咨询单位办理支付的凭证，请妥善保存。

2、本表由甲方负责签发。