招标文件模板版本号：V20260226

项目编号：ZSGD202606002

2026年招商供电数字化建设采购项目

（营销系统升级改造）

招标文件

招标人：深圳招商供电有限公司

招标代理单位：深圳前供综合能源有限公司

2026年6月

目录

第一章 投标须知	3

第一节 投标人须知前附表	3

第二节 投标文件否决性条款摘要	11

第三节 投标须知	13

第二章 投标文件格式	32

投标函及报价书	33

资格文件	37

商务文件	43

技术文件	54

第三章 合同条款及格式	57

第四章 评标定标办法	109

定性评审法（评定分离）	109

第一节 评标办法	109

第二节 定标办法	110

第五章 项目需求书	116

第一节 项目实质性要求和条件	116

第二节 商务要求	117

第三节 技术要求	119

第六章 招标代理服务费缴纳说明	154

# 第一章 投标须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 招标人：深圳招商供电有限公司 地址：深圳市南山区蛇口工业八路274号 联系人：林工/赵工 电话：0755-26829856/18988752423 0755-26829860/15996346591 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理机构：深圳前供综合能源有限公司 联系人及电话：陈工 18319294329 |
|  | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标单位支付，计算方法详见第六章招标代理费取费说明。 |
|  | 项目名称 | 2026年招商供电数字化建设采购项目（营销系统升级改造） |
|  | 实施地点 | 深圳市 |
|  | 项目概况 | 为持续提高客户服务水平，实现业务精细化、智能化管理，支撑公司业务拓展与战略落地，根据公司工作安排，拟开展2026年度新营销系统升级改造建设。 |
|  | 招标内容 | 营销系统升级改造，建设内容包括：1）全员生产新型责任制模块；2）新能源（风电、太阳能）全面入市模块；3）进一步助力优化营商环境模块；4）业扩计量抄核收功能优化；5）其他新增需求；6）基金附加费发票改造；7）电子档案归档等。 |
|  | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源和落实情况 | 资金来源：企业自筹 出资比例：100％ 资金落实情况：已落实 |
|  | 服务期限/工期/交货期 | □服务期限：单击或点击此处输入文字。 工期：365天 □交货期：单击或点击此处输入文字。 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 分包要求 | 不允许 |
|  |  | □允许 允许分包项目：单击或点击此处输入文字。 分包方资质要求：单击或点击此处输入文字。 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作分包的： □应在投标文件中提交分包合同 □应在投标文件中作说明 投标人须取得招标人同意方可进行分包。分包方不得将分包项目再次分包。中标人应当就分包项目对招标人负责，分包方就分包项目承担连带责任。 |
|  | 标段划分情况 | 本次招标分为1个标段，确定1名中标人。 |
|  | 投标人资质要求 | 1.投标单位必须为中华人民共和国境内注册的独立法人资格单位或合伙制企业或其他组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件。 2.没有被国家市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。 3.没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人名单。 4.在深圳招商供电有限公司被纳入禁入供应商名单，且未解除的，禁止参加本项目投标。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 资格审查方式 | □资格预审 资格后审 |
|  | 投标货币 | 人民币 □其他单击或点击此处输入文字。 |
|  | 最高投标限价 | 2,860,919.54元 |
|  | 有效报价 | 不高于最高投标限价的报价为有效报价。 |
|  | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
|  | 招标文件 质疑、答疑 澄清、修改 | (1)投标人质疑截止时间：详见公告。 (2)投标人提交疑问的方式：发送电子邮件至：qianhaizhaotoubiao@qianhaipower.com，澄清文件应为盖公章后扫描件，同时提供一份可编辑的文档，并电话告知招标人，否则不予解答。 (3)招标人澄清或修改、答疑截止时间：详见公告。 (4)投标人获取答疑、补遗文件的方式：通过电子邮件发给所有被邀请的投标人。 |
|  | 投标截止时间 | 详见公告 |
|  | 招标文件获取 |  深圳阳光采购平台（https://ygcg.szexgrp.com/）（无需报名） □ 投标人须向招标人提交报名信息（营业执照副本（加盖公章）、联系人姓名、电话）发送至邮箱：qianhaizhaotoubiao@qianhaipower.com，获取招标文件，邮件命名格式按：内部项目编号+报名+单位名称；未向招标人进行报名登记的，其递交的投标文件不予受理。 报名、获取文件联系人：陈工 18319294329 |
|  | 投标文件递交 | 投标文件递交地点：深圳市南山区蛇口工业八路274号 投标人可以选择现场递交或邮寄的方式递交投标文件，选择邮寄方式的，邮件应当在投标截止时间之前送达。 投标文件接收人：林工18988752423/赵工15996346591 |
|  | 是否退还投标文件 | 否 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：详见公告（暂定） 开标地点：深圳市南山区蛇口工业八路274号 投标人自行决定是否参加开标会，未参加开标会的，视为其认可开标程序和结果。参加开标会的投标人只可委托一名代表参加。参加开标会的投标人代表，须提供法定代表人/负责人证明书、授权委托书（法定代表人/负责人须签字）、委托代理人的身份证原件，以便招标人现场查验。 |
|  | 中标结果公示 | 公示/公告媒介： 1、深圳阳光采购平台（https://ygcg.szexgrp.com/） 2、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com） |
|  | 投标预备会 | 不召开 □召开，时间：单击或点击此处输入文字。，地点：单击或点击此处输入文字。。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织。可自行至单击或点击此处输入文字。踏勘。 说明：招标人不统一组织踏勘，投标人自行前往现场进行踏勘；招标人不能保证提供给投标人的相关资料的准确性及完整性，投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响投标和报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请不获批准。 |
|  |  | □组织。 踏勘时间：单击或点击此处输入文字。 集合地点：单击或点击此处输入文字。 说明：参与现场踏勘的投标人须提交营业执照（副本加盖公章）、授权委托书（加盖公章）和身份证复印件（加盖公章，验原件），同一报名人只能派一人踏勘现场。未提供上述资料的投标人将被拒绝踏勘现场。 |
|  | 评标委员会推荐中标候选人 | 评标委员会按照评标结果推荐合格投标人为 □无排序 有排序的中标候选人。 （合格投标人指递交的投标文件不被判定为无效标或废标的） |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | □允许 不允许 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正、副本均应由投标人的法定代表人/负责人或者其委托的代理人签署并加盖投标人公章（签署并盖章的内容至少应包括：①封面页（或扉页）；②招标文件中有要求的）。 |
|  | 投标文件构成及份数 | 投标函与报价书正本1份，副本1份， 资格文件正本1份，副本1份， 商务文件正本1份，副本1份， 技术文件正本1份，副本1份， 电子版本（光盘或U盘）1份。 若投标文件均未标记“正本”或“副本”，则均视为“正本”。 具体要求以第二章投标文件格式要求为准。 |
|  | 装订要求 | 投标函与报价书装订为一册，资信文件装订为一册，商务文件装订为一册，技术文件装订为一册；电子版文件（PDF（纸质盖章版投标文件扫描件）和Word格式）独立封包。 |
|  | 密封和标记 | 投标文件的包装必须密封，封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”，封口处要贴密封条并由投标人的法定代表人/负责人或者其委托的代理人签字并加盖投标人公章。 投标人可根据投标文件正本、副本和电子版文件体积大小自行决定封包数量，可以封装在一个密封袋里，也可以封装在多个密封袋里。 若投标人参加开标会，须提供法定代表人/负责人证明书、授权委托书（法定代表人/负责人须签字）、委托代理人身份证原件，以上文件不得装入投标文件密封袋内，于开标前提供给招标人单独查验。 |
|  | 封套上写明 | （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启（按开标时间填写） 投标人： (投标单位) |
|  | 投标担保 | □不收取 收取 |
|  |  | 投标担保的形式：银行转账 |
|  |  | 投标担保的金额：人民币50000.00元 |
|  |  | 投标保证金收款单位：深圳招商供电有限公司 开户银行：招商银行深圳蛇口支行 帐号：811280160710001 |
|  |  | 投标人在截标前，将投标保证金转入投标保证金收款账号，转账时注明招标项目名称及招标编号，并在投标文件商务文件中提供投标保证金收讫证明或转账记录的扫描件，附上投标人基本账户证明。 投标人如需领取保证金收据原件，建议在截标前3个工作日，于工作时间携带投标保证金转账截图前往深圳市南山区蛇口工业八路274号领取。 投标保证金必须从投标人基本账户汇出，否则将按无效标处理，请投标人在投标文件商务文件中提供基本账户开户证明。若投标人未提供或提供的材料不满足要求，招标人可要求投标人补充相关证明材料。投标过程中，投标人不按上述原则提交投标担保被质疑或投诉，且无法提供相关证明文件的，招标人可取消其投标资格。 中标人的投标保证金在签订合同后将合同盖章扫描件发送电子邮件至：qianhaizhaotoubiao@qianhaipower.com，招标人自收到邮件20个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后20个工作日内无息退还。其他有关投标担保的退还和没收的规定，按招标文件相关条款执行。 |
|  | 履约担保 | 不收取 □收取 |
|  |  | 担保金额：中标价的单击或点击此处输入文字。 %或单击或点击此处输入文字。元。 担保形式：□现金、转账 □银行保函 在中标通知书发出后30天内，并在签订合同前提交。 |
|  | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内。 |
|  | 评标办法 | □综合评估法 □经评审的最低投标价法 定性评审法（评定分离） □其他评标办法：单击或点击此处输入文字。 |
|  | 定标办法 （仅适用于使用定性评审法评定分离的项目，其他项目不适用） | 票决定标法 □票决抽签法（进入抽签环节的投标人数量：单击或点击此处输入文字。） □集体议事法 □价格竞争定标法，具体规则： 注：采用票决抽签定标的，定标委员会可票决确定3家或以上中标候选人进入抽签环节（如需确定多名中标候选人的，进入抽签环节的投标人数量应当≥中标候选人数量+2） |
|  |  | 定标票决方式： 直接票决 □逐轮票决 定标票决计算规则： □简单多数法 简单多数法（且过半数） |
|  | 合格投标人数量最低要求 | N+2，N为中标人数量。 |
|  | 评标委员会组成 | 由招标人依法组建。 |
|  | 定标委员会组成 （仅适用于使用定性评审法评定分离的项目，其他项目不适用） | 定标委员会由招标人的法定代表人或者主要负责人组建。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员中产生，成员数量为7人以上单数。确有需要的，财政性资金投资工程的招标人可以从本系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员中确定成员;非财政性国有资金投资工程的招标人可以从与其有利益关系的母公司、子公司人员中确定成员。 定标委员会成员由招标人从定标委员会人数2倍以上备选人员名单中随机抽取确定。招标人法定代表人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会总数的三分之一。 招标人应同时组建由本单位监事会或纪检等部门人员或招标人上一级管理部门人员组成的监督小组，对定标全过程进行监督。 |
|  | 招标监督部门 | 招标监督部门：党群工作部 投诉电话：0755-26829005 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。 |
|  | 其他补充或修改的内容 （前后不一致的以此为准） | 单击或点击此处输入文字。 |

## 第二节 投标文件否决性条款摘要

一、开标阶段，投标人具有下列情形之一的，其投标文件成为无效标，不予受理（由招标人负责判定）：

- 未按投标人须知前附表规定时间和地点提交投标文件的；

- 投标报价超出招标控制价的；

- 未按招标文件规定提交《投标函》的；

- 投标人名称（或组织结构）与资格预审时不一致，且不能提供有效证明的；

- 投标文件未按投标人须知前附表要求密封、标记的；

- 投标文件未按投标人须知前附表要求签字盖章的；

- 已参加联合体的成员，再以自己名义单独投标的，或同时参加两个（或多个）联合体投标的；

- 组成联合体投标时，未由联合体牵头人提交投标文件的，或者未提交联合体共同投标协议书的；

- 未向采购人进行报名登记的，其递交的报价文件不予受理（适用于采用报名方式获取采购文件的项目）。

二、评标阶段，投标人具有下列情形之一的，其投标文件作废标处理（由评标委员会负责判定，且须经半数以上成员同意），不再纳入后续评标：

- 《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误且拒绝澄清的；

- 投标人的报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 未按照投标人须知前附表规定提交投标担保的；

- 采用暗标方式的，投标人在暗标部分投标文件内标注名称、印章、商标等标记符号，使得能够辨认出投标人或其专业技术人员身份的；

- 投标文件存在重大偏离的；

- 投标人以他人名义投标或出现串通投标、弄虚作假情形的；

- 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

- 评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标报价进行调整，投标人不接受调整方式、调整后价格，或调整后价格超出招标控制价的；

- 投标文件中擅自修改招标文件（包括答疑补遗文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全文明措施费、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费等（适用于施工类项目）；

- 技术标书内容明显违反项目规划设计要点，技术经济指标严重失实的（适用于设计类项目）；

- 技术标书中存在违反国家工程建设标准强制性条文的（适用于设计类项目；

- 评标委员会半数以上成员认为应当废标的其他情形。

三、本项目拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标：

- 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人/负责人有行贿犯罪记录的；

- 近1年起（从截标之日倒算起）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

- 因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

- 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；

- 被责令停业的，或被取消投标资格的，或被暂停投标资格的；

- 项目经理（建造师）被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的（适用于施工类项目）；

- 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的（适用于资格后审的项目）；

- 依法应当拒绝投标的其他情形。

（招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准）

四、招标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

1. 在深圳招商供电有限公司被纳入禁入供应商名单，且未解除的（以招标人内部名单为准）。

五、招标人修改或补充的投标文件废标的情形：

1. 被国家市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

2. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人名单。

## 第三节 投标须知

### 一、总则

- 项目概况

  - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行邀请招标。

  - 招标人：见投标人须知前附表。

  - 项目名称：见投标人须知前附表。

  - 实施地点：见投标人须知前附表。

  - 项目概况：见投标人须知前附表。

  - 招标内容：见投标人须知前附表。

  - 招标方式：见投标人须知前附表。

- 资金来源和落实情况

  - 资金来源：见投标人须知前附表。

  - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 服务期限/工期/交货期、质量要求、分包要求和标段划分情况

  - 服务期限/工期/交货期：见投标人须知前附表。

  - 质量要求：见投标人须知前附表。

  - 分包要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的规定，并在投标文件中作出说明。

    - 分包商不得将分包项目再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，分包商就分包项目承担连带责任。

  - 标段划分情况：见投标人须知前附表。

- 投标人资格要求

  - 投标人应具备承担本招标项目的能力；具备国家有关规定或者招标文件规定的资格条件；且通过合法途径取得招标文件。

    - 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

    - 资格审查方式：见投标人须知前附表。

    - 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

  - 由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，还应符合以下要求：

    - 联合体各方均应具备承担本招标项目的相应资格条件。

    - 联合体各方应签订联合体投标协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合投标协议随投标文件一并提交给招标人。

    - 除非另有规定或说明，本章中“投标人”一词亦指联合体各成员。

  - 投标人不得存在下列情形之一：详见投标文件否决性条款摘要。

- 投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。不论投标的结果如何，招标人均无承担的义务和责任。

- 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 踏勘现场

  - 招标人将按照“投标人须知前附表”规定的时间和地点，组织投标人对本招标项目的现场及周围环境进行踏勘。以便投标人获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

  - 投标人踏勘现场所发生的费用自理。

  - 投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其它任何原因造成的损失、损坏或费用。招标人在投标人及其代表考察过程中不承担任何费用及责任。

  - 在现场考察中由招标人提供的资料和数据，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

  - 参与现场踏勘的投标人须提交营业执照（副本加盖公章）、授权委托书（加盖公章）和身份证复印件（加盖公章，验原件）。未提供上述资料的投标人将被拒绝踏勘现场。

### 二、招标

- 招标文件

  - 本招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的招标文件补充、修改或澄清文件，均是招标文件的组成部分，对招标人、投标人起约束作用。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 投标须知

第二章 投标文件格式

第三章 合同条款及格式

第四章 评标定标办法

第五章 项目需求书

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件内容是否完整，如有残缺，应在获取招标文件后3日内向招标人提出，以便补齐。否则，由此导致的不利后果由投标人自负。

  - 投标人应认真阅读招标文件的内容，并按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求做出响应。

- 招标文件的质疑、答疑、补充、澄清、修改

  - 投标人对招标文件提出疑问，应在“投标人须知前附表”规定的时间前按规定形式通知招标人。逾期不予受理。

  - 招标文件的答疑、补充、澄清、修改，将在“投标人须知前附表”规定的时间前以书面形式发给所有被邀请的投标人，但不指明澄清问题的来源。

  - 招标文件的答疑、补充、澄清、修改文件，都是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。当招标文件与招标文件的答疑、补充、澄清、修改文件内容不一致的，以发出时间最近开标日期的文件为准。

  - 招标人为使投标人有充分时间对招标文件的答疑、补充、澄清、修改文件进行研究，可酌情延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的答疑、补充、澄清、修改文件中予以明确。若招标文件的答疑、补充、澄清、修改文件没有明确延长投标截止时间，即表示投标截止时间不延长。

  - 投标人在收到招标文件的答疑、补充、澄清、修改文件后24小时内，应按要求以书面形式通知招标人，确认已收到该文件。否则，因投标人未及时查收文件导致的不良后果由投标人自负。

- 投标预备会

  - 招标人认为有必要可召开投标预备会。投标人应按“投标人须知前附表”规定的或招标人书面通知的时间、地点，委派代表参加招标人主持的投标预备会。未出席投标预备会的，招标人不能取消其投标人资格。

  - 投标预备会的目的是澄清、解答投标人在阅读招标文件、踏勘现场时出现的任何方面的问题。投标人应在投标预备会召开3日以书面形式向招标人提出疑问。在投标预备会上，招标人将对提出的疑问做出澄清、修改或补充。

  - 招标人在投标预备会上所做出的澄清、修改或补充，按照“投标人须知前附表”的规定，告知所有被邀请的投标人。

### 三、投标

- 投标文件的语言及计量单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

    - 投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若带有另一种语言，必须附中文译文，以便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料不予认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

    - 投标文件中的专业术语，须附中文注释。否则，按照本节第11.1.1条规定执行。

  - 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的构成及份数

  - 投标文件的构成及份数见“投标人须知前附表”。

  - 联合体投标的还应提交联合体投标协议。

- 投标货币

本项目投标报价采用的币种，见“投标人须知前附表”。

- 投标报价

  - 投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和，包括国家规定的增值税税金。除“投标人须知前附表”另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效，在合同执行期内固定不变。

    - 投标报价应包括货物的价格，以及为提供货物而产生的运费、保险费、安装调试费、培训费、后续服务等的费用（适用于货物类项目）。

    - 投标报价应包括软件费用（含用户费用）、软件实施过程有关需求调研、设计开发、测试、安装、培训、人员驻场费用、资料费等一切费用，免费维护期内的修改升级服务等在招标范围之内的全部费用（适用于软件系统类项目）。

  - 投标人应充分了解项目的总体情况以及影响投标报价的其他因素。投标人的投标报价应包括第五章“项目需求书”和合同条款所列的各项内容的全部。

  - 投标人根据第五章“项目需求书”填报总价和分项报价，每个分项报价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

    - 投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，招标人将不另行支付。

      - 投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付（适用于施工类项目）。

    - 投标人若是提供了可变动或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。

    - 投标人若是提供了两个以上（含两个）报价，且未明确哪个是有效报价，其投标将会被拒绝（除允许提供备选方案的）。

  - 工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在报价中（适用于施工类项目）。

  - 投标人应先到实施地点踏勘以充分了解项目位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解实施地点情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

  - 除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价（适用于施工类项目）。

  - “安全文明施工措施费”应当作为非竞争性费用，在报价中单列（但应计入总价）。“安全文明措施费”包括临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费（适用于施工类项目）。

  - 招标人不接受任何免费赠送的服务。如有，将按缺漏项处理。

  - 最高投标限价：见“投标人须知前附表”。

  - 有效的投标报价：见“投标人须知前附表”。

  - 最低投标报价不得低于成本。

- 投标担保

  - 投标担保是为了避免招标人因投标人的行为而蒙受损失。招标人可根据本节规定的条件没收其投标担保。

  - 投标人应按“投标人须知前附表”的规定提交投标担保。投标担保是投标文件的组成部分。

    - 联合体投标的，其投标担保由联合体牵头人提交。

    - 提供投标担保的提供人必须与提交投标文件的投标人一致。

  - 对于未按招标文件要求提交投标担保的，其投标将会被拒绝。

  - 投标担保的退还。出现下列情形之一时，招标人将在20个工作日内予以退还：

    - 招标人与中标人签署了合同协议书；

    - 招标过程中因正当理由被招标人宣布终止；

    - 需重新组织招标；

    - 投标有效期满而投标人不同意作出延长的。

  - 投标担保的没收。出现下列情形之一时，投标担保将被没收：

    - 投标人在本项目招投标过程中有违法、违规行为并被查实，如围标、串标、陪标、资质或业绩造假等的；

    - 故意捏造事实、伪造证明材料进行虚假恶意投诉；

    - 投标人对招标工作人员或其利益关系人行贿并被查实的；

    - 投标人对招标工作人员或其利益关系人进行威胁或恐吓且被查实的；

    - 投标人在投标有效期内撤回其投标或放弃其投标的；

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

    - 投标人未按招标文件要求缴纳相关费用的；

    - 投标人有不真实投标或有违法违规行为的；

    - 中标人未能在规定时间内提交履约担保或拒绝与招标人签订合同的；

    - 投标人资质证书或安全生产可证被暂扣或吊销，但仍参与投标的。

- 投标有效期

  - 投标有效期应符合“投标人须知前附表”的规定。在此期间，所有投标均保持有效。

  - 在原投标有效期结束前，出现特殊情况，招标人可要求投标人延长其投标有效期。相应的要求即回复均应以书面形式作出。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，同时相应地延长其投标担保的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

- 备选投标方案

  - 除“投标人须知前附表”中有规定外，投标人不得提交备选投标方案。

  - 如果招标人允许提交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 投标文件的编制

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容（包括招标文件的补充、修改及澄清文件），并严格履行招标文件规定的各项规定、要求。如果投标人不能履行招标文件的规定和要求，或者随投标文件提供的证明材料不能对招标文件的要求作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

  - 投标文件应按招标文件规定的格式进行编写，如有必要，可增加附页，作为投标文件的组成部分。其中投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

  - 投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

  - 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，由投标人的法定代表人/负责人或授权代理人签字并盖投标人公章。由投标人的法定代表人/负责人签字的，应附法定代表人/负责人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人/负责人签署的授权委托书。签字及盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

  - 投标文件正本和副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”。投标文件封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。若投标文件均未标记“正本”或“副本”，均视为正本。当正本与副本不一致时，以正本为准。

  - 投标文件的电子版本（光盘或U盘）内容应与纸质投标文件完全一致，应建立目录并分级保存，应保证目录清晰、内容完整。文件应为PDF和Word格式。当电子版本与纸质版存在不一致时，以纸质版为准。

  - 除商务标以外，在其他标书内不得包含任何有关投标价格信息，否则，其投标将会被拒绝。（适用于二阶段开标的项目）

- 投标文件的密封和标记

  - 投标文件的密封和标记要求见“投标人须知前附表”。

  - 封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。

  - 未按本节要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

  - 招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。错放、混放的投标文件，招标人不予受理。

- 投标文件的递交

  - 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前递交投标文件。

  - 投标人递交投标文件的地址：见“投标人须知前附表”。

  - 除“投标人须知前附表”另有规定，投标人所递交的投标文件不予退还。

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人已提交投标文件，在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前，投标人可修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

  - 投标人修改或撤回已递交的投标文件的书面通知应按照本章规定的签字或盖章要求签字或盖章。

  - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 截标时投标文件的数量要求

截标时递交投标文件的投标人数量不满足“投标人须知前附表”的规定的，招标人将按照法律法规的规定暂停开标和评标程序。如果导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

### 四、开标

- 开标时间和地点

  - 开标时间和地点见“投标人须知前附表”。

  - 开标会由招标人主持，投标人自愿参加开标会，未参加开标会的，视为其认可开标程序和结果。参加开标会的投标人只可委托一名代表参加。参加开标会的投标人代表，须提供法定代表人/负责人证明书、授权委托书（法定代表人/负责人须签字）、委托代理人的身份证原件，以便招标人现场查验。“投标人须知前附表”另有规定的，从其规定。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布唱标人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照递交投标文件的先后顺序确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价，以及投标函中的其他主要内容，并由投标人代表进行述标和答辩；

（7）投标人代表、招标人代表、监察代表、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

（8）开标结束。

投标人对开标程序和结果有异议的，须在开标结束前当场提出。

- 不予受理的投标文件

  - 投标文件不予受理的情形：详见投标文件否决性条款摘要。

  - 按本章相关规定判定为不予受理的投标文件，不予送交评标委员会。

- 开标异常情况处理

开标结果如有疑似串通投标等异常情况，招标人可以宣布报价程序无效或拒绝所有报价，不进入评审程序，重新组织招标。对受影响的投标人不承担任何责任。

### 五、资格要求及审查

- 投标人资格要求

  - 投标人应具备承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉。

  - 拟派项目经理要求：见投标人须知前附表。

  - 其他要求：见投标人须知前附表。

  - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第27.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

    - 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

    - 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

    - 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次招标项目中投标，否则各相关投标文件均无效。

- 资格审查

  - 资格审查由资格审查委员会负责，资格审查委员会可由评标委员会担任或招标人自行组建，在开标后对各投标人资格进行审查。

  - 资格审查委员会由3名以上单数组成，招标代理人员参与资格审查的，其人员不得超过总人数的1/3。

  - 资格审查委员严格对照招标文件中要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格审查文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。

  - 审查过程中如出现疑问，资格审查委员可要求投标人进行澄清说明，并根据招标文件设置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合招标文件设置条件的，应当向投标人说明情况，并允许投标人答辩，记录有关情况。

  - 拟进行资格审查澄清、答辩的代表由资格审查委员会核对身份。

  - 资格审查委员会要求投标人进行澄清、答辩，但投标人在资格审查委员会规定时间内未派出人员及时作出澄清、答辩的，资格审查委员会将可能作出不利于投标人的判定。

  - 全部投标人的资格审查材料审查完毕后，资格审查委员会出具资格审查报告。资格审查合格投标人少于3家的，由采购人根据投标人不足有关规定执行。

### 六、评标

- 评标委员会

  - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家5人或以上单数组成。

  - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在投标、评标以及其他于招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系的。

  - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

  - 评标委员会的职责：评标委员会应根据招标文件规定的方法和标准，对投标文件进行系统地评审。评标委员会根据招标文件的规定向招标人推荐合格投标人，或根据招标人的授权直接确定中标人。

- 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会的评审实行少数服从多数的原则，经评标委员会成员表决半数以上通过的评标结果有效。

- 投标文件的初步评审

  - 由评标委员会进行投标文件的初步评审。

  - 投标文件有下列情形之一的，初步评审不通过，应作废标处理：

    - 《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误且拒绝澄清的；

    - 投标人的报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

    - 两个（或多个）投标人相互间存在直接控股和被控股关系，或者同隶属于同一法定代表人/负责人的；

    - 采用暗标形式的，投标人在暗标部分投标文件内标注名称、印章、商标等标记符号，使得能够辨认出投标人或其专业技术人员身份的；

    - 评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的投标报价进行调整，投标人不接受调整方式、调整后价格，或调整后价格超出招标控制价的；

    - 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的（适用于资格后审的项目）。

- 投标文件的详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对个投标人的投标文件分别进行详细评审。

- 投标文件的重大偏离

  - 投标文件存在重大偏离的，应作废标处理。下列情况属于重大偏离：

    - 投标人以他人名义投标或者出现下列串通投标、弄虚作假投标情形

      - 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

      - 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

      - 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或呈规律性变化的；

      - 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

      - 不同投标人的投标文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；

      - 不同投标人的投标文件相互混装的；

      - 不同投标人委托同一人投标的；

      - 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的，但招标项目本身要求采用专有技术的除外；

      - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

      - 标委员会认定的其他串通投标情形。

    - 投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的；

    - 投标文件对招标文件规定的非实质性要求的偏离超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

    - 投标人拒不按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的。

- 投标文件的细微偏离

  - 细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏离不影响投标文件的有效性。

  - 评标委员会可以要求投标人对存在细微偏离进行补正并提供相关材料，投标人拒不改正的，在详细评审时可以对细微偏离按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

- 投标报价的调整方法

  - 投标人的投标报价如出现算术错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。评标委员会按以下原则进行调整：

    - 投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 总金额与按单价金额计算的总金额不一致的，以单价计算的总金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 投标人的投标报价如果出现缺项、漏项或是修改了本招标项目第五章“项目需求书”、“工程量清单”（适用于施工类项目）中列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

  - 按照本节规定的调整方法确定的调整后报价，须取得投标人同意并确认。如果投标人拒不接受调整方法以及调整后的报价，其投标将被拒绝。

  - 如果出现多报或超出本招标项目第五章“项目需求书”、“工程量清单”（适用于施工类项目）中列明项目的数量情况的，评标委员会应根据具体评标方法和评审标准，按照不利于该投标人的原则进行调整，且投标人不得因此提出任何异议。

  - 中标人的投标报价是按照本节规定进行了调整的，其中标价按就低不就高的原则确定。如果投标人拒不接受的，其投标将被拒绝。投标人的投标报价的总价小于调整后的报价，中标价即为投标人的投标报价的总价；投标报价的总价大于调整后的报价，中标价即为调整后的报价。

  - 按照上述规定的调整方法确定的调整后报价，须取得投标人同意并确认。如果投标人拒不接受调整方法以及调整后的报价，其报价将被拒绝。

- 投标文件的澄清和答辩人的要求

  - 评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清、说明，投标人应当进行澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。澄清答辩可采用电话或现场两种方式进行。

  - 评标委员会要求投标人进行答辩，但投标人在评标委员会规定的时间内未派出代表及时作出答辩的，评标委员会将根据招标文件规定作出不利于投标人的判定，投标人不得因此提出任何异议。

- 无效标和废标的处理

  - 除法律、法规、规章、规范性文件规定以及本招标文件否决性条款单列的无效标或者废标情形外，评标委员会不得对投标文件作无效标或者废标处理。评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。

  - 评标委员会在作出任何一项无效标和废标决定前，都应当严格遵循以下程序：

    - 评标委员会应当要求当事投标人作相应的答辩；

    - 评标委员会应将答辩记录表送当事投标人委派答辩人签字确认。投标人拒绝在答辩记录表上签字确认的，视为同意答辩记录；

    - 评标委员会应在充分讨论的基础上，通过记名的集体表决方式作出决定；

    - 若表决通过无效标或废标决定，应在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况。

    - 评标委员会在否决所有投标文件前，应当向招标人核实有关情况，听取招标人意见。

- 投标人的推荐

  - 评标委员会完成评标后，应向招标人提出书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，可采用书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝签字的，视为同意评标结论。评标委员会应对此作出书面记录。

  - 采用评定分离方式的，所有递交的投标文件不被判定为无效标或废标的投标人均推荐进入定标程序。本次招标如果评标委员会已推荐投标人，无论随后出现何种情况，招标人在本次招标中不再接受另外的投标人，除非重新组织招标投标。

  - 评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人数量不满足“投标人须知前附表”规定的最低要求的，招标人应当宣布本次招标失败，重新招标。

  - 评标过程中，若评标委员会认为本次招标缺乏竞争性，可以不推荐投标人，由招标人重新组织招标。

- 招标过程的保密性

  - 招标人和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量。

  - 在投标文件的评审和比较、投标人推荐以及授予合同的过程中，投标人不得有向招标人和评标委员会施加影响的任何行为。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况。

  - 中标人确定后，招标人无需向未中标人就评标过程以及未能中标作出任何解释。评标委员会成员或其他有关人员不得向未中标人透露评标过程的情况和材料。

  - 评标委员会在向招标人提交评标报告后即解散。评标过程中使用的文件、资料等，都不得带离评标室。

- 重新招标

  - 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

    - 在投标截止时间前提交投标文件的投标人数量不满足“投标人须知前附表”规定的最低要求的；

    - 经评标委员会评审后合格投标人数量不满足“投标人须知前附表”规定的最低要求的。

  - 重新招标的项目，在投标截止时间前提交投标文件的投标人数量不满足“投标人须知前附表”规定的最低要求的，或在评标委员会作出无效标或者废标处理后，合格投标人数量仍不满足“投标人须知前附表”规定的最低要求的，招标人可以进行后续招标程序。

- 评标方法

评标委员会按照第四章“评标定标办法”规定的评审办法、评审内容对投标文件进行评审。第四章“评标定标办法”没有规定的评审方法、评审内容不作为评审依据。在评标过程中，个评委均以专家身份进行评标，不代表其所在单位。

### 七、定标

（仅适用于使用定性评审法评定分离的项目）

- 定标程序

  - 定标委员会由招标人依法组建。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员中产生，成员数量为7人或以上单数。确有需要的，财政性资金投资工程的招标人可以从本系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员中确定成员;非财政性国有资金投资工程的招标人可以从与其有利益关系的母公司、子公司人员中确定成员。

定标委员会成员由招标人从定标委员会人数2倍以上备选人员名单中随机抽取确定。招标人法定代表人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会总数的三分之一。

  - 招标人应同时组建由本单位监事会或纪检等部门人员或招标人上一级管理部门人员组成的监督小组，对定标全过程进行监督。

- 定标其他规定

  - 进入最终定标程序的投标人数量不满足“投标人须知前附表”规定的最低要求的，招标人应重新组织招标。采用票决抽签法定标的项目，重新招标时，评标委员会推荐进入定标程序的投标人数量仍不满足“投标人须知前附表”规定的最低要求的，可不进行票决程序，直接进入定标程序。

  - 定标后出现下列情况之一的，招标人可以从评审合格的其他投标人中采用原招标文件规定的定标办法，由原定标委员会确定中标人。原采用票决抽签定标法的项目，票决进入抽签环节的其他投标人数量不满足“投标人须知前附表”规定的最低要求的，应当票决补足：

    - 中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

    - 中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；、

    - 被查实存在影响中标结果的违法行为的。

- 定标办法

  - 定标办法包括票决定标法、票决抽签法、集体议事法和价格竞争定标法。

  - 定标委员会应当根据“投标人须知前附表”规定的定标办法，对进入定标环节的投标文件进行评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为定标的依据。

  - 具体定标办法见第四章“评标定标办法”。

### 八、中标通知书

- 确定中标人

招标人将按照第四章“评标定标办法”之规定确定本招标项目中标人。

- 中标通知书

  - 招标人在确定中标人后，将发出中标通知书。中标通知书是本招标项目合同的组成部分。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出中标通知书。

  - 招标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

- 招标人的权利

  - 招标人在发出中标通知书之前因正当理由，有权接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。

  - 招标人在授予合同或实际供货时，有权对第五章“项目需求书”规定的货物数量或服务在合理范围内予以增加或减少，但中标人不得对单价或其他条件做任何改变。

  - 招标人追加货物或服务的，在不改变合同其他条件的前提下，应与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的累计金额不得超过原合同总价的百分之二十。

### 九、合同授予

- 履约能力的审查：

招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须积极配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，招标人有权重新组织招标或由排名第二的中标候选人获得合同授予资格，以此类推，直至排名第三的中标候选人获得合同授予资格。如果排名前三的中标候选人均放弃或被招标人取消合同授予资格，招标人则应重新组织招标。

- 履约担保

  - 本招标项目履约担保的金额和形式：见“投标人须知前附表”。

  - “投标人须知前附表”规定收取履约担保的，中标人应在中标通知书发出后30天内，并在签订合同前提交。

  - 如果中标人拒不按本节规定提交履约担保的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标担保。

- 签订合同

  - 招标人和中标人应按“投标人须知前附表”的规定，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  - 中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标担保；给招标人的损失超过其投标担保数额的，招标人可就超过部分向中标人对索赔，中标人应当予以赔偿；没有提交履约担保的，中标人应当对招标人的损失承担赔偿责任。

### 十、其他

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关人员的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标监督部门提出。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前述规定的期限内。

- 廉洁、诚信与保密

  - 招标人、招标服务单位、评标委员会成员、投标人等参加招投标活动的各方，均应在招标、评标、合同执行过程中保持廉洁、诚信的道德水准。

  - 投标人应仔细阅读《投标人廉洁承诺书》条款内容，清楚悉知该承诺书的条款并承诺遵守。

  - 若投标人（包括投标人的委托人、代理人或与投标人有销售、劳务或服务等关系的其他主体）在参加深圳前海蛇口自贸区供电有限公司及深圳招商供电有限公司的招投标活动或经济往来等过程中曾经存在违法事件的，自发文公布违法事件之日起，在规定时间内不接受该投标人参与公司的招投标活动。

- 其他

  - 本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节既保留最终解释权。

  - 若投标人的投标行为出现《深圳市建筑市场主体不良行为记录公示及处理办法（试行）》（深建字[2005]159号）列明的各种情形的，招标人或评标委员会可提请主管部门对相应投标人作不良记录。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应重新招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。

  - 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、理解和结论概不负责。

  - 如果投标人实质上不符合投标资格，即使参加投标并交纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不负责。

  - 中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

  - 本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

# 第二章 投标文件格式

项目编号：                                          正（或副）本

（项目名称）

投 标 文 件

## 投标函及报价书

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：         （签字）

年         月         日

### 投标函

致：

根据贵方编号为               的                  项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2.我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，由此造成的责任由我方承担。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的有效期内有效，在此期间，若我方中标，我方将受此约束。如果我方在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，或在中标后未能在规定时间内提交履约担保或拒绝与招标人签订合同，我方的投标担保将全额没收，贵方可取消我方中标资格，另选中标单位，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.若我方中标，我方将按规定提交招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约担保。

5.我方同意按照贵方要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低的投标价或收到的任何投标。

6.我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效标或废标处理，并被没收投标担保；若中标后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

投标人名称：                             （盖章）

投标人代表：                             （签字或盖章）

联系地址：

联系电话：

日期：

### 开标一览表

招标人：

项目名称：

总价（小写）：

（大写）：

发票税率：

工期：

投标人（盖章）：

法定代表人/负责人委托代理人（签字或盖章）：

编制时间：

### 分项报价一览表

请按附件格式填写报价，粘贴到此处。Excel表格电子版分项报价表请随电子版投标文件一并提供。

分项报价表填写说明：

投标总报价包括软件费用（含用户费用）、软件实施过程有关需求调研、设计开发、测试、安装、培训、人员驻场费用、资料费等一切费用，免费维护期内的修改升级服务等在招标范围之内的全部费用，以上所有均为含税价并保留至小数点后两位。

项目编号：                                          正（或副）本

（项目名称）

投 标 文 件

## 资格文件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：         （签字）

年         月         日

### 目录

为便于评标委员会查阅文件，请投标人自行编制目录。

### 投标资格证明文件

资格要求如下：

1.投标单位必须为中华人民共和国境内注册的独立法人资格单位或合伙制企业或其他组织，具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件。

2.没有被国家市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

3.没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人名单。

4.在深圳招商供电有限公司被纳入禁入供应商名单，且未解除的，禁止参加本项目投标。

提供符合投标资格的证明文件。

### 营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件

### 国家企业信用信息公示系统截图

提供未被国家市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单的截图。

### 失信被执行人截图

提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被执行人名单的截图。

## 商务文件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：         （签字）

年         月         日

### 目录

为便于评标委员会查阅文件，请投标人自行编制目录。

### 法定代表人/负责人证明

致：  （招标人名称）

（姓名）（职务） ，性别：    ；身份证号                      ，系  （投标人名称）  ，的法定代表人/负责人，有权在 （项目名称） 的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

特此证明。

（附法定代表人/负责人身份证复印件正面和反面）

投  标  人：     （盖章）

法定代表人/负责人：

日      期：

注：

1.如为法定代表人/负责人参加本次投标活动，填写此表，则不需要填写“法定代表人/负责人授权委托书”。

2.后附法定代表人/负责人身份证复印件并加盖投标人单位公章。

### 授权委托书

致：  （招标人名称）

本授权委托书宣告： （投标人全称） 的 （职务）（姓名） 以其法定代表人/负责人的身份，合法地代表本单位授权 （投标人全称） 的 （职务）（姓名） 为我单位授权代理人，该授权代理人有权在（项目名称） 的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项，其法律责任由我单位承担。

委托期限：

授权代理人无转委托权，特此委托。

（附授权代理人身份证复印件正面和反面）

投  标  人：      （盖章）

法定代表人/负责人：   （盖章或签字）

授权代理人：   （盖章或签字）

日      期：

### 投标人廉洁及保密承诺书

致：  （招标人名称）

为了积极配合贵单位进行的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪行为的发生，确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

三、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员支付的任何费用；

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

七、不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

八、在招标及服务的任何环节，严格履行保密义务，未经贵单位书面授权或同意，我单位及相关工作人员不会向任何第三方披露从贵单位及贵单位关联公司、合作方获知的，归贵单位所有的秘密性、专有性或内部性的技术、商业和其他信息。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也有权通过对贵单位相关人员的调查来认定我单位是否违反承诺（我单位不会以任何理由否定贵单位的调查结果）。如违反以上承诺，我单位自愿接受贵单位依据有关规定对我单位进行严肃处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵单位造成损失的，予以赔偿。

本廉洁承诺书为我单位应答此次项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我单位法定代表人/负责人或其授权代理人签字盖章后立即生效。

投标人：     （盖章）

法定代表人/负责人或授权代理人：   （签字或盖章）

日  期：

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

### 投标人股东关系表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 本单位法定代表人/负责人姓名 |  |
| 投标人控股股东 | □有，控股股东为： ，股份占比： ； 其他主要股东及其股份占比： 。 □无 |
| 与投标人存在管理关系的单位 | □是，该单位为： □否 |
| 是否存在“与招标人有利害关系”的情况 | □是，与招标人的关系为： □否 |
| 是否是招标人关联方 | □是，与招标人的关联关系为（按注3内容填写）： □否 |

注：

1. 控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

管理关系是指与不具有出资持股关系的单位之间存在的其他管理与被管理关系；

2. 投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

3. 招标人关联方是指

（1）控股股东，指直接或者间接控制本单位的法人或其他组织；

（2）控股股东的子公司，指由上述第（1）项所列主体直接或者间接控制的除本单位（含本单位子公司）以外的法人或其他组织。

（3）子公司，指由本单位直接或间接控股的公司。

（4）关联自然人（见第6条）控制的公司，指由本单位的关联自然人直接或者间接控制的，或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本单位及子公司以外的法人或其他组织；

（5）非控股股东公司及其子公司，指直接或间接持有本单位5%以上股权（股份）但不构成控股的法人或其他组织，以及其子公司；

（6）合营企业和联营企业，指本单位以及上述第（1）至（3）项所列关联方的合营企业或联营企业；

（7）其他关联方公司，指根据实质重于形式原则认定的其他与本单位有特殊关系，可能导致本单位利益对其倾斜的法人或其他组织。

### 合同条款响应表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件合同条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重要提示：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

投标人：     （盖章）

法定代表人/负责人或授权代理人：   （签字或盖章）

日  期：

### 商务条款响应表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重要提示：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

供应商：     （盖章）

法定代表人/负责人或授权代理人：   （签字或盖章）

日  期：

### 业绩清单一览表

| 序号 | 项目名称 | 买方名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人近 5 年（以合同签订时间为准）自认为最具代表性的类似项目业绩，不超过5个。投标人须提供合同关键页或中标通知书扫描件等证明材料。

### 投标保证金

提供以下资料：

1. 招标人出具的投标保证金收据或投标保证金转账凭证等投标保证金收讫证明材料；

2. 投标人基本账户证明。

## 技术文件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：         （签字）

年         月         日

### 目录

为便于评标委员会查阅文件，请投标人自行编制目录。

### 技术方案

根据采购文件第四章及第五章编制技术方案，应设置目录，内容包括但不限于以下内容：

1.项目需求响应情况

2.实施人员

3.项目实施计划

4.产品设计

5.质量保证及售后服务

6.增值服务

# 第三章 合同条款及格式

甲方合同编号：

乙方合同编号：

2026年招商供电数字化建设采购

项目（营销系统升级改造）合同

甲方：深圳招商供电有限公司

乙方：

二零二六年五月

营销系统升级改造项目

委托方（甲方）： 深圳招商供电有限公司

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：                传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

电    话：                传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方进行营销系统升级改造项目建设，并支付研目建设经费和报酬，乙方接受委托并进行此项建设开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

## 第一条  本合同项目建设的要求如下：

1.项目目标：完成公司营销系统升级改造，持续提高客户服务水平，实现业务精细化、智能化管理，支撑公司业务拓展与战略落地，建设内容包括：1）全员生产新型责任制模块；2）新能源（风电、太阳能）全面入市模块；3）进一步助力优化营商环境模块；4）业扩计量抄核收功能优化；5）其他新增需求；6）基金附加费发票改造；7）电子档案归档等。具体内容详见附件一、附件二。

## 第二条  乙方应在本合同生效后7日内向甲方提交项目建设计划。项目建设计划应包括以下主要内容：

1.需求设计；

2.项目工作量拆分计划表；

3.项目周报模板；

4.开发部署调试；

5.验收

## 第三条  乙方应按沟通确定的进度计划表完成项目建设工作。

## 第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1.技术资料清单：/；

2.提供时间和方式：/；

3.其他协作事项：/；

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：/。

## 第五条  甲方应按以下方式支付项目建设经费和报酬：

1.项目建设经费和报酬总额（详见附件二：项目报价单）

合同价款：本项目建设经费和报酬含税总额为为￥    元（大写：人民币      ）。税率为   %。

不含税金额为￥    元,增值税税额为￥      元。

2.项目建设经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）项目开始上线试运行后15个工作日内，甲方支付合同价款的30%，即￥    元。

（2）试运行满三个月经甲方验收合格并出具验收报告后15个工作日内，甲方支付合同价款的50%，即￥  元。

（3）合同价款的20%为作为质保金，即￥   元。验收满2年后，乙方向甲方提出支付质保金书面申请，甲方收到该书面申请后15个工作日内向乙方支付合同价款的10%，即￥   元。验收满5年后，乙方向甲方提出支付质保金书面申请，甲方收到该书面申请后15个工作日内向乙方支付合同价款的10%，即￥   元。

3.乙方应在甲方付款前开具全额的增值税专用发票，否则甲方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

4.如乙方不能开具增值税专用发票的，应向甲方提交相关证明材料并取得甲方同意后，可开具符合甲方要求的其他发票。

5.乙方需向甲方提供一份委托项目建设费用付款金额的明细清单。

6.乙方需向甲方提供该项合同经当地科技主管部门登记备案相关资料。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

地址：

账号：

## 第六条  本合同的项目建设经费由乙方以自由支配的方式使用。甲方有权检查乙方进行项目建设工作的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

## 第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 10 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

## 第八条  在本合同履行中，一方发现存在技术风险并有可能致使项目建设失败或部分失败的情形时，可与另一方协商解除合同或部分解除合同，乙方应当根据附件一退回甲方已支付且无法完成交付的项目建设内容对应费用。

## 第九条  在本合同履行中，因作为项目建设标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在30日内通知另一方解除合同。双方同意，一方据此解除本合同的，乙方有权不予退还甲方支付的项目开发费。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

## 第十条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：/。

2.涉密人员范围：项目相关人员。

3.保密期限：自签订之日起至本协议涉及的保密信息公开之日止。

4.泄密责任：/。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：详见附件三。

2.涉密人员范围：项目相关人员。

3.保密期限：与合同期限一致。

4.泄密责任：详见附件三。

## 第十一条  乙方应当按以下方式向甲方交付项目建设成果：

1.项目建设成果交付的形式及数量：项目验收前，乙方应向甲方提供包括软件光盘、U盘、中文说明书、使用手册、维护手册、程序代码、API接口、数据字典和数据库结构文档等所有技术资料。

2.项目建设成果交付的时间及地点：合同签订后365天内完成交付。

## 第十二条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的项目建设成果进行验收：按照甲方签字确认的需求规格说明书及测试用例进行验收。

## 第十三条  乙方应当保证其交付给甲方的项目建设成果、不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，由乙方引起的侵权责任由乙方承担。

## 第十四条  双方确定，因履行本合同所产生的项目建设成果及其相关知识产权权利归属，按下列第1种方式处理：

1.甲乙双方在签署本合同之前各自已所有或享有合法授权的知识产权及相应的合法权利仍归原权利人所有。本项目形成的知识产权归甲方所有。

2.按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

（1）技术秘密的转让权：归甲方所有

（2）技术秘密的使用权：归甲方所有

（3）相关利益的分配办法：归甲方所有。

## 第十五条  乙方不得在向甲方交付项目建设成果之前，自行将项目建设成果转让给第三人。

## 第十六条  乙方利用项目建设经费所购置与项目建设工作有关的设备、器材、资料等财产，归甲方所有。

## 第十七条  双方确定，乙方应在向甲文交付项目建设成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该项目建设成果相关的技术服务。

1.技术服务和指导内容： 用户使用培训 。

2.地点和方式：由甲乙方协商确认。

3.费用及支付方式： 免费提供一次 。

## 第十八条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成项目建设工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1. 乙方违反本合同第二条约定，项目建设计划不完整造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方相应损失。

2. 乙方违反本合同第十条约定，违反应遵守的保密义务，乙方应当支付违约金，金额为合同额的1.5%，扣除金额不足以弥补甲方损失的，还应额外补偿损失。

3. 乙方违反本合同第十一条约定，合同签订后365天内未完成交付，每延误一天，乙方应当支付合同额0.5%的违约金。

4. 乙方违反本合同第十五条约定，在向甲方交付项目建设成果之前，自行将建设成果转让给第三人的，应当扣除合同额的1.5%的违约金，扣除金额不足以弥补甲方损失的，还应额外补偿损失。

5. 乙方违反本合同附件一约定，档案系统一般性技术要求不完整或未达到甲方要求的，乙方应当支付金额为合同额1.5%的违约金，扣除金额不足以弥补甲方损失的，还应额外补偿损失。

## 第十九条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的项目建设成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲（甲、乙、双）方享有。

乙方有权在完成本合同约定的项目建设工作后，利用该项目建设成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归乙方所有。

## 第二十条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定邓洪权为甲方项目联系人，乙方指定   为乙方项目联系人，项目联系人承担以下责任：

1. 沟通、协调解决人员调配问题；

2. 跟踪项目实施进度，及时调整人员安排以匹配项目进度；

3. 协调内、外部资源，解决项目实施难点、卡点问题；

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

## 第二十一条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同；

1.因发生不可抗力或技术风险的，双方均可提出解除合同。

2.乙方未按合同约定，按质按量交付产品的履行的，甲方有权利通知乙方解除合同。

3.乙方未按合同规定时间交付项目，超过60天的，甲方有权利通知乙方解除合同。

## 第二十二条  乙方对项目建设服务质量承诺按以下约定：

1.乙方所提供的项目建设服务和硬件产品质保期为5年，在质保期内，发生质量问题，乙方应在3个工作日内予以免费解决；乙方如未能及时履行其质保义务的，甲方有权委托第三方代为履行，由此产生的费用在质保金中扣除。对于超过质保期的研发服务质量问题，乙方也应及时提供有偿维护服务，乙方只收取维护材料费和维护人工费。

2.乙方提供的项目建设，如发现存在缺陷或安全漏洞，乙方有按甲方要求的时限处理的义务，且该义务不受质保期的限制。

3.根据实际需要现场技术支持（质保期内费用全免，响应时间段7*24小时，紧急故障响应时间不超过24小时，一般故障响应时间不超过48小时）。

## 第二十三条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1.提交深圳国际仲裁院仲裁；

2.依法向甲（甲、乙）方当地人民法院起诉。

## 第二十四条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. /；

## 第二十五条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以方式确认后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料：/；

2.可行性论证报告：/；

3.技术评价报告：/；

4.技术标准和规范：/；

5.原始设计和工艺文件：/；

6.其他：/。

## 第二十六条  双方约定本合同其他相关事项为：具体如下。

1.系统上线前，对本公司相关人员开展系统全面培训，含系统接口、功能模块等培训。

2.乙方产品或技术等侵犯第三方知识产权或其他合法权益的，由乙方承担全额赔偿责任，且需承担甲方为此支付的各项费用。

3.乙方提供的软件，如发现存在缺陷或安全漏洞，乙方有按甲方要求的时限处理的义务，且该义务不受质保期的限制。

4.乙方所提供的产品可供甲方集团及旗下子公司使用，且子公司与母公司具有同等使用权，乙方应同时为我母子公司提供技术支持，且不得收取其他费用。

5.质保期结束后，每年合同内功能基础运维费不超过合同价款 10% ，新增需求采购双方另行协商。

6.系统质保期内，因为乙方原因造成以下情形的，甲方有权扣除相应的质保金。

1）系统宕机，每发生一次，甲方有权扣除质保金的20%；

2）影响系统运行的故障，每发生一次，甲方有权扣除质保金的10%；

3）如因系统漏洞导致发生网络安全事件或事故，每发生一次甲方有权扣除质保金的30%。如因此导致甲方发生实际损失的，甲方有权按根据实际损失对乙方进行追责；

4）如发生因系统导致舆情事件或其他实际损失的，甲方有权根据实际损失大小向乙方追责；

5）如发生因系统导致的安全生产事件或事故，如人身伤亡、公私财产损失等，甲方有权根据损失大小扣除相应金额质保金直至扣除全部质保金，质保金不足赔付所造成损失的，甲方有权根据实际损失大小向乙方追责；

6）系统上线时，甲方负责开展一次渗透测试，后续将于每年不定期开展，从第二次渗透测试开始，如未发现高危漏洞，渗透测试费用由甲方承担；如发现高危漏洞，则渗透测试费用由乙方承担，高危漏洞定义应采用CVSS评分，并由双方技术代表在测试报告出具后5内共同确认。且乙方应于7天之内修复相应高危漏洞，否则甲方有权扣除质保金的20%。

7）项目试运行期间，因乙方更新文件、修复漏洞等操作造成系统停止运行超过1小时，每出现一次，按合同价款1%支付违约金，支付上限为合同金额的30%。

8）以上扣除条款，如有重叠，按标准较高的执行。

7.配合甲方做数据治理，规范相关数据库表、字段等信息，并按甲方要求，编辑相关数据库逻辑语句（如SQL语句），并按规定的数据逻辑将数据传输至甲方数据仓库。

## 第二十七条  本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。

## 第二十八条  本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜双方可协商并签署补充协议做出约定。

## 第二十九条  本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一：营销系统升级改造项目功能汇总表

附件二：项目报价单

附件三：保密协议

以下无正文

甲方： 深圳招商供电有限公司 （盖章）

法定代表人/委托代理人：              （签名）

年     月    日

乙方：                               （盖章）

法定代表人/委托代理人：              （签名）

年      月    日

## 附件一：营销系统升级改造项目功能汇总表

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 全员生产新型责任制模块 |  |
| 二 | 新能源（风电、太阳能）全面入市模块 |  |
| 三 | 进一步助力优化营商环境模块 |  |
| 四 | 其他模块 |  |
| 五 | 新增需求单 |  |
| 六 | 基金附加费发票改造 |  |
| 七 | 电子档案归档 |  |

## 附件二：项目报价单

## 项目整体预计在365天内完成建设工作，营销系统升级改造项目的工作量拆分情况如下，谨供参考：

| 序号 | 业务模块 | 项目名称 | 描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全员生产新型责任制模块 |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # 计分管理 | # 工分调节功能 | # 新增工分调节功能 1.工分调节功能界面原型设计。 2.查询条件：人员名称、统计年月。 3.展示信息：序号、人员名称、统计年月、调节分数、调节说明。 4.支持批量调节各人员工分，录入调节分数、调节说明，勾选记录点击批量设置。 5.支持查看操作记录，查询条件人员名称，展示信息包括序号、人员名称、统计年月、变更前调节分数、变更后调节分数、调节说明、操作日期、操作人。 6.只支持调节当月分数，不能调节往月分数。 | # 人·日 | # 9 |  |  |
| # 1.2 | # 计分管理 | # 工分查询功能 | # 新增工分查询功能 1.工分查询功能界面原型设计。 2.查询条件：人员名称、统计年月。 3.展示信息：序号、人员名称、统计年月、营销系统分数、资产系统分数、调度系统分数。 4.营销系统分数=现有系统配置各环节系数统计的分数+工作任务记录流程赋分分数+工分调节功能的调节分数；资产系统分数、调度系统分数统一通过接口传给营销展示。 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 1.3 | # 计分管理 | # 工分系数维护功能 | # 新增工分系数维护功能 1.工分系数维护功能界面原型设计。 2.查询条件：业务系统、日期。 3.展示信息：业务系统、日期、系数。 4.支持导出、导入方式批量设置各个业务系统各个月份和年份的系数信息，导出模板字段包括业务系统、日期、系数。 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 1.4 | # 计分管理 | # 推送工分接口 | # 新增推送总工分接口，各业务系统调用该接口推送总工分至计分平台，计分平台合并展示各人员分数； 入参：人员编码、分数、年月； 出参：操作结果、错误信息。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 1.5 |  |  | # 新增推送工分明细接口，各业务系统调用该接口推送工分明细至计分平台，计分平台合并展示各人员明细分数； 入参：人员编码、工单号、业务子类、环节名称、环节传出时间、分数； 出参：操作结果、错误信息。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 1.6 | # 业扩管理 | # 营销系统全工单化节点赋分 | # 系统流程节点根据难度进行赋分，自动统计（新增模块）处理工单人员的绩效情况，模块可以绩效分排名、时限统计排名等，实现工单管理的深化应用。 | # 人·日 | # 30 |  |  |
| # 1.7 | # 业扩管理 | # 小区信息维护功能 | # 1.页端新增小区信息维护功能开发； | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 1.8 |  |  | # 2.掌上前海APP新增小区信息维护功能开发，包括前端页面开发和后端接口开发。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 1.9 | # 业扩管理 | # 流程及角色调整 | # 优化改造流程，并进行角色调整： 1.新增第一网格经理、第二网格经理、第三网格经理等角色，所有指派客户代表的环节都直接由受理人对应的网格经理进行办理。指派客户代表功能改造。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 1.10 |  |  | # 2.营业班长、业务班长原本由这两个角色办理的除了指派客户代表以外的所有派工环节都改成网格待办的形式，只能由受理人对应网格的人员可以签收这个派工环节，可以将工单派给自己或者本网格内的其他人。 | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 1.11 |  |  | # 3.增加环节超时自动派单维护功能，可维护设置每个环节的超时时限； 增加定时任务功能，若工单无人抢单，根据设置的环节超时时限，系统自动派单给某些人员（需业务部门确认自动派单人员）。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 1.12 | # 用检线损 | # 用检相关功能 | # 1.移动营业APP新增设备信息查询功能 （1）设备信息查询功能界面原型设计。 （2）前端开发：查询条件扫码和资产编号；使用移动应用APP扫描设备二维码或手动录入设备资产编号，可展示该设备对应的相关信息，包括设备信息（设备类型、资产编号、综合倍率、安装日期、生产厂家）、用户基本信息（客户名称、所属区段、用户编号、用电地址、联系电话）、电能表示数信息（正有功总、正有功尖峰、正有功峰、正有功平、正有功谷、正无功总、抄表日期）、用检信息（上次周期检查日期、检查情况）。 （3）后端接口开发：入参为资产编号，出参为设备类型、资产编号、综合倍率、安装日期、生产厂家、客户名称、所属区段、用户编号、用电地址、联系电话、正有功总、正有功尖峰、正有功峰、正有功平、正有功谷、正无功总、抄表日期、上次周期检查日期、检查情况。 （4）支持点击发起用检流程（需确定在某个时间范围内不能重复发起，如已进行用检的用户一周内不能再次发起用检）。 | # 人·日 | # 13 |  |  |
| # 1.13 |  |  | # 2.新增用检情况查询功能 （1）用检情况查询功能界面原型设计。 （2）查询条件：营业区域、检查周期、检查日期、近几年未用检。 （3）展示信息：用户编号、客户名称、用电地址、上次检查日期、上次检查结论、检查周期、检查负责人、检查员、用电类别、用户类别、电压等级、合同容量、计量方式。 （4）按检查日期倒序排序。 | # 人·日 | # 8 |  |  |
| # 1.14 |  |  | # 3.违约用电查处、窃电查处、漏计案件查处流程优化改造 （1）增加营销用检设备（电表、变压器等）与资产设备关联关系信息（由业务部门提供），设计库表保存此关系。 （2）违约用电查处、窃电查处、漏计案件查处流程申请环节增加用检申请环节后增加关联设备是否可巡视选择（下拉值：是、否），查询关联设备按钮，点击此按钮可查看关联的设备信息。 （3）申请环节后增加关联巡视工单录入环节，展示信息包括工单基本信息（工作单编号、业务类别、工单摘要）、关联巡视工单信息（关联设备是否可巡视、巡视工单号）；由现场巡视人员手动录入选择是否可巡视，若有可巡视，申请环节传递后进入关联巡视工单录入环节；若无，则自动跳过关联巡视工单录入环节。 | # 人·日 | # 12 |  |  |
| # 1.15 | # 用检线损 | # 用检模块功能优化 | # 1.用电检查员资质管理功能修改为流程 2.新增处理小组管理流程 3.检查计划执行流程要和窃电查处流程、违约用电流程和漏计案件查处流程合并 4.修改窃电查处子流程、违约用电子流程 5.新增漏计案件查处子流程 | # 人·日 | # 35 |  |  |
| # 1.16 | # 掌上前海 | # 移动APP掌上营销系统业扩工单现场领表及上传照片需求 | # 1.现场不能领取所需电能计量装置物资。需求是现场处理业扩工单时需能领取项目所需计量装置。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 1.17 | # 辅助决策 | # 网格指标统计 | # 为更好支撑网格工作开展，需对指标进行网格维度统计，系统功能未上线前请先线下统计 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| 二 | 新能源（风电、太阳能）全面入市模块 |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | # 市场交易 | # 新能源项目管理库 | # 新增新能源项目管理库功能，实现维护备案证项目信息。 （1）查询条件：地市局、备案（核准）证项目代码、备案（核准）项目名称、企业统一社会信用代码（身份证） （2）展示信息：地市局、备案（核准）证项目代码、备案（核准）项目名称、企业统一社会信用代码（身份证）、备案（核准）容量(交流侧)kW、备案（核准）日期、预计投产时间、维护人员、项目投产时间、是否存量项目、电源类型、电压等级、机制电价、机制电价变更日志、机制电量规模、机制电量比例、机制电价开始执行时间、机制电价执行结束时间、项目已并网容量、项目投产率（%）、备案证附件。 （3）支持添加，进入添加项目弹窗，选择对应的用电户进行关联。 （4）支持修改，支持点击编辑按钮，弹出项目信息直接修改项目信息，保存后记录修改日志，记录变更前、变更后的字段信息。 （5）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （6）支持导出当前页和导出全部，导出全部时支持导出超1万条数据。 | # 人·日 | # 20 |  |  |
| # 2.2 | # 业扩管理 | # 分布式光伏新装-新装用户-光伏业务受理环节 | # 改造分布式光伏新装（新装用户）流程，光伏业务受理环节，受理信息页面，增加备案信息，字段：备案(核准)证项目代码、备案(核准)项目名称、项目联系人手机号码、企业统一社会信用代码(身份证)、备案（核准）证建设地点、备案（核准）证申报企业名称、备案(核准)容量(交流侧)kW、备案（核准）日期、项目投产时间、是否存量项目、备案方式、电源类型、电压等级、三级能源类型、是否执行机制电价、机制电价执行分类、机制电价、机制电量比例、机制电价开始执行时间、机制电价执行结束时间、机制电量规模、项目已并网容量、项目投产率（%）。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.3 | # 业扩管理 | # 分布式光伏新装-已有用户-光伏业务受理环节 | # 改造分布式光伏新装（已有用户）流程，光伏业务受理环节，受理信息页面，增加备案信息，字段：备案(核准)证项目代码、备案(核准)项目名称、项目联系人手机号码、企业统一社会信用代码(身份证)、备案（核准）证建设地点、备案（核准）证申报企业名称、备案(核准)容量(交流侧)kW、备案（核准）日期、项目投产时间、是否存量项目、备案方式、电源类型、电压等级、三级能源类型、是否执行机制电价、机制电价执行分类、机制电价、机制电量比例、机制电价开始执行时间、机制电价执行结束时间、机制电量规模、项目已并网容量、项目投产率（%）。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.4 | # 业扩管理 | # 分布式光伏新装-光伏归档环节 | # 改造分布式光伏新装-光伏归档环节。 同步更新新能源项目管理库信息。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 2.5 | # 市场交易 | # 新能源日清单自动初始化 | # 新增新能源日清单自动初始化功能，根据交易日生成当日清单用户信息 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.6 | # 市场交易 | # 新能源日电量自动初始化 | # 新增新能源日电量自动初始化-新能源日电量数据开放过程-生成日核算档案，生成日分时时点抄表数据 | # 人·日 | # 12 |  |  |
| # 2.7 | # 市场交易 | # 日电量自动抄表 | # 新增根据日电量小时抄表数据，进行自动批量抄表，按时点更新起止码，针对时点缺数的进行拟合处理，计算对应的时点电量 | # 人·日 | # 30 |  |  |
| # 2.8 | # 市场交易 | # 小时表码导入 | # 增加小时表码导入功能，支持通过Excel表格导入对应表码数据；支持手动批量获取表码数据。 | # 人·日 | # 13 |  |  |
| # 2.9 | # 市场交易 | # 实时市场节点价格查询 | # 新增实时市场节点价格查询，查询交易推送的实时市场节点价格。 （1）查询条件：节点编号、节点名称、交易日期 （2）展示信息：交易日期、节点编号、节点名称、电价、推送时间。 （3）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （4）支持导出当前页和导出全部，导出全部时支持导出超1万条数据。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 2.10 | # 市场交易 | # 市场节点电价导入流程 | # 增加市场节点电价导入流程，支持通过Excel表格导入对应电价，并且需要审批，只有审批通过并且流程归档后才能导入成功。 | # 人·日 | # 12 |  |  |
| # 2.11 | # 市场交易 | # 新能源日电费自动计算 | # 新增新能源日清电费计算，计算公式：时点电费=时点电量*实时市场节点电价，保留两位小数。更新至日核算档案 | # 人·日 | # 12 |  |  |
| # 2.12 | # 市场交易 | # 新能源分类型月度电量电费推送交易深圳营销 | # 新增新能源分类型月度电量电费推送交易功能，实现按能源类型统计各类型电量电费汇总信息后推送深圳营销。 （1）查询条件：交易月份起、交易月份止。交易月份起止条件默认回填当前交易月份。 （2）支持统计，根据业务规则统计各类型的电量、电费信息。 （3）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （4）支持导出当前页和导出全部。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.13 | # 市场交易 | # 新能源月度数据开放 | # 改造抄表数据开放，日电量数据开放,生成月度量价费汇总、量价费明细、月抄表信息，批量生成月度核算档案 | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 2.14 | # 市场交易 | # 新能源月度电量电费计算 | # 改造新能源月度电量电费核算，实现月度电量电量计算。 | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 2.15 | # 市场交易 | # 月度实时市场月度均价查询 | # 新增实时市场同类型电源加权均价，查询交易推送实时市场同类型电源加权均价信息。 （1）查询条件：购电月份起、购电月份止。 （2）展示信息：电源类型、均价、购电月份、推送时间。 （3）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （4）支持导出当前页和导出全部，导出全部时支持导出超1万条数据。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 2.16 | # 市场交易 | # 新能源被动入市电费结算单 | # 新增新能源被动入市电费结算单，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户月度结算单使用新能源被动入市电费结算单。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.17 | # 市场交易 | # 新能源直接交易电费结算单 | # 新增新能源直接交易电费结算单，针对交易类型为新能源，参与直接交易的用户月度结算单使用新能源直接交易电费结算单。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.18 | # 市场交易 | # 新能源直接交易电费算法-存量项目 | # 新增新能源直接交易电费算法，针对交易类型为新能源，参与直接交易的用户使用新能源直接交易电费算法进行电费计算。电费=电能量电费+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+两个细则+环境溢价电费。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.19 | # 市场交易 | # 新能源被动入市电费算法-存量项目 | # 新增新能源被动入市电费算法，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户使用新能源被动入市电费算法进行电费计算。电费=实时市场节点价格*上网电量+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+两个细则+环境溢价电费。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.20 | # 市场交易 | # 新能源直接交易电费算法-增量项目竞价成功 | # 新增新能源直接交易电费算法，针对交易类型为新能源，参与直接交易的用户使用新能源直接交易电费算法进行电费计算。电费=电能量电费+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+两个细则+环境溢价电费。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.21 | # 市场交易 | # 新能源被动入市电费算法-增量项目竞价成功 | # 新增新能源被动入市电费算法，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户使用新能源被动入市电费算法进行电费计算。电费=实时市场节点价格*上网电量+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+两个细则+环境溢价电费。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.22 | # 市场交易 | # 新能源直接交易电费算法-增量项目未竞价或竞价失败 | # 新增新能源直接交易电费算法，针对交易类型为新能源，参与直接交易的用户使用新能源直接交易电费算法进行电费计算。电费=电能量电费+两个细则+环境溢价电费。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.23 | # 市场交易 | # 新能源被动入市电费算法-增量项目未竞价或竞价失败 | # 新增新能源被动入市电费算法，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户使用新能源被动入市电费算法进行电费计算。电费=实时市场节点价格*上网电量+两个细则+环境溢价电费。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.24 | # 市场交易 | # 新能源被动入市电费算法-增量项目未参与竞价的10千伏以下分布式新能源 | # 新增新能源被动入市电费算法，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户使用新能源被动入市电费算法进行电费计算。电费=实时市场节点价格*上网电量+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+环境溢价电费。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 2.25 | # 市场交易 | # 新能源月结电量结算单 | # 新增新能源月结电量结算单，针对交易类型为新能源，展示新能源月度每日电量信息单。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.26 | # 市场交易 | # 新能源月结电量电费发行 | # 新增新能源月结电量电费发行功能，对月度电量电费单进行发行。 （1）查询条件：管理单位、电厂编号、购电月份、发送财务标志、月度交易结算状态、二级能源类型、备案（核准）证项目代码 （2）展示信息：电厂编号、电厂名称、购电月份、月度交易结算状态、发送财务标志、推送财务时间、总电量、不含税电费、含税电费、税金、二级能源类型、地市局、区县局、管理单位、财务发送批次号、工作单编号、项目代码、备案（核准）证项目代码、备案（核准）项目名称、账单附件、光伏账单确认意见、光伏账单确认时间。 （3）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （4）支持导出当前页和导出全部，导出全部时支持导出超1万条数据。 （5）支持发行，电费发行后更新电能表示数信息。 （6）支持回退重算。 （7）支持对已发行电费推送财务。 （8）支持重新生成账单附件（电量结算单、电费结算单、电量电费结算单） | # 人·日 | # 20 |  |  |
| # 2.27 | # 市场交易 | # 推送日志查询 | # 新增查询接口推送的日志，查看是否成功 | # 人·日 | # 12 |  |  |
| # 2.28 | # 市场交易 | # 交易获取营销项目机制电价信息（转发增量配电网） | # 新增交易获取营销项目机制电价信息（转发增量配电网）接口，实现查询增量配电网营销系统项目机制电量信息。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）根据入参地区编码查询增量配电网营销系统项目机制电量信息。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.29 | # 市场交易 | # 交易推送营销项目竞价结果（转发增量配电网） | # 新增交易推送营销项目竞价结果（转发增量配电网）接口，实现将交易系统项目竞价结果转发推送到增量配电网营销系统。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）根据入参地区编码实现转发增量配电网营销系统。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.30 | # 市场交易 | # 交易推送营销项目竞价结果失效（转发增量配电网） | # 新增交易推送营销项目竞价结果失效（转发增量配电网）接口，实现将交易系统项目竞价结果失效信息转发推送到增量配电网营销系统。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）根据入参地区编码实现转发增量配电网营销系统。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.31 | # 市场交易 | # 交易批量推送获取营销项目投产时间请求（转发增量配电网） | # 新增交易批量推送获取营销项目投产时间请求（转发增量配电网）接口，实现将交易系统批量推送需查询项目投产时间请求清单信息转发增量配电网营销系统。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）根据入参地区编码实现转发增量配电网营销系统。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.32 | # 市场交易 | # 营销批量反馈项目投产时间（转发增量配电网） | # 新增营销批量反馈项目投产时间（转发增量配电网）接口，实现将增量配电网营销系统批量反馈项目投产时间信息转发交易系统。 （1）服务端：深圳营销系统。 （2）客户端：增量配电网营销系统。 （3）实现转发增量配电网营销系统数据到交易系统。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.33 | # 市场交易 | # 交易批量推送获取项目机制电量比例请求（转发增量配电网） | # 新增交易批量推送获取项目机制电量比例请求（转发增量配电网）接口，实现将接收交易批量推送获取项目机制电量比例请求信息转发增量配电网营销系统。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：广电营销系统。 （3）根据入参地区编码实现转发增量配电网营销系统。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.34 | # 市场交易 | # 营销批量反馈营销项目机制电量比例（转发增量配电网） | # 新增营销批量反馈营销项目机制电量比例（转发增量配电网）接口，实现将增量配电网营销系统项目机制电量比例信息批量反馈交易系统。 （1）服务端：深圳营销系统。 （2）客户端：增量配电网营销系统。 （3）支持转发增量配电网营销系统数据。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.35 | # 市场交易 | # 交易推送分时实时节点电价（转发增量配电网公司） | # 新增交易推送分时实时节点电价（转发增量配电网公司）接口，实现将接收交易推送分时实时节点电价信息转发增量配电网公司营销系统。 （1）服务端：增量配电网公司营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）支持全量转发增量配电网公司营销系统。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.36 | # 市场交易 | # 交易推送月度分类型实时加权均价（转发增量配电网公司） | # 新增交易推送月度分类型实时加权均价（转发增量配电网公司）接口，实现将接收交易推送月度分类型实时加权均价信息转发增量配电网公司营销系统。 （1）服务端：增量配电网公司营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）支持全量转发增量配电网公司营销系统。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 2.37 | # 市场交易 | # 营销推送分类型电量电费（转发增量配电网公司）（方案二专用接口） | # 新增营销推送分类型电量电费（转发增量配电网公司）接口，实现转发增量配电网公司营销系统分类型电量电费到交易系统。 （1）服务端：深圳营销系统。 （2）客户端：增量配电网公司营销系统。 | # 人·日 | # 9 |  |  |
| # 2.38 | # 市场交易 | # 微信公众号首页增加电力交易平台链接 | # 微信公众号首页增加电力交易平台连接，点击后跳转至“广东电力交易中心”小程序页面。 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| 三 | 进一步助力优化营商环境模块 |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1 | # 业扩管理 | # 新营销系统销户流程调整 | # 1、新营销系统销户流程增加勘查派工环节，由资产管理部副经理进行勘查派工，指定电源规划工程师。 2、资产管理部技术工程师角色默认为“陈俊”，也可选择进行修改。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.2 | # 业扩管理 | # 营销系统算费相关新增需求申请 | # 3、业扩管理中销户工单现场停电环节后，需增加上传附件的功能和审批环节。 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.3 | # 业扩管理 | # 新增需求及功能优化 | # 2、客户潜在需求管理：客户凭产权证明可以申请高压新装，业务员受理后直接打印回执，回执单直接显示缺少哪些资料，收取客户哪些资料。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.4 | # 业扩管理 | # 低压新装增减容流程业务受理环节优化 | # 低压新装、低压增容、低压临时用电：业务受理-基本信息页面，需增加班长审核权限“是否审核产权证明”选项（默认否）。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.5 | # 业扩管理 | # 高压新装增减容流程业务受理环节优化 | # 高压新装、增减容（新）：业务受理-基本信息页面，需增加班长审核权限“是否审核产权证明”选项（默认否）。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.6 | # 业扩管理 | # 添加标识 | # 1、低压新装、增减容添加业主是否担保的标识； 2、高压减容添加预付电费的标识。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.7 | # 业扩管理 | # 营销系统低压业扩工单更新档案需求申请 | # 低压新装、增减容因合同问题工单无法及时归档需新增更新档案功能，申请与高压新装、增减容一样可工单未归档时先更新档案信息。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.8 | # 业扩管理 | # 高压业扩流程营业班长复核环节“复核信息”增加计量点变更标志 | # 高压业扩流程营业班长复核环节“复核信息”增加计量点变更标志 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.9 | # 业扩管理 | # 申请低压协议营销系统、公众号业务自动填入客户信息 | # 现低压业务（低压过户、低压新装、改类）业务已启用新版本低压用电协议，新协议中需要填入用户客户名称、证件编号、用电地址、报装容量、电价、功率因数考核标准、 协议编号，申请根据工单所填信息进行自动填入、自动生成低压协议。协议模板及信息对应表格见附件。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 3.10 | # 业扩管理 | # 完善业扩报装、建档类工单相关功能 | # 业扩报装、建档类工单在供电方案审核、班长复核环节增加计量点与台区及线路关联关系便于审核 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.11 | # 业扩管理 | # 添加复核环节 | # 1、低压过户流程添加营业班员复核环节； 2、高压过户流程添加营业班员复核环节及营业班长复核环节。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.12 | # 业扩管理 | # 过户流程业务受理环节优化 | # 过户：业务受理-基本信息页面，需增加班长审核权限“是否审核产权证明”选项（默认否）。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.13 | # 业扩管理 | # 过户流程增加勘查派工、现场勘查环节 | # 过户，增加勘察派工，现场勘察（可变更电价）两个环节 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.14 | # 业扩管理 | # 营销系统需求（0831） | # 过户流程修改：现场服务判定条件改为高压用户或低压执行合表电价的用户；在合同环节后增加营业班员复核和营业班长复核2个环节。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.15 | # 业扩管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 6.过户、增减容（包括高低压）预付费在合同签订环节增加输入金额、联系方式字段。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.16 | # 业扩管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 示数类型维护时输入示数后，默认当前时间，应增加时间修改功能 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.17 | # 业扩管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 抄表到户工单无法批量维护主子表关系，无计量点编号，需批量导出对应的信息 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.18 | # 业扩管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 抄表到户、新装等工单主子表关系维护后需识别是否存在其他的主子关系，如无其他主子关系应按新组直接创建并命名。另外所有的主子表关系都应该可以有组可以查询到。主子表关系在的时候可以查询现场在主子关系及到明细，主子表不在应可查询到历史的主子抵扣关系及明细。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.19 | # 业扩管理 | # 优化批量新装工单 | # 优化批量新装工单，现工单无法对一个用户两块表计进行录入，无法对三相表维护2个以上封印，无法装拆互感器设备 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.20 | # 业扩管理 | # 关于在营销系统抄表到户管理流程装拆环节增加录入三相CT功能的申请 | # 当前抄表到户管理流程“批量装拆信息录入”环节只能录入一相CT，导致计量资产统计数据不准确。现申请在此环节增加录入三相CT的功能。 | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 3.21 | # 业扩管理 | # 新营销系统/光伏新装流程/出具并网意向函节点的流程建议 | # 新营销系统光伏新装流程——出具并网意向函节点的建议如下： 1、附件上传节点应仅为本项目的资料，但现状自带了其他项目资料，需优化 ； 2、附件上传/项目大类的下拉选项，新增“并网意向函”。 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.22 | # 业扩管理 | # 非永久性减容及临电业务办理规则调整 | # 根据新版供电营业规则，需对非永久性减容及临电业务进行调整 1.非永久性减容 根据新营业规则，非永久性减容与暂停业务合并，系统非永久性减容及恢复申请时长由原不少于6个月调整为不少于15天，暂停及恢复功能暂保留。 2.临电 使用临时电源的用户不得向外转供电，不得私自改变用电类别，供电企业不受理除更名、过户、销户、变更交费方式及联系人信息以外的变更业务。 营销系统临时用电可办理的业务范围为更名、过户、销户、变更交费方式及联系人信息、受电装置变更、迁改。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.23 | # 业扩管理 | # 特殊标识处理 | # 1、对部分暂停的用户已暂停电表在日电量查询、计量自动化表码查询模块增加特殊标识（标红等）； 3、将审核供电方案环节变更为部门经理（马健），将审批关联OA用印流程，实现一键用印; | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 3.24 | # 业扩管理 | # 新增需求功能优化 | # 4、营销系统工单等功能中维护了主子表关系不会自动生成主子组，有主子表关系没有组的用户在主子表关系查询功能中无法查到。在高低压新装、增减容、抄表到户等工单中维护主子表关系时，需增加维护主子表关系，若该关系为新组主子表关系时，应生成新的主子表组。（需对主子表组名称，组号可按顺序生成，主表地址需关联） | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.25 | # 业扩管理 | # 申请营销系统增减容工单流程新增主子表关系维护提示 | # 1、营销系统高压新装“增容、减容”业务子类，如申请增减容的用户有主子表关系的，应在装拆信息录入环节提示：此用户存在主子表关系，请确认是否新增维护，并在该环节加设维护功能。 2、营销系统低压新装工作单“增容、减容”业务子类，如申请增减容的用户有主子表关系的，应在现场服务环节提示：此用户存在主子表关系，请确认是否新增维护，并在该环节加设维护功能。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.26 | # 业扩管理 | # 增加请假人员工单转移功能 | # 每个人员都要维护一个对应的休假代办人员，该人员休假后，其休假期间应受理的工单将自动派给对应的休假代办人员 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.27 | # 业扩管理 | # 营销系统图纸备案流程更改 | # 因优化营销环境，提升图纸备案效率，需对图纸备案环节流程修改。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.28 | # 业扩管理 | # 解决高压业扩、图纸备案派工环节问题 | # 解决高压业扩、图纸备案派工环节问题：客户潜在需求管理中制定供电意见书和业扩流程中制定供电方案只能定向传递给黄大可，需将该节点前增加派工环节，派工人角色和权限配给樊龑，制定人角色和权限配给黄大可、侯佳沐、梁显澄、林汉强。图纸备案/审查环节供电营业部意见前增加派工环节，派工人角色和权限配给樊龑，意见人角色和权限配给黄大可、何成孝、梁显澄、林汉强 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.29 | # 业扩管理 | # 前台增加功能可配置各个环节办理时限 | # 前台增加功能可配置各个环节办理时限 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.30 | # 业扩管理 | # 计量档案推送增加归档时间起始选择 | # 现营销系统内档案批量推送是按照创建时间进行划分，考虑到高压新装类工单归档周期较长，使用创建时间易导致档案遗漏。希望优化为按工单归档时间进行划分，增加归档时间起始选择。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.31 | # 业扩管理 | # 触发现场核查工单 | # 在业扩归档、故障装拆、暂停恢复、改类工单完成7天后自动触发现场核查工单，让相关计量经办人核查是否存在计量异常，把好验收关。 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.32 | # 业扩管理 | # 申请营销系统业扩关联流程的结束时间开通 | # 申请营销系统高压业扩关联的子流程——继保定值、设备命名，加设继保定值通知单及设备命名清单的出具时间选项并设为必填。该出具时间需对应入客户代表工作台中继保定值及设备命名的时限结束统计。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.35 | # 业扩管理 | # 营销系统内批量导入端口号 | # 关于营销系统内批量导入端口号的情况说明：因当前营销系统中没有端口号字段，需在营销系统中增加该字段部分用于与计量系统对接，当前营销系统已完成针对该字段的开发并部署。因现场验收时所有终端默认接通485-1端口，故对于存量档案批量导入485-1端口，如与实际不符待后续现场运维过程中采集并进行更改，增量数据则可在装表的时候直接录入 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.36 | # 业扩管理 | # 关于计量封印管理若干功能的完善 | # 经与海颐开发人员沟通确认，营销系统计量封印管理若干功能存在待完善之处，详细说明如下： 1、对低压新装、高压新装、故障装拆、抄表到户等必定涉及封印加装、更换的工作单的装拆录入流程，原流程封印信息非必填，需限制封印信息未录入不可传递； | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.37 | # 业扩管理 | # 变户关系变动无法联动终端变关系变动消缺 | # 变户关系变动无法联动终端变关系变动消缺 1、目前变户关系维护已有功能，终端与变关系维护也有功能，但两个模块是独立的无法实现关系联动，造成手工重复调整，增加大量工作量，希望进行消缺； 2、附件中标红色的内容已确认用户无变压器，请批量将变压器删除； 3、附件中标绿色的内容，请批量将变户关系调整与终端表关系一致。 | # 人·日 | # 30 |  |  |
| # 3.38 | # 业扩管理 | # 关于营销管理系统客户档案信息维护业务受理环节增加变压器拆除功能的申请 | # 营销管理系统客户档案信息维护业务受理环节增加“变压器拆除”功能。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.39 | # 业扩管理 | # 优化计量点表计与终端关系维护功能 | # 因营销系统现进行客户档案建档时需在计量点安装表计及终端后，仍需通过电表终端关系维护挂载电表关系。但因部分用户存在一个用户编号下多个计量点情况。在建档完成后维护电表终端关系大大降低工作效率。因此建议在一个计量点内仅存在单一表计及终端时，默认该电表与终端关存在挂载关系。如出现一个计量点内有多块终端，或该计量点内无终端信息，则需通过电表终端关系维护挂载电表关系 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.40 | # 计费管理 | # 开发主子表电费账单，满足主表用户对账需求 | # 在现有电费账单上，对于主表用户打印账单时，在电量电费信息模块之后，增加子表电量明细信息展示，主要包括用户编号、客户名称、用电地址、计费电量、非周期扣减电量、合计电量。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.41 | # 计费管理 | # 加强监抄管理，营销系统上线监抄功能，将监抄流程化、可视化 | # 监抄是由监抄人员根据营销计费客户档案制定监抄计划，使用移动终端及红外背夹，通过掌上营销APP定期对现场计量装置开展检查、对客户用电相关信息进行校对等操作。掌上营销APP完成抄表上传数据到营销系统后，再进行一次远程抄表，将现场红外的表码与计量自动化获取的表码进行比较，通过监抄数据对比规则用以监测发现现场表计或计量自动抄表是否存在问题。如果存在问题发起相关问题内联单，传递给对应责任人处理问题。主要包括以下功能： 1.监抄计划维护：可以对监抄计划进行制定、删除、查询。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.42 |  |  | # 2.监抄计划开放：对已经制定的监抄计划进行开放，开放后才能在移动营销APP上进行下载。 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.43 |  |  | # 3.APP下载监抄数据：进入抄表任务下载界面，可以根据筛选条件区段名称/编号、计划监抄日期（开始结束时间），点击下载按钮，进行监抄任务下载。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.44 |  |  | # 4.APP现场抄表：进入用户抄表界面，支持手工录入、红外抄实时数、红外日冻结数。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.45 |  |  | # 5.APP上传监抄表码：进入上传监抄表码页面，可勾选已抄表的区段，点击上传按钮进行监抄表码上传。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.46 |  |  | # 6.监抄数据对比：支持对app已经上装的返回的表码数据与计量自动化当日表码进行比对，比较app返回的日结表码与计量自动化前三天表码进行比较，现场日结表码与计量自动化当日0点表码（日结表码）不一致标红显示异常。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.47 |  |  | # 7.内联单处理（监抄异常）：根据APP返回的现场表计异常信息或者远程抄表与红外抄表比对后的异常信息，创建对应的异常类型内联单给对应的责任人员处理；申请意见内容根据规则自动生成（如：用户(电表资产号：xxx)x月x日计量表码为xxx,x月x日计量表码为xxx,x月x日计量表码为xxx,x月x日现场实时表码为xxx,现场日冻结表码为xxx,）。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.48 |  |  | # 8.监抄计划完成情况统计：支持对供电区域查询统计当前单位对应监抄年月的监抄数据，单击对应记录时显示明细信息。 | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 3.49 | # 计费管理 | # 营销系统电量核查功能优化 | # 1.系统应根据主校电量、日冻结电量、同期电量等因素，每日核查电量异常用户并发起电量异常核查流程至对应核算人员。（该系统核查公式应当精准、精确，上线前应进行多次模拟，完善逻辑公式。） （1）流程包括电量异常核查申请，定时（系统比对有异常即可生成）发起异常核查工单，需排除白名单用户）； （2）现场核查人员分派； （3）现场核查环节：用检人员进行现场核查，录入现场核查结果（有问题、无问题），若选择无问题，工单传递后归档，自动设置用户标签为无问题，若选择有问题，可关联发起内联单进行处理，工单传递归档后不更新标签（须有新图片上传列，内联单发起为一户一单）； （4）支持移动端查看处理； （5）针对零电量用户，单独增设“零电量免检”标签，用于标识连续3个月（即上上个电费年月、上个电费年月和当前电费年月）电量为零的正常用户；该标签有时限（3个月），在时限内无需核查出该用户，超过时限后再次核查出来。连续两期核查均为正常标识的用户，第二期标识有效时限为六个月。 | # 人·日 | # 30 |  |  |
| # 3.50 |  |  | # 2.增加电量异常核查询功能，可查看用户基本电量信息、用户电量标签信息、核查工单号、核查结果信息等；支持导入白名单功能（须有网格筛选功能） | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.51 |  |  | # 3.细化和完善核查逻辑（适用于日常电量核查即算费电量核查）： （1）将主校差异/主子表差异加入电量突增突减核查维度，系统应自动根据主表关联的校表/子表进行电量差异率核查，差异率在阈值内的用户可上调异常判断的阈值； （2）将日冻结电量加入电量突增突减核查维度，系统应自动根据结合日冻结数据判断是否确实为突增突减； （3）对于有同期电量的用户，将往年同期电量加入电量突增突减核查维度； （4）电量电费核查时应结合抄表区间内的工单判断，例如抄表期间内有新投运的变压器开始计费，该种情况则不应提示大量/高需用户变压器计费天数不满30天； （5）核查规则阈值提前设置，可按照季节转换自动变更，亦可前台进行灵活调整。 | # 人·日 | # 20 |  |  |
| # 3.52 | # 计费管理 | # 强化核查规则质量管理，通过定期检查和评估，在每月算费发行后，营销系统自动识別异常准确性，针对异常提示有误的核查规则进行优化 | # 1.优化修改电费异常分发、电费异常核查功能：在做转待发行、转表示数修改、转电费异常处理时都要进行日志记录，记录用户信息、核查规则名称、复核意见、抄表员意见等。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 3.53 |  |  | # 2.增加核查准确性查询功能：在每月算费发行后，统计查询每条核查规则的正常数量和不正常数量，点击数量可查看用户明细。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 3.54 | # 计费管理 | # 完善计费档案核查流程，电费翻月前系统自动核查计费档案并生成异常核查工单，异常处理完成后进行电费翻月 | # 电费翻月开放前核查营销系统中所有用户档案及计量点档案信息异常信息，将档案核查结果查询中异常结果处理完成后，全部无异常后方可进行电费翻月。(若翻月开放后，营销系统根据档案核查规则核查用户档案及计量点档案信息，如有异常用户应提示，计费人员需及时查看并处理，可根据具体情况再重新开放计费。) 营销系统核查的异常信息，需生成档案异常处理的环节，经计费人员判断是否需要现场确认。 (一)涉及到现场确认环节，需跳转至现场环节，经现场处理人员现场勘察确认后，现场处理人员对应修改异常计量点档案信息，修改完后通过审批完成归档。 (二)不涉及现场确认环节，计费人员可直接修改异常档案信息及计量点档案信息，修改完后通过审批完成归档。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 3.55 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 电费追补的账单无法抽取，应有个电费通知单。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.56 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 电价如是大量或者高需等需分时计费的，若未按分时计算应核查规则提示（档案核异常核查均维护） | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.57 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 抄表顺序号维护时无法批量导出导入维护 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.58 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 表示数时间修改后录入的冻结时间不会更新 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.59 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 异常意见查询历史核查用户的记录时，应保留系统提示的异常规则信息。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.60 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 邮箱账单发送支持查询用户编号、结算户、银行账户，增加手机号查询，并增加其他邮箱发送的功能 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.61 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 账单自动推送的完成后，需有监控发送是否完成成功以及推送记录查询的功能。（账单功能可以统一，类似于账单短信和账单邮箱批次记录查询可以放在一起） | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.62 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 非周期计费工单无法按照实际抄表时间来提取电价，抄表时间已经录了去年8月1日到9月1日，电费计算的时候直接平摊到了今天的7月1日（202307070175） | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 3.63 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 非周期计费工单，无法抵扣上期子表电量 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.64 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 主子表电量电费关系查询，显示的子表数量，没有根据实际月份实际子表数量显示，都是根据最新的展示的。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.65 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 营销系统调整抄表路线顺序只能一户户修改不能批量修改，增加批量导入导出，批量更新的功能 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.66 | # 计费管理 | # 营销系统算费问题0809 | # 主子表关系抵扣明细，只可以查询当前关系的用户，历史存在关系或者销户的用户需查历史抵扣的明细无法查询 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.67 | # 计费管理 | # 免费电加入自定义核查表格 | # 免费电用户更新时间，需要重新开放，对算费期的影响需自动开放，并加入自定义核查表格 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.68 | # 收费管理 | # 完善分级催收策略，系统对欠费多期的用户进行识别，对超1年未缴费的用户，保持1年1次的催收流程，提醒催收人员寄送EMS催收函 | # 1.催收短信发送功能修改：（1）欠费类型筛选“当期欠费、往期欠费、仅电费、无”；（2）分组方式按结算户15户以上查询优化；（3）短信发送查询是否已发送对应短信时，需根据模板和筛选条件进行区分（4）增加筛选条件（用户编号、结算户号、用电地址、区段、抄表员用电类别、电价、欠费金额起止、停复电状态、电费年月起止）生成贴单任务；（5）短信模板增加银行失败信息。（6）增加定时任务推送功能，到时间推送时更新欠费情况，将剩余欠费用户进行推送。 | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 3.69 |  |  | # 2.催收批次记录查询修改：显示发送失败原因，对于未发送成功的用户联系方式需再次生成发送任务进行推送，并保留推送记录。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.70 |  |  | # 3.现场贴单任务修改：（1）保留贴单任务，同一期间生成一条记录，增加筛选条件以及贴单任务状态（已缴费、待贴单、已贴单、作废），增加备注，作废功能，作废理由；（2）增加登记邮箱推送欠费单。（3）贴单任务增加现场环节，涉及现场环节增加标识（非现场环节的分值与现场环节分值需区分） | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.71 |  |  | # 4.催收用户明细查询修改：（1）催收明细查询因关联欠费情况，欠费短信发送情况（针对欠费短信）、欠费单张贴情况（贴单状态）、停复电记录情况（停复电状态），根据欠费期数长短，是否连续欠费，欠费期间发送短信次数，贴单次数，停电次数增加信用评级；（2）催收明细查询取消短信发送时间和发送次数筛选条件、含已申请未停电工单 ，催收用户明细查询所有的历史催收情况及记录。因根据用电户信息，用电类别，电费年月，应收电费，欠电费，欠违约金，欠费结清标志，催收短信发送次数及记录，语音次数和记录（含IVR）贴单次数和记录，停电次数和记录、复电次数和记录等等 | # 人·日 | # 8 |  |  |
| # 3.72 |  |  | # 6.增加信用评级模块功能：根据规则为用户表示信用等级。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.73 |  |  | # 7.专变用户欠费停电用户需增加制定停电联系单环节，制作联系单后再审核，区分高低压停电分值。 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.74 |  |  | # 8.现场停电任务修改：增加状态已缴费、待停电、已停电、作废，待停电已缴费的用户复电短信模板修改，增加登记邮箱推送停电单，增加现场环节，涉及现场环节增加标识。（非现场环节的分值与现场环节分值需区分） | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.75 |  |  | # 9.停复电记录查询修改：停复电记录查询中已停电用户超两月存在欠费的和新增待停电记录的需优化，单独做个功能，根据当时停电记录的信息，查询已停电时间的远程数据当日或者实时的数据，可查询欠费起止月后是否存在新的欠费，新欠费金额，新欠费起止月，新费用期数，实时冻结数，近三天冻结数。针对有数据变化或者有新费用信息的用户批量新增停电任务。 | # 人·日 | # 12 |  |  |
| # 3.76 |  |  | # 10.增加超时监控功能：电话任务（15、20天）、贴单任务（20、25天）、停电任务（20、25天）、复电任务（8、12小时）增加超时判断条件和筛选条件，发送短信给经办人及抄核收人员。 | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 3.77 |  |  | # 11.增加陈欠欠费催收和陈欠用户标志功能，增加历史陈欠用户识别，标记用户不列入正常催收欠费停电功能内，陈欠用户至少保持一年一次的催收流程及提醒，可自行定期更新陈欠欠费用户回收情况，如已完成的可恢复正常用户。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.78 |  |  | # 12.欠费累计查询修改：（1）用户欠费信息查询左下角，增加合计显示欠电费 欠违约金 计费电量 欠费总额，用户欠费信息查询欠费备注信息，增加框框写入，批量保存备注功能 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 3.79 |  |  | # 13.回收率统计修改：（1）回收率统计增加分组方式“营业区域，网格，但抄表员（发行），抄表员（现），抄表区域”（2）增加万元欠费用户数量、万元欠费金额合计、万元欠费占比，增加选择电费年月区间的文字汇总（不含违约金）。 回收率统计文字汇总：电费年月（选择区间）累计电费回收率（98.55%），已累计回收金额（XXX元），共计（XX户），剩余欠费为（XX元），共计（XXX户）。 其中欠费万元及以上用户共计(XXX户)（不含违约金），欠费金额为（XXX元）（占比X%）；（3）回收率统计增加陈欠电费回收率，筛选电费月份、收费时间，增加万元欠费用户数量、万元欠费金额合计、万元欠费占比，增加选择电费年月区间的文字汇总（不含违约金）。 回收率统计：电费年月（选择区间）累计陈欠电费回收率（98.55%），已回收陈欠金额（XXX元），共计（XX笔），剩余陈欠欠费为（XX元），共计（XXX笔）。 其中欠费万元及以上用户共计(XXX户)（不含违约金），欠费金额为（XXX元）（占比X%）。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.80 | # 收费管理 | # 推广远程停复电催收，通过PDA操作远程停复电，关联欠费信息，实现远程停电、远程定时停电、远程缴费复电 | # 1.掌上营销APP现场停电处理功能增加远程停电功能，选择记录点击远程停电按钮调用调配用系统远程停复电接口进行停电操作，支持日志记录。停电操作同步发送停电短信 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.81 |  |  | # 2.掌上营销APP现场复电处理功能增加远程复电功能，选择记录点击远程复电按钮调用调配用系统远程停复电接口进行复电操作，支持日志记录。复电操作同步发送复电短信 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.82 |  |  | # 3.新增远程定时停电功能，支持为用户设置计划停电时间（如明天10点），定时到明天10点后自动调用调配用系统远程停复电接口进行停电操作，支持日志记录。定时停电操作同步发送预停电短信 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.83 |  |  | # 4.新增缴费自动复电功能，停电用户缴费成功后，给用户发送复电短信，内容标明并于X分钟后，系统自动调用调配用系统远程停复电接口进行复电操作，支持日志记录。 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.84 | # 收费管理 | # 增加收费信息修改功能 | # 前台需增加修改收费信息（如收费类型、收费人员等）的功能，及时修正错误信息，使对账准确。该功能仅对收费员角色开放。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.85 | # 收费管理 | # 新营销系统申请增加现场缴费跨日抹账功能 | # 当前营销系统缺少现场缴费跨日抹账功能，当出现现场收费重复时，需要通过后台来处理，申请增加现场缴费跨日抹账功能，该流程需按金额设置审批层级。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 3.86 | # 收费管理 | # 增加二次对账查询统计功能 | # 增加二次对账查询统计功能 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.87 | # 收费管理 |  | # 电费回收率报表增加合计回收率数据 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.88 | # 收费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 8.针对预付费用户允许建同样信息的结算户号，避免抵扣出错。（存量用户需后台拆分） | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.89 | # 收费管理 | # 预付费管理模块增加excel表格导出功能 | # 预付费管理模块增加excel表格导出功能 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.90 | # 收费管理 | # 预付费用户在发行账单后不应自动抵扣余额，需手动操作 | # 预付费用户在发行账单后不应自动抵扣余额，需手动操作。（此前已提出需求，本月电费发行后仍自动抵扣） | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 3.91 | # 收费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 冲正退补维护主子表抵扣电量，只能维护总有功电量，如主子表均为峰平谷用户，无法根据实际峰平谷电量进行抵扣 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.92 | # 收费管理 | # 单户欠费解锁增加表格导出功能 | # 单户欠费解锁、单户欠费锁定、解锁锁定日志功能增加表格导出，谢谢 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.93 | # 收费管理 | # 停复电记录查询优化 | # 停复电记录查询新增待停电记录中自动显示其欠费月份和金额，可自行修改月份 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.94 | # 收费管理 | # 营销系统违约金计算规则修改申请 | # 1、 违约金计收原则上不超过本金30%，如现未超过30%，则达到本金30%后停止计收违约金。现已超过本金30%，需停止计收违约金。 2、违约金起征日期原则上不应晚于当期电费发行的次月1号，电费发行日期为7号以后，两区域非居民用户及前海居民用户于发行之日起16号后开始计收违约金，最晚于次月1号计收违约金，招商区域居民于次月的5号开始计收违约金。 3、需为电价电费执行管理办法（第1版）的发布宣贯提前做好营销系统部署执行。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.95 | # 收费管理 | # 全电发票优化 | # 1.营销冲红场景改造 （1）蓝票未使用 红字确认单申请（接口）--> 返回可以冲红 -->红字确认单下载（接口）-->财务决定是否冲红（是）--> 红票开具（接口） 财务决定是否冲红（否）--> 红字确认单撤销（接口） （2）蓝票已使用 红字确认单申请（接口）--> 返回不能冲红--> 通知客户取消蓝票的使用 -->红字确认单申请（接口）--> 返回可以冲红 -->红字确认单下载（接口）-->财务决定是否冲红（是）--> 红票开具（接口） 财务决定是否冲红（否）--> 红字确认单撤销（接口） | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.96 | # 收费管理 | # 全电发票优化 | # （3）冲红功能改成流程 冲红申请环节功能开发及调试； 财务审批环节功能开发及调试； 冲红处理环节功能开发及调试； | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.97 | # 收费管理 | # 全电发票优化 | # 2.外网下载功能开发 （1）开票接口改造：开票接口返回链接修改，原本是外网地址直接存储的，但目前没有外网地址，需要改成转短连接存储； | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.98 | # 收费管理 | # 全电发票优化 | # （2）内外网映射相关库表设计新增：发票内外网映射库表相关设计，增加新库表保存映射关系数据； | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.99 | # 收费管理 | # 全电发票优化 | # （3）发票下载链接修改：1）数字化电子发票开具后返回的下载地址，转换为短地址；2）修改发票短信发送时发送，由内网长地址改为短地址；3）微信公众号、邮箱修改为短地址，通过短地址下载发票； | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.100 | # 收费管理 | # 全电发票优化 | # （4）接口包新增下载全电发票接口：微信公众号接口包新增发票下载接口；客户点击短链接，通过对外服务配置，调用下载接口，验证格式，验证短链接是否存在，验证有效期等，内网下载pdf发票，通过接口返回对外服务，客户通过外网下载到发票； | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 3.101 | # 收费管理 | # 全电发票优化 | # （5）长链接转短链接设计开发：研究、参考其他应用的短地址转换规则； | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 3.102 | # 收费管理 | # 全电发票优化 | # （6）链接有效期等附加设计； | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.103 | # 收费管理 | # 全电发票优化 | # （7）接口功能调试：1）PC端全电发票开具发送功能测试，包括数字化电子发票开具、数字化电子红字确认单申请、数字化电子红字确认单下载、数字化电子红字确认单撤销、数字化电子红字确认单确认；2）短信发送发票地址，点击链接下载发票；3）微信生活缴费、支付宝生活缴费、微信公众号缴费后自动开具发票，下载发票；4）邮件全电发票下载； | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.104 | # 计量资产 | # 计量资产模块新增功能 | # 1、新增计量全生命管理报表，统计电表、终端、互感器等各类型计量设备的状态及数量； | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.105 |  |  | # 2、新增故障统计报表，根据设备类型分供应商、分故障原因统计故障单数； | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.106 |  |  | # 3、新增自动化表码主动获取功能：（1）每天凌晨定时获取前3天采集失败的用户，根据返回的结果更新至计量自动化表码历史表和匹配表中；（2）新增功能，直接录入资产编号，采集时间进行查询，根据返回的结果直接展示。 | # 人·日 | # 8 |  |  |
| # 3.107 | # 计量资产 | # 站线变户、封印等功能优化 | # 1、站线变户实现批量调整，针对台区发生变化导致的变户关系重建难度极大，需建立批量调整功能； 2、新系统用户名下有封印信息，需判断封印安装位置，未安装封印的设备直接迁移，已安装封印的设备需要将旧系统封印形成旧封印记录（加上色彩标识），不可对新封印进行覆盖； 3、对终端上无法使用的流程请颜色标准，防止弄混； | # 人·日 | # 30 |  |  |
| # 3.108 | # 计量资产 | # 解决电能计量装置故障处理流程重复派单问题 | # 解决电能计量装置故障处理流程重复派单问题：表计装拆与处理故障负责人为同一人，无需派单，请去掉派工环节 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.109 | # 计量资产 | # 关于计量封印管理若干功能的完善 | # 2、封印信息维护功能，有变更前、变更后信息栏，但未展示变更前信息； | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.110 | # 用检线损 | # 新增线损报表汇总数据明细查询模块 | # 新增线损报表（五分）汇总数据明细查询模块，便于精准定位线损异常情况。 | # 人·日 | # 14 |  |  |
| # 3.111 | # 用检线损 | # 购电量表码维护功能 | # 新增购电量表码维护功能，对于深供管理的用户类别为趸售关口户、线路考核表户的用户，支持每日excel导入表码，系统自动计算出抄见电量，此电量作为日线损报表的购电量用于线损率统计。前提条件：建立好客户档案 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.112 | # 用检线损 | # 新增自动化线损异常核查模块 | # 通过计量自动化报警、主校表差异率、数据质量比对，进行自动化线损异常定位，实现异常用户快速处理。《自动化线损核查模块2.docx》 | # 人·日 | # 30 |  |  |
| # 3.113 | # 用检线损 | # 打包馈线、台区、用户线损（差异率）不在分线、分台区、分主校中体现 | # 打包馈线、台区、用户线损（差异率）不在分线、分台区、分主校中体现 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.114 | # 用检线损 | # 完善新营销系统线损管理模块 | # 见附件《前海供电新营销系统线损管理修改方案0616.docx》 | # 人·日 | # 82 |  |  |
| # 3.115 | # 用检线损 | # 站线变户信息更新至计费档案 | # 增加站线变户信息更新至计费档案功能 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.116 | # 用检线损 | # 站线变户统计及明细查询功能 | # 增加站线变户统计及明细查询功能。分为变电站、线路、台区3个tab页分别统计 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 3.117 | # 用检线损 | # 用户打包功能 | # 增加用户打包功能，用于准确计算计费表和校核表差异率 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.118 | # 用检线损 | # 新增变压器名称维护功能 | # 变压器存在与台区名称不一致的情况，需要有前台修改功能 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.119 | # 用检线损 | # 用户计量点用途维护功能 | # 使用用户计量点用途维护功能可以修改站线关系，解决一户多计量点挂接不同线路导致线损统计异常的问题 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.120 | # 掌上前海 | # 营销系统功能优化0728 | # 欠费停电上传的照片模糊，需增加拍照完确认上传按钮 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.121 | # 掌上前海 | # 营销系统功能优化0728 | # 掌上营销系统欠费贴单的顺序应根据抄表顺序排序显示 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.122 | # 掌上前海 |  | # 在抄表员已经下载数据到抄表手机后，如果系统对该区段进行调整，需要重新抄表数据开放的情况下，无法重新开放。因为1抄表员在手机删除已下载的区段无法删除，只能后台处理。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.123 | # 客户停电 | # 关于停电模块展示台区及对应变压器的需求 | # 在停电模块中相关信息录入环节，台区信息后面增加一列，展示台区对应的变压器名称信息，如果是台区对应单一变压器的，则展示该台变压器的名称；如果台区对应多台变压器的，则展示多台变压器的名称，并用标点符号分隔开。 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.124 | # 客户服务 | # 客服人员工作台功能优化 | # 客服人员工作台功能优化 1.业务类型增加“业务办理”、“其他” 2.当业务类型选择“投诉”时，新增投诉类别下拉菜单“电价电费类”、“停电故障类”、“客户服务类”、“其他类” | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.125 | # 财务管理 | # 营销系统问题反馈（8月4日） | # 第三方一次对账在生成工单时需要添加附件上传功能，前台平账和第三方抹账添加附件上传功能 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.126 | # 市场交易 | # 营销系统光伏计算模块功能优化反馈 | # 结算单新增装机容量显示窗口（模板已发谢工邮箱）。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.127 | # 微信公众号 | # 优化微信公众号办理过户和政策性入住的欠费提示 | # 3.优化微信公众号办理过户和政策性入住的欠费提示。模板如下， 过户：该用户还存在欠费没有缴清，请前往微信或支付宝的生活缴费小程序通过用户编号缴清费用后再办理过户业务。 政策性入住：该用户还存在欠费没有缴清，请前往微信或支付宝的生活缴费小程序通过用户编号缴清费用后再办理入住业务。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.128 | # 业扩管理 | # 高压增减容增加是否预付费选项 | # 营销系统高压增容及高压减容基本信息页面目前无“是否预付费”选项，因高压预付费新装客户，如办理增容或减容，如果无“是否预付费”选项，后面流程预付费缴费金额及缴费通知阈值无法修改。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.129 | # 业扩管理 | # 高压流程优化 | # 正式高压工单需要去掉容量大于200的限制。 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.130 | # 业扩管理 | # 营销系统主子表相关功能需求修改申请 | # 1、营销系统光伏用户上网电量影响主子表电量抵扣，主子表小区现场光伏用户上网电量会影响其他子表用户，导致主子表电量抵扣异常。系统周期计费时应增加参与光伏用户主子表电量抵扣，建议光伏用户维护主子表关系，光伏上网电量产生负电量抵扣在子表合计电量。 2、主子表用户抄表到户、新装、增减容销户等工单影响主子表抵扣，新增、变更的主子表关系后需进一步复核主子表关系。主表的用户涉及的工单内需增加主子表关系复核确认环节。（涉及工单202504110063） 3、主子表关系的调整增加审核审批环节。 | # 人·日 | # 25 |  |  |
| # 3.131 | # 业扩管理 | # 营销系统增加需求申请 | # 营销系统需求： 1.业务延期--删除暂停延期选项； 2.业务延期--非永久性减容延期，如果累计超过2年要设置提醒功能； 3.业务到期提醒--查询条件：增加按网格查询。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.132 | # 业扩管理 | # 抄表到户管理增加合同环节 | # 抄表到户管理增加合同环节 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.133 | # 业扩管理 | # 抄表到户批量逐步信息确认要能导出excle表格 | # 抄表到户批量逐步信息确认要能导出excle表格。表格包含有用户编号，地址，电价，容量，功率因数信息 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 3.134 | # 计费管理 | # 主子表抵扣规则优化 | # 1、主子表组内子表合计电量不等于抵扣电量，建议增加核查规则，筛选检查其他主子表组抵扣情况。 2、免费电用户抵扣了15度后再抵扣主表，导致主表用户少抵扣电量。建议完善主子表抵扣规则，筛选检查其电量抵扣情况。 3、 营销系统客户档案查询，费用台账中应收费用无计量点编号和名称，多计量点用户无法区分对应计量点的应收电费（老营销系统可直接区分）。建议在应收电费明细界面其用户编号后面新增计量点编号和名称信息字段。 | # 人·日 | # 30 |  |  |
| # 3.135 | # 计费管理 | # 表示数录入功能优化 | # 实际抄表人应当显示为录入或修改抄表数据的人。营销系统实际抄表人会根据最终提交人员来刷新，需要区分录入或修改抄表数据的人和提交数据的人。 | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.136 | # 收费管理 | # 专票自动开具 | # 1、针对有退费到预收的用户进行检测，检测包括发生退费工单的月份、预收余额情况、预收抵扣的月份，综合判断后进行手工开具，其他的实现自动开票；在正式上线前继续手工一键开具专票，在开具前由创数检测包括发生退费工单的月份、预收余额情况、预收抵扣的月份异常用户，导出清单，进行手工确认核对开具。 2、开发系统开具发票金额与电费金额对账功能，针对多开或少开发票的情况进行告警 | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 3.137 | # 收费管理 | # 发票金额自动扣减 | # 1、在电费退补流程电费退补申请环节增加发票处理标识（下拉框，默认为空，必选，“已处理”/“未处理”，只有在“退补总电费”为负数时才允许选择未处理）； 2、当发票处理标识为“未处理”时，电费退补流程归档时生成一条待扣减发票金额记录（电费退补工单号、结算户号、用户编号、待扣减发票金额（等于退补总电费）、已扣减发票金额（值为0））； 3、在该结算户关联的任意用户下次发行电费时，需对生成的发票金额进行扣减（更新待扣减发票记录的已扣减发票金额字段，同时生成对应的发票扣减记录），直至待扣减发票金额等于已扣减发票金额； 4、增加实收发票不一致明细报表（自定义报表，按结算户号、电费年月汇总，结算户号、结算户名称、电费年月、实收电费、发票金额、差异金额（实收电费-发票金额））； 5、增加实收发票不一致检查定时任务，每月15号、25号至次月1号凌晨执行，存在不一致的情况需发送短信告知业务人员（“本月存在发票金额与实收不一致，详细情况参考实收发票实收发票不一致明细报表”） | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 3.138 | # 收费管理 | # 全电发票格式完善 | # 1、全电发票增加OFD、XML格式，默认下载PDF格式发票，支持手动下载OFD、XML格式发票； 2、增加结算户发票格式维护功能，下拉选择OFD或XML格式； 3、维护OFD或XML格式的结算户，每月自动推送发票邮件； | # 人·日 | # 7 |  |  |
| # 3.139 | # 收费管理 | # 发票锁定解锁功能 | # 1、增加发票锁定功能，标识锁定人、锁定时间、备注； 2、增加发票解锁功能，标识解锁人、解锁时间、备注； 3、未开具的发票才允许锁定，锁定的发票才允许解锁； | # 人·日 | # 8 |  |  |
| # 3.140 | # 收费管理 | # 预付费管理功能申请优化 | # 预付费管理功能需要展示同个编号下多个结算户预付费用户信息，需要展示各结算户是否欠费信息。 | # 人·日 | # 20 |  |  |
| # 3.141 | # 收费管理 | # 预付费冲抵优化 | # 预付费用户预收电费冲抵需增加到账时间选项 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.142 | # 收费管理 | # 功能优化 | # 1、电量电费追退补、冲正退补。起止码调整增加现场环节（可选填），无或制作现场调查报告；2、增加电费方案制定环节（可选填）；3.增加客户沟通确认环节。 2、联系方式和邮箱等客户渠道信息，增加登记时间，修改时间，删除记录和时间，保留变更记录。 3、微信公众号和邮箱支持推送账单、通知单、欠费信息，欠费及停电通知单。 | # 人·日 | # 27 |  |  |
| # 3.143 | # 收费管理 | # 停复电功能优化 | # 1、历史已停电的用户二次申请新的待停电记录时，需对应新的申请人(账号人)。 2、已停电的用户二次申请新的待停电记录欠费月份需自动关联欠费月份。 5、待停电、停电、复电相关备注无法查看，作废的时间和备注无法查看，需显示相关备注和时间。 | # 人·日 | # 8 |  |  |
| # 3.144 | # 客户服务 | # 客服人员工作台 | # 客户留言增加查询条件及是否已处理、针对特定诉求增加客户满不满意、情况属不属实、有没有责标识 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.145 | # 客户服务 | # 客户问题处理优化 | # 营销系统的“诉求问题”受理环节中处理方式选择了“本班处理”，建议“接收人”只显示本部门的同事名字，非本部门同事的名字不在此处显示（请见附件）。 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 3.146 | # 市场交易 | # 光伏结算需求变更 | # 1、光伏新装工单的“纳税人类型”新增“自然人”类型，并将现行系统中个人光伏户都修改为“自然人”增值税类型。 2、针对“自然人”类型，每月光伏出账根据当月光伏购电费金额，确定是否免征。即当月购电金额小于500元（不含500元）的，结算税率为0，结算单税率处填入“免征”；当月购电金额大于500元（含500元）则按实际结算税率展示。 此次需求变更关乎到下月光伏结算，需于本月底处理完毕。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.147 | # 市场交易 | # 市场化交易电费计算 | # 市场化交易算费中，系统运行费用单价实现系统自动拆分——系统运行费用每月录入平段单价，系统按照1.5154：1：0.3507比例进行拆分后运用到市场交易电费计算。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.148 | # 计量资产 | # 关于营销系统电能计量装置故障处理流程增加审核环节的申请 | # 在“电能计量装置故障处理”流程故障处理结果归档与结束之间加入处理情况审核环节。 审核人员：业务班长 审核环节展示内容： 1、新增、删除、更换设备的关键信息（电能表：类别、电压、电流、准确等级等；终端：类别、电压、电流等；互感器：类别、电压、电流等）。 2、“故障处理结果归档”环节“故障电量退补计量点信息”中操作人选择的“是否退补电量”结果等信息；故障恢复日期、处理结果简述等关键信息。 | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 3.149 | # 计量资产 | # 检定信息打印功能优化 | # 3.同一块表校两次，后者上传的数据会覆盖前者上传的数据。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.150 | # 用检线损 | # 线损统计优化 | # 低供高计和低供高校需纳入高计线损报警统计范围内 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 3.151 | # 用检线损 |  | # 线损异常处理，如用户计量点原容量小于100，本月容量增容到100以上，本月统计自动核查明细的电量时需要将容量小于100的分段部分的电量一起统计 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.152 | # 用检线损 |  | # 110kv凯旋站、110kv花卉站、110kv兴怀站、110kv白田站、110kv南山站的线路类别不是母线，需要特殊处理，按母线电量统计。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 3.153 | # 辅助决策 | # 自定义查询 | # 自定义查询中新增市场交易输配损益、系统运行费用损益报表计算。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 3.154 | # 掌上前海 | # 营销系统抄表录数权限新增和修改 | # 1、营销系统和掌上前海的补录数据手工录入方式需增加标识，增加上传附件和复核审批，均无异常通过后才可使用该数据。 2、关闭抄表手机掌上前海中的抄表管理界面红外实时功能的权限。 3、录入数据时第初次录数时抄表方式和录数人，修改数据和修改人以及复核人等均保存日志记录，以便检查复核。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| 四 | 其他模块 |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # 收费管理 | # 新营销系统需求申请 | # 1、开通财政零元账号维护功能，单笔批扣过滤该功能维护的账号。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 4.2 | # 微信公众号 | # 新营销系统需求申请 | # 3、客户可以通过工单号（客户潜在需求管理）进入微信公众号的进度查询，将缺少的资料直接上传，微信公众号接收了资料后直接反馈到营销系统。 | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 4.3 | # 业扩管理 | # 业务到期提醒优化 | # 业务延期流程增加业务子类：一户多人口延期，归档后默认延期2年（申请延期开始日期取优惠结束时间）；业务到期提醒功能增加一户多人口延期信息展示 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 4.4 | # 收费管理 | # 添加领导审批环节 | # 单户欠费解锁、单户欠费锁定添加营业班长、部门经理的审批环节。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 4.5 | # 微信公众号 | # 营销系统功能优化0728 | # 2.退租 管理处申请账号，无需绑定结算户号，按用户编号直接退租。退租后此地址自动挂到默认到结算户下。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 4.6 | # 微信公众号 | # 营销系统功能优化0728 | # 4.微厅：更改缴费账号 （1）对公对私账户名称都不能更改； （2）下方添加勾选框，勾选《委托银行代扣电费合同》 （3）对私客户更改账号后可以直接结束工单。 （4）对公客户申请需作为流程，转到营销系统，由工作人员审核通过； （5）对公客户需上传《委托银行代扣电费合同书》、《法人授权委托书》、《经办人身份证》。 | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 4.7 | # 微信公众号 | # 营销系统功能优化0728 | # 5.微信公众号：电费查缴 根据结算户号导出关联用电地址的实收明细（包含用户号，用户名称，地址，电费年月，金额）及电费明细（用户号，地址，用电时间，上次表码，本次表码，抄见电量，金额）。 | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 4.8 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 当月计费档案维护功能查询只能查询当月的 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.9 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 当月计费档案维护功能漏了变损是否计算的标志 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.10 | # 计费管理 | # 营销系统功能优化0728 | # 主子表关系维护增加一个用户编号查询的功能 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.11 | # 业扩管理 | # 营销系统问题反馈（8月4日） | # 过户重复在业务审核时提示：新客户证件号码与旧客户证件号码相同。建议前置到客户申请界面做提示。 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.12 | # 业扩管理 | # 营销系统问题反馈（8月4日） | # 改类工单流程添加营业班员复核环节 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.13 | # 微信公众号 | # 营销系统问题反馈（8月4日） | # 微信公众号企业客户开普通发票的用户，需填写公司名称及税号 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.14 | # 计费管理 | # 营销系统算费问题0809 | # 自定义查询在途影响算费工单应增加非永久性减容和暂停及恢复（已更新时间未归档） | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.15 | # 计费管理 | # 营销系统算费问题0809 | # 自定义查询在途影响算费和未生效工单增加一列用户编号 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.16 | # 计费管理 | # 营销系统算费问题0809 | # 电费异常处理环节，增加分发的明细功能 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.17 | # 计费管理 | # 营销系统算费问题0809 | # 抄表算费作废中查询日志无法批量导出 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.18 | # 计费管理 | # 营销系统算费问题0809 | # 主子表关系维护可以新增组，无法删除空白或者错误的组 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.19 | # 收费管理 | # 营销系统算费问题0809 | # 停复电记录查询筛选条件是否含附件筛选，改成识别无照片用户，含改为不含 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.20 | # 计费管理 | # 营销系统算费问题0809 | # 日电量查询增加起止码数据 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 4.21 | # 收费管理 | # 实收记录部分字段维护功能改成流程 | # 实收记录部分字段维护功能改成流程：实收记录部分字段维护申请--营业班长审核--实收记录部分字段维护处理 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.22 | # 收费管理 | # 日结表优化 | # 结账-日结表底部增加本月收下月汇总信息，包括总额、电费、电度电费、基本电费、力调电费、核销、违约金、预收、其他、重大水利、水库移民、地方水库移民、可再生能源 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.23 | # 业扩管理 | # 营销系统需求（0831） | # 增加现场服务预约功能，客户可以在微信公众号进行上门服务预约（预约内容包括验表、现场勘察、业务办理等），营销系统进行工单派工服务，需同步到移动终端 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 4.24 | # 业扩管理 | # 工作单查询优化 | # 工作单查询界面增加查询条件“送电时间”，时间取接火送电环节内部时间 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 4.25 | # 收费管理 | # 短信账单发送优化 | # 短信账单发送增加2000每页，增加抄表员、抄表区段、网格筛选，同时可多选。（均支持按已发送和未发送） | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 4.26 | # 收费管理 | # 停复电记录查询优化 | # 停复电记录查询是否含附件增加三个不含附件的筛选条件 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 4.27 | # 计费管理 | # 日电量查询优化 | # 日电量查询增加起止码数据，筛选条件增加结算户查询，表号查询，增加模板支持多个用户批量导出日电量 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 4.28 | # 计费管理 | # 主子表电量电费关系查询优化 | # 主子表关系在的时候可以查询到主子明细，主子表不在查询不到历史的主子抵扣关系。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.29 | # 计费管理 | # 营销系统抄核收相关问题反馈1115 | # 电费异常核查复核人意见放到警告信息之前 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.30 | # 计费管理 | # 营销系统光伏计算模块功能优化反馈 | # 光伏用户新增发电量、上网电量统计，要实现可批量一键导出。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 4.31 | # 计费管理 | # 营销系统光伏计算模块功能优化反馈 | # 新增光伏户上网电量、发电量月份批量导出（功能参考电量电费明细查询）。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 4.32 | # 收费管理 | # 营销算费功能优化反馈202312 | # 设置特殊电费用户标识，可单独对用户设置违约金起算日期，需审批。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 4.33 | # 掌上前海 | # 掌上营销新增需求申请 | # 手机端掌上营销增加营销系统的远程停复电功能。 | # 人·日 | # 20 |  |  |
| # 4.34 | # 业扩管理 | # 关于所有客户类型为企业客户的工单受理环节添加授权委托书时效的录入及预警提醒 | # 为防止授权书委托书出现过期的现象，现申请将所有客户类型为企业客户在申请业务（受理环节）添加授权委托书时效的录入及预警提醒。达到的效果：受理界面可以补录入新的授权时间及上传新的授权委托书，谢谢。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 4.35 | # 业扩管理 | # 申请营销系统光伏结算单盖章版本自动生成 | # 因业务需要，每月需对光伏用户的上网电量出具光伏结算单，目前盖章流程为线下盖章，效率较低，申请系统光伏结算单模块参考电费账单模块，自动生成加盖电子章版本（参考附件），区域及用印类型均参考电费账单版本执行。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 4.36 | # 业扩管理 | # 完善业扩流程 | # 在营业复核子流程增加电价审核 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.37 | # 业扩管理 | # 关于高压业扩流程“制定计量规划方案”环节增加“附件管理”的申请 | # 因高压业扩流程“制定计量规划方案”环节需要上传附件作为设置计量点的依据，现需增加“附件管理”。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 4.38 | # 业扩管理 | # 添加附件管理选择资料大类名称 | # 为了规范营销系统电子化档案管理，上传附件时按照资料或环节名称选择对应的资料大类上传附件。例如：制定合同、合同签订选择“供用电合同”大类，竣工验收资料选择“现场资料”大类，供电方案或供电意见书选择“供电方案”大类，图纸选择“图纸”大类进行上传，谢谢。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 4.39 | # 客户服务 | # 营销系统客户服务工作台新增需求 | # 1、营销系统客户服务工作台新增一项业务类型“抱怨”。 2、营销系统客户服务工作台功能新增短信发送，支持模板关联信息及自定义模板短信发送。 3、营销系统客户服务工作台功能电话接入或拨出时，应直接显示必要的基本信息，关联显示绑定的联系方式、邮箱、欠费、客户标签、信用等级等。 | # 人·日 | # 15 |  |  |
| # 4.40 | # 业扩管理 | # 低压新装、增减容业务增加字段 | # 低压新装、增减容业务增加字段：是否审核供用电合同。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.41 | # 业扩管理 | # 客户档案信息维护工单中计量点相线功能维护 | # 计量点相线工单内无法维护，需调整为可维护，方便修正客户信息。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.42 | # 收费管理 | # 营销系统退费工单优化 | # 1.将营销系统退费工单“退费方式”字段由“现金、转账”更改为“结算户结转、转账”， 2.其中结算户结转无需推送至OA流程，转账需推送至OA的CW18流程。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 4.43 | # 收费管理 | # 关于电费日结表增加公司名称、表单编号、复核人信息的申请 | # 电费日结表增加公司名称、表单编号、复核人信息（详见附件）。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 4.44 | # 收费管理 | # 检验转账入账信息 | # 录入票单时检验银行账号、票单号码、票单金额，如有银行账号、票单号码、票单金额全一致的情况下，需要进行弹窗提醒，需要确认才能录入；如确认为重复录入，可通过点击“取消”按钮取消保存。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 4.45 | # 收费管理 | # 营销系统需求申请 | # 1.营销系统实收明细查询：查询条件增加按结算户名称查询功能。 2.前海和招商微信公众号退租：客户结清电费后自动生成一个可以下载的盖章版本的电费结清证明。 | # 人·日 | # 29 |  |  |
| # 4.46 | # 业扩管理 | # 营销系统-光伏新装流程 | # 确认接入系统方案→制定计量方案→确定图纸备案【注：需添加意见和附件功能】→分支活动 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 4.47 | # 业扩管理 | # 营销系统-销户流程变更 | # 开始活动→业务受理→分支活动→电源规划派工→电源规划→现场停电（资产管理部）→现场停电审核→汇聚活动→电能计量装置装拆 | # 人·日 | # 12 |  |  |
| # 4.48 | # 业扩管理 | # 关于客户档案信息维护审核环节显示终端变比变更信息的申请 | # 客户档案信息维护工单更换互感器后，在审核环节不显示终端变比发生变更的数据，现申请增加。 | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 4.49 | # 收费管理 | # 关于电子发票（普通发票）增加用电地址信息的申请 | # 申请在电子发票（普通发票）备注栏处增加用电地址字段（详见附件）。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.50 | # 用检线损 | # 完善营销系统用检模块 | # 1、需将营销系统中用检模块流程按照用检相关制度进行完善，流程图见制度附录，相关实现细节已与厂家面对面对接。2、需将营销系统缺陷进行修复（如缺少漏计调查、处理小组人员管理等）。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 4.51 | # 业扩管理 | # 低压新装、低压临时用电优化 | # 低压新装和低压临时用电去掉申请容量不能大于200的限制，当申请容量大于200时，仅做提示。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.52 | # 业扩管理 | # 业扩流程优化 | # 高压新装增减容、低压新装增减容、客户快速建档、改类、过户流程的营业班员复核环节前增加电价员复核环节 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 4.53 | # 用检线损 | # 三类案件优化 | # 三类案件的分管领导指派环节需要根据业务类型和金额给出相应的提示 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.54 | # 业扩管理 | # 业扩流程优化 | # 设备命名和继保定值的受理页面增加出具时间 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.55 | # 业扩管理 | # 查询指定用户手机号并导出 | # 通过导入指定的用户编号，查询对应用户编号及其结算户手机号，支持与用户编号一一对应查询和去重查询，并支持导出 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 4.56 | # 业扩管理 | # 客户档案信息维护优化 | # 客户档案信息维护，选择结算户修改时，由于存在旧发票需要根据结算户开具新的名称或税号的情况，新的名称或税号可能和同客户下的另一个结算户一样，但同一客户下不允许存在相同的结算户，因此解除该限制 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.57 | # 收费管理 | # 修改票据类型优化 | # 违约金支持开专票 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 4.58 | # 业扩管理 | # 工单超时监控 | # 工单超时监控，包括以下内容 1.新增即将超时和已超时两个提醒短信模板； 2.新增定时任务，每一个小时检查一次系统是否存在即将超时工单和已超时工单； 3.对于高压流程，针对高压流程有单电源和双电源的情况，新增高压流程超时限配置功能去维护。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 4.59 | # 业扩管理 | # 业扩流程优化 | # 低压新装增减容、改类、抄表到户都需要支持提前建档，后补合同的需求。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 4.60 | # 用检线损 | # 线损模型优化 | # 针对专变主校表差异率，原规则：不合格主校表差异率中，不同电压等级差异月电量绝对值2000度以内视为合格，日电量绝对值70度以内视为合格；同电压等级绝对值100度以内视为合格，日电量4度以内视为合格。修正为：不合格主校表差异率中，不同电压等级差异月电量绝对值max（2000，1000*变压器台数）度以内视为合格，日电量绝对值max（70，35*变压器台数）度以内视为合格；同电压等级绝对值100度以内视为合格，日电量4度以内视为合格。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 4.61 | # 业扩管理 | # 光伏新装优化 | # 光伏新装，受理页面的装机容量和本地规模的单位由KWP改为KW | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 4.62 | # 收费管理 | # 账单签章 | # 账单签章速度优化 1.电子签章文件表增加索引 2.增加历史表存放本月之前的签章数据，保证签章时只签本月的账单 3.优先签有邮箱的客户的账单 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 4.63 | # 客户服务 | # 商呼留言功能优化 | # 商呼留言功能优化：客服人员工作台，留言功能，内容增加处理人，处理状态（已处理，未处理）、备注，其中处理状态和备注为可编辑；查询条件增加留言时间、处理人、处理状态、备注 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 4.64 | # 业扩管理 | # 线上业务审核优化 | # 线上业务审批工单增加锁定和解锁两个按钮，审核人员在查看工单之前，必须先点击锁定按钮，保证该工单只能由锁定人进行查看和审批，锁定过程中若有其他人查看工单，则会提示“该工单已被锁定，无法查看”，锁定人在锁定后不想对该工单进行审批时，可点击解锁按钮解锁工单。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 4.90 | # 收费管理 | # 联系信息异常查询 | # 新增联系信息异常查询功能 （1）支持查询未订阅电费通知用户、联系方式异常用户清单、短信催收发送失败的清单。（2）支持查询异常处理情况、处理状态。 | # 人·日 | # 8 |  |  |
| 五 | 新增需求单 |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # 计量资产 | # 检定信息打印数据优化 | # 营销系统上传证书时，同一块表校验两次，后者上传的数据会覆盖前者上传的数据。跟海颐沟通过，这是数据同步和传输模式决定的，需改造原有模式，才可以实现该需求。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 5.2 | # 收费管理 | # 营销系统＂前台收费＂未提示余额锁定 | # 营销系统"前台收费"操作时系统未提示余额锁定是否解锁，导致余额冲抵不成功，收费方式按现金坐收收取。余额锁定需提示：该结算户有余额被锁定，锁定余额无法抵扣，若需使用余额抵扣，请先解锁余额。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 5.3 | # 业扩管理 | # 申请客户代表工作台优化客户代表角色查询功能 | # 客户代表工作台客户代表筛选目前仍只能筛选老客户代表，已不满足现行业务要求，需作以下调整： 1、请将客户代表筛选名称放宽至全量角色名称 2、导出的三个表格需要增加客户代表列 因目前系统无法导出客户代表关联工单，申请导出在途所有高压工作单（包括光伏、受电装置变更、潜在需求）的清单，表头参考客户代表工作台导出表格，需在最后一列增加客户代表名称 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 5.4 | # 计费管理 | # 申请按实际需量计算基本电费用户可按运行天数折算基本电费 | # 1010292103 用户为高需用户，按实际需量（40%）计收基本电费。8月客户办理了非永久性减容及恢复业务，其中两个计量点（101298285、101298308）使用未满30天，但系统依旧按30天计算。已咨询深圳供电局，办理了变压器暂停、恢复的高需计费用户，系统会按照业务录入时间来折算基本电费。申请按实际需量计算基本电费用户，实际运行未满整月时可按运行天数折算基本电费。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 5.5 | # 业扩管理 | # 关于营销系统通知客户签收供电方案环节处理人系统分派规则的需求变更 | # 现营销系统高压业扩流程中的“通知客户签收供电方案”环节会自动统一传递至黄大可名下，现申请将该环节由系统自动传递至各工单“客户代表”名下。各工单具体“客户代表”人员，可以“工单派工”环节中被派工人员或“现场勘查”环节处理人为准。 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 5.6 | # 收费管理 | # 欠费及停电通知单修改模板 | # 1、修改当前应缴/欠电费/元(未含违约金)的电费及已发生的违约金。 2、增加电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止。违约金计算按照逾期欠电费的每日千分之一。 3、删除投递月份时间。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 5.7 | # 业扩管理 | # 营销系统的电子化移交业务，新增电子化工单流程超时未处理提醒功能 | # 营销系统的电子化移交业务，新增电子化工单流程超时未处理提醒功能，提醒方式可以是手机短信或E-Mobile消息提醒： 1.岗位待办的电子化工单超过24小时（工作日）未领取时，提醒对应的岗位人员及时领取工单，提醒频率每天一次，直至工单被领取； 2.个人待办工单超过48小时（工作日）未处理时，提醒领取了该工单的人员及时处理工单，提醒频率每天一次，直至工单被处理传递到下一个环节。 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 5.8 | # 计量资产 | # 营销系统“电表终端关系维护”功能优化 | # 营销系统完成批量换表工单并对换表用户挂载新采集终端后，原用户在“电表终端关系维护”功能中会显示新旧两条终端关系，导致无法推送档案并调试上线。现申请新增批量导入清单功能，支持通过表格模板按照用户号批量导入，导入后在详细信息栏显示具体信息，并支持批量勾选删除。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 5.9 | # 收费管理 | # 全电发票冲红 | # 增加开具起止时间查询条件 | # 人·日 | # 1 |  |  |
| # 5.10 | # 报表管理 | # 修改营销系统应收电费报表、本月收下月电费报表统计规则 | # 根据《中华人民共和国增值税法》（2026年1月1日起施行）要求，收取行政事业性收费、政府性基金不征收增值税，需对系统应收电费报表、本月收下月电费报表征税部分进行调整。 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 5.11 | # 首页 | # 网格待办 | # 待办工单中增加网格待办列表 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 5.12 | # 计费管理 | # 账单内容优化 | # 优化修改账单内容，政府性基金不征收增值税 | # 人·日 | # 12 |  |  |
| # 5.13 | # 业扩管理 | # 证照归集复用 | # 证照归集复用 | # 人·日 | # 9 |  |  |
| # 5.14 | # 业扩管理 | # 业务联办 | # 业务联办 | # 人·日 | # 25 |  |  |
| # 5.15 | # 业扩管理 | # 水电气联办 | # 水电气联办 | # 人·日 | # 25 |  |  |
| # 5.16 | # 业扩管理 | # 业务进度查询 | # 业务进度查询 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 5.17 | # 业扩管理 | # 供电方案智能生成 | # 供电方案智能生成 | # 人·日 | # 11 |  |  |
| # 5.18 | # 客户服务 | # AI+客户画像 | # AI+客户画像 | # 人·日 | # 12 |  |  |
| # 5.19 | # 微信公众号 | # 批量过户 | # 微信公众号新增批了过户功能，支持客户选择多个用电户（多个用户必须在同一个客户下）进行过户业务申请 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| 六 | 基金附加费发票改造 |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 | # 核算管理 | # 电费发行 | # 新增发行后的基金附加费的各项明细发票的生成 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 6.2 |  | # 应收回退 | # 应收回退新增发行后的基金附加费的各项回退 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 6.3 | # 票据管理 | # 全电发票开具 | # 新增基金附加费的各项明细，修改原接口各项参数等 | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 6.4 |  | # 全电发票冲红 | # 新增基金附加费的各项明细，修改原接口各项参数等 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 6.5 |  | # 全电发票更新 | # 新增基金附加费的各项明细，修改更新逻辑，根据应收明细生成不同发票 | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 6.6 |  | # 全电发票拆分 | # 新增基金附加费的各项明细，修改拆分逻辑 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 6.7 |  | # 全电发票合并 | # 新增基金附加费的各项明细，修改合并逻辑 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 6.8 |  | # 取消发票合并 | # 新增基金附加费的各项明细，修改取消合并逻辑 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 6.9 |  | # 修改票据类型 | # 增加各项校验 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 6.10 |  | # 发票违约金拆分 | # 新增基金附加费的各项明细，修改拆分逻辑 | # 人·日 | # 4 |  |  |
| # 6.11 |  | # 发票作废 | # 增加各项校验和作废关联 | # 人·日 | # 3 |  |  |
| # 6.12 | # 微信公众号开票 | # 全电发票开具 | # 微信公众号缴费成功后调用统一的全电发票开具接口前，基金附加费等开票参数组装修改 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 6.13 | # 微信生活缴费开票 | # 全电发票开具 | # 微信生活缴费缴费成功后调用统一的全电发票开具接口前，基金附加费等开票参数组装修改 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 6.14 | # 支付宝生活缴费开票 | # 全电发票开具 | # 支付宝生活缴费缴费成功后调用统一的全电发票开具接口前，基金附加费等开票参数组装修改 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 6.15 | # 招行app缴费开票 | # 全电发票开具 | # 招行app缴费成功后调用统一的全电发票开具接口前，基金附加费等开票参数组装修改 | # 人·日 | # 2 |  |  |
| # 6.16 | # 系统安装、部署与调试、实施、运维服务 | # 系统安装、部署与调试、实施、运维服务 | # 现场系统安装部署与调试，功能测试并实施，项目验收，日常运维工作 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 6.17 | # 质保服务 | # 质保服务 | # 提供一年质保服务 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| 七 | 电子档案归档 |  |  |  |  |  |  |
| # 7.1 | # 业扩管理 | # 电子资料归档 | # 增加功能维护业扩流程对应的需要确认的资料类别以及对应需要打印签字的资料清单模板。范围涉及到业扩的24个流程。 | # 人·日 | # 48 |  |  |
| # 7.2 | # 业扩管理 | # 电子资料归档 | # 以下业扩流程需要增加电子资料确认环节，均加在流程图里的最后一个环节，由工单受理人进行办理，可在当前环节确认该工单所有上传过的资料，并且根据之前维护的业扩流程对应的需要确认资料类别对该工单内的这些类别的资料要求必须确认，以及打印对应的清单，并且可以修改文件的资料类别。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 7.3 | # 业扩管理 | # 电子资料归档 | # 增加接口，业扩流程的电子资料确认环节增加推送按钮，可将确认后电子资料通过接口传输到档案系统，由档案系统的档案管理员对传输到档案系统的电子资料进行确认。接口字段包括文件名称，文件类型，文件大小，资料类别，对应工单，文件上传人，文件确认人，确认状态，推送时间等。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 7.4 | # 业扩管理 | # 电子资料归档 | # 档案系统的档案管理员确认完成推送的电子资料之后，给营销系统返回已确认的指令，营销系统接收到确认指令后，直接将对应工单进行归档，无需人工进行归档；若档案管理员对资料有疑问，可返回不通过的指令，即需要电子资料确认环节的办理人对资料进行再次确认，确认后可再进行推送。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 7.5 | # 业扩管理 | # 电子资料归档 | # 针对档案系统的档案管理员确认不通过的情况，在档案系统给营销系统返回不通过的指令之后，营销系统对相应工单的办理人发送提醒短信，提醒办理人对资料进行确认。 | # 人·日 | # 5 |  |  |
| # 7.6 | # 业扩管理 | # 电子资料归档 | # 新增流程支持维护用户对应工单内的文件的资料类别；也可通过该功能删除和增加对应工单内的文件，且需要审核。 | # 人·日 | # 10 |  |  |
| # 7.7 | # 业扩管理 | # 电子资料归档 | # 增加功能可查看当前包含电子资料确认环节的工单的归档情况、推送情况等。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 7.8 | # 业扩管理 | # 电子资料归档 | # 增加功能统计工单完成率、电子资料确认率等。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 7.9 | # 业扩管理 | # 电子资料归档 | # 客户档案信息查询需要能够查询工单对应资料。 | # 人·日 | # 6 |  |  |
| # 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件三：保密协议

甲方：  深圳招商供电有限公司

乙方：

鉴于：

就 营销系统升级改造 项目，甲方拟与乙方合作，在项目合作过程中，甲方将向乙方披露或提供与该项目有关的保密信息。

为避免甲方提供的保密信息被乙方透露给公众或任何第三方，给甲方和本项目的相关方造成经济损失及其他损失，经友好协商，双方就甲方和本项目的相关方提供的保密信息的取得和保守等有关事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 保密信息定义

本协议所称保密信息是指：甲方向乙方披露或提供的，或乙方从甲方及其关联公司、合作方获知的，归甲方所有的秘密性、专有性或内部性的技术、商业和其他信息。

第二条 保密信息范围

第一条所述保密信息包括但不限于：

2.1 信息所有方的企业发展战略及实施计划；

2.2 信息所有方的经营、投资计划；

2.3 信息所有方的内部管理信息，包括其业务、人事、行政、市场等领域的相关制度、策略、方法、实施体系及管理软件；

2.4 信息所有方的财务数据、状况等财务信息，包括其资金及融资状况、纳税情况及其员工收入；

2.5 信息所有方的社会关系网络、情报、人力资源及客户信息；

2.6 信息所有方的技术信息，包括技术笔记及文档、保密数据、设计程式、技术设计方案、工程设计、制造方法、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、项目建设记录、技术报告、检测报告、实验数据、实验结果、图纸、样品、操作手册、技术文档、相关的函电和信息所有方的公司内部系统有关之所有资料、图表、文件、电脑软件等及其他与甲方业务活动和方式有关之资料等；

2.6 按照法律和协议，信息所有方对第三方负有保密责任的第三方的商业秘密；

2.7本协议所指的保密内容的存在载体，包括但不限于：以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载公司保密信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品，磁介质载体包括计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等。

第三条 信息所有方范围

本协议中的信息所有方指拥有本协议约定的保密信息的甲方，如无相反说明，包括信息所有方掌握保密信息的股东、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、业务人员及其他关联机构或人员。该等人员应信息接收方要求为鉴于实施本项目目的在任何场合提供给信息接收方的符合本协议第一条、第二条所约定内容和特征的任何信息均视为本协议约定的保密信息。

第四条 信息接收方范围

本协议中的信息接收方指接受本协议约定的保密信息的乙方，如无相反说明，包括信息接收方接受和掌握保密信息的股东、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、业务人员及其他关联机构或人员。该等人员为鉴于本案所述目的在任何场合所接受的由信息所有方提供的符合本协议第一条、第二条所约定内容和特征的任何信息均视为本协议约定的保密信息。

第五条 保密义务

对信息所有方拥有的保密信息，信息接收方同意：

5.1 信息接收方以最严格的态度和措施采取一切保密措施对信息所有方的保密信息进行保护，避免该等保密信息被不当披露或使用；

5.2 未经信息所有方书面授权许可，信息接收方不得将保密信息及由信息所有方披露、提供的磁盘等其它载体所记录的各种信息进行复写、复制、摘录或转移给任何第三方，除为本合同项目之目的外，不得以任何目的使用于其他任何项目；

5.3 信息接收方应当与能够接触该保密信息或执行本合同目的的员工、代表人、代理人等参与本项目之必要人员签订一份与本协议内容一致并具有充分救济措施的保密协议，担保该等人员将同样遵守信息接收方依本协议书所应负保密义务，并对信息接收方参与此项目人员的泄密行为承担全部责任；

5.4 信息接收方一旦发现信息所有方移交的信息被他人窃取、复制或信息可能遭受泄露时，立即向信息所有方报告，并采取果断的有效措施防止失泄密的进一步扩大；

5.5 不复制或通过反向工程使用该秘密；

5.6 信息接收方应将保密信息的使用严格控制在履行本项目所需的必要最小限度内，不得将保密信息用于其它任何与本项目无关的目的或超出履行本项目所需的必要最小限度使用保密信息；

5.7 有关本合同项下的保密信息均归属信息所有方所有，信息接收方不因签署本协议而取得保密信息之任何授权或其他法律上之权利。未经信息所有方书面同意，信息接收方不得擅自利用甲方的上述信息及资料进行新的研究与开发或用于其他项目；

5.8 信息接收方在没有收到信息所有方事先书面同意的情况下，不得将工作照片发表，不得做有关合同的声明及发布，也不得将本合同及其成果用于商业产品广告中；

5.9 如果谈判或合作项目不再继续进行或其中一方因故退出此项目或合同解除、终止、履约结束，信息接收方应在合同解除、终止、履约结束之日起【7】个工作日内按信息所有方要求销毁或向信息所有方返还其占有的或控制的全部保密资料以及包含或体现了保密资料的全部文件和其他材料并连同全部副本。经信息所有方书面确认后，方可认定信息接收方完成本条款义务。

第六条  保密义务的例外

双方同意下列信息不属于本协议所定义的保密信息，因而不受本协议的约束：

6.1 信息接收方向第三人所透露的其从信息所有方获得的信息，是已被信息所有方或其他机构或个人以任何方式予以公开的信息；

6.2 在信息接收方收到信息所有方提供的信息之前即已通过合法渠道获悉的信息或虽通过不合法渠道获悉但信息接收方对此无过错的信息；

6.3 若信息接收方在法定情况下被要求向政府部门、司法机关提供本协议项下的保密信息，信息接收方在此等情况下所为的披露信息行为不视为对本协议的违反，但信息接收方应在不违法的情况下立即向信息所有方通报情况，以便其采取合法和适当的保密信息保护措施。

第七条 保密期限

本协议自签订之日起至本协议涉及的保密信息公开之日止长期有效，不论双方是否继续洽商本项目计划、事后是否签署任何正式合同或协议，均不影响本协议书之效力。即使双方为本项目所签署的合同或协议事后因故变更、终止、解除或消灭，亦不影响本协议之效力。

第八条 违约责任

若信息接收方违反保密义务的，信息所有方将依法和根据本协议追究信息接收方的责任，包括但不限于要求接收方承担赔偿责任、解除涉案项目及双方之间其他项目合作协议。赔偿金额以实际损失为准，包括直接损失及间接损失（如预期利益、对三方赔偿、为追索债权而支付的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费等），损失难以确定的，信息接收方最低承担人民币20万元的违约责任。

第九条 争议解决

本协议适用中华人民共和国法律、法规的规定，并在所有方面依其进行解释。

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，双方可向信息所有方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十条 其他约定

10.1如果本协议的任何条款规定不合法或者不可执行，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响；

10.2 本协议正本一式【肆】份，各方各执【贰】份。

10.3 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方： 深圳招商供电有限公司     （盖章）

法定代表人/委托代理人：              （签名）

年     月    日

乙方：                          （盖章）

法定代表人/委托代理人：              （签名）

年      月    日

# 第四章 评标定标办法

## 定性评审法（评定分离）

## 第一节 评标办法

#### 1 初步评审

1.1 评标委员会根据招标文件有关废标情形的规定，对所有应当受理的投标文件是否作废标处理进行评审判定。

1.2 评标委员会作出废标处理后，剩余投标人的投标报价如出现算术错误，按投标报价的调整方法进行调整。如果投标人拒不接受调整方法以及调整后的报价，其投标将被拒绝。

1.3 通过以上评审的投标文件，进入下一阶段评审。

#### 2 详细评审

2.1 评标委员会按照招标文件的评审要素，对通过初步评审的投标人提交的投标文件进行详细评审，具体评审要要素见评定标附件。

2.2 评标委员会各成员独立评审，按照招标文件规定对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出各投标文件中的优点和存在的缺陷、签订合同前应当注意和澄清的事项等，不对投标文件进行打分。评标委员会经过讨论汇总后，对出具对各投标人投标文件的综合评审意见。

#### 3 评标结果

3.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标报告主要内容包括：评标委员会组建情况、评标过程概述、各投标文件详细评审表及汇总表、无效标和废标处理情况、推荐中标候选人名单、签订合同签订应注意和澄清事项、澄清、说明、补正事项纪要等。

3.2 本招标项目推荐无排序的中标候选人，所有递交的投标文件不被判定为无效标或废标的投标人均推荐进入定标程序。

#### 4 其他规定

4.1 评标过程中，评标委员会成员意见不一致时，应作进一步讨论。评标委员会成员对任何一个投标文件的质疑，应当在讨论或现场讲解时提出。表决结果确定后才提出的质疑，不可作为改变表决结果的依据。

4.2 如果投标人所提交的投标文件超出招标文件要求范围，评标委员会对于超出部分不予评审。

## 第二节 定标办法

#### 1 定标办法

本招标项目采用的定标办法：见“投标人须知前附表”。

1.1 票决定标法

当按“投标人须知前附表”规定采用票决定标法时：

（1）评标委员会将所有递交的投标文件不被判定为无效标或废标的投标人作为中标候选人推荐给招标人，进入定标程序；

（2）招标人组建定标委员会，召开定标会，由定标委员会以直接票决或者逐轮票决等方式确定中标人。

定标票决方式

1.1.1 直接票决法：

1.1.1.1 简单多数法

（1）投票规则：定标委员会成员按照招标文件规定的推荐数量，在各自的选票上填写相同数量的投标人名称或序号。

（2）计算规则：根据得票数的多少进行排名，推荐得票数最多的候选人为中标人。投票结果中排序出现并列情况的，在不影响票决总家数的情况下不需再次票决，投票结果中并列排序影响结果时，招标人对上述并列的候选人进行下一轮投票，直至最终确定中标人。

1.1.1.2 简单多数法（且过半数）

（1）投票规则：定标委员会成员按照招标文件规定的推荐数量，在各自的选票上填写相同数量的投标人名称或序号。

（2）计算规则：根据得票数的多少进行排名，推荐得票数最多且过半数的候选人为中标人。当没有候选人得票超过半数时，按上一轮得票多少的顺序选择得票较多的2个候选人作为下一轮投票的范围，继续票决，直至出现得票过半数的投标人为止。在选择第2个候选人时，所有出现同票情况，所有同票的候选人一并纳入下一轮的投票范围。

1.1.2 逐轮票决法：

定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持3个投标人的方式投票，得票数最多的3个投标人进入下一轮淘汰投票。在确定第三个投标人时如果出现同票，则得票数相同的投标人一并进入下一轮的淘汰投票。

原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票数最多的投标人被淘汰。得票数最多的投标人不止1个时，一并淘汰，但必须确保第一次淘汰后的投标人不少于2名，否则在得票数最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。

根据前述淘汰，直至剩余的投标人数量与中标人数量一致，按照得票数由少到多排序推荐中标人。投票结果中排序出现并列情况的，在不影响票决总家数的情况下不需再次票决，投票结果中并列排序影响结果时，招标人对上述并列的候选人进行下一轮投票。

1.2 票决抽签法

当按“投标人须知前附表”规定采用票决抽签法时：

（1）评标委员会将所有递交的投标文件不被判定为无效标或废标的投标人作为中标候选人推荐给招标人，进入定标程序。

（2）招标人组建定标委员会，召开定标会，由定标委员会从进入票决程序的投标人中，以每人投票支持N（N为进入抽签环节的投标人数量）个投标人的方式进行投票，得票数较多的N个投标人进入抽签环节。投票结果中排序出现并列情况的，在不影响票决总家数的情况下不需再次票决，投票结果中并列排序影响结果时，招标人对上述并列的候选人进行下一轮投票。进入抽签环节的投标人数量：见“投标人须知前附表”。

（3）招标人在事先准备好的X个号码中随机抽取中标人。把X个号码分成m组（每组N个号码），剩余不足1组的号码不生效（比如：X=8，N=3时，7号和8号为无效号码，如果抽取结果为无效号码，需要重新抽取）。抽签之前，将进入抽签环节的N个投标人按投标报价由低到高的顺序依次编号，分别对应“0，1，2，……，N”。招标人随机抽取一个有效号码，将该号码除以N，取余数，余数对应编号的投标人即为中标人。

1.3 集体议事法

当按“投标人须知前附表”规定采用集体议事法时：

（1）评标委员会将所有递交的投标文件不被判定为无效标或废标的投标人作为中标候选人推荐给招标人，进入定标程序。

（2）招标人组建定标委员会，召开定标会，由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发标意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）定标委员会组长由招标人的法定代表人或主要负责人担任。

#### 2 定标结果

2.1 定标委员会按照招标文件规定定标办法完成定标后，应当向招标人提交书面定标报告，并按顺序推荐中标人。

2.2 当出现中标人放弃中标、拒签合同或者未按招标文件规定提交履约担保等情况，招标人可以从评审合格的其他投标人中采用原招标文件规定的定标办法，由原定标委员会重新确定中标人，也可以重新招标。原采用票决抽签定标法的项目，票决进入抽签环节的其他投标人数量不满足“投标人须知前附表”规定的最低要求的，应当票决补足。

### 评定标附件：

#### 资信标要求一览表（不评审）

| 序号 | 评审项目 | 评审子项与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况 | 提供投标人营业执照扫描件。对于部分地区采用新版营业执照未标注注册资金的，需提供投标人提供的工商主管部门官方网站截图。 |
| 2 | 同类业绩情况 | 投标人2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人自认为最具代表性的同类业绩。（优先提供电力行业相关业绩，数量不超过5个，若提供超过5个业绩，统计时只根据投标文件编制顺序计取前5个业绩）。提供合同关键页（关键页包括项目名称、合同金额、合同范围、签订时间、合同盖章签字页等）扫描件证明材料。 |
| 3 | 其他 | 投标人可提供自认为体现综合实力证明材料。 |

备注：

1.凡不能通过后续增加资金、人力、物力投入改变的要素视为资信要素，如投标人业绩、过往认证情况、财务状况、营业额、从业人员学历、注册资格、资历等情况。

2.资信要素不得有规模、数量等下限要求；如投标人业绩的描述可以为：提供××××年×月×日至投标截止时间（以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性的类似业绩（不超过5项）。

3.为响应深建市场[2016]5号深圳市住房和建设局关于印发《建设工程招标文件定性评审要素设置规则》的通知，本招标文件资信标不作评审（评价或评级），但要求投标人认真响应《资信标要求一览表》各项内容，工招标人作定标参考。

#### 技术定性评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目需求响应 | 逐条响应招标文件第五章项目需求的内容条款情况。 备注：根据投标人技术标书中技术方案对项目需求的响应进行评审，要求详见招标文件项目需求内容。 |  |  |
| 2 | 实施人员 | 根据投标人提交的技术标书对现场实施人员团队技术力量，包括现场专职驻点人数，人员背景，具有同类项目经验专家（从业5年及以上）人数等进行评审。 |  |  |
| 3 | 项目实施计划 | 投标人建设计划的完善性、合理性、可行性。根据投标人提交的技术标书技术方案中项目实施计划的内容进行评审。 |  |  |
| 4 | 产品设计 | 根据投标人技术方案中产品系统能力、软件能力成熟度等进行评审（主要内容为投标方阐述的技术文件内容及核心产品设计）。参考投标人技术标书中对系统设计、技术性能详细描述、核心功能测试情况等内容进行评审。 |  |  |
| 5 | 质量保证及售后服务 | 投标人技术方案中质量保证措施的完善性、合理性、可行性、安全性；售后服务方案的完善性、承诺响应的时长。 |  |  |
| 6 | 增值服务 | 根据投标人技术标书技术方案中提供的额外增值服务进行评审。 |  |  |

备注：

1.本表适用于专家独立评审使用；

2.指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

3.如果有资格条件要素、资信要素在本评审表中列项的，不需进行评审，在对应栏中标示“/”即可；

5.综合评价等级仅分为通过或不通过两个等级，不通过仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

#### 商务标定性评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价、分项报价情况 |  |  |
| 2 | 其他问题 | 其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示 |  |  |
| 3 | 综合评审等级 | 通过 不通过 |  |  |

备注：

1.本表适用于专家独立评审使用；

2.指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

3.如果有资格条件要素、资信要素在本评审表中列项的，不需进行评审，在对应栏中标示“/”即可；

4.综合评价等级仅分为通过或不通过两个等级，不通过仅限于符合招标文件废标、无效标情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。

5.评审表序号“2” 评审项目，由专家自主出具评审意见。主要针对投标文件中的其他报价问题以及对合同签订、履行过程中隐含的风险因素。

# 第五章 项目需求书

## 第一节 项目实质性要求和条件

重要提示：

1.招标文件中规定的实质性要求和条件，对这些要求和条件的任何偏离或不满足，其投标将被拒绝；

2.招标文件中非实质性要求和条件，允许偏离的最大范围是  /  （最高项数  /  ），若超出上述规定，其投标将被拒绝。

### 1 资信条款不可偏离表

| 序号 | 名称 | 需求说明 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |

### 2 商务条款不可偏离表

| 序号 | 名称 | 需求说明 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |

### 3 技术条款不可偏离表

| 序号 | 名称 | 需求说明 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |

## 第二节 商务要求

### 1 招标范围

为进一步提升公司内部运营效率，适配公司业务发展与数字化转型需求，公司于2021年开展新营销系统项目开发建设，项目于2022年7月正式上线投产，截止目前，系统运行平稳，使用情况良好。

为持续提高客户服务水平，实现业务精细化、智能化管理，支撑公司业务拓展与战略落地，根据公司工作安排，创数部拟于近期开展2026年度新营销系统升级改造建设，建设内容包括：1）全员生产新型责任制模块；2）新能源（风电、太阳能）全面入市模块；3）进一步助力优化营商环境模块；4）业扩计量抄核收功能优化；5）其他新增需求；6）基金附加费发票改造；7）电子档案归档等。

### 2 工期要求

365天

### 3 质保期/保修期

5年

### 4 付款方式和条件

（1）系统上线试运行后15个工作日内，甲方支付合同价款的30%。

（2）系统试运行满三个月，经甲方验收合格并出具验收报告后15个工作日内，甲方支付合同价款的50%。

（3）合同价款的20%为作为质保金，质保期届满2年后，乙方向甲方提出支付质保金书面申请，甲方收到该书面申请后15个工作日内向乙方支付合同价款的10%。

（4）质保期届满5年后，乙方向甲方提出支付质保金书面申请，甲方收到该书面申请后15个工作日内向乙方支付合同价款的10%。

### 5 知识产权

无。

### 6 报价要求

投标总报价包括软件费用（含用户费用）、软件实施过程有关需求调研、设计开发、测试、安装、培训、人员驻场费用、资料费等一切费用，免费维护期内的修改升级服务等在招标范围之内的全部费用，以上所有均为含税价。

### 7 签订合同

中标通知书发出后30天内，中标人与 深圳招商供电有限公司 签订合同。

### 8 其他

无。

## 第三节 技术要求

1 项目技术方案

营销系统升级改造项目功能汇总表：

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 全员生产新型责任制模块 |  |
| 二 | 新能源（风电、太阳能）全面入市模块 |  |
| 三 | 进一步助力优化营商环境模块 |  |
| 四 | 其他模块 |  |
| 五 | 新增需求单 |  |
| 六 | 基金附加费发票改造 |  |
| 七 | 电子档案归档 |  |

2 项目工作量拆分

| 序号 | 业务模块 | 项目名称 | 描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全员生产新型责任制模块 |  |  |  |  |
| 1.1 | 计分管理 | 工分调节功能 | 新增工分调节功能 1.工分调节功能界面原型设计。 2.查询条件：人员名称、统计年月。 3.展示信息：序号、人员名称、统计年月、调节分数、调节说明。 4.支持批量调节各人员工分，录入调节分数、调节说明，勾选记录点击批量设置。 5.支持查看操作记录，查询条件人员名称，展示信息包括序号、人员名称、统计年月、变更前调节分数、变更后调节分数、调节说明、操作日期、操作人。 6.只支持调节当月分数，不能调节往月分数。 | 人·日 | 9 |
| 1.2 | 计分管理 | 工分查询功能 | 新增工分查询功能 1.工分查询功能界面原型设计。 2.查询条件：人员名称、统计年月。 3.展示信息：序号、人员名称、统计年月、营销系统分数、资产系统分数、调度系统分数。 4.营销系统分数=现有系统配置各环节系数统计的分数+工作任务记录流程赋分分数+工分调节功能的调节分数；资产系统分数、调度系统分数统一通过接口传给营销展示。 | 人·日 | 7 |
| 1.3 | 计分管理 | 工分系数维护功能 | 新增工分系数维护功能 1.工分系数维护功能界面原型设计。 2.查询条件：业务系统、日期。 3.展示信息：业务系统、日期、系数。 4.支持导出、导入方式批量设置各个业务系统各个月份和年份的系数信息，导出模板字段包括业务系统、日期、系数。 | 人·日 | 7 |
| 1.4 | 计分管理 | 推送工分接口 | 新增推送总工分接口，各业务系统调用该接口推送总工分至计分平台，计分平台合并展示各人员分数； 入参：人员编码、分数、年月； 出参：操作结果、错误信息。 | 人·日 | 5 |
| 1.5 |  |  | 新增推送工分明细接口，各业务系统调用该接口推送工分明细至计分平台，计分平台合并展示各人员明细分数； 入参：人员编码、工单号、业务子类、环节名称、环节传出时间、分数； 出参：操作结果、错误信息。 | 人·日 | 5 |
| 1.6 | 业扩管理 | 营销系统全工单化节点赋分 | 系统流程节点根据难度进行赋分，自动统计（新增模块）处理工单人员的绩效情况，模块可以绩效分排名、时限统计排名等，实现工单管理的深化应用。 | 人·日 | 30 |
| 1.7 | 业扩管理 | 小区信息维护功能 | 1.页端新增小区信息维护功能开发； | 人·日 | 5 |
| 1.8 |  |  | 2.掌上前海APP新增小区信息维护功能开发，包括前端页面开发和后端接口开发。 | 人·日 | 10 |
| 1.9 | 业扩管理 | 流程及角色调整 | 优化改造流程，并进行角色调整： 1.新增第一网格经理、第二网格经理、第三网格经理等角色，所有指派客户代表的环节都直接由受理人对应的网格经理进行办理。指派客户代表功能改造。 | 人·日 | 5 |
| 1.10 |  |  | 2.营业班长、业务班长原本由这两个角色办理的除了指派客户代表以外的所有派工环节都改成网格待办的形式，只能由受理人对应网格的人员可以签收这个派工环节，可以将工单派给自己或者本网格内的其他人。 | 人·日 | 4 |
| 1.11 |  |  | 3.增加环节超时自动派单维护功能，可维护设置每个环节的超时时限； 增加定时任务功能，若工单无人抢单，根据设置的环节超时时限，系统自动派单给某些人员（需业务部门确认自动派单人员）。 | 人·日 | 6 |
| 1.12 | 用检线损 | 用检相关功能 | 1.移动营业APP新增设备信息查询功能 （1）设备信息查询功能界面原型设计。 （2）前端开发：查询条件扫码和资产编号；使用移动应用APP扫描设备二维码或手动录入设备资产编号，可展示该设备对应的相关信息，包括设备信息（设备类型、资产编号、综合倍率、安装日期、生产厂家）、用户基本信息（客户名称、所属区段、用户编号、用电地址、联系电话）、电能表示数信息（正有功总、正有功尖峰、正有功峰、正有功平、正有功谷、正无功总、抄表日期）、用检信息（上次周期检查日期、检查情况）。 （3）后端接口开发：入参为资产编号，出参为设备类型、资产编号、综合倍率、安装日期、生产厂家、客户名称、所属区段、用户编号、用电地址、联系电话、正有功总、正有功尖峰、正有功峰、正有功平、正有功谷、正无功总、抄表日期、上次周期检查日期、检查情况。 （4）支持点击发起用检流程（需确定在某个时间范围内不能重复发起，如已进行用检的用户一周内不能再次发起用检）。 | 人·日 | 13 |
| 1.13 |  |  | 2.新增用检情况查询功能 （1）用检情况查询功能界面原型设计。 （2）查询条件：营业区域、检查周期、检查日期、近几年未用检。 （3）展示信息：用户编号、客户名称、用电地址、上次检查日期、上次检查结论、检查周期、检查负责人、检查员、用电类别、用户类别、电压等级、合同容量、计量方式。 （4）按检查日期倒序排序。 | 人·日 | 8 |
| 1.14 |  |  | 3.违约用电查处、窃电查处、漏计案件查处流程优化改造 （1）增加营销用检设备（电表、变压器等）与资产设备关联关系信息（由业务部门提供），设计库表保存此关系。 （2）违约用电查处、窃电查处、漏计案件查处流程申请环节增加用检申请环节后增加关联设备是否可巡视选择（下拉值：是、否），查询关联设备按钮，点击此按钮可查看关联的设备信息。 （3）申请环节后增加关联巡视工单录入环节，展示信息包括工单基本信息（工作单编号、业务类别、工单摘要）、关联巡视工单信息（关联设备是否可巡视、巡视工单号）；由现场巡视人员手动录入选择是否可巡视，若有可巡视，申请环节传递后进入关联巡视工单录入环节；若无，则自动跳过关联巡视工单录入环节。 | 人·日 | 12 |
| 1.15 | 用检线损 | 用检模块功能优化 | 1.用电检查员资质管理功能修改为流程 2.新增处理小组管理流程 3.检查计划执行流程要和窃电查处流程、违约用电流程和漏计案件查处流程合并 4.修改窃电查处子流程、违约用电子流程 5.新增漏计案件查处子流程 | 人·日 | 35 |
| 1.16 | 掌上前海 | 移动APP掌上营销系统业扩工单现场领表及上传照片需求 | 1.现场不能领取所需电能计量装置物资。需求是现场处理业扩工单时需能领取项目所需计量装置。 | 人·日 | 10 |
| 1.17 | 辅助决策 | 网格指标统计 | 为更好支撑网格工作开展，需对指标进行网格维度统计，系统功能未上线前请先线下统计 | 人·日 | 10 |
| 二 | 新能源（风电、太阳能）全面入市模块 |  |  |  |  |
| 2.1 | 市场交易 | 新能源项目管理库 | 新增新能源项目管理库功能，实现维护备案证项目信息。 （1）查询条件：地市局、备案（核准）证项目代码、备案（核准）项目名称、企业统一社会信用代码（身份证） （2）展示信息：地市局、备案（核准）证项目代码、备案（核准）项目名称、企业统一社会信用代码（身份证）、备案（核准）容量(交流侧)kW、备案（核准）日期、预计投产时间、维护人员、项目投产时间、是否存量项目、电源类型、电压等级、机制电价、机制电价变更日志、机制电量规模、机制电量比例、机制电价开始执行时间、机制电价执行结束时间、项目已并网容量、项目投产率（%）、备案证附件。 （3）支持添加，进入添加项目弹窗，选择对应的用电户进行关联。 （4）支持修改，支持点击编辑按钮，弹出项目信息直接修改项目信息，保存后记录修改日志，记录变更前、变更后的字段信息。 （5）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （6）支持导出当前页和导出全部，导出全部时支持导出超1万条数据。 | 人·日 | 20 |
| 2.2 | 业扩管理 | 分布式光伏新装-新装用户-光伏业务受理环节 | 改造分布式光伏新装（新装用户）流程，光伏业务受理环节，受理信息页面，增加备案信息，字段：备案(核准)证项目代码、备案(核准)项目名称、项目联系人手机号码、企业统一社会信用代码(身份证)、备案（核准）证建设地点、备案（核准）证申报企业名称、备案(核准)容量(交流侧)kW、备案（核准）日期、项目投产时间、是否存量项目、备案方式、电源类型、电压等级、三级能源类型、是否执行机制电价、机制电价执行分类、机制电价、机制电量比例、机制电价开始执行时间、机制电价执行结束时间、机制电量规模、项目已并网容量、项目投产率（%）。 | 人·日 | 5 |
| 2.3 | 业扩管理 | 分布式光伏新装-已有用户-光伏业务受理环节 | 改造分布式光伏新装（已有用户）流程，光伏业务受理环节，受理信息页面，增加备案信息，字段：备案(核准)证项目代码、备案(核准)项目名称、项目联系人手机号码、企业统一社会信用代码(身份证)、备案（核准）证建设地点、备案（核准）证申报企业名称、备案(核准)容量(交流侧)kW、备案（核准）日期、项目投产时间、是否存量项目、备案方式、电源类型、电压等级、三级能源类型、是否执行机制电价、机制电价执行分类、机制电价、机制电量比例、机制电价开始执行时间、机制电价执行结束时间、机制电量规模、项目已并网容量、项目投产率（%）。 | 人·日 | 5 |
| 2.4 | 业扩管理 | 分布式光伏新装-光伏归档环节 | 改造分布式光伏新装-光伏归档环节。 同步更新新能源项目管理库信息。 | 人·日 | 3 |
| 2.5 | 市场交易 | 新能源日清单自动初始化 | 新增新能源日清单自动初始化功能，根据交易日生成当日清单用户信息 | 人·日 | 10 |
| 2.6 | 市场交易 | 新能源日电量自动初始化 | 新增新能源日电量自动初始化-新能源日电量数据开放过程-生成日核算档案，生成日分时时点抄表数据 | 人·日 | 12 |
| 2.7 | 市场交易 | 日电量自动抄表 | 新增根据日电量小时抄表数据，进行自动批量抄表，按时点更新起止码，针对时点缺数的进行拟合处理，计算对应的时点电量 | 人·日 | 30 |
| 2.8 | 市场交易 | 小时表码导入 | 增加小时表码导入功能，支持通过Excel表格导入对应表码数据；支持手动批量获取表码数据。 | 人·日 | 13 |
| 2.9 | 市场交易 | 实时市场节点价格查询 | 新增实时市场节点价格查询，查询交易推送的实时市场节点价格。 （1）查询条件：节点编号、节点名称、交易日期 （2）展示信息：交易日期、节点编号、节点名称、电价、推送时间。 （3）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （4）支持导出当前页和导出全部，导出全部时支持导出超1万条数据。 | 人·日 | 3 |
| 2.10 | 市场交易 | 市场节点电价导入流程 | 增加市场节点电价导入流程，支持通过Excel表格导入对应电价，并且需要审批，只有审批通过并且流程归档后才能导入成功。 | 人·日 | 12 |
| 2.11 | 市场交易 | 新能源日电费自动计算 | 新增新能源日清电费计算，计算公式：时点电费=时点电量*实时市场节点电价，保留两位小数。更新至日核算档案 | 人·日 | 12 |
| 2.12 | 市场交易 | 新能源分类型月度电量电费推送交易深圳营销 | 新增新能源分类型月度电量电费推送交易功能，实现按能源类型统计各类型电量电费汇总信息后推送深圳营销。 （1）查询条件：交易月份起、交易月份止。交易月份起止条件默认回填当前交易月份。 （2）支持统计，根据业务规则统计各类型的电量、电费信息。 （3）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （4）支持导出当前页和导出全部。 | 人·日 | 5 |
| 2.13 | 市场交易 | 新能源月度数据开放 | 改造抄表数据开放，日电量数据开放,生成月度量价费汇总、量价费明细、月抄表信息，批量生成月度核算档案 | 人·日 | 15 |
| 2.14 | 市场交易 | 新能源月度电量电费计算 | 改造新能源月度电量电费核算，实现月度电量电量计算。 | 人·日 | 15 |
| 2.15 | 市场交易 | 月度实时市场月度均价查询 | 新增实时市场同类型电源加权均价，查询交易推送实时市场同类型电源加权均价信息。 （1）查询条件：购电月份起、购电月份止。 （2）展示信息：电源类型、均价、购电月份、推送时间。 （3）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （4）支持导出当前页和导出全部，导出全部时支持导出超1万条数据。 | 人·日 | 3 |
| 2.16 | 市场交易 | 新能源被动入市电费结算单 | 新增新能源被动入市电费结算单，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户月度结算单使用新能源被动入市电费结算单。 | 人·日 | 5 |
| 2.17 | 市场交易 | 新能源直接交易电费结算单 | 新增新能源直接交易电费结算单，针对交易类型为新能源，参与直接交易的用户月度结算单使用新能源直接交易电费结算单。 | 人·日 | 5 |
| 2.18 | 市场交易 | 新能源直接交易电费算法-存量项目 | 新增新能源直接交易电费算法，针对交易类型为新能源，参与直接交易的用户使用新能源直接交易电费算法进行电费计算。电费=电能量电费+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+两个细则+环境溢价电费。 | 人·日 | 5 |
| 2.19 | 市场交易 | 新能源被动入市电费算法-存量项目 | 新增新能源被动入市电费算法，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户使用新能源被动入市电费算法进行电费计算。电费=实时市场节点价格*上网电量+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+两个细则+环境溢价电费。 | 人·日 | 5 |
| 2.20 | 市场交易 | 新能源直接交易电费算法-增量项目竞价成功 | 新增新能源直接交易电费算法，针对交易类型为新能源，参与直接交易的用户使用新能源直接交易电费算法进行电费计算。电费=电能量电费+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+两个细则+环境溢价电费。 | 人·日 | 5 |
| 2.21 | 市场交易 | 新能源被动入市电费算法-增量项目竞价成功 | 新增新能源被动入市电费算法，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户使用新能源被动入市电费算法进行电费计算。电费=实时市场节点价格*上网电量+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+两个细则+环境溢价电费。 | 人·日 | 5 |
| 2.22 | 市场交易 | 新能源直接交易电费算法-增量项目未竞价或竞价失败 | 新增新能源直接交易电费算法，针对交易类型为新能源，参与直接交易的用户使用新能源直接交易电费算法进行电费计算。电费=电能量电费+两个细则+环境溢价电费。 | 人·日 | 5 |
| 2.23 | 市场交易 | 新能源被动入市电费算法-增量项目未竞价或竞价失败 | 新增新能源被动入市电费算法，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户使用新能源被动入市电费算法进行电费计算。电费=实时市场节点价格*上网电量+两个细则+环境溢价电费。 | 人·日 | 5 |
| 2.24 | 市场交易 | 新能源被动入市电费算法-增量项目未参与竞价的10千伏以下分布式新能源 | 新增新能源被动入市电费算法，针对交易类型为新能源，但不参与直接交易的用户使用新能源被动入市电费算法进行电费计算。电费=实时市场节点价格*上网电量+（机制电价-同类型直接交易的月度实时市场均价）*机制电量+环境溢价电费。 | 人·日 | 5 |
| 2.25 | 市场交易 | 新能源月结电量结算单 | 新增新能源月结电量结算单，针对交易类型为新能源，展示新能源月度每日电量信息单。 | 人·日 | 10 |
| 2.26 | 市场交易 | 新能源月结电量电费发行 | 新增新能源月结电量电费发行功能，对月度电量电费单进行发行。 （1）查询条件：管理单位、电厂编号、购电月份、发送财务标志、月度交易结算状态、二级能源类型、备案（核准）证项目代码 （2）展示信息：电厂编号、电厂名称、购电月份、月度交易结算状态、发送财务标志、推送财务时间、总电量、不含税电费、含税电费、税金、二级能源类型、地市局、区县局、管理单位、财务发送批次号、工作单编号、项目代码、备案（核准）证项目代码、备案（核准）项目名称、账单附件、光伏账单确认意见、光伏账单确认时间。 （3）支持展示数量选择，默认200，可选择200、500、1000。 （4）支持导出当前页和导出全部，导出全部时支持导出超1万条数据。 （5）支持发行，电费发行后更新电能表示数信息。 （6）支持回退重算。 （7）支持对已发行电费推送财务。 （8）支持重新生成账单附件（电量结算单、电费结算单、电量电费结算单） | 人·日 | 20 |
| 2.27 | 市场交易 | 推送日志查询 | 新增查询接口推送的日志，查看是否成功 | 人·日 | 12 |
| 2.28 | 市场交易 | 交易获取营销项目机制电价信息（转发增量配电网） | 新增交易获取营销项目机制电价信息（转发增量配电网）接口，实现查询增量配电网营销系统项目机制电量信息。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）根据入参地区编码查询增量配电网营销系统项目机制电量信息。 | 人·日 | 10 |
| 2.29 | 市场交易 | 交易推送营销项目竞价结果（转发增量配电网） | 新增交易推送营销项目竞价结果（转发增量配电网）接口，实现将交易系统项目竞价结果转发推送到增量配电网营销系统。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）根据入参地区编码实现转发增量配电网营销系统。 | 人·日 | 10 |
| 2.30 | 市场交易 | 交易推送营销项目竞价结果失效（转发增量配电网） | 新增交易推送营销项目竞价结果失效（转发增量配电网）接口，实现将交易系统项目竞价结果失效信息转发推送到增量配电网营销系统。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）根据入参地区编码实现转发增量配电网营销系统。 | 人·日 | 10 |
| 2.31 | 市场交易 | 交易批量推送获取营销项目投产时间请求（转发增量配电网） | 新增交易批量推送获取营销项目投产时间请求（转发增量配电网）接口，实现将交易系统批量推送需查询项目投产时间请求清单信息转发增量配电网营销系统。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）根据入参地区编码实现转发增量配电网营销系统。 | 人·日 | 10 |
| 2.32 | 市场交易 | 营销批量反馈项目投产时间（转发增量配电网） | 新增营销批量反馈项目投产时间（转发增量配电网）接口，实现将增量配电网营销系统批量反馈项目投产时间信息转发交易系统。 （1）服务端：深圳营销系统。 （2）客户端：增量配电网营销系统。 （3）实现转发增量配电网营销系统数据到交易系统。 | 人·日 | 10 |
| 2.33 | 市场交易 | 交易批量推送获取项目机制电量比例请求（转发增量配电网） | 新增交易批量推送获取项目机制电量比例请求（转发增量配电网）接口，实现将接收交易批量推送获取项目机制电量比例请求信息转发增量配电网营销系统。 （1）服务端：增量配电网营销系统。 （2）客户端：广电营销系统。 （3）根据入参地区编码实现转发增量配电网营销系统。 | 人·日 | 10 |
| 2.34 | 市场交易 | 营销批量反馈营销项目机制电量比例（转发增量配电网） | 新增营销批量反馈营销项目机制电量比例（转发增量配电网）接口，实现将增量配电网营销系统项目机制电量比例信息批量反馈交易系统。 （1）服务端：深圳营销系统。 （2）客户端：增量配电网营销系统。 （3）支持转发增量配电网营销系统数据。 | 人·日 | 10 |
| 2.35 | 市场交易 | 交易推送分时实时节点电价（转发增量配电网公司） | 新增交易推送分时实时节点电价（转发增量配电网公司）接口，实现将接收交易推送分时实时节点电价信息转发增量配电网公司营销系统。 （1）服务端：增量配电网公司营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）支持全量转发增量配电网公司营销系统。 | 人·日 | 10 |
| 2.36 | 市场交易 | 交易推送月度分类型实时加权均价（转发增量配电网公司） | 新增交易推送月度分类型实时加权均价（转发增量配电网公司）接口，实现将接收交易推送月度分类型实时加权均价信息转发增量配电网公司营销系统。 （1）服务端：增量配电网公司营销系统。 （2）客户端：深圳营销系统。 （3）支持全量转发增量配电网公司营销系统。 | 人·日 | 10 |
| 2.37 | 市场交易 | 营销推送分类型电量电费（转发增量配电网公司）（方案二专用接口） | 新增营销推送分类型电量电费（转发增量配电网公司）接口，实现转发增量配电网公司营销系统分类型电量电费到交易系统。 （1）服务端：深圳营销系统。 （2）客户端：增量配电网公司营销系统。 | 人·日 | 9 |
| 2.38 | 市场交易 | 微信公众号首页增加电力交易平台链接 | 微信公众号首页增加电力交易平台连接，点击后跳转至“广东电力交易中心”小程序页面。 | 人·日 | 1 |
| 三 | 进一步助力优化营商环境模块 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业扩管理 | 新营销系统销户流程调整 | 1、新营销系统销户流程增加勘查派工环节，由资产管理部副经理进行勘查派工，指定电源规划工程师。 2、资产管理部技术工程师角色默认为“陈俊”，也可选择进行修改。 | 人·日 | 2 |
| 3.2 | 业扩管理 | 营销系统算费相关新增需求申请 | 3、业扩管理中销户工单现场停电环节后，需增加上传附件的功能和审批环节。 | 人·日 | 7 |
| 3.3 | 业扩管理 | 新增需求及功能优化 | 2、客户潜在需求管理：客户凭产权证明可以申请高压新装，业务员受理后直接打印回执，回执单直接显示缺少哪些资料，收取客户哪些资料。 | 人·日 | 2 |
| 3.4 | 业扩管理 | 低压新装增减容流程业务受理环节优化 | 低压新装、低压增容、低压临时用电：业务受理-基本信息页面，需增加班长审核权限“是否审核产权证明”选项（默认否）。 | 人·日 | 2 |
| 3.5 | 业扩管理 | 高压新装增减容流程业务受理环节优化 | 高压新装、增减容（新）：业务受理-基本信息页面，需增加班长审核权限“是否审核产权证明”选项（默认否）。 | 人·日 | 2 |
| 3.6 | 业扩管理 | 添加标识 | 1、低压新装、增减容添加业主是否担保的标识； 2、高压减容添加预付电费的标识。 | 人·日 | 2 |
| 3.7 | 业扩管理 | 营销系统低压业扩工单更新档案需求申请 | 低压新装、增减容因合同问题工单无法及时归档需新增更新档案功能，申请与高压新装、增减容一样可工单未归档时先更新档案信息。 | 人·日 | 5 |
| 3.8 | 业扩管理 | 高压业扩流程营业班长复核环节“复核信息”增加计量点变更标志 | 高压业扩流程营业班长复核环节“复核信息”增加计量点变更标志 | 人·日 | 2 |
| 3.9 | 业扩管理 | 申请低压协议营销系统、公众号业务自动填入客户信息 | 现低压业务（低压过户、低压新装、改类）业务已启用新版本低压用电协议，新协议中需要填入用户客户名称、证件编号、用电地址、报装容量、电价、功率因数考核标准、 协议编号，申请根据工单所填信息进行自动填入、自动生成低压协议。协议模板及信息对应表格见附件。 | 人·日 | 6 |
| 3.10 | 业扩管理 | 完善业扩报装、建档类工单相关功能 | 业扩报装、建档类工单在供电方案审核、班长复核环节增加计量点与台区及线路关联关系便于审核 | 人·日 | 5 |
| 3.11 | 业扩管理 | 添加复核环节 | 1、低压过户流程添加营业班员复核环节； 2、高压过户流程添加营业班员复核环节及营业班长复核环节。 | 人·日 | 2 |
| 3.12 | 业扩管理 | 过户流程业务受理环节优化 | 过户：业务受理-基本信息页面，需增加班长审核权限“是否审核产权证明”选项（默认否）。 | 人·日 | 2 |
| 3.13 | 业扩管理 | 过户流程增加勘查派工、现场勘查环节 | 过户，增加勘察派工，现场勘察（可变更电价）两个环节 | 人·日 | 2 |
| 3.14 | 业扩管理 | 营销系统需求（0831） | 过户流程修改：现场服务判定条件改为高压用户或低压执行合表电价的用户；在合同环节后增加营业班员复核和营业班长复核2个环节。 | 人·日 | 2 |
| 3.15 | 业扩管理 | 营销系统功能优化0728 | 6.过户、增减容（包括高低压）预付费在合同签订环节增加输入金额、联系方式字段。 | 人·日 | 5 |
| 3.16 | 业扩管理 | 营销系统功能优化0728 | 示数类型维护时输入示数后，默认当前时间，应增加时间修改功能 | 人·日 | 1 |
| 3.17 | 业扩管理 | 营销系统功能优化0728 | 抄表到户工单无法批量维护主子表关系，无计量点编号，需批量导出对应的信息 | 人·日 | 3 |
| 3.18 | 业扩管理 | 营销系统功能优化0728 | 抄表到户、新装等工单主子表关系维护后需识别是否存在其他的主子关系，如无其他主子关系应按新组直接创建并命名。另外所有的主子表关系都应该可以有组可以查询到。主子表关系在的时候可以查询现场在主子关系及到明细，主子表不在应可查询到历史的主子抵扣关系及明细。 | 人·日 | 2 |
| 3.19 | 业扩管理 | 优化批量新装工单 | 优化批量新装工单，现工单无法对一个用户两块表计进行录入，无法对三相表维护2个以上封印，无法装拆互感器设备 | 人·日 | 10 |
| 3.20 | 业扩管理 | 关于在营销系统抄表到户管理流程装拆环节增加录入三相CT功能的申请 | 当前抄表到户管理流程“批量装拆信息录入”环节只能录入一相CT，导致计量资产统计数据不准确。现申请在此环节增加录入三相CT的功能。 | 人·日 | 4 |
| 3.21 | 业扩管理 | 新营销系统/光伏新装流程/出具并网意向函节点的流程建议 | 新营销系统光伏新装流程——出具并网意向函节点的建议如下： 1、附件上传节点应仅为本项目的资料，但现状自带了其他项目资料，需优化 ； 2、附件上传/项目大类的下拉选项，新增“并网意向函”。 | 人·日 | 1 |
| 3.22 | 业扩管理 | 非永久性减容及临电业务办理规则调整 | 根据新版供电营业规则，需对非永久性减容及临电业务进行调整 1.非永久性减容 根据新营业规则，非永久性减容与暂停业务合并，系统非永久性减容及恢复申请时长由原不少于6个月调整为不少于15天，暂停及恢复功能暂保留。 2.临电 使用临时电源的用户不得向外转供电，不得私自改变用电类别，供电企业不受理除更名、过户、销户、变更交费方式及联系人信息以外的变更业务。 营销系统临时用电可办理的业务范围为更名、过户、销户、变更交费方式及联系人信息、受电装置变更、迁改。 | 人·日 | 5 |
| 3.23 | 业扩管理 | 特殊标识处理 | 1、对部分暂停的用户已暂停电表在日电量查询、计量自动化表码查询模块增加特殊标识（标红等）； 3、将审核供电方案环节变更为部门经理（马健），将审批关联OA用印流程，实现一键用印; | 人·日 | 15 |
| 3.24 | 业扩管理 | 新增需求功能优化 | 4、营销系统工单等功能中维护了主子表关系不会自动生成主子组，有主子表关系没有组的用户在主子表关系查询功能中无法查到。在高低压新装、增减容、抄表到户等工单中维护主子表关系时，需增加维护主子表关系，若该关系为新组主子表关系时，应生成新的主子表组。（需对主子表组名称，组号可按顺序生成，主表地址需关联） | 人·日 | 5 |
| 3.25 | 业扩管理 | 申请营销系统增减容工单流程新增主子表关系维护提示 | 1、营销系统高压新装“增容、减容”业务子类，如申请增减容的用户有主子表关系的，应在装拆信息录入环节提示：此用户存在主子表关系，请确认是否新增维护，并在该环节加设维护功能。 2、营销系统低压新装工作单“增容、减容”业务子类，如申请增减容的用户有主子表关系的，应在现场服务环节提示：此用户存在主子表关系，请确认是否新增维护，并在该环节加设维护功能。 | 人·日 | 10 |
| 3.26 | 业扩管理 | 增加请假人员工单转移功能 | 每个人员都要维护一个对应的休假代办人员，该人员休假后，其休假期间应受理的工单将自动派给对应的休假代办人员 | 人·日 | 7 |
| 3.27 | 业扩管理 | 营销系统图纸备案流程更改 | 因优化营销环境，提升图纸备案效率，需对图纸备案环节流程修改。 | 人·日 | 3 |
| 3.28 | 业扩管理 | 解决高压业扩、图纸备案派工环节问题 | 解决高压业扩、图纸备案派工环节问题：客户潜在需求管理中制定供电意见书和业扩流程中制定供电方案只能定向传递给黄大可，需将该节点前增加派工环节，派工人角色和权限配给樊龑，制定人角色和权限配给黄大可、侯佳沐、梁显澄、林汉强。图纸备案/审查环节供电营业部意见前增加派工环节，派工人角色和权限配给樊龑，意见人角色和权限配给黄大可、何成孝、梁显澄、林汉强 | 人·日 | 2 |
| 3.29 | 业扩管理 | 前台增加功能可配置各个环节办理时限 | 前台增加功能可配置各个环节办理时限 | 人·日 | 7 |
| 3.30 | 业扩管理 | 计量档案推送增加归档时间起始选择 | 现营销系统内档案批量推送是按照创建时间进行划分，考虑到高压新装类工单归档周期较长，使用创建时间易导致档案遗漏。希望优化为按工单归档时间进行划分，增加归档时间起始选择。 | 人·日 | 3 |
| 3.31 | 业扩管理 | 触发现场核查工单 | 在业扩归档、故障装拆、暂停恢复、改类工单完成7天后自动触发现场核查工单，让相关计量经办人核查是否存在计量异常，把好验收关。 | 人·日 | 7 |
| 3.32 | 业扩管理 | 申请营销系统业扩关联流程的结束时间开通 | 申请营销系统高压业扩关联的子流程——继保定值、设备命名，加设继保定值通知单及设备命名清单的出具时间选项并设为必填。该出具时间需对应入客户代表工作台中继保定值及设备命名的时限结束统计。 | 人·日 | 3 |
| 3.35 | 业扩管理 | 营销系统内批量导入端口号 | 关于营销系统内批量导入端口号的情况说明：因当前营销系统中没有端口号字段，需在营销系统中增加该字段部分用于与计量系统对接，当前营销系统已完成针对该字段的开发并部署。因现场验收时所有终端默认接通485-1端口，故对于存量档案批量导入485-1端口，如与实际不符待后续现场运维过程中采集并进行更改，增量数据则可在装表的时候直接录入 | 人·日 | 1 |
| 3.36 | 业扩管理 | 关于计量封印管理若干功能的完善 | 经与海颐开发人员沟通确认，营销系统计量封印管理若干功能存在待完善之处，详细说明如下： 1、对低压新装、高压新装、故障装拆、抄表到户等必定涉及封印加装、更换的工作单的装拆录入流程，原流程封印信息非必填，需限制封印信息未录入不可传递； | 人·日 | 3 |
| 3.37 | 业扩管理 | 变户关系变动无法联动终端变关系变动消缺 | 变户关系变动无法联动终端变关系变动消缺 1、目前变户关系维护已有功能，终端与变关系维护也有功能，但两个模块是独立的无法实现关系联动，造成手工重复调整，增加大量工作量，希望进行消缺； 2、附件中标红色的内容已确认用户无变压器，请批量将变压器删除； 3、附件中标绿色的内容，请批量将变户关系调整与终端表关系一致。 | 人·日 | 30 |
| 3.38 | 业扩管理 | 关于营销管理系统客户档案信息维护业务受理环节增加变压器拆除功能的申请 | 营销管理系统客户档案信息维护业务受理环节增加“变压器拆除”功能。 | 人·日 | 2 |
| 3.39 | 业扩管理 | 优化计量点表计与终端关系维护功能 | 因营销系统现进行客户档案建档时需在计量点安装表计及终端后，仍需通过电表终端关系维护挂载电表关系。但因部分用户存在一个用户编号下多个计量点情况。在建档完成后维护电表终端关系大大降低工作效率。因此建议在一个计量点内仅存在单一表计及终端时，默认该电表与终端关存在挂载关系。如出现一个计量点内有多块终端，或该计量点内无终端信息，则需通过电表终端关系维护挂载电表关系 | 人·日 | 7 |
| 3.40 | 计费管理 | 开发主子表电费账单，满足主表用户对账需求 | 在现有电费账单上，对于主表用户打印账单时，在电量电费信息模块之后，增加子表电量明细信息展示，主要包括用户编号、客户名称、用电地址、计费电量、非周期扣减电量、合计电量。 | 人·日 | 5 |
| 3.41 | 计费管理 | 加强监抄管理，营销系统上线监抄功能，将监抄流程化、可视化 | 监抄是由监抄人员根据营销计费客户档案制定监抄计划，使用移动终端及红外背夹，通过掌上营销APP定期对现场计量装置开展检查、对客户用电相关信息进行校对等操作。掌上营销APP完成抄表上传数据到营销系统后，再进行一次远程抄表，将现场红外的表码与计量自动化获取的表码进行比较，通过监抄数据对比规则用以监测发现现场表计或计量自动抄表是否存在问题。如果存在问题发起相关问题内联单，传递给对应责任人处理问题。主要包括以下功能： 1.监抄计划维护：可以对监抄计划进行制定、删除、查询。 | 人·日 | 5 |
| 3.42 |  |  | 2.监抄计划开放：对已经制定的监抄计划进行开放，开放后才能在移动营销APP上进行下载。 | 人·日 | 7 |
| 3.43 |  |  | 3.APP下载监抄数据：进入抄表任务下载界面，可以根据筛选条件区段名称/编号、计划监抄日期（开始结束时间），点击下载按钮，进行监抄任务下载。 | 人·日 | 5 |
| 3.44 |  |  | 4.APP现场抄表：进入用户抄表界面，支持手工录入、红外抄实时数、红外日冻结数。 | 人·日 | 5 |
| 3.45 |  |  | 5.APP上传监抄表码：进入上传监抄表码页面，可勾选已抄表的区段，点击上传按钮进行监抄表码上传。 | 人·日 | 5 |
| 3.46 |  |  | 6.监抄数据对比：支持对app已经上装的返回的表码数据与计量自动化当日表码进行比对，比较app返回的日结表码与计量自动化前三天表码进行比较，现场日结表码与计量自动化当日0点表码（日结表码）不一致标红显示异常。 | 人·日 | 10 |
| 3.47 |  |  | 7.内联单处理（监抄异常）：根据APP返回的现场表计异常信息或者远程抄表与红外抄表比对后的异常信息，创建对应的异常类型内联单给对应的责任人员处理；申请意见内容根据规则自动生成（如：用户(电表资产号：xxx)x月x日计量表码为xxx,x月x日计量表码为xxx,x月x日计量表码为xxx,x月x日现场实时表码为xxx,现场日冻结表码为xxx,）。 | 人·日 | 2 |
| 3.48 |  |  | 8.监抄计划完成情况统计：支持对供电区域查询统计当前单位对应监抄年月的监抄数据，单击对应记录时显示明细信息。 | 人·日 | 4 |
| 3.49 | 计费管理 | 营销系统电量核查功能优化 | 1.系统应根据主校电量、日冻结电量、同期电量等因素，每日核查电量异常用户并发起电量异常核查流程至对应核算人员。（该系统核查公式应当精准、精确，上线前应进行多次模拟，完善逻辑公式。） （1）流程包括电量异常核查申请，定时（系统比对有异常即可生成）发起异常核查工单，需排除白名单用户）； （2）现场核查人员分派； （3）现场核查环节：用检人员进行现场核查，录入现场核查结果（有问题、无问题），若选择无问题，工单传递后归档，自动设置用户标签为无问题，若选择有问题，可关联发起内联单进行处理，工单传递归档后不更新标签（须有新图片上传列，内联单发起为一户一单）； （4）支持移动端查看处理； （5）针对零电量用户，单独增设“零电量免检”标签，用于标识连续3个月（即上上个电费年月、上个电费年月和当前电费年月）电量为零的正常用户；该标签有时限（3个月），在时限内无需核查出该用户，超过时限后再次核查出来。连续两期核查均为正常标识的用户，第二期标识有效时限为六个月。 | 人·日 | 30 |
| 3.50 |  |  | 2.增加电量异常核查询功能，可查看用户基本电量信息、用户电量标签信息、核查工单号、核查结果信息等；支持导入白名单功能（须有网格筛选功能） | 人·日 | 10 |
| 3.51 |  |  | 3.细化和完善核查逻辑（适用于日常电量核查即算费电量核查）： （1）将主校差异/主子表差异加入电量突增突减核查维度，系统应自动根据主表关联的校表/子表进行电量差异率核查，差异率在阈值内的用户可上调异常判断的阈值； （2）将日冻结电量加入电量突增突减核查维度，系统应自动根据结合日冻结数据判断是否确实为突增突减； （3）对于有同期电量的用户，将往年同期电量加入电量突增突减核查维度； （4）电量电费核查时应结合抄表区间内的工单判断，例如抄表期间内有新投运的变压器开始计费，该种情况则不应提示大量/高需用户变压器计费天数不满30天； （5）核查规则阈值提前设置，可按照季节转换自动变更，亦可前台进行灵活调整。 | 人·日 | 20 |
| 3.52 | 计费管理 | 强化核查规则质量管理，通过定期检查和评估，在每月算费发行后，营销系统自动识別异常准确性，针对异常提示有误的核查规则进行优化 | 1.优化修改电费异常分发、电费异常核查功能：在做转待发行、转表示数修改、转电费异常处理时都要进行日志记录，记录用户信息、核查规则名称、复核意见、抄表员意见等。 | 人·日 | 6 |
| 3.53 |  |  | 2.增加核查准确性查询功能：在每月算费发行后，统计查询每条核查规则的正常数量和不正常数量，点击数量可查看用户明细。 | 人·日 | 6 |
| 3.54 | 计费管理 | 完善计费档案核查流程，电费翻月前系统自动核查计费档案并生成异常核查工单，异常处理完成后进行电费翻月 | 电费翻月开放前核查营销系统中所有用户档案及计量点档案信息异常信息，将档案核查结果查询中异常结果处理完成后，全部无异常后方可进行电费翻月。(若翻月开放后，营销系统根据档案核查规则核查用户档案及计量点档案信息，如有异常用户应提示，计费人员需及时查看并处理，可根据具体情况再重新开放计费。) 营销系统核查的异常信息，需生成档案异常处理的环节，经计费人员判断是否需要现场确认。 (一)涉及到现场确认环节，需跳转至现场环节，经现场处理人员现场勘察确认后，现场处理人员对应修改异常计量点档案信息，修改完后通过审批完成归档。 (二)不涉及现场确认环节，计费人员可直接修改异常档案信息及计量点档案信息，修改完后通过审批完成归档。 | 人·日 | 6 |
| 3.55 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 电费追补的账单无法抽取，应有个电费通知单。 | 人·日 | 5 |
| 3.56 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 电价如是大量或者高需等需分时计费的，若未按分时计算应核查规则提示（档案核异常核查均维护） | 人·日 | 2 |
| 3.57 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 抄表顺序号维护时无法批量导出导入维护 | 人·日 | 3 |
| 3.58 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 表示数时间修改后录入的冻结时间不会更新 | 人·日 | 1 |
| 3.59 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 异常意见查询历史核查用户的记录时，应保留系统提示的异常规则信息。 | 人·日 | 2 |
| 3.60 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 邮箱账单发送支持查询用户编号、结算户、银行账户，增加手机号查询，并增加其他邮箱发送的功能 | 人·日 | 5 |
| 3.61 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 账单自动推送的完成后，需有监控发送是否完成成功以及推送记录查询的功能。（账单功能可以统一，类似于账单短信和账单邮箱批次记录查询可以放在一起） | 人·日 | 3 |
| 3.62 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 非周期计费工单无法按照实际抄表时间来提取电价，抄表时间已经录了去年8月1日到9月1日，电费计算的时候直接平摊到了今天的7月1日（202307070175） | 人·日 | 15 |
| 3.63 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 非周期计费工单，无法抵扣上期子表电量 | 人·日 | 2 |
| 3.64 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 主子表电量电费关系查询，显示的子表数量，没有根据实际月份实际子表数量显示，都是根据最新的展示的。 | 人·日 | 2 |
| 3.65 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 营销系统调整抄表路线顺序只能一户户修改不能批量修改，增加批量导入导出，批量更新的功能 | 人·日 | 3 |
| 3.66 | 计费管理 | 营销系统算费问题0809 | 主子表关系抵扣明细，只可以查询当前关系的用户，历史存在关系或者销户的用户需查历史抵扣的明细无法查询 | 人·日 | 3 |
| 3.67 | 计费管理 | 免费电加入自定义核查表格 | 免费电用户更新时间，需要重新开放，对算费期的影响需自动开放，并加入自定义核查表格 | 人·日 | 3 |
| 3.68 | 收费管理 | 完善分级催收策略，系统对欠费多期的用户进行识别，对超1年未缴费的用户，保持1年1次的催收流程，提醒催收人员寄送EMS催收函 | 1.催收短信发送功能修改：（1）欠费类型筛选“当期欠费、往期欠费、仅电费、无”；（2）分组方式按结算户15户以上查询优化；（3）短信发送查询是否已发送对应短信时，需根据模板和筛选条件进行区分（4）增加筛选条件（用户编号、结算户号、用电地址、区段、抄表员用电类别、电价、欠费金额起止、停复电状态、电费年月起止）生成贴单任务；（5）短信模板增加银行失败信息。（6）增加定时任务推送功能，到时间推送时更新欠费情况，将剩余欠费用户进行推送。 | 人·日 | 15 |
| 3.69 |  |  | 2.催收批次记录查询修改：显示发送失败原因，对于未发送成功的用户联系方式需再次生成发送任务进行推送，并保留推送记录。 | 人·日 | 3 |
| 3.70 |  |  | 3.现场贴单任务修改：（1）保留贴单任务，同一期间生成一条记录，增加筛选条件以及贴单任务状态（已缴费、待贴单、已贴单、作废），增加备注，作废功能，作废理由；（2）增加登记邮箱推送欠费单。（3）贴单任务增加现场环节，涉及现场环节增加标识（非现场环节的分值与现场环节分值需区分） | 人·日 | 10 |
| 3.71 |  |  | 4.催收用户明细查询修改：（1）催收明细查询因关联欠费情况，欠费短信发送情况（针对欠费短信）、欠费单张贴情况（贴单状态）、停复电记录情况（停复电状态），根据欠费期数长短，是否连续欠费，欠费期间发送短信次数，贴单次数，停电次数增加信用评级；（2）催收明细查询取消短信发送时间和发送次数筛选条件、含已申请未停电工单 ，催收用户明细查询所有的历史催收情况及记录。因根据用电户信息，用电类别，电费年月，应收电费，欠电费，欠违约金，欠费结清标志，催收短信发送次数及记录，语音次数和记录（含IVR）贴单次数和记录，停电次数和记录、复电次数和记录等等 | 人·日 | 8 |
| 3.72 |  |  | 6.增加信用评级模块功能：根据规则为用户表示信用等级。 | 人·日 | 10 |
| 3.73 |  |  | 7.专变用户欠费停电用户需增加制定停电联系单环节，制作联系单后再审核，区分高低压停电分值。 | 人·日 | 1 |
| 3.74 |  |  | 8.现场停电任务修改：增加状态已缴费、待停电、已停电、作废，待停电已缴费的用户复电短信模板修改，增加登记邮箱推送停电单，增加现场环节，涉及现场环节增加标识。（非现场环节的分值与现场环节分值需区分） | 人·日 | 3 |
| 3.75 |  |  | 9.停复电记录查询修改：停复电记录查询中已停电用户超两月存在欠费的和新增待停电记录的需优化，单独做个功能，根据当时停电记录的信息，查询已停电时间的远程数据当日或者实时的数据，可查询欠费起止月后是否存在新的欠费，新欠费金额，新欠费起止月，新费用期数，实时冻结数，近三天冻结数。针对有数据变化或者有新费用信息的用户批量新增停电任务。 | 人·日 | 12 |
| 3.76 |  |  | 10.增加超时监控功能：电话任务（15、20天）、贴单任务（20、25天）、停电任务（20、25天）、复电任务（8、12小时）增加超时判断条件和筛选条件，发送短信给经办人及抄核收人员。 | 人·日 | 15 |
| 3.77 |  |  | 11.增加陈欠欠费催收和陈欠用户标志功能，增加历史陈欠用户识别，标记用户不列入正常催收欠费停电功能内，陈欠用户至少保持一年一次的催收流程及提醒，可自行定期更新陈欠欠费用户回收情况，如已完成的可恢复正常用户。 | 人·日 | 10 |
| 3.78 |  |  | 12.欠费累计查询修改：（1）用户欠费信息查询左下角，增加合计显示欠电费 欠违约金 计费电量 欠费总额，用户欠费信息查询欠费备注信息，增加框框写入，批量保存备注功能 | 人·日 | 6 |
| 3.79 |  |  | 13.回收率统计修改：（1）回收率统计增加分组方式“营业区域，网格，但抄表员（发行），抄表员（现），抄表区域”（2）增加万元欠费用户数量、万元欠费金额合计、万元欠费占比，增加选择电费年月区间的文字汇总（不含违约金）。 回收率统计文字汇总：电费年月（选择区间）累计电费回收率（98.55%），已累计回收金额（XXX元），共计（XX户），剩余欠费为（XX元），共计（XXX户）。 其中欠费万元及以上用户共计(XXX户)（不含违约金），欠费金额为（XXX元）（占比X%）；（3）回收率统计增加陈欠电费回收率，筛选电费月份、收费时间，增加万元欠费用户数量、万元欠费金额合计、万元欠费占比，增加选择电费年月区间的文字汇总（不含违约金）。 回收率统计：电费年月（选择区间）累计陈欠电费回收率（98.55%），已回收陈欠金额（XXX元），共计（XX笔），剩余陈欠欠费为（XX元），共计（XXX笔）。 其中欠费万元及以上用户共计(XXX户)（不含违约金），欠费金额为（XXX元）（占比X%）。 | 人·日 | 10 |
| 3.80 | 收费管理 | 推广远程停复电催收，通过PDA操作远程停复电，关联欠费信息，实现远程停电、远程定时停电、远程缴费复电 | 1.掌上营销APP现场停电处理功能增加远程停电功能，选择记录点击远程停电按钮调用调配用系统远程停复电接口进行停电操作，支持日志记录。停电操作同步发送停电短信 | 人·日 | 5 |
| 3.81 |  |  | 2.掌上营销APP现场复电处理功能增加远程复电功能，选择记录点击远程复电按钮调用调配用系统远程停复电接口进行复电操作，支持日志记录。复电操作同步发送复电短信 | 人·日 | 5 |
| 3.82 |  |  | 3.新增远程定时停电功能，支持为用户设置计划停电时间（如明天10点），定时到明天10点后自动调用调配用系统远程停复电接口进行停电操作，支持日志记录。定时停电操作同步发送预停电短信 | 人·日 | 7 |
| 3.83 |  |  | 4.新增缴费自动复电功能，停电用户缴费成功后，给用户发送复电短信，内容标明并于X分钟后，系统自动调用调配用系统远程停复电接口进行复电操作，支持日志记录。 | 人·日 | 7 |
| 3.84 | 收费管理 | 增加收费信息修改功能 | 前台需增加修改收费信息（如收费类型、收费人员等）的功能，及时修正错误信息，使对账准确。该功能仅对收费员角色开放。 | 人·日 | 5 |
| 3.85 | 收费管理 | 新营销系统申请增加现场缴费跨日抹账功能 | 当前营销系统缺少现场缴费跨日抹账功能，当出现现场收费重复时，需要通过后台来处理，申请增加现场缴费跨日抹账功能，该流程需按金额设置审批层级。 | 人·日 | 6 |
| 3.86 | 收费管理 | 增加二次对账查询统计功能 | 增加二次对账查询统计功能 | 人·日 | 5 |
| 3.87 | 收费管理 |  | 电费回收率报表增加合计回收率数据 | 人·日 | 2 |
| 3.88 | 收费管理 | 营销系统功能优化0728 | 8.针对预付费用户允许建同样信息的结算户号，避免抵扣出错。（存量用户需后台拆分） | 人·日 | 5 |
| 3.89 | 收费管理 | 预付费管理模块增加excel表格导出功能 | 预付费管理模块增加excel表格导出功能 | 人·日 | 1 |
| 3.9 | 收费管理 | 预付费用户在发行账单后不应自动抵扣余额，需手动操作 | 预付费用户在发行账单后不应自动抵扣余额，需手动操作。（此前已提出需求，本月电费发行后仍自动抵扣） | 人·日 | 4 |
| 3.91 | 收费管理 | 营销系统功能优化0728 | 冲正退补维护主子表抵扣电量，只能维护总有功电量，如主子表均为峰平谷用户，无法根据实际峰平谷电量进行抵扣 | 人·日 | 5 |
| 3.92 | 收费管理 | 单户欠费解锁增加表格导出功能 | 单户欠费解锁、单户欠费锁定、解锁锁定日志功能增加表格导出，谢谢 | 人·日 | 2 |
| 3.93 | 收费管理 | 停复电记录查询优化 | 停复电记录查询新增待停电记录中自动显示其欠费月份和金额，可自行修改月份 | 人·日 | 2 |
| 3.94 | 收费管理 | 营销系统违约金计算规则修改申请 | 1、 违约金计收原则上不超过本金30%，如现未超过30%，则达到本金30%后停止计收违约金。现已超过本金30%，需停止计收违约金。 2、违约金起征日期原则上不应晚于当期电费发行的次月1号，电费发行日期为7号以后，两区域非居民用户及前海居民用户于发行之日起16号后开始计收违约金，最晚于次月1号计收违约金，招商区域居民于次月的5号开始计收违约金。 3、需为电价电费执行管理办法（第1版）的发布宣贯提前做好营销系统部署执行。 | 人·日 | 10 |
| 3.95 | 收费管理 | 全电发票优化 | 1.营销冲红场景改造 （1）蓝票未使用 红字确认单申请（接口）--> 返回可以冲红 -->红字确认单下载（接口）-->财务决定是否冲红（是）--> 红票开具（接口） 财务决定是否冲红（否）--> 红字确认单撤销（接口） （2）蓝票已使用 红字确认单申请（接口）--> 返回不能冲红--> 通知客户取消蓝票的使用 -->红字确认单申请（接口）--> 返回可以冲红 -->红字确认单下载（接口）-->财务决定是否冲红（是）--> 红票开具（接口） 财务决定是否冲红（否）--> 红字确认单撤销（接口） | 人·日 | 7 |
| 3.96 | 收费管理 | 全电发票优化 | （3）冲红功能改成流程 冲红申请环节功能开发及调试； 财务审批环节功能开发及调试； 冲红处理环节功能开发及调试； | 人·日 | 7 |
| 3.97 | 收费管理 | 全电发票优化 | 2.外网下载功能开发 （1）开票接口改造：开票接口返回链接修改，原本是外网地址直接存储的，但目前没有外网地址，需要改成转短连接存储； | 人·日 | 2 |
| 3.98 | 收费管理 | 全电发票优化 | （2）内外网映射相关库表设计新增：发票内外网映射库表相关设计，增加新库表保存映射关系数据； | 人·日 | 2 |
| 3.99 | 收费管理 | 全电发票优化 | （3）发票下载链接修改：1）数字化电子发票开具后返回的下载地址，转换为短地址；2）修改发票短信发送时发送，由内网长地址改为短地址；3）微信公众号、邮箱修改为短地址，通过短地址下载发票； | 人·日 | 1 |
| 3.100 | 收费管理 | 全电发票优化 | （4）接口包新增下载全电发票接口：微信公众号接口包新增发票下载接口；客户点击短链接，通过对外服务配置，调用下载接口，验证格式，验证短链接是否存在，验证有效期等，内网下载pdf发票，通过接口返回对外服务，客户通过外网下载到发票； | 人·日 | 4 |
| 3.101 | 收费管理 | 全电发票优化 | （5）长链接转短链接设计开发：研究、参考其他应用的短地址转换规则； | 人·日 | 4 |
| 3.102 | 收费管理 | 全电发票优化 | （6）链接有效期等附加设计； | 人·日 | 1 |
| 3.103 | 收费管理 | 全电发票优化 | （7）接口功能调试：1）PC端全电发票开具发送功能测试，包括数字化电子发票开具、数字化电子红字确认单申请、数字化电子红字确认单下载、数字化电子红字确认单撤销、数字化电子红字确认单确认；2）短信发送发票地址，点击链接下载发票；3）微信生活缴费、支付宝生活缴费、微信公众号缴费后自动开具发票，下载发票；4）邮件全电发票下载； | 人·日 | 3 |
| 3.104 | 计量资产 | 计量资产模块新增功能 | 1、新增计量全生命管理报表，统计电表、终端、互感器等各类型计量设备的状态及数量； | 人·日 | 2 |
| 3.105 |  |  | 2、新增故障统计报表，根据设备类型分供应商、分故障原因统计故障单数； | 人·日 | 2 |
| 3.106 |  |  | 3、新增自动化表码主动获取功能：（1）每天凌晨定时获取前3天采集失败的用户，根据返回的结果更新至计量自动化表码历史表和匹配表中；（2）新增功能，直接录入资产编号，采集时间进行查询，根据返回的结果直接展示。 | 人·日 | 8 |
| 3.107 | 计量资产 | 站线变户、封印等功能优化 | 1、站线变户实现批量调整，针对台区发生变化导致的变户关系重建难度极大，需建立批量调整功能； | 人·日 | 30 |
|  |  |  | 2、新系统用户名下有封印信息，需判断封印安装位置，未安装封印的设备直接迁移，已安装封印的设备需要将旧系统封印形成旧封印记录（加上色彩标识），不可对新封印进行覆盖； |  |  |
|  |  |  | 3、对终端上无法使用的流程请颜色标准，防止弄混； |  |  |
| 3.108 | 计量资产 | 解决电能计量装置故障处理流程重复派单问题 | 解决电能计量装置故障处理流程重复派单问题：表计装拆与处理故障负责人为同一人，无需派单，请去掉派工环节 | 人·日 | 1 |
| 3.109 | 计量资产 | 关于计量封印管理若干功能的完善 | 2、封印信息维护功能，有变更前、变更后信息栏，但未展示变更前信息； | 人·日 | 3 |
| 3.110 | 用检线损 | 新增线损报表汇总数据明细查询模块 | 新增线损报表（五分）汇总数据明细查询模块，便于精准定位线损异常情况。 | 人·日 | 14 |
| 3.111 | 用检线损 | 购电量表码维护功能 | 新增购电量表码维护功能，对于深供管理的用户类别为趸售关口户、线路考核表户的用户，支持每日excel导入表码，系统自动计算出抄见电量，此电量作为日线损报表的购电量用于线损率统计。前提条件：建立好客户档案 | 人·日 | 5 |
| 3.112 | 用检线损 | 新增自动化线损异常核查模块 | 通过计量自动化报警、主校表差异率、数据质量比对，进行自动化线损异常定位，实现异常用户快速处理。《自动化线损核查模块2.docx》 | 人·日 | 30 |
| 3.113 | 用检线损 | 打包馈线、台区、用户线损（差异率）不在分线、分台区、分主校中体现 | 打包馈线、台区、用户线损（差异率）不在分线、分台区、分主校中体现 | 人·日 | 2 |
| 3.114 | 用检线损 | 完善新营销系统线损管理模块 | 见附件《前海供电新营销系统线损管理修改方案0616.docx》 | 人·日 | 82 |
| 3.115 | 用检线损 | 站线变户信息更新至计费档案 | 增加站线变户信息更新至计费档案功能 | 人·日 | 5 |
| 3.116 | 用检线损 | 站线变户统计及明细查询功能 | 增加站线变户统计及明细查询功能。分为变电站、线路、台区3个tab页分别统计 | 人·日 | 6 |
| 3.117 | 用检线损 | 用户打包功能 | 增加用户打包功能，用于准确计算计费表和校核表差异率 | 人·日 | 2 |
| 3.118 | 用检线损 | 新增变压器名称维护功能 | 变压器存在与台区名称不一致的情况，需要有前台修改功能 | 人·日 | 2 |
| 3.119 | 用检线损 | 用户计量点用途维护功能 | 使用用户计量点用途维护功能可以修改站线关系，解决一户多计量点挂接不同线路导致线损统计异常的问题 | 人·日 | 5 |
| 3.120 | 掌上前海 | 营销系统功能优化0728 | 欠费停电上传的照片模糊，需增加拍照完确认上传按钮 | 人·日 | 3 |
| 3.121 | 掌上前海 | 营销系统功能优化0728 | 掌上营销系统欠费贴单的顺序应根据抄表顺序排序显示 | 人·日 | 1 |
| 3.122 | 掌上前海 |  | 在抄表员已经下载数据到抄表手机后，如果系统对该区段进行调整，需要重新抄表数据开放的情况下，无法重新开放。因为1抄表员在手机删除已下载的区段无法删除，只能后台处理。 | 人·日 | 5 |
| 3.123 | 客户停电 | 关于停电模块展示台区及对应变压器的需求 | 在停电模块中相关信息录入环节，台区信息后面增加一列，展示台区对应的变压器名称信息，如果是台区对应单一变压器的，则展示该台变压器的名称；如果台区对应多台变压器的，则展示多台变压器的名称，并用标点符号分隔开。 | 人·日 | 1 |
| 3.124 | 客户服务 | 客服人员工作台功能优化 | 客服人员工作台功能优化 1.业务类型增加“业务办理”、“其他” 2.当业务类型选择“投诉”时，新增投诉类别下拉菜单“电价电费类”、“停电故障类”、“客户服务类”、“其他类” | 人·日 | 2 |
| 3.125 | 财务管理 | 营销系统问题反馈（8月4日） | 第三方一次对账在生成工单时需要添加附件上传功能，前台平账和第三方抹账添加附件上传功能 | 人·日 | 1 |
| 3.126 | 市场交易 | 营销系统光伏计算模块功能优化反馈 | 结算单新增装机容量显示窗口（模板已发谢工邮箱）。 | 人·日 | 2 |
| 3.127 | 微信公众号 | 优化微信公众号办理过户和政策性入住的欠费提示 | 3.优化微信公众号办理过户和政策性入住的欠费提示。模板如下， 过户：该用户还存在欠费没有缴清，请前往微信或支付宝的生活缴费小程序通过用户编号缴清费用后再办理过户业务。 政策性入住：该用户还存在欠费没有缴清，请前往微信或支付宝的生活缴费小程序通过用户编号缴清费用后再办理入住业务。 | 人·日 | 2 |
| 3.128 | 业扩管理 | 高压增减容增加是否预付费选项 | 营销系统高压增容及高压减容基本信息页面目前无“是否预付费”选项，因高压预付费新装客户，如办理增容或减容，如果无“是否预付费”选项，后面流程预付费缴费金额及缴费通知阈值无法修改。 | 人·日 | 2 |
| 3.129 | 业扩管理 | 高压流程优化 | 正式高压工单需要去掉容量大于200的限制。 | 人·日 | 1 |
| 3.130 | 业扩管理 | 营销系统主子表相关功能需求修改申请 | 1、营销系统光伏用户上网电量影响主子表电量抵扣，主子表小区现场光伏用户上网电量会影响其他子表用户，导致主子表电量抵扣异常。系统周期计费时应增加参与光伏用户主子表电量抵扣，建议光伏用户维护主子表关系，光伏上网电量产生负电量抵扣在子表合计电量。 2、主子表用户抄表到户、新装、增减容销户等工单影响主子表抵扣，新增、变更的主子表关系后需进一步复核主子表关系。主表的用户涉及的工单内需增加主子表关系复核确认环节。（涉及工单202504110063） 3、主子表关系的调整增加审核审批环节。 | 人·日 | 25 |
| 3.131 | 业扩管理 | 营销系统增加需求申请 | 营销系统需求： 1.业务延期--删除暂停延期选项； 2.业务延期--非永久性减容延期，如果累计超过2年要设置提醒功能； 3.业务到期提醒--查询条件：增加按网格查询。 | 人·日 | 5 |
| 3.132 | 业扩管理 | 抄表到户管理增加合同环节 | 抄表到户管理增加合同环节 | 人·日 | 1 |
| 3.133 | 业扩管理 | 抄表到户批量逐步信息确认要能导出excle表格 | 抄表到户批量逐步信息确认要能导出excle表格。表格包含有用户编号，地址，电价，容量，功率因数信息 | 人·日 | 2 |
| 3.134 | 计费管理 | 主子表抵扣规则优化 | 1、主子表组内子表合计电量不等于抵扣电量，建议增加核查规则，筛选检查其他主子表组抵扣情况。 2、免费电用户抵扣了15度后再抵扣主表，导致主表用户少抵扣电量。建议完善主子表抵扣规则，筛选检查其电量抵扣情况。 3、 营销系统客户档案查询，费用台账中应收费用无计量点编号和名称，多计量点用户无法区分对应计量点的应收电费（老营销系统可直接区分）。建议在应收电费明细界面其用户编号后面新增计量点编号和名称信息字段。 | 人·日 | 30 |
| 3.135 | 计费管理 | 表示数录入功能优化 | 实际抄表人应当显示为录入或修改抄表数据的人。营销系统实际抄表人会根据最终提交人员来刷新，需要区分录入或修改抄表数据的人和提交数据的人。 | 人·日 | 7 |
| 3.136 | 收费管理 | 专票自动开具 | 1、针对有退费到预收的用户进行检测，检测包括发生退费工单的月份、预收余额情况、预收抵扣的月份，综合判断后进行手工开具，其他的实现自动开票；在正式上线前继续手工一键开具专票，在开具前由创数检测包括发生退费工单的月份、预收余额情况、预收抵扣的月份异常用户，导出清单，进行手工确认核对开具。 2、开发系统开具发票金额与电费金额对账功能，针对多开或少开发票的情况进行告警 | 人·日 | 15 |
| 3.137 | 收费管理 | 发票金额自动扣减 | 1、在电费退补流程电费退补申请环节增加发票处理标识（下拉框，默认为空，必选，“已处理”/“未处理”，只有在“退补总电费”为负数时才允许选择未处理）； 2、当发票处理标识为“未处理”时，电费退补流程归档时生成一条待扣减发票金额记录（电费退补工单号、结算户号、用户编号、待扣减发票金额（等于退补总电费）、已扣减发票金额（值为0））； 3、在该结算户关联的任意用户下次发行电费时，需对生成的发票金额进行扣减（更新待扣减发票记录的已扣减发票金额字段，同时生成对应的发票扣减记录），直至待扣减发票金额等于已扣减发票金额； 4、增加实收发票不一致明细报表（自定义报表，按结算户号、电费年月汇总，结算户号、结算户名称、电费年月、实收电费、发票金额、差异金额（实收电费-发票金额））； 5、增加实收发票不一致检查定时任务，每月15号、25号至次月1号凌晨执行，存在不一致的情况需发送短信告知业务人员（“本月存在发票金额与实收不一致，详细情况参考实收发票实收发票不一致明细报表”） | 人·日 | 15 |
| 3.138 | 收费管理 | 全电发票格式完善 | 1、全电发票增加OFD、XML格式，默认下载PDF格式发票，支持手动下载OFD、XML格式发票； 2、增加结算户发票格式维护功能，下拉选择OFD或XML格式； 3、维护OFD或XML格式的结算户，每月自动推送发票邮件； | 人·日 | 7 |
| 3.139 | 收费管理 | 发票锁定解锁功能 | 1、增加发票锁定功能，标识锁定人、锁定时间、备注； 2、增加发票解锁功能，标识解锁人、解锁时间、备注； 3、未开具的发票才允许锁定，锁定的发票才允许解锁； | 人·日 | 8 |
| 3.140 | 收费管理 | 预付费管理功能申请优化 | 预付费管理功能需要展示同个编号下多个结算户预付费用户信息，需要展示各结算户是否欠费信息。 | 人·日 | 20 |
| 3.141 | 收费管理 | 预付费冲抵优化 | 预付费用户预收电费冲抵需增加到账时间选项 | 人·日 | 10 |
| 3.142 | 收费管理 | 功能优化 | 1、电量电费追退补、冲正退补。起止码调整增加现场环节（可选填），无或制作现场调查报告；2、增加电费方案制定环节（可选填）；3.增加客户沟通确认环节。 2、联系方式和邮箱等客户渠道信息，增加登记时间，修改时间，删除记录和时间，保留变更记录。 3、微信公众号和邮箱支持推送账单、通知单、欠费信息，欠费及停电通知单。 | 人·日 | 27 |
| 3.143 | 收费管理 | 停复电功能优化 | 1、历史已停电的用户二次申请新的待停电记录时，需对应新的申请人(账号人)。 2、已停电的用户二次申请新的待停电记录欠费月份需自动关联欠费月份。 5、待停电、停电、复电相关备注无法查看，作废的时间和备注无法查看，需显示相关备注和时间。 | 人·日 | 8 |
| 3.144 | 客户服务 | 客服人员工作台 | 客户留言增加查询条件及是否已处理、针对特定诉求增加客户满不满意、情况属不属实、有没有责标识 | 人·日 | 1 |
| 3.145 | 客户服务 | 客户问题处理优化 | 营销系统的“诉求问题”受理环节中处理方式选择了“本班处理”，建议“接收人”只显示本部门的同事名字，非本部门同事的名字不在此处显示（请见附件）。 | 人·日 | 1 |
| 3.146 | 市场交易 | 光伏结算需求变更 | 1、光伏新装工单的“纳税人类型”新增“自然人”类型，并将现行系统中个人光伏户都修改为“自然人”增值税类型。 2、针对“自然人”类型，每月光伏出账根据当月光伏购电费金额，确定是否免征。即当月购电金额小于500元（不含500元）的，结算税率为0，结算单税率处填入“免征”；当月购电金额大于500元（含500元）则按实际结算税率展示。 此次需求变更关乎到下月光伏结算，需于本月底处理完毕。 | 人·日 | 3 |
| 3.147 | 市场交易 | 市场化交易电费计算 | 市场化交易算费中，系统运行费用单价实现系统自动拆分——系统运行费用每月录入平段单价，系统按照1.5154：1：0.3507比例进行拆分后运用到市场交易电费计算。 | 人·日 | 10 |
| 3.148 | 计量资产 | 关于营销系统电能计量装置故障处理流程增加审核环节的申请 | 在“电能计量装置故障处理”流程故障处理结果归档与结束之间加入处理情况审核环节。 审核人员：业务班长 审核环节展示内容： 1、新增、删除、更换设备的关键信息（电能表：类别、电压、电流、准确等级等；终端：类别、电压、电流等；互感器：类别、电压、电流等）。 2、“故障处理结果归档”环节“故障电量退补计量点信息”中操作人选择的“是否退补电量”结果等信息；故障恢复日期、处理结果简述等关键信息。 | 人·日 | 4 |
| 3.149 | 计量资产 | 检定信息打印功能优化 | 3.同一块表校两次，后者上传的数据会覆盖前者上传的数据。 | 人·日 | 10 |
| 3.150 | 用检线损 | 线损统计优化 | 低供高计和低供高校需纳入高计线损报警统计范围内 | 人·日 | 10 |
| 3.151 | 用检线损 |  | 线损异常处理，如用户计量点原容量小于100，本月容量增容到100以上，本月统计自动核查明细的电量时需要将容量小于100的分段部分的电量一起统计 | 人·日 | 3 |
| 3.152 | 用检线损 |  | 110kv凯旋站、110kv花卉站、110kv兴怀站、110kv白田站、110kv南山站的线路类别不是母线，需要特殊处理，按母线电量统计。 | 人·日 | 3 |
| 3.153 | 辅助决策 | 自定义查询 | 自定义查询中新增市场交易输配损益、系统运行费用损益报表计算。 | 人·日 | 5 |
| 3.154 | 掌上前海 | 营销系统抄表录数权限新增和修改 | 1、营销系统和掌上前海的补录数据手工录入方式需增加标识，增加上传附件和复核审批，均无异常通过后才可使用该数据。 2、关闭抄表手机掌上前海中的抄表管理界面红外实时功能的权限。 3、录入数据时第初次录数时抄表方式和录数人，修改数据和修改人以及复核人等均保存日志记录，以便检查复核。 | 人·日 | 10 |
| 四 | 其他模块 |  |  |  |  |
| 4.1 | 收费管理 | 新营销系统需求申请 | 1、开通财政零元账号维护功能，单笔批扣过滤该功能维护的账号。 | 人·日 | 3 |
| 4.2 | 微信公众号 | 新营销系统需求申请 | 3、客户可以通过工单号（客户潜在需求管理）进入微信公众号的进度查询，将缺少的资料直接上传，微信公众号接收了资料后直接反馈到营销系统。 | 人·日 | 15 |
| 4.3 | 业扩管理 | 业务到期提醒优化 | 业务延期流程增加业务子类：一户多人口延期，归档后默认延期2年（申请延期开始日期取优惠结束时间）；业务到期提醒功能增加一户多人口延期信息展示 | 人·日 | 10 |
| 4.4 | 收费管理 | 添加领导审批环节 | 单户欠费解锁、单户欠费锁定添加营业班长、部门经理的审批环节。 | 人·日 | 6 |
| 4.5 | 微信公众号 | 营销系统功能优化0728 | 2.退租 管理处申请账号，无需绑定结算户号，按用户编号直接退租。退租后此地址自动挂到默认到结算户下。 | 人·日 | 10 |
| 4.6 | 微信公众号 | 营销系统功能优化0728 | 4.微厅：更改缴费账号 （1）对公对私账户名称都不能更改； （2）下方添加勾选框，勾选《委托银行代扣电费合同》 （3）对私客户更改账号后可以直接结束工单。 （4）对公客户申请需作为流程，转到营销系统，由工作人员审核通过； （5）对公客户需上传《委托银行代扣电费合同书》、《法人授权委托书》、《经办人身份证》。 | 人·日 | 15 |
| 4.7 | 微信公众号 | 营销系统功能优化0728 | 5.微信公众号：电费查缴 根据结算户号导出关联用电地址的实收明细（包含用户号，用户名称，地址，电费年月，金额）及电费明细（用户号，地址，用电时间，上次表码，本次表码，抄见电量，金额）。 | 人·日 | 15 |
| 4.8 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 当月计费档案维护功能查询只能查询当月的 | 人·日 | 1 |
| 4.9 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 当月计费档案维护功能漏了变损是否计算的标志 | 人·日 | 1 |
| 4.10 | 计费管理 | 营销系统功能优化0728 | 主子表关系维护增加一个用户编号查询的功能 | 人·日 | 1 |
| 4.11 | 业扩管理 | 营销系统问题反馈（8月4日） | 过户重复在业务审核时提示：新客户证件号码与旧客户证件号码相同。建议前置到客户申请界面做提示。 | 人·日 | 1 |
| 4.12 | 业扩管理 | 营销系统问题反馈（8月4日） | 改类工单流程添加营业班员复核环节 | 人·日 | 1 |
| 4.13 | 微信公众号 | 营销系统问题反馈（8月4日） | 微信公众号企业客户开普通发票的用户，需填写公司名称及税号 | 人·日 | 1 |
| 4.14 | 计费管理 | 营销系统算费问题0809 | 自定义查询在途影响算费工单应增加非永久性减容和暂停及恢复（已更新时间未归档） | 人·日 | 1 |
| 4.15 | 计费管理 | 营销系统算费问题0809 | 自定义查询在途影响算费和未生效工单增加一列用户编号 | 人·日 | 1 |
| 4.16 | 计费管理 | 营销系统算费问题0809 | 电费异常处理环节，增加分发的明细功能 | 人·日 | 1 |
| 4.17 | 计费管理 | 营销系统算费问题0809 | 抄表算费作废中查询日志无法批量导出 | 人·日 | 1 |
| 4.18 | 计费管理 | 营销系统算费问题0809 | 主子表关系维护可以新增组，无法删除空白或者错误的组 | 人·日 | 2 |
| 4.19 | 收费管理 | 营销系统算费问题0809 | 停复电记录查询筛选条件是否含附件筛选，改成识别无照片用户，含改为不含 | 人·日 | 2 |
| 4.20 | 计费管理 | 营销系统算费问题0809 | 日电量查询增加起止码数据 | 人·日 | 3 |
| 4.21 | 收费管理 | 实收记录部分字段维护功能改成流程 | 实收记录部分字段维护功能改成流程：实收记录部分字段维护申请--营业班长审核--实收记录部分字段维护处理 | 人·日 | 2 |
| 4.22 | 收费管理 | 日结表优化 | 结账-日结表底部增加本月收下月汇总信息，包括总额、电费、电度电费、基本电费、力调电费、核销、违约金、预收、其他、重大水利、水库移民、地方水库移民、可再生能源 | 人·日 | 2 |
| 4.23 | 业扩管理 | 营销系统需求（0831） | 增加现场服务预约功能，客户可以在微信公众号进行上门服务预约（预约内容包括验表、现场勘察、业务办理等），营销系统进行工单派工服务，需同步到移动终端 | 人·日 | 10 |
| 4.24 | 业扩管理 | 工作单查询优化 | 工作单查询界面增加查询条件“送电时间”，时间取接火送电环节内部时间 | 人·日 | 3 |
| 4.25 | 收费管理 | 短信账单发送优化 | 短信账单发送增加2000每页，增加抄表员、抄表区段、网格筛选，同时可多选。（均支持按已发送和未发送） | 人·日 | 3 |
| 4.26 | 收费管理 | 停复电记录查询优化 | 停复电记录查询是否含附件增加三个不含附件的筛选条件 | 人·日 | 3 |
| 4.27 | 计费管理 | 日电量查询优化 | 日电量查询增加起止码数据，筛选条件增加结算户查询，表号查询，增加模板支持多个用户批量导出日电量 | 人·日 | 3 |
| 4.28 | 计费管理 | 主子表电量电费关系查询优化 | 主子表关系在的时候可以查询到主子明细，主子表不在查询不到历史的主子抵扣关系。 | 人·日 | 2 |
| 4.29 | 计费管理 | 营销系统抄核收相关问题反馈1115 | 电费异常核查复核人意见放到警告信息之前 | 人·日 | 1 |
| 4.30 | 计费管理 | 营销系统光伏计算模块功能优化反馈 | 光伏用户新增发电量、上网电量统计，要实现可批量一键导出。 | 人·日 | 5 |
| 4.31 | 计费管理 | 营销系统光伏计算模块功能优化反馈 | 新增光伏户上网电量、发电量月份批量导出（功能参考电量电费明细查询）。 | 人·日 | 10 |
| 4.32 | 收费管理 | 营销算费功能优化反馈202312 | 设置特殊电费用户标识，可单独对用户设置违约金起算日期，需审批。 | 人·日 | 10 |
| 4.33 | 掌上前海 | 掌上营销新增需求申请 | 手机端掌上营销增加营销系统的远程停复电功能。 | 人·日 | 20 |
| 4.34 | 业扩管理 | 关于所有客户类型为企业客户的工单受理环节添加授权委托书时效的录入及预警提醒 | 为防止授权书委托书出现过期的现象，现申请将所有客户类型为企业客户在申请业务（受理环节）添加授权委托书时效的录入及预警提醒。达到的效果：受理界面可以补录入新的授权时间及上传新的授权委托书，谢谢。 | 人·日 | 10 |
| 4.35 | 业扩管理 | 申请营销系统光伏结算单盖章版本自动生成 | 因业务需要，每月需对光伏用户的上网电量出具光伏结算单，目前盖章流程为线下盖章，效率较低，申请系统光伏结算单模块参考电费账单模块，自动生成加盖电子章版本（参考附件），区域及用印类型均参考电费账单版本执行。 | 人·日 | 6 |
| 4.36 | 业扩管理 | 完善业扩流程 | 在营业复核子流程增加电价审核 | 人·日 | 1 |
| 4.37 | 业扩管理 | 关于高压业扩流程“制定计量规划方案”环节增加“附件管理”的申请 | 因高压业扩流程“制定计量规划方案”环节需要上传附件作为设置计量点的依据，现需增加“附件管理”。 | 人·日 | 3 |
| 4.38 | 业扩管理 | 添加附件管理选择资料大类名称 | 为了规范营销系统电子化档案管理，上传附件时按照资料或环节名称选择对应的资料大类上传附件。例如：制定合同、合同签订选择“供用电合同”大类，竣工验收资料选择“现场资料”大类，供电方案或供电意见书选择“供电方案”大类，图纸选择“图纸”大类进行上传，谢谢。 | 人·日 | 3 |
| 4.39 | 客户服务 | 营销系统客户服务工作台新增需求 | 1、营销系统客户服务工作台新增一项业务类型“抱怨”。 2、营销系统客户服务工作台功能新增短信发送，支持模板关联信息及自定义模板短信发送。 3、营销系统客户服务工作台功能电话接入或拨出时，应直接显示必要的基本信息，关联显示绑定的联系方式、邮箱、欠费、客户标签、信用等级等。 | 人·日 | 15 |
| 4.40 | 业扩管理 | 低压新装、增减容业务增加字段 | 低压新装、增减容业务增加字段：是否审核供用电合同。 | 人·日 | 2 |
| 4.41 | 业扩管理 | 客户档案信息维护工单中计量点相线功能维护 | 计量点相线工单内无法维护，需调整为可维护，方便修正客户信息。 | 人·日 | 2 |
| 4.42 | 收费管理 | 营销系统退费工单优化 | 1.将营销系统退费工单“退费方式”字段由“现金、转账”更改为“结算户结转、转账”， 2.其中结算户结转无需推送至OA流程，转账需推送至OA的CW18流程。 | 人·日 | 5 |
| 4.43 | 收费管理 | 关于电费日结表增加公司名称、表单编号、复核人信息的申请 | 电费日结表增加公司名称、表单编号、复核人信息（详见附件）。 | 人·日 | 5 |
| 4.44 | 收费管理 | 检验转账入账信息 | 录入票单时检验银行账号、票单号码、票单金额，如有银行账号、票单号码、票单金额全一致的情况下，需要进行弹窗提醒，需要确认才能录入；如确认为重复录入，可通过点击“取消”按钮取消保存。 | 人·日 | 3 |
| 4.45 | 收费管理 | 营销系统需求申请 | 1.营销系统实收明细查询：查询条件增加按结算户名称查询功能。 2.前海和招商微信公众号退租：客户结清电费后自动生成一个可以下载的盖章版本的电费结清证明。 | 人·日 | 29 |
| 4.46 | 业扩管理 | 营销系统-光伏新装流程 | 确认接入系统方案→制定计量方案→确定图纸备案【注：需添加意见和附件功能】→分支活动 | 人·日 | 6 |
| 4.47 | 业扩管理 | 营销系统-销户流程变更 | 开始活动→业务受理→分支活动→电源规划派工→电源规划→现场停电（资产管理部）→现场停电审核→汇聚活动→电能计量装置装拆 | 人·日 | 12 |
| 4.48 | 业扩管理 | 关于客户档案信息维护审核环节显示终端变比变更信息的申请 | 客户档案信息维护工单更换互感器后，在审核环节不显示终端变比发生变更的数据，现申请增加。 | 人·日 | 4 |
| 4.49 | 收费管理 | 关于电子发票（普通发票）增加用电地址信息的申请 | 申请在电子发票（普通发票）备注栏处增加用电地址字段（详见附件）。 | 人·日 | 2 |
| 4.50 | 用检线损 | 完善营销系统用检模块 | 1、需将营销系统中用检模块流程按照用检相关制度进行完善，流程图见制度附录，相关实现细节已与厂家面对面对接。2、需将营销系统缺陷进行修复（如缺少漏计调查、处理小组人员管理等）。 | 人·日 | 5 |
| 4.51 | 业扩管理 | 低压新装、低压临时用电优化 | 低压新装和低压临时用电去掉申请容量不能大于200的限制，当申请容量大于200时，仅做提示。 | 人·日 | 2 |
| 4.52 | 业扩管理 | 业扩流程优化 | 高压新装增减容、低压新装增减容、客户快速建档、改类、过户流程的营业班员复核环节前增加电价员复核环节 | 人·日 | 5 |
| 4.53 | 用检线损 | 三类案件优化 | 三类案件的分管领导指派环节需要根据业务类型和金额给出相应的提示 | 人·日 | 1 |
| 4.54 | 业扩管理 | 业扩流程优化 | 设备命名和继保定值的受理页面增加出具时间 | 人·日 | 2 |
| 4.55 | 业扩管理 | 查询指定用户手机号并导出 | 通过导入指定的用户编号，查询对应用户编号及其结算户手机号，支持与用户编号一一对应查询和去重查询，并支持导出 | 人·日 | 5 |
| 4.56 | 业扩管理 | 客户档案信息维护优化 | 客户档案信息维护，选择结算户修改时，由于存在旧发票需要根据结算户开具新的名称或税号的情况，新的名称或税号可能和同客户下的另一个结算户一样，但同一客户下不允许存在相同的结算户，因此解除该限制 | 人·日 | 2 |
| 4.57 | 收费管理 | 修改票据类型优化 | 违约金支持开专票 | 人·日 | 2 |
| 4.58 | 业扩管理 | 工单超时监控 | 工单超时监控，包括以下内容 1.新增即将超时和已超时两个提醒短信模板； 2.新增定时任务，每一个小时检查一次系统是否存在即将超时工单和已超时工单； 3.对于高压流程，针对高压流程有单电源和双电源的情况，新增高压流程超时限配置功能去维护。 | 人·日 | 10 |
| 4.59 | 业扩管理 | 业扩流程优化 | 低压新装增减容、改类、抄表到户都需要支持提前建档，后补合同的需求。 | 人·日 | 6 |
| 4.60 | 用检线损 | 线损模型优化 | 针对专变主校表差异率，原规则：不合格主校表差异率中，不同电压等级差异月电量绝对值2000度以内视为合格，日电量绝对值70度以内视为合格；同电压等级绝对值100度以内视为合格，日电量4度以内视为合格。修正为：不合格主校表差异率中，不同电压等级差异月电量绝对值max（2000，1000*变压器台数）度以内视为合格，日电量绝对值max（70，35*变压器台数）度以内视为合格；同电压等级绝对值100度以内视为合格，日电量4度以内视为合格。 | 人·日 | 5 |
| 4.61 | 业扩管理 | 光伏新装优化 | 光伏新装，受理页面的装机容量和本地规模的单位由KWP改为KW | 人·日 | 1 |
| 4.62 | 收费管理 | 账单签章 | 账单签章速度优化 1.电子签章文件表增加索引 2.增加历史表存放本月之前的签章数据，保证签章时只签本月的账单 3.优先签有邮箱的客户的账单 | 人·日 | 10 |
| 4.63 | 客户服务 | 商呼留言功能优化 | 商呼留言功能优化：客服人员工作台，留言功能，内容增加处理人，处理状态（已处理，未处理）、备注，其中处理状态和备注为可编辑；查询条件增加留言时间、处理人、处理状态、备注 | 人·日 | 5 |
| 4.64 | 业扩管理 | 线上业务审核优化 | 线上业务审批工单增加锁定和解锁两个按钮，审核人员在查看工单之前，必须先点击锁定按钮，保证该工单只能由锁定人进行查看和审批，锁定过程中若有其他人查看工单，则会提示“该工单已被锁定，无法查看”，锁定人在锁定后不想对该工单进行审批时，可点击解锁按钮解锁工单。 | 人·日 | 5 |
| 4.70 | 收费管理 | 联系信息异常查询 | 新增联系信息异常查询功能 （1）支持查询未订阅电费通知用户、联系方式异常用户清单、短信催收发送失败的清单。（2）支持查询异常处理情况、处理状态。 | 人·日 | 8 |
| 五 | 新增需求单 |  |  |  |  |
| 5.1 | 计量资产 | 检定信息打印数据优化 | 营销系统上传证书时，同一块表校验两次，后者上传的数据会覆盖前者上传的数据。跟海颐沟通过，这是数据同步和传输模式决定的，需改造原有模式，才可以实现该需求。 | 人·日 | 5 |
| 5.2 | 收费管理 | 营销系统＂前台收费＂未提示余额锁定 | 营销系统"前台收费"操作时系统未提示余额锁定是否解锁，导致余额冲抵不成功，收费方式按现金坐收收取。余额锁定需提示：该结算户有余额被锁定，锁定余额无法抵扣，若需使用余额抵扣，请先解锁余额。 | 人·日 | 3 |
| 5.3 | 业扩管理 | 申请客户代表工作台优化客户代表角色查询功能 | 客户代表工作台客户代表筛选目前仍只能筛选老客户代表，已不满足现行业务要求，需作以下调整： 1、请将客户代表筛选名称放宽至全量角色名称 2、导出的三个表格需要增加客户代表列 因目前系统无法导出客户代表关联工单，申请导出在途所有高压工作单（包括光伏、受电装置变更、潜在需求）的清单，表头参考客户代表工作台导出表格，需在最后一列增加客户代表名称 | 人·日 | 5 |
| 5.4 | 计费管理 | 申请按实际需量计算基本电费用户可按运行天数折算基本电费 | 1010292103 用户为高需用户，按实际需量（40%）计收基本电费。8月客户办理了非永久性减容及恢复业务，其中两个计量点（101298285、101298308）使用未满30天，但系统依旧按30天计算。已咨询深圳供电局，办理了变压器暂停、恢复的高需计费用户，系统会按照业务录入时间来折算基本电费。申请按实际需量计算基本电费用户，实际运行未满整月时可按运行天数折算基本电费。 | 人·日 | 10 |
| 5.5 | 业扩管理 | 关于营销系统通知客户签收供电方案环节处理人系统分派规则的需求变更 | 现营销系统高压业扩流程中的“通知客户签收供电方案”环节会自动统一传递至黄大可名下，现申请将该环节由系统自动传递至各工单“客户代表”名下。各工单具体“客户代表”人员，可以“工单派工”环节中被派工人员或“现场勘查”环节处理人为准。 | 人·日 | 1 |
| 5.6 | 收费管理 | 欠费及停电通知单修改模板 | 1、修改当前应缴/欠电费/元(未含违约金)的电费及已发生的违约金。 2、增加电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止。违约金计算按照逾期欠电费的每日千分之一。 3、删除投递月份时间。 | 人·日 | 2 |
| 5.7 | 业扩管理 | 营销系统的电子化移交业务，新增电子化工单流程超时未处理提醒功能 | 营销系统的电子化移交业务，新增电子化工单流程超时未处理提醒功能，提醒方式可以是手机短信或E-Mobile消息提醒： 1.岗位待办的电子化工单超过24小时（工作日）未领取时，提醒对应的岗位人员及时领取工单，提醒频率每天一次，直至工单被领取； 2.个人待办工单超过48小时（工作日）未处理时，提醒领取了该工单的人员及时处理工单，提醒频率每天一次，直至工单被处理传递到下一个环节。 | 人·日 | 3 |
| 5.8 | 计量资产 | 营销系统“电表终端关系维护”功能优化 | 营销系统完成批量换表工单并对换表用户挂载新采集终端后，原用户在“电表终端关系维护”功能中会显示新旧两条终端关系，导致无法推送档案并调试上线。现申请新增批量导入清单功能，支持通过表格模板按照用户号批量导入，导入后在详细信息栏显示具体信息，并支持批量勾选删除。 | 人·日 | 5 |
| 5.9 | 收费管理 | 全电发票冲红 | 增加开具起止时间查询条件 | 人·日 | 1 |
| 5.10 | 报表管理 | 修改营销系统应收电费报表、本月收下月电费报表统计规则 | 根据《中华人民共和国增值税法》（2026年1月1日起施行）要求，收取行政事业性收费、政府性基金不征收增值税，需对系统应收电费报表、本月收下月电费报表征税部分进行调整。 | 人·日 | 2 |
| 5.11 | 首页 | 网格待办 | 待办工单中增加网格待办列表 | 人·日 | 10 |
| 5.12 | 计费管理 | 账单内容优化 | 优化修改账单内容，政府性基金不征收增值税 | 人·日 | 12 |
| 5.13 | 业扩管理 | 证照归集复用 | 证照归集复用 | 人·日 | 9 |
| 5.14 | 业扩管理 | 业务联办 | 业务联办 | 人·日 | 25 |
| 5.15 | 业扩管理 | 水电气联办 | 水电气联办 | 人·日 | 25 |
| 5.16 | 业扩管理 | 业务进度查询 | 业务进度查询 | 人·日 | 10 |
| 5.17 | 业扩管理 | 供电方案智能生成 | 供电方案智能生成 | 人·日 | 11 |
| 5.18 | 客户服务 | AI+客户画像 | AI+客户画像 | 人·日 | 12 |
| 5.19 | 微信公众号 | 批量过户 | 微信公众号新增批了过户功能，支持客户选择多个用电户（多个用户必须在同一个客户下）进行过户业务申请 | 人·日 | 6 |
| 六 | 基金附加费发票改造 |  |  |  |  |
| 6.1 | 核算管理 | 电费发行 | 新增发行后的基金附加费的各项明细发票的生成 | 人·日 | 6 |
| 6.2 |  | 应收回退 | 应收回退新增发行后的基金附加费的各项回退 | 人·日 | 3 |
| 6.3 | 票据管理 | 全电发票开具 | 新增基金附加费的各项明细，修改原接口各项参数等 | 人·日 | 4 |
| 6.4 |  | 全电发票冲红 | 新增基金附加费的各项明细，修改原接口各项参数等 | 人·日 | 6 |
| 6.5 |  | 全电发票更新 | 新增基金附加费的各项明细，修改更新逻辑，根据应收明细生成不同发票 | 人·日 | 4 |
| 6.6 |  | 全电发票拆分 | 新增基金附加费的各项明细，修改拆分逻辑 | 人·日 | 6 |
| 6.7 |  | 全电发票合并 | 新增基金附加费的各项明细，修改合并逻辑 | 人·日 | 5 |
| 6.8 |  | 取消发票合并 | 新增基金附加费的各项明细，修改取消合并逻辑 | 人·日 | 5 |
| 6.9 |  | 修改票据类型 | 增加各项校验 | 人·日 | 2 |
| 6.10 |  | 发票违约金拆分 | 新增基金附加费的各项明细，修改拆分逻辑 | 人·日 | 4 |
| 6.11 |  | 发票作废 | 增加各项校验和作废关联 | 人·日 | 3 |
| 6.12 | 微信公众号开票 | 全电发票开具 | 微信公众号缴费成功后调用统一的全电发票开具接口前，基金附加费等开票参数组装修改 | 人·日 | 2 |
| 6.13 | 微信生活缴费开票 | 全电发票开具 | 微信生活缴费缴费成功后调用统一的全电发票开具接口前，基金附加费等开票参数组装修改 | 人·日 | 2 |
| 6.14 | 支付宝生活缴费开票 | 全电发票开具 | 支付宝生活缴费缴费成功后调用统一的全电发票开具接口前，基金附加费等开票参数组装修改 | 人·日 | 2 |
| 6.15 | 招行app缴费开票 | 全电发票开具 | 招行app缴费成功后调用统一的全电发票开具接口前，基金附加费等开票参数组装修改 | 人·日 | 2 |
| 6.16 | 系统安装、部署与调试、实施、运维服务 | 系统安装、部署与调试、实施、运维服务 | 现场系统安装部署与调试，功能测试并实施，项目验收，日常运维工作 | 人·日 | 5 |
| 6.17 | 质保服务 | 质保服务 | 提供一年质保服务 | 人·日 | 5 |
| 七 | 电子档案归档 |  |  |  |  |
| 7.1 | 业扩管理 | 电子资料归档 | 增加功能维护业扩流程对应的需要确认的资料类别以及对应需要打印签字的资料清单模板。范围涉及到业扩的24个流程。 | 人·日 | 48 |
| 7.2 | 业扩管理 | 电子资料归档 | 以下业扩流程需要增加电子资料确认环节，均加在流程图里的最后一个环节，由工单受理人进行办理，可在当前环节确认该工单所有上传过的资料，并且根据之前维护的业扩流程对应的需要确认资料类别对该工单内的这些类别的资料要求必须确认，以及打印对应的清单，并且可以修改文件的资料类别。 | 人·日 | 10 |
| 7.3 | 业扩管理 | 电子资料归档 | 增加接口，业扩流程的电子资料确认环节增加推送按钮，可将确认后电子资料通过接口传输到档案系统，由档案系统的档案管理员对传输到档案系统的电子资料进行确认。接口字段包括文件名称，文件类型，文件大小，资料类别，对应工单，文件上传人，文件确认人，确认状态，推送时间等。 | 人·日 | 10 |
| 7.4 | 业扩管理 | 电子资料归档 | 档案系统的档案管理员确认完成推送的电子资料之后，给营销系统返回已确认的指令，营销系统接收到确认指令后，直接将对应工单进行归档，无需人工进行归档；若档案管理员对资料有疑问，可返回不通过的指令，即需要电子资料确认环节的办理人对资料进行再次确认，确认后可再进行推送。 | 人·日 | 10 |
| 7.5 | 业扩管理 | 电子资料归档 | 针对档案系统的档案管理员确认不通过的情况，在档案系统给营销系统返回不通过的指令之后，营销系统对相应工单的办理人发送提醒短信，提醒办理人对资料进行确认。 | 人·日 | 5 |
| 7.6 | 业扩管理 | 电子资料归档 | 新增流程支持维护用户对应工单内的文件的资料类别；也可通过该功能删除和增加对应工单内的文件，且需要审核。 | 人·日 | 10 |
| 7.7 | 业扩管理 | 电子资料归档 | 增加功能可查看当前包含电子资料确认环节的工单的归档情况、推送情况等。 | 人·日 | 6 |
| 7.8 | 业扩管理 | 电子资料归档 | 增加功能统计工单完成率、电子资料确认率等。 | 人·日 | 6 |
| 7.9 | 业扩管理 | 电子资料归档 | 客户档案信息查询需要能够查询工单对应资料。 | 人·日 | 6 |

# 第六章 招标代理服务费缴纳说明

招标代理服务费由中标人支付，计算方法详如下：

（1）计算基数：中标金额。

（2）计算方法如下：

（1）按照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价〔2011〕534号）的规定计算，计算结果不足以支付评标专家费和平台费的，按评标专家费和平台费合计金额收取。

□（2）按照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价〔2011〕534号）的规定计算，并下浮60%，计算结果不足以支付评标专家费和平台费的，按评标专家费和平台费合计金额收取。

（3）支付人：中标单位。

（4）支付方式：银行转账。

（5）收款账户信息如下：

户名：深圳前供综合能源有限公司

账号：755916015510502

开户行：招商银行股份有限公司深圳蛇口支行

6.发票联系人：陈工 18319294329

招标代理服务费率标准

| 成交金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.500% | 1.500% | 1.000% |
| 100万元（含）-500万元 | 1.100% | 0.800% | 0.700% |
| 500万元（含）-1000万元 | 0.800% | 0.450% | 0.550% |
| 1000万元（含）-5000万元 | 0.500% | 0.250% | 0.350% |
| 5000万元（含）-1亿元 | 0.250% | 0.100% | 0.200% |
| 1亿元（含）-5亿元 | 0.050% | 0.050% | 0.050% |
| 5亿元（含）-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元（含）-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元（含）-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元（含）以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 最高收费限额 | 350万元 | 300万元 | 450万元 |

以某服务类项目招标为例：

假设其计算基准价为5000万元，则招标代理服务费计算过程为：

100万元以下部分：100×1.5%=1.5（万元）；

100-500万元部分：400×0.8%=3.2（万元）；

500-1000万元部分：500×0.45%=2.25（万元）；

1000-5000万元部分：4000×0.25%=10（万元）。

按照第（1）种计算方法，该项目招标代理服务费为：1.5+3.2+2.25+10=16.95万元。

按照第（2）种计算方法，该项目招标代理服务费为：（1.5+3.2+2.25+10）×（1-60%）= 6.78万元。

计算结果不足以支付评标专家费和平台费的，按评标专家费和平台费合计金额收取。