《天健地产集团2026-2028年度交通划线工程战略采购》框架协议

合同编号：

需    方： 深圳市天健地产集团有限公司

供    方：

日     期：      年     月     日

目    录

- 定义

- 合作内容

- 适用法律和法规

- 适用标准、规范

- 合作范围及合作方式

- 合作期限及履约保证

- 战略采购合同价格

- 综合单价调差

- 项目采购订单

- 供货周期与安装/施工周期

- 货款支付

- 订制货物

- 计量规则

- 需方与供方的权利责任

- 沟通方式

- 违约责任

- 不可抗力及争议解决

- 合同生效及终止

- 保密条款

- 其它

- 附件

《天健地产集团2026-2028年度交通划线工程战略采购》框架协议

需方：深圳市天健地产集团有限公司

地址：深圳市南山区天健创智中心B座12楼

电话：0755-83399083

供方：

地址：

电话：

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天健地产集团2026-2028年度交通划线工程战略采购事项协商一致，订立本协议。

- 定义

  - 需方：在本战略采购合同中需方特指 深圳市天健地产集团有限公司 ，在项目采购合同中需方指“天健地产集团在国内所属的本采购框架协议所指向的下属公司或下属公司选定的工程施工总承包单位” ，深圳市天健地产集团有限公司与项目公司不承担连带责任，相关项目落地合同仅由合同签署方予以承担。

  - 供方：指根据本合同文件被需方接受、为需方生产和/或供货合同文件指定货物的企业或关联公司（分公司、子公司）。关联公司之间承担连带责任。

  - 总包单位：由需方作为工程项目业主所选定的工程施工总承包单位。需方可授权总包单位行使对本采购合同的管理职责，供方无权反对。

  - 小时或天：本协议中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；本协议中的“天（日）”系指一个日历天，规定按天计算时间的，开始当天不记入，从次日开始计算（不扣除休息日和法定节假日）。时限的最后一天的截止时间为当日24时整。

- 合作内容

  - 本协议约定供方为深圳市天健地产集团有限公司的指定供方之一，具体规格、型号以本协议附件所列为准。

  - 在有效合作期内，需方有权根据在建工程的需要决定是否选择供方的产品及服务，并依据项目情况采用由需方下属指定公司和供方签订分项目合同，由分项目合同的需方付款。

  - 在合同有效期内，供方与需方合作项目为天健地产集团开发项目的如下区域：需方指定供方为“全国区域”的战略合作单位，包括但不限于深圳、广州、惠州、东莞、南宁、成都、上海、苏州、长沙。对于需方在其他城市新开发的项目有采购需求时，需方有权将其纳入合作范围。

  - 本协议未包含的供方产品，或供方产品不能满足需方所开发项目的要求，需方有权选购市场上其它公司的产品。

  - 具体内容包括项目车库交通划线及设施设计与施工，包含但不限于地下车库全域（含非机动车库）及坡道地坪漆分区分色设计与施工；地面及地下车库全域（含非机动车库）、车行出入口坡道、人行通行区域、墙柱面全部交通标识、设施系统的设计与施工；地面及地下车库全域（含非机动车库）各类车道、车位标线（行车道边线中线、导向箭头、车位标线、地面文字标识、分区标线、坡道标线、转弯安全标线、消防禁停网格线、减速提示标线、车位编号喷涂、充电桩专属标线、人防区域标线、临时划线等交通划线及设施的设计与施工内容；负责配合办理并取得《经营性停车场许可证》。

- 适用法律和法规

本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和对需方之发展项目有管辖权的各级政府颁布的行政法规，以及项目所在地方政府所属部门或授权机构发布的规定。需要特别明示的法律、行政法规，由双方在协议条款中约定。

- 适用标准、规范

  - 供方提供的产品必须为质量满足国家、地方相关行业强制性质量标准及双方约定标准的合格产品 。

  - 双方可在协议条款内约定本合同适用的标准、规范的名称。未有约定或约定有冲突的，按现行的国家、行业和地方标准、规范执行。如国家标准、行业标准及企业内控标准不一致时，以其中最高的标准为准。

  - 由供方提供、经需方认可的供方企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）等资料（以下简称供方资料），为本合同文件的组成部份。

  - 如无特别说明，供方提供的货物质量检测结果中，其优于检测标准的单项指标的实测值将作为供方对货物质量优越性的承诺及需方验收货物质量的依据。

  - 由供需双方共同确认的技术要求作为生产、交货、验收的标准，而不论该技术要求是否由供方提供。

  - 标准、规范、供方资料之间如有差异，不论四者在协议条款中如何排序，需方均有权指示供方无条件执行较高标准，且无需为此支付任何额外的费用。

- 合作范围及合作方式

- 在合作期内，双方在约定的天健地产集团投资开发的项目区域进行合作，供货地点为有各项目的所在工地现场指定位置。

- 供方承诺在本协议有效期间，如果市场上其他与供方同等规模的生产者或供应商能提供比供方更优惠的价格，或者同等价格下更优质的产品质量，供方有责任向需方提供相同价格的产品和服务，如供方不能在需方规定时间内实现的，需方保留调整合作范围（包括规模、地区、项目、合作期限等）或单方解除本协议的权利。

- 对于需方在其它城市新开发的项目有采购需求时，需方有权将其纳入合作范围。但下列情况不在合作范围之内：

  - 在战略协议签订日期前需方已定标的工程项目,或本协议书另有规定的，不含在此次合作范围中；对于需方在其它城市新开发的项目有采购需求时，需方有权将其纳入合作范围。

  - 供方的供货、工期不能满足需方要求，并且协商后仍无法满足的，需方有权选购市场上其他公司的产品。

  - 单项项目采购数量超出供方承接能力，超出部分需方有权选购市场上其他公司的产品。

  - 供方不具备相关资质不能承接的。

  - 供方存在擅自分包、转包行为。

  - 需方原则上优先采购供方提供的本协议约定的材料设备，但保留因当地行业主管/垄断部门或其它要求需要向第三方采购设备的权利，供方对此没有任何异议。

  - 需方有权根据供方合作情况，对合作范围进行调整，调配供方的供货城市和项目。

  - 本协议为框架性的协议，约定的是材料、设备的综合单价、技术标准与合作要求等。

  - 如需方需要采购的材料在供方经营范围内，本协议书的附件二《工程量清单报价表》中已有确定价格，由供方进行供应；如需方需要采购的材料在供方经营范围内，战略协议没有规定或没有确定价格，需方有权利视供方报价决定是否采用供方产品；

  - 需方单项目采购时由需方指定的落地服务商与供方联系，确定材料设备的类型和数量，并由需方指定的落地服务商与供方签订项目合同。

  - 当签订供货及安装合同时，供方与需方必须遵照本协议确定的材料价格及安装价格确定材料单价及安装单价，并遵照本协议提供的附件一《项目供货及安装合同（范本）》，签订双方供货合同，不得提出与合同样本内容相抵触的条款。

  - 需方根据工程进展情况，及时向供方发送材料订单，并且需方及时以电话、传真或电子邮件的形式通知供方就待签合同进行确认，在由供方、需方确认无异议后，由需方、供方按照附件一《项目供货及安装合同（范本）》的格式签订双方合同。供方在申请支付货款前应向需方提交合法有效的等值增值税专用发票，发票的抬头单位为需方单位。

- 合作期限及履约保证:

  - 合同有效期自需方与供方签字盖章之日起开始计算，自  2026  年 8  月     日，至2028 年 8  月     日止。

  - 期满前1个月双方可协商修订本协议，但任何一方均没有期满续约或继续战略合作的义务；本协议对上述约定截止日供需方之间已生效未履行完毕的具体采购／施工订单继续有效，直至该具体采购／施工订单履行完毕。协议期满后根据履约情况考虑协商续约，且只能续约一次。

  - 在框架协议签订后7个工作日内，由供方提供履约保证：

  - 关于履约保证选择下面第   （1）  种方式

（1）不可撤销保函，金额为人民币 三十万元整，保函有效日期与战略采购框架协议有效期相同。

（2）履约保证金，金额为人民币             ，此金额不计利息，有效期与战略协议有效期相同。本协议有效期满后，供方无违约的，由需方在供方申请后一个月内无息退还。

  - 如供方未能按合同规定履行其义务，需方有权从履约保函/保证金中或供方应得的款项中扣除因此给需方带来的经济损失；如履约保函/保证金中不足以补偿供方违约给需方带来的损失，需方有权向供方追索其补偿不足部分的损失。

- 战略采购合同价格

  - 具体价格请详见附件二《工程量清单报价表》。此价格为需方与供方签订采购合同的定价依据。项目合同单价与总价系需方根据合同就单位产品和所有产品应向供方支付的所有费用，包含不限于：产品的原材料生产、加工、供应、包装、损耗、运输至安装地点、装卸、场内红线范围内的二次搬运、安装、辅材、落地项目设计深化工作、施工措施、配合验收、抽样检测、成品保护、样板制作、配件、备品备件、现场协调管理费、规费、利润、税金（开具相应的增值税专用发票）、交付至业主验收合格前的所有费用及售后服务、保修费用、因质量问题引起的更换和更换引起的一切费用、技术资料提供费用、政策性文件变化、合同约定、技术指导及培训等所有费用。

  - 供方需根据实际落地项目的产品定位与需求，负责落地项目的设计深化工作，提供落地项目的交通划线工程设计方案，且方案须经需方审核确认后再实施，相关深化设计费用已包含在战略采购综合单价中，不再另行计取。

  - 供方须严格依据现行设计规范、市交通运输局及各相关主管部门《经营性停车场许可证》验收标准一次性完成设计与施工，满足项目通过规划验收及办理经营性停车场许可证验收的全部要求。若在规划验收及办理经营性停车场许可证验收过程中，相关部门提出整改意见，由供方负责实施全部整改工作并承担全部整改费用，需方不额外增加此部分整改费用。

  - 供方负责配合办理并取得《经营性停车场许可证》，办证所需相关费用包含在投标总价中，不再另行单独计取。

  - 运输费用、运输保险费已包括在附件二《战略采购材料价格清单》价格中，不再另行计取。不论运输形式（空运、铁路、公路、水运等）、影响运输价格的因素（如铁路政府调价、公路收费标准变动、燃油价格涨跌等）发生任何变化，一律不进行调整。

  - 成品保护费用含在材料供货及安装报价中，费用含所有人工及材料费用。

  - 供方报价应综合考虑货物运输、卸货、搬运及安装过程中的损坏，做一定数量的备货，与项目原采购货物同时生产及运输至项目现场。不因少量货物损坏，而影响项目安装进度。

  - 总包配合费已经由需方统一支付给总包（或精装总包），除此之外的其它现场配合费用包含在安装费中。

  - 供方负责在需方项目指定位置的卸货、堆放和保管，负责场内红线范围内的二次搬运/运输。

  - 战略采购产品单价在本项目的战略协议有效期内保持不变。无论任何因素，如原材料、人工、设备损耗、水电费等市场价格波动一律忽略不计。

  - 天健地产的每个项目，在战略协议有效期内，客服中心物业维修用战略协议范围内的材料设备，可以享受战略协议价格优惠。

  - 供方应在战略清单范围内进行供货。如遇项目特殊需求，需要进行战略采购范围内、战略清单范围外的协议外产品供货，相关价格供需双方另行协商，需方保留另行指定供方供货的权利。

- 综合单价调差

8.1    含税综合单价在本项目的战略采购协议有效期内保持不变。无论任何因素，如原材料、人工、设备损耗、水电费等市场价格波动一律忽略不计。

- 项目采购订单

  - 项目采购合同单价按本协议单价签署，其数量和总价为暂定值。

  - 项目采购合同执行阶段，由需方各地区公司（项目公司）以发货通知单的形式向供方下定订单。

- 供货周期与安装/施工周期

  - 10.1.批量供货及安装工期

- 10.1 供方须根据需方工程进展情况及项目工程部门要求，提交可行的供货安装计划并经监理工程师、项目工程部门确认。

10.2.样板房供货与安装周期：要求下单后10天内开始供货安装，3天内安装完成，具体以项目部实际施工计划安排为准。

10.3.大批量供货与安装周期：要求下单后30天内开始供货安装，15天内安装完成，具体以项目部实际施工计划安排为准。

  - 10.4.供方报价应综合考虑货物运输、卸货、搬运及安装过程中的损坏，做一定数量的备货，与项目原采购货物同时生产及运输至项目现场。不因少量货物损坏，而影响项目安装进度。

  - 10.5.零星配件供货周期：供方有义务确保供方在项目所在地有适量的零件、易损件备货，需方零星零件供应（≤项目总供货量的2％）和少量零件补货（≤当次供货量的5％）的供货时间应控制在7个日历天以内。

  - 10.6.临时任务：若遇到需方需要临时紧急到货及安装/施工任务（如销售展示的需要），供方须在双方商定的期限内完成供货、安装/施工。

  - 10.7.若遇到不可抗力事件，供货安装周期双方协商顺延。

  - 10.8.如遇供货延后，供方负责双方确定的供货日期后三个月的仓储费用。如供货继续延后，仓储费用双方另行协商。

- 货款支付

- 11.1 付款方式：详见招标文件及附件一《项目供货及安装合同（范本）》。

- 11.2.供货产品 ：免费质保期为两年，从项目集中交付之日起计。在免费保修期内，各种材料设备、施工安装材料及安装工程服务本身等由于供方或供方原因发生问题，所产生的维修保养以及更换零配件等所有服务全部免费；免费维保期限内所发生的一切维修保养费用及更换的设备零件费用应该包含在综合包干价内免费。

- 11.3.在免费保修期内，供方未能及时处理保修事项或进度不符合要求时，需方有权自行或委托他人处理，供方承担因此发生的一切费用并且承担维修费用20%的管理费。

- 11.4.免费保修期满后，供方应当将免费维修期间的维修记录副本转移给供方产品/服务的实际使用人、管理人或实际持有人。保修期满后若项目仍需继续维护，维护及配件费用不得高于市场平均价格水平。

  - 11.5.债权抵销：不论合同文件怎样说明，需方有权从任何项目采购合同应支付给供方的货款中（包括质量保证金），扣除或抵销供方按战略采购协议、项目采购合同应付给需方的任何款项。

  - 11.6.单项目合同总金额达到500万元及以上的，须配合完成销售指标，销售金额总和不小于合同总金额的10%。

- 订制货物

- 12.1. 如合同指定的货物由供方专门为需方生产（该类货物下称“订制货物”），则供方应予以明确，否则均视为非订制货物。

- 12.2. 对于非订制货物，需方若减少采购数量，则无需补偿供方任何损失；需方若增加采购数量，应根据增加的数量参照项目采购合同规定的货期与供方商定一个合理的供货延长期；需方增减非订制货物采购数量无需事先征得供方同意。

- 计量规则

- 13.1. 结算数量：所有货物的结算供货及安装量按甲方书面确认的乙方实际供货及安装量为准。任何于生产、运输、供方装卸过程中发生的损耗数量及货物安装自然损耗数量均不计入合同结算数量。单个项目合同执行过程中若剩余有尚未经加工切割（包装完好的），供方需无条件同意退货。

- 需方与供方的权利责任

- 14.1. 需方权利与责任：

- 14.1.1.  在合作期内，如需方成立新的关联子公司，需方有权将其纳入本协议合作范围内。

    - 14.1.2. 需方对供方提供之产品价格及相关服务条款承诺绝对保密，不得以任何理由向第三方泄漏。

    - 14.1.3. 需方有义务知会供方必要的项目状况。

    - 14.1.4. 需方有权对供方出厂前的货物进行检查（不负验收责任）。如果达不到样品或本合同约定的技术标准要求，需方有权要求索赔。

    - 14.1.5. 需方有义务及时通知供方需方联系方式的变动。

    - 14.1.6. 当本合同约定内容无法满足需方需求或者供方部分或完全不能履行本协议责任时，需方有权将该部分内容另行组织采购。

    - 14.1.7. 如需方需要采购的材料在供方经营范围内，而本协议书没有规定或没有确定价格，需方或需方有权利视供方报价决定是否采用供方产品。

    - 14.1.8. 需方有权利不定期组织需方人员对供方进行参观考察。

    - 14.1.9. 在战略合作期间，约束其下属公司及其公司员工，严格履行本协议书约定。

  - 14.2.供方权利与责任：

    - 14.2.1. 在合作期间内，如供方成立了新的关联子公司，经需方书面同意后，方可纳入本协议合作范围内。

    - 14.2.2. 供方有义务执行本协议约定价格。

    - 14.2.3. 在本协议有效期内，供方须保证始终以本协议书约定的价格执行。

    - 14.2.4. 供方有义务保证按照双方确认的订单上的供货期供货。

    - 14.2.5. 在本协议有效期内，在无特殊不可抗力的情况下，供方必须遵循协议规定，为需方提供优质的服务。

    - 14.2.6. 供方应设立配合需方的客户服务专员，统一协调供方的操作，并每月30日向需方提交一份报告，该报告应体现当月发生的交易、配合情况、发生的问题、相关问题的解决措施等内容。

    - 14.2.7. 供方有义务保证满足需方开发项目的需要，对需方所有开发项目（包括随时可能增加的新开发项目）都有按照本协议书及附件规定的供货及施工的能力。

    - 14.2.8. 供方有义务在签订合同之前向需方提供供方产品的详细资料，包括产品性能介绍、检验报告等。

    - 14.2.9. 供方有义务确保供方交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。

    - 14.2.10.供方须保证在正常的施工条件和正常的施工方法下，供方所提供的产品一定能通过所有相关权威部门对该产品的验收。

    - 14.2.11.具体项目实施时，经需方书面确认的材料样板，作为检验供方产品的实物标准。供方保证供应产品达到样板的要求。

    - 14.2.12.供方有义务接受需方考察人员的参观考察。

    - 14.2.13.供方联系方式的变动，供方有义务及时通知需方。

    - 14.2.14.在战略合作期间，约束其公司相关部门（下属公司）及公司员工，严格履行本协议书约定。

    - 14.2.15.供方有义务及时向需方推荐供方的新产品、新技术，以方便需方对产品/服务的选用，对已更新改进或准备更新改进的产品/服务、技术有义务告知需方。

    - 14.2.16.供方在向需方项目推荐新产品/服务、新技术前，须先将该产品/服务技术资料、价格书面发给需方总部对接人员审核，不得直接向需方区域公司、分公司或项目推荐新产品或战略协议外产品。需方总部审核通过后，供方方可正式使用到需方项目（包括入伙样板房展示）。若有违反，需方有权要求供方停止该行为，并赔偿需方由此产生的损失。

    - 14.2.17.如已被纳入采购项目范围的产品停产，则供方应当至少在停产前6个月书面通知需方及需方，颁布停产消息之后，供方应主动避免在工程项目选型过程中推荐停产产品，否则需方有权解除该项目合同，需方由此产生的损失由供方承担。

    - 14.2.18.无论何种情况，只要项目合同中选用了停产产品，供方就有责任则使该停产产品库存维持在满足项目合同需要的水平直至项目合同履行完毕，亦有责任按不高于本协议价格供货直至项目合同履行完毕。

    - 14.2.19.供方不得随意更换落地服务商，若由于特殊情况需要更换，必须提前3个月书面通知需方，经需方考察合格后方可更换。

    - 14.2.20.若供方授权的落地服务商无法满足需方要求时，需方有权要求供方更换满足供方要求的落地服务商。供方对其授权的落地供应商履约过程承担连带责任。

- 沟通方式

- 15.1. 需方与供方本着长期友好合作的愿望，为了能使双方在各方面保持良好的沟通，同意确定在各环节、各层面的对口协调人。

- 15.2. 需方各层面的总协调人为地产集团       ，联系电话            。

- 15.3. 供方各层面的总协调人为       ，联系电话           。

- 违约责任

- 16.1. 协议违约责任

- 16.1.1 如果任何一方在单项目合同中违反本协议规定，则按照单项目合同的违约处理约定执行。

- 16.1.2 如果任何一方严重违反本协议，非违约方可向违约方发出通知并要求其做出补救。 如果违约方未能在违约通知中指定的期限内就其违约做出补救，本协议应于违约通知中指定的期限届满时终止。

- 16.1.3 在本协议书有效期内，如有下列任何一种情形者，需方有权单方解除协议，并保留追究供方的相关责任的权力：

    - 供方（含其落地服务商）有偷工减料或者货不对版的行为且情节严重的。

    - 因供方（含其落地服务商）原因发生经需方集团核实属实的有效投诉。

    - 供方拒绝按照本协议书的规定与需方签订采购合同，需方有权利单方解除本协议，供方应依法赔偿因此给需方造成的全部损失。

    - 因供方不能保证对需方的正常供应或其所供应产品质量达不到合同要求。

    - 由于供方原因，使需方被小业主进行群体投诉或大量诉讼的。

    - 由于供方原因，使需方项目质量遭受严重损害或安全隐患，导致重大损失的。

    - 供方产品停产导致存货不足而又无法复产，需方被迫选择替代产品（包括其他供应商产品）导致客户投诉的，或者虽未造成客户投诉但造成需方成本上升的。

    - 供方未能在本协议约定日期通知需方停产事宜，导致需方工期延误的。

    - 供方发生重大股权结构变动、核心内部组织架构调整、战略或运营方针重大调整，且对需方产生严重负面影响的。

    - 供方受到相关政府部门重大行政处罚，且对需方产生严重负面影响的。

- 16.1.4在本协议的履约期间，需方有权不定期对供方已供货的项目材料进行抽检：

- 初检由需方独立进行，如初检结果合格，所发生的检测费用由需方承担；

- 如初检结果不合格，需方将组织与供方共同复检，如复检结果合格，初检与复检所发生的相关费用均由需方承担；

- 如复检结果仍不合格，供方除应承担初检和复检发生的相关费用，无条件更换合格的产品，还应承担不合格货品价值3倍的违约金。

- 在战略合作有效期内，如需方抽检的项目批次出现超过2次(含）再次检测结果不合格的情况的，供方除每次应无条件更换合格的产品，承担不合格货品价值5倍的违约金外，需方有权单方解除本协议及所有已签订的项目合同，需方不需承担任何违约责任，供方自行承担由此产生全部法律后果。

- 不可抗力及争议解决

- 17.1. 签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同，且受到影响的一方在按照20.2条的规定通知另一方后，合同的履行期限可予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

- 17.2. 受阻一方应在不可抗力事故发生后7天内用书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件寄给对方确认。

- 17.3. 凡因本协议或执行本协议所引起的一切争议均应由需方与供方通过友好协商的方式解决。若协商仍不能解决，根据法院级别管辖结合争议金额，向项目发生所在地人民法院提起诉讼解决。

- 廉洁条款

- 18.1. 供方不得接受需方职员介绍的家属或者亲友等从事与合同相关的业务。供方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向需方职员或其家属、亲友等赠送礼金、有价证券和贵重物品；或报销其个人费用；或邀请其外出旅游、进入营业性娱乐场所；或为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便等。

- 18.2. 供方如发现需方职员有违反上述约定者，应向需方举报。需方对举报属实和严格遵守本条款的供方，在同等条件下优先考虑与供方继续合作。需方发现供方有违反本条款或者采用不正当的手段行贿需方职员等不正当竞争行为的，需方有权根据具体情节和造成的后果追究供方合同暂定总价5%的违约金，违约金不足以弥补需方损失的，需方可继续向供方追偿。需方有权解除合同。

- 合同生效及终止

- 19.1. 本合同自双方签字并盖章之日起生效。

- 19.2. 本合同一方在符合法律和本合同约定条件下提出终止合同的要求，必须提前一个月书面通知另外一方，在合同终止前各方仍应履行本合同规定的各项义务，否则须承担相应的违约责任。

- 保密条款

合同签订后，需方与供方均有义务对本合同所达成的协议进行保密，不得向外界透露任何与本合同有关的关键信息，如有违反并造成一方损失的，另一方有权进行追究。

- 其他

- 21.1. 供方同需方签订单项目采购合同的时间必须在战略采购协议有效期的截止日期之前。本协议期满，供需方之间已生效但未履行完毕的具体单项目采购合同继续有效，直至该具体单项目采购合同履行完毕。

- 21.2. 如发生重大疫情等国家紧急事项，供方必须按照国家和本市等各级政府部门发布的相关文件的具体要求，落实相关工作直至政府宣布解除紧急事项，并积极配合需方、监理、总包单位对紧急事项的管理措施。若战略协议签订前，紧急事项已发生，在政府正式宣布解除紧急事项前供方所采取的一切疫情防控措施所需的费用已包含在合同总价内；同时供方在施工组织设计（施工方案）和合同总价中已考虑了紧急事项对本工程工期和费用造成的影响。供方承诺不会因国家和本市相关政府部门出台的政策文件而向需方和总包单位提出工期索赔和费用索赔。若战略协议签订后发生国家紧急事项，供需双方友好协商解决。

- 21.3. 如供方要求上涨集中协议价格等违约行为（不上涨价格就拒绝供货及施工或者拒绝签订项目合同、拖延工期等）导致无法签约，需方有权另选其它单位作为战采单位，项目合同范本及价格，均按照集中协议中约定执行。

- 21.4. 本协议书及其附件、补充协议均是本合同的组成部分，在彼此内容不一致或发生歧义时，文件优先解释顺序如下：①补充协议；②本协议书；③本协议附件。

- 21.5. 本合同一式肆份，需方执贰份，供方执贰份，均具有同等法律效力，未尽事宜，协商解决。

- 附件（附后）

- 22.1. 附件1：《项目供货及安装合同（范本）》

- 22.2. 附件2：《工程量清单报价表》；

- 22.3. 附件3：《技术要求》；

- 22.4. 附件4：《天健地产下属各区域公司联系人》

- 22.5. 附件5：《乙方关联公司及售后服务网点一览表》

- 22.6. 附件6：《招标文件答疑及补充》

- 22.7. 附件7：天健地产集团助廉倡议书；

- 22.8. 附件8：供应商廉洁自律承诺书；

- 22.9. 附件9：纪检监察信访举报指南；

- 22.10. 附件10：供应商十不准；

- 22.11. 附件11：廉洁自律承诺函；

- 22.12. 附件12：廉洁自律协议；

（以下无正文）

（签字盖章页）

需    方：                                 供    方：

法定代表人或授权委托人：                   法定代表人或授权委托人：

协议签订时间：       年      月      日

- 附件1：《项目供货合同》（范本）

项目合同范本

合同编号：

天健地产         项目

供货合同

工程地点：

甲方单位：

乙方单位：

签订日期：

天健地产_________项目_______采购合同

需      方（以下简称甲方）：

供      方（以下简称乙方）：

为进一步明确责任，保障甲方、乙方的利益，保证工程顺利进行，现经友好协商，在三方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，以及 深圳市天健地产集团有限公司 与          签订的《 天健地产集团2026-2028年度交通划线工程战略采购框架协议》，编号：   /   （以下简称战略采购合作协议），根据本工程的具体情况，签订本合同。

- 定义

  - 甲    方：_________

  - 乙    方：_________

  - 总包单位：_________

  - 设计单位：_________

  - 质检单位：_________

  - 监理单位：_________

  - 工    程：_________

  - 合同价款：指双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

  - 图纸：由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方生产所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

  - 书面形式：合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

  - 通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。

- 合同文件内容及解释次序

- 除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：

- 履行本合同的相关补充协议

- 本合同协议书。

- 战略采购合作协议书。

- 本合同及工程造价清单。

- 标准、规范及有关技术文件

- 本工程的图纸。

- 乙方投标文件/报价书及其附件

- 招标文件及其附件

- 依据合同不能确定的事项，可依据现行的法律、法规、标准、规范确定。

- 法律、法规、标准、规范

- 本工程按照国家和行业标准、规范执行。

- 双方各自购买自己所需的规范、标准。

- 供货内容

  - 甲方指定乙方为             项目       的供应商，本合同约定乙方供货产品为由     生产的      牌系列产品，乙方须按甲方的要求保证质量的情况下进行供货。

  - 具体内容包括项目车库交通划线及设施设计与施工，包含但不限于地下车库全域（含非机动车库）及坡道地坪漆分区分色设计与施工；地面及地下车库全域（含非机动车库）、车行出入口坡道、人行通行区域、墙柱面全部交通标识、设施系统的设计与施工；地面及地下车库全域（含非机动车库）各类车道、车位标线（行车道边线中线、导向箭头、车位标线、地面文字标识、分区标线、坡道标线、转弯安全标线、消防禁停网格线、减速提示标线、车位编号喷涂、充电桩专属标线、人防区域标线、临时划线等交通划线及设施的设计与施工内容；办理并取得《经营性停车场许可证》。

- 交货时间

  - 自本合同生效后，乙方收到甲方确认的书面订货通知单约定时间交货，或约定交货日期，乙方须根据工程进展情况及项目工程部门要求，提交可行的供货安装计划并经监理工程师、项目工程部门确认。

4.1样板房供货与安装周期：要求下单后10天内开始供货安装，3天内安装完成，具体以项目部实际施工计划安排为准。

4.2大批量供货与安装周期：要求下单后30天内开始供货安装，15天内安装完成，具体以项目部实际施工计划安排为准。

4.3零星配件供货周期：供方有义务确保供方在项目所在地有适量的零件、易损件备货，需方零星零件供应（≤项目总供货量的2％）和少量零件补货（≤当次供货量的5％）的供货时间应控制在7个日历天以内。

- 4.4 供货延期违约金：乙方按本合同约定违约责任承担相应违约金。

- 4.5工程施工过程中，因甲方原因停止本项目供货及安装工程，乙方须按照甲方要求退场，甲乙双方根据合同包干固定单价及已完工工程量进行结算，除此费用外，甲方不需补偿乙方其他任何费用且无须承担任何违约、赔偿责任。

- 4.6 乙方接受甲方对施工工程工期调整、暂停工程施工、恢复工程施工以及增加施工工程量的要求，具体方式为：甲方提前十天发出有甲方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方不承担违约责任。

- 4.7乙方必须按甲方确认的施工工程施工计划表组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。乙方如不能按质、按期完成满足本工程约定的节点进度控制的要求时，甲方有权单方要求乙方无条件立即退场，并赔偿甲方不能按期售楼引起的索赔事件所造成的费用损失。

- 4.8施工过程中，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供应不足、管理不善等原因造成工期延误时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中直接扣除。

- 交货地点

  - 乙方负责将货物运输至车辆可通行的甲方指定的交货地点。若乙方未按项目合同要求送货至交货地点，甲方可根据本合同的约定拒绝收货的，视为乙方未交货。

  - 乙方必须按指定的场地卸货，否则甲方有权拒收货物，本项目具体卸货地址（交货地址）                                          。

- 质量标准与等级

  - 采购标的物质量应满足招标文件及技术标准所要求的各项质量要求。（如本次采购开始至协议期满供货结束时出现新标准替代以下标准的，则按最新标准执行）：

（1）乙方必须按约定提供全部完整无损、全新的产品；

（2）乙方提供的产品必须符合框架协议及附件中的约定，在产品样本中和说明书所列之标准和具备相应之功能，必须满足本合同及《战略合作协议》约定的国家和地方的产品规范以及行业质量/技术标准，以上标准如有抵触之处，以高者为准；

（3）乙方所供产品的有效使用寿命年详见技术要求；

（4）乙方必须保证交货产品各项性能不得低于上述标准及符合协议书中约定的质量标准。甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检产品的权利，检验机构为具有相应资质的检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，由乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货，并要求乙方支付因此造成的其他诸如工期、返工等损失，以及对甲方或者第三方的损失赔偿责任；

  - 乙方在供货中提出的合理化建议涉及到对设备/材料要求的更改及对设备/材料的换用，须经甲方书面同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

- 产品的交货验收及保管方式

  - 乙方必须按规定提供全部完整无损、全新、符合质量标准的产品。

  - 乙方必须在大量正式生产前提交样品给甲方确认，如乙方因未确认产品样品擅自生产，最终因不符合项目安装条件而由此造成的损失，由乙方自行承担。

  - 当有项目订货需求时，甲方应至少提前45天通知乙方（发送书面发货通知单，须由甲方签字确认），以便于乙方备货。

  - 乙方应在交货前15天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及货物接收与保管的要求。

  - 乙方应在送货前24小时通知天健项目部及材料接受单位（总包单位、监理公司等）。

  - 货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括出厂日期、规格型号、产品种类、体积重量、标准代号等，货物在交货验收合格前灭失、损坏的风险由乙方承担。

  - 到货后，甲方负责召集总包单位、工程监理公司、会同乙方到现场进行验收，清点货物箱数及箱内货物情况，若货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、外观质量等不符合合同规定，甲方有权拒收全部或部分货物，乙方须按照甲方要求收回或补齐，乙方实际交货时间以乙方最终补齐货物时间为准（因运输原因导致破损的，乙方须在货物运输到指定地点之日起7日内无偿补齐货物，如7日内未补齐货物则视乙方违约），参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证，也是乙方申请付款的必要依据。

  - 甲方及总包单位对货物的验收、认可，并不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。甲方与总包单位收货后，经检验货物性能、质量不合格的，乙方须在接到甲方签发的书面异议后2天内负责处理，否则，即视为同意甲方提出的异议和处理意见。

  - 甲方所接收的货物，在拆除包装后、使用前所发现的破损或损耗，甲乙双方约定如下：货物运输到指定地点后在使用前发现有破损现象的不得使用，并在24小时内通知乙方进行确认，经确认后非乙方产品质量或运输原因造成的破损由甲方负责。属乙方产品质量或运输原因造成的破损或损失，由乙方在7天内无偿更换。

  - 交货后，由总包单位保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由总包单位负责照价赔偿。

  - 验收时乙方须随货物提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书等；货物属进口的，还须提供原产地证明、报关报检的单据等。随货物提交的上述附件应为原件，若无法提供原件，复印件需加盖公司印章，与原件核对，否则，视为货物质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物，因此导致逾期交付由乙方承担相关违约责任。

- 合同价款、结算

  - 本合同含税暂定总价为：            元（大写：      元），其中包含增值税    元（大写：      元） ，不含税金额为：      元（大写：      元），本合同税率为    % 。其中不含税金额为：合同总价/(1+税率)，税金为：[合同总价/(1+税率)]*税率。

本合同乙方需开具合法有效的  □专用增值税发票 / □普通增值税发票（本处根据甲方财务部要求勾选确定）。战略采购合作协议的材料价格已包含      %的增值税税金。开具的发票需要在备注栏中注明 1.项目名称，2.合同名称，3.项目地址。

    - 后附合同清单（见附件1）。供货量暂定，合同单价按甲方与乙方签订的《战略采购合作协议书》中包干单价作为合同暂定执行单价。结算供货量按甲方和乙方共同书面确认的乙方结算工程量为准，任何于生产、运输、供方装卸过程中发生的损耗数量及货物安装自然损耗数量均不计入合同结算数量。当按协议约定符合调差时以甲方和乙方共同确认的书面订单时间为调价依据时间，按合同约定调价原则确定结算单价（详见本合同第8.3条），确定最终的结算价格。

    - 乙方需根据实际落地项目的产品定位与需求，负责落地项目的设计深化工作，提供落地项目的交通划线工程设计方案，且方案须经需方审核确认后再实施，相关深化设计费用已包含在战略采购综合单价中，不再另行计取。

    - 乙方须严格依据现行设计规范、市交通运输局及各相关主管部门《经营性停车场许可证》验收标准一次性完成设计与施工，满足项目通过规划验收及办理经营性停车场许可证验收的全部要求。若在规划验收及办理经营性停车场许可证验收过程中，相关部门提出整改意见，由乙方负责实施全部整改工作并承担全部整改费用，需方不额外增加此部分整改费用。

    - 乙方负责配合办理并取得《经营性停车场许可证》，办证所需相关费用包含在投标总价中，不再另行单独计取。

  - 本合同价款计算方式为：

    - 固定综合单价(可调差项除外)，供货量按实结算（按甲方和乙方共同书面确认的乙方结算工程量为准。任何于生产、运输、供方装卸过程中发生的损耗数量及货物安装自然损耗数量均不计入合同结算数量）。价格包括产品的原材料生产、加工、供应、包装、损耗、运输至安装地点、装卸、场内红线范围内的二次搬运、安装、辅材、落地项目设计深化工作、施工措施、配合验收、抽样检测、成品保护、样板制作、配件、备品备件、现场协调管理费、规费、利润、税金（开具相应的增值税专用发票）、交付至业主验收合格前的所有费用及售后服务、保修费用、因质量问题引起的更换和更换引起的一切费用、技术资料提供费用、政策性文件变化、合同约定、技术指导及培训等所有费用。

    - 乙方在签订本合同前对本合同所涉工程技术说明、合同条件、工程所在周围环境、交通道路等情况均已详细研究明了。

    - 卸车由乙方负责，但是甲方有责任为乙方货物的存放提供场地。

    - 关于运输费用已包含在合同价中，不再另行计取，不论运输形式（空运、铁路、公路、水运等）、不论影响运输价格的因素（如铁路政府调价、公路收费标准变动、燃油价格涨跌等）发生任何变化，一律不进行调整。

  - 关于综合单价调差采用下面第（ 1 ）种方式

（1）综合单价不做任何调整

综合单价在本项目的战略采购协议有效期内保持不变。

（2）综合单价调整，按框架协议约定的调差原则。

- 货款支付

  - 乙方应及时向甲方开具合法、有效增值税专用发票，并确保发票票面信息全部真实、准确。否则，甲方不予支付款项，造成的损失及后果由乙方自行承担。因乙方开具发票不及时、不规范或不合法等原因给甲方造成无法及时认证、抵扣税款或产生税收罚款或滞纳金等情形的，乙方应向甲方重新开具发票，并向甲方支付合同总额0.3%的违约金。本合同需明确双方公司相关信息（详见本合同末尾双方签字盖章处），此信息必须与乙方申请款项时所开具的增值税发票上双方单位的信息一致。

  - 本合同金额已包含      的增值税税金，乙方需开具专用增值税发票。

其中不含税金额为：合同总价/(1+   % )

税金为：[合同总价/(1+  %)]*    %

  - 乙方付款申请过程不需要向甲方相关非财务人员提供发票，同时甲方非财务人员在审批乙方的付款申请时无权索要发票。

  - 本本合同工程进度款按照下列约定情况支付：

9.4.1  合同价款为：材料货款及安装款。

9.4.2  材料货款支付：

（1）预付款：材料货款的20%，要求提供同等比例预付款的银行保函，银行保函有效期为签订合同至甲方收到同等比例的货物止。

（2）预付款扣款：直接在应支付进度款中抵扣20%预付款，同时撤销预付款保函。

（3）进度款：在每月25日前，经甲方组织相关人员验收，满足规范、合同及样板要求且货物100%合格及供方需提供齐全的付款资料，需方再进行付款资金计划及工程款申请资料审核、审批完成后45日内支付至已完成材料货款的80%。

（4）验收款：项目整体竣工验收合格及供方需提供齐全的付款资料，需方再进行付款资金计划及工程款申请资料审核、审批完成后45日内支付至项目合同材料货款的85%；

（5）结算款：供方须向甲方提交齐全完整的结算书，甲方完成审核，双方办理最终结算手续后付至结算总价的97%；

（6）保修款：剩余竣工结算总价的3%作为质保金扣留，待质保期满后扣除违约金（如有）后无息退还。

（7）付款资料包括：付款申请、合格增值税专用发票或普通发票扫描件（具体根据与城市公司签订项目合同要求开具）、经甲方组织相关人员验收，满足规范、合同及样板要求且货物100%合格后签收的收货数量单、相应金额的发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料等。在申请最后一笔工程进度款（结算款）时，需提供以往所有进度款发票扫描件及付款明细表同时开具质保金发票。

9.4.3  安装款支付：

（1）进度款：产品安装调试完成，经甲方组织相关人员验收且100%合格及供方需提供齐全的付款资料，需方再进行付款资金计划及工程款申请资料审核、审批完成后45日内支付至已完成安装款的80%。

（2）验收款：项目整体竣工验收合格及供方需提供齐全的付款资料，需方再进行付款资金计划及工程款申请资料审核、审批完成后45日内支付至项目合同安装款的85%；

（3）结算款：供方须向甲方提交齐全完整的结算书，甲方完成审核，双方办理最终结算手续后付至结算总价的97%；

（4）保修款：剩余竣工结算总价的3%作为质保金扣留，待质保期满后扣除违约金后无息退还。

（5）付款资料包括：付款申请、合格增值税专用发票或普通发票扫描件（具体根据与城市公司签订项目合同要求开具）、经甲方组织相关人员验收且100%合格的确认资料等。在申请最后一笔工程进度款（结算款）时，需提供以往所有进度款发票扫描件及付款明细表同时开具质保金发票。

9.4.4 安全文明施工措施费需在各次进度款中单列。其中，安全文明施工措施费支付计划：

①合同签订，施工单位进场并发出开工令后：50%；

②乙方完成工程造价超过签约合同价的50%：30%；

③乙方完成工程造价超过签约合同价的80%：20%；

乙方应严格按照深圳市及甲方关于安全文明施工的各项管理规定，因乙方安全文明措施未到位、未达标，被媒体曝光的，甲方有权扣除签约合同价的1%作为违约金；发生安全事故的，甲方有权视情节扣除签约合同价的3-5%作为违约金。甲方要求乙方限期整改，乙方延迟整改按 1万元/天支付违约金。

9.4.5 为保障农民工工资及时支付，乙方在每次申请进度款时提供当期应付工资的农民工工资表、考勤表。乙方还需编制突击性人员进（退）场花名册，报施工总承包单位，存档备查。施工总承包单位、分包单位（乙方）每日共同确认农民工的考勤。农民工工资统一由甲方代付，代付协议详见附件22。因乙方未严格落实“两制”，出现农民工讨薪、闹薪事件，甲方有权对乙方进行处罚，罚金为5万元/次，并从乙方下次进度款中扣除。

- 9.4.6单项目合同总金额达到500万元及以上的，须配合完成销售指标，销售金额总和不小于合同总金额的10%。

9.4.7 总包配合管理费：不需供方缴纳，由需方另行支付给精装修总包单位。水电费需供方自行缴纳给精装修总包单位。

9.4.8中标人进场前，需和精装总包签订现场管理协议，且应约定包括材料进场检测及报告、堆放位置、资料汇总整理、电梯使用管理等。

  - 付款申请资料包括但不限于：

9.5.1 乙方的付款申请、甲方签收的收货数量单、相应金额的发票、交货验收合格证明、产品出厂合格证书、产品技术资料等。

  - 保修金的使用 ：在保修期期间，乙方应免费为甲方更换有缺陷之材料。如乙方不按甲方要求更换有缺陷之材料，甲方可自行采购同等或同类材料替代，所需费用将在保修金中扣回，如保修金不足以支付，则其差额部份将成为乙方所欠债务，甲方可向乙方追讨，或以其他方式扣款。

  - 本合同需明确签约各方公司的相关信息（详见本合同末尾双方签字盖章处），此信息必须与乙方申请款项时所开具的增值税发票上各方单位的信息一致。

  - 工程款支付方式为银行转账或承兑汇票或配合完成销售指标。

- 货物的质量保证期

  - 乙方货物的质量保证期为 两 年，均自项目竣工验收合格并集中交付小业主之日起计。

  - 如乙方所承诺的质量保证期，低于本合同签订时国家强制性法律法规中所定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法律法规中所规定的最低质量保证期限执行。

  - 在质量保证期内，凡属乙方货物质量缺陷的，乙方必须进行更换且承担一切费用（包括货物已使用在工程上所需的更换人工及材料等费用）；如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

  - 质量保证期内，乙方接到甲方书面通知后，须在 7 日历天内提供更换货物，否则视为授权甲方另行安排更换。由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，维修费用由乙方承担。如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

  - 因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对其解除前所供的货物，乙方仍应按照原合同中质量保证责任条款之约定承担质量保证责任。

- 计量规则

  - 结算数量：所有货物的结算工程量按甲方和乙方共同书面确认的乙方结算工程量为准。任何于生产、运输、供方装卸过程中发生的损耗数量及货物安装自然损耗数量均不计入合同结算数量。单个项目合同执行过程中若剩余有尚未经加工切割（包装完好的），供方需无条件同意退货。

- 货物的安全性

12.1. 安全责任：不论货物的贮存、安装及使用过程是否处于质量保证期内，乙方必须保证其所供货物的安全性，保证甲方、总包单位及货物的最终使用人在贮存、安装及使用过程中人身及财产安全。任何因货物的安全问题造成甲方、总包单位及货物的最终使用人身或其他第三方人伤亡、财产损失的，由乙方赔偿因此引致的一切损失，而不论赔偿数额是否超过合同价款总额。

12.2. 安全隐患：货物在贮存、安装、使用时如有安全隐患，乙方应出具书面的贮存、安装、使用指示。如无货物交付说明，甲方有权拒收，而甲方的损失则按质量或货期违约责任向乙方索赔。

12.3．货物保险：乙方应为交付给甲方之前的货物购买保险。在货物交付并经验收合格之前发生的损坏、灭失等风险，甲方概不负责。

- 货物包装和保护

  - 乙方所供应的货物应当在货物包装的明显部位注明货物标志：制造厂名或商标、货物名称、货物型号、规格、制造日期、编号及国家相关部门对供货产品的外包装要求。

  - 货物在运输中应捆扎稳妥，以保证货物不受磨擦损伤。对没有进行适当保护或受损的货物，甲方将不予接受。由此产生的一切工期和经济损失均由乙方承担。

  - 货物交付甲方之前，货物的保管工作由乙方承担。

  - 货物到达现场后，甲乙双方需派人到现场一起开箱检验收货（甲方可以书面委托总包单位进行货物验收），货品与订单不符的，甲方有权拒绝收货。

  - 运输方式

  - 如无特别说明，运输方式由乙方确定。运输到达地点为甲方、总包单位指定的工地。乙方应负责将货物搬运至甲方、总包单位指定地点，甲方、总包单位不保证工地出入口位置与乙方视察时一致，卸货地点详细地点由具体项目合同约定。

  - 货物保险

乙方应为交付给甲方之前的货物购买保险。在货物交付之前发生的损坏、灭失等风险，甲方概不负责。

- 甲方权利与义务

  - 甲方有义务对乙方的价格体系进行保密，不得向合作方以外的人员泄漏；

  - 按合同规定按时付款；

  - 如甲方需要采购的货物在乙方经营范围内，而本合同没有约定或没有确定价格，甲方有权利视乙方报价决定是否采用乙方货物；

  - 甲方有权不定期组织甲方对乙方生产本工程货物的进度和质量进行检查；

  - 甲方有义务及时通知乙方甲方联系方式的变动。

  - 甲方有义务知会乙方必要的项目状况；

  - 甲方对乙方所提供的货物，需全面进行监控，并及时提供订货通知单给乙方。

- 乙方权利与义务

  - 乙方有义务保证满足工程进度的需要，有按照本合同规定的供货能力；乙方保证具有合法的进行本合同项下货物生产的资质和许可，并保证其货物不存在任何专利、商标等知识产权方面的侵权或纠纷，否则由此引发的责任完全由乙方承担。

  - 乙方必须在大量生产前提交样品给甲方确认。

  - 乙方有义务在签订本合同后向甲方提供乙方货物的详细资料，包括货物性能介绍、检验报告、图片资料等；

  - 乙方有义务确保乙方交付的货物质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方和行业标准，存在多个标准的，应以严格者为准，对于甲方项目所在地政府部门有准用检查要求的货物，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明；若监理、政府部门要求现场送权威部门检查，乙方必须配合，如果送检产品检测结果不合格，费用由乙方承担，如果送检产品检测结果合格，则检查费用由甲方承担；送检样品由乙方无偿提供。

  - 对于在乙方经营范围内而本协议中没有规定或未确定价格的货物，乙方有义务向甲方提供最优惠的市场价格；

  - 乙方有义务保证接受甲方考察人员的考察；

  - 乙方有义务及时通知甲方乙方联系方式的变动；

  - 乙方对第三方的所有行为和债务均与甲方无关。

  - 负责货物的运输、保险、装卸。

  - 按时交货到现场。

  - 如在保质期内，出现质量问题，乙方应在收到甲方的函件后，3日到现场做出回复，并在7日内处理完毕，如未能在3日到达现场或7日内未处理完毕，则交由甲方自行处理，处理费用由乙方负责，并可以直接在质量保证金内扣除。

- 违约责任

  - 合同违约责任

    - 如果任何一方严重违反本合同，非违约方可向违约方发出通知要求其做出补救。 如果违约方未能在违约通知中指定的期限内就其违约做出补救，本协议应于违约通知中指定的期限届满时终止。

    - 乙方擅自分包、转包本工程，经调查属实后，甲方有权单方终止合同，乙方还应承担缴纳违规金额10倍金额罚款，如乙方拒绝缴纳罚款的，甲方有权在本协议履约保证金/保函中扣除，如履约保函/保证金中不足以补偿乙方违约给甲方带来的损失，甲方有权向乙方追索其补偿不足部分的损失。

    - 如果乙方不能保证对甲方的正常供应或其所供应产品质量达不到合同要求，甲方有权单方面解除合同，并保留向乙方或提供担保的第三方追索损失的权利，包括工期延误所造成的损失等。

    - 在材料施工之前，乙方应对施工单位进行材料施工技术交底，因未交底导致施工出现质量问题、损坏材料、验收无法通过及对甲方造成其他损失等情况的，乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

    - 乙方应遵守国家及地方相应环保政策法规，保证生产的全部过程达到当前环保政策法规规定，没有废水、废气不达标排放等不良行为，否则视情节严重程度甲方有权决定是否解除同乙方的协议。

  - 供货违约责任

    - 乙方未按订单规定日期交货（非乙方责任除外）的：

- 未影响开盘或入伙，延误工期10天之内的，乙方须支付甲方0.2万元/天的违约金，并赔偿因此给甲方造成的所有经济损失（包括甲方因此延期工程、延期交房的责任）；

- 未影响开盘或入伙，延误工期超过10天的，乙方须支付甲方0.5万元/天的违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括甲方因此延期工程、延期交房的责任）；

- 影响到开盘或者入伙，甲方有权单方面解除合同，乙方须支付合同总金额10%或20万元的违约金（以金额较大的为准）。

    - 在供货过程中产品检测不合格或因产品质量问题：

- 致使没有通过一次性工程竣工验收的，乙方应立即无条件换货并在7天内向甲方交送订单规定的合格产品，向甲方支付未通过检测或未通过工程验收部分产品价款的3倍违约金，赔偿因此给甲方或第三人造成的损失；

- 乙方逾期10天未交送合格产品的或因为产品质量问题致使第二次没有通过工程验收的、或者第二次产品检测不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方退还所有已收款项，支付甲方支付未通过检测或未通过工程验收部分产品价款的5倍违约金，并赔偿因此给甲方或第三人员造成的损失，甲方均不需承担任何违约责任，乙方自行承担由此产生全部法律后果。

    - 乙方违反订单规定擅自发货的，甲方有权拒收货物，乙方对此承担一切责任。

    - 乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失，包括甲方因此延期工程、延期交房对业主及第三人承担的责任、业主据此对甲方的索赔，等等。

    - 因乙方产品质量问题造成群诉等群体性事件的，乙方除应无条件停工整改，并赔偿因此给甲方或第三人造成的损失外，还应向甲方支付合同总价5%或5万元的违约金(以金额较大的为准)。

    - 因货物的包装、品种、型号、规格、包装、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照订单关于逾期交货的有关规定执行。

    - 因产品侵犯他人知识产权引起纠纷的，乙方应承担全部责任，甲方遭受损失的，可要求乙方赔偿损失。

- 产品抽检和质量、货不对板问题处理

甲方根据检测项目不同，对乙方产品在不同范围内进行抽检，如检测合格的，检测费用由甲方支付；如乙方产品质量不符合协议约定的质量标准及规定，或乙方提供的产品非协议、合同或订单规定的品牌和型号，甲方有权利视实际情况采取以下一种或几种措施：

      - 要求供方免费更换所有不合格产品，并承担由此带来的所有费用与赔偿；

      - 保修期延长至少12个月；

      - 单方解除合同，并保留向乙方追索损失的权利，包括工期延误所造成的损失等。

- 不可抗力

- 签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不能执行合同，且受到影响的一方在按照规定通知另一方后，合同的履行期限可予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

- 受阻一方应在不可抗力事故发生后7天内电传通知对方，并于发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方确认。

- 争议解决

在本合同执行期间，甲方与乙方如发生争议，应通过协商解决。若协商仍不能解决，根据法院级别管辖结合争议金额，向 项目所在地有管辖权的法院诉讼解决 。

- 廉洁条款

- 甲乙双方均有责任对本公司员工进行廉洁教育。

- 甲方人员（含家属，下同）应保持与乙方的正常业务交往，不得接受或索要礼金、有价证券、贵重物品以及宴请等娱乐活动。

- 甲方人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

- 甲方应通过正常途径开展相关业务，不得向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品以及宴请、旅游等娱乐活动。

- 甲、乙方有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报；甲方需及时进行调查，根据调查情况进行严肃处理；甲方不得以任何借口对甲、乙方进行报复、刁难或延误工作；甲、乙方举报属实的，甲方在履约评估时将做正面评价，并在今后的合作中，同等情况下优先考虑。

- 甲、乙方发现本公司人员向甲方人员行贿的，须立即采取措施予以制止，并及时通报甲方。

- 甲、乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向甲、乙方索贿，甲、乙方满足其要求且未向甲方举报的，甲方有权单方面终止合同，由此给甲方造成的损失均由甲、乙方承担，甲、乙方承诺在总价的基础上再让利10%。甲方履约评估将对此做负面评价且不再合作。

- 合同有效期与合同终止

  - 本合同自双方签字并盖章之日起生效，但任何一方均没有期满续约的义务；本合同对上述约定截止日甲乙双方之间已生效未履行完毕的具体采购、结算继续有效，直至该具体采购、结算履行完毕。

  - 本合同一方在符合法律和本合同约定条件下提出终止合同的要求，必须提前1个月书面通知另外两方，在合同终止前双方仍应履行本合同规定的各项义务，否则须承担相应的违约责任。

- 合同解除

  - 当乙方将其承包的全部或部分材料转包给他人，或肢解后以分包的名义转包给他人，甲方有权解除合同。

  - 如果乙方不能保证对甲方的正常供应或其所供应产品质量达不到合同要求，甲方有权单方面解除合同。

  - 经双方协商一致或因不可抗力致使合同无法履行的，双方可以协商解除合同。

- 其他

  - 本合同的乙方为深圳市天健地产集团有限公司与             签订的《战略采购合作协议书》（编号            ）中的供方；甲方为《战略采购合作协议书》中的需方。

  - 深圳市天健地产集团有限公司与                   签订的《战略采购合作协议书》（编号             ）是本合同有机的组成部分，本协议双方应遵守《战略合作合作协议书》关于供方和需方权利义务的规定；《战略采购合作协议书》与本合同相冲突的内容，以《战略采购合作协议书》为准。

  - 本合同一式肆份，甲乙双方各保留二份，具同等法律效力，未尽事宜，协商解决。

- 合同附件

附件1：工程量计价单

附件2：工程材料采购协议发货申请

附件3：货物到场交接收货单

附件4：廉洁自律承诺函

附件5：廉洁自律协议

（下无正文）

甲    方：                                 乙    方：

法定代表人或授权委托人：                   法定代表人或授权委托人：

签订时间：      年   月                    签订时间：      年   月   日

项目合同-附件1：工程量计价单

项目合同-附件2：工程材料采购协议发货申请

工程材料采购协议发货通知单（附件）

致：                     某公司

为满足我方施工进度需要，请贵司安排以下货物于20  年  月  日  时，到达位于某市某区某路某项目现场。

到货物品需求清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

进场时请按合同要求携带产品出场合格证、产品检测报告、          等相关证明文件。

收货联系人：           电话：

请贵司提前做好送货准备，以免发生货物的遗漏。并在货物到场前    （时间）通知收货联系人，以便组织验收工作。

公司名称

申请人：

日期：    年   月    日

收文单位：

收文人：

日期：    年   月    日

项目合同-附件3：货物到场交接收货单

货物到场交接收货单（附件）

编号：

| 两方合同（协议）名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目地点 |  |
| 供货方填写（乙方） | 我方已按照双方合同要求将xx项目xx（物品名称） （物品数量）送货单号码，运送至指定地点。并按照要求完成指定地点卸货，经我方清单数量复合送货 申请单需求数量，请清点并收货。 序号; 货物名称; 规格(送货单编号); 单位; 数量. 1. 2. 3. 此表不足可附填写送货单编号，单号与此表填写单号及日期必须相同。 公司名称： 公司（印章） |
|  | 送货人： 日期： |  |  |  |
| 收货方（总包） | 经我方现场清单本次供货方货物数量符合送货申请数量，经我清点、复合货，并按照指定地点完成卸货，货物外观完好，确认收货。 |  |  |  |
|  | 收货方 |  |  |  |
|  | 收货人 ： 日期： |  |  |  |
| 复核方（甲方） | 我方现场复核货物数量与本单填报数量相符。 |  |  |  |
|  | 复核方 |  |  |  |
|  | 复核人 ： 日期： |  |  |  |

此表一式四份，完成货物交接后甲方与总方各执一份，乙方执两份。

附件4：廉洁自律承诺函

廉洁自律承诺函

为维护公平、公正的市场竞争环境，保护双方共同利益，敬请各单位在与我集团各项业务交往工作中，对我们提供的服务进行监督指导，如发现我方人员有违反法律法规、行业操作规范要求的行为，明示或暗示要求宴请、招待，或索要礼金、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，可通过下列途径，向我集团纪检监察部门进行举证、举报。

举报渠道告知如下：

联系电话：0755-83399601

电子邮箱：sztjdc@163.com

受理部门：深圳市天健地产集团纪检监察室

受理部门地址：广东省深圳市南山区沙河街道天健创智中心B塔12楼 天健地产集团纪检监察室

邮政编码 518000

郑重承诺：

我们将对所有具有实证的举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对查实的违规人员按公司规定处理并反馈举报单位。

项目合同-附件5：廉洁自律协议

廉洁自律协议

甲方：

乙方：

为营造良好的经营、合作环境，保证甲、乙双方（包括双方关联单位）及双方工作人员在业务或项目往来中保持廉洁，防范腐败，结合实际情况，经双方收好协商达成以下廉洁自律协议：

第一条  双方的权利和责任

（一）严格遵守国家法律法规、廉洁从业规定以及相关行业规定。

（二）严格执行一切合同文件及本协议条款，自觉履行权利和责任。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的有关规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉政告示牌，公布监督部门和电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反本协议廉政规定的行为倾向，有权利和义务及时给予对方提醒和纠正。

（六）发现对方有违反本协议廉政规定的行为，应及时向指定的监督部门举报控告，也有权向其上级有关都门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（七）双方应互相配合，积极开展廉洁教育、学习和宣传活动，有配合对方履行本协议的责任。

（八）一方有不履行或不完全履行廉洁宣传教育责任的，另一方有权利和责任要求对方履行和督促改进。

第二条  甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等。

（二）甲方及其工作人员不得索要、接受乙方违反法规赠送的现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得索要、接受乙方违反法规提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得索要、接受乙方对个人或配偶子女等亲属亲友的馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（四）甲方及其工作人员不得索要、接受乙方为本人配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；本人及配偶子女等亲属亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动。

第三条  乙方的责任

（一）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得接受甲方及其工作人员要求购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等要求。

（三）乙方不得以任何理由违反法规向甲方及其工作人员赠送现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得违反法规向甲方及其工作人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不得对甲方人员个人或其配偶子女等亲属亲友提供馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方人员个人的配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；不得接受甲方人员个人及配偶子女等亲属亲友从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，由甲方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，由乙方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 监督与联络

本合同由双方的纪检监察部门负责监督。支持对违纪违规行为的实名举报，接到实名举报，甲乙双方必须按照受理权限和程序规定进行调查并向举报人进行回复。

甲方指定由      室作为甲方执行本协议的监督部门，监督电话：       （工作日08:00-17：30），指定     为廉政联络员，通讯地址：                        。

乙方指定由      室作为乙方执行本协议的监督部门，监督电话：       （工作日08:00-17：30），指定      为廉政联络员，通讯地址：                        。

第六条 协议份数

本协议作为合同的附件，一式    份，甲方执    份，乙方    份，具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人或                  法定代表人或

授权委托人（签字）：          授权委托人（签字）：

日期：                       日期：

附件二《战略采购材料价格清单》

附件三《技术要求》：

# 附件四： 天健地产集团各城市公司项目对接人

| 天健地产集团各城市公司项目对接人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域公司 | 采购/成本负责人 | 联系电话 | 地址 |

# 附件五：

# 乙方关联公司及售后服务网点一览表

| 服务网络一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 省份 | 城市 | 分支机构等级 | 分支机构职能 | 地址 | 联系人/职务 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

附件六：

招标文件答疑及补充

附件七：天健地产集团助廉倡议书

“树优良家风，建幸福家园”

——天健地产集团助廉倡议书

为深入贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，充分发挥家庭在推动廉洁工作的独特作用，筑牢拒腐防变家庭防线，营造风清气正的家庭氛围，天健地产集团纪委向各位领导干部家属发出“树优良家风，建幸福家庭”的助廉倡议书：

- 立“以德治家”正确理念。人无德不立，国无德不兴。作为廉内助，要加强自身修养，锤炼个人优秀品质，引导家人培育良好品德，在家庭营造风清气正的良好氛围，从家出发，造福社会。

- 树“以俭持家”优良家风。持身俭，则自立自尊，不求他人；治家俭，则家业兴隆，永世不堕；为官俭，则以简养廉，居高不败。作为廉内助，要培养勤俭节约的生活方式，倡导低碳健康的文明新风尚，培育良好家风家教。

- 筑“以廉护家”的关键防线。每一个廉洁勤政的党员干部，都离不开家庭成员春风化雨般的亲情助廉和潜移默化的守廉情结影响。家庭成员要多吹廉洁“枕边风”，多念纪律“紧箍咒”，筑牢家庭廉洁的“防火墙”。

让我们积极行动起来，努力打造以德治家、以俭持家、以廉护家的幸福家庭，让家庭成为我们梦想起航的地方，为天健地产集团发展和“双区”建设作出更多新贡献。

中共深圳市天健有限公司纪律检查委员会

附件八：廉洁自律承诺函

廉洁自律承诺函

为维护公平、公正的市场竞争环境，保护双方共同利益，敬请各单位在与我集团各项业务交往工作中，对我们提供的服务进行监督指导，如发现我方人员有违反法律法规、行业操作规范要求的行为，明示或暗示要求宴请、招待，或索要礼金、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，可通过下列途径，向我集团纪检监察部门进行举证、举报。

举报渠道告知如下：

联系电话：0755-83399601

电子邮箱：sztjdc@163.com

受理部门：深圳市天健地产集团纪检监察室

受理部门地址：广东省深圳市南山区沙河街道天健创智中心B塔12楼 天健地产集团纪检监察室

邮政编码 518000

郑重承诺：

我们将对所有具有实证的举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对查实的违规人员按公司规定处理并反馈举报单位。

供应商廉洁自律承诺书

为进一步增强廉洁自律意识，规范自身廉洁从业行为，我司做出以下承诺：

- 不以任何理由向采购单位及相关单位工作人员及其亲属提供可能影响客观、公正的宴请、礼金、礼品等不正当利益。

- 不以任何理由为采购单位及相关单位工作人员报销应由个人支付的费用。

- 不邀请采购单位及相关单位工作人员参加旅游、健身、娱乐等活动及出入私人会所等高档场所。

- 不为采购单位及相关单位工作人员及其亲属接受他人利益输送创造条件或提供便利。

- 不安排与采购单位及相关单位工作人员有近亲属关系的员工从事同一项目的对接或管理工作。

- 不与其他供应商相互串标、不采取任何手段排挤其他供应商参与采购单位采购项目的公平竞争。

- 我司若中标，绝不在材料设备、工程变更等合同履行环节弄虚作假，谋取不当利益。

- 不与采购单位及相关单位工作人员一起进行麻将等赌博或有利益输送性质的活动。

- 全力配合采购单位信访调查、检查及回访工作，不提供虚假信息。

- 对于采购单位及相关单位工作人员提出的吃、拿、卡、要等违纪违法问题，须及时向天健地产集团纪检监察部门举报。

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：   年   月   日

附件九：纪检监察信访举报指南

纪检监察信访举报指南

一、受理信访举报的范围

1.对地产集团党委（含所属企业党组织）管理的党组织和党员违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等党的纪律行为的检举控告。

2.对地产集团职工不依法依规履职，违反廉洁从业、道德操守及公司内部管理等规定，涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资材等违法违规行为的检举控告。

3.地产集团党委（含所属企业党组织）管理的党员，以及地产集团职工对涉及本人的处理不服的申诉。

4.对地产集团党风廉政建设和反腐败工作的意见和建议。

二、反映的下列事项的信访举报，不予受理

1.依法已经、正在、应当通过诉讼、仲裁等途径解决的。

2.依照有关规定，属于其他单位或者部门职责范围的。

3.本单位本部门内部管理问题，以及员工个人的矛盾纠纷等。

4.仅列举违纪、违法、违规行为名称，无实质内容的检举控告。

三、举报方式

1.电话举报：0755-83399601；

2.网络举报：sztjdc@163.com；

3.来信来访举报：深圳市南山区沙河街道天健创智中心B塔7楼

附件十：供应商十不准

供应商十不准

- 不准以任何理由向天健地产集团相关单位工作人员及其亲属提供可能影响客观、公正履职的宴请、礼金、礼品、有价证券等不正当利益。

- 不准以任何理由为天健地产集团相关单位工作人员及其亲属报销应由个人支付的费用。

- 不准邀请天健地产集团相关单位工作人员及其亲属参加旅游、健身、娱乐等活动及出入私人会所等高档场所。

- 不准为天健地产集团相关单位工作人员及其亲属接受他人利益输送创造条件或提供便利。

- 不准安排与天健地产集团相关单位工作人员有近亲属关系的员工从事同一项目的对接或管理工作。

- 不准与其他供应商相互串标、不准采取任何手段排挤其他供应商参与天健地产集团相关单位项目的公平竞争。

- 不准在材料设备采购中以次充好、虚高报价，在工程变更等合同履行环节中虚报工程量，弄虚作假，谋取不当利益。

- 不准与天健地产集团相关单位工作人员一起进行麻将等赌博或有利益输送性质的活动。

- 不准在天健地产集团信访调查、检查、回访工作中提供虚假信息。

- 不准瞒报天健地产集团相关单位工作人员提出的吃、拿、卡、要等违规违纪问题，发现问题需及时向天健地产集团纪检监察部门举报。

附件十一：廉洁自律承诺函

廉洁自律承诺函

为维护公平、公正的市场竞争环境，保护双方共同利益，敬请各单位在与我集团各项业务交往工作中，对我们提供的服务进行监督指导，如发现我方人员有违反法律法规、行业操作规范要求的行为，明示或暗示要求宴请、招待，或索要礼金、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，可通过下列途径，向我集团纪检监察部门进行举证、举报。

举报渠道告知如下：

联系电话：0755-83399601

电子邮箱：sztjdc@163.com

受理部门：深圳市天健地产集团纪检监察室

受理部门地址：广东省深圳市南山区沙河街道天健创智中心B塔12楼 天健地产集团纪检监察室

邮政编码 518000

郑重承诺：

我们将对所有具有实证的举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对查实的违规人员按公司规定处理并反馈举报单位。

深圳市天健地产集团纪检监察室

附件十二：廉洁自律协议

廉洁自律协议

甲方：

乙方：

为营造良好的经营、合作环境，保证甲、乙双方（包括双方关联单位）及双方工作人员在业务或项目往来中保持廉洁，防范腐败，结合实际情况，经双方收好协商达成以下廉洁自律协议：

第一条  双方的权利和责任

（一）严格遵守国家法律法规、廉洁从业规定以及相关行业规定。

（二）严格执行一切合同文件及本协议条款，自觉履行权利和责任。

（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的有关规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉政告示牌，公布监督部门和电话，监督并认真查处违纪违法行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反本协议廉政规定的行为倾向，有权利和义务及时给予对方提醒和纠正。

（六）发现对方有违反本协议廉政规定的行为，应及时向指定的监督部门举报控告，也有权向其上级有关都门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（七）双方应互相配合，积极开展廉洁教育、学习和宣传活动，有配合对方履行本协议的责任。

（八）一方有不履行或不完全履行廉洁宣传教育责任的，另一方有权利和责任要求对方履行和督促改进。

第二条  甲方的责任

（一）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等。

（二）甲方及其工作人员不得索要、接受乙方违反法规赠送的现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得索要、接受乙方违反法规提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得索要、接受乙方对个人或配偶子女等亲属亲友的馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（四）甲方及其工作人员不得索要、接受乙方为本人配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；本人及配偶子女等亲属亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动。

第三条  乙方的责任

（一）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（二）乙方不得接受甲方及其工作人员要求购买合同约定以外的商品、物品、设备和服务等要求。

（三）乙方不得以任何理由违反法规向甲方及其工作人员赠送现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得违反法规向甲方及其工作人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不得对甲方人员个人或其配偶子女等亲属亲友提供馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方人员个人的配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；不得接受甲方人员个人及配偶子女等亲属亲友从事与项目承担单位有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，由甲方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，由乙方按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

第五条 监督与联络

本合同由双方的纪检监察部门负责监督。支持对违纪违规行为的实名举报，接到实名举报，甲乙双方必须按照受理权限和程序规定进行调查并向举报人进行回复。

甲方指定由纪检监察室作为甲方执行本协议的监督部门，监督电话：0755-83399601 （工作日08:00-17：30），指定周蕾为廉政联络员，通讯地址：广东省深圳市南山区沙河街道天健创智中心B塔7楼 。

乙方指定由/室作为乙方执行本协议的监督部门，监督电话：   （工作日08:00-17：30），指定     为廉政联络员，通讯地址：     。

第六条 协议份数

本协议作为合同的附件，一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人或                  法定代表人或

授权委托人（签字）：          授权委托人（签字）：

日期：                       日期：