示范文本：2026年4月版

深圳阳光采购平台

工程类招标文件

| 项目名称： | 文伟阁消防系统更新改造工程 |
| --- | --- |
| 项目编号： | YG26ZG0051021 |
| 招标人： | 深圳市万厦居业有限公司文伟阁物业服务中心 |
| 招标代理： | 深圳国际招标咨询有限公司 |

# 目录

目录	2

“深圳阳光采购平台”相关说明	3

1、	前言	3

2、	“深圳阳光采购平台”的功能	3

3、	重要提示	6

第一章投标人须知	9

第一节投标人须知前附表	9

第二节否决性条款摘要	23

第三节 总则	25

附件一 特别说明	35

第二章 评定标办法（综合评分法+直接票决）	36

一、评标须知	37

二、评标方法	40

三、定标方法	50

第三章 合同条款及格式	52

第四章项目需求	64

第一节商务条款	65

第二节 技术条款	66

招标项目需求	66

第五章 投标文件格式	72

一、资格审查文件部分	75

二、商务标部分	87

三、技术标部分	92

四、价格标部分	96

# “深圳阳光采购平台”相关说明

- 前言

  - 投标人在深圳阳光采购平台参与投标，支付电子交易服务费获取本文件后，应仔细阅读本说明的全部内容，本说明与招标文件、招标文件附件具有同等效力。

  - 投标人与招标人之间的信息交流须以数据电文形式（或书面形式），通过本平台（ygcg.szexgrp.com）进行，对招标人以其他形式作出的解释、答复并由此产生的推论、结果的责任由投标人自行承担。

- “深圳阳光采购平台”的功能

  - 网上招投标平台

    - 全流程电子招标投标以“深圳阳光采购平台数字证书”（以下简称“数字证书”）为身份验证与安全保障工具，依托“深圳阳光采购平台”开展，具体操作包括：

      - 招标人操作：发布招标公告/邀请函及变更公告/邀请函、编制并上传招标文件、审核投标人递交的申请资料、开展澄清答疑、发布招标文件变更补遗等；

      - 投标人操作：递交申请资料、支付电子交易服务费、下载招标文件、提交网上异议/质疑、上传投标文件、参与网上开标及网上远程解密、确认报价信息、查看开标即时信息与定标公示等。

  - 招标文件的澄清与修改

    - 招标文件的澄清

      - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有质疑，投标人应在招标文件规定的时间内通过深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）（【我关注的项目】页面找到参与的项目，在【招标文件】节点点击【质疑】按钮向招标人提出；

      - 招标文件的澄清将在《投标人须知前附表》规定的时间内以数据电文形式或书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间和内容明显影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。

      - 投标人可在【我关注的项目】页面找到参与的项目，在【澄清与答疑】节点点击【查看】按钮，查看招标人发布的补遗内容，以及查看、下载回复内容附件。

    - 招标文件的修改

      - 在投标截止时间前，招标人可在深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）【我的招标项目】找到对应项目，在【澄清与答疑】节点点击【新增澄清与答疑】按钮发布澄清文件修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人，通知方式不限于短信通知等其他形式。投标人可以在【我关注的项目】找到对应的项目点击【招标文件】节点【下载】按钮下载最新采购文件。

  - 电子投标文件编制

    - “深圳阳光采购招标文件在线编标系统”是招标人进行招标文件编制的主要工具。采用数字证书进行电子签名，保证招标文件的法律效力和不可篡改性。

    - “深圳阳光采购投标文件编制工具”作为投标人编制投标文件的主要工具。通过导入招标文件，根据评审项目的要求自动生成符合投标要求的标准章节，投标人在相应的章节中编写相应的具体内容。同时，采用数字证书进行电子签名和选择性加解密，保证投标文件的法律效力、不可篡改、不可否认和安全性。

  - 电子投标文件递交

    - 投标人应在投标截止时间前用投标人企业机构CA登录深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）点击【我关注的项目】找到对应项目在【递交投标文件】节点递交电子投标文件，具体操作见平台门户网站首页【用户指南】--【业务操作指引】。

    - 投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成电子签名确认的，视为投标文件未递交（建议投标人于投标截止时间前一天自行错峰进行网上提交）。

    - 在线递交电子投标文件仅支持“深圳阳光采购投标文件编制工具”生成且后缀名为.CGTB格式的投标文件。

  - 投标文件快速导入和开标

    - 开标系统在开标环节可获取已截标的项目信息，然后招标人导入电子招标文件，同时自动获取与评标方法相关的重要信息。远程解密读取投标文件之后，确认报价，确认开标一览表。

  - 投标文件的解密与开标

    - 解密与开标操作

开标程序：主持人按下列顺序和程序进行开标：

      - 工作人员登录招标平台，点击【我的招标项目】找到对应项目，截标后，点击【进入开标会】，工作人员下达标书解密命令；

      - 投标人登录投标平台，点击【我关注的项目】，找到对应项目，投标时间截止后，点击【进入开标会】。开标时，工作人员下达解密指令，投标人使用加密CA在规定的解密时间内进行投标文件解密；

注：若投标人未加密电子投标文件，则无需进行2.6.1.2步骤的操作。

      - 所有投标人解密完成或解密时间截止后，投标文件导入开标系统进行报价确认，确认报价完成或确认报价时间截止后，生成开标一览表；

      - 投标人如对开标过程有异议，则点击【提出异议】，输入异议内容后，点击【发布】，提出异议，工作人员应及时回复异议。

      - 工作人员在开标端点击【结束本次开标】按钮；

      - 开标结束。

    - 现场解密与开标（若投标人未加密电子投标文件，则无需进行解密操作）

      - 投标人需携带企业CA及加密投标文件时所用到的CA，到招标文件指定的实体开标地点参加开标，建议至少提前10分钟登陆网上开标大厅等候开标。解密时间默认为30分钟，投标人需使用加密投标文件时所用到的加密CA在规定时间内自行完成解密。

      - 因投标人原因造成投标文件未解密的，将无法参与后续环节。

    - 远程解密与开标（若投标人未加密电子投标文件，则无需进行解密操作）

      - 投标人可自主选择安全可靠的地点使用自备电脑及加密投标文件时所用到的CA进行远程解密和参加开标，建议至少提前10分钟登陆网上开标大厅等候开标。解密时间规定为30分钟，投标人需使用加密投标文件时所用到的加密CA在规定时间内自行完成解密。

      - 因投标人原因造成投标文件未解密的，将无法参与后续环节。

  - 费用的缴纳与票据的开具

    - 为了进一步降低投标人投标成本，本平台投标人需缴纳的费用仅包括以下两种：电子交易服务费和投标保证金，投标人无需缴纳标书制作费等其他费用。另外，平台交易服务费、招标代理服务费的收取根据招标文件另行约定。

    - 电子交易服务费

      - 为了维持本平台的运营、持续完善、改进平台体验，依据国家发改法规[2014]1925号《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的相关内容，本平台对参加招投标交易活动中的投标人收取一定的电子交易服务费。该费用在登陆投标平台后，左侧菜单中【公告大厅】中找到要参与的项目。支付成功后系统会自动开具发票，开具之后投标人可在【费用管理-发票申请列表】中下载电子发票，如遇到开票失败的情况则需要投标人手动再次发起开票。

      - 有关电子交易服务费支付相关事宜的咨询，详见官网（ygcg.szexgrp.com）首页下方相关联系方式。

    - 投标保证金

      - 投标人应在投标文件规定的时间内完成保证金的递交，递交操作：点击【我关注的项目】找到要参与的项目，进入该项目之后点击【递交保证金】节点，进入之后在【选择缴纳形式】选择【银行转账】并及时将保证金款项汇至指定系统虚拟子账户中，或选择【电子保函】、【上传保函】（递交保函扫描件））等招标文件规定的投标保证金形式递交投标保证金。

      - 建议投标人尽量提前完成保证金递交。保证金递交完成后，请在投标平台中【投标保证金】菜单下查看保证金状态。若显示状态为已缴纳，则表示保证金通过，如有疑问请尽快咨询工作人员（0755-36568999）以保证正常投标。

  - 招标结果的发布

    - 深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）等相关网站发布招标结果公告；

    - 投标人登陆投标平台后，左侧菜单中点击【我关注的项目】找到参与的项目点击【候选人公示】以及【中标结果公示】节点进行查看。公示或公告一经发布即视为交易活动各参与方已获悉。

- 重要提示

  - “深圳阳光采购投标文件编制工具”获取方式

    - 在“深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）”网站的“用户指南”→“工具下载”中下载。

  - 电子招标文件获取方式

    - “深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）”是投标人获取电子招标文件的唯一合法渠道。投标人需要随时关注“深圳阳光采购平台”，确认所投标的项目招标文件（*.CGTB）是否更新。如果有更新，务必下载最新的招标文件用于制作电子投标文件，否则后果自负（若投标人提交的投标文件并非对应招标人最新发布的电子招标文件制作的，可能出现投标被否决等后果）。

  - 招标人注意事项

    - 招标人提交的电子招标文件格式为*.CGTB，这种文件格式必须是“深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）”网站最新版本“深圳阳光采购招标文件在线编标系统”生成的。

    - 电子招标文件必须有数字证书签名方为合法的招标文件，未对电子文件进行数字证书签名的，将不予备案与发布。

    - 招标文件中如需修改评标方法、投标人资格要求等招标文件中关键条款和内容的，必须重新发布完整的招标文件。

  - 投标人注意事项

    - 投标人提交的电子投标文件必须是“深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）”网站下载的最新版本“深圳阳光采购投标文件编制工具”生成的。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。

    - 电子投标文件必须有数字证书签名方为合法的投标文件，未对电子文件数字证书签名的，以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，视为投标人撤销其投标文件且文件无效。

    - 投标人需从网上递交投标文件。网上递交投标文件时，电子投标文件必须在投标截止时间前通过深圳阳光采购平台成功上传并确认签名。为防止网络阻塞，建议至少在投标截止时间之日前一天上传投标文件。

    - 生成电子投标文件后，投标人可再次核对投标函中的报价等内容。

    - 开标时以网上递交的电子投标文件为准，如无法打开的，后果由投标人自负。

    - 投标人应密切留意招标文件的更新情况，根据最后一次发布的电子招标文件制作投标文件。如因使用旧版招标文件制作投标文件而造成不利于投标人后果的，责任由投标人自行承担（若投标人提交的投标文件并非对应招标人最新发布的电子招标文件制作的，可能出现投标被否决等后果）。

    - 投标文件在生成CGTB格式的文件时会进行压缩，最终生成的CGTB文件大小须控制在2G以内（注意：SGTB7格式的文件为过程保存文件，并非最终生成的投标文件）。

  - 关于电子投标文件的数字签名

    - 在“深圳阳光采购投标文件编制工具”中，生成电子投标文件时，都必须对电子投标文件进行单位电子签名（企业CA）。每次签名时，建议电脑上只插入一个CA。

  - 联系方式

    - 网络支持：ygcg.szexgrp.com。点击网页右侧在线客服图标。

    - 系统操作技术支持电话：0755-36568999。

  - 关于加强对投标人社保信息、关联关系查验的温馨提示

    - 为营造良好的招标投标营商环境，维护招投标市场秩序，遏制招投标活动中围串标行为，企业在组织招投标活动时，可加强对投标人社保信息、企业关联关系的查验工作。

    - 加强投标人关联关系排查，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效”，企业在招投标活动中，应加强对投标人关联关系的排查。

    - 加强对投标人社保信息的查验，根据《中华人民共和国招标投标法》第十八条规定“招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定”。招标人可根据项目需要，要求投标人在投标文件中提供相关人员的社保缴纳证明等信息，招标人可以进行查验，确保投标信息的真实性、准确性和有效性。

    - 为助力招标人便捷开展投标人社保信息、企业关联关系查验工作，平台收集整理市场上部分查验工具和网站（详见3.7.5、3.7.6），供招标人参考使用，协同打击招投标活动中围串标行为，维护招投标市场秩序。

    - 企业关联关系查验工具

企业关联关系查验工具包括但不限于：

（1）企查查（https://www.qcc.com/）

（2）天眼查（https://www.tianyancha.com/）

（3）启信宝（https://www.qixin.com/）

（4）企业万象（https://wx.bidata.com.cn/#/）

以上查验结果仅供参考，具体以评审专家意见为准。

    - 企业社保信息查验网站

社保信息查验网站包括但不限于：

1.国家社会保险公共服务平台http://si.12333.gov.cn/188491.jhtml

2.广东省https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw-service/service/bbdy/validate.shtml

3.深圳市（https://sipub.sz.gov.cn/vp/）

4.珠海市https://wsfw.zhrsj.zhuhai.gov.cn/zhrsClient/external.do

5.安徽省http://61.190.31.166:10001/ggfwwt/home/loadpzyz

6.辽宁省沈阳市http://new.sbzx.shenyang.gov.cn/pages/ewm/ewm.html

7.河北省https://he.12333.gov.cn/proof/checkoutJPG.html

8.湖北省http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html

9.福建省http://220.160.52.229:12333/ggfw/#/portal-module/portalCredentialVerification

10.北京市http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/sbqycx/sbRights/verificationSocial?loginType=bjt

11.广西壮族自治区 https://www.gx12333.net/form/

12.天津市http://public.hrss.tj.gov.cn/perpaymentstamper/

# 第一章投标人须知

## 第一节投标人须知前附表

重要提示：

1.本表对项目情况、招标程序的主要时限、投标文件编制要求的有关信息，是对投标须知的具体补充。如出现前后不一致的表述以投标人须知前附表为准。

2.本文所示时间均为北京时间。

3.用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

4、招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 投标人须知前附表（一） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：深圳市万厦居业有限公司文伟阁物业服务中心 联系地址：深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路9号文伟阁A单元107 联系人：史工 联系电话：13560788473 电子邮箱： |
| 1.1.3 | 招标代理 | 名称：深圳国际招标咨询有限公司 联系地址：深圳市南山区南山智谷产业园A座（深圳交易集团总部大楼）21楼 联系人：邓志宏、胡金宝 联系电话：17374640235、15013889774 电子邮箱：dengzh@sztc.com 监督电话：0755-26925039 合规举报专线电话：0755-86660475 |
| 1.1.4 | 项目编号 | YG26ZG0051021 |
|  | 项目名称 | 文伟阁消防系统更新改造工程 |
| 1.1.5 | 公告日期 | 详见招标公告 |
|  | 项目类别 | 工程 |
|  | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 |
|  | 资格审查方式 | ☑资格后审□资格预审 |
| 2.1.2 | 招标文件 获取方式 | 深圳阳光采购平台 |
|  | 招标文件 获取时间 | 详见招标公告 |
|  | 是否需要提交 领取申请资料 | □是 需要投标单位提交领取申请资料，且申请资料确认通过才允许获取招标文件。 所需资料： 1）法定代表人（单位负责人）证明书、法定代表人（单位负责人）授权委托书； 2）投标人营业执照扫描件加盖公章； 3）提供满足投标人资格要求的其他证明材料。 递交领取申请资料时对投标人是否符合“投标人资格要求”规定进行审查，审查结果只表明投标人符合获取招标文件的初步要求。投标人是否满足招标文件规定的资格条件以评标委员会资格后审意见为准。 ☑否 |
| 2.2.1 | 投标人提出 质疑截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.3.1 | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 详见招标公告 |
| 4.2.5 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 开标时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件 递交地点 | □电子投标文件递交至深圳阳光采购平台 ☑纸质投标文件递交地点：深圳市南山区南山智谷产业园A座（深圳交易集团有限公司总部大楼）4楼会议室 |
|  | 开标地点 | □深圳阳光采购平台网上开标大厅 ☑纸质投标文件递交地点：深圳市南山区南山智谷产业园A座（深圳交易集团有限公司总部大楼）4楼会议室 纸质投标文件要求如下： 1）投标人应递交一份正本和四份副本纸质投标文件，电子文档U盘一份，电子文档提供可编辑文档（word）（价格标EXCEL文件）+盖章扫描件（pdf）。并在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印。除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。 2）投标人应将纸质投标文件正本、副本密封装在的信封中，且在信封上标明“项目名称”“项目编号”“投标人名称”字样。“投标文件”密封封口处须加盖投标单位公章。未密封的投标文件，招标人将不予以受理。 |
| 3.2.4 | 最高限价 或其计算方法 | 设置最高限价：☑最高限价（总价）：人民币185422.66元（壹拾捌万伍仟肆佰贰拾贰元陆角陆分）； ☑最高限价说明或其计算方法：本项目最高限价为185422.66元，其中造价审计费4000元为不可竞争费用，投标人报价应包含此部分费用且不可变动，否则视为无效报价。 |
|  |  | □不设置最高限价 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120个日历日（自投标截止之日起算） |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □经评审的最低投标价法 □定性评审法 □其他： |
| 6.3.2 | 推荐中标 候选人数量 | ☑评标委员会推荐的中标候选人数：3个。 （适用于采用综合评分法、经评审的最低投标价法） |
|  |  | □所有递交投标文件且通过初步评审的投标人均推荐成为合格投标人，进入定标程序。 （适用于定性评审法） |
|  | 中标人数量 | 1个 |
| 7.1.1/8.2.1 | 定标方式 | ☑直接票决定标法 □逐轮票决定标法 □集体议事法 □其它方法：_______________________ |
|  | 定标方法 及定标程序 | 定标程序： 招标人采用票决定标、票决抽签定标法或者集体议事法确定正式投标人或者定标的，应当组建定标委员会。 定标委员会由招标人的法定代表人或者主要负责人组建。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员中产生，成员数量为7人以上单数。确有需要的，财政性资金投资工程的招标人可以从本系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员中确定成员;非财政性国有资金投资工程的招标人可以从与其有利益关系的母公司、子公司人员中确定成员。 定标委员会成员应当由招标人从2倍以上符合上述条件的备选人员名单中随机抽取确定。招标人法定代表人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。 定标委员会成员应对招标项目的建设负有相关责任，且不得与投标人有直接利益关系。定标委员会组成后，应推举一人为定标委员会主任，主持当次定标会议并依据招标文件进行定标的各个议程。 招标人应同时组建监督小组，对定标全过程进行监督。 |
|  |  | 定标规则： 定标时应当坚持择优与竞价相结合，择优为主。定标委员会成员综合考虑各投标人的资信、技术标、商务报价等多方面因素选择投标人。 |
| 9.4.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

| 投标人须知前附表（二） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1.2 | 资金来源 和落实情况 | 资金来源：小区物业专项维修资金 出资比例：100% 资金落实情况：☑已落实 □未落实 □其他： |
| 1.3.1 | 项目概况 | 文伟阁位于深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路9号，为高层住宅建筑。本项目为文伟阁消防系统更新改造工程，主要包括：火灾自动报警系统故障设备维修更换、火灾报警系统恢复、消防控制室移机及系统调试等内容。 本工程为在用建筑消防系统维修改造项目，施工期间需保障小区基本消防安全，施工与运营交叉进行，需采取可靠的安全防护措施。工程涉及火灾自动报警系统、消防联动控制系统、防排烟系统、防火卷帘系统等多个消防子系统，专业性强，技术要求高。 |
|  | 招标范围 | 本项目为文伟阁消防系统更新改造工程，具体招标范围包括但不限于： 1.主体部分：消防主机打印机、水流指示器、多线启动模块、感烟探测器、控制模块、手动报警按钮、消火栓按钮、声光警铃、消防电话、消防风机控制柜、防火卷帘门电机及控制箱、正压送风阀、电梯迫降模块、风机280°防火阀等设备的更换维修及管线敷设； 2.火灾报警系统恢复：感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、消防广播、电源线、信号线、广播线、电线管等材料的采购安装及系统恢复； 3.消防控制室移机：控制电缆敷设、镀锌线管敷设、移机人工、系统调试（500点）等； 4.包含设备材料采购、运输、安装、调试、检测验收、培训、售后服务、税费等全部费用。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 不超过30日历天（各工序可交叉进行，逢雨天和不可抗力因素顺延）。自合同签订且甲方发出开工通知之日起计算。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格并通过验收 |
| 1.3.4 | 建设地点 | 深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路9号文伟阁 |
| 1.3.5 | 承包方式 | 按合同文件和（或）招标文件约定承包范围以固定工程量清单综合单价包干方式承包本工程。固定工程量清单综合单价包括但不限于：包含深化设计，包人工费、材料费、施工降效、材料检验试验费用、施工机械设备费、包运输、装卸、搬运及二次搬运、包设备调试、包临时设施安全措施、文明施工、已完工程保护费、保证工期措施、垃圾清运、包含技术指导及培训费、保险费、规费、利润、税金、管理费、包保险、风险、备案、保修，竣工验收等必备工序的一切费用，但不包总包配合管理费。 |
| 1.3.6 | 工程量的确定方法 | 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024） |
|  | 工程计价方法 | 清单计价法 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | （1）投标人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件，原件备查）； （2）投标人必须具备消防设施工程专业承包二级以上专业承包资质； （3）投标人具有有效的建筑施工企业安全生产许可证（提供证书复印件，原件备查）； （4）投标人参与本项目投标近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函；投标人须未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”网站查询截图； （5）本项目不接受联合体投标，不允许分包。 |
| 1.4.2 | 投标人拟派 项目经理要求 | 项目经理具备二级及以上建造师（机电工程）执业资格注册证书，且具有有效的安全生产考核合格证（B证） |
| 1.4.4 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织。可在至自行踏勘 □组织： 踏勘时间： 集合地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开： 召开时间： 召开地点： |
| 1.12.1 | 响应和偏离 | 商务、技术条款响应和偏离说明如下： 严重偏离：本招标文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致投标被否决； 一般偏离：本招标文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于投标人的影响； 可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。 |
| 3.2.5 | 投标货币 | ☑人民币□其他： |
|  | 报价方式和内容 | 1）投标报价：招标人指定目的地交货价。 2）投标报价应包含的相关费用有：供货期内应含所投货物的费用、税费（包括但不限于增值税等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装调试、检测验收、培训、售后服务等工作所发生的费用。本次投标产生的一切费用由投标人自理。投标报价为最终报价，投标人不得要求追加任何费用。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求递交投标保证金：□要求 ☑不要求 |
|  |  | 投标保证金的形式：☑银行转账 ☑银行保函 ☑担保保函 ☑保险保单 |
|  |  | 投标保证金金额：人民币0元（不得超过项目预算或者最高投标限价的2%） |
|  |  | 投标保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目编号，保证金应从投标人账户中转出。 （一）中信银行 投标保证金收款单位：深圳交易集团有限公司_____ 开户银行：中信银行深圳分行营业部_ 银行账号：投标保证金须通过系统虚拟子账户缴纳 （二）民生银行 投标保证金收款单位：深圳交易集团有限公司 开户银行：中国民生银行深圳分行坂田支行_ 银行账号：投标保证金须通过系统虚拟子账户缴纳 |
|  |  | 投标保证金为保函形式的，投标保函应在投标有效截止时间（含）后____日内保持有效。 |
|  |  | 其他可以扣除投标保证金的情形： |
| 3.7.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 1.1.6 | 招标公告 | 公示/公告媒介： 1、深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com） 2、其他：中国招标投标公共服务平台 |
| 7.1.2/8.1.1 | 中标候选人公示 |  |
| 8.3.1 | 定标结果公示（评定分离项目适用） |  |
| 7.2.1/8.4.1 | 中标结果公示 |  |
| 9.3.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约担保：□要求☑不要求 |
|  |  | 履约担保的形式：□现金、转账□银行保函 履约担保的金额：元 |
| 10.5 | 招标失败的 其他情形 |  |
| / | 交易相关费用 | ☑平台交易服务费：□采购人缴纳 □采购代理缴纳 □中标人缴纳 收费标准：按中标价的1‰收取，单个项目包（标段）最低收费5000元，最高收费25万元。 注：本项目无平台交易服务费 ☑招标代理服务费：□招标人缴纳☑中标人缴纳 收费标准：根据国家计委《招标代理服务收费管理暂时办法》（计价格【2002】1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费标准规范收费行为等有关问题的通知（计价格【2011】534号）》规定的费率收取招标代理服务费。如果按上述计取的招标代理费低于8000元，则按照8000元收取。 平台交易服务费和招标代理费由中标人缴纳，投标人投标时须考虑此部分费用 □其他费用： |

| 投标人须知前附表（三） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 3.8.3 | 电子投标文件的编制要求 | 通过系统的编制工具，将投标文件按照招标文件的节点要求，清晰的扫描并导入到系统。因投标人原因导致错传、漏传、内容模糊的相应后果，由投标人自行承担。 其他要求：投标人签名时，建议对投标文件封面、法人证明书、法人授权书、投标函等页面进行UKEY签章。 |
| 4.1.1 | 电子投标文件的加密与解密 | 若投标人未加密电子投标文件，则无需进行签到和解密操作，若投标人已加密电子投标文件，则需注意以下事项： 1、投标人可使用“深圳阳光采购平台”指定的CA证书进行签章和加密。对电子投标文件加密递交的，投标人代表需携带用于加密投标文件的CA数字证书在开标会上或远程线上进行解密操作。 2、投标文件解密时间：解密时间规定为30分钟，投标人需使用加密CA在规定的时间内自行完成解密，对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，将无法参与后续流程环节。 |
| 4.2.5 | 电子投标文件递交的要求 | 1、投标人应在投标截止时间前用投标人企业机构数字证书登录深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com），点击【网上投标】递交电子投标文件，具体操作见平台中服务指南-业务操作指引。 2、投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成电子签名确认的，视为投标文件未递交。（建议投标人于投标截止时间前一天自行错峰进行网上提交）。 3、在线递交电子投标文件仅支持投标文件编制工具生成且后缀名分别为.CGTB格式。 |
| 需要补充或修改的其他内容（前后不一致的以此为准） |  |  |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 11.1 | 投标样品 | ☑不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
|  | 投标方案演示 | ☑不要求进行方案演示 □要求进行方案演示，具体要求： |
|  | 其他要求 | 1、如果投标人承诺的内容与现实情况不符或被举报且被证实（或查实），可能会导致： 1)如果投标人已中标，其中标资格将被取消； 2)如果投标人中标且已经与招标人签订合同，则招标人有权根据查证情况解除合同。 3)无论采用何种方式处理，由此给招标人造成的的损失均由中标人给予赔偿。 2、本招标技术要求如出现两个标准或规范不相符合时，按最高标准或以招标人要求为依据执行，且所有标准采用合同生效之日起的最新标准。如出现技术要求或参数不一致的情况，以招标人解释为准。 3、若招标文件、答疑文件、补遗文件出现内容不一致情形时，以最后发出的为准。本招标文件的最终解释权归属于招标人，投标人须在规定时间以前通过提疑的方式获得招标人的解释，否则以招标人解释意见为准。 4、评标委员会和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。 5、投标人在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证招标方人员、施工方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于投标人造成的任何人员、财产等受到损害，投标人必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。 6、投标人应对投标内容所涉及的一切专利等知识产权承担责任，并负有保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决等均由投标人负责，与招标人无关。 7、中标人应保证，招标人在使用合同成果的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工程设计权和其他知识产权的起诉。任何第三方如果提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。 8、履约能力的审查： 招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须积极配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，招标人有权重新组织招标或由排名第二的中标候选人获得合同授予资格，以此类推，直至排名第三的中标候选人获得合同授予资格。如果排名前三的中标候选人均放弃或被招标人取消合同授予资格，招标人则应重新组织招标。 9、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 10、根据招投标法实施条例第三十四条规定：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。” 11、若出现投标报价明显偏高、严重不平衡报价、围标、串标等损害招标人利益的情况，评标委员会可否决其投标。 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 12、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，招标人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。 13、投标人不得存在招标文件第一章《投标人须知》第三节总则中第1.4.5中的各类情形。 第1.4.5的各类情形无需在投标阶段提供相关证明（投标文件格式有要求的除外）。 但只要存在上述情形，不论于何时发现，相关投标均做无效处理。 14、除非特别说明，本招标文件中“国内”均不包括香港、澳门和台湾地区。 15、招标人按照《关于建设工程招标投标的改革若干规定》(深府[2015]73号)文件的要求定标。 16、本项目采用纸质文件投标、评标，招标文件中有关电子投标、评标的要求均不适用。纸质投标文件要求如下： 1）投标人应递交一份正本和四份副本纸质投标文件，电子文档U盘一份，电子文档提供可编辑文档（word）（价格标EXCEL文件）+盖章扫描件（pdf）。并在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印。除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。 2）投标人应将纸质投标文件正本、副本密封装在的信封中，且在信封上标明“项目名称”“项目编号”“投标人名称”字样。“投标文件”密封封口处须加盖投标单位公章。未密封的投标文件，招标人将不予以受理。 |
| 投标文件的编制内容 |  |  |
| 条款号 | 内容 | 规定 |
| 3.1.1 | 投标文件组成 | 投标文件包含以下组成部分： ☑资格审查文件 ☑商务标部分 ☑技术标部分 ☑价格标部分 |
|  | 资格审查文件 | 编制内容： 详见招标文件第五章投标文件格式资格审查文件 |
|  | 商务标部分 | 编制内容： 详见招标文件第五章投标文件格式商务标部分 |
|  | 技术标部分 | 编制内容： 详见招标文件第五章投标文件格式技术标部分 |
|  | 价格标部分 | 编制内容： 详见招标文件第五章投标文件格式价格标部分 |
| 备注： 本表如出现前后不一的缺漏情况，以招标文件中列明较多的为准，如出现名称不一致的情况以投标文件格式的名称为准。 |  |  |

## 第二节否决性条款摘要

提示投标人和评标委员会：本部分内容是本项目招标文件中涉及的所有否决性条款的汇总，否决性条款包括：投标文件不予受理的情形和废标条款。招标文件中有关否决性条款的阐述与本节不一致的，以本节内容为准。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。

- 投标文件有下列情形之一的，其投标将不予受理的情形（由招标人负责判定）：

  - 在投标人须知前附表规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的电子投标文件；

  - 投标人提交的电子投标文件无法读取导入，导致无法正常开标的；或在规定时间内无法完成投标文件解密的；

  - 投标人名称和购买（获取）文件时登记不一致的。

- 围标、串标与废标的判定与处理（初步评审由评标委员会负责判定）

  - 围标、串标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按围标、串标行为对待，除按废标处理外，招标人将提请有关主管部门或者有关行政管理部门根据情况依法做出处罚：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人的投标文件在芯片批次号、硬盘序列号、网卡序列号均相同的电脑中编制而成或由同一家投标单位编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

    - 投标人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

  - 废标的判定与处理

有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按废标处理让该投标文件退出评标程序。

    - 投标报价超出招标控制价或最高限价的或按第一章第三节3.2条规定的调整方法确定的调整后价格超出最高限价的；

    - 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

    - 未按招标文件的规定提交投标保证金的，或投标保函的内容不符合招标文件要求的；

    - 未按招标文件规定提交《投标函》的，或《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误，可能导致影响项目实施，损害招标人利益的；

    - 组成联合体投标的，投标文件中未按规定提交联合体所有成员共同投标协议的；

    - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价且根据招标文件评定标办法规定的修正原则无法确定哪一个有效的。按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外；

    - 参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；

    - 对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的或不满足的，对招标文件实质性条款为招标文件中所有标注“★”号的条款以及初步评审表要求的内容未作出响应的或不满足的；

    - 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的，或投标人不接受根据招标文件规定对投标报价进行算术修正的；

    - 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

    - 若出现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

    - 符合法律法规或主管部门规范性文件规定废标情形的。

注：招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准。

- 招标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

（1）采用纸质投标文件递交方式，在截标时间后送达的；

（2）采用纸质投标文件递交方式，未密封的投标文件；

- 招标人修改或补充的废标情形：

## 第三节 总则

- 说明

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理：见投标人须知前附表。

    - 项目编号及项目名称：见投标人须知前附表。

    - 其他概况：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

    - 资金来源：见投标人须知前附表。

    - 出资比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围及项目概况、服务期、质量要求和建设地点

1.3.1 本次招标范围及项目概况：见投标人须知前附表。

1.3.2本次招标的计划服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本次招标的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本次招标建设地点：见投标人须知前附表。

1.3.5本次招标承包方式：见投标人须知前附表。

1.3.6本次招标其他要求：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉。

    - 拟派项目经理要求：见投标人须知前附表。

    - 其他要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

      - 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

      - 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

      - 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

      - 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

      - 与本次招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

      - 与本次招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

      - 投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用由投标人自理。

  - 保密

    - 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

    - 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

    - 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用由投标人自理。

    - 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的使用场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以数据电文（或书面形式）将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以数据电文（或书面形式）通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

    - 中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 响应和偏离

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。响应和偏离的说明详见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件应针对招标文件中的实质性要求和列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

    - 投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

    - 本招标文件包括：

      - 投标人须知；

      - 评定标办法；

      - 合同条款及格式；

      - 项目需求；

      - 投标文件格式。

注：根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

    - 招标文件获取时间及方式：见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有质疑，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内通过深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）（【我关注的项目】找到对应项目，在【招标文件】节点点击【质疑】按钮向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。（重要提示：“对招标文件提出质疑问题”不等同于“对招标文件异议”，投标人如认为招标文件存在限制性、倾向性使自己的权益受到损害的或不符合法律、法规和规章规定的情形属于对招标文件的异议，应按照投标人须知总则“附件一 特别说明”“异议相关规定”提出异议。）

    - 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间内以数据电文形式（深圳阳光采购平台）或书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间和内容明显影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。

    - 投标人可在【我关注的项目】页面找到参与的项目，在【澄清与答疑】节点点击【查看】按钮，查看招标人发布的补遗内容，以及查看、下载回复内容附件。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间前，招标人可以数据电文（或书面形式）修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如未在规定时间内发出澄清的或澄清内容明显影响投标文件编制的，将应当相应延长投标截止时间。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件组成及格式见本招标文件第五章和投标人须知前附表三。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价算术修正原则详见第二章评定标办法。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 详见投标人须知前附表。

    - 在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以数据电文形式（或书面形式）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许撤销或修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式等提交投标保证金证明，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人应当从其账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决处理。

    - 招标结束后向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后向中标人退还投标保证金。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

      - 在投标截止时间后，投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

      - 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

      - 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

    - 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

  - 资格审查资料（适用于资格后审的）

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的要求。

    - “投标人基本情况表”应附以下证明材料：

      - 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）。

      - 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

      - 投标人须知前附表要求的其他证明材料。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

  - 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件中的有关服务期、投标有效期、质量、招标范围等或带“”的相关商务技术条款等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标人应当按照招标文件和深圳阳光采购平台的要求编制投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

  - 投标文件的加密

    - 投标人应当按照招标文件和深圳阳光采购平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人应通过深圳阳光采购平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 投标截标时间后，系统不再接收任何投标文件上传。

    - 具体要求详见投标人须知前附表。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以先撤销签名，再修改或撤回已递交的投标文件，修改完成后，重新上传投标文件并确认签名。

- 开标

  - 开标时间和地点

    - 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过深圳阳光采购平台网上开标大厅公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

  - 开标程序

    - 进入开标大厅；

    - 投标人登录投标平台，点击【我关注的项目】，找到对应项目，投标时间截止之后，点击【进入开标会】。开标时，招标人下达解密指令，投标人使用加密CA进行投标文件解密；

注：若投标人未加密电子投标文件，则无需进行5.2.2步骤的操作。

    - 所有投标人解密完成或解密时间截止后，招标人在开标端导入经解密的投标文件，投标人确认报价，确认报价完成或报价时间截止后，生成开标一览表；

    - 投标人如对开标过程有异议，则点击【提出异议】，输入异议内容后，点击【发布】，提出询问，工作人员应及时回复异议。

    - 招标人在开标端点击【结束本次开标】按钮；

    - 开标结束。

- 评标

  - 评标委员会

    - 招标人将依法组建评标委员会，通常情况下，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数，专家成员不得少于评标委员会成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的成员应当回避。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

  - 评标原则

    - 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照投标人须知前附表和第二章“评定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人以数据电文形式（深圳阳光采购平台）或书面形式提交评标报告和推荐中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

确定中标人（非评定分离项目适用）

  - 中标候选人公示

    - 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

    - 招标人在确定中标结果后，按照投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3日。

    - 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

  - 中标结果公示

    - 中标候选人公示期满且无异议，按照投标人须知前附表规定的媒介公告中标结果。

- 确定中标人（评定分离项目适用）

  - 中标候选人公示

    - 评标结束后，招标人按照投标人须知前附表规定的媒介公示评标委员会推荐的中标候选人，公示期不得少于3日。

    - 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

  - 定标

    - 招标人按投标人须知前附表规定的定标方法及定标程序进行定标。

  - 定标结果公示

    - 定标结束后，招标人按照投标人须知前附表规定的媒介公示定标结果。

    - 投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在定标结果公示期间提出。

  - 中标结果公示

    - 中标候选人公示期和定标结果公示期满且无异议，按照投标人须知前附表规定的媒介公告中标结果。

- 合同授予

  - 履约能力的审查

    - 招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况、供货能力等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须无条件配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，原评标委员会将重新审查其中标候选人资格。

  - 中标通知

    - 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

    - 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 招标失败的情形

发生以下情形之一的，招标人应当宣布本次招标失败：

  - 因投标人数量不足三家未能达到开标条件的；

  - 评标委员会否决所有投标的；

  - 评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争而否决所有投标的；

  - 招标项目发生重大变化，招标人取消采购任务；

  - 投标人须知前附表规定的其他情形。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

    - 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

    - 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

    - 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

    - 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标、评标结果和定标结果提出投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。。

- 需要补充的其他内容

  - 其他内容见投标人须知前附表。

# 附件一 特别说明

招标投标分段限时异议的规定：

（1）为提高招标投标活动效率，本次招标投标各阶段的异议处理按“分段限时异议”原则进行。异议人在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日内未提出书面异议或超过本规定要求投诉时效的，可以不受理该异议。

（2）对招标公告内容的质疑时限：公告发布首日起五日内。

（3）对招标文件内容的质疑时限：提交投标文件截止五日前提出；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。

（4）对开标过程的异议时限：开标结束前线上提出。

（5）对评标结果异议时限：中标候选人公示期间。

（6）对定标结果异议时限：定标结果公示期间。

# 第二章 评定标办法（综合评分法+直接票决）

## 一、评标须知

- 评标委员会

  - 招标人将依法组建评标委员会，通常情况下，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数，专家成员不得少于评标委员会成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的成员应当回避。

- 评标人员守则

  - 所有参加评标人员必须遵守国家及有关地方制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关货物采购招标投标的保密制度；如果发现评委徇私，违反纪律，则招标人有权取消其评标资格，并报直管部门或有关监督部门备案；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

  - 全体参与评标人员：

必须遵守评标纪律、不得泄密；

必须公正、不得徇私；

必须科学、不得草率；

必须客观、不得带有成见；

必须平等、不得强加于人；

必须严谨、不得随意马虎。

- 评标步骤

  - 全部评标过程将按以下步骤进行：

    - 评标准备；

    - 硬件信息评审；

    - 初步评审；

    - 详细评审；

    - 评标报告。

- 评标准备

  - 评标委员会人员进入评标室后，首先推选一名专家担任评标委员会组长。评标委员会组长负责评标过程中的组织工作，引导评标委员会按约定的程序进行评标。

  - 评标委员会人员应当熟悉招标文件、评标方法等有关文件，包括项目概况、招标范围、招标目的、评标方法、评标所用表格等。

- 硬件信息评审

  - 自动检查不同投标人的投标文件是否由同一单位或者个人编制；

  - 自动检查不同投标人的投标文件是否在芯片批次号、硬盘序列号、网卡序列号均相同的电脑中编制而成或由同一家投标单位编制。

- 废标条件

  - 详见投标人须知：否决性条款摘要。

- 附则

  - 本评定标办法由招标人负责解释。

- 附件一

| 《初步评审审查标准》 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 | 审查结论 |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（事业单位法人证书或其他主体开办证明）、资质证书一致 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标函格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第一章投标人须知前附表的要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 否决性条款 判定 | 招标文件否决性条款摘要中列明的情形 | 是否符合要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（事业单位法人证书或其他主体开办证明） | 是否符合要求 |
|  |  | 资格要求 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第一章“投标人须知”第1.4.5项规定的任何一种情形 | 是否符合要求 |
| 3 | 响应性 评审标准 | 投标报价 | 投标报价未高于最高限价 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 工期 | 符合招标文件要求 | 是否符合要求 |
|  |  | 投标文件响应情况 | 商务、技术不可偏离项（“★”）完全响应招标文件要求 | 是否符合要求 |

注：以上初步评审审查标准中如出现一处不符合要求，其投标文件将作废标处理。

## 二、评标方法

（综合评分法）

本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的评审标准及评审因素的量化指标进行评审，排序靠前的推荐为中标候选人。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第一章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。初步评审的结论是“通过”或“不通过”，只有结论为“通过”的投标方能进入下一阶段的评标，否则其投标将按废标处理。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

      - 按本章商务标评审标准规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

      - 按本章技术标评审标准规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

      - 按本章价格标评审方法规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

      - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以数据电文（或书面方式）进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件存在投标报价问题的，评标委员会可以进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行，具体修正原则详见本章《价格标评审方法》。修正后的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝。

  - 评标结果

    - 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人名单。

- 中标候选人的推荐

  - 按评审综合得分从高至低的顺序进行排序，向招标人推荐评审总得分排名靠前的投标人为中标候选人，推荐数量见投标人须知前附表。如投标人须知前附表要求授权评标委员会确定中标人的，向招标人推荐评审总得分排名第一的中标候选人，形成评标报告。

  - 若出现评审综合得分相同的情形，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定中标候选人的排序。

- 附表

附表1-1《商务标评审标准》

附表2-1《技术标评审标准》

附表3-1《价格标评审方法》

附表4-1《商务标、技术标、价格标和综合得分汇总》

附表1-1 《商务标评审标准》

| 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质及体系认证 | （1）投标人具备消防设施工程专业承包一级资质得3分，二级资质得1分，需提供资质证书扫描件； （2）投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，最高得2分，需提供证书扫描件。 本项最高5分。 | 5分 |
| 2 | 投标人业绩情况 | 近5年（从投标截止之日起倒算，以合同签订时间为准），投标人完成的消防设施工程施工或维修改造项目业绩，每提供1项得2分，最高得10分。 需提供合同关键页扫描件（至少包含合同签订日期、合同签署双方名称及盖章、工程内容、合同金额），不超过5项，超过5项的只计取前5项。 | 10分 |
| 3 | 项目管理班子配备 | （1）项目经理具备二级及以上建造师（机电工程）执业资格注册证书，得2分；具备机电工程相关专业中级及以上工程师职称得2分，得2分；本小项目最高得4分； （2）技术负责人具备机电工程相关专业中级及以上工程师职称得2分，高级及以上得3分； （3）配备专职安全员（C证）、施工员、质量员、资料员等管理人员，每配备1名得1分，最高得3分。 需提供相关证书扫描件及近3个月社保缴纳证明。本项最高10分。 | 10分 |
| 4 | 免费质保期 | 在满足2年的情况下，每增加1年得1分，最高得3分。 | 3分 |
|  |  | 该项提供以下证明材料以供评审：投标人须提供加盖公章的质保期承诺函（格式自拟并加盖投标人公章），未提供不得分。 |  |
| 5 | 财务状况 | 投标人提供2023年、2024年经审计的财务报告，按两年平均营业收入由高到低排序，排序第1~3得5分，排序第4~6得3分，排序第7名及以后得1分，不提供不得分。（名次并列的，则占用名次） | 3分 |
| 6 | 深圳市内售后服务能力 | 投标人在深圳市内设有售后服务机构或办事处的得5分，未有不得分。 以营业执照、可体现投标人名称的房产证或租房合同为准，成立时间应不晚于招标公告发布之日。 | 4分 |
|  |  |  | 35分 |

注：

1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入投标文件。

2、表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

附表2-1 《技术标评审标准》

| 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织设计及工期保障措施 | 投标人依据本项目实际情况编制施工组织设计，内容包括但不限于： （1）施工总体部署、施工流程及工序安排合理； （2）工期目标响应招标文件要求，有详细的进度计划及关键线路管理； （3）主要施工机械设备、劳动力和材料需求计划； （4）针对既有建筑施工的成品保护及扰民控制措施。 由评标委员会横向比较：评价为优得8-10分，评价为良得5-7分，评价为中得2-4分，评价为差得0-1分。 | 10分 |
| 2 | 工程重点难点分析及质量保证措施 | 结合现场情况和消防系统特点，对工程重点、难点部位的理解及施工方法、质量保证措施： （1）火灾自动报警系统新旧系统衔接及联动调试方案； （2）消防控制室移机期间系统不间断运行保障措施； （3）设备材料品牌选用及技术参数响应情况； （4）质量检验及验收标准执行措施。 由评标委员会横向比较：评价为优得6-8分，评价为良得4-5分，评价为中得1-3分，评价为差得0分。 | 8分 |
| 3 | 安全文明施工及风险应对措施 | （1）安全管理体系及安全责任制； （2）针对高层住宅消防改造施工的安全隐患、风险点分析及应对措施； （3）动火作业、高处作业、临时用电等专项安全方案； （4）文明施工及环境保护措施。 由评标委员会横向比较：评价为优得5-7分，评价为良得3-4分，评价为中得1-2分，评价为差得0分。 | 7分 |
| 4 | 设备材料品牌及技术参数响应 | 投标人提供主要设备材料的具体品牌、型号及技术参数： （1）火灾报警设备采用三江品牌，风机控制柜采用广科品牌，水流指示器采用川安品牌，防火卷帘门控制箱采用QN-800型； （2）主要设备材料技术参数完全响应招标文件要求； （3）提供产品合格证、检测报告等证明材料。 由评标委员会横向比较：评价为优得4-5分，评价为良得2-3分，评价为中得1分，评价为差得0分。 | 5分 |
| 5 | 售后服务及培训方案 | （1）质保期服务方案（质保期不少于24个月），应急响应时间及处理流程； （2）质保期后维保服务承诺及备件供应保障； （3）针对物业管理人员的操作培训方案； （4）技术资料移交承诺。 由评标委员会横向比较：评价为优得4-5分，评价为良得2-3分，评价为中得1分，评价为差得0分。 | 5分 |
|  |  |  | 35分 |

注：

1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入投标文件。

2、表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

附表3-1《价格标评审方法》

价格标评审方法

- 评标价格

  - 投标文件存在投标报价问题的，进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行，具体修正原则为：

    - 若投标报价一览表中投标总价与投标文件中投标总价不一致，以投标报价一览表投标总价为准；

    - 当小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准（有明显错误的除外）；

    - 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

    - 投标报价为各分项报价金额之和，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以有利于招标人的为准，即当单价与数量的乘积高于合价或总价时，以合价或总价为准调整单价；当单价与数量的乘积低于合价或总价时，以单价为准调整合价或总价，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项的价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合第一章第三节第4.3款的有关要求。

  - 合同金额以经修正后的投标报价为准，缺漏项部分由投标人自行承担。

- 价格标评分的计算：

| 投标报价得分 | 基准价和算法类型选择 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 算法类型 | ☑固定比例法 | 基准价：□当各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％ 当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以 ％。n= ☑取有效投标报价算术平均值，并对算数平均值下浮 0 ％ □有效投标报价的最低价为基价 价得分=M-[（｜投标价格-基准价｜/基准价）*100/N]*扣分值 M= 30 （价格评价分项满分值），N= 1 ，投标价格每高于N％时，扣0.5分；每低于N％时，扣0分； 最低得0分。 |
|  |  | □固定乘积法 | 基准价：□各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％ 当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以 ％。n= □取有效投标报价算术平均值，并对算数平均值下浮 ％ □有效投标报价的最低价为基价 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M 1、M= （价格评价分项满分值），Z为本次招标最佳报价（即基准价）； 2、A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A= ；当投标报价高于次招标最佳报价时，取A= ； 3、计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
|  |  | □内插法 | 参与基准价计算范围的计算公式：□全部投标报价 □投标家数＜N，参与基准价计算的评标价的范围为全部有效评标价；投标家数≥N，参与基准价计算的评标价的范围为去掉T个最低评标价和W个最高评标价之后的所有评标价 □投标人≥N家时，去掉评标价最高的H%（四舍五入取整）和最低的L%（四舍五入取整）后，剩余的评标价为有效评标价；当投标人＜N家时，全部评标价均为有效评标价 评标价计算公式：□评标价=投标函中的投标报价（有修正投标报价的取修正后的投标报价） □评标价=投标函中的投标报价*价格扣除（上浮）比例：中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）价格扣除比例： %；中小微联合体（协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上）价格扣除比例： %；失信供应商价格上浮比例： %。 基准价计算公式：□基准价=平均值 * 基准价系数R □基准价=最高评标价 □以招标控制价作为评标基准价 □基准价=最低评标价 报价打分计算公式： □当投标人的评标价>（基准价*浮动率），报价得分=总分-偏差率*100*E1； 当投标人的评标价≤（基准价*浮动率），报价得分=总分+偏差率*100*E2 备注：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值 □得分=（基准价/评标价）*总分 |
|  |  | □其他方法 |  |
| 注：未通过初步评审的投标人的价格得分计算：未通过初步评审的投标人，不计算价格得分。 |  |  |  |

附表4-1 《商务标、技术标、价格标和综合得分汇总》

| 《商务标、技术标、价格标和综合得分汇总》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项 | 商务标 | 技术标 | 价格标 |
| 满分 | 35 | 35 | 30 |
| 投标人综合得分 | 商务标得分+技术标得分+价格标得分=100 |  |  |

## 三、定标方法

招标人在定标过程中，应当坚持择优与竞价相结合，择优为主。招标人应采用下列方法在评标委员会推荐的合格投标人中确定中标人：

- 票决定标法

  - 直接票决定标

    - 招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持一个投标人的方式，得票最多且过半数的投标人为中标人。

    - 当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的2个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个投标人时出现同票的投标人时，所有同票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。

  - 逐轮票决定标

    - 招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持3个投标人的方式，得票最多的3个投标人进入下一轮的淘汰投票。在确定第3个投标人时如果出现同票的，则得票相同的投标人一并进入下一轮的淘汰投票。

    - 原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。

    - 根据前述规则，直至剩余1名投标人为中标人。

- 票决抽签定标法

  - 招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持N（N为前附表1“中标人确定方式”中票决名对应的数值）个投标人的方式，得票较多的N个投标人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节。

  - 当得票超过半数的投标人数量不足N时（假设此时得票超过半数投标人数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的投标人中，取“N-n+2”个投标人进行二次投票（在取第“N-n+2”个投标人时出现同票的，一并进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个投标人，直至确定N个得票超过半数的投标人为止。

  - 在票决定标法、票决抽签定标法投票过程中，当出现前述方法没有约定的情形时，优先参照前述已有方法进行处理，如果前述已有方法无法参照，选取进入下一轮投票单位时，取投标报价较低的投标人，在剔除进入下一轮投票单位时，剔除投标报价较高的投标人。定标委员会也可根据本款原则在投票之前先确定相关规则，再根据事先确定的规则进行投票。

  - 票决抽签定标法由招标人在80个号码的抽签机中抽取中标人。把80个号码分成m组（每组为N个号码），剩余不足1组的号码不生效（如果抽出这些号码无效，需要重新抽取，比如N为3、6时，79,80号为无效号，N为7时，78-80号为无效号）。抽签之前，将参与抽签定标的N个投标人分别进行编号（按投标报价由低往高的顺序编号），分别对应“0，1，2，……，N-1”。招标人随机抽取一个有效号码，将该号码除以N，取余数，余数对应编号的投标人即为中标人。

- 集体议事法

  - 由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。采用集体议事法定标的，定标委员会组长应当由招标人法定代表人或者主要负责人担任。

- 价格法

  - 确定中标人价格的方式详见投标人须知前附表。

# 第三章 合同条款及格式

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由招标人和中标人协商确定。

文伟阁消防系统更新改造工程

工程名称：文伟阁消防系统更新改造工程

工程地点：深圳市福田区梅林街道龙尾社区龙尾路9号文伟阁

甲    方：深圳市万厦居业有限公司文伟阁物业服务中心

乙    方：

日期：  年  月  日

文伟阁物业专项维修资金

—消防系统更新改造工程施工合同

合同编号：

甲方（发包方）：

法定代表人或负责人：

地址：

联系人：                 联系电话：

乙方（承包方）：

法定代表人或负责人：

地址：

联系人：                 联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，结合本工程的实际情况，甲、乙双方就                   工程施工事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、工程承包范围、方式

1、承包范围： 本工程全部施工内容

1.1主体维修更换部分：消防主机打印机、水流指示器、多线启动模块、感烟探测器、控制模块、手动报警按钮、消火栓按钮、声光警铃、消防电话、消防风机控制柜、防火卷帘门电机及控制箱、正压送风阀、电梯迫降模块、风机280°防火阀等设备的拆除更换及管线敷设；
    1.2火灾报警系统恢复部分：感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、消防广播、电源线、信号线、广播线、电线管等材料的采购安装及系统恢复；
   1.3消防控制室移机部分：控制电缆敷设、镀锌线管敷设、移机人工、系统调试（500点）；
   1.4包含设备材料采购、运输、安装、调试、检测验收、培训、售后服务、税费等全部费用。

2、承包方式：暂定总价合同。

1）、乙方按招标文件进行施工，即由乙方包工、包材料、包施工工具、包工期、包质量、包安全及一切措施费、包税金、包文明施工、包保修等。乙方按照甲方要求及甲方确认的施工图及施工方案进行施工，并负责根据甲方要求对图纸进行深化设计工作。工程量清单作为本合同附件详细明确了本工程的承包范围，与本合同具有同等法律效力。乙方详细阅读过构成本合同文件（招标文件等）的其他有关文件，尤其是已充分研究了合同文件、施工图纸和招标文件等，乙方须按设计图纸要求，负责完成整个工程所有的施工任务（合同文件约定甲方另外发包的除外）。工程承包范围所要求完成的工作，包括但不限于依据本工程施工图纸、合同文件、招标文件、政府法规，政府文件所要求的和（或）根据实际情况可推导出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。

2）、乙方承诺不存在任何工程挂靠关系和挂靠行为，不进行任何违法分包和转包，也不存在乙方之外的任何实际施工人。若乙方擅自分包、转包或中途退场的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方应无条件退还甲方已付工程款，同时乙方应向甲方支付合同总价20%的违。

三、技术要求

（一）系统总体要求

1.本工程为文伟阁消防系统更新改造工程，包括主体设备维修更换、火灾报警系统恢复、消防控制室移机三大部分。

2.火灾自动报警系统应采用符合国家现行标准的智能化火灾自动报警系统，系统应稳定可靠，兼容原有系统架构。

3.所有设备材料应符合以下国家现行标准及规范要求：

（1）《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；

（2）《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019；

（3）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

（4）《消防联动控制系统》GB 16806-2006；

（5）《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014；

（6）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

（7）《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018。

（二）主要设备材料技术要求

1.火灾报警控制器（联动型）：应具备多回路总线驱动能力，支持点型感烟、感温探测器、手动报警按钮、控制模块等接入，具备联动控制功能。

2.点型感烟探测器：光电式，具备地址编码功能，响应阈值符合国家标准。

3.点型感温探测器：定温或差定温式，具备地址编码功能。

4.手动火灾报警按钮：击碎玻璃式或按压式。

5.消火栓按钮：具备地址编码，可直接启动消防水泵并反馈信号。

6.火灾声光警报器：具备地址编码，声光同步报警。

7.控制模块（输入/输出模块）：具备地址编码，可控制消防设备启停并反馈信号。

8.多线控制盘：可直接手动控制消防水泵、防排烟风机等重要设备。

9.消防应急广播系统：功率放大器配接扬声器，实现火灾应急广播功能。

10.消防专用电话系统：消防电话主机配接消防电话分机及电话插孔。

11.消防风机控制柜：具备手动/自动控制功能，可控制风机启停并反馈运行状态。

12.防火卷帘门控制箱：具备两步降控制功能，配合烟感、温感联动控制。

13.正压送风阀：具备信号反馈功能。

14.电线电缆：采用阻燃型（ZR），电源线ZR-BV、信号线ZR-RVS、广播线ZR-BVR、控制电缆KVV，规格符合设计要求。

15.电线管：采用镀锌钢管DN20/DN50，暗敷或明敷。

（三）施工及验收要求

1.施工前应进行现场勘测，核对原有系统线路及设备点位，制定详细施工方案。

2.设备拆除应采取保护性措施，原有可用线路及设备不得随意损坏。

3.管线敷设应横平竖直，固定牢固，标识清晰。

4.系统安装完成后应进行系统调试，由专业调试工程师负责，调试内容包括：

（1）火灾报警控制器功能测试（报警、故障、屏蔽、复位等）；

（2）所有探测器、手报、消火栓按钮报警功能测试；

（3）所有模块输入输出功能及联动逻辑测试；

（4）消防电话、消防广播系统通话及广播功能测试；

（5）消防泵、风机、防火卷帘、电梯迫降等联动设备远程控制测试；

（6）主备电源切换测试；

（7）系统整体联动测试（约500点），逐点测试并记录。

5.工程完工后应配合甲方及消防检测机构进行检测验收，取得合格的检测报告。

（四）技术资料移交

1.工程竣工验收后，乙方应向甲方移交以下技术资料：

（1）完整的竣工图纸（含系统图、平面图、接线图）；

（2）设备产品合格证、检验报告、3C认证证书；

（3）设备操作使用说明书、维护手册；

（4）系统调试记录、检测验收报告；

（5）备品备件清单。

四．合同价格

1．本合同总金额为人民币__________元（大写：____________元）。

最终结算价格以实际工程量进行计算，并以深圳市物业专项维修资金管理中心结算审核价格为准。在结算过程中，甲、乙双方应共同配合，最终以第三方结算审核价执行。若由于乙方未按合同履行而造成的扣款，由乙方承担。

2．本合同价格为综合单价包干，包括了设备及材料采购、安装、调试、运输、装卸、场内二次运输、保险、相关服务费用、所需缴纳的所有税费，以及一切可预知及不可预知的工程变更费用，均包含在综合单价内。

四．支付和结算方式

1、本工程不设预付款。

2、施工合同签订后，乙方应配合甲方向深圳市物业专项维修资金管理中心提交工程资料，申请工程首款，甲方在收到该工程专项维修资金的首款，满足支付条件后30日内向乙方支付首款的全额。

3、工程竣工验收合格，乙方按规定将完整的工程竣工归档资料移交给甲方，且深圳市物业专项维修资金审核并将尾款支付到甲方账号，同时乙方将结算总价3%的质保金转入甲方指定的银行账户后，经甲方确认乙方已经全部足额支付场地工作人员薪酬的前提下，甲方于30天内支付至经审定的工程结算总造价的全额。

4、质保期满并在乙方已完成全部保修工作后，甲方在30个工作日内将质保金一次性免息支付给乙方。甲方如有垫付维修费用的，有权从保修款中直接扣除，超出保修总额部分的，乙方应于3日内补足。

5、每次付款前，乙方需出具等额有效的经税务局认可的增值税专用发票，并提供“付款申请书”写明已收款明细及本次申请金额，若不按此要求出具所导致的付款延误由乙方负责。

6、本工程费用使用小区物业专项维修基金支付，如非甲方原因造成专项维修资金审批延误的，费用支付时间随之顺延，甲方无需承担违约责任。

7、乙方充分知悉：本工程所涉费用系使用项目所在小区业主的物业专项维修资金支付，所涉款项均由物业专项维修资金主管部门最终核定并拨付。甲方作为该小区的物业管理单位，系受业主大会委托代为与乙方订立本合同，故任何情况下乙方不得以任何理由向甲方主张由甲方最终承担本合同全部或部分费用。

五．工期及施工

1.工期：

开工日期：      年     月      日（以甲方书面进场通知为准）

竣工日期：      年     月      日

合同工期总日历天数：30个日历天（逢雨天顺延，不可抗力因素除外）。

2.乙方必须按甲方现场项目工期要求，向甲方提交本工程的施工进度表，并严格按该进度表施工，乙方按甲方要求安排足够机械、工具、劳动力，确保按时保质完成施工任务。

3.甲方要求比原约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，如果乙方能够做到的，不应拒绝。

4.如遇不可抗力因素和自然灾害，或甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

5.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工24小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

6、乙方逾期完工的，每逾期一天，向甲方支付合同总价1‰的违约金；逾期超过15天，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，对乙方已完成且验收合格的工程量按80%结算，同时甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金，且乙方无权要求甲方返还履约保证金。

六、工程质量标准及约定

1.本工程以施工图纸（如有）、作法说明、设计变更（如有）和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准，如标准及规程有冲突的以要求较高的为准。

2.工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合规，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

3.双方对工程质量有争议，由市（或区）建设行政主管部门或质监部门进行鉴定。因此造成的经济损失和工期拖延，由责任方承担。

4.乙方应认真按照标准、规范、设计和样板间样品标准的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

5.乙方负责提供材料样品，经甲方任可后实施，在施工中乙方不得偷工减料，不得将不合格的材料及产品用于本工程施工。使用的材料和设备严格执行国家现行的有关设计规范、技术规范、标准和施工验收规范、深圳市地方性的相关条文及规定。禁止使用国家明令淘汰或不合格的材料和设备。

6.以上检查检验合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返工的全部费用，赔偿甲方的有关损失，工期不得顺延。

7.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

8.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

9.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知15日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

七、违约责任

1.工程质量达不到规定要求，乙方须无条件返工直至符合合同约定的质量要求，因此而发生的所有费用由乙方承担。

2.乙方所应承担的各项违约费用，甲方可在支付本工程进度款时直接扣除，也可在乙方与甲方签订其他合同工程款中直接扣除，乙方对此无任何异议，如不足以弥补甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

3.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

4.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，双方可协商解除，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5.合同履行过程中，由于乙方原因所造成的乙方、甲方、或第三人的一切损失均由乙方承担。因乙方原因导致甲方损失或甲方向第三人承担赔偿责任，均视为甲方损失，甲方有权向乙方进行追偿，乙方应向甲方支付合同总价的20%的违约金，同时甲方有权在未结算款项中直接予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。

6.除本合同另有约定外，乙方未按合同约定履行义务的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担违约责任，乙方拒绝整改或逾期未整改完毕，则甲方有权单方解除合同。

7.甲方按照约定或乙方违约解除本合同或本合同终止，乙方应在合同解除或终止后3日内清场，并与甲方办好交接手续，交付全部施工资料，并于5日内支付违约金，每逾期一日，乙方应按照本合同总价款的千分之三向甲方支付违约金，直至乙方履行全部义务之日止。

8.甲方给予乙方的任何宽容、宽限、优惠或延缓行驶本合同项下的任何权利，不应视为甲方对本合同和法律赋予权利和利益的放弃；甲方一次性免于追究乙方对本合同任何条款的违法或不履行，不应视为甲方对乙方任何随后的违反或不履行的不追究。

9.乙方在施工期间必须确保安全，一旦出现任何安全事故或人员伤亡、财产损失的（包括其他施工单位造成的），乙方应第一时间向甲方提报，且应立即组织实施抢救，保护现场，负责全部处理工作，并承担全部费用以及经济赔偿责任、法律责任及伤亡指标。若由此造成甲方名誉及经济损失，其法律责任和经济损失均由乙方承担。由第三方原因引起的安全事故、人员伤亡、财产损失等，由乙方按前述约定妥善处理后自行向第三方追偿。

10.本合同所称“损失”、“一切损失”、“所有损失”，包括但不限于：

（1）甲方因乙方的违约行为所遭受的直接损失和间接损失；

（2）甲方为减少或弥补违约行为所遭受的直接损失和间接损失所发生的合理费用；

（3）甲方为要求乙方赔偿直接损失和简介损失而发生的法律费用（包括但不限于律师费、保全费、担保法、鉴定费、公证费等诉讼费用）；

（4）甲方之预期收益；

（5）本合同中约定的违约金不足以弥补另一方损失的，乙方应继续赔偿。

八、争议的处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2.当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

九、其他约定事项

1.涉及本工程的招标文件、乙方的投标文件（招标文件和投标文件相驳时，以招标文件为准）或经甲方审核后的报价为本合同的组成部分。

2.乙方应完成开工前施工场地的清理，为正常开工自创条件，所发生的费用已包括在合同价款中。

3.甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量，包括但不限于对乙方工程质量、进度、安全、文明施工等的现场监督管理，审查乙方施工方案及其施工进度计划。

4.甲方有权要求乙方无条件更换在履行其职责方面不能胜任或玩忽职守的乙方施工或管理人员，乙方替换的人员需经甲方确认，并在甲方确认后 1天内到岗。

5.甲方应向乙方介绍本单位安全生产、环境保护的有关制度、规定和告知相关要求，并对乙方员工进行安全交底培训并留存培训记录。

6.乙方在工程施工前以及临街交通要道施工前，应向甲方或监理递交工程安全防护措施，经甲方或监理认可后方可实施。此费用已包含在合同价款之内。

7.乙方指派         为本合同负责人（联系电话             ），其负责本合同项目的执行及签收所有甲方文件。乙方更换本合同负责人应提前7日以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，乙方所做出的各种承诺不得因为本合同负责人易人而改变。如果乙方私自更换本合同负责人，甲方将对乙方处以人民币500元/天的违约金。在本合同履行过程中，甲方如经综合考察认定乙方指派的本合同负责人或其他工作人员不能胜任本合同规定的工作，有权要求乙方立即更换，如更换后的人员仍不能胜任工作，甲方有权解除本合同，乙方应按已完成工作量应付价款的20%向甲方支付违约金。

8.乙方应派驻具有经验丰富的项目管理人员及工人，严格按照施工图和施工验收规范及政府相关文件要求进行施工，认真服从甲方及监理的统一协调及管理，积极配合相关单位的工作。

9.乙方与其派遣到甲方工作的员工签署劳动合同，并负责办理社会保险（包含工伤保险）及人身意外伤害保险（涉及到高空作业人员的意外险赔付金额不得低于100万元）。按施工安全规定采用预防措施，确保施工安全和第三者的安全，凡施工中发生的一切事故及人身危害，由乙方负责。如涉及临时用电、临时动火、高空作业等危险作业，乙方须按规定办理《危险作业许可证》，充分识别危险因素，落实安全措施，方可作业。

10.乙方必须组织员工进行身体检查，凡患作业禁忌症、生理缺陷或者不宜从事实际作业人员，一律不得进入甲方作业，否则因此产生的后果由乙方负责。乙方向甲方提供进入甲方管理服务区域从事作业员工的特种作业证书或相关资质证书，供甲方存档备查。在施工期间，未经甲方允许不等更换备案施工人员，确需更换的，须经甲方同意备案后更换。文明施工，遵守管理处关于装修工程的有关规定，若因乙方违反有关规定引起住户投诉而导致的一切后果，由乙方负责。

11.乙方应对进入施工场地的人员进行安全教育，并对他们的安全负责。施工过程中应严格按照有关操作规程施工，严禁违章操作。

12.乙方需按照甲方要求签订《施工安全管理协议》，并按照协议要求向甲方缴纳人民币 5000 元的安全保证金，工程验收合格7天后无息退还。

13.施工前，甲方提供施工用水、用电的驳接点，由乙方自行挂表接至施工现场。挂表前及工程竣工后，由双方安排专人共同对水、电表读数进行记录，作为水、电费结算依据。工程竣工后，按实际用量结算水、电费。

14.工程具备竣工验收条件及验收合格后，乙方按国家工程竣工验收有关规定及合同规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

15.乙方按照《建设工程质量管理条例》及有关规定，负责本工程的质量保修责任，保修期为   年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（1）属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用从乙方工程款中扣除。

（2）发生紧急抢修事故的，乙方在接到甲方事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

（4）质保期内因质量问题造成第三方人身或财产损害，第三方向甲方提出赔偿要求，甲方有权要求乙方立即给予赔偿。因保修不及时造成新的人身或财产损害，由造成保修拖延的责任方承担赔偿责任。

（5）质量保修期完成后，由甲方组织验收。

十、附则

1.本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方执五份，乙方执壹份，具有同等法律效力。如有争议未决，向甲方所在地有管辖权人民法院起诉。

2.本合同未尽事宜，由双方自行协商解决，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充，对本合同有关条款进行变更或者补充时，应以书面形式确认。协议附件、补充协议、变更协议是本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3.因一方不履行合同而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

4.甲方有权在提前30日以书面形式通知乙方后单方解除本合同，合同解除后双方据实结算服务费用，甲方无需向乙方支付任何赔偿或补偿。

5.本合同经双方签字盖章后生效，至   年的保修期满后自行失效。

附件：独立承诺函

甲方：                                    乙方：

授权代表：                                授权代表：

日期：    年   月    日                   日期：   年   月   日

附件1：独立承诺函

独立承诺函

致：                          (建设单位名称)

我方已详细了解了关于                         工程 (下称 “本工 程”) 的相关文件及附件，完全知悉并理解该工程内容，现就有关事项向贵方郑重承诺如下：

1.按照与本工程有关的法律法规或规范性文件的规定、合同的约 定承担本工程的实施，确保工程质量和安全，并在质量缺陷责任期及 保修期内承担相应的工程维修责任,并履行合同所约定的全部义务。

2.参与本工程投标（如有）、签订本工程合同并承诺全面履行合同是我方真实意思表示。我方承诺不存在任何工程挂靠关系和挂靠行为，不进行任何违法分包和转包，也不存在我方之外的任何实际施工人。

3.在签订合同后，派驻本工程施工现场的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人及其他管理人员(合称“管 理人员”)，均为我方正式员工。我方对前述管理人员的行为负责。

4.关于工人工资等专款专用使用情况，我方将定期每 3 个月向贵方书面汇报。

5.由我方负责采购的建筑材料、构配件或租赁的施工机械设备等 均由我方负责采购、租赁并承诺随时按照贵方要求提供相关证明。

6.我方若违反上述承诺，不论合同在诉讼或仲裁程序中是否被认 定无效，由此引发的一切法律责任均由我方单方承担。我方仍将按照 合同约定向贵方支付各项违约金，并赔偿贵方全部损失，包括实际损失、预期利益及追索损失产生的所有花费 (包括但不限于罚款、赔偿金、违约金、商誉减损以及为维权支付的律师费、诉讼/仲裁费、 公证费、检测费、鉴定费等)；同时对被认定的实际施工人的行为和 工作成果向贵方承担连带责任。

7.因本函而起或与本函有关的争议，双方应提交【贵方所在地人民法院】进行争议解决。

8.贵方已对上述内容进行了说明与提示，我方完全理解上述承 诺的内容，并清楚上述承诺是贵方授予中标通知书并签订合同的前 提条件和关键因素，在我方出具本函后持续有效并对我方有约束力。

9.我方确认，本函系独立于本工程合同的独立承诺，本函所述承 诺不可撤销。

施工单位名称：(签章)

法定代表人 (授权代表人)：

地址：

日期：

注： 由授权代表人签署的，需附法定代表人签署的授权委托证明书。

# 第四章项目需求

## 第一节商务条款

- 详见招标文件第一章及合同条款内容

- 投标人提供完整《诚信承诺函》和《廉洁承诺书》（附件格式并加盖投标人公章）。

诚信承诺函

致：（招标人）

我公司承诺：

1.我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件。

2.我公司严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并愿意向贵方及采购人提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。

3.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

4.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。

9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我单位承诺，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我公司承诺中标后项目不转包，未选用进口产品参与投标，未经采购人同意不进行分包。

12.我公司不存在“单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情形；我公司未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

13.我单位承诺，参与本项目投标前三年内，未受过环境监测行政主管部门行政处罚或未有被政府相关部门（如质检部门等）、媒体通报弄虚作假等情形。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

廉洁承诺书

致： （招标人）

我司参加 （项目名称） 项目（项目编号 ）招标活动中，能够遵 守国家法律及有关规定，保障双方工作氛围的清正廉洁，保证业务协议的正常履行，我 司就廉洁承诺书如下：

一、我司自觉遵守国家法律和省、市有关招投标管理规定，按照廉洁诚实，公平公开的原则，开展有关业务洽谈工作。业务过程中，自觉配合进行有关方面的调查、咨询 和监督。

二、双方工作人员开展业务洽谈过程中保持正常业务交往，不得以任何形式向对方索要和收取回扣等好处费，以及收受另一方工作人员馈赠的礼金、有价证券和贵重物品，不得为对方报销任何应当由个人或单位支付的费用。

三、双方工作人员均不得参加由其中一方组织的可能妨碍正当公务的宴会、娱乐或其他活动。

四、我司及其工作人员承诺不利用向招标人及其工作人员行贿、提供回扣、手续费或者其他好处等不正当手段获取招标人本次招标项目的合同。

五、我司及其工作人员承诺不为谋取不正当利益擅自与招标人工作人员就招标人的合同项目价格、质量、期限、附加服务及其验收等方面进行私下商谈或达成任何损害招标人利益的默契。

六、我司承诺不以洽谈业务、签订合同为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性娱乐场所。

七、我司承诺不为招标人及其工作人员个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、办公用品等物品。

八、招标人如发现我司工作人员有任何违反本协议的行为，可向我司通报，在依法处理当事人的同时，共同采取措施堵塞漏洞。

九、招标人发现我司违反本协议承诺或者采取不正当手段行贿招标人工作人员，招标人根据具体情节和造成的后果追究我司违约责任，并将我司列入合作黑名单，终止与我司的一切业务合作，同时招标人保留拒付款项的权利。由此给双方造成的全部损失和处理问题所产生的一切费用均由我司承担。

十、我司如发现招标人工作人员有违反上述协议规定者，应向招标人领导反映，或向招标人的纪检监察部门举报并积极配合招标人信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。

十一、在合同项目履行过程中发生我司贿赂招标人工作人员，被纪检监察、检察、司法机关立案查处，招标人有权终止合同，由此造成双方损失及发生办案诉讼费用全部由我司承担。

十四、本协议承诺作为本次招标项目投标文件不可撤销附件，同时签署有效，并随项目业务完结经检查验收后自动终止。

投标人：

法定代表人或其授权代理人：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：       年       月       日

## 第二节 技术条款

## 招标项目需求

### 一、采购范围

#### 注：
★（1）同一系统内的火灾报警设备须为三江品牌，确保与原有系统兼容；
（2）消防风机控制柜采用广科品牌，水流指示器采用川安品牌，防火卷帘门电机及控制箱采用QN-800型，正压送风阀规格1200*600。（投标人可选用上述参照品牌产品，也可选用或相当于上述品牌、型号技术参数及质量等级的同类产品。选用非参照品牌产品时，投标人须提供完整技术资料，证明其性能指标不低于本项目要求，由评标委员会评审认定。）

| 序号 | 工程内容 | 数量 | 单位 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文伟阁消防系统更新改造工程 | 1 | 项 | RMB：185422.66元 |

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌要求 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：工程量清单由招标人提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、技术要求

1.系统总体要求
1.1 本工程为文伟阁消防系统更新改造工程，包括主体设备维修更换、火灾报警系统恢复、消防控制室移机三大部分。
1.2 火灾自动报警系统应采用符合国家现行标准的智能化火灾自动报警系统，系统应稳定可靠，兼容原有系统架构。
1.3 本工程为在用建筑消防系统维修改造项目，施工期间需保障小区基本消防安全，施工与运营交叉进行。

2.主要设备技术要求
2.1 火灾报警控制器（联动型）：应具备多回路总线驱动能力，支持各类探测器、手动报警按钮、控制模块等接入，具备联动控制功能。
2.2 点型感烟探测器：光电式，具备地址编码功能，响应阈值符合GB4715标准。
2.3 点型感温探测器：定温或差定温式，具备地址编码功能，符合GB4716标准。
2.4 手动火灾报警按钮：击碎玻璃式或按压式，符合GB19880标准。
2.5 消火栓按钮：具备地址编码，可直接启动消防水泵并反馈信号。
2.6 火灾声光警报器：具备地址编码，声光同步报警，音量不低于85dB。
2.7 控制模块（输入/输出模块）：具备地址编码，可控制消防设备启停并反馈信号。
2.8 多线控制盘：可直接手动控制消防水泵、防排烟风机等重要设备。
2.9 消防应急广播系统：功率放大器配接扬声器，实现火灾应急广播功能。
2.10 消防专用电话系统：消防电话主机配接消防电话分机及电话插孔。
2.11 消防风机控制柜：具备手动/自动控制功能，可控制风机启停并反馈运行状态。
2.12 防火卷帘门控制箱：具备两步降控制功能，配合烟感、温感联动控制。
2.13 正压送风阀：规格1200*600，具备信号反馈功能。
2.14 水流指示器：具备信号反馈功能，符合GB5135标准。
2.15 电线电缆：采用阻燃型（ZR），电源线ZR-BV2*1.5、信号线ZR-RVS2*1.5、广播线ZR-BVR2*1.5、控制电缆KVV，规格符合设计要求。
2.16 电线管：采用镀锌钢管DN20/DN50，暗敷或明敷。

3.标准及规范
3.1 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；
3.2 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019；
3.3 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；
3.4 《消防联动控制系统》GB 16806-2006；
3.5 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014；
3.6 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；
3.7 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018。

4.施工及验收要求
4.1 施工前应进行现场勘测，核对原有系统线路及设备点位，编制详细的点位清单，对施工人员进行技术交底和安全交底。
4.2 设备拆除应采取保护性措施，原有可用线路及设备不得随意损坏。拆除旧设备时标记好各线芯对应端子。
4.3 管线敷设应沿墙、沿顶暗敷或明敷，明敷线管刷防火涂料。管路连接采用丝扣连接，管口加装护口，转弯处使用弯头或接线盒。
4.4 所有线缆均为阻燃型，敷设前进行绝缘测试，敷设后做好线号标识。线缆在管内不得有接头，接头在接线盒内并做好绝缘处理。
4.5 系统安装完成后应进行系统调试，调试内容包括：火灾报警控制器功能测试、所有探测器及手报报警功能测试、所有模块输入输出及联动逻辑测试、消防电话及广播功能测试、消防泵/风机/防火卷帘/电梯迫降等联动设备远程控制测试、主备电源切换测试、系统整体联动测试（约500点）。
4.6 工程完工后应整理好竣工资料（包括竣工图、设备合格证、检测报告、调试记录、隐蔽工程记录等），配合甲方及消防检测机构进行检测验收。

5.工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)主体 |  |  |  |  |  |
| 1 | 打印机 | 71号主机1号打印机通信故障打印机故障，拆除更换（三江） | 台 | 1 |  |
| 2 | 水流指示器 | 水流指示器故障，拆除更换(含管线、设备)（川安） | 套 | 2 |  |
| 3 | 多线启动 | 水泵房消防泵多线故障，含管线、模块（三江） | 处 | 4 |  |
| 4 | 多线启动 | 消防风机多线故障，含管线、模块（三江） | 台 | 6 |  |
| 5 | 感烟探测器 | 消控室火灾报警系统故障，检测更换（三江） | 只 | 45 |  |
| 6 | 控制模块 | 消控室火灾报警系统故障，检测更换（三江） | 只 | 28 |  |
| 7 | 手动报警按钮、 消火栓按钮 | 消控室火灾报警系统故障，检测更换（三江） | 只 | 22 |  |
| 8 | 声光、警铃 | 消控室火灾报警系统故障，检测更换（三江） | 只 | 25 |  |
| 9 | 消防电话 | 消控室消防电话，线路检测含管线、消防电话分机（三江） | 部 | 10 |  |
| 10 | 消防风机控制柜 (1控2) | 位于气瓶间，拆除更换（广科） | 套 | 1 |  |
| 11 | 消防风机控制柜 | 3#风机，拆除更换（广科） | 套 | 1 |  |
| 12 | 防火卷帘门电机 、控制箱 | 拆除更换（QN-800） | 套 | 3 |  |
| 13 | 正压送风阀 | 拆除更换(含管线、模块)（1200*600） | 套 | 4 |  |
| 14 | 电梯迫降 | 管线及模块 | 台 | 4 |  |
| 15 | 风机280° | 含管线、模块 | 台 | 4 |  |
| (2)火灾报警系统恢复 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感温探测器 | 拆除更换 | 只 | 55 |  |
| 2 | 手动报警按钮 | 拆除更换 | 只 | 11 |  |
| 3 | 消火栓按钮 | 拆除更换 | 只 | 10 |  |
| 4 | 声光 | 拆除更换 | 只 | 11 |  |
| 5 | 感温探测器 | 拆除更换 | 只 | 50 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 拆除更换 | 只 | 10 |  |
| 7 | 消火栓按钮 | 拆除更换 | 只 | 10 |  |
| 8 | 声光 | 拆除更换 | 只 | 10 |  |
| 9 | 消防广播 | 拆除更换 | 只 | 20 |  |
| 10 | 电源线 | 电源线ZR- BV2*1.5 | 米 | 860 |  |
| 11 | 信号线 | 信号线ZR- RVS2*1.5 | 米 | 800 |  |
| 12 | 消防广播线 | 消防广播线ZR- BVR2*1.5 | 米 | 600 |  |
| 13 | 电线管 | 电线管DN20 | 米 | 600 |  |
| (3)消防控制室移机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线缆 | KVV12*1.5 | 米 | 100 |  |
| 2 | 线缆 | KVV24*1.5 | 米 | 100 |  |
| 3 | 线缆 | KVV10*1.5 | 米 | 100 |  |
| 4 | 移机人工费 | 移机人工费 | 项 | 1 |  |
| 5 | 镀锌线管 | 镀锌线管DN50 | 米 | 200 |  |
| 6 | 系统调试 | 系统调试 (500点) | 项 | 1 |  |

### 三、商务需求

（一）工期与验收

★自合同签订且甲方发出开工通知之日起30日历天内完成全部工程内容（各工序可交叉进行，逢雨天和不可抗力因素顺延），并通过消防相关检测验收交付使用。

合同签订后3日内中标人派出技术人员现场勘测，制定施工方案。由于勘测错误造成损失由乙方承担。

因乙方原因造成工期延误的，每延期1日，乙方应向甲方支付合同金额1‰的违约金。

投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、竣工图纸等义务。

工程经双方及相关部门检验认可后，签署验收报告，质保期自验收合格之日起算。

当满足以下条件时，甲方向乙方签发验收报告：

a、乙方已按照合同规定完成全部工程内容并提供完整的技术资料；

b、工程符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

c、设备具备产品合格证及相关检测报告。

（二）预算说明及报价要求

1、本项目最高限价为人民币185422.66元（壹拾捌万伍仟肆佰贰拾贰元陆角陆分），投标人报价不得超过此金额。其中造价审计费4000元为不可竞争费用，投标人报价应包含此部分费用且不可变动，否则视为无效报价。

2、本项目中标价格为暂定价格，最终结算价格以实际工程量进行计算，并以深圳市物业专项维修资金管理中心审核价格为准。

3、投标报价应包含设备材料采购、运输、安装、调试、检测验收、培训、售后服务、税费等全部费用。

（三）付款方式

1.本工程不设工程预付款。施工合同签订后，乙方在开工的同时，应配合甲方向深圳市物业专项维修资金管理中心提交工程资料，申请工程首款。甲方在收到专项维修资金首款，满足支付条件后15个工作日内支付乙方工程首款。

2.工程竣工，甲方和相关部门验收合格后，乙方配合甲方向深圳市物业专项维修资金管理中心申请工程尾款。甲方在收到专项维修资金尾款后，扣除本合同工程结算价3%作为质保金，其余余款在基金到账后20个工作日内付清。质保金在质保期满后15天内支付。

3.双方共同确认：本项目费用使用文伟阁小区专项维修资金支付。甲方在收到专项维修资金主管部门拨付的款项后，按合同约定向乙方转付相应费用。

4.每次款项（不含质保金）支付前，乙方应开具相应税率的增值税专用发票交予甲方办理支付手续，甲方在收到合规发票后付款。

5.合同总价包括了设备材料采购、安装、运输、装卸、场内二次运输、调试、保险、相关服务费用、所需缴纳的所有税费及一切可预知及不可预知工程变更费用。

（四）售后服务

1、工程质量保证期不少于24个月，负责正常使用下损坏的消防设备部件免费更换（人为损坏的除外），时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

2、在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证接到通知后2小时内响应，4小时内派员到场进行修理或更换，保证24小时不间断售后技术服务支持。超过24小时未能修复或紧急情况下，应提供临时替代方案保障系统基本运行。

3、质保期后供应商须保证以合理的价格提供备件和保养服务。

4、中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，中标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及发生的一切费用。

5、中标人应派熟练的技术人员进行设备安装、调试，对各项指标进行测试。

6、所有设备必须符合国家及深圳市消防相关部门的要求，若因设备及安装存在问题影响验收，必须由中标人无条件整改直至符合要求，一切损失及费用由中标人负责。

（五）其它要求

1.施工单位必须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质和有效的安全生产许可证，需与招标人签订安全协议。

2.本工程为在用建筑消防系统维修，施工期间必须采取可靠的消防安全保障措施。施工前制定详细的动火作业审批制度，严禁无证动火。动用明火时配备灭火器材，设专人看火。

3.系统断电施工前通知物业方，安排专人值班巡查，施工完毕及时恢复系统。每日施工结束后检查现场，消除火灾隐患。

4.施工期间不得影响小区居民的正常生活及消防系统的基本运行，应采取分段施工方式。

5.施工过程中应做好成品保护，原有可用设备及线路不得擅自损坏。

6.工程竣工验收后，乙方应向甲方移交完整的竣工图纸、设备说明书、操作手册、检测报告等技术资料。

7.乙方须按深圳市物业专项维修资金管理中心的要求，使用斯维尔软件编制结算资料。

8.施工产生的垃圾由乙方负责清运，保持现场整洁。

9.乙方应为施工人员购买意外伤害保险，施工期间发生的安全事故由乙方承担全部责任。

招标文件的解释权归招标人

# 第五章 投标文件格式

投标文件

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 投标人： |  |
| 法定代表人/单位负责人 或其委托代理人： |  |
| 日期： | 年月日 |

目录

（略，为方便评标委员会查阅，投标人自行编制目录。）

## 一、资格审查文件部分

A1、营业执照

A2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系   （投标人名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

日期：        年       月       日

注：

1、如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；

2、后附法定代表人身份证正反面复印件；

3、格式仅供参考。

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

A3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致： （招标人名称)

本授权委托书宣告：（投标人全称）的 （职务）（姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权 （投标人全称） 的（职务）（姓名）（手机号码）为我单位授权代理人，该授权代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                                                                    。

授权代理人无转委托权，特此委托。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年        月      日

注：

1、如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”；

2、后附授权代理人身份证正反面复印件；

3、格式仅供参考。

4、授权代理人为评标时评标专家询问、澄清的对象，以及招标方有关问题的咨询对象，务必保持通讯顺畅。

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

A4、投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：  （招标人）

我方参加     （项目名称）       的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人（投标人）名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 委托代理人： （如有） | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
|  | 近一个月社保缴纳单位 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注 |  |  |

注：

1、控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则造成不被认可的后果由投标人自负。

4、本表须附委托代理人（如有）近一个月缴纳社保单位的相关证明材料，否则造成不被认可的后果由供应商自负。

5、如为联合体投标，联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

6、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

A5、资格证明文件

注：投标人提供满足招标文件第一章 投标人须知/第一节 投标人须知前附表/投标人须知前附表（二） “1.4.1投标人资格要求”和“1.4.2.、投标人拟派项目经理要求”中所有的证明材料，未提供或资料不全将导致资格审查不通过。本项目资格证明文件内容要求如下：

1、投标人资质证书复印件（本项目资质要求：投标人必须具有消防设施工程专业承包二级或以上承包资质；

2、投标人安全生产许可证证明（复印件）；

3、项目经理注册建造师资格证书（请投标人留意电子注册证书上的签名、使用有效期、注册有效期是否符合有关要求）（本项目项目经理要求：具有注册二级及以上建造师（机电工程专业）资格）、安全生产考核合格证（B证）（复印件）。

4、投标人参与本项目投标近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函；投标人须未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，网站查询截图；

证明材料如下：

1……

2……

3……

4……

5、承诺函（格式如下）

承诺函

致：  （招标人）

我司郑重承诺：

1、（投标人名称）没有处于被责令停业、或投标资格被取消，或财产被接管、冻结、破产状态；（投标人名称）在最近三年内（  年  月  日至投标截止时间）没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

2、（投标人名称）自最近三年内（  年  月  日至投标截止时间），提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

3、（投标人名称）在最近三年内（  年  月  日至投标截止时间），在经营活动中没有重大违法记录。

4、（投标人名称）在最近三年内（  年  月  日至投标截止时间）,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中标资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

（1）关于一级建造师电子注册证书的说明

依据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）“自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废”、“一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效”。 一级建造师电子注册证书示例及说明如下：

（2）关于二级建造师电子注册证书的说明

依据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》

）“取得二级建造师、二级注册结构工程师、二级造价工程师、二级注册建筑师执业资格证书或取得二级建造师、二级注册结构工程师、二级造价工程师、二级注册建筑师注册证书的人员（以下统称“二级执业师”）需实名认证登录注册管理系统办理注册业务”、“已批准注册的二级执业师可登录注册管理系统个人版直接打印电子注册证书。二级执业师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效”。 二级建造师电子注册证书示例及说明如下：

A6、投标担保证明（本项目不适用，投标人无须提供）

注：投标人提供投标保证金转帐凭据，或银行（或担保公司）投标保函，或保险保单（投标保证保险合同（或保险单）+投标保证保险保险凭证+基本账户开户许可证（或基本存款账户信息表）+保费转账凭证原件扫描件）原件扫描；

投标保函

保函编号：__________

致______________________________（下称受益人）：

鉴于_____________________________（下称被保证人）将参加贵方标段编号为______________的____________________________________工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为______（币种）______元（小写）_____________（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：___________________________________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：_______________________

单位地址：________________________________________________________

邮政编码：___________电话：_________________传真：________________

日期：__________年______月______日

重要提示：如果投标人不采用参考格式的投标保函，拟采用的投标保函应符合参考格式中对实质性内容的要求，并且须经过评标委员会的审核，否则将导致废标。

投标保证保险保险凭证

编号：

（招标人）：

鉴于             （以下简称投标人）参加XXX项目投标（标段编号：XXXX），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1.投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；

2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订施工合同；

3.投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；

4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日历天（含28日），延长投标有效期无须通知我方。我方保证的金额为人民币____________元（大写：           ）。

二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《中国XXX财产保险股份有限公司投标保证保险(2016版)条款》及保单

保险人：                    （盖章）

法定代表人或授权代理人：_____________

年   月   日

A6、其他

## 二、商务标部分

B1、投标函

投标函

致：深圳市万厦居业有限公司文伟阁物业服务中心

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表的投标报价投标，按招标文件要求的工期完成工程并提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起120个日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行交付货物、提供服务及承担有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金金额的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；或

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；或

（3）我方自中标通知书发出之日起30天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；或

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；或

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；或

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；或

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

提示：招标文件第一章投标人须知/第二节 否决性条款摘要“ 未按招标文件规定提交《投标函》的，或《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误，可能导致影响项目实施，损害招标人利益的”。

B2、商务条款总体响应表

商务条款总体响应表

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差别项名称 | 差别项招标要求 | 差别说明 |
| 招标文件中标注“★”的商务条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中标注“▲”的商务条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中未标注“★”或“▲”的商务条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的商务及合同条款要求承担本项目。 |  |  |  |

重要提示：

1、投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含补遗、澄清文件）不一致的商务及合同条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。

2、投标文件中所有与招标文件商务和合同要求不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。

3、投标人必须提供本表，如对招标文件商务条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

B3、投标人业绩情况

投标人消防工程业绩表

投标人：____________________

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同签订时间 | 合同金额（万元） | 工程内容 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人依据招标文件第二章 附表1-1《商务标评审标准》"投标人业绩情况"的要求提供相关证明材料。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

B4、投标人财务状况

投标人财务状况汇总表

| 年份 | 营业收入（万元） | 税前利润总额（万元） | 资产总计（万元） | 负债总计（万元） | 资产负债率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  | 资产负债率=负债资产总计/资产总计 |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人依据招标文件第二章 附表1-1《商务标评审标准》"财务状况"的要求提供相关证明材料。

B5、投标人资质及体系认证

注：投标人依据招标文件第二章 附表1-1《商务标评审标准》"投标人资质及体系认证"的要求提供相关证明材料。

B6、深圳市内售后服务能力

注：投标人依据招标文件第二章 附表1-1《商务标评审标准》"深圳市内售后服务能力"的要求提供相关证明材料。

B7、项目管理班子配备

注：投标人依据招标文件第二章 附表1-1《商务标评审标准》"项目管理班子配备"的要求提供相关证明材料。

B8、其他

投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明。

## 三、技术标部分

C1、技术条款总体响应表

技术条款总体响应表

| 序号 | 招标文件技术要求 |  | 投标人响应 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 差别项名称 | 差别项招标要求 | 差别说明 |
| 招标文件中标注“★”的技术条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中标注“▲”的技术条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中未标注“★”或“▲”的技术条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 招标文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款 |  |  |  |
| 1 | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| … | … | 见招标文件第页第条 | 差别为：，详见投标文件第页第条 |
| 除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的技术及合同条款要求承担本项目。 |  |  |  |

重要提示：

1、投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含补遗、澄清文件）不一致的技术条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。

2、投标文件中所有与招标文件技术要求不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。

3、投标人必须提供本表，如对招标文件技术条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。

投标人（盖章）：

C2、施工组织设计及技术方案

注：投标人依据招标文件第二章 附表2-1《技术标评审标准》的要求进行编制，内容包含但不限于：

- 施工组织设计及工期保障措施

- 工程重点难点分析及质量保证措施

- 安全文明施工及风险应对措施

- 设备材料品牌及技术参数响应、

- 售后服务及培训方案

C3、其他

## 四、价格标部分

D1、投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 工程名称 | 投标总价 （人民币/元） | 投标保证金 | 工期要求 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | 日历天 | 合格 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

D2、投标分项报价表

投标分项报价表1.投标人依据招标人提供的工程量清单进行报价，不得修改项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。

2. 本项目最高限价为185422.66元，其中造价审计费4000元为不可竞争费用，投标人报价应包含此部分费用且不可变动，否则视为无效报价。