 

[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc389065120][bookmark: _Toc173484552]新增危废代码及三期、四期项目环保竣工验收服务
招标公告
1. 招标条件
本招标项目新增危废代码及三期、四期项目环保竣工验收服务招标人为广西深投环保科技有限公司，项目资金来自企业自筹 ，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行自行公开招标。
2. 项目基本情况
2.1项目编号：GXST-2026-061-FW
2.2项目名称：新增危废代码及三期、四期项目环保竣工验收服务。
2.3项目地点：广西防城港市港口区玉石滩大道12号
2.4行业类型：水利、环境和公共设施管理业 - 环境管理业 - 环境治理 - 危险废物治理。
[bookmark: OLE_LINK3]2.5招标服务范围：完成新增危废代码及三期、四期项目环保竣工验收全套技术服务，包括现场勘查、监测、竣工环保验收报告编制、专家评审组织、验收公示、档案归档，最终取得项目环保竣工验收相关合规材料；服务成果须满足属地生态环境主管部门审查要求，保障项目顺利通过环保竣工验收，实现项目合法合规投运。
2.6服务期限：合同签订后30个工作日内完成全部工作，取得项目环保竣工验收相关备案、验收合规材料
2.7标段划分： 一个标段
3.投标人资格要求
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK12]3.1投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任的企业，提供有效的营业执照复印件。
3.2投标人具备环保验收相关全套技术服务能力，熟悉广西属地生态环境部门审批、备案工作流程，具备同类危废项目环保竣工验收服务业绩。
3.3项目配备专职技术团队，项目负责人具备环保相关专业技术能力，熟悉危险废物经营项目环保验收相关规范标准。
3.4未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未存在重大违法经营记录。
3.5本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。
4.评标办法
综合评估法：评分标准详见投标文件评审表
投标文件评审表
      投标人：                                            
	序号
	分值构成
	价格部分（30分）
	得分

	1
	报价分
评分标准（满30分）
	满足招标文件要求的投标报价的最低报价为评标基准价，投标人的价格得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
	

	序号
	
	商务部分（25分）
	得分

	1
	[bookmark: OLE_LINK15]同类业绩（满15分）
	自2023年至投标截止日投标人已完成的危险废物相关建设项目环保竣工验收技术服务业绩，每提供一项得5分，满分15分（须在响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章） 
注：业绩证明材料须提供合同关键页（含项目名称、服务内容、甲乙双方、签订时间）；如合同无法体现项目为危废验收项目，须额外提供验收报告首页或验收意见，否则不计入有效业绩。
	

	2
	服务保障及承诺（满10分）
	从服务周期保障、报告修改响应、验收风险补救、保密管理、成果交付、售后配合 6 个方面综合评审。
一档（9-10分）：全部承诺内容完整详实。承诺严格执行30个工作日服务周期，明确逾期处置措施；报告修改响应时效明确；针对验收不通过情形有明确的无偿整改补救方案；有完善项目资料保密制度；明确全套成果交付标准、档案归档要求；项目完成后提供后续技术咨询配合服务。
二档（5-7分）：主要承诺内容齐全，具备周期、修改、保密、交付相关承诺，但部分条款不够细化，无明确验收失败补救方案或后续技术服务内容。
三档（0-4分）：仅有简单文字承诺，部分关键承诺缺失，保障力度弱。
	

	序号
	
	技术部分（45分）
	得分

	1
	项目实施方案（满分30分）
	本维度从项目工作流程、重难点分析、质量管控、进度计划、风险应对5个方面综合评审。
一档（24-30分）：实施方案完整系统，完全贴合本项目新增危废代码+三期危废项目环保验收实际需求；现场勘查、监测配合、报告编制、专家评审组织、验收公示、档案归档、备案对接各环节流程清晰、分工明确；针对危废项目验收存在的重难点识别到位，有专项解决措施；有详细可落地的30个工作日时间进度分解计划；质量管控、风险防控措施完善，可保障按期拿到备案验收材料。
二档（16-23分）：实施方案较为完整，覆盖全部服务工作内容；主要工作流程清楚，重难点有一定识别，具备基本的进度计划和质量保障措施；但针对性一般，部分环节措施不够细化。
[bookmark: OLE_LINK14]三档（8-15分）：实施方案基本覆盖服务内容，但流程描述笼统，重难点分析不足，进度计划粗略，质量管控措施简单，针对性不强。
四档（0-7）：实施方案内容简略，关键工作环节缺失，无合理进度计划，无法满足项目实施要求。
	

	2
	项目团队配置（满分15分）
	依据项目团队配置进行评审，需提供人员相关证书、投标截止时间前半年内连续三个月社保或工作证明佐证材料，无佐证材料该项按低档打分。
一档（15分）：拟投入项目团队人数（含项目负责人）≥5人，其中具有环保相关专业高级职称及环评影响评价工程师职业资格证的不少于3人（含项目负责人）。
二档（10分）：拟投入项目团队人数（含项目负责人）≥3人，其中具有环保相关专业高级职称的不少于2人（含项目负责人）。
三档（5分）：拟投入项目团队人数（含项目负责人）≥3人，其中具有环保相关专业中级职称的不少于2人（含项目负责人）。
	

	合计得分
	
	

	评审人员
	
	日期
	


[bookmark: _GoBack]5.报名及招标文件获取方式
现场领购。符合资格的投标人应当在2026年 9月 11日起至2026年9月22日期间（工作日上午9:00-12:00和下午14:30-17:30，法定节假日除外）携带投标人营业执照副本复印件（加盖公章)、采购项目登记表（加盖公章)到广西深投环保科技有限公司（详细地址：防城港市港口区玉石滩大道12号）领取招标文件
6.投标文件的递交及方式
6.1 递交投标文件时间：2026年9月22日15时00分（北京时间）前；
[bookmark: OLE_LINK11]6.2递交投标文件截止时间：2026年9月22日15时00分（北京时间）。若贵公司有意参与投标，请于2026年9月22日15时00分前将投标文件（需盖公章）纸质版密封包装送至防城港市港口区玉石滩大道12号广西深投环保科技有限公司综合楼一楼会议室，为确保投标有效性，建议同时将盖章版扫描件发送至我公司邮箱（gxsthb@126.com），但投标的有效性及送达时间以收到并确认的纸质版投标文件为准。
6.3递交投标文件地点：防城港市港口区玉石滩大道12号广西深投环保科技有限公司综合楼一楼会议室。
6.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在深圳阳光采购平台。
8.开标时间及地点
8.1开标时间：2026年9月22日15时00分。
[bookmark: OLE_LINK5]8.2开标地点：防城港市港口区玉石滩大道12号广西深投环保科技有限公司综合楼一楼会议室。
9. 联系方式
9.1招标人： 广西深投环保科技有限公司
9.2地址：防城港市港口区玉石滩大道12号
9.3联系人： 唐工
9.4联系电话： 0770-2071705
[bookmark: _Toc19848][bookmark: _Toc29488][bookmark: _Toc5068][bookmark: _Toc7770][bookmark: _Toc25633][bookmark: _Toc9880][bookmark: _Toc25500][bookmark: _Toc4588][bookmark: _Toc25226][bookmark: _Toc19214][bookmark: _Toc11359][bookmark: _Toc21852][bookmark: _Toc10115][bookmark: _Toc10724]10.中标公示
中标结果统一由深圳阳光采购平台公布，公示期为3天。










招标人：广西深投环保科技有限公司
                                                 2026年9月11日    





































附件：
采购项目登记表
	项目名称
	新增危废代码及三期、四期项目环保竣工验收服务

	登记信息
（下列信息请供应商认真填写，并确保信息的完整性及真确性。）

	服务单位全称
	

	服务单位地址
	

	服务单位代表联系方式 
（法定代表人或授权委托人）
	联系人姓名1
	

	
	手机号码1
	

	
	联系人姓名2
	

	
	手机号码2
	

	
	固定电话
	

	
	电子邮箱
	

	纳税人识别号/统一社会信用代码
（个人或没有纳税人识别号或统一社会信用代码的政府机关、事业单位除外）
	

	服务商代表签名
	

	登记时间
	 年   月    日    时    分
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