	最高限价
或其计算方法
	最高限价说明或其计算方法：
本项目采用综合下浮率方式进行报价，综合下浮率应高于或等于0%，如：1.00%、1.50%、2.00%……小数点后可保留两位小数。投标人应充分考虑不可下浮的因素，如安全文明措施费、专供材料费等，合理投报综合下浮率；招标人后续将按照中标人所报综合下浮率对应不同项目类型执行差异化规则完成整体下浮结算。
（1）居民用户零散户安装项目，户内集中低压燃气管道建设项目，居民用户改管、维修作业项目（不含居民到期流量表更换项目），非居用户改造、维修作业项目，燃气管道及设施整改、维护（居民、非居通用）项目实行固定全费用综合单价，投标时无需报价。按照《深圳市燃气集团股份有限公司坪山（大鹏）分公司一次发包工程造价100万元以下项目（2026-2028年度）承包商招标招标控制价》中的全费用综合单价执行。
（2）中低压市政燃气管道项目实行固定综合单价，投标人投标时根据招标人公示的《深圳市燃气集团股份有限公司坪山（大鹏）分公司一次发包工程造价100万元以下项目（2026-2028年度）承包商招标招标控制价》中的中低压市政燃气管道项目、居民到期流量表更换项目两类项目采用综合下浮率进行报价。子项目结算金额=∑[工程量×分部分项综合单价×(1-综合下浮率)]+按规定计取的措施费+规费+税金。
（3）工商、工业、公福用户燃气管道安装项目实行全费用综合单价，投标人投标时根据招标人公示的《深圳市燃气集团股份有限公司坪山（大鹏）分公司一次发包工程造价100万元以下项目（2026-2028年度）承包商招标招标控制价》中的工商、工业、公福用户燃气管道安装项目采用综合下浮率进行报价。子项目结算金额=∑[工程量×全费用综合单价×(1-综合下浮率)]。
（4）居民到期流量表更换项目实行全费用综合单价法，投标人根据所投标段公示的《深圳市燃气集团股份有限公司坪山（大鹏）分公司一次发包工程造价100万元以下项目（2026-2028年度）承包商招标招标控制价》，按小区为单位差异化结算：
	换表量占总计划量比例区间
	结算单价计算公式

	前80%的部分
	60元*（1-综合下浮率）

	80%至90%区间的部分
	65元*（1-综合下浮率）

	超过90%的部分
	按招标控制价全费用综合单价全额计算


①小区换表率<90%的，按照40元综合单价进行结算进度款，项目仅在小区换表率≥90%时予以全额结算。同时，在小区换表率≥90%时全额结算采用阶梯计费结算。另外，因客观原因不具备换表条件、用户明确拒绝换表等无法实施换表的情形，乙方须完整留存过程佐证材料、做好专项台账记录，结算时一并报送甲方审核确认，经甲方核定后对对应换表基数予以核减，核减后换表率仍需满足≥90%方可办理结算。
（5）居民用户安全检查项目实行全费用综合单价法，投标人根据所投标段公示的《深圳市燃气集团股份有限公司坪山（大鹏）分公司一次发包工程造价100万元以下项目（2026-2028年度）承包商招标招标控制价》，按按小区为单位差异化结算：
	安检量占总计划量比例区间
	结算单价计算公式

	前80%部分
	13元*（1-综合下浮率）

	80%至90%区间的部分
	14元*（1-综合下浮率）

	超过90%的部分
	按招标控制价综合单价全额计算


街道安检率<安检率基准值的，按照9元综合单价进行结算进度款，项目仅在街道安检率≥安检率基准值时予以全额结算。同时，在街道安检率≥安检率基准值时全额结算采用阶梯计费结算。另外，安检率基准暂定为86%，各年度安检率基准值以甲方年初正式核定发布数值为准，达到安检率基准方可办理结算。
本招标控制价中各项（不限于）说明仅作为招标人编制招标控制价的依据，不作为投标人成本核算的参考或依据。投标人一旦应标报价（报下浮率），则表明投标人已综合考虑相关成本费用，市场价格波动及承包人使用机械设备、施工技术、组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，均由承包人全部承担。
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