	最高限价或其计算方法
	设置最高限价：
最高限价说明或其计算方法：
本项目采用综合下浮率方式进行报价，综合下浮率应高于或等于1%，如：1.00%、1.50%、2.00%……小数点后可保留两位小数。（投标人应充分考虑不能下浮的因素，如安全文明措施费、专供材料费等，合理投报综合下浮率；招标人后续将按照中标人所报综合下浮率进行整体下浮结算）
按照《深圳市深汕特别合作区深燃天然气有限公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）招标控制价》及以下标准执行：
1、深汕深燃公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）施工承包资格-新建、改建或扩建的运维项目、非居用户、土方配套、燃气美装,采用全费用综合单价法，按照深圳市深汕特别合作区深燃天然气有限公司编制的《深汕深燃公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）施工承包资格-运维项目、非居用户燃气工程、土方配套工程、燃气美装部分》采用综合下浮率进行报价。备注：子项目结算金额=∑[工程量*全费用综合单价*（1-综合下浮率）]
2、深汕深燃公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）施工承包资格-新建、改建或扩建的中低压市政燃气管道项目，采用综合单价法，按照深圳市深汕特别合作区深燃天然气有限公司编制的《深汕深燃公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）施工承包资格-中低压市政燃气管道项目》采用综合下浮率进行报价。备注：子项目结算金额=∑[（工程量*综合单价+措施费+规费+税金）*（1-综合下浮率）]
3、深汕深燃公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）施工承包资格-新建、改建或扩建的居民用户项目，采用全费用综合单价法，按照深圳市深汕特别合作区深燃天然气有限公司编制的《深汕深燃公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）施工承包资格-居民用户燃气工程》采用综合下浮率进行报价。备注：子项目结算金额=∑[工程量*全费用综合单价*（1-综合下浮率）]
4、本招标控制价中各项（不限于）说明仅作为招标人编制招标控制价的依据，不作为投标人成本核算的参考或依据。投标人一旦应标报价（报下浮率），则表明投标人已综合考虑相关成本费用，市场价格波动及承包人使用机械设备、施工技术、组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，均由承包人承担，按照中标人所报综合下浮率进行整体下浮结算。
说明：
1.中低压市政燃气管道工程项目：本项目单价为综合单价，已包括人工费，材料费，机械费，管理费、利润及其他风险费用。安全文明施工措施费，规费，应纳税费按实记取。
2.非居用户燃气燃气管道工程项目：本项目单价为全费用综合单价，已包括人工费，材料费，机械费，管理费、利润、措施费、规范、税金及其他风险费用。
3.深汕深燃公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）施工承包资格-运维项目：本项目单价为全费用综合单价，已包括人工费，材料费，机械费，管理费、利润，安全文明施工费，规费，税金等一切费用。（其中标注主材甲供由乙方向甲方开领材料单，甲方提供。）
其中，居民到期流量表更换项目、居民用户安全检查项目按完成率进行差异化结算，具体要求如下：
1、居民到期流量表更换项目，以小区为单位计算换表率，其中：（1）前80%的部分，按照60元*（1-综合下浮率）综合单价进行结算；（2）80%至90%区间的部分，按照65元*（1-综合下浮率）综合单价进行结算；（3）超过90%的部分，按招标控制价综合单价全额进行结算；（4）小区换表率<90%的，按照40元综合单价进行结算进度款。项目仅在小区换表率≥90%时予以全额结算。因客观原因不具备换表条件、用户明确拒绝换表等无法实施换表的情形，乙方须完整留存过程佐证材料、做好专项台账记录，结算时一并报送甲方审核确认，经甲方核定后对对应换表基数予以核减，核减后换表率仍需满足≥90%方可办理结算。
2、居民用户安全检查项目，按小区为单位差异化结算，其中：（1）成功率在前80%的部分，按照13元*（1-综合下浮率）综合单价进行结算；（2）成功率在80%至安检率基准值区间的部分，按照14元*（1-综合下浮率）综合单价进行结算；（3）超过安检基准值的部分，按招标控制价综合单价全额进行结算。（4）安检率基准暂定为86%，各年度安检率基准值以甲方年初正式核定发布数值为准。（5）小区安检率<安检率基准值的，按照9元综合单价进行结算进度款。项目仅在小区安检率≥安检率基准值时予以全额结算。
4.深汕深燃公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）施工承包资格-燃气美装：本项目单价为全费用综合单价，已包括人工费，材料费，机械费，管理费、利润，安全文明施工费，规费，税金等一切费用。（其中标注主材甲供由乙方向甲方开领材料单，甲方提供。）
5.深汕深燃公司2026-2028年度中低压燃气管道建设项目（一次发包工程造价100万以下项目）施工承包资格-土方配套：本项目单价为全费用综合单价，已包括人工费，材料费，机械费，管理费、利润、措施费、规范、税金及其他风险费用。
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