深圳市南山区蛇口街道雷公岭老旧小区改造工程设计服务询价采购文件

采购单位：深圳市南山区蛇口街道办事处

采购方式：询价采购

采购类别：服务类

一、项目背景

（一）项目名称：雷公岭老旧小区改造工程设计服务

（二）采购人：深圳市南山区蛇口街道办事处

（三）采购方式：询价采购

（四）财政限额：人民币30.61万元

（五）服务期：具体以项目实际实施周期，以实际项目竣工日期为准。

（六）项目背景：项目位于蛇口街道雷岭社区,小区共 8 栋建筑,总建筑面积约 19474㎡。项目建设内容包括楼栋本体修缮、道路整治、排水、消防及安防设施改造、标识系统、小区围墙、非机动车停车设施改造等内容。

二、服务内容

设计服务的范围包括但不限于方案设计、初步设计、概算编制、施工图设计、办理相关设计成果报建、施工现场配合等相关服务，以及按国家有关报告编制和设计规程规范要求应由设计单位完成的工作。

三、服务要求

1、设计文件必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成设计工作，并确保设计质量。

2、对设计深度和质量承担保证责任（设计深度必须满足国家和深圳市有关规定），对完成的设计文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，采购方或政府部门及委托的相关单位组织的审查并不减少服务方的以上所有责任。

3、设计工作可分为方案设计（含调整）、初步设计、施工图设计、后期配合等阶段，各阶段需提交规范性的设计成果文件：

3.1  方案设计阶段

3.1.1初步设计方案

3.1.2工程概算编制

3.1.3有关电子文档（含效果图、方案设计图和估算）

3.2 施工图设计阶段

3.2.1全套施工图（按要求装订）

3.2.2电子文档（初步设计图）

3.3  后续服务阶段

3.3.1设计变更图纸（含标准图集）

3.3.2配合甲方编制各项技术要求和参数指标

3.3.3电子文档

四、报价及结算方式

1、工程设计收费基价。依据2002年修订本（国家发展计划委员会建设部）《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）计算工程设计收费基价。最终服务费用以政府造价部门备复核结果为准。

本项目结算价上限为：人民币30.61万元。具体为计算式为：

设计结算收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂调整系数×附加调整系数×折扣率；其中，复杂程度调整系数1.0、专业调整系数1.0、附加调整系数1.0，折扣率（自主报价）。注：折扣率按照如下示例报价：折扣率不得大于１。若投标供应商的折扣率为95%,填写报价应填写折扣率0.95。（填写应为数字，且最多保留小数点后两位）

2、本项服务费用包括所有设计工作内容、所有工作量和全套设计文件及全部基础资料和后续服务以及承担服务的一切风险、责任与义务等所发生的全部费用。包含但不限于设计酬金（含需专业分包的深化设计费用）、利润、管理费、成果编制费、所有税费、资料购买费、样品及其包装运输费、工程考察费用以及为办理各项审批手续提供办公和交通便利所发生的费用。

3、由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标折扣率作为中标单位与采购单位签定的合同折扣率，合同期限内不做调整。

4、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

5、投标人应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

五、评审方式

供应商需按要求提供高质量的报价文件，我单位将对各个供应商报价文件按照以下因素进行横向比较，综合评审出一家中标供应商。

| 序号 | 权重 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 2 | 20 | 根据机构情况及供应商提供拟派遣本项目的服务团队情况进行评判，服务团队学历、素质、经验满足项目要求，并需提供人员在职证明及社保。由评审委员进行优劣打分：最优得20分，最低得0分。 |
| 3 | 30 | 根据供应商提供近三年内的项目类似业绩的数量及贴合项目程度（以公告发布时间倒推），由评审委员进行优劣打分：提供一个业绩得6分，最高得30分，不提供或提供的业绩不符合要求得0分。 |
| 4 | 40 | 要求投标人充分理解本项目需求情况及业务情况，评审委员根据各投标人的服务方案进行横向比较项目总体概述的全面性、具体性、详实性、准确性和透彻性。最优得40分，最低得0分。 |

六、报价文件内容要求

1、报价文件需一正两副、报价文件封面需注明项目名称和报价单位名称，报价文件须编制条理清晰，须含目录、页码，装订齐整。

2、报价文件第一页需按照以下格式编写：

关于雷公岭老旧小区改造工程项目设计服务的报价方案

我司完全理解贵单位询价文件的各项内容，承诺完全满足本项目服务内容及其要求，按时保质保量完成本项目，完全接受贵单位关于本项目询价文件中的要求。

公司名称：（加盖公章）

办公地址：

联系人：

固定电话：          手机：

电子邮箱：

注：我司报价文件还需包含如下内容：

- 公司营业执照、简介及其相关资质；

- 服务团队应包括项目负责人及各专业人员（建筑、结构、给排水、暖通、电气），以上人员均需提供毕业证、职称证、注册证书等资料；

- 三年内类似服务业绩展示（提供合同关键页）;

- 项目服务方案；

- 报价函（折扣率报价）

- 供应商基本情况表、政府采购投标及履约承诺（详

- 见附件）。

注：折扣率按照如下示例报价：折扣率不得大于１。若投标供应商的折扣率为95%,填写报价应填写折扣率0.95。（填写应为数字，且最多保留小数点后两位）

附件1：

政府采购投标及履约承诺函

致:深圳市南山区蛇口街道办事处

我公司承诺:

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在投标文件中提供了专利证书的，我公司保证所投对应产品具有该项专利。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.如果我公司中标，将依照本项目招标文件需求、投标承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。

9. 我公司保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称:

年   月    日

注意事项:投标人必须严格按照上述格式及内容提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。

附件2：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

开标一览表

投标人名称：

| 项目名称 | 报价 | 折扣率 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

投标人盖章：

日期：

备注：