深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局2025-2026年郊野径、古驿道管养服务

项目采购公告

根据《深圳市深汕特别合作区政府采购管理暂行办法》的要求，我局拟开展深汕特别合作区2025-2026年管养服务采购工作，现诚发布采购公告，有关事项说明如下：

- 项目概况

1.采购单位：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

2.项目名称：深圳市深汕特别合作区2025-2026年郊野径、古驿道管养服务

3.项目编号：JYCG-DECL-2025-32614

4.服务采购预算控制价：42万元以内（其中有3.8万元为固定不可调项）

5.采购信息：

（一）服务内容（范围）

- 对深汕特别合作区郊野径及古驿道开展管理养护。包括日常巡查、清洁、维护、病虫害防治、专项整治等工作。具体管养要求及管养服务期详看附件3。

1.古驿道重点管养段：

（1）管养路段：古驿道重点管养段共计9.72公里，包括羊蹄岭-君子岭古驿道（圣佛庵-驷马岭）4.3公里；深汕古驿道鲘门观海段（驷马岭-朝面山村）4.2公里；南山岭古驿道（鲘门）1.22公里。

（2）管养服务期：1年（暂定2025年8月至2026年8月）

（3）管养要求：

巡查：每月至少进行一次巡查管养，巡查路面、驿亭、休息点及垃圾收集设施、自然生态环境情况。记录路面、路基、栏杆、设施受损情况。及时处理影响古驿道通行的问题，对于严重影响安全的问题，应及时围闭，设置警示标识。

日常清洁：保持古驿道路面、周边环境清洁；及时清除古驿道两侧0.5米范围内的杂草，及时修剪并清理清运道路两侧 5 米范围内树枝；每月至少清扫转运垃圾一次。

绿化养护：负责项目新种植灌木（勒杜鹃、毛杜鹃）养护工作，总绿化面积：4979.43㎡，开展修剪、灌溉施肥、除杂补植、病虫害防治工作。

白蚁及有害入侵物种防治：定期检查，确保古驿道无白蚁、红火蚁、其他有害入侵物种隐患；日常发现白蚁、红火蚁隐患应当天处理，发现薇甘菊等有害入侵物种应定期清除；全面防白蚁、红火蚁喷淋≥2次/年。

设施维护：项目目前在质保期内，质保期至2026年9月5日，设施维修（包含路面、路基、栏杆、设施等）由施工单位负责；管养单位负责巡查记录形成整改清单及时报告业主单位，并负责监督施工单位完成整改。

安全与应急处置：危险区域应设置警示标牌；恶劣天气期间在各主要路口做好警示工作；重大节假日、大型公众活动举办前，应组织专项巡查；遭遇恶劣天气后，应及时组织专项巡查整改，及时处理倒伏树木、破损设施等，确保恢复安全通行。

2.郊野径重点管养段：

（1）管养路段：郊野径重点管养段共计26公里，包括红罗黎头山郊野径16公里；鲘门大岭顶郊野径10公里。

（2）管养服务期：

红罗黎头山郊野径：1年，暂定2025年8月至2026年8月；鲘门大岭顶郊野径：因施工单位养护期至2025年12月，本次采购服务期暂按2026年1月至8月。

（3）管养要求：

巡查：每月度至少进行1次巡查管养，巡查郊野径本体、排水沟、标识牌、安全防护设施、出入口平台、休憩平台、自然生态环境情况等，并做好台账管理。及时处理影响郊野径通行的问题，对于严重影响安全的问题，应及时围闭，设置警示标识。

日常清洁：保持古驿道路面、周边环境清洁；及时清除古驿道两侧0.5米范围内的杂草，及时修剪并清理清运道路两侧 5 米范围内树枝；每月至少清扫转运垃圾一次。

设施维护：每年至少开展2次标识牌、木坐凳、休息亭等相关木质结构防腐；木材、石材、标识标牌松动、破损或丢失，应及时加固或更换。

白蚁及有害入侵物种防治：定期检查，确保郊野径无白蚁、红火蚁、其他有害入侵物种隐患；日常发现白蚁、红火蚁隐患应当天处理，发现薇甘菊等有害入侵物种应定期清除；全面防白蚁、红火蚁喷淋≥2次/年。

安全与应急处置：危险区域应设置警示标牌；恶劣天气期间在各主要路口做好警示工作；重大节假日、大型公众活动举办前，应组织专项巡查；遭遇恶劣天气后，应及时组织专项巡查整改，及时处理倒伏树木、破损设施等，确保恢复安全通行。

3.郊野径简易管养段：

（1）管养路段：其他简易管养郊野径共计62.6公里，包括东都岭-双宫岭郊野径（2022年）4.3公里、小漠王公山郊野径4.7公里、鹅埠角岭郊野径1.3公里、三堆石郊野径4.8公里、鹅埠角岭郊野径（延长段）6.7公里、鹅埠三角山郊野径11公里、小漠狮山郊野径2.3公里、大安郊野径（山林段）4公里、对面岭郊野径1公里、东都岭-双宫岭（2024年）12.5公里。

（2）管养服务期：

其中有27.6km郊野径管养服务期：2025年8月-2026年8月；35km郊野径管养服务期：2026年1月-2026年8月。

（3）管养要求：

巡查：第二季度至少巡查2次，其余每季度至少巡查一次。

日常清洁：每季度巡查时对纸屑、塑料制品等垃圾进行清洁。

设施维护：如发现木头阶梯松动、破损等情况，做简单维护。

白蚁及有害入侵物种防治：全面防白蚁、红火蚁喷淋≥2次/年。

安全与应急处置：危险区域应设置警示标牌；恶劣天气期间在各主要路口做好警示工作；遭遇恶劣天气后，应及时组织专项巡查整改，及时处理倒伏树木、破损设施等，确保恢复安全通行。

- 4.专项整治：

- 大面积损坏或超过正常维修率的，超过本项目约定管养要求的，按实际情况组织专业施工队伍开展专项整治工作，确保郊野径、古驿道恢复正常使用。按需开展，按实际发生情况结算。

5.管养要求：

（1）需配备管养工人≥3人，按要求开展管养工作，并形成管养台账。具体管养要求详见附件3。

（2）维护人员上岗前须进行作业技能和安全培训，经考核合格后方可上岗，工作期间定期接受安全、技术等方面的培训；维护人员作业时必须2人以上相互照应，须穿统一的工作服，佩戴工作证，正确佩戴劳保用品，操作机械和其它工具的人员须佩戴相应的安全防护用具，在步道作业区域应设置温馨提示牌，养护作业应尽量减少对游客的影响

（二）服务成果要求

按管养要求完成管养服务工作。

（三）项目商务要求：

1.服务期限：签订合同日起1年（具体以签订合同时间为准）。

2.付款方式：按照实际签订的合同约定付款方式。

3.质量考核验收标准及违约金：由双方协商并写于合同内。

- 供应商资格要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.本项目不接受联合体投标。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

- 报价文件组成部分

- 1.报价函（格式自拟，加盖公章）；

- 2.公司营业执照、公司资质文件、信用查询记录（加盖公章）

- 3.供应商基本情况表（加盖公章）；

- 4.项目实施方案、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议、质量保障措施及方案、项目完成（服务期满）后的服务承诺、违约承诺；

- 5.公司有效的相关认证证书；

- 6.拟安排的项目负责人（1人）职称证书，且需提供相关人员过去3个月（成立不足3个月的，按成立时限提供）的社保证明材料（加盖公章）；

7.2020年1月1日后同类项目业绩证明文件；

8.经考核评价为优秀或最高评价的服务项目履约评价证明材料（加盖公章）；

- 评选标准

- 1、报价文件质量审查：报价文件所有内容按报价文件要求编制完整，格式规范，盖章完整，报价文件合法合规。

- 2、资格审查：公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我局将分三个部分进行评分，分别是价格分、商务分、技术分（详见附件4深圳市深汕特别合作区2025-2026郊野径、古驿道管养服务资信标评分表）。其中，价格分采用低价优先法计算。技术分根据项目实施方案、项目重难点分析、应对措施级相关合理化建议、质量保障措施及方案、项目完成后的服务承诺、违约承诺进行述标评分。商务分根据企业通过相关认证情况、2020年1月1日后同类项目业绩情况、拟投入项目负责人、履约评价进行评分。

- 报价文件发送方式

1.本次采购公告期限：自2025年8月16日上午9:00至2025年8月22日下午6:00截止。

2.供应商投标（上传报价文件）必须先行办理注册手续，具体请按照深圳公共资源交易网/交易服务指南/资料下载/深圳自行采购系统用户操作指引（供应商）相关内容指引办理。

3.招标文件获取方式：登录“深圳政府采购自行采购系统（https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/login）。

附件：1.报价单（模板）

2.供应商基本情况表（模板）

3.深圳市深汕特别合作区2025-2026郊野径、古驿道管养要求

4.深圳市深汕特别合作区2025-2026郊野径、古驿道管养服务资信标评分表

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

2025年8月15日

（联系方式：赖工，0755-22101425）

附件1：

深汕特别合作区XXXX项目报价单

一、报价内容

项目名称：XXX

采购单位：

报价单位：XXX

报价（总价）：

联系人：

电话：

地址：

- 报价明细

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 单位（元） | 费用（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 古驿道、郊野径重点管养、郊野径简易管养 |  | 项 | X | 自主报价 |
|  | ...... |  |  |  |  |
| 2 | 专项整治 | 大面积损坏或超过正常维修率的，超过本项目约定管养要求的，按实际情况组织专业施工队伍开展专项整治工作，确保郊野径、古驿道恢复正常使用。按需开展，按实际发生情况结算。 | 项 | 38000 | 固定价格，不可调 |
| 合计 |  |  |  | 含税X（大写：X X X） |  |

- 三、具体需求响应情况

- 完全满足本项目需求。

- 四、供应商资格条件

- 完全满足本项目资格要求。

XXX公司（需加盖公章）

2025年XX月XX日

附件2：

供应商基本情况表

填表单位：xx（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

后附：公司相关资料