深圳市龙岗区供销合作联社平湖社办公室小额装修改造工程招标须知
 
一、招标条件
 本小额装修改造工程已按规定完成内部立项及审批程序，建设资金为集体自有资金，资金已落实。招标人为本单位，现对该项目进行阳光网公开小额招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
 二、项目概况与招标范围
  1. 项目名称：深圳市龙岗区供销合作联社平湖社办公室小额装修改造工程
2. 项目地点：深圳市龙岗区平湖街道双拥街79号特力商厦三楼301
3. 工程概况：小型办公室室内装修改造，含原有墙面、地面、天花拆除，轻质砖隔墙、地面铺装、墙面乳胶漆、水电改造、灯具安装、各类门扇安装；本项目若涉及结构补强专项工程，由中标单位依法专业分包实施，垃圾清运等全部内容（具体施工工程项目以招标文件中工程项目预算书为准）。
4.招标范围：本项目施工图纸、工程量清单所含全部装饰装修工程施工、材料采购、安装、成品保护、垃圾外运、竣工验收、质保维修等全部工作内容，实行包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收、包税费总价包干。
5. 招标控制价最高限价：本项目工程预算为人民币476162.52元，本项目最高投标限价等同于项目预算价，超出限价作无效投标处理。
6. 工期要求：90天施工期（自开工令签发之日起）。
7. 质量标准：达到国家现行工程施工质量验收合格标准，满足办公使用需求。
8. 质保要求：整体装修工程质保期不少于2年，防水部位质保期不少于5年。
9.合同支付条款
（一）项目预付款为总工程款的40%；
（二）付款方式：竣工验收合格后一次性支付50%，甲方按结算审定价款预留10%质量保证金；（按实际情况可另行协商，具体详细情况可来电咨询）
（三）剩余10%结算审定价为质量保证金，按前述第8条约定在工程质保责任期满后支付。
中标人提供付款申请时需按税务机关要求开具发票，经采购人审核通过后10个工作日内支付款项。
（4） [bookmark: OLE_LINK1]投标保证金：本项目投标保证金为人民币9000元（大写：玖仟元整）。未中标投标人的投标保证金，于中标结果公示结束后10个自然日内无息退还；中标投标人的投标保证金，在双方签订施工合同后无息退还。
[bookmark: _GoBack]  （五）投标保证金收款账户
开户名称：深圳市龙岗区供销合作联社平湖社
纳税编码：914403001924764677
开户行：农业银行平湖支行
账号：41026400040000186
地址：深圳市龙岗区平湖街道平龙东路152号九栋二楼
联系电话：0755-28454685

