深汕特别合作区中心南片区重大产业项目水系优化方案编制项目采购公告

- 一、采购项目概况

（一）项目名称：深汕特别合作区中心南片区重大产业项目水系优化方案编制项目。

- （二）预算金额：19.93万元

- 二、采购需求：

- （一）项目概况

- 结合深汕特别合作区实际，综合考虑防洪安全及深汕重大项目用地需求，协助完成中心南片区水系调整及截排洪沟方案编制工作，依程序完成调整后的河道管理范围线印发。

- （二）项目技术要求

- 1.服务内容：

- 编制深汕特别合作区中心南片区重大产业项目水系优化方案。

- 2.服务要求：

- （1）熟悉合作区总体规划、水利综合规划等规划和河道现状、规划情况，根据规划建设情况开展设计工作。

- （2）与片区规划、部分涉河建设项目设计团队做好沟通协调工作，定期向我局汇报方案编制进度，根据项目进度安排，按时提交方案成果。

- （3）工作成果满足国家、省、市法律法规和规范标准，能做作为后续设计开展的工作依据。

- （4）完成采购人交办的和咨询项目有关工作任务。

- 3.服务成果：

- 深汕特别合作区中心南片区重大产业项目水系优化方案报告和相关图纸（包括但不限于河道平面图、纵断面图、横断面图），设计深度满足项目建议书深度。

- （三）项目商务要求

- 1.服务期限：

自合同签订日起生效，期限为六个月。

- 2.付款方式：

（1）除双方重新达成协议外，本合同履行过程中的费用支付均通过项目合同中指定的甲乙双方银行账号进行。

（2）签订合同后，乙方向甲方提交付款申请，并提供合同价款30%的正规发票，甲方在收到乙方付款申请及发票后按流程支付合同价款的30%作为预付款。

（3）乙方项目成果通过专家评审，并按照合同要求提交全部成果，经甲方验收确认后，向甲方提供符合要求的正规发票，甲方按流程支付给乙方合同价款的70%。

注：因政府支付手续程序调整，延迟支付合同款，乙方应予以理解。

- 3.质量考核验收标准及违约金：

由双方协商并写明于合同内。

4.报价要求：

（1）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不做调整。

（2）投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

（3）投标供应商的报价不得超过项目预算金额。

（4）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

（5）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

（6）投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（7）投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

- 三、供应商资格及报价材料要求：

（一）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证明扫描件，原件备查）。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商作出承诺）。

（四）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商作出承诺）。

（五）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商作出承诺）。

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商作出承诺）。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道（查询截图并加盖公章）。

（七）满足《水利工程建设项目管理规定（试行）》（1995年发布，2014年修正，2016年修正）、《中华人民共和国河道管理条例》（1988年发布，2011年修正，2017年3月、10月修正，2018年修正）及相关规定、规范。

（八）具有工程设计水利行业乙级或以上资质（提供资质证书复印件并加盖公章，原件备查）。

（九）项目负责人资格条件:（提供资质证书复印件并加盖公章，原件备查）

具备水文或水利工程类专业副高级及以上职称。

（十）提供企业近5年内同类项目业绩一览表（信息包括但不限于项目名称、建设单位名称、中标时间、合同价、项目主要内容等）；提供项目负责人近5年内同类项目业绩一览表（信息包括但不限于项目名称、建设单位名称、中标时间、合同价、项目负责人主要工作职责等）。

注：业绩提供不超过3项，如提供超过3项，按前3项计，业绩材料提供合同原件关键页、中标通知书等相关证明材料扫描件。同类项目业绩是指水系优化方案编制项目相关业绩。

（十一）提供拟派项目团队信息一览表（包括但不限于姓名、年龄、学历、职称、执业资格及证书编号）。

（十二）投标（响应）供应商在投标（响应）文件中提供加盖公章的《供应商基本情况表》（附件2）。

注：以上需提供的材料均应加盖公章。

- 四、采购项目需要落实的政府采购政策：

按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定执行。

- 五、重要提示：

1.报价单内容按照统一模板填写（详看附件）

2.供应商报价为市场摸底，最终采购方式由采购人负责解释。

3.本公告期限:符合资格的供应商应当在2025年3月11日上午9:00至2025年3月13日下午6:00期间将报价单发送至以下邮箱：

深汕特别合作区住房建设和水务局：978342651@qq.com。

注：电子邮件报价文件命名格式为报价单位名称+报价项目名称。

（3个工作日,公布当天不算）

4.采购人及区发改财政局有权对中标供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目报价资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与本区政府采购活动的风险。

- 5.本询价公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。报价单位有义务在采购期间浏览深圳政府采购智慧平台官网http://zfcg.szggzy.com:8081/，在深圳政府采购智慧平台官网上公布的与本项目有关的信息视为已送达各报价人。

6.报价文件纸质版（可双面打印）均需加盖公司行政公章，邮寄1份至深圳市深汕特别合作区管委会仁和楼2栋3楼住房建设和水务局,收件人：杨工，收件人电话：13682455812。

- 六、联系方式

采购单位

单位名称：深汕特别合作区住房建设和水务局

详细地址：深圳市深汕特别合作区管理委员会仁和楼2

栋

项目联系人：杨工

联系方式：0755-22101364