深汕特别合作区公厕修缮服务项目

邀请报价函

根据《深圳市深汕特别合作区政府采购管理暂行办法》的要求，我局拟开展深汕特别合作区公厕修缮服务项目，现邀请贵单位对该项目进行报价，有关事项说明如下：

- 项目概况

- 1、采购单位：深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

- 2、项目名称：深汕特别合作区公厕修缮服务项目

- 3、预算控制价：40万元以内

- 4、采购信息

（一）服务内容（范围）：

1、项目概况

合作区四街道范围内共计148座公厕，其中88座公厕出现了不同程度的破损。对破损公厕进行修缮，进一步提升合作区市容环境建设管理品质，持续提升合作区百千万高质量发展工程质量，满足人民群众对美好生活的追求。

2、项目服务范围

提升改造范围为鹅埠、赤石、小漠、鲘门四街道内待修缮公厕，提升改造内容为：内、外墙修复、内墙瓷砖脱落、地砖修复、墙体开裂修复、蹲便及小便池更换、室内、外天花板修复等，具体见报价单。并质保24个月，质保期自竣工验收合格之日起算。服务内容及工作量为预估，后期据实结算。所有工作均以包工包料、包机械设备、包质量、包安全、包管理的承包方式进行。

3、项目承包方式

报价方式为报下浮率的模式，服务清单项目内已列项目原则按报送的单价（下浮后）结算。实际发生服务清单外的项目按实际项目特征，按计价规范计算，最终按甲方审定的项目单价*（1-中标下浮率）*实际发生工作量结算。

本项目为单价合同，合同最终结算总款项的上限为本合同总金额。本合同单价包括乙方为实施本项目所需的各项费用，包括且不限于材料费、人工费、机械费、税费等完成全部工作的一切费用和支出。

（二）服务要求：

（1）本项目约定的价格包括但不限于材料费、人工费、机械费、税费等所有本项目产生的费用，不随通货膨胀的影响而波动，并在限定的工期内完成服务工作，达到国家及深圳市质量验收标准。甲方可根据实际需求灵活调整实施内容，最终结算价不超合同价。报价包含了本项目材料费、人工费、机械费、税费等的政策性调整和市场价格变化之风险，项目核定总价后不作调整。

（2）项目实施过程服务单位需安排管理人员驻场指导项目实施，确保项目顺利实施，并及时完成采购人交办的工作任务。

（3）本项目质保期为24个月。在服务期间，成品因非人为因素而产生的质量问题，由服务单位无偿更换。

（三）项目商务要求：

1.服务期限：180日历天，自合同签订之日起算。

2.付款方式：按照实际签订的合同约定付款方式。

3.质量考核验收标准：

(1)乙方应按照甲方要求和计划安排按时、保质、保量地履行合同，乙方完成各项任务后，须向甲方提交各项成果证明，提交成果证明方式包含以下但不限于以下内容:项目实施方案、工期表、施工过程资料、验收材料等盖章文件。

(2)本项目所委托的公厕修缮工作，每项任务应以甲方书面确认验收合格作为达到本合同质量要求的依据，如项目未交付或验收不合格，则项目预算内费用不予支付。

(3)本项目各项任务完成后，由甲方现场验收或根据具体的项目内容以其他方式验收，并书面确定验收情况。

二、要求供应商资格要求

1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2.本项目不接受联合体投标。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

三、报价文件组成部分

1、报价单（加盖公章）（报价单模板见附件1）

2、公司信用查询记录、营业执照（加盖公章）

3、项目实施方案、项目重难点分析及应对措施、质量安全保障措施及方案

4、拟安排的项目负责人、项目管理人员需提供近一个月的社保缴纳证明文件（加盖公章）

5、供应商基本情况表（加盖公章）（见附件2）

四、评选标准

1、报价文件质量审查：报价文件所有内容按报价文件要求编制完整，格式规范，盖章完整，报价文件合法合规。

2、资质审查：公司经营范围满足要求，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、最低价中标。

五、报价文件发送期限及方式

本次邀请报价期限：符合资格的供应商应当在2025年6月3日上午9:00至2025年6月9日下午6:00期间将报价单发送至以下邮箱：cgzhzfj_zczy@szss.gov.cn（5个工作日,公布当天不算，本邀请报价函所涉及的时间一律为北京时间），请各供应商单位报价时统一邮件资料名称，格式标准为：XX项目+XX公司+报价金额XX万元。

深圳市深汕特别合作区城市管理和综合执法局

2025年5月30日

（联系方式：杨工，18551179619）

附件1：（报价单可灵活设计，模板仅供参考）

深汕特别合作区XXXX项目报价单

- 报价内容

- 项目名称：XXX

- 采购单位：

- 报价单位：XXX

- 报价（总价）：

- 联系人：

- 电话：

- 地址：

- 报价明细

|  |  | 序号 | 项目分项 | 工程量 | 单位 | 上限价（建议控制价）（元） | 下浮率 | 下浮后全费用综合单价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 外墙修复 | 3310 | m² | 55.39 |  |  |  |
|  |  | 2 | 内墙修复 | 490 | m² | 41.72 |  |  |  |
|  |  | 3 | 内墙瓷砖脱落 | 37 | 块 | 73.91 |  |  |  |
|  |  | 4 | 内墙瓷砖脱落 | 34.37 | m² | 217.38 |  |  |  |
|  |  | 5 | 地砖修复 | 97 | 块 | 109.5 |  |  |  |
|  |  | 6 | 地砖修复 | 46.16 | m² | 251.16 |  |  |  |
|  |  | 7 | 墙体开裂修复 | 454 | m² | 55.39 |  |  |  |
|  |  | 8 | 墙体开裂修复 | 15 | m | 62.93 |  |  |  |
|  |  | 9 | 蹲便更换 | 14 | 个 | 844 |  |  |  |
|  |  | 10 | 小便池更换 | 5 | 个 | 719 |  |  |  |
|  |  | 11 | 室内天花板 | 301 | m² | 55.39 |  |  |  |
|  |  | 12 | 室外天花板 | 30 | m² | 55.39 |  |  |  |
|  |  | 13 | 房顶破裂漏雨 | 12 | m² | 1353.25 |  |  |  |
|  |  | 14 | 房顶树脂瓦 | 15 | 块 | 289.75 |  |  |  |
|  |  | 15 | 厕所门损坏更换 | 5 | 个 | 1192.67 |  |  |  |
|  |  | 16 | 化粪池破损 | 4 | m² | 577.25 |  |  |  |
|  |  | 17 | 房顶低下漏雨 | 8 | m² | 650 |  |  |  |
|  |  | 18 | 围墙裂缝 | 70 | m² | 213.46 |  |  |  |
|  |  | 19 | 外立面修复 | 666.5 | m² | 55.39 |  |  |  |
|  |  | 20 | 洗手池修复 | 1 | m² | 255 |  |  |  |
|  |  | 21 | 地漏损坏 | 1 | 个 | 115.24 |  |  |  |
|  |  | 22 | 水龙头 | 1 | 个 | 81 |  |  |  |
|  |  | 23 | 隔板及门板更换 | 11 | 个 | 838.4 |  |  |  |
|  |  |  | 合计（含税）（元）391631.74 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价方式为报下浮率的模式，服务清单项目内已列项目原则按报送的单价（下浮后）结算。实际发生服务清单外的项目按实际项目特征，按计价规范计算，最终按甲方审定的项目单价*（1-中标下浮率）*实际发生工作量结算。 本项目为单价合同，合同最终结算总款项的上限为本合同总金额，合同总价不超过XX万元。本合同单价包括但不限于税费、运输费、清表费、主材费、人工费、清运费等所有本项目产生的费用，不随通货膨胀的影响而波动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、具体需求响应情况

完全满足本项目需求。

- 四、供应商资格条件

- 完全满足本项目需求。

- XXX公司（需加盖公章）

- 2025年XX月XX日

附件2：

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |