深汕特别合作区2025年5月应急航拍项目采购文件

# 一、项目内容

（一）项目编号：JYCG-DECL-2025-18546

（二）项目名称:深汕特别合作区2025年5月应急航拍服务项目

（三）项目概况

当前合作区正处于开发建设时期，城市建设行为密集，城市更新工作快速推进。为满足合作区对城市精细化管理的要求，保障省、市领导接待及重点企业招商等重大会议的顺利调度，结合合作区实际情况，计划采购深汕特别合作区2025年5月应急航拍服务。

（四）采购（服务）内容

1.服务内容（范围）：项目采购内容主要包括无人机飞手服务，根据业务需求对航飞计划进行编排，空域申请，执行无人机日常作业任务、数据治理入库。具体采购内容如表1所示：

表1：采购内容清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 航拍数据 | 1期 | 以月度为周期开展合作区不少于300个重要点位的航拍图片、航拍视频拍摄，相应成果展示于我区CIM平台。 |
| 2 | 航拍数据治理与入库 | 1期 | 航拍数据需更新到区CIM平台，做好调试与应用访问验证。 |

表 2 项目组成员要求表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **岗位名称** | **数量（名）** | **人员要求** |
| 1 | 数据加工处理人员 | 1 | 负责航拍数据治理与入库,兼顾项目具体事宜。 |
| 2 | 无人机飞手 | 4 | 均需持有无人机飞手证书（持有AOPA或UTC证书）。至少有2名需持有C1车辆驾照，并自备交通工具 |

（五）服务要求

（1）航拍数据更新

采用无人机作为搭载平台，单月开展合作区不少于300个重要点位的航拍图拍摄。

（2）航拍数据治理入库

航拍数据需更新到区CIM平台，做好调试与应用访问验证。

（六）服务成果

项目最终服务成果清单，请见表格3：

表3：项目服务成果清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **成果名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 航拍数据 | 1期 | 重点区域需覆盖 |
| 2 | 航拍数据治理与入库 | 1期 | 航拍数据治理更新到区级CIM平台 |

（七）商务要求

★1.服务期限

本项目服务期限为1个月内（以正式合同约定时间为准）。

# 2.付款方式

分期付款。

第一期款：合同签订后，乙方凭签署的合同和合法有效的普通发票、其他请款材料做出请款申请。甲方在收到上述材料并审核无误后10个工作日内依规支付合同金额的60%。

# 第二期款：甲方对乙方提供的服务质量进行考核，依照服务质量考核结果结算本期款项(见表1)，项目验收通过后，乙方凭签署的验收报告和增值税普通发票、其他请款材料做出请款申请。甲方在收到上述材料并审核无误后10个工作日内依据考核结果最高支付合同金额的40%。

最终以双方合同约定为准。

表1 深汕特别合作区2025年5月应急航拍服务项目服务履约评价指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分指标** | **评分内容及标准** | | **分数** | **得分** |
| 1 | 人员安排 | 1.超出投标拟派人员范围，且未经采购方批准擅自更换项目团队人员，更换1人1次扣2分。  2.项目团队成员工作经历虚假的，出现1人次扣5分。  3.本项扣完为止。 | | 20 |  |
| 2 | 进度控制 | 乙方未能按照项目合同约定的时间节点，完成约定的服务要求和提交服务成果，扣10分。 | | 10 |  |
| 3 | 质量评价 | 1.因乙方自身原因未能及时更新本项目负责的相关材料，造成一定工作影响的，扣10分。  2.项目最终成果未能通过甲方认可，且不能及时修改完善的，扣20分。 | | 30 |  |
| 4 | 沟通与协调 | 1.乙方遇到项目推进问题未能及时与采购方沟通的，每1次，扣5分；  2.项目成员不服从甲方安排的项目相关工作的每1次，扣5分；  3.本项扣完为止。 | | 20 |  |
| 5 | 服务态度 | 1.项目服务态度良好、细致、自觉完成合同规定的各项工作和要求，因服务态度恶劣受到投诉，每1次，扣5分；  2.本项扣完为止。 | | 20 |  |
| 总分 | |  | 评分等级： | | □A □B □C □D □E |
| 1.A:90<=总分<=100，支付该期应付款项的100%;  2.B:80<=总分<90，支付该期应付款项的80%;  3.C:70<=总分<80，支付该期应付款项的70%（甲方约谈项目负责人）;  4.D:60<=总分<70，支付该期应付款项的60%（甲方有权更换项目负责人）;  5.E:总分<60，甲方有权不支付款项，甲方有权直接终止合同；  6.甲方有权根据项目履约评价指标表的考核评分扣除对应的款项，如考核结果总分<60，甲方有权不支付该期款项，并有权直接终止合同。根据后续建设情况，如乙方有重大进展，可向甲方书面申请支付扣除的款项，甲方视实际情况决定是否支付。  7.乙方对考核结果有异议的，应当在收到甲方考核结果三个工作日内提出书面意见，未在约定时间内提出意见的，视为同意考核结果；  8.若乙方更换项目经理及团队成员，需提前10个工作日书面报请甲方，甲方审核同意后乙方方可更换，乙方更换的项目经理及其团队成员需通过甲方面试。乙方更换后的人员资质不得低于原项目人员。乙方更换的人员应先和被更换人员完成工作交接，交接时间不得少于5个工作日，不得影响项目正常运行。  9.项目考核进行一次，根据考核结果支付第二期款项。  10.以上条款的解析权归深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心所有。 | | | | | |

# 3.质量考核验收标准及违约金

本项目下提交的文件等服务成果，均须经甲方验收并确认合格后，方视为乙方已完成该项服务工作。

（1）验收应当按照双方在项目合同及附件中关于验收标准及验收时间的约定进行；

（2）乙方应当在验收前做好验收的必要准备并向甲方发出可以进行验收的书面通知；

（3）乙方提交验收书面通知及拟验收的服务成果不符合前述规定的，视为乙方未提交验收；

（4）乙方提交验收书面通知及拟验收的服务成果符合前述规定的，甲方在收到该验收通知后15个工作日内开始验收；如果因甲方原因造成验收延误的，则验收时间应当顺延。最终成果验收合格的标志为：通过甲方检查验收。

（5）违约金

1）乙方未按合同规定进度向甲方交付阶段性成果的，应从逾期之日起，乙方向甲方每日偿付合同总价千分之一的违约金。总金额不超过合同总价的10%。

2）违约金的支付不解除乙方继续全部履行合同的义务。

# 二、报价要求

本次项目费用总价暂估价为人民币72000.00元，设上限值为人民币72000.00元。项目报价为含税报价。本项目询价采购完成后，以中标价签订合同。

# 三、投标人资格要求

（一）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书及营业执照，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理。

（二）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

（三）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。（提供承诺函，格式自拟）

（四）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。（提供承诺函，格式自拟）

（五）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函，格式自拟）

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函，格式自拟）

（七）本项目不允许转包、分包。

注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。

# 四、报价文件的要求

（一）报价文件的组成**（均需加盖单位公章）**

1.报价函（本函附件）；

2.投标承诺书（本函附件）；

3.报价明细表（本函附件）；

4.法定代表人（或授权人）证明书及其身份证复印件；

5.法人授权委托证明（如有授权人则需提供）；

6.企业营业执照复印件；

7.投标人资格要求（三）-（七）的承诺函；

8.企业资质证书复印件；

9.纳税人资质证明（如为一般纳税人，需提供资质证明）

10.拟安排的项目团队成员名单及成员资质情况【包括但不限于项目组成员自有员工证明（社保情况）、资质证书扫描件、同类项目实施经验证明（合同关键信息、合同关键页、投标单位出具承诺、或其他可替代证明）等】。

11.响应本项目实施方案（格式自拟。不提供或提供内容不全，按作废处理）

12.供应商基本情况表（本函附件）

13.投标供应商认为其他需要提供的材料。

（二）报价说明

1.报价币种为人民币；所报价格应包括本次项目全部费用。

2.投标人免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价；

3.投标书应详细表述做好所投项目的措施、应达到的标准、服务承诺等内容；

4.如果报价一览表大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；

5.投标人应提供分项单价和总价，如果单价汇总金额与总价不符，除单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以**单价汇总金额**为准；

# 五、报价文件递交要求

符合资格的供应商**应于截标时间前将按要求密封的报价文件送达我中心**（地址：广东省汕尾市海丰县鹅埠街道深汕特别合作区创富路文贞楼2栋深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心，接收人： 张工 ，联系电话： 13424713313）。

# 六、密封要求

1.密封封面注明项目名称及投标人名称；

2.密封袋需加盖投标人公章；

3.封口处必须用“封条”密封且密封完好；

4.盖章报价文件电子扫描件需于报价截标时间当天18：00后发送至深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心邮箱：zjzx@szss.gov.cn（或盖章电子扫描件存于USB储存设备或光盘储存设备随原件快递寄送）

# 七、截标、评审

截标时间：2025年 6 月3日

**（3个工作日,公布当天不算）**

评审时间：2025年 6 月 4 日

评审地点：广东省汕尾市海丰县鹅埠街道深汕特别合作区创富路文贞楼2栋深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心多功能会议室

定标方法：最低价评标法。（通过对报价文件对比，以**符合采购文件要求且单价汇总金额最低价格**确定中标候选单位。）

# 八、废标

1.未按要求密封；

2.未在截标时间前送达指定地点；

3.投标报价不符合我单位报价要求；

4.不符合本采购文件投标人资格要求；

5.不按照报价文件的组成要求编制报价文件的。

# 九、其他事项

其他条款按照双方签订的合同执行。

附件：1.报价函

2.投标承诺书

3.报价明细表

4.供应商基本情况表

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

2025年5月28日

附件1

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心关于 项目

投标单位报价函

致**深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心**：

项目，我单位愿意按照采购文件中的要求，以 的价格承包该项目。最终结算价不得超过暂估价（本次 项目费用暂估价为￥ 元），增值税普票的税金由我单位承担。

投标单位： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字）

年 月 日

附件2

投 标 承 诺 书

致：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

我方已仔细研究关于 项目的采购文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方作出如下承诺：

1、我方根据企业自身情况，承诺理性报价，不以低于成本的报价竞标，并愿以 元人民币（含税），按照采购文件的要求承包本项目，发包人保留调整发包范围的权利，我方无异议。否则，我方愿意承担任何风险。

2、我方保证按照合同约定期限完成项目内容（具体时间要求以双方合同约定为准），因我方原因未能按期完成项目内容的，我方无条件接受贵方按招标文件约定的处罚方式进行处罚。

3、一旦我方中标，将保证在收到中标结果后10个工作日内，与贵方按照采购文件、投标报价内容签订合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标结果和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

6、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

（1）视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

（2）履约评价评定为合格及以下；

（3）本项目招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设单位行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

投标人： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字）

年 月 日

附件3

# 项目报价明细表

**一、报价内容**

项目名称： 项目

采购单位：深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

报价单位：

报价（总价）：

联系人：

电话：

邮编：

地址：

**二、报价明细**

（一）报价明细

表 1 项目报价明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| **1** | 航拍数据 | 1 |  |  |
| **2** | 航拍数据治理与入库 | 1 |  |  |
| 费用合计（元） | | | | 元  （大写： ） |

备注：

1.费用合计包含所有服务费用；

2.以上报价均为含税价格。

三、具体需求响应情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求内容** | **响应情况**  **（完全响应/部分响应/不响应）** | **备注** |
| 1 | 采购文件所有服务内容及服务要求 |  |  |
| 2 | ★1.服务期限 |  | 提供承诺函，格式自拟。（不提供或提供内容不全，按作废处理。） |
| 3 | 2.均需持有无人机飞手证书（持有AOPA或UTC证书）。至少有2名需持有C1车辆驾照，并自备交通工具 |  |  |

四、供应商资格条件

（是否满足本项目资格要求，完全响应/部分响应/不响应）。

投标人： （盖章）

年 月 日

附件4

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章） 填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 | |  | | 项目名称 |  | |
| 投标（响应）供应商 | |  | | 供应商统一社会信用代码 |  | |
| **投标（响应）供应商相关人员情况** | | | | | | |
| 序号 | 职务 | | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同  关系单位 | 缴纳社会  保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 | |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 | |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 | |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 | |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 | |  |  |  |  |
| **说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。** | | | | | | |
| **投标（响应）供应商关联关系情况** | | | | | | |
| 序号 | 关联关系类型 | | 关联主体名称 | 备注 | | |
| 1 | 控股股东 | |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 | | |
| 2 | 管理关系 | |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 | | |
| **说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。** | | | | | | |