益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程（智慧站点专项工程）                            招标文件


益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程

（智慧站点专项工程）施工招标
（招标编号：WCZXC2026-GC(1)-102 ）
招 标 文 件
（项目专用本）
招   标   人：湖南益常高速公路开发有限公司
招标代理机构：湖南万成项目管理有限公司
2026 年 6月
总 说 明

一、本项目专用本仅适用于益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程（智慧站点专项工程）施工招标。

二、本项目专用本是参照国家九部委《标准施工招标文件》（以下简称《标准文件》）、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（以下简称“《公路招标文件范本》2018年版”），以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）和部门规章为依据，根据本项目的具体特点和实际需要编制的项目专用本。项目专用本不加修改地引用了 “投标人须知”正文、“评标办法”正文部分，在前附表中对“投标人须知”和“评标办法”进行了补充、细化。

三、《标准文件》、《公路招标文件范本》2018年版和《公路工程工程量清单计量规则》（2018年版）由投标人自备,当本项目专用本与上述文件不一致时,以本项目专用本为准。

四、招标文件中提到的时间除有特别说明外，均指北京时间；招标文件中提到的货币单位除特别说明外，均指人民币元。

五、招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

六、招标文件中所有“投标控制价上限”均指“最高投标限价”。

注：
1、招标文件中提到的“近5年”除有特别说明外，均指投标文件递交截止之日前一日往前回溯5年；招标文件中提到的“近X年”除有特别说明外，均参照上述确定时间的方式类推。
目  录

第一卷

第一章   招标公告
5
第二章   投标人须知
9
第三章   评标办法
26
第四章   合同条款及格式
36
第五章   工程量清单
53
第二卷
第六章   图纸
56
第三卷
第七章   技术规范
57
第八章   工程量清单计量规则
58
第四卷
第九章   投标文件格式
59
第一卷

第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 合同条款及格式
第五章 工程量清单
第一章 招标公告

第一章  招标公告
益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程

（智慧站点专项工程）施工招标公告

1．招标条件
本招标项目益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程（智慧站点专项工程）（以下简称“本项目”）已列入年度养护计划，由湖南益常高速公路开发有限公司董事会批准实施，招标人为湖南益常高速公路开发有限公司，招标代理机构为湖南万成项目管理有限公司。建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
为全面贯彻落实中共中央、国务院《交通强国建设纲要》和交通运输部《数字交通发展规划纲要》精神，按照交通运输部《加快推进联网收费系统优化升级实施方案》(交办公路函(2021)1744号)等文件要求，提高湖南省高速公路联网收费等现代信息技术水平，规范湖南省高速公路收费系统规划、设计、建设和运营管理，保障湖南省高速公路联网收费系统的稳定运行，提升湖南省高速公路管理和服务水平，本项目依据《湖南省高速公路数智云收费站设计指南(试行)》(湘高联网函[2023]102号)、《湖南省公路水路交通基础设施数字化转型升级工程》一阶段设计，对益阳至常德高速公路进行智慧云收费站改造。

益常高速全线设匝道收费站6处，管理中心设在德山互通益常运营公司。本次数智云收费站实施主要集中在幸福渠收费站、太子庙收费站、德山收费站三处收费站，对三个收费站进行轻量化智慧站改造。需求清单如下：

对应的改造设备清单如下：

	序号
	设施名称
	单位
	数量
	备注

	1
	正向雨棚信号显示屏（0.6m×2.4m，像素点间距：25mm，含安装）
	套
	17
	

	2
	ECT路侧单元读写控制器（RSU，含安装，含相控天阵）
	套
	17
	

	3
	自助发卡终端（入口）
	套
	4
	

	4
	自助缴费终端（出口）
	套
	11
	

	5
	岛尾一体机
	套
	15
	

	6
	云坐席工作站
	台
	6
	

	7
	收费车道原有设备拆除
	项
	1
	

	8
	双绞线
	m
	500
	

	9
	超6类非屏蔽双绞线
	m
	2500
	

	10
	车道收费软件联调
	项
	15
	

	11
	RVVP-3×1.5mm²
	m
	2500
	

	12
	RVVP-3×2.5mm²
	m
	2000
	

	13
	RVVP-4×25mm²
	m
	2500
	


注：具体工程量以招标人发布的清单为准。
本次招标工期：45天，从2026年7月15日起至2026年8月31日，具体施工开始时间以招标人通知为准，缺陷责任期1年。
3．投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格，持有有效的营业执照，安全生产许可证，住建部门颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包壹级资质、具有附件 1 附录 3 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标不接受联合体投标申请。
3.3本次招标工程只包含一个标段，投标人只能获得一个购买招标文件机会。
3.4与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人
为同一人或者存在控股
、管理
关系的不同单位（即利益相关人），不得同时对本项目投标，否则，相关投标均无效。
3.5招标人不接受存在《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项情形之一的投标人报名。
3.6招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人报名，不接受近三年被交通运输行政主管部门在招投标领域通报处罚的投标人报名。

3.7招标人不接受近三年内（递交投标文件截止之日前一日回溯3年）被深高速集团履约评价为不合格的企业参与投标。
4．评标办法
本次招标采用综合评分法。
5．招标文件的获取
5.1凡有意参加本次招标者，请于2026年6月16日至2026年6月23日（节假日除外）每日上午9时～12时，下午15时～17时（北京时间，下同）到湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场601持下述资料：（1）查验的原件资料：①企业法人营业执照副本；②企业资质证书；③企业安全生产许可证副本；④授权委托书；⑤经办人二代身份证；（2）递交的彩色复印件（盖单位公章）资料：第（1）条所述①②③⑤项全套一份购买招标文件。
5.2招标文件每套售价人民币 1000元，图纸1000元/套，一律现金支付，售后不退。
6．投标文件的递交及相关事宜
6.1招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。
6.2递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为2026年6月30日上午9时30分，投标人应于当日9时00分至9时30分将投标文件第一信封（商务和技术文件）和投标文件第二信封（报价文件）递交至湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场601交招标人签收，招标人在投标截止的同一时间，同一地点举行开标仪式。
6.3 逾期送达、不按照招标文件要求密封或者未送达指定地点或采用邮寄等方式送达的投标文件，招标人将予以拒收。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、深圳阳光采购平台（https: www.szygcgpt.com）上发布。

8.联系方式
招   标   人：湖南益常高速公路开发有限公司 

地        址：常德市德山开发区檀树坪
邮 政  编 码：415001

联   系   人：曹先生 
电        话：18973681755
招标代理机构：湖南万成项目管理有限公司
地        址：湖南省长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场601

联  系   人：胡鹏、谭昭君、刘建军
电        话：0731-85166266

传        真：0731-85456777
监 督  部 门：湖南益常高速公路开发有限公司监督小组
地        址：湖南省常德市经开区经石大道1299号
电        话：0736-7309688

传        真：0736-7309666
邮        编：415001

2026年6月16日
第二章 投标人须知
一、投标人须知前附表
二、投标人须知
第二章 投标人须知

投标人须知前附表
“投标人须知前附表”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。当“投标人须知前附表”与“投标人须知”不一致时，以“投标人须知前附表”为准。“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	项目名称
	详见招标公告

	1.1.5
	标段建设地点
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：45天，从2026年7月15日起至2026年8月31日
计划开工日期：具体开工时间以开工令为准。
缺陷责任期自实际交工日期起计算 1 年。

	1.3.3
	质量要求
	项目交工验收的质量评定：合格

	1.3.4
	安全目标
	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目期内无安全生产责任事故。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1
财务要求：见附录2
业绩要求：见附录3
信誉要求：见附录4
项目经理和项目总工资格：见附录5

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受
(接受，但联合体所有成员数量不得超过2家

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	无

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用
	（6）原文修改为：投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理和项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的（自行承诺或附中国裁判文书网查询截图）。

	1.4.5
	投标人资格要求
	段后增加：投标人投标文件载明的资质、业绩、主要人员资历情况符合招标文件的规定。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

	1.9.3
	踏勘现场
	1.9.3款修改为：投标人自行负责踏勘现场期间的交通、食宿，费用自理。在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财产或其他损失，招标人不承担任何责任。

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	不适用

	1.11.1
	分包
	(不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件补遗书（如果有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止之日5天前

	
	
	形式：以加盖单位公章的书面形式(传真或邮件)

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	以扫描件的方式发送至各投标人预留的E-MAIL

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：以加盖单位公章的书面形式(传真或邮件)

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	以加盖单位章的扫描件的方式发送至各投标人预留的E-MAIL

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准）

	
	
	形式：以加盖单位公章的书面形式(传真或邮件)

	3.1.1
	投标文件密封形式
	(单信封
(双信封

	3.1.1
	投标文件的组成
（双信封形式）
	原文修改为：投标文件应包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
投标函及投标函附录；
法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证            明的授权委托书；
投标保证金；
项目管理机构；

拟分包项目情况表；
资格审查资料；
承诺函
其他材料（如果有）。
第二个信封（报价文件）：
（1） 投标函；
（2） 已标价工程量清单。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	在评标过程中，评标委员会认可的投标人的书面澄清、说明。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税方法

	3.2.1
	工程量清单的填写方式
	(投标人按照招标人为投标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单
(投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单

	3.2.3
	报价方式
	(总价
(单价

	3.2.6
	是否接受调价函
	(是
(否

	3.2.8
	最高投标限价
	(无
(有，招标人为本次招标编制了招标人最高限价(含保险)：3786958.00元。
投标人投标价应不高于最高投标限价，否则其投标将被否决。高于最高投标限价或低于理论成本价的投标报价，开标现场予以宣读，并在开标记录中注明。

投标人须知第5.2.4款规定不参与评标基准价计算的投标文件的投标报价不进入理论成本价的计算。
投标人须知第5.2.4款规定不参与评标基准价计算及投标报价低于理论成本价的投标报价不进入评标基准价的计算。
注：该最高投标限价仅为益常高速公路2026年度中分带开口护栏整改专项工程预估金额，项目实施阶段存在实际结算金额达不到投标报价的情况。最终结算以实际结算金额为准。

	3.2.9
	投标报价的其他要求
	增加：
在合同谈判时，如果投标文件中的单价或总额价低于招标人最高限价单价或总额价10%以上，视为不平衡报价，发包人有权在合同谈判时在投标报价总价不变的前提下对不平衡报价进行调整并经双方确认，调整后的工程量清单经双方合同签字人逐页签字认可或加盖双方公司单位章后作为合同文件的组成部分。

	3.2.10
	原文无
	增加3.2.10款如下：
益常高速公路2026年度中分带开口护栏整改专项工程清单单价为投标报价清单中各项工程子目单价；未在清单内填报的单价按造价审计单位审核的单价。
结算金额按投标单价（造价审计单位审核的单价）×实际结算数量计算。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算120天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
(不要求
(要求，
投标保证金的金额：人民币/元整。
投标保证金可采用的形式：银行保函或现金(转账、电汇、网银方式)
招标人指定的开户银行及账号见招标公告。
采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行出具。
银行保函的原件和银行查询授权书的原件在投标截止时间前单独递交给招标代理机构查验，其复印件装订在投标文件中。

	3.4.3
	投标保证金的利息计算原则
	（1）计算利息的起始日期为投标截止当日,终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；
（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期银行存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；
（3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

	3.4.4
	其他可以不退还投标保证金的情形
	投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 

未按投标文件中填报的项目经理和项目总工进场的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无
(有，具体要求：

	3.5.1
	投标人基本情况
	原款第一段修改为：
 “投标人基本情况表”应附法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）施工资质副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2022年至2024年

	3.5.2
	财务状况表
	本款末增加：所有报表均应提供加盖了出具该报表的会计师事务所或审计机构审计专用章的扫描件。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	5年，指递交投标文件截止之日前一日回溯5年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况
	原项修改为：
1.投标人必须填写《近年完成的类似项目情况表》，表格应填写具体工程量信息满足招标文件要求的若干类似工程项目，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.表后必须附与项目业主签订的合同协议书和完工证明材料。如上述材料不能体现招标文件要求的业绩时，还必须附业主出具的证明材料来补充说明。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.投标人须在《近年完成的类似项目情况表》备注中说明投标人承担的具体施工任务，是独立施工还是作为联合体的牵头人或成员单位、或分包人施工。
5.业绩计算以项目交工验收之日为截止日。
6.合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

	3.5.4
	投标人的信誉情况
	原项修改为：
“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

	3.5.5
	拟委任的项目经理和项目总工资历
	原项修改为：
“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。拟委任的项目经理和项目总工不得处于暂停执业处罚期内，且未被取消资格。
参与过的项目业绩须附项目业主出具的其担任项目经理或副经理或总工或副总工的相关业绩证明材料。
如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

	3.5.9
	不允许更换项目经理和项目总工
	本款末增加：否则，招标人将取消中标人的中标资格，投标保证金将不予以退还。

	3.5.12
	资格审查
	增加3.5.12款如下：
投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

	3.6.1
	是否允许递交
备选投标方案
	(不允许
(允许

	3.7.4
	投标文件副本份数及其他要求
	投标文件副本份数：1份。若中标，投标人应在合同签订前增加投标文件副本2份。
是否要求提交电子版文件：是，投标人必须将投标文件正本（商务及技术文件、报价文件）的WORD格式及签字盖章后扫描制作成PDF格式拷入到一个U盘中，该U盘密封、标识后封包在投标文件第二个信封（报价文件）中。
其他要求：
（1）投标人应确保U盘内数据能被正确读取。
（2）U盘表面加贴标签，注明项目名称、投标人的名称、所投标段，并由投标人的法定代表人或其授权代理人签署或加盖单位章。

	3.7.5
	装订的其他要求
	无

	4.1.1
	投标文件的密封和标记
	投标文件应采用双信封形式密封，投标文件第一信封（商务及技术文件）以及第二信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本、副本统一密封在一个封套中，报价文件的正本、副本以及其以U盘形式存储的电子版文档统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。
    采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：
招标人名称：                      
招标人地址：                      
益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程（智慧站点专项工程）施工招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件
招标编号： 

在   年   月   日   时   分前不得开启
投标人名称：                   
投标文件第二个信封（报价文件）封套：
招标人名称：                       
招标人地址：                      
益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程（智慧站点专项工程）施工招标第二个信封（报价文件）投标文件
招标编号：                  
在投标文件第二信封（报价文件）开标前不得开启
投标人名称：                   
投标人地址：                     
银行保函封套：
招标人名称：                     
招标人地址：                     
益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程（智慧站点专项工程）施工招标投标保证金（银行保函原件）
招标编号：                  
投标人名称：                

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否
(是，招标人退还投标人未通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二信封（报价文件）。

	4.2.4
	投标文件的签收
	原款修改为：
4.2.4投标人在递交投标文件时，应在投标文件递交登记表上签字，同时招标人工作人员也应在此表上签字确认收到投标人的投标文件。

	4.2.5
	投标文件的递交
	原款修改为：
4.2.5逾期送达、不按照招标文件要求密封或者未送达指定地点或采用邮寄等方式送达的投标文件,招标人将予以拒收。

	4.3.3
	投标文件的修改和撤回
	本款末增加：
投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人不退还投标保证金。

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）
开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点
投标文件第二个信封（报价文件）
开标时间：另行通知
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2.1
	第一个信封（商务及技术文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况；
（5）开标顺序：随机，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	（4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况。
（5）开标顺序：随机，招标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），并宣读且公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。

	5.2.4
	不参加评标基准价计算的情形
	增加：
（5）投标函、已标价工程量清单与工程量清单U盘的投标报价不一致。
（6）投标报价低于理论成本价（存在（1）-（5）条所述情形之一不进入理论成本价的计算）。

	5.2.6
	原文无
	增加5.2.6款如下： 
招标人将在开标现场读取投标人提交的工程量清单U盘，如出现U盘数据由于硬件原因无法读取时，招标人将按如下程序处理：

（1）要求投标人对U盘无法读取这一事项进行证实，并现场确认；

（2）在确认递交的U盘无法读取后，招标人才可要求投标人提交备份U盘；

（3）投标人经招标人同意后，可以选择在自带的或招标人准备的电脑设备上进行备份U盘的读取，只要能在两者任一电脑设备上能够读取，则U盘有效。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家 5人；
评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。

	
	评标委员会
	本款末增加：评标开始前所有参与人员应仔细阅读并签订《评标工作承诺书》。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人的人数为1～3名。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：3日
公示的其他内容：无

	7.2
	评标结果异议
	段末增加：

异议须署实名、附有异议人有效联系方式、基本事实和相关材料。对有异议经查证属实或有投诉经查证属实的根据招标文件和相关法律法规的规定决定是否取消中标资格，并将不良记录记入该投标人的诚信档案。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是
(否 

	
	定标方式
	原款修改为：
招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	7.5
	中标通知书和中标结果通知
	书面形式

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公示媒介：同招标公告发布媒介
公示期限：3日
公示的其他内容：无

	7.7.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
(不要求
(要求，履约保证金的形式：(银行保函(银行保函+现金（(转账、电汇、网银方式)(现金（转账、电汇、网银方式）履约保证金金额：/%签约合同价。
若采取银行保函形式,该保函须由投标人开立基本账户的银行出具；
若采取部分或全部现金形式,投标人应将现金履约担保以银行电汇、转帐、网银形式汇至招标人指定账号上，剩余部分采用银行保函形式，该保函须由投标人开立基本账户的银行出具。

	7.8.1
	签订合同
	本款修改为:
 7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件的，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，或未按投标文件中填报的项目经理和项目总工进场的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：湖南益常高速公路开发有限公司监督小组
地    址：湖南省常德市经开区经石大道1299号
电    话：0736-7309688

传    真：0736-7309666
邮    编：415001

	9
	是否采用电子招标投标
	(否
(是，具体要求：

	10.2
	招标人终止招标
	新增10.2款：
招标人若终止招标，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期活期存款利息。


附录1  资格审查条件（资质最低要求）
	施工企业资质等级要求

	 具备独立法人资格、持有有效的营业执照，安全生产许可证，具有住建部门颁发住建部门颁发的公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包壹级资质。


注：投标文件相应位置应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、养护资质证书的复印件（根据《公路养护作业单位资质管理办法》（交通运输部令2021年第22号）规定取得的新的养护资质证书（并加盖单位章））、基本账户信息表的复印件（并加盖单位章）。
附录2 资格审查条件（财务最低要求）
	财  务  要  求

	近三个年度连续盈利。


注：
投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在“财务状况表”后附相关证明材料。
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	最近5年（递交投标文件截止之日前一日回溯5年）至少完成过：一个高速公路机电工程施工或维护或机电配（备）件供货等相关业绩。


注：
注：1、招标人特别提醒：投标人应认真对照其所投标段的业绩要求予以填报，确保相关信息资料真实、完整、准确。

2、投标人必须填写《近年完成类似项目情况表》，表格应填写具体工程量信息满足上表要求的若干类似工程项目，每张表格只填写一个项目，并标明序号（未在投标文件中填报或多报的业绩不作为评审依据）。

3、表后必须附与项目业主签订的合同协议书和业主出具的完工证明材料。如上述材料不能体现上表要求的业绩时，还必须附业主出具的证明材料来补充说明。

4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

5、投标人须在《近年完成类似项目情况表》备注中说明投标人承担的具体施工任务，是独立施工还是作为联合体的牵头人或成员单位、或分包人施工。

6、业绩计算以项目交工验收之日为截止日，须附项目交工验收证明材料。

    7、合同价格以合同签订价格为准。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
	信誉要求

	投标人不得存在投标人须知第1.4.4项情形之一且不得存在以下情形：

1、被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续三年（最近第二年和最近第一年）评为C级信用等级；

2、近五年（递交投标文件截止之日前一日回溯 5 年）被市级及以上交通行政主管部门在招投标领域通报处罚的。

3、近三年内（递交投标文件截止之日前一日回溯 3 年）被深高速集团履约评价为不合格的企业参与投标。


注：
1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正
文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在“投标人的信
誉情况表”后附相关证明材料。
附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	人员
	数量
	资格要求
	在岗要求

	项目经理
	1
	具有壹级注册建造师执业资格（公路工程专业）、中级及以上职称，省级及以上交通运输主管部门颁发的B类安全生产考核合格证书（编号为B类）。
	均无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	具有公路工程相关专业中级及以上职称。
	


注：
注：1、投标人必须提供《拟委任的项目经理和项目总工资历表》，表后应附身份证、职称资格证书以及上表要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件。以上人员均不得处于暂停执业处罚期内，且未被取消资格。在投标文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。

2、未在投标文件中填报的人员不作为评审依据。

3、评标委员会在评审时将通过查询交通运输部公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员信息公共平台对投标人的主要人员的安全生产考核合格证书进行核查，具体有关要求详见交安监发[2016]65号。
投标人须知正文
（见《公路招标文件范本》2018年版）
第三章 评标办法

  评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）评标价低的优先；
（2）商务和技术得分较高的投标人优先；
（3）当商务和技术得分、投标报价都相同时，随机摇号确定排序。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一信封(商务及技术文件)评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按照招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有)、工期、工程质量要求及安全目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文 件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c. 若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保 函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标 人提交了银行保函原件。
（4）投标人法定代表人的授权代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。

（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。
（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（12）权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e. 投标人在投标活动中无欺诈行为；
f. 投标人未对合同条款有重要保留。
（13）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第二信封(报价文件)评审标准：
（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有)、投标价（包括大写金额和小写金额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（6）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

（7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

	2.1.2
	资格评审

标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证或基本账户信息表；

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定；

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定；

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形；
（9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	第一信封(商务及技术文件)评分分值构成：

施工组织设计：30分

主要人员：5分

财务能力：5分

业绩：10分

第二信封(报价文件)评分分值构成：

评标价：50分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价＝投标函文字报价

（2）理论成本价的确定：
理论成本价＝（最高上限价×60％＋未被当场宣布废标的所有通过第一信封评审的投标人评标价（或去掉一个最高和一个最低值）的算术平均值×40％）×0.88（如果参与理论成本价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算理论成本价平均值时不去掉最高值和最低值）
（3）评标价平均值的计算：
未被宣布当场废标的所有通过第一信封评审的投标人的投标报价，去掉低于理论成本价的投标报价后，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）即为评标价平均值。
（4）评标基准价的确定：
评标基准价=（最高上限价×0.5+评标价平均值×0.5）×（1-下浮系数）
下浮系数在第二信封开标现场由通过第一信封评审的投标人代表从1%、1.5%、2%、2.5%、3%五值中随机抽取。
如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出， 经监标人当场核实确认之后， 可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（评标价-评标基准价）/评标基准价

偏差率保留2位小数

	条款号
	条款内容
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.4

（1）
	施工组织设计

（30分）
	总体施工组织布置及

规划
	4分
	内容齐全、充分考虑本工程地点气候、环境因素、总体进度计划合理(含劳动力布置)，各施工工艺、工序说明详细、齐全、组织设计科学。优3.3～4.0分，良2.9～3.2分，一般2.4～2.8分。

	
	
	主要工程项目的施工

方案、方法与技术措施
	7分
	主要工程项目的施工方案清晰、施工方法先进、可行，并充分考虑本工程地质条件和气候、环境因素，能结合本项目的特点、难点，对施工具有高度的指导性。优5.7～7.0分，良5.0～5.6分，一般4.2～4.9分。

	
	
	工期保证体系及保证

措施
	5分
	工期安排合理，明确提出保障工期的措施，且控制措施得当，对本工程特征、重点工序、雨季等问题有切实可行的应对或应急方案，确保按时完工或提前完工可靠性高。优4.1～5.0分，良3.6～4.0分，一般3.0～3.5分。

	
	
	工程质量管理体系及

保证措施
	5分
	质量管理方面的措施具体有效、有独创性、有明确管理目标，管理体系、组织措施功能完善，质量管理措施有较强的针对性和可操作性；技术、工艺上的措施针对消除质量通病、保证工程内在质量、提高外观质量等方面采取有效的措施。优4.1～5.0分，良3.6～4.0分，一般3.0～3.5分。

	
	
	安全生产管理

体系及保证措施
	5分
	安全生产制度、体系健全；交通组织方案切合高速公路安全通行要求；施工人员、设备安全保障措施合理。优4.1～5.0分，良3.6～4.0分，一般3.0～3.5分。

	
	
	项目风险预测与防范、

事故应急预案
	1分
	保证措施制度健全、合理，责任落实。优0.9～1.0分，良0.7～0.8分，一般0.6～0.7分。

	
	
	后续服务措施
	3分
	后续服务措施优2.6～3.0分，良2.2～2.5分，一般1.8～2.1分。

	 2.2.4（2）
	主要人员
（5分）
	项目经理

任职资格与业绩
	3分
	满足资格审查条件要求得3分3。

	
	
	项目总工

任职资格与业绩
	2分
	满足资格审查条件要求得2分。

	  2.2.4（3）
	评标价
（50分）
	评标价得分计算公式示例：
（1）评标价＞评标基准价，评标价得分=50-偏差率×100×E1
（2）评标价≤评标基准价，评标价得分=50+偏差率×100×E2
其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。    E1=0.2    E2=0.1

	2.2.4（4）
	其他因素
	财务能力
	5分
	满足资格审查最低要求的，计5分。

	
	
	业 绩
	10分
	满足资格审查最低要求的，计6分，每增加一个类似项目加1分，加满4分止。

	需要补充的其他内容： 

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.6.1
	投标文件相关信息核查
	不适用。

	3.9.3
	评标结果
	增加3.9.3款如下
评标报告应当载明下列内容：
（一）招标项目基本情况；
（二）评标委员会成员名单；
（三）监督人员名单；
（四）开标记录；
（五）符合要求的投标人名单；
（六）否决的投标人名单以及否决理由；
（七）串通投标情形的评审情况说明；
（八）评分情况；
（九）经评审的投标人排序；
（十）中标候选人名单；
（十一）澄清、说明事项纪要；
（十二）需要说明的其他事项；
（十三）评标附表。
对评标监督人员或者招标人代表干预正常评标活动，以及对招标投标活动的其他不正当言行，评标委员会应当在评标报告第（十二）项内容中如实记录。
除第（一）、（三）、（四）项内容外，评标委员会所有成员应当在评标报告上逐页签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

	3.9.4
	评标结果
	增加3.9.4款：

评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的,可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。
投标文件按照招标文件规定采用双信封形式密封的，通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人在3个以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会应当按照本条第一款规定执行。
通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

	3.9.5
	评标结果
	增加3.9.5款：

根据综合得分由高至低排序，评标委员会推荐1-3名中标候选人，并标明排列顺序。

	4.0
	重新招标
	增加4.0款：

依法必须进行招标的公路工程建设项目，有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依照本办法重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后所有投标均被否决的；
（3）中标候选人均未与招标人订立书面合同的。
重新招标的，招标文件和招标投标情况的书面报告应当按规定重新报公司总部备案。
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的建设项目，报经项目审批、核准部门批准后可以不再进行招标；其他项目可由招标人自行决定不再进行招标。
依照规定不再进行招标的，招标人可以邀请已提交投标文件的投标人进行谈判，确定项目承担单位，并将谈判报告报公司总部备案。


1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
2.评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序
3.1 第一个信封初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他因素部分计算出得分D。 

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+D。
3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4第二个信封初步评审
评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
3.5 第二个信封详细评审
3.5.1评标委员会按本章第2.2.4 (3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。投标报价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 
3.5.2投标人得分=投标人的商务和技术得分+C。
3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。
3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得 分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款 
第二节 专用合同条款
A.公路工程专用合同条款
B.项目专用合同条款
第一节  通用合同条款
（见《公路招标文件范本》2018年版）

第二节  专用合同条款
A.公路工程专用合同条款
（见《公路招标文件范本》2018年版）
B.项目专用合同条款
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：湖南益常高速公路开发有限公司
地    址：常德市德山开发区檀树坪
邮政编码：415001

	2
	1.1.2.6
	监 理 人：另通知
地    址：另通知
邮政编码：另通知

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：缺陷责任期自实际交工日期起计算1年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由承包人取得发包人同意后，在该工程相应部位施工前21天签发图纸修改图给承包人

	5
	4.1.10
	民工工资保证金：签约合同价的 / （最高不超过50万元，最低不少于5万元）（本款不适用）

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	  承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：另通知。

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金：1000元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法施行

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：依据发包人制定的相关承包人考核奖惩办法施行

	13
	15.5.2
	承包人提出合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励不适用。

	14
	16.1.1
	(因物价波动引起的价格调整按照   /    
(合同期内不调价

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：合同额的30%。

	16
	17.2.1（2）
	  材料、设备预付款比例：不适用

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数：6份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：20万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费

	20
	17.4.1
	质量保证金限额：3%合同价格。
质量保证金是否计付利息：
(是，利息的计算方式：    
(否

	21
	17.5.1（1）
	  承包人向发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：2份

	22
	17.6.1（1）
	  承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：2份

	23
	18.2（2）
	  竣工资料的份数：1份，加1份电子版（扫描件）

	24
	18.5.1
	  单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否  

	25
	18.6.1
	  本工程是否进行试运行：否

	26
	19.7（1）
	  保修期：不适用。

	27
	20.1
	  建筑工程一切险的保险费率：0.35%

	28
	20.4.2
	  第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）
  保险费率：0.05%

	29
	24.1
	  争议的最终解决方式：诉讼 


项目专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2  发包人：湖南益常高速公路开发有限公司
1.1.2.6  监理人：另行通知。
1.1.2.7  总监理人（总监）：另行约定。
1.1.6  其它
1.1.6.9农民工工资：指民工（包括承包人直接雇佣或承包人依法将全部或部分劳务分包给具有劳务分包资质的劳务分包人所雇佣的民工）按照合同约定提供劳务服务后，依照合同约定及相关规定应获得的劳务收入，不包括工程材料款、设备租赁款等其它款项。

建设领域农民工劳动报酬保证金，简称民工工资保证金，是指承包人在开工前，按照一定比例向人力资源社会保障、住房城乡建设、交通、水利四部门采取联合招标（或特定银行等方式确定）的银行账户交存的专项资金。
1.1.6.10工程材料款：指承包人为实施合同工程提供的工程材料费用。
1.1.6.11设备租赁款：指承包人为实施合同工程提供的工程设备的租赁费用。
1.6图纸和承包人文件
1.6.4 图纸的错误
在本款末增加：对上述含糊、差错、遗漏或缺陷的理解应以本项目招标文件及国内现行规范为依据。
3.监理人
另行约定。
4.承包人
4.1.2依法纳税
承包人应按国家有关规定及时自行缴纳一切税费。用于永久性工程的进口材料和用于本工程的承包人的一切进口施工机具、设备，承包人应按国家政策规定交纳关税，所有应交纳的关税由承包人自行承担。
4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
段后增加：若因承包人的使用导致公共设施的干扰或损害，应予以自费维护修复。
4.1.8为他人提供方便
    删除“除合同另有约定外……或确定”
在本条款最后增加：承包人应按发包人要求对施工有交叉、有衔接的路基、路面、绿化、交通工程等施工项目做好相关工程的实施、交验等协调配合工作。若出现矛盾或纠纷，承包人应无条件服从发包人的安排协调，由此增加的费用由承包人自行承担。承包人还应免费提供给与发包人签署合同的其它第三方使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等，并为上述第三方的人员提供方便。

4.1.9工程的维护和照管
本款补充第（3）目

（3）交工验收后至试运营时间段工程的维护和照管仍由承包人负责，相关照管费用可以在安全生产费用中计量，同时承包人应承担照管期间的责任以及照管不到位引起的其他赔偿。
4.1.10其他义务 
（1）中第二段“临时占地……”改为“设计范围内的临时占地……”
段后增加：超出设计范围的临时用地，由承包人自行按前述办理相关租用手续并支付相关费用。承包人在办理临时用地手续时，凡涉及占用耕地的，要按政府部门对本项目耕地开垦费标准向发包人缴纳复垦保证金。承包人复垦工作完成，经发包人验收合格后，由发包人退还该承包人复垦保证金。承包人复垦临时用地验收不合格或未复垦时，发包人将复垦保证金直接支付国土部门，由国土部门负责复垦。临时用地的延长由承包人自行办理延期手续，支付相关费用。
设计图纸中的取（弃）土场位置仅供承包人参考，取（弃）土场的租用应报发包人批准，此项批准并不减少承包人应承担的一切责任。除合同另有规定外，承包人不得将临时用地用于本工程施工之外的目的。如果发包人按设计提供的取（弃）土场位置发生变化，须变更临时用地时，承包人应经发包人认可，并报发包人更换临时用地。对于此类临时用地的变更，由发包人协助承包人办理相关用地的变更手续。
（3）款末增加：若经人力资源社会保障部门会同湖南省交通运输厅对《湖南省建设领域农民工劳动报酬保证金管理试行办法》实施前三年未发生拖欠农民工劳动报酬支付行为进行认定，连续三年未发生拖欠农民工劳动报酬行为的承包人当年免交农民工劳动报酬保证金。

建设领域农民工劳动报酬保证金不用于正常情况下的建设领域农民工劳动报酬发放。只用于劳动保障监察机构确认承包人拖欠农民工劳动报酬且承包人暂无偿还能力的应急支付，支付金额不得超过交存保证金数额，不得跨项目使用建设领域农民工劳动报酬保证金。

建设领域农民工劳动报酬保证金一经使用或按规定需要补存的，相关单位应按规定的比例向专用账户补存农民工劳动报酬保证金。

农民工劳动报酬保证金在经人力资源社会保障部门与相关行业主管部门确认完成合同工程量的80%且确认农民工劳动报酬提到了正常支付后返还60%，完成全部工程量并经人力资源社会保障部门会同相关行业主管部门确认无拖欠行为后返还剩余部分。

农民工劳动报酬保证金的收取、使用、补存、返还等按《湖南省建设领域农民工劳动报酬保证金管理试行办法》执行。

（4）细化为：
a、建立各分项工程的《工程质量岗位责任登记表》，明确各分项工程施工的主要人员。登记表中的内容必须准确、真实的填写，如发生有关人员的变动，应及时更新有关资料，甲方将根据工程进度适时检查。登记表作为竣工资料的一部分，应有专人负责存档，未填写完成登记表的分项工程不得进行中间交工验收。
b、建立、健全质量保证体系，确保分项工程一次验收合格率100%，竣工验收工程质量鉴定等级达到优良标准。
c、严格遵守文明施工的原则，加强自身管理，项目经理办公室设置岗位牌，所有施工技术人员、管理人员挂牌上岗；施工现场必须在合同段的起点、桥梁、通涵等位置设置醒目的施工标志牌。
4.2履约担保（原款末补充）
发包人在对履约担保提出索赔要求之前，在任何情况下都应通知承包人，说明有关索赔要求所涉及承包人违约的性质，但这些说明无需征得承包人的同意。
4.3分包
不允许分包。

4.5  承包人项目经理

增加4.5.5

4.5.5项目经理不能在两个或两个以上项目同时任职。

4.6  承包人人员的管理
4.6.1在原款末增加：项目管理机构应当具有与承包或者分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是本单位人员（与本单位签订了合法的劳动合同，并且单位为其办理了人事、工资及社会保险关系的人员）。除承包人设定的项目管理机构外，分包人也应当分别设立项目管理机构，对所承包或者分包工程的施工活动实施管理。
4.6.5“承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示”改为“承包人在接到上述通知后应7天内执行发包人的上述指示”

增加：
4.6.6承包人的项目经理、项目副经理（如有）、项目总工、安全负责人应严格按照执行《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》（交质监发〔2012〕576号）。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员（原款末补充）
此项工作应在发包人下达指令之日起7日内完成，上述被撤换的人员未经发包人同意不得重新回到本项目工作，否则按照第22.1.1项视为承包人违约。
4.12 投标文件的完备性（原款末补充）

在合同谈判时，如果投标文件中的单价低于招标人最高限价单价30%以上或高于20%以上，视为不平衡报价，发包人有权在合同谈判时在投标报价总价不变的前提下对不平衡报价进行调整并经双方确认，调整后的工程量清单经双方合同签字人逐页签字认可或加盖双方公司单位章后作为合同文件的组成部分。
5．材料和工程设备
5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.2在原款末增加：主要材料按批次供货检验验收。
6．施工设备和临时设施
增加6.1.3：在项目进场前，承包人应与当地有关部门衔接，共同对原有地方道路、水系的状况进行调查并进行影像资料备案。在项目实施过程中，承包人必须加强临时道路、桥涵等的修建、养护与拆除（包括原有道路），保证设备按时进场及原材料的正常供应。不得因临时工程而影响工期，对不重视临时工程的承包人，发包人有权组织其它承包人实施，发生费用从其计量费用中扣除。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
本款中“承包人应及时增加或更换”修改为：“承包人在收到发包人通知限期7日以内增加或更换，否则发包人有权另行组织设备以确保工程进展，期间所发生的一切费用将由承包人承担。
8．测量放线
8.1施工控制网
8.1.1第一句末加：承包人进场后应对发包人提供的基准资料进行复核并签字确认。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
9.2.5修改为：
除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了招标人最高限价时，按招标人最高限价的1.5%计）。安全生产费用应用于完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故事隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推陈出新广支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其它与安全生产直接相关的支出，不得挪作他用。在规定的使用范围内，承包人应当将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需的支出。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工的需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由发包人按第3.5款商定或确定。

安全生产费用实行专款专用，承包人应当在规定范围安排使用安全生产费用，并在财务管理中单独列出现场安全项目费用清单。发包人有权对承包人的安全生产费用使用情况进行检查，发现承包人未按要求使用安全生产费用的。应及时责令其改正。承包人拒不改正的，发包人可暂时停止工程款和安全生产费用的计量支付，并及时向发包人报告。

9.2.8安全生产费
新增（5）：如果承包人的安全措施达不到要求，且不按发包人的要求补救的,发包人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用由承包人承担。
9.4环境保护
9.4.5修改为:承包人应按照国家水质管理标准定期对Ⅰ类水质或供人、畜饮用水源进行监测和按工程量清单完成相关的环境保护工程，在工程实施中应采取有效措施,防止施工活动污染饮用水源。凡由此引起的民事纠纷所发生的一切费用,由承包人自行负责。
9.4.12：承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业及材料、设备运输过程中，应尽量采取措施减少对现有交通的干扰，并承担由此引起的一切后果和费用。承包人借用、占用或进出当地道路或其他交通设施所引起的一切费用由承包人自行负责。
9.4.13：承包人在实施合同工程和缺陷修复过程中，应注意保护图纸明示和没有明示的管线（管道、光缆、电线等），承包人因损坏管线设施所引起的一切费用由承包人自行负责。
9.4.14：承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人采取上述措施而可能发生的全部费用以及因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。
10.1合同进度计划
10.1合同进度计划的提交
原款“承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内”改为“承包人向发包人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后14天之内”
10.2合同进度计划的修订
     原款“监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按照指示修订合同进度计划”后补充：“承包人应在接到发包人指令的7天内将修订后的进度计划提交给发包人，”
11.4 异常恶劣的气候条件
在本条款后增加：
异常恶劣的气候及自然条件，对本项目而言，指龙卷风，特大洪水而完全不能施工等非承包人责任引起的延误，包括不利的降水的情况。不利降水的衡量标准如下：
(i)按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的月平均降水天数为标准；
(ii)按实际统计的年降水天数与(i)所指的年降水天数之差，每年计算一次；
发包人将根据承包人的申请予以评定，发包人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑在施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。
12．暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
本款第（6）项细化为：承包人承担暂停施工责任的其他情形：当发包人因特殊情况要求承包人暂停施工时。 
15．变更
15.3 变更程序
15.3.4本条款修改为：变更必须按发包人的相关变更管理办法执行。
15.5 承包人的合理化建议：
15.5.2 在条款末尾增加：由于承包人提出的合理化建议而导致承包人费用的降低，由承包人自行获得收益；由于承包人提出的合理化建议而导致缩短了工期或给发包人带来其他利益，发包人按项目管理办法相关规定给予通报表彰，并与信用评价挂钩。

15.7计日工

本款不适用。
16.价格调整
不适用。
17.计量与支付

本款修改为：
1、合同签订后14日内发包人向承包人支付总合同额的30%作为预付款，预付款作为进度款不扣回，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同；本工程交工验收通过并投入运营后，发包人向承包人支付至工程计量总额的97%（剩余3%为工程质保金），乙方开具工程计量的全额发票给甲方。

2、质保期满一年后（以竣工验收合格之日起），发包人向承包人支付工程计量总额的3%的质保金。
19.缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。本工程缺陷责任期为12个月。

19.3缺陷责任期的延长

细化为：由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。所涉及的相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行支付。
22.违约
22.1.2 对承包人违约的处理
补充：（5）若承包人违反合同的规定，则发包人在向承包人发出书面通知后的7天内未见纠正后，根据承包人违约性质，可以向承包人采取警告、处罚、分割工程任务、清退等措施，并按下述规定办理：
a. 承包人承诺的主要人员未按规定的时间按时进场，或进场后未经发包人批准擅自更换，或更换人资质低于原人员资质，每未到位或擅自更换或资质不足课以5万元/人次的违约金。项目经理在两个或两个以上项目同时任职的课以1000元/人次的违约金。

b. 承包人的项目经理、项目副经理、项目总工、安全负责人未执行《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度（暂行）》（交质监发〔2012〕576号）的，课以1万元/人/次的违约金。

c.承包人承诺的主要设备未按15.2款规定的时间按时进场，，或进场后未经发包人批准擅自撤换，以次充好，每缺少一台（套）课以1000～2000元/台（套）的违约金，并按相应条款规定采取措施。

d.承包人应指派专门管理人员检查农民工工资到位情况,并向发包人出具报告,发包人每月进行抽查,如果发现存在农民工到位半个月仍未办理工资卡及未录入相关信息的,每发现一次课以1000元的违约金。

凡确因农民工工资拖欠造成民工集访，发包人将上报湖南省交通运输厅，发生一次，承包人信用评价扣30分；发生二次，承包人信用评价降低一级；发生三次，承包人的信用等级直接降为D级。
补充：（6）承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，否则发包人有权课以加倍违约金直至终止合同。
补充：（7）发包人、承包人或者分包人违反《公路工程施工分包管理办法》相关条款规定的，法律、法规对处罚机关和处罚方式有相关规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由交通运输主管部门给予通报批评、警告、责令改正以及罚款等处罚。
22.1.7违约金的使用（新增）
本合同履行过程中因承包人原因所产生的违约金（第22.1.2款），发包人将全部用于奖励在工程施工过程中工期进度、质量、安全、文明施工等方面考核成绩优秀的单位和个人，具体奖励办法另行制定。
22.1.8发包人对本项目的管理（新增）
发包人将依据有关规定制定本项目有关管理制度和办法，如目标管理、质量管理、安全生产管理、文明施工管理、计划管理、计量与支付管理、变更管理、材料管理、建设资金管理、民工工资支付管理和本项目施工实施办法等，在合同谈判中经双方确认后作为合同文件的组成部分。
第三节   合同附件格式
（中标后填写）
附件一 合同协议书格式（见《公路招标文件范本》2018年版）
附件二 廉政合同格式（见《公路招标文件范本》2018年版）
附件三 安全生产合同（见《公路招标文件范本》2018年版）
附件四 其他管理人员和技术人员最低要求
附件五 主要机械设备最低要求
附件六 项目经理委任书格式（见《公路招标文件范本》2018年版）
附件七 履约保证金格式
附件八 工程资金监管协议格式（见《公路招标文件范本》2018年版）
附件九 银行信贷证明格式（新增）

附件四  其他管理人员和技术人员最低要求
	职 位
	资格要求
	最少数量要求

	通信、收费专业工程师
	具有（公路工程或机电工程）相关专业中级及以上职称
	1

	软件工程师
	具有（公路工程或机电工程）相关专业中级及以上职称
	1

	专职安全员
	具有安全生产“三类人员”C类证书
	1


注：
项目管理机构应当具有与承包或者分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是本单位人员（与本单位签订了合法的劳动合同，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或基他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件）。
招标人将在合同谈判阶段要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，并经网上或通过其他途径核实相关资料，不得与在建高速公路项目在岗人员重复，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许擅自更换。以上人员均不得处于暂停执业处罚期内，且未被取消资格。
除承包人设定的项目管理机构外，分包人也应当分别设立项目管理机构，对所承包或者分包工程的施工活动实施管理。

附件五 主要施工设备最低要求

	序号
	设备类型及特性
	单位
	数量
	备注

	1
	电感测试仪
	台
	1
	

	2
	网络测试仪
	台
	1
	

	3
	接地电阻测试仪
	台
	1
	

	4
	高空作业车
	台
	1
	

	5
	作业车
	台
	1
	


附件六 项目经理委任书

原格式见《公路招标文件范本》2018年版
增加注：
法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
附件七 履约保证金格式
原格式见《公路招标文件范本》2018年版
增加注：该保函须由投标人开立基本账户的银行出具。
第五章 工程量清单

（另册）
1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按发包人确定的单价或总额价计算支付额。 

1.4 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 

1.5 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 

2. 投标报价说明 

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明。
2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明。
3. 计日工说明 

3.1 总则 

（1）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。 

（2）未经发包人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到发包人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。 

（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于发包人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。 
（4）安全生产费、软件费、驻地标准化建设费、拌合场费用、车辆通行费按实或业主统筹计量。
（5）计日工不调价。 

3.2 计日工劳务 

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。 

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下： 

a. 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。 

b. 承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。 

3.3 计日工材料 

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述3.2款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下： 

（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算； 

（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费； 

（3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。 

3.4 计日工施工机械 

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。 

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经发包人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到发包人指令的计日工作业的另一现场往返运送时间包括在内。 

4. 其他说明 
第二卷

第六章 图纸

（另册）
第三卷

第七章 技术规范

一、技术规范
（见《公路招标文件范本》2018年版）
二、技术规范修改与补充
（另册）
第八章 工程量清单计量规则

（见《公路工程工程量清单计量规则》（2018年版））
第四卷

第九章 投标文件格式

投标文件第一信封封面格式
正本/副本
益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程（智慧站点专项工程）施工招标

投 标 文 件
（商务及技术文件）
投 标 人：         （全称）        （盖单位章）
      年      月     日

目
  录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
三、投标保证金 
四、施工组织设计
五、项目管理机构
六、资格审查资料
七、其它材料（如果有）

一、投标函及投标函附录

(一)投标函

            （招标人名称）：
1.我方已仔细研究         （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以投标文件第二信封（报价文件）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：           ，安全目标：           ，工期：       天。
4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。
5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                                       （其他补充说明）。

                          投 标 人：                       （盖单位章）

                          法定代表人或其委托代理人：           （签字）

                          地址：                                      
                          电话：                                      
                          传真：                                      
                          邮政编码：                                  
                                                        年    月    日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	缺陷责任期自实际交工日期起计算1年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	1000元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	10%签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	不适用
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	不适用
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	不适用
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	无
	

	8
	材料、设备预付款比例
	17.2.1（2）
	不适用
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	20万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	11
	质量保证金限额
	17.4.1
	3%合同价格
	

	12
	保修期
	19.7（1）
	不适用
	


                                       投 标 人：  （全称）          （盖单位章）
                                       投标文件签署人签名：                    

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）附有法定代表人身份证明的授权委托书
本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。
代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
                                投  标  人：               （盖单位章）
                                法定代表人：                    （签字）
                                身份证号码：                           
                                委托代理人：                    （签字）
                                身份证号码：                           
                                                     年    月    日
注：
1.如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则无须提交此授权委托书；
2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）法定代表人身份证明
投标人名称：                        
姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：        
系                   （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附:法定代表人身份证复印件
                             投标人：              （盖单位章）
                                               年    月    日
注：
1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

三、投标保证金
注：
1.若采用现金方式递交投标保证金的，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。
2.若采用银行保函形式的，投标人应在此提供银行保函的复印件。
3.投标保证金银行保函格式和投标人开立基本账户的银行出具的《银行查询授权书》格式如下，《银行查询授权书》原件与银行保函的原件单独递交给招标代理机构。
投标保证金银行保函格式
         

  （招标执行机构名称）：

鉴于         （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加   （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）            。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：


                               
 

邮政编码：





                    


电    话：                                         

传    真：                                         

        年      月      日
银行查询授权书
本授权书申明：（投标人注册地点）（投标人名称）（法定代表人职务）（法定代表人姓名）经合法授权                       （以下称“招标执行机构”）可向（银行名称）进行有关我公司投标保证金方面的查询，并由（银行名称）提供招标人所需的有关证明。
各方在此分别签字盖章，以资证明。
授权人（投标人）：（法定代表人签署全名、盖单位章）
银             行：（全称、单位章）
银  行 负 责  人：（签署全名）
银   行  地   址：             
银   行  电   话：             
银   行  传   真：             
银  行 联 系  人：           
    年   月   日
注：
1.此银行查询授权书由投标人开立基本账户的银行出具。
2.银行负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

四、施工组织设计
包括但不限于以下内容：

1、项目总体施工组织布置及规划；

2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施;

3、工期保证体系及保证措施;

4、工程质量管理体系及保证措施;

5、安全生产管理体系及保证措施;

6、项目风险预测与防范、事故应急预案;

7、后续服务措施

五、项目管理机构

	拟为承包本工程设立的组织机构以框图方式表示。


	说明




六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立日期
	
	员工总人数：

	统一社会信用代码或注册号
	
	其中
	项目经理
	

	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	企业资质
	

	业务承接范围
	

	投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数   %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备    注
	


注：
投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”1.4.1项附录1的要求在本表后附相关证明材料。

（二）投标人企业组织机构框图
	以框图方式表示



	说明




注：
1.投标人必须完整叙述或附图表示其组织机构，包括单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即利益相关企业）等。
2.在本图后附利益相关企业团体同时投标情况一览表（格式附后），若无利益相关企业团体同时投标，在表格中填写“无”。
3.利益相关企业团体是指单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即利益相关企业），不得同时对本项目投标，否则，相关投标均无效。

（三）近年财务状况表
财务状况表
	项目或指标
	单位
	2023年
	2024年
	2025年
	备注

	一、注册资金
	万元
	
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	
	

	1．净资产收益率
	%
	
	
	
	净利润÷净资产×100%

	2．总资产报酬率
	%
	
	
	
	息税前利润÷[（期初资产+期末资产）/2]×100%

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	
	主营业务利润÷主营业务收入×100%

	4．资产负债率
	%
	
	
	
	负债总额÷资产总额×100%

	5、流动比率
	%
	
	
	
	流动资产合计÷流动负债合计×100%

	6、速动比率
	%
	
	
	
	速动资产÷流动负债×100%


注：
1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

（四）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	起讫桩号（标段）
	

	里程（公里）
	

	公路等级/行车道数
	

	路面类型（水泥/沥青）
	

	路面宽度（m）
	

	桥梁（m/座）
	

	隧道（m/座）
	

	养护质量（好路率或MQI）（%）
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目总工
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
（五）拟投入本标段的主要施工机械表
	序号
	设备
名称
	单位
	型号规格
	国别产地
	制造年份
	额定功率
（KW）
	数量（台）

	
	
	
	
	
	
	
	小计
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（六）信誉情况表
	序号
	项目
	投标人情况说明
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	13
	
	
	

	14
	
	
	

	15
	
	
	

	16
	
	
	

	17
	
	
	

	18
	
	
	


注：
1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）拟委任的项目经理和项目总工资历表
	姓
名
	
	年龄
	
	专业
	

	公司单位
职    务
	
	拟在本标段
工程担任职务
	
	身份证号码
	

	职称证专业及级别
	
	职称证编号
	

	本人职称证政府网站查询链接网址（如有）：http://

	一级注册建造师证专业
	
	注册建造师证编号
	

	本人注册建造师证政府网站查询链接网址：http://jzsgl.coc.gov.cn/

	安全生产考核合格证类别
	
	安全生产考核合格证编号
	

	本人安全生产考核合格证政府网站查询链接网址：http://

	说明在岗

情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离
，目前任职项目：                 ，担任职位：           。

	备注
	


注：
1.本表应填写项目经理和项目总工相关情况。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。
3.投标人必须按投标文件中填报的项目经理和项目总工进场，否则招标人将取消投标人的中标资格。
七、其他材料（如果有）
二、投标文件第二信封
（报价文件）

投标文件第二信封封面格式
正本/副本
益常高速公路交通基础设施数字化转型升级工程（智慧站点专项工程）施工招标

投 标 文 件
（报价文件）
投 标 人：         （全称）        （盖单位章）
      年      月     日

目
  录
一、投标函

二、已报价工程量清单

一、投标函

致：招标人名称
1.我方已仔细研究         （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（￥      ）的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为         ），完成本招标项目规定的所有工作内容，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                            （其他补充说明）。

  投  标  人：                     （盖单位章）
                            法定代表人或其委托代理人：           （签字）
          年    月    日
注：中文大写金额数字应规范填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

二、已标价工程量清单
注：1、投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
2、投标报价的所有单价取小数点后两位，所有合价和总价应取整至元。
3.投标人填写固化的工程量清单时，不得修改招标人提供的工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义。投标人填入报价后的工程量清单应打印一套（包括工程量清单说明）装入投标文件正本，每一页均应由法定代表人或其授权委托人签字或加盖单位公章。同时，投标人还应将填入报价的工程量清单（包括工程量清单说明）拷贝在一个U盘上，随同投标文件（报价文件）正本密封后递交。

4.投标人提交的工程量清单报价表电子版（U盘），应为Microsoft office  Excel 2003工作表。

5.U盘表面加贴标签，注明项目名称、投标人名称。 U盘内数据应能被正确读取，若开标时在招标人或招标代理机构的电脑上不能读取，则允许投标人采取补救措施（可在投标人自带的电脑上读取或当场提供另外备份的电子版）。 

6.第二信封开标时，若有投标人没有提交报价电子版（U盘）或修改了招标人提供的工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义的或U盘内数据不能被读取，开标现场不宣布为废标，投标报价进入评标基准价的计算。评委评标时，应按评标办法的相关规定处理。

�单位负责人，是指单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人(招标文件所列“单位负责人”均作本条所释）。


�控股，是指出资额（持股）占股本总额50%以上或虽不足50%，但依出资额或所持股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的（招标文件所列“控股”均作本条所释）。


�管理，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系（招标文件所列“管理关系”均作本条所释）。


�中标人拟任的项目经理和项目总工在其他项目上任职的，在招标人对其发出中标通知书后，应在15个工作日内撤离该项目，否则招标人可取消其中标资格。





招标人：湖南益常高速公路开发有限公司               11         招标代理：湖南万成项目管理有限公司


