笋岗仓库402栋改造项目方案设计服务（第三次）

招标公告

1. 招标条件

本招标项目为笋岗仓库402栋改造项目方案设计服务（第三次），招标人为深圳市安纳班纳梧桐雅居投资有限公司。项目资金由招标人自筹，项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标内容:

2.1.1项目概况：

笋岗仓库402栋改造项目位于罗湖区笋岗街道田心社区梅园路12号，距地铁7号线笋岗站仅100米。项目现状为一栋七层仓库楼，占地面积约3,239㎡，总建筑面积约1.1万㎡（以最终现状测绘图纸为准）。项目现状首层以快递物流、分拣、批发等业态为主，楼上主要满足艺展片区企业的仓储需求。

2.1.2招标范围：

本次采购设计服务的内容包含并不限于：

（一）改造范围

包含但不限于建筑物内部功能改造，满足使用功能需求;结构改造和加固;外立面更新改造，包括城市第六立面、屋顶第五立面、幕墙、泛光、标识系统等;建筑物室内装饰、门、窗、地面、墙面、天花、标识标牌改造；屋面绿化改造及新增设施;室内外给排水管线设施改造；空调、通风系统改造;供配电系统改造;弱电智能化改造 ;消防系统改造;室内外管线综合、抗震支吊架、设备减振降噪系统改造；更换或增设电梯；新增绿色建筑、海绵城市等设施（若需）室外道路、停车划线、绿化、景观及围墙、大门等。

（二）主要设计内容

包含但不限于上述改造范围内的所有方案设计工作（包括但不限于建筑、景观、室内、泛光、幕墙、标识等涉及设计效果的内容）、施工图设计阶段及现场施工阶段的配合服务等，其中视报建需求编制相关专篇并全面负责报建工作，包括但不限于：

（1）各阶段设计工作，包括概念设计、方案设计、初步设计及施工图深化设计阶段配合工作、施工阶段设计服务、配合施工单位竣工图编制等工作。

（2）各专业方案设计包括但不限于总图设计、建筑、精装修（含软装家具）、幕墙、景观、泛光、标识、其他各相关专项设计方案等。各专业方案设计成果满足相应规范深度要求 。

（3）配备全专业设计咨询团队，提前介入前期方案，确保建筑、结构、机电等专业接口无缝衔接。设备专业需配合建筑专业落实机房、管井等布置方案，出具各专业系统设计方案，保障方案设计内容的准确性和可落地实施性，避免后续在施工图设计、报建审查阶段出现颠覆性或影响成本的方案调整。在施工图及施工阶段及时根据现场情况调整方案效果，以保证方案落地。

（4）严格依据发包人的改造成本控制进行限额设计，需保障设计效果的可落地性，效果图需能反映改造后真实效果。

（5）协助发包人做同类项目的前期策划、对比研究，进而明确需求，并提出与需求相匹配的设计意向及策略、解决方案和亮点。

（6）配合设计过程中造价咨询，及时对设计调整及设计单项增量等出具相对准确的成本估算，以推进方案定案决策。

（7）全流程把控、跟进设计效果的落地并出具相关文件，包含并不限于：立面控制手册、设计样板及清单、样板段建议清单、物料书或相关部品选型建议（如有）

（8）其它事项

1）宣传配合。协助发包人进行宣传活动，根据部署编制有针对性的技术文件、宣传材料,如产品介绍、宣传册、效果图等，

2）发包人提出的本项目其他设计需求（如有），

3）发包人在项目实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分 内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的设计工作。投标人作为有经验的设计承包人，应预见为完成本项目所须的一切与设计有关的工作内容、费用及风险。

招标人保留调整发包范围的权利，中标人不得提出异议。

2.1.3质量标准要求：合格。

2.1.4技术标准要求：

符合国家和地方现行规范、规程、标准的规定。

2.1.5计划工期：

不超过60日历天（具体以签订合同为准）。

2.2最高投标限价为人民币334156.80元，如投标人投标报价超出最高限价，投标将予以否决。

3. 投标报名及资格要求

3.1资格要求：投标人须为独立法人或合伙制企业或者其他组织；具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级（及以上）或建筑行业（建筑工程）乙级（及以上）资质证书。

3.2本项目不接受联合体投标。

3.3其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目招标。

3.4投标报名时间: 自2026年7月7日09时00分至2026年7月13日17时00分（北京时间，下同）；

3.5报名文件:投标人报名时需按附件格式提交资格审查文件。

4. 招标文件的获取

4.1招标人对报名投标单位进行资格预审和考察，确定符合资格单位入围后续投标阶段。

4.2招标人通知入围投标人领取招标文件，获取时间：以招标方通知为准；

4.2获取地点：需带法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章）、授权委托书及被授权人身份证复印件及联系方式（加盖投标人公章）到深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦B座20楼领取；

4.3联系人及电话：朱工 0755-82667429

4.4如未按上述要求获取招标文件，招标人将不接收该投标人所递交的投标文件。

5. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在深圳阳光采购平台（https://www.szygcgpt.com）上发布，其他媒体转载无效。

6. 联系方式

招 标 人：深圳市安纳班纳梧桐雅居投资有限公司

地    址：深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦B座20楼成本合约部

联 系 人：朱工

电    话：0755-82667429

7.答疑事项

7.1 本项目实行线上答疑，凡对招标文件有任何疑问的（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款），请投标人于2026年7月8日下午17:00前，将疑问资料加盖公章扫描件发送到1350265143@qq.com邮箱，逾期不受理。

7.2 投标人有义务在招标活动期间浏览本公告“七、发布公告的媒介”中的相关网站，招标人在上述网站上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。招标人将答疑情况或相关的补充公告（说明）在相关网站公布，请投标人及时关注本项目的投标答疑情况。投标人因疏忽，未及时登录相关网站了解相关的答疑情况及补充说明，产生的不利后果由投标人自行承担。

附件：资格审查材料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮箱（接收招标文件） |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 拟派项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人应当尽可能提供详细的自身情况，包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、项目当地的办事机构类型、其他需要说明的情况等。

2、本表不够时可复制和扩展，并请在本表后附公司简介、营业执照、组织机构代码证书、税务登记证书、或者加载统一社会信用代码的营业执照、资格证明文件等复印件且加盖单位公章。

附：公司简介、经年检的营业执照

附：资格证明文件

投标人资格证明文件

（1）投标人须具有独立法人或合伙制企业或其他组织资格；

（2）工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级（及以上）或建筑行业（建筑工程）乙级（及以上）资质证书。

附：投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明等

### （二）近5年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 签订合同日期 | 合同金额 （万元） | 项目所在地 | 建设单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人必须如实填写，并保证内容真实可靠，如有弄虚作假，将取消投标资格。

2.近5年指从2021年6月1日起计算，以合同签订时间为准。

3.按合同签订时间，须提供合同关键页复印件（关键页包括但不限于合同名称、标的、金额，签字盖章页）或相关订单、票据证明材料。

4.投标人应做好准备，如需核对合同原件内容，则须在要求时间内及时提供。