询 价 函

各单位：

我司现就红岭创客营项目招标代理服务进行公开询价，欢迎各单位就本次采购内容进行报价。具体事项说明如下：

- 一、采购项目名称：红岭创客营项目招标代理服务

- 二、项目概况：

红岭创客营项目地块位于罗湖区红岭中路核心区位，为政府投资项目，土地用途现为GIC用地，用地面积11639.9㎡，现状容积率1.9，总建筑面积21418.59㎡。现有建筑共12栋，包括法院旧办公楼、检察院旧办公楼、司法局旧办公楼，以及食堂、宿舍、机房等附属用房。项目产业建议导入AI+领域领军企业、金融科技机构、权威科研机构，打造AI+金融科技中心。

三、采购单位：深圳市罗湖投资控股有限公司

- 四、采购范围及内容：

本次采购范围为红岭创客营项目在深圳公共资源交易中心建设工程交易平台招标的项目，包括工程施工类及工程服务类。具体包括施工总承包、设计、监理、全过程造价咨询等招标项目，以上范围为暂定，具体以委托方实际委托为准。

采购内容包括办理招标申请、招标备案、邀请函，负责本项目在深圳公共资源交易中心招标需办理的一切手续及相关业务；拟定招标方案、编制招标文件；协助审查投标人资格，并安排工作人员签字确认；招标文件及相关招标资料备案；组织投标人踏勘现场和答疑、整理答疑纪要，发出招标补遗，处理投诉；组织开标会、评标入围会和评标会、述标会、定标会及会议室协调，并进行清标工作；编制招标情况报告，办理招标结果公示；发出中标通知书和协助招标人签订合同；办理政府行政部门的相关招标备案工作；协助办理招标上会等相关业务；相关招标、投标归档资料移交甲方；协助开展项目考察质询、现场考察工作；与招投标有关的其他事项。

五、报价单位资质资格要求：

1.在中华人民共和国境内的具有合法经营资格的独立法人或其他组织；2.在信用中国网站未被列入失信被执行人名单；3.不接受联合体。

六、报价上限：人民币贰拾玖万壹仟贰佰元整（￥：291200.00元）。报价形式为暂估价及下浮率。

七、报价及响应材料：

- 1.报价要求

- 报价等响应文件一经发出，即为签订合同的依据。请各报价单位严格按附件响应文件格式进行填写并加盖公章，于2026年7月30日17:00时前（逾期视为不参与本项目报价）将盖章版扫描件发送至邮箱:lhtz_cbhy@szlh.gov.cn及364284109@qq.com，并同步将密封纸质版响应材料递交或邮寄至罗湖区清水河街道清水河一路116号罗湖投控大厦B座2001，纸质盖章版响应材料与电子扫描响应材料不一致的以纸质盖章版为准。

2.报价须知

（1）本次报价为一次性报价，报价单位如对本项目报价，即表示认可我方提出的要求，且不可撤回。否则该报价单位将被记入不诚信报价单位名单，在今后规定的时间内不得参与我方组织的任何招标采购活动。

（2）报价函为采购合同的组成部分。

（3）报价单位在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，如发现报价单位有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会被列入黑名单等处理。希望各报价单位在认真阅读询价函内容后再进行报价。

3.报价单位需按要求提交响应材料，具体见附件一至附件三，所有材料需盖报价单位公章。

- 九、联系方式

1.联系人：马工。

2.联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路112号罗湖投控大厦B座2001。

3.联系电话：0755-82668392（工作日：上午9:00-12:00，下午14:00-18:00）。

附件一：

报价函

致：深圳市罗湖投资控股有限公司：

贵司询价函我司收悉，决定参与报价，现就红岭创客营项目招标代理服务项目报价如下：

- 我方愿意按照询价函规定的各项要求，向贵司提供相应服务，总报价（含税）为人民币（大写）       元（小写：￥：       元）。其中：

总报价表

| 报价内容 | 报价上限 | 下浮率 | 总报价 （元，暂定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 红岭创客营项目 招标代理服务 | 291200元（按下浮率55%） | % |  |
| 增值税税率（%） |  |  |  |
| 备注：1、总报价和下浮率说明：总报价=[报价上限/（1-55%）]*（1-下浮率），下浮率需大于或等于55%。 2、招标代理服务费由各项目中标人支付给招标代理服务单位，委托人不再另行支付。 3、总报价上限为291200元，为暂定金额，计算过程如下： 依据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（〔2002〕1980号）、国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），下浮55%。暂定施工总承包50000万元、工程设计1200万元、工程监理500万元、全过程造价咨询400万元，其中： （1）施工总承包招标代理服务费：100万元*1%+（500-100）万元*0.7%+（1000-500）万元*0.55%+（5000-1000）万元*0.35%+（10000-5000）*0.2%+（50000-10000）*0.05％=50.55万元。 （2）工程设计招标代理服务费：100万元*1%+（500-100）万元*0.7%+（1000-500）万元*0.55%+（1200-1000）万元*0.35%=7.25万元。 （3）工程监理代理服务费:100万元*1%+（500-100）万元*0.7%=3.8万元。 （4）全过程造价咨询招标代理服务费：100万元*1%+（400-100）万元*0.7%=3.1万元。 下浮55%后：（50.55+7.25+3.8+3.1）*（1-55%）=29.12万元。 4、报价保留两位小数，下浮率保留两位小数。 5、不承诺最低价中选，超过报价上限的报价将做废标处理。 6、报价单位须自行填报增值税税率，上述报价均已含税。 |  |  |  |

二、一旦我方中选，双方合同签字生效后，我方将严格履行合同规定的职责和义务，保证按照合同及贵司要求提供服务。

三、我方提供给贵单位的与本项目采购有关的文件资料，保证文件资料的真实性和准确性。

- 报价人名称（公章）：

- 法定代表人或委托代理人签名：

- 日期：

- 通讯地址：

- 联系人及联系方式：

附件二：

1、法定代表人证明书

2、授权委托书

3、营业执照
                   法定代表人证明书

法定代表人证明书

姓名：      身份证号码：                 性别：      年龄：

职务：           系                         的法定代表人。

特此证明。

单位名称（公章）：

地址：

日期：

授权委托书

我           【姓名】系            【单位名称】的法定代表人，现授权委托           【单位名称】的           【姓名】（身份证号码：              ）为本公司代理人，以本公司的名义参加红岭创客营项目招标代理服务项目采购及报价的相关活动。代理人在本次采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司及我本人均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：（签字）            性别：          年龄：

单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

营业执照

附件三：其他响应材料

1、在中华人民共和国境内的具有合法经营资格的独立法人或其他组织。

2、在信用中国网站未被列入失信被执行人名单。

3、企业同类项目业绩情况

（提供近3年（自2023年7月1日至今）已完成的依法必须招标的房屋建筑工程招标代理服务业绩。须提供合同关键页（含合同范围、服务内容、合同金额、合同签订时间），同时提供已完成招标的相关证明材料）

4、项目负责人情况

（提供拟派项目负责人近3年（自2023年7月1日至今）已依法必须招标的房屋建筑工程招标代理服务业绩。业绩证明材料应能清晰反映工作内容、项目时间、项目负责人姓名（如无法体现项目负责人职务，须提供委托单位开具的证明或者其他相关证明），提供已完成招标的相关证明材料，同时提供项目负责人在本单位缴纳的近3个月社保证明材料）

5、履约评价情况

（上述企业“同类项目业绩”中经评审为有效的项目业绩中，提供一个项目业主或委托单位出具的优秀或满意或其他最高等级的履约评价。须提供加盖项目委托单位公章的履约评价证明文件）

6、履约质效情况（格式自拟）

（对在本项目履约质效方面的情况做出说明，包括履约质量、履约效率、企业资源调度、企业优势等）

7、项目实施方案（格式自拟）

（对项目情况的了解，项目重难点分析及应对措施和相关的合理化建议，服务质量、服务进度、服务响应保障措施，应急采购实施方案，公司支持情况，后续服务）

附件四：评分细则

本次评审采用综合评分法，满分分值为100分，评分细则内容及各分项分值如下：

| 序号 | 评分项 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 |  |  | 40分 |
|  | - 1、基准价：为所有符合资格审查单位报价的算术平均值。 - 2、算法类型按固定乘积法：投标报价得分=（1-A×｜1-投标报价/基准价｜）×40 - A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.8；当投标报价高于本次招标最佳报价时，取A=1； 计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 - 3、各单位的报价不得低于成本价。若报价异常偏低，投标单位须对报价情况作出合理性解释并得到评审委员会认可。 |  |  |  |
| 二 | 资信部分 |  |  | 40分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
|  | 1 | 企业同类项目业绩 | 20 | - 1、提供近3年（自2023年7月1日至今）已完成的依法必须招标的房屋建筑工程招标代理服务业绩。每提供一项全过程招标代理服务业绩得5分，最高得10分，全过程招标代理服务业绩必须包含设计、监理、施工三项内容；每提供一项工程施工类招标代理服务业绩得2分，最高得4分；每提供一项工程服务类招标代理服务业绩得1分，最高得6分。 2、须提供合同关键页（含合同范围、服务内容、合同金额、合同签订时间），同时提供已完成招标的相关证明材料。未按要求提供或提供的证明材料专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 项目负责人业绩 | 10 | 1、提供拟派项目负责人近3年（自2023年7月1日至今）已完成的依法必须招标的房屋建筑工程招标代理服务业绩。每提供一项全过程招标代理服务业绩得5分，最高得10分，全过程招标代理服务业绩必须包含设计、监理、施工三项内容。 2、业绩证明材料应能清晰反映工作内容、项目时间、项目负责人姓名（如无法体现项目负责人职务，须提供委托单位开具的证明或者其他相关证明），同时提供已完成招标的相关证明材料。未按要求提供或提供的证明材料专家无法判断的不得分。 |
|  | 3 | 履约评价 | 5 | 1、上述“企业同类项目业绩”中经评审为有效的项目业绩中，每提供一个项目业主或委托单位出具的优秀或满意或其他最高等级的履约评价的得1分，最高得5分。 2、须提供加盖项目委托单位公章的履约评价证明文件，未按要求提供或提供的证明材料专家无法判断的不得分。 |
|  | 4 | 履约质效情况 | 5 | - 对在本项目履约质效方面的情况说明，包括履约质量、履约效率、企业资源调度、企业优势等。 - 优:优势符合实际、对项目履约影响大。 - 良:优势较符合实际、对项目履约影响较大。 - 中:优势较普通、对项目履约影响一般。 - 差:优势对项目履约影响极小。 - 评价为优的得5分，评价为良的得3分，评价为中的得1分，评价为差不得分。 |
| 三 | 技术部分 |  |  | - 20分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
|  | 1 | 项目实施方案 | 20 | 对项目情况的了解，项目重难点分析及应对措施和相关的合理化建议，服务质量、服务进度、服务响应保障措施，应急采购实施方案，公司支持情况，后续服务，对所有投标单位横向比较评审。 评审标准： 优:方案符合实际，内容完整、规范，思路清晰，合理性强。 良:方案较符合实际，内容较完整规范，思路较清晰，合理性较强。 中:方案较普通，内容完整性规范性一般，思路不够清晰，合理性一般。 差:方案不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供。 评价为优的得20分，评价为良的得15分，评价为中的得10分，评价为差不得分。 |