深圳市燃气集团股份有限公司

采购文件

（2025年范本）

项目名称：深铁燃2026年度电动自行车充换电示范项目施工总承包单位选聘（50万元以下）

项目编号：QINY-STR-2026-002

采 购 人：深铁燃科技（深圳）有限公司

2026年6月

目  录

第一章 采购公告

第二章 响应人须知前附表

第三章 采购程序

第四章 合同样式及条款

第五章 项目采购需求

第六章 响应文件格式

第一章  采购公告

根据深圳市国资委相关规定，单项合同估算价2万元以上的公开采购、邀请采购均需在深圳阳光采购平台发布采购公告和结果公示，采购项目信息和结果公示信息详见深圳阳光采购平台公告信息。

采购公告（公开采购适用）

深铁燃2026年度电动自行车充换电示范项目施工总承包单位选聘（50万元以下）（项目编号：STR-2026-001）已具备采购条件，采购人为深铁燃科技（深圳）有限公司，资金来源为企业自筹。现进行☑公开询价□公开竞争性谈判，采购供应商资格要求详见深圳阳光采购平台公告信息。

一、项目概况

采购项目信息详见深圳阳光采购平台（公告网址为：https://ygcg.szexgrp.com/）和本项目采购文件。

1.服务期：半年，合同签订至2026年12月31日。

2.服务地点：深圳市。

3.本项目设置最高限价，本项目下浮率不低于：20.00%（含税20.00%，税率为9%），例如可以为：20.00%、20.50%、21.00%、21.50%…小数点后可保留两位小数。响应人报价高于最高限价的，其响应将被否决。

二、响应人资格及信誉要求

（一）响应人资格相关要求

1.须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

证明材料：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件）。详见第六章响应文件格式。

2.响应人须具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。（证明材料：响应人提供证件加盖响应人单位公章）

3.响应人须具有有效的安全生产许可证。（证明材料：响应人提供证件加盖响应人单位公章）

4.响应人近三年（自招标公告发布之日起倒推）须具备1项（同类项目）电动自行车（或电车）充换电专业承包业绩或电动自行车（或电车）充换电业绩：

（证明材料：以合同签订时间为准。提供合同封面、合同内容页、合同签署页等关键页复印（扫描）件，合同内容需体现上述项目特征，若合同无法体现上述项目特征的，可提供其他证明材料复印（扫描）件，如提供加盖业主单位公章的相关证明等，原件备查）

5.响应人拟派项目经理（建造师）须具有二级注册建造师（机电工程专业或市政公用工程专业）或以上，以及《安全生产考核合格证》（B类）。（证明材料：提供有效的资质证书及近三个月（从招标公告发布之日起倒推，如上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得的，可以往前顺延一个月（新成立不满三个月的公司，按照成立时间提供））在响应人公司缴纳的社保证明复印（扫描）件并加盖响应人公章）

（二）响应人关联关系要求

1.不同响应人的法定代表人、单位负责人、主要经营负责人、董事长、总经理、项目投标授权代表人、项目负责人（项目经理）、主要技术人员、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的；不同响应人存在直接控股、管理关系的。如发现存在上述情形，响应人初步评审不通过，不得参与本次采购活动。

2.存在股权关联关系或董事长、经理、董事交叉任职的响应人谨慎同时参与本项目。经评审判定与其他响应人存在股权关联关系且可能影响公正性的，评审委员会可以组织澄清，当部分相关单位自愿退出后其中只剩1家单位时,评审委员会可接受该单位；或评审委员会可以拒绝所有相关单位。

证明材料：响应人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图，同时按第六章投标文件格式提供《供应商基本情况表》，且提供《供应商基本情况表》涉及人员近三个月连续在投标单位（含投标单位的分公司）的社会保险缴纳证明（（不含投标当月）社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如发现与响应人递交信息不一致或存在可能影响公正性的关联关系，以评审委员会最后评审结果为准。

注：

1.《供应商基本情况表》除法定代表人、单位负责人外，其他人员均需按照要求提供社会保险缴纳证明；

2.股权关联关系：一方持有另一方的股份总和达到 25% 以上，或双方同为第三方所持有的股份达到 25% 以上，即构成股权关联关系。

3.根据《中华人民共和国公司法》，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

（三）响应人具有良好的信誉，不得存在下列情形之一（以下网站涉及项目所在地的以深圳举例，可根据项目所在地实际情况进行调整）：

响应人应当具有良好的信誉，拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标：

1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。

证明材料：

按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：

“中国执行信息公开网”中投标企业或其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。

2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

证明材料：

按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：

“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由。

3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。

证明材料：

按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。

4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。

证明材料：

按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：

（1）“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-政务公开-信用信息双公示-行政处罚；

（2）“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-网站首页-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录；

（3）“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-监管信息-交易曝光台及其他监管信息。

5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。

证明材料：

按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：

（1）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示；

（2）“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚；

6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。

证明材料：

按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。

7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

证明材料：

按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。

8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。

证明材料：

按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。

9.依法应当拒绝投标的其他情形。

证明材料：

按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：

（1）“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息；

（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）-行政管理信息查询-严重失信主体名单查询-行政处罚。

说明：

1.针对上述拒绝参与情形，响应人应按照对应网址渠道进行查询，并提供对应网址查询截图（若项目所在地在深圳市外的，相关网址查询以第六章投标文件格式要求的网址为准）

2.响应人针对上述网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。（中标候选人公示期间，采购人及招标代理机构有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。）。

3.上述证明材料要求，若因查询平台系统故障或访问限制等客观原因导致无法正常查询的，响应人须提供查询页面的实时截图并附上说明。评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与响应人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。

（四）利害相关方投标：接受□，不接受☑。

采购人可接受与其存在利害关系单位的投标，但在评审委员会评审合格响应人中，按照报价由低往高排序，该利害关系单位的排位未在前1/2（含与其中报价差价不超过1%的响应人）人数时，不得确定其为中标人。

三、采购文件的获取

（一）采购文件获取时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。

（二）采购文件获取地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。

（三）采购文件费用：免费获取。除按采购文件规定需提交保证金外，采购人不收取任何费用。

四、响应文件的递交要求

（一）响应文件递交截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。

（二）响应文件递交地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。

（三）递交方式：

鼓励响应人通过现场递交的方式递交响应文件。如响应人通过快递方式寄送纸质响应文件务必慎重选择快递单位且充分预留寄送时间，并在送达后与收件人确认。如因快递寄送问题或未及时联系收件人，导致未在递交截止时间前确认送达指定地点的，采购人将按逾期送达处理，不良后果由响应人自行承担。邮寄地址即文件递交地址，收件人：赵玉琦，联系电话：15692385989

※响应文件现场递交的人员需现场提供法人授权委托书和近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（无需密封包装，不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）；响应文件通过邮寄方式递交，与其他响应文件邮寄信息相同或与其他响应文件授权代表为同一人的其文件将作否决响应处理。

（四）出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：

1.逾期送达或者未送达指定地点的；

2.未按照采购文件要求密封的；

3.现场递交文件人员未提供授权或社保信息与响应单位不一致的；

4.响应文件邮寄信息相同或者同一人递交多份响应文件的。

（五）本项目将于上述同一时间、地点进行公开唱价（竞争性谈判项目不唱价），采购人邀请响应人的法定代表人或者其委托的授权代表人准时参加。

五、联系方式

有关此次采购事宜，可按照下列联系方式咨询：

采购人：深铁燃科技（深圳）有限公司

地  址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦B座11楼

联系人：赵玉琦

电  话：15692385989

邮  箱：/

采购人：深铁燃科技（深圳）有限公司

2026年5月27日

# 第二章  响应人须知前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目内容及范围 | 详见第五章项目采购需求。 |
| 2 | ★响应报价具体要求 | 1.本项目最高限价详见采购文件第一章【采购公告/采购邀请函】，响应人响应报价高于最高限价的，其响应将被否决。 2.报价需响应采购文件“第五章项目采购需求”规定的所有内容，包括但不限于规费、税金9%，响应人不得拒绝采购人为完成采购需求可能额外增加的内容。 ☑以固定总价形式报价，除合同另有约定外结算时不随物价水平以及政策变化等因素的变化而调整。 □以暂定总价形式报价，结算时以报价单价结算。“第五章项目采购需求”中采购量仅为报价参考，最终以实际使用为准。 |
| 3 | 成交候选人的数量 | ☑本项目确定 2名成交候选人； |
| 4 | 采购文件实质性要求的标识 | 采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。 |
| 5 | 采购文件份数要求 | 递交一份正本，两份副本，一份U盘电子文件（盖章扫描文件），正本和副本的封面标记“正本”或“副本”的字样。一旦正本和副本、电子文件不符，将以正本文件为准。正本、副本、电子标书统一密封包装。 |
| 6 | ★响应文件的盖章或者签字 | 1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。 2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。 3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。 4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。 |
| 7 | ★响应文件初步评审要求 | 经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件： 1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致； 4.不同响应人的投标文件相互混装； 5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； 6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； 7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的； 8.经认定的其他围标、串标投标情形。 |
| 8 | ★响应文件真实性要求 | 1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。 2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 |
| 9 | 异议、投诉、答疑及澄清 | 1、异议截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。 2、答疑、澄清时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。 3、响应人需以书面形式（加盖公章）扫描发送邮件至采购人联系邮箱，并电话告知联系人。 4、我司在收集所有响应人疑问后，将答疑或澄清回复至所有响应人用于接收本项目采购文件的电邮，响应人应在收到答复后1日内，邮件回复确认收到。 5、采购人联系方式详见采购公告（采购邀请函）。 |
| 10 | 递交响应文件的响应人不足三家的处理原则 | 第一次采购：在采购文件截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家，则该次采购失败。 第二次采购：在采购文件购买截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家的，可对2家响应人继续组织唱价、评审，如只有1家的响应人，则该次采购转为单一来源谈判。 |
| 11 | 发出成交通知书 | 开标后30天内 |
| 12 | 采购人对采购文件的补充或修改 | 无 |

注：成交通知书各单位需统一从深圳阳光采购平台导出并使用，同时，在采购结果确认审批完成后，应按范式要求签字盖章并存档原件。

第三章  评审程序

一、唱价环节

1.采购人在采购文件规定的递交响应文件截止时间和地点开启文件，程序如下：

（1）主持人宣布递交响应文件截止时间到；存在采购公告（采购邀请函）第四（四）款规定情形的，采购人不予接收响应文件：

（2）响应人代表、采购人的工作人员检查响应文件密封性；

（3）采购人按响应人文件递交顺序开启响应文件，并对各响应人商务报价进行现场唱价、记录，响应人签字确认开启情况一览表。

2.采用“邮寄（快递）递交”时，若响应人未安排授权联系人参与开启环节的，视为响应人已认可开启结果并放弃开启环节异议。

3.响应人对开启环节有异议的，应当即时提出，采购人将记录有关情况并提交评标委员会表决决定。

注：谈判项目无开启环节，无需现场唱标，无需开启情况一览表。由谈判小组确认谈判策略后，邀请响应人分别进行谈判。

二、符合性评审

1.符合性评审的对象是响应人提交的响应文件，只就响应文件中所载明的情况进行评审，符合性评审的结果是“合格”或“不合格”，只有逐条对照《符合性评审表》所有评审标准“合格”的响应人方能进入下一阶段的评审，否则将导致其响应文件无效。

2.符合性评审标准

符合性评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准及证明材料 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人名称 | 与营业执照、资质证书等一致。 | 合格/不合格 |
| 2 | 响应文件的盖章或者签字 | 1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。 2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。 3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。 4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。 | 合格/不合格 |
| 3 | 采购文件实质性要求的标识 | 采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。 | 合格/不合格 |
| 4 | 响应人资格条件 | 采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。 | 合格/不合格 |
| 5 | 响应人关联关系要求及主要人员社保情况 | 采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。 | 合格/不合格 |
| 6 | 响应人信誉要求 | 采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。 | 合格/不合格 |
| 7 | 响应文件初步评审要求 | 经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件： 1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致； 4.不同响应人的投标文件相互混装； 5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； 6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； 7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的； 8.经认定的其他围标、串标投标情形。 | 合格/不合格 |
| 8 | 响应文件真实性要求 | 1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。 2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 | 合格/不合格 |
| 9 | 合同条款偏离 | 有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。 | 合格/不合格 |
| 10 | 技术条款偏离 | 有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。 | 合格/不合格 |
| 11 | 响应人报价 | 本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。 | 合格/不合格 |
| 12 | （采购人补充的内容） |  |  |

备注：

- 本表所涉及的各项证明文件皆须编入响应文件，复印件加盖响应人单位公章。本表中要求提供的相关证明文件的内容，响应人应保证清晰、准确，因证明文件无法看清导致评委会做出不利于各响应人的判断,不良后果由采购人自行承担。

- 当本项目中标候选人公示期间收到异议时，采购人可保留在签订合同前查验中标人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现中标人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。

3、申请人业绩证明材料要求：

（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。

（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。

三、详细评审【询价（综合评分）适用】

1.评标方法

本项目采用综合评分法，对通过符合性评审的响应人，按照响应文件规定的评审标准进行量化评审，经评审排序靠前的推荐成交候选人。

2.成交候选人的确定

成交候选人的数量根据响应人须知前附表规定执行。

□拟确定1名成交候选人，综合得分第一的，推荐为成交候选人；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定成交候选人的排序。

☑拟确定2名成交候选人，综合得分排名第一至第二的，推荐为成交候选人。

3.综合评审标准

综合评审包括商务标、技术标和价格标评审。评审标准详见《综合评审表》。

综合评审表

（注：评审要素设置可参考深燃〔2022〕82 号三十一条自行编制）

| 类别 | 评审项目 | 评审标准及证明材料 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标 （30分） | 响应人近三年（从招标公告发布之日起倒推）业绩情况 | 评审标准： 1.近三年（从招标公告发布之日起倒推）具有（同类项目）电动自行车（或电车）充换电专业承包业绩或电动自行车（或电车）充换电业绩： （1）每提供一个单项合同金额50万元（含）以上得3分，最高得12分； （2）每提供一个单项合同金额30万元（含）以上得2分，最高得12分； （3）每提供一个单项合同金额20万元（含）以上得1分，最高得12分； 注：1.2.3项可累计得分，最高得14分。 说明：“电动自行车（或电车）充换电”、“电动自行车（或电车）充电桩安装或建设”、均为同类项目业绩。 证明材料： 提供合同封面、合同内容页、合同签署页等关键页复印（扫描）件，合同内容需体现上述项目特征，若合同无法体现上述项目特征的，可提供其他证明材料复印（扫描）件，如提供加盖业主单位公章的相关证明材料，原件备查。同一个框架合同仅计取一次，未提供或不满足不得分。 | 14 |
|  | 响应人履约服务评价 | 评审标准： 响应人提供在《商务标评审标准》“响应人近三年（从招标公告发布之日起倒推）业绩情况”中得分的业绩合同，取得评价为满意或优秀或得分在90分（含）以上的，每个履约评价得1分，最多得5分。 证明材料： 响应人提供履约评价证明文件复印（扫描）件加盖响应人公章，未提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 5 |
| 商务标 （30分） 商务标 （30分） | 响应人拟派项目经理资格 | - 评审标准： - 1、响应人拟派项目经理具有注册二级建造师证书（机电工程专业或市政公用工程专业）以及《安全生产考核合格证》（B类），得2分； - 该项提供以下证明材料以供评审： - 提供相关证书复印件及项目经理近三个月（从招标公告发布之日起倒推，如上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得的，可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公示按照成立时间提供）在响应人公司缴纳的社保证明资料加盖响应人公章，未提供不得分。 响应人以上第1项拟派的项目经理每具备1个“电动自行车（电车）充换电”或“电动自行车（电车）充电桩安装或建设”同类项目业绩得1分，最高不超过3分。 该项提供以下证明材料以供评审： 提供相关证书复印件及项目经理近三个月（从招标公告发布之日起倒推，如上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得的，可以往前顺延一个月（新成立不满三个月的公司，按照成立时间提供））在响应人公司缴纳的社保证明，注册单位名称须与响应单位一致； 项目业绩证明资料（提供合同关键页或竣工验收报告有项目经理签字签章页）复印件加盖响应人公章，不满足或未提供不得分。 | 5 |
|  | 响应人体系认证情况 | 评审标准： 响应人体系认证情况： 具有ISO9001质量管理体系认证，得1分； 具有ISO14001环境管理体系认证，得1分； 具有ISO45001职业健康管理体系认证，得1分。 以上可累计得分，最高得3分。 证明材料： 体系管理认证以“全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）”的查询结果为准，响应人需同时提供有效的认证证书复印（扫描）件和查询截图并加盖响应人公章”，未提供不得分。 | 3 |
|  | 响应人企业信用等级 | 评审标准： 响应人被近三年（从招标公告发布之日起倒推）评为“守合同重信用企业”或信用等级证明（由银行或政府机构出具）或税务机关颁发的纳税信用级别等： 1．被评为“守合同重信用企业”或AAA级信用（由银行或政府机构出具）或税务机关颁发的纳税信用级别AAA级，得3分； 2.被评为AA级信用（由银行或政府机构出具）或税务机关颁发的纳税信用级别AA级，得2分； 3.被评为A级信用（由银行或政府机构出具）或税务机关颁发的纳税信用级别A级，或其他情况，得0分。 以上不可累计得分，最高得3分。 证明材料： 需提供被评为“守合同重信用企业”或信用等级证明（由银行或政府机构出具）或税务机关颁发的纳税信用级别等证明材料加盖响应人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 技术标 （30分） | 响应人对项目总说明 | 对响应人提供的项目总说明进行详细评审，评审响应人对本次招标工作范围、要求以及项目的功能定位、性能要求是否理解正确，认知充分。（0-3分） 说明全面、理解准确的，为优，得2-3分； 说明比较全面、理解较准确的，为好，得1-2分； 说明不全面、理解不准确的，为一般或差的，得0-1分； 证明材料： 根据评审标准要求提供项目总说明并加盖响应人公章，未提供不得分。 | 3 |
|  | 响应人材料采购方案 | 对响应人提供的材料采购方案进行详细评审，评审响应人材料采购方案是否满足项目需求，材料采购方案中有对关键材料参数罗列并满足招标文件要求的评优。（0-3分） 采购方案满足项目需求、材料罗列齐全、满足招标文件要求的，为优，得3分； 采购方案基本项目需求、材料罗列较齐全、基本满足招标文件要求的，为好，得2分； 采购方案不满足项目需求、材料罗列不齐全、不满足招标文件要求的，为一般或差，得1-0分； 证明材料： 根据评审标准要求提供设备采购方案并加盖响应人公章，未提供不得分。 | 3 |
| 技术标 （30分） | 施工方案 | 对响应人提供的施工方案说明进行评审，评审施工工序内容是否完整，安排是否紧凑合理，与设计、方案计划关联是否紧密，有无充分考虑项目现状及与其他单位配合情况，施工方案说明工序完整，充分考虑了项目现状，有针对性的评优。（0-3分） 施工方案满足上述要求的，为优，得2-3分； 施工方案基本满足上述要求的，为好，得1-2分； 施工方案不满足上述要求的，为一般或差，得0分； 证明材料： 根据评审标准要求提供施工方案并加盖响应人公章，未提供不得分。 | 3 |
|  | 项目进度计划 | 对响应人提供的项目进度计划及项目总工期承诺进行评审，如响应人项目总进度计划与本次招标项目进度要求（单个任务单工期：15个日历天）匹配，并能满足总进度计划的评优。（0-3分） 项目进度计划及总工期承诺时间优于（即工期提前的）本次招标项目进度要求的，为优，得3分； 项目进度计划及总工期承诺基本满足本次招标项目进度要求的，为好，得2分； 项目进度计划及总工期承诺不能满足本次招标项目进度要求的，为一般或差，得1-0分； 证明材料： 根据评审标准要求提供项目进度计划及项目总工期承诺并加盖响应人公章，未提供不得分。 | 3 |
|  | 组织与管理方案 | 对响应人提供的组织与管理方案进行详细评审，评审项目管理团队、组织结构是否完善，配置人员资历及经验是否丰富，能否满足招标文件要求，组织与管理方案总体策划清晰、有可操作性，组织机构设置合理、人员齐备，承诺中标后一周内人员可以到场的评优。（0-5分） 方案满足上述要求的，为优，得2-3分； 方案基本满足上述要求的，为好，得1-2分； 方案不满足上述要求的，为一般或差，得0分； 证明材料： 根据评审标准要求提供组织与管理方案并加盖响应人公，未提供不得分。 | 3 |
|  | 项目重难点分析与应对措施 | 对响应人提供的项目重难点分析与应对措施进行详细评审，评审是否对本项目施工、设计的重点难点分析准确，是否提出简明扼要的应对措施，措施是否有效可行，有项目重难点分析，并结合项目情况提出了切实可行的应对措施的评优。（0-5分） 方案满足上述要求的，为好，得5-4分； 方案基本满足上述要求的，为较好，得1-3分； 方案不满足上述要求的，为一般或差，得0分； 证明材料： 根据评审标准要求提供项目重难点分析与应对措施方案并加盖响应人公章，未提供不得分。 | 5 |
| 技术标 （30分） | 安全管理要点 | 响应人具备安全专题分析、论述充分、安全保障及应对措施充足的、切实可行、要点清晰。（0-5分） 方案满足上述要求的，为好，得5-4分； 方案基本满足上述要求的，为较好，得1-3分； 方案不满足上述要求的，为一般或差，得0分； 证明材料： 根据评审标准要求提供安全管理要点方案并加盖响应人公章，未提供不得分。 | 5 |
|  | 合理化建议 | 评审响应人针对本项目提出的合理化建议是否实用，可操作性强，是否有利于保障安全、提高质量、加快进度或节省投资，合理化建议有利于项目安全、质量、进度的评优。（0-5分） 建议满足上述要求的，为好，得5-4分； 建议基本满足上述要求的，为较好，得1-3分； 建议不满足上述要求的，为一般或差，得0分； 证明材料： 根据评审标准要求提供合理化建议并加盖响应人公章，未提供不得分。 | 5 |
| 价格标：响应报价 （40分） | 响应报价 | 将所有通过符合性评审的响应人的投标总报价的平均值上浮10%作为基准价，该基准价对应的分值为40分。将响应人的投标总报价与基准价进行比较，每高出基准价1%则扣0.25分，每低出基准价1%则扣0.5分，直至得0分。 | 40 |

备注：

1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入响应文件。

2、表中要求提供相关证明文件的内容，响应文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

3、评标以评标委员会意见为准。

4、当本项目成交候选人公示期间收到异议时，采 购人可保留在签订合同前查验成交人各项证明材料原件以及前往实地考察验证等权利。如发现成交人各项证明材料或实际情况与评审标准要求不符、存在弄虚作假等情况，采购人有权取消其中标资格、没收投标保证金、并追究赔偿及责任。

5、申请人业绩证明材料要求：

（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。

（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。

四、响应文件的澄清

1、在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。（谈判可由评审委员会就采购工程、货物或服务事宜参照执行）

澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

2、关于报价的澄清按以下原则执行

报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，应以总价为准，并修改单价；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。如果供应商不接受对其错误的修正，其报价将被拒绝。

第四章  合同样式及条款

合同编号：

深铁燃2026年度电动自行车充换电示范项目施工总承包单位选聘（50万元以下）合同

甲方：深铁燃科技（深圳）有限公司

地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路268号燃气集团办公楼B座11层

纳税人识别号：91440300MAD2KH0N6E

法定代表人：

乙方：

地址：

纳税人识别号：

法定代表人：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规及深铁燃2026年度电动自行车充换电示范项目施工总承包单位选聘（50万元以下）（下称本项目）招标结果与招标文件的要求及其他有关法律、行政法规，贵司为     中标单位，成交下浮率为      %，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目合同事宜达成如下协议：

第一条 释义

1.甲方向乙方提出发包需求，向乙方支付发包费用。

2.乙方根据甲方发包的人力资源需求和岗位说明，通过招聘和作业员工，完成甲方发包作业，并向甲方收取费用。

第三条：范围、派单原则

1.范围：

本合同为深铁燃2026年度电动自行车充换电示范项目（50万元以下），确定2名中标人，预计合同期内单个项目费用不超过人民币50万元，甲方不承诺工程量，最终项目结算价以实际完成合格工程量结算为准。

- 2.派单原则：具体造价任务由甲方进行分配，分配办法是按“相对平衡”原则进行轮流派单，且甲方有权结合乙方及其他中标人的季度履约考核排名情况进行项目派单，可以直接派单给考核结果为“优秀”的中标人。乙方不得挑单、拒单，需服从甲方安排。

3.合同执行期间，甲方有权根据作业需要调配乙方作业班组人员进行跨区域作业。乙方需服从甲方安排，不得挑单、拒单。乙方作业班组人员应遵循固定班组原则，已安排作业班组人员未经甲方许可乙方不得随意撤回、更换作业人员。

第四条  履约保函

经甲乙双方友好协商，乙方同意在本合同签订后5个工作日内，向甲方提供：人民币5万元整（大写：伍万元）履约保函。在合同履行期限内乙方出现违约问题或提前终止合同，乙方须直接支付甲方违约金和赔偿金，如乙方在规定的时间内未缴纳，违约金和赔偿金从履约保函中扣除。如履约保函总金额低于50%时，乙方应在7个工作日内补缴履约保函，确保履约保函总金额为：人民币5万元整（大写：伍万元）。

第五条：价款与计量

1.本合同为框架合同，包工包料，固定清单单价包干（主材端口设备、钢结构产品、含人工、材料、机械、运输、检测、税费、安全文明施工、成品保护、保修、风险等全部费用）。甲方不承诺工程量，仅对综合单价采购，无工程量，实际履行时，以实际委派的任务单工程量为准，并按乙方所报下浮率进行整体下浮结算。

2.暂定总价并不作为结算依据，双方结算根据本合同相关约定条款进行。甲方不承诺工程量，最终项目结算价以甲方实际工程量进行结算。

结算时，子项目结算价=∑（参考费用标准单价*（1-综合下浮率）*实际工程量－其他应扣款或罚款。

其他代扣代缴的费用包括：施工过程中的各种罚款或代扣款。

3.计价方式：本工程采用工程量清单计价，工程量计算规则执行《建设工程工程量清单计价规范》(国标清单2024);定额依据:《深圳市建筑工程消耗量定额(2024)》、《深圳市土石方与地基基础工程消耗量标准(2024)》、《深圳市装饰工程消耗量定额(2025)》、《深圳市安装工程消耗量定额(2025)》、《深圳市市政工程消耗量定额(2024)》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额(2017)(2024机械)》、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额(2024)》。若发生设计变更或现场签证，按以下原则调整：

有相同清单项目的，按原单价执行；

有类似项目的，参照类似单价；

无对应项目的，双方协商新单价或委托第三方造价机构确定。

第六条：付款与结算

1.本项目无预付款，付款前提：

1.1.项目内容经甲方同意；

1.2.项目进度在甲方的总控制计划之下；

1.3.经甲方验收合格【分项验收合格时】；

1.4.试验/复试报告证明所用材料合格或满足合同要求；

1.5.经甲方验收合格【分项验收合格时】；

1.6.随月进度提交了相关技术资料【试验报告、验收资料等】。

2.支付方式：☑银行转帐、□支票、□银行承兑汇票、□商业汇票、□保理、□其他： /   。

3.付款程序：

3.1.进度款：主体工程完成并验收合格后3个工作日内，乙方提交已完工程量报告及付款申请，经甲方审核无误后15个工作日内支付至已完合格工程量结算额的80%；

3.2.结算尾款：消缺整改，完成竣工验收后，承包方按照发包方要求归档竣工资料及配合完成工程结算审核，并且开具符合发包方要求的增值税专用发票（工程结算审核总金额的100%）及完整请款资料后，发包方在15个工作日之内向承包方支付至工程结算审核总金额的97%；工程结算审核金额以发包人及其上级审计部门或政府造价审核单位的最终审定价为准；

3.3.质量保证金：结算总价的3%，保修期满2年且无质量问题后15个工作日内无息返还。

3.4.乙方申请进度款、结算尾款（含3%质量保证金）付款时须提供全款等额合规的增值税专用发票（税率9%）（如国家政策调整，则按新政策执行），发票备注注明工程名称及施工地点。发票不符合要求的，甲方有权顺延付款。如乙方提供虚假发票，则因假发票而引起的税款、滞纳金及罚款等由乙方自行承担，因假发票给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。开票信息如下：

名称：深铁燃科技（深圳）有限公司

地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳八路268号燃气集团办公楼B座11层

电话：

纳税人识别号：91440300MAD2KH0N6E

开户行：

帐号：

3.5.凡乙方未能按约定及时向甲方开具发票的，甲方可按照本合同约定的争议解决方式向乙方主张权利，要求乙方按合同约定开具发票或承担因未开具发票给甲方造成的包括但不限于多缴纳企业所得税、增值税不能抵扣等一切损失并承担违约责任。

3.6.甲方收到乙方提供的最后一次款项相对应的增值税专用发票时，乙方应同时提供乙方按劳动合同足额支付工人工资的证明资料，待甲方确认乙方已全额缴税、且到甲乙双方原合同约定的最终付款时间后一个月内，方可支付尾款。（提供专票时需要本条）。

3.7.本合同在执行过程中如发生工程质量问题导致扣款、退货或其他需要发生开具增值税红字发票的（含专用发票和普通发票），由乙方按照税务管理部门规定完成开具工作，甲乙双方发生的费用已包含在签约合同价中，不得另行向甲方主张。

3.8.甲方办理结算手续后，根据甲方资金状况进行支付。乙方必须向甲方提供以乙方公司（非个人）全称开户的银行账户账号，甲方将款项支付至此指定账户。

名称：

地址：

电话：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账户：

3.9.若乙方向非本合同当事人提供发票行为不当，引起国家税务管理机构或公安机关查处，要求甲方配合调查的，乙方须赔偿损失并向甲方支付违约金5万元人民币。

3.10.乙方于每期收到工程款后必须及时支付工人费，并在每月领取工程款之前按照人工费支付的特别约定向甲方提供相应资料，并保证资料完整、真实，否则甲方有权拒绝支付。

4.结算：

4.1.3%质量保证金自竣工验收合格之日起满2年后，由乙方提出申请，甲方审核后扣除因乙方工程质量问题导致的相关费用及罚款后一次性向乙方无息支付剩余质量保证金。

4.2.乙方按合同约定完成施工内容后，甲乙双方办理结算并签订书面《结算书》，该结算书作为双方结算金额确定的唯一依据，其他任何包括但不限于对账明细单、预结算单、确认单等资料，均不作为双方结算金额确定的依据。

4.3.乙方完成本合同约定的全部工作内容后30天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同综合单价及工程量计算方式，进行工程竣工结算。

4.4.委派工程竣工验收合格经甲方认可后14天内，乙方未能递交竣工结算报告及完整的结算资料（结算资料明细表），造成工程竣工结算不能正常进行，乙方承担违约责任。

4.5.因乙方递交结算资料不及时、资料不齐或其他原因导致甲方不能按时结算的，由乙方先行垫付人工费，乙方不能因此为由拖欠人工费。无论甲方工程款是否足额、及时支付，乙方承诺按时、足额支付乙方所发生人工费；乙方收到甲方工程款时优先足额支付人工费。如乙方有拖欠人工费情况发生，每发生一次甲方将对乙方处罚10万元人民币。

4.6.如乙方有拖欠人工费情况发生，或者因乙方人为原因导致包括但不限于甲方及其上级单位、深圳市燃气集团股份有限公司各区公司单位、政府部门等处发生讨要人工费等讨薪事件，导致甲方名誉或经济受损，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担，甲方有权从乙方的结算款中直接予以扣除，结算款不足以扣除的，乙方应将不足部分支付给甲方。此外，每发生1次讨薪事件，乙方还须向甲方支付违约金10万元人民币。

5.人工费支付的特别约定

5.1.在乙方提交结算尾款请款单以及甲方开具结算尾款付款单时，均应按照合同规定比例扣留质保金，质保金中不含人工费。

5.2.乙方须根据国家部委、当地政府以及甲方的相关要求，做好农民工工资专用账户开立、相关协议签订、农民工工资发放的相关工作。用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，乙方或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。

5.3.乙方须及时支付工人费，并向甲方提供以下资料（承诺书、证明上的公章要与合同上用章、签字人一致，签字人应具备相应签字权，承诺书和证明与合同具有同等法律效力）：

第七条：工期要求

1.开工日期：  /  年 /月 /日，开工日期是指建设工程开始施工的日期，工程计划开工时间由甲乙双方在合同协议条款中约定，甲方另有书面通知的，以甲方书面通知为准，乙方应在收到甲方通知后3天内，进驻现场并开始施工。工程实际开工日期以甲方书面通知为准，无论实际开工日期与本合同约定计划开工时间是否一致，乙方已在响应及本合同签订前考虑了该项风险，不得再就此向甲方提出任何索赔。

2.完工日期：   /   年  /   月 /   日，共计   /   日历天（执行甲方要求），完工日期指满足甲方的验收标准或其他要求后的日期。以上总工期和阶段工期已经考虑下列因素：

2.1.法定节假日或公休日；

2.2.因雾霾、台风、暴雨等不利的气候条件导致的停工【不可抗力除外】；

2.3.高考、中考期间政府对施工的限制；

2.4.与其它施工工序间不可避免的交叉作业影响；

政府职能部门的执法检查、各种奖项的评比检查、政府会议、政府行政命令等导致的停工影响；

2.5.分阶段、分区段检查验收；

2.6.合理压缩工期15%以内的风险；

2.6.因扰民、围堵等原因产生的影响。

2.7.必须服从甲方分区域、分段、分层的施工组织安排。

3.乙方必须按甲方总控进度计划施工，确保每周之工作均在甲方之总控进度计划内完成；如果乙方不能按甲方总控计划完成其工作，乙方必须按甲方指令无偿追加各项投入，以达到甲方的合理工期要求为止。

4.非甲方原因【不可抗力除外】造成工期延误，每拖延一天罚款0.2万元，并承担甲方一切相关损失。

5.在施工过程中,业主、监理或甲方根据工程总体进度情况要求调整工期的，则以甲方最终调整后的工期为准。因工期或进度计划变化可能造成的停工、窝工损失已由乙方在合同签订前做了充分考虑，乙方无权要求因工期延长而要求增加合同价款。

6.乙方须在本合同签订后7日内报送本工程进度计划，该计划应满足甲方整体工程进度计划要求，进度计划经甲方审核确认后，具备合同约束力；乙方未报送进度计划的，则以甲方编制的整体和专项进度计划为准，乙方必须遵守该计划中关于本工程的阶段工期及完工日期要求，除协议条款另有约定外，甲方无义务对乙方工期提前行为予以奖励或支付任何补偿。

7.乙方应每25日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的应提交阶段施工计划。乙方应按甲方要求提交阶段和时段施工计划，经甲方批准后实施，但甲方对月度、阶段、时段等过程中施工计划的任何批准并不视为允许改变总工期，不得作为乙方提出工期延长及追加合同价款的依据。

第八条：工期延误

1.因以下任何一项原因造成乙方延误实施工程的，经甲方项目经理书面确认，工程的竣工时间相应延长：

1.1.非乙方原因造成的工程延误；

1.2.非乙方原因造成工程范围内的工程变更及工程量增加超过5％；

1.3.甲方未按约定时间提供开工条件、施工现场等造成的延误；

1.4.甲方发出错误的指令或者延迟发出指令确认批准造成工期延误；

1.5.不可抗力等其它非乙方原因造成工程的延误；

1.6.甲方认可的其它可以谅解的工程延误。

2.乙方在上述任一事件发生后的5天内，就延误的工期以书面的形式向甲方提出报告。如果索赔事件具有持续的影响，则乙方应每隔5天发出一份报告，事件影响结束之日起10天内提交最终报告给甲方。在工期延误事件发生后，乙方未能在约定时间内发出要求延期的通知和提交最终详细资料的，则视为该事件不影响施工进度或乙方放弃索赔工期的权利，甲方可拒绝做出任何延期的决定。

3.甲方在收到乙方按约定发出的要求延期的通知和提交的最终详细资料后，可以要求乙方进一步补充顺延工期的理由。经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期，但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加（若本条所述审核需建设单位审批的，则以建设单位审核结果为准）。

4.凡因乙方原因造成甲方工期延误，由乙方承担责任，并赔偿因此给甲方造成的一切损失（损失范围包括但不限于业主方向甲方主张的工期延误责任、甲方向乙方追偿经济损失而发生的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等费用、以及自甲方经济损失发生之日起至乙方实际偿付之日止的以全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息）。

5.由于政策变化、不可抗力及建设单位或甲乙双方原因等导致工程停建或缓建，使本合同不能连续履行的，乙方应妥善做好已完工程和已进场材料（乙方实际使用甲方供应材料的损耗率不能超过合同约定的允许损耗率量，超出部分的费用由乙方承担，乙方因自身施工原因造成材料损坏及损耗的费用由乙方承担）、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自带机械和人员撤出施工现场；如需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位。甲方应为乙方撤出现场提供必要的条件，及时做好已完工程的结算，并按合同规定和建设单位支付情况支付已完工程费。

第九条：不可抗力

1.不可抗力系指业主和甲方、乙方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可抗力的发生也是导致本合同无法履行或必须中止履行，或对任何一方履行本合同产生重大障碍的事件。不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

1.1.战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

1.2.叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

1.3.暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方员工内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

1.4.离子辐射或放射性污染；

1.5.以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

1.6.自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击等）；

1.7.瘟疫等严重的流行性疾病暴发；

1.8.连续暴雨达30天。

2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失。

3.其他（根据总包合同进一步具体约定）：

第十条：变更与变更计价

1.如果甲方认为有必要对工程或其中的任何部分的形式、质量、数量、作业标准、作业规程、作业内容、结算标准、付款方式作出变更或调整，甲方有权指示乙方进行以下任何工作，乙方应遵照执行。该指示应该包括来自深圳燃气集团各区分公司（建设单位）、设计、监理单位（如有）的结算标准、付款方式、设计变更、洽商、指示的变更等。

1.1.调整作业标准、作业规程、作业内容、结算标准、付款方式；

1.1.增加或减少合同中已经包含的工作量；

1.2.改变工程做法、材料；

1.3.改变工程任何部位的标高、位置或尺寸；

1.4.改变施工顺序或时间安排；

1.5.为确保工程质量和工程竣工而必需的任何附加的工作。

2.上述变更指令发出后，双方应继续履行本合同，本合同不能因以上变更而失效或者作废。因变更而导致合同价款发生变化则按相应条款规定调整。

3.如果上述变更是因为乙方违约或乙方自身原因造成甲方不得不发出变更指令，则任何此类变更后增加的费用由乙方自己承担。

4.无论什么时候，乙方没有任何权利对合同工作内容提出变更，更不得在施工中擅自改变材料做法、进行未经甲方许可的施工作业。

5.在本工程的施工过程中，完全接受并执行甲方所制订的以及在施工过程中进一步细化调整后的的施工方案；其响应价格已完全考虑了不同的施工方案带来的资源以及工序调整等因素，不因甲方根据工程进展及施工需要调整施工方案而向甲方提出价格及工期方面的调整。

6.如果变更仅仅造成工程量发生增减，则其单价不变，仍按原合同单价执行。

7.有实物量项目，不存在零星用工，均需按实物量计算，套取合同约定单价。合同中没有合适或类似于变更工程的项目单价，根据□定额清单、☑业主结算审定分部分项价格（深圳市燃气集团各区分公司项目审核后结算单价）下浮     %（中标下浮率）进行计取综合单价（其单价视为已包含各项措施投入及所有费用支出）。

第十一条：质量标准

1.满足合同文件、设计图纸及技术规范要求，按国家、省、市的有关技术规范或标准施工，质量达到合格或以上。

2.施工中乙方必须认真执行中华人民共和国技术规范、设计图纸、本工程施工组织设计的规定，建立健全质量保证体系，健全质量日常检查制度，作好自检记录，确保本工程施工质量满足规范和设计要求。为达到上述标准乙方所采取各种措施的费用均包含在合同价款中。

3.本工程质量应达到本合同规定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，因乙方原因致使本工程质量达不到本合同规定的标准，乙方应承担违约责任，并执行业主对甲方的相应处罚规定。

4.须一次性验收合格，符合国家及深圳市现行规范，包括但不限于《电动自行车集中充电设施工程技术标准》《深圳市燃气集团股份有限公司电动自行车充换电业务建设管理规范（试行）》《电动自行车停放充电场所消防安全规范（DB4403T 183-2021）》等。

5.材料设备须具有合格证、检测报告，关键材料需经甲方抽检合格后使用。

6.乙方应配备专门资料员，根据甲方要求（包括数量、质量等）提供相应施工资料，并负责组卷，项目竣工验收合格之日起5个工作日内按照甲方竣工资料归档清单及归档要求向甲方提供两套竣工资料以及电子版扫描文件一套。

7.因乙方施工质量未达到验收合格标准而导致的一切返工及修补责任均由乙方承担，任何因返工及修补导致的甲方损失亦由乙方承担。

8.乙方为达到上述技术和质量要求而采取之措施的所有费用应被视为已全部包含在乙方的单价中。若乙方在合同履行中因自身原因导致工程未能达到上述技术和质量要求，乙方需进行整改达到技术和质量要求，同时乙方须向甲方支付技术质量违约罚款合同总金额的5%。

9.乙方应特别注意燃气集团区公司、业主、监理单位和甲方对乙方质量的严格要求，凡是因乙方原因导致甲方遭受业主、监理单位、行政主管部门的任何处罚，甲方将会对乙方处理双倍处罚,因乙方原因造成甲方受到业主或第三方追责，乙方应承担赔偿责任。

10.乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方须自费修复至原状。

11.依据甲方出具的施工方案施工。

12.服务要求

12.1.乙方负责在规定时间内协调落实道路占用开挖相关手续并组织实施。

12.2.乙方须配备足够的施工人员及工程车辆、施工工具，须24小时待命。

12.3.在接到甲方应急抢险开挖通知后，乙方必须在1小时内到达现场。

11. 验收程序：

乙方自检合格后申请初步验收，甲方7个工作日内组织验收；初步验收合格后，乙方提交完整竣工资料（一式3份），甲方15个工作日内组织竣工验收；验收合格后双方签署《工程竣工验收合格报告》，该日期为工程交付及保修期起算日。

第十二条：现场及人员管理、其他

1.乙方应遵守国家、行业、地方以及甲方有关现场安全文明施工的各项管理规定，在设施的投入、现场的布置等各方面严格按照甲方的规定。

2.现场施工人员必须统一着装，统一配戴安全帽及胸卡。施工人员须持证进出现场。

3.现场不允许出现宣传乙方单位的标识、标语。

4.乙方应该采取一切合理的措施防止其人员发生任何违法犯罪或妨害社会治安和公共安全的行为，并有完全的责任和义务保护周围其他人员和财产免受上述行为的危害，由此造成一切后果由乙方负责。

5.严格遵守有关消防、保卫、交通安全、环卫社会治安方面的规定。凡是由于乙方在上述要求贯彻执行不得力而造成的一切事故、灾害，其经济及法律责任由乙方独自承担。由此造成甲方的损失由乙方赔偿，此外甲方有权对其进行处罚。

6.作业人员经三级安全教育和安全技术交底后方可进入施工现场，女工不得超过50周岁，男工不得超过60周岁。

7.用工培训

7.1.乙方应切实履行用工主体责任，按照《深圳市工程建设行业产业工人职业训练管理办法》等有关规定计取和使用产业工人职业训练专项经费及开展产业工人职业训练。乙方应对产业工人职业训练专项经费实行专款专用，并妥善保存经费使用情况相关资料。

7.2.乙方应按照《深圳市工程建设行业产业工人职业训练管理办法》制定产业工人训练计划，组织工人参加质量安全基础训练，妥善保存产业工人年度训练计划、职业训练管理和实施情况相关资料。

8.其他：作业员工录用、退回及工伤处理等

8.1.甲方有作业需求时，应提前10个自然日以《作业需求联络函》的形式将作业内容、地址、数量、委托金额等相关信息通知乙方。

8.2.乙方按甲方指定日期将作业员工送至甲方作业现场，按甲方作业要求开展作业。

8.3.乙方安排的员工必须保证：

8.3.1.具有良好的个人品德和职业操守；

8.3.2.职业背景清楚、无刑事犯罪记录；

8.3.3.年龄在18周岁以上；

8.3.4.自身条件符合甲方要求。

8.4.经甲方确认后的作业员工须到深圳市区级以上人民医院体检，体检费用自行承担。

8.5.乙方必须提供作业员工的相关资料（包括但不限于身份证、毕业证、体检报告、劳动合同、社会保险证明复印件各一份）给甲方，以便甲方为作业员工建立临时档案。

8.6.乙方应教育作业员工遵守国家法律法规以及甲方的规章制度、管理规范和劳动纪律，服从和执行甲方的工作安排和调度，接受甲方管理人员的检查监督。乙方应要求作业员工不得以任何形式向他人提供或泄露甲方的内部秘密并与员工签订保密协议。

8.7.作业员工不服从甲方正常工作管理严重违反甲方的劳动纪律的，甲方有权依据有关管理规定通知乙方进行相应的处罚，或甲方将以书面形式通知乙方更换作业员工。

8.8.在合同期内，乙方作业员工有下列情况之一的，甲方可随时退回作业员工或要求乙方更换作业员工，且不用支付补偿金、赔偿金等，由乙方承担相应违约及赔偿责任：

8.8.1.在试用期间被证明不符合录用条件的；

8.8.2.严重违反甲方规章制度、业务规程或劳动纪律的；

8.8.3.严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；

8.8.4.有违法犯罪行为被追究刑事责任的；

8.8.5.作业员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；

8.8.6.违反相关法律、法规规定的。

8.9.作业员工工伤处理：

8.9.1.作业员工发生工伤事故的，由乙方按国家《工伤保险条例》及有关规定办理保险责任,负责办理相关手续及开展对作业员工的工伤救治工作；作业员工在工伤医疗期内的工资福利标准、按当地有关规定执行，费用由乙方承担；

8.9.2.作业员工因工伤达到伤残等级的，其劳动协议期满终止，或者作业员工本人提出解除劳动协议的按国家及地方相关法律法规执行。如因乙方未给作业员工依法依规交纳社会保险所造成的不利法律后果则由乙方承担，甲方不承担任何费用。

8.10.乙方全面负责被作业人员社保与住房公积金办理以及涉及劳动关系的所有事宜，乙方与作业人员签订劳动合同并且提供甲方备案。

8.11.乙方须保证现有作业员工队伍的平稳过渡，尽可能使用当前在岗员工。

第十三条：甲方一般职责

1.甲方代表

1.1.甲方驻现场代表：【项目经理】按具体批次情况确定。

1.2.甲方代表均有权行使本合同约定的权利和义务，但合同/协议的签署权归甲方公司所有，未经甲方公司书面授权，甲方代表/其他人员与乙方签署的合同或协议，甲方有权不予认可。

1.3.除甲方代表及本合同约定人员之外任何人的签字及行为，甲方不予认可的，不发生效力。

2.甲方作为本工程项目施工总负责单位，甲方代表对施工现场实施统一全面管理，乙方须无条件服从总承包人及建设单位现场各项管理规定、管理制度及现场指令，严格遵守项目各项统一管控要求。

3.施工前期配合及场地交付

3.1.甲方按施工总进度计划，向乙方移交符合施工条件的施工工作面、施工场地，明确施工边界、作业范围及施工界面划分。

3.2.负责统一规划施工区域材料堆放场地、施工围挡等公共设施统筹布置。

3.3.统一提供施工现场临水、临电接驳点位，明确水电费用承担方式、计量方式及扣费标准，由乙方自行接驳并承担临时水电使用及损耗费用。

4.技术资料与图纸管理职责

4.1.甲方组织乙方进行现场踏勘并根据建设单位的需求出具方案效果图，组织图纸会审、设计交底及专项技术交底。

4.2.审核乙方报送的施工方案、施工进度计划、技术措施、安全方案等文件，对不符合要求的有权要求乙方限期修改完善。

4.3.统一对接建设单位办理技术答疑、工程变更、现场洽商等手续，乙方不得私自对接建设单位办理任何签证、变更及费用确认手续。

5.施工进度管控职责

5.1.甲方根据建设单位的工期要求及乙方编制的项目施工进度计划，对现场的进度进行管控。

5.2.统筹协调交叉施工、工序穿插、工序交接工作，合理安排施工顺序，协调解决现场施工冲突。

5.3.有权对乙方滞后的施工进度下达整改、赶工指令，因乙方原因造成总工期延误、节点工期滞后的，由乙方承担全部工期违约责任及由此产生的一切损失。

6.工程质量管理职责

6.1.甲方对工程施工质量实行全过程监督、巡查、抽检、验收管理，有权对不合格工序、不合格材料、不合格施工部位下达停工整改、返工整改通知。

6.2.隐蔽工程、分部分项工程完工后，必须先经乙方自检验收，验收合格后方可报甲方、建设单位验收，未经验收严禁隐蔽覆盖并进入下一道工序施工。

6.3.统一执行现行的国家、地方建设实施标准及集团公司的质量管理规范，工程质量必须满足承包合同、设计图纸、国家和地方现行规范及集团建设管理规范等全部质量要求。

7.安全生产、文明施工及现场综合管理

7.1.甲方承担施工现场安全生产统一管理主体责任，统一落实入场安全教育、安全培训、班前安全交底、现场安全巡查及隐患排查治理工作。

7.2.乙方须严格服从甲方安全管理，自行落实自身施工范围内安全防护、人员安全管理、特种设备管理、特种作业人员持证上岗管理，承担自身作业范围内全部安全事故责任及经济损失。

8.工程资料统一管理

8.1.甲方统一制定项目工程资料编制、收集、整理、报验、归档标准，乙方须按照甲方统一资料标准及时编制、报送全套工程施工资料、试验资料、竣工资料，配合甲方完成整体工程竣工资料组卷及竣工验收备案。

9.成品保护管理职责

9.1.甲方统一制定施工现场成品、半成品保护管理制度，统筹协调成品保护工作。

9.2.乙方负责自身施工已完成分项工程成品保护，同时爱护施工现场已完成成品，因乙方施工、搬运、操作造成成品损坏、污染、破损的，由乙方承担全部修复、赔偿费用。

10. 工程款、工程量及结算管理

10.1.甲方统一对接建设单位办理工程进度款申报、工程量核对、竣工结算报审工作，乙方按合同约定的付款节点及比例按时向甲方报送已完工程量，由甲方审核确认满足付款条件后进行支付。

10.2.所有工程签证、现场索赔、零星用工、变更增减费用，均须经由甲方统一审核、统一签字确认后方可纳入结算，未经甲方确认的任何单据一律无效，不予结算。

10.3.工程款支付严格按照合同约定的付款比例执行，按合同约定比例及期限向乙方支付工程款。

10.4.甲方有权依据合同约定，在工程款中统一代扣安全罚款、质量罚款、工期违约金、违规处罚、材料扣款、维修返修费用等各类应扣款项。

11.人员及用工统一管理

11.1.乙方所有进场管理人员、施工作业人员必须报甲方统一管理，完成入场登记、安全教育、体检备案后方可上岗作业。

11.2.甲方有权对乙方进场人员资质、岗位证书、从业资格进行核查，对不合格人员、违规人员有权要求乙方清退出场。

11.3.统筹协调施工现场劳资管理、农民工工资专户管理、工资发放监管工作，乙方自行承担所属人员工资发放、劳资纠纷、工伤赔付等全部责任。

第十四条：乙方一般职责

1.乙方代表

1.1.乙方驻现场代表：【项目经理】，姓名：   ，电话：    。

1.2.乙方进场前应向甲方提供一份管理人员名单（乙方项目经理和其他管理人员必须具备相应的执业资格，注册单位与乙方单位一致），乙方提供的乙方代表、技术负责人、质量负责人、安全负责人、项目安全员必须为乙方员工，并签订劳动合同，并提供以上人员的劳动合同、养老保险及工资发放凭证、身份证复印件及岗位证书复印件，其中养老保险及工资发放凭证在合同履行期间每季度提供一次且确保真实、有效，直至合同履行完成。

1.3.在政府部门的相关检查时，乙方应能够提供相关资料，如乙方无法提供，造成的一切后果均由乙方承担，乙方派驻现场的上述人员必须在现场实际履职。

1.4.如乙方派驻现场的代表为二人的，其中任何一名代表的行为均可代表乙方，乙方无条件认可并承担由此产生的一切法律后果。

1.5.乙方代表及其他管理人员更换须提前7天向甲方提出申请，并提交拟任命的管理人员的详细资料，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换现场主要管理人员。经甲方同意，乙方更换项目经理（项目负责人）的违约责任，违约金额5万元/次；未经甲方同意，乙方更换项目经理（项目负责人）的违约责任，违约金10万元/次。经甲方同意，乙方更换项目安全员的违约责任，违约金额1万元/次；未经甲方同意，乙方更换项目安全员的违约责任，违约金2万元/次。

1.6.如甲方认为管理人员不能胜任工作，有权要求乙方更换，乙方应在3天内提交拟任命管理人员的详细资料，经甲方批准后更换。如乙方在3天内未提交出新的人选，或两次提出的人选都不能令甲方满意，将视为乙方无履约能力，乙方应当承担本合同暂定总价10%的违约金。

2.乙方的一般义务

乙方应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务，相关费用已包含在本合同约定的价款中：

2.1.按照合同、图纸、标准和规范、有关技术要求、甲方指令、各类交底组织作业人员进场作业，并负责工作面范围内的成品保护工作。

2.2.承担由于自身原因造成的质量缺陷、工期延误、安全事故等责任。

2.3.履行总承包合同中与工作有关的义务，但合同明确约定应由甲方履行的义务除外。

2.4.必需配备完全胜任本工程及甲方要求的项目管理班子，服从甲方管理，负责对工程进度、质量、劳动力调配、安全及职工生活安排等具体事项的具体管理；所有管理人员及特殊工种必须持证上岗，将证件复印件交甲方备案，并确保证件的真实、有效，否则视为乙方违约，每发现一人次乙方应支付违约金2000元，超过3人次，视为乙方严重违约且无履约能力，甲方可单方解除合同，乙方须向甲方支付违约金10万元人民币。

2.5.对本合同承包范围内的作业向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁乙方转包、挂靠和再分包，否则乙方应向甲方承担违约责任，乙方须向甲方支付违约金10万元人民币。

2.6.参加甲方或建设单位主持的图纸预审、技术交底、安全教育培训、安全技术交底；严格按施工图纸、设计说明、国家及当地有关标准和规范、建筑工程质量检验评定标准精心施工。

2.7.遵守国家法律法规、当地政策文件及甲方有关施工现场管理的各项管理制度，按当地主管部门规定办理应由乙方负责的各项手续。接受甲方、建设单位及有关部门的管理、检查和监督。

2.8.根据甲方编制的施工组织设计及总进度计划要求，一周内提交主要工序施工方案及施工进度计划，每月提交下期施工计划、材料需求计划确保总工期的要求。

2.9.乙方应配备具有与承揽工程范围相适应技术水平的专职测量人员及经过校定且校定证书在有效期内的测量仪器，根据甲方提供的标高、定位的基准点线，负责承包范围内测量、放线、定位工作。

2.10.对甲方的指令应迅速执行，如未按照甲方要求执行，除赔偿甲方所有损失外，须承担 1万元/次违约金；乙方在收到甲方催促执行的书面通知后 8小时内仍未执行，甲方可自行或者委托第三方执行，费用全部由乙方承担，从应付乙方款项中扣除。

2.11.认真做好承担的所涉及的施工日志和隐蔽工程等原始记录，完整、清晰、详细准确的记录和积累资料，及时将符合甲方要求的完整的经济技术资料提供给甲方，并配合甲方进行整理归档工作。

2.12.做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如因乙方原因造成损坏，乙方承担由此造成的一切经济损失（包括行政主管部门的行政罚款）。

2.13.负责施工现场的垃圾清理、堆放、装车工作，做到工完场清。乙方现场必须派专人负责乙方应自行完成的，工作范围内的施工垃圾清理工作，并负责装车运输到甲方指定位置，必须做到每日工完场清。若乙方未做到工完场清，甲方将委托他人代为清理（清理产生的乙方材料丢失由乙方自负），清理产生的费用由乙方承担。

2.14.工程完工后，乙方自用工具、机械和设备应及时清运出场，并负责清理本工程项目的标志、污斑、指印、油污和脏物等，达到交工前的清理标准。

2.15.建设单位对甲方的各项要求和标准均是乙方应履行的义务，乙方应无条件服从和执行甲方、建设单位、监理所提出的整改要求。

2.16.如乙方认为甲方违约或存在乙方需要索赔的事项，应在事件发生后七天内向甲方提出书面报告及支撑资料，逾期视为乙方放弃索赔权利，将无权得到任何赔偿或补偿。

2.17.在施工过程中，无论任何原因，乙方均不得停工；若乙方擅自停工，视为乙方违约，除承担停工给甲方造成的一切损失外，另承担2000元/天的违约金，停工超过5天甲方可单方解除合同，，乙方须向甲方支付违约金10万元人民币。

2.18.乙方现场必须派专人负责工人生活区保洁工作，如经甲方、监理检查不符合现场管理规定，乙方除限期整改外，须承担2000元/次的违约金。

2.19.甲方另行组织的工程，乙方应积极配合，做好穿插及配合施工。

2.20.施工过程中按甲方要求对施工现场临时设施、工作面、工人生活区、现场内外临时道路等进行清理，对模板、周转料具等分类整理、码放，迎接相关检查。若乙方未做到或无故拖延，甲方将委托他人代为清理，清理产生的费用由乙方承担，在付款时直接自乙方的应得款项中扣除。

2.21.乙方以下人员，经甲方同意，必须在8小时内调离本工程范围，否则每人次扣除乙方人民币2000元，且乙方应在24小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员：

2.21.1.甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

2.21.2.不能积极配合甲方正常工作者；

2.21.3.违反甲方工地现场管理规定者；

2.21.4.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

2.21.5.与本工程施工无关的人员。

2.22.因施工需拆除安全防护装置或设施的，应当经甲方批准后实施，并在施工完成后负责恢复。

2.23.乙方负责工作面范围内“四口”“五临边”安全防护安装、维护工作；临时安全防护的标准需满足相关规范、标准及甲方要求。

2.24.保证施工中使用的各类中小型设备、移动式操作平台、临时消防器材、辅助设施或工具的安全性能，确保其安全防护设施、装置安全可靠。

2.25.乙方负责提供的设备及设施

2.25.1.按工程所在地政府及甲方要求在自身作业区域、自设仓库、材料堆放区及生活区配备足够的消防器材、消防设备等消防设施（包括灭火器、消防箱等）；

2.25.2.经甲方同意后在甲方提供的水源点和电源点上自行接驳配置施工所需的各级水管及电箱、照明、动力机具器械等，并符合规范及甲方要求及施工过程中的材料更换、维护等；

2.25.3.提供工人生活所需的生活用品、办公设备及用品等；

2.25.4.提供工人及作业面上冬雨季施工的防护用品、药品、材料、设备、设施以及采取相应的措施及为此工作所需的活动的各种费用。

2.26.工程施工

2.26.1.乙方需服从甲方现场管理，做到安全、文明施工，按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

2.26.2.乙方应在合同签订后7天内报送劳动力安排计划，并按本合同约定的阶段工程分别注明各工种最低人员数量。该计划一经甲方审批确认，即成为具备合同效力的文件。若乙方怠于报送该计划，甲方可单方通知或分阶段通知乙方其关于劳动力数量的要求，通知送达后，该要求即对乙方具备约束力。

2.26.3.若乙方人员不足最低数量要求时，甲方可自行安排劳动力工作直至乙方调配足够的劳动力之日止，乙方需承担违约责任，按每延误一天违约金为1000元计算，并赔偿甲方损失。

2.26.4.乙方连续十天不能满足上述人员数量要求时，即视为乙方无履约能力，甲方可单方解除本合同，同时，乙方需承担违约责任，乙方须向甲方支付违约金10万元人民币。

2.26.5.乙方应及时清理现场丢弃的垃圾至甲方指定堆放地点。

2.26.6.乙方应按照甲方协调的工作面按工序进行施工。

2.26.7.乙方工作应满足甲方或施工场地内第三方工作中的相关要求，本合同的合同价格的单价或合价中已包括此类的交叉、配合工作内容及其费用，并且因配合工作对施工工期的影响也已包括在本合同约定的工作期限内，不得因此顺延工期。

2.27.工程照管

乙方须认真做好施工现场责任范围内的地下管线、临水、临电、临时消防设施、临近建筑物、设备、构筑物及交通要道、人行道等的保护工作。若此类建筑、设备、管线及道路发生了损坏，除非乙方举证证明其已尽到保护义务，否则因修复损坏及因此发生的赔偿等一切责任均由乙方承担。

2.28.免除甲方责任：乙方应保证甲方在本合同约定的工程的实施、完工以及保修过程中免于承担与下述事项有关的任何责任、费用、索赔和诉讼：

2.28.1.任何人员的伤亡；

2.28.2.任何财产的损失或损害；

2.28.3.由于乙方的疏忽、过失导致的连带责任。

2.29.如乙方在工程中造成以上事项或导致甲方因以上事项承担相关责任，乙方应立即支付甲方所代为履行义务所产生的费用，并赔偿甲方因此所受的一切损失，包括但不限于赔偿金、诉讼费、差旅费等。

2.30.按合同约定及甲方要求的时间准时进场、供应并安装，严格按规范、方案进行施工。严格按照政府有关部门划定的时间、线路清运，严格遵守交通规则，避免发生交通事故，如有应承担一切责任。

2.31.乙方作业人员应服从甲方的指挥，进入现场施工区域后，未经甲方许可不得随意卸货。

2.32.乙方应严格遵守国家地方政府以及需方的现场管理的各项规定，并遵守工地所在地，如：院落、街区、小区、场所的各项管理规章制度。任何因违法相关规定、要求造成的事故、责任由乙方自行承担。

2.33.乙方现场负责人需按时参加甲方项目经理部组织的有关安全、质量、进度、文明施工等方面的各种会议、检查活动，不得无故缺席。若乙方代表临时有其它紧急事物无法出席，须指派全权代表参加。会议所作出的决议、事项，双方需共同恪守，严格遵照执行。

2.34.乙方必须对施工现场人员实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。乙方必须与使用的人员签订劳动合同，建立合法的劳动关系。在劳动合同中必须明确工资标准及支付时间、支付方式、支付周期、支付日期，不得以任何理由拖欠工人工资。乙方必须依法为其使用的人员缴纳社会保险，如因乙方未与使用人员签订劳动合同或缴纳保险导致甲方对外承担的民事责任，甲方有权向乙方追偿（包括但不限于甲方直接在应付乙方的工程款中扣除）。如因没有购买足额社会保险导致的工伤、工亡及非因工伤、工亡由乙方全额承担，甲方不承担任何责任。若乙方员工提起仲裁和诉讼将甲方列为被告，即便裁判甲方承担连带责任，包括但不限于经济赔偿等不利法律后果全部由乙方单独承担。

2.35.乙方为作业人员（劳务人员）购买意外伤害险和工伤保险的保险金额不得低于：符合劳动法及保险法、建筑法等相关法律法规的要求。若甲方或监理人发现作业现场有未与乙方签订劳动合同或劳动合同未交甲方进行备案的作业人员在现场作业，乙方应向甲方支付违约金1000元/人次。

2.36.乙方应做好乙方人员的安全保障工作，如因非甲方原因乙方人员因工伤事故、自身疾病、意外事件造成的伤亡的，乙方负责赔偿等善后工作，并承担相应责任。

第十五条：检查与验收

1.乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

2.工程质量达不到约定标准的部分，按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方施工质量未达到验收合格标准而导致的一切返工及修补责任均由乙方承担，任何因返工及修补导致的甲方损失亦由乙方承担。

3.乙方为达到上述技术和质量要求而采取之措施的所有费用应被视为已全部包含在乙方的单价中。若乙方在合同履行中因自身原因导致工程未能达到上述技术和质量要求，乙方须向甲方支付技术质量违约罚款，罚款金额不超过合同总价（单项任务总价）的10%。

4.施工、安装应填写安装施工过程记录及竣工图，并由双方项目负责人签字后，作为价款结算依据。

5.施工、安装完成后，必须经甲方验收。若未经验收甲方自行启用，则默认已通过验收，但甲方的此类验收并不减免乙方任何责任。

第十六条：安全文明施工

1.乙方所有进入施工现场的人员应遵守国家及地方政府、业主、监理及甲方关于安全文明施工的要求，乙方应为其进入施工现场的人员之安全承担全部责任。

2.若乙方在合同履行中因自身原因导致工程未能达到上述安全文明施工要求，乙方须向甲方支付安全文明施工违约罚款。

3.工地配备一名专职电工，负责现场接电，严禁非电工接电。

4.现场应备有必要的防火器材，如泡沫灭火器或干粉灭火器。

第十七条：合同文件组成与解释顺序

1.补充协议书【若有时】。

2.本合同书及附件。

3.明确双方职责的会议纪要、往来函件。

4.采购文件。

5.乙方响应文件及附件（含下浮率明细表【若有时】）。

6.总包方批准的施工方案【若有时】。

7.本合同所列规范、标准。

8.总包方制定的施工总进度计划【若有时】。

第十八条：违约

1.乙方不能全面履行本合同条款，或出现任何违约情形的，乙方应承担违约责任，同时甲方可单方解除合同。甲方不主张解除合同的，乙方须向甲方支付违约金10万元人民币。甲方主张解除合同的，应向乙方送达《解除合同通知书》，送达方式包括但不限于快递邮寄、短信、电子邮件，微信传输，自《解除合同通知书》到达乙方之日，双方合同解除；甲方主张解除合同的，乙方须向甲方支付违约金10万元人民币，甲方于合同解除之日起3个月内，扣除乙方违约金后，与乙方办理已完《结算书》（因乙方拒不配合3个月内未完成结算书的，甲方有权单方面出具结算书，乙方不得异议），待本工程竣工验收合格后支付至结算额的97%；剩余3%作为保修金，质保期满后，由乙方提出申请，甲方审核后扣除因乙方施工质量问题导致的相关费用及罚款后一次性无息支付剩余质量保证金。

2.乙方不允许非法转包本合同工程。

3.甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方。

4.因乙方施工质量问题以及其他违约责任给甲方造成经济损失的（经济损失范围包括但不限于甲方对外承担的民事责任、行政主管部门的处罚、甲方向乙方追偿经济损失而发生的包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等费用、以及自甲方经济损失发生之日起至乙方实际偿付之日止的以全国银行间拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息），乙方应承担全部赔偿责任。

5.乙方应在项目竣工后30日内到甲方办理结算的，甲方将向乙方发送通知，送达方式包括但不限于快递邮寄、短信、电话、电子邮件，微信传输，若乙方在收到通知后30日内仍未到甲方办理结算的，视为认可甲方出具的结算金额或放弃工程尾款。

6.甲方已就本合同内容向乙方做出明确说明，乙方应对其违反本合同任意一条约定造成的甲方损失承担全部赔偿责任，不得以不理解条款内容作为减轻或免除责任的事由；对于乙方未遵守合同约定而导致自身无法结算、付款的，亦由乙方自行承担责任。

第十九条：保修

1.本工程保修期为自工程竣工验收合格之日起算2年。乙方负责保修期内免费更换易损件，对质量问题及非人为故意损坏负责免费维修；人为故意损坏构件、配件只按材料成本价收取修复费用。若乙方不能及时修复，甲方可自行安排修理工作，相应费用乙方承担，该费用将从保修金中扣除，不足抵扣的，需乙方交付。

2.乙方应能及时处理所有的保修服务，该服务必须是24小时全天候提供的，保修期内在接到甲方的保修通知后必须在12小时内予以答复，24小时内派人员进行维修。

第二十条：合同生效与终止

1.本合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期截止到2026年12月31日。

2.合同履约完毕，保修期满、结清工程尾款，或合同主体违约，或由于不可抗力等原因不能再继续履行合同时，合同终止。

3.本合同解除或终止的，不影响本合同约定的违约责任条款和争议解决条款的效力。

第二十一条：争议与裁决

1.本合同履行过程中如发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决；协商解决不成的双方愿向深圳市福田区人民法院起诉。

2.本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。

第二十二条  保密条款

1.对于一方向另一方提供的资料和数据，未经资料提供方书面同意，另一方不得对外披露、泄露、展示、出售或允许他人使用。

2.一方因违反保密条款而损害另一方利益的，违约方必须向守约方赔偿损失，并承担相应的法律责任。

3.甲方的任何业务资料未经许可，乙方不得透露给第三方，包括无关的服务人员。

4.违反本条保密义务，违约方应承担给守约方造成的经济及名誉损失，并承担相应的法律责任。

第二十三条：未尽事宜

本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议/会议纪要/谈判记录等形式解决。

第二十四条：其它约定

1.合同执行期间，因承包范围、工程量等发生变化或其他合同补充、变更事宜，双方另行协商签订补充协议作为合同附件，经双方法定代表人或者授权代表签字，加盖双方印章后方可生效。

2.本合同所述之内容与条款只限于本工程使用，乙方不得将本合同内容细节透露给任何第三方。

3.在合同履行期间，因乙方违约产生的罚款（包含但不限于质量罚款、安全罚款），乙方拒不缴纳的，甲方将在发生当月进度款中予以扣除，乙方对此无异议。

4.乙方承诺同意接受合同电子签约、签章模式，并已充分知晓签署相关电子合同及其他文书、签章的效力及风险；乙方应妥善保管账号密码，经使用乙方密码登录乙方账号的所有操作视同乙方本人行为，乙方愿承担由此产生的一切法律后果。

5.甲方已就本合同中所有条款向乙方进行了充分说明，乙方表示认可并接受上述条款的约定。

6.本合同文本肆份，甲、乙双方各贰份。

7.本合同中的“处罚”“罚款”等指违约金。

（以下无正文）

附件1：项目廉政责任书

附件2：安全生产与消防保卫协议

附件3：深圳市电动自行车充电终端建设项目全费用综合单价清单计价表

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：

项目廉政责任书

项目名称：深铁燃2026年度电动自行车充换电示范项目施工总承包单位选聘（50万元以下）

项目地址：招标人指定地址

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

为加强项目中的廉政建设，规范项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目采购响应等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。

（四）树立监督意识，履行监督责任。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程、等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行相关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

（以下无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件2：

# 安全生产与消防保卫协议

建设方【全称】: 深铁燃科技（深圳）有限公司【或简称甲方】

总包方【全称】:

【或简称乙方】

为贯彻执行国务院“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和其它国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

- 深铁燃2026年度电动自行车充换电示范项目施工总承包（50万元以下）工程安全责任目标

1、杜绝重大伤亡事故；杜绝发生一般及以上生产安全事故，工亡事故为零；安全生产责任事故为零；

2、杜绝发生造成重大社会影响防风防汛、地质灾害、环境污染、火灾、爆炸等责任事故；

3、杜绝发生严重影响办公秩序，造成重大社会影响的内部治安保卫或较大的群体性事件；

4、杜绝一般及以上环境污染事件；

5、杜绝发生一般及以上突发公共卫生防疫事件；

6、杜绝发生严重的职业病危害事故，轻伤事故率控制在3‰以内。

二、甲方权利、责任和义务

1、政策、法规

必须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法规、制度、方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、保证体系

建立健全施工现场安全生产保证体系，设立安全生产管理机构，包括主抓安全生产的领导，配备专职安全员。制定施工现场安全管理制度，对施工现场的安全生产负总责。定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况。

3、安全检查

对总承包范围内的安全生产活动进行监督、检查和管理。对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。对于违章指挥、违章操作的，应当立即制止，依法查处和纠正。

4、安全资质

严格审查乙方《企业法人营业执照》、《施工单位资质证书》、《安全生产许可证》、《建筑业企业施工项目交易备案注册证书》等有效证件，不得将工程发包给不具备相应资质（或资格）的乙方。

5、编制施工安全技术方案

负责编制的施工组织总设计中应制定安全技术措施方案和现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程或其他危险性较大的）编制专项施工方案，并监督实施。工程施工前，甲方专职安全员应当对施工方案中有关安全施工的技术要求向乙方专职安全员进行书面交底。

6、安全教育、培训考核

6.1入场教育：负责对乙方的管理人员、施工人员进行入场三级教育培训管理，并具体负责经理部级安全教育培训工作，并对施工队（班组）级安全教育进行监督、管理。

6.2 年审考试：组织甲方、乙方管理人员参加安全培训，培训结束后进行安全年审考试，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗。

6.3转场教育：对乙方工人变换施工现场必须实施转场教育。

6.4对特种作业人员进行专业培训、考核，合格后方可上岗。

7、建立特种作业人员备案档案。

8、设备、设施验收制度

机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

9、按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。

10、有义务对发生生产安全事故时提供协助救援服务。

11、有义务对开展的安全生产活动提供帮助。

12、甲方可要求立刻撤走任何现场被他认为是没有适当遵守政府相关部门及地方当局发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。

三、乙方权利、责任和义务

1、用工制度

1.1乙方须严格遵守施工企业管理的相关的法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的社会影响及经济损失由乙方承担。

1.2乙方必须严格遵守各项作业人员管理制度及操作规程，乙方工人入场必须提供有效的身体健康证明。

2、安全生产

2.1乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人，或出具上级主管单位（法人单位）的委托书与自己资质相符的工程。

2.2乙方熟悉并能自觉遵守、国家政府（含地方政府）、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规，规范、标准及各项规定。能积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2.3乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。乙方必须按承接工程量大小向甲方交付安全生产风险抵押金，工程任务完成后由甲方、乙方共同确认未发生生产安全事故、无重大隐患罚款，甲方退还所交风险抵押金，如有罚款将按合同约定扣除。

2.4乙方必须执行下列安全管理制度

  - 安全技术管理制度

    - 乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方编制的单项作业安全防护措施，需报甲方审批。改变原方案必须重新报批。

    - 乙方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度；并跟班检查管理。

  - 乙方必须执行安全教育培训、持证上岗制度

- 乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人、工长等施工管理人员须接受培训，参加发包人组织的安全年审考试，合格者办理《安全资格上岗证》，考试合格后方可上岗。

- 乙方一般工人入场一律接受三级安全教育，并负责对本单位施工人员进行施工队（班组）级安全教育培训，考试合格方准进入施工现场。如果乙方的人员需要变化，必须提出计划报告甲方，对变化的人员按规定进行教育、考核后方可上岗。

- 乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门签发以上内容修改为建设行政主管部门考核颁发），经考核合格者换领劳动局核发的特种作业临时操作证，持证上岗。经考核合格者持证上岗。

- 乙方工人变换施工现场必须实施转场教育。

- 乙方必须执行周一安全活动一小时制度。

  - 乙方必须执行安全生产检查制度

- 乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门组织的各种安全生产检查。

- 乙方必须接受政府行业主管部门及安全监督部门的安全生产检查。

- 乙方必须自行建立安全生产定期检查制度并严格贯彻实施。

- 乙方必须按安全生产管理条例要求设专职安全人员实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

- 乙方必须严格执行检查整改消项制度，留有影像记录。

  - 乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度

- 乙方自带施工用机械设备必须是国家正规厂家产品，机械性能良好、安全防护装置灵敏靠，每台设备具备有厂家合格证明。

- 乙方的中小型机械设备、一般防护设施、临电设施执行自检后报甲方经理部验收，定期进行维修保养并编制、上报记录。

- 乙方的大型防护设施和大型机械设备须申报甲方接受专业验收，定期组织专业人员进行维修保养并编制、上报记录。

- 乙方必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术特性，设备履历档案及防护设施支搭（安装）方案。其方案必须满足甲方所在地政府相关规定。

- 乙方须执行验收表和施工变化后的交接检验收制度。

  - 乙方必须执行重要劳动防护用品认定厂家、认定产品的采购制度。凡重要的劳动防护用品必须按甲方指定厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架等。

  - 乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

  - 乙方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。加强食堂采购管理，采购合格食品，保证施工人员饮食安全；夏季应采取防蝇措施，加强生活区防火、防盗管理。

  - 乙方必须严肃执行员工因工伤亡报告制度。

- 乙方员工在施工现场于工作时间内从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。

- 如果发生事故，在事故发生后2小时内，乙方应通知甲方代表报告事故的详情；若发生死亡或重大事故，乙方应立即通知甲方代表，由甲方代表上报上级单位并上报政府有关部门，同时采取相应的措施，全力组织抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。

- 乙方要积极配合甲方及甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查，不得提供伪证，不准隐瞒不报。

- 乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任及法律责任。

- 如果发生伤亡事故，无论事故的责任者为何人，乙方须做好事故的善后处理工作。甲方不直接对伤亡者及其家属。乙方应当承担因为乙方事故的善后处理不当而发生的影响甲方工作的事件给甲方及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。

- 乙方必须接受甲方各种形式安全教育并约束员工严格遵守甲方施工现场安全管理规定，对遵章守纪者甲方给予表扬，对违章作业，违章指挥，违反劳动纪律和规章制度者甲方根据相关条款给予经济处罚。本工程必须贯彻执行安全生产的各种规范、标准。严格执行总包单位的“项目管理手册”。

3、安全防范

3.1乙方要对所有工程范围内工作人员的安全负责。乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全，不存在妨碍工人安全和卫生的危险，并保证建筑工地的所有人员或附近的人员免遭工地可能发生的一切危险。

3.2施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充足和适用的照明，需要时提供手提式照明设备。

3.3施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府、甲方规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

3.4乙方应提供和实施配戴有效的安全帽，若有必要还需配戴面罩，眼罩，护耳、安全带及其它人身防护设备。

3.5乙方应在签约之后30天内，呈送安全防范方案详述将要采取的安全措施以报甲方批准。但此批准并不减轻乙方的安全责任。

3.6乙方应按规定每50作业人员配备至少一名专职安全员负责安全检查、贯彻安全方案和措施并执行。

4、消防保卫

4.1乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定。乙方应严格按甲方消防保卫制度及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查；对甲方所签发所隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

4.2乙方需配备至少一名专／兼职保卫人员负责本单位保卫工作。

4.3凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件，火灾、交通事故【含施工现场内】等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给发包人造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其进行经济处罚。

5、现场及其人员管理

5.1严格遵守《建设工程施工现场管理办法》相关规定；

5.2乙方必须遵守现场安全文明施工的规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合甲方的要求，按甲方的规定执行，在施工过程中，对全体施工人员的安全帽等进行统一管理。

5.3乙方应采取一切合理的措施，防止其定向钻人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为，为了保证队伍的稳定，乙方应对施工人员进行严格的管理，所使用的工人必须持有有效的身份证原件，不允许使用临时人员进入施工现场施工；乙方有义务保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，一旦发生此类事件由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。

5.4乙方应配合甲方建立工地章程，订立在工地执行工作时需遵守的各项制度，工地章程应包括以下几方面的规章，但不限于此。

a保安；

b施工安全；

c门卫制度；

d卫生：

e防火、其它保护临近环境的规章。

5.5乙方在现场的人员中，应配足合格的安全员、定向钻员，专门处理安全和防止定向钻人员发生事故方面的问题，配置的安全员、定向钻员有权发出指令及采取防止事故发生的预防措施，因发生事故而造成的一切费用，均由责任方承担。

5.6乙方应自费采取适当的预防措施，以保证其定向钻人员的安全。在整个合同期间自始至终在工人住处确保配有医务人员和急救设备等，并且采取适当的安排以预防传染病，并提供所有的福利及卫生条件。

5.7乙方应配足合格的质量检查人员，并指定专门的质量负责人进行整个施工现场的质量管理和检查工作，配备足够的质量检测工具。

四、协议书的份数

本协议书正本一式肆份，具有同等效力，由双方各执贰份。

五、有效期

本施工安全协议之有效期同合同协议条款。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第五章 项目采购需求

一、项目概况

- 本项目为深铁燃2026年度电动自行车充换电示范项目施工总承包（50万元以下），拟确定2名中标人，预计合同期内单个项目费用不超过50万元人民币，委托造价咨询单位编订工程量控制价清单，响应人填报下浮率，投标下浮率不低于20%。招标人不承诺工程量，以实际完成合格工程量为准。具体承揽内容包括但不限于：主材端口设备、钢结构产品、充电桩安装施工、机电类材料安装、现场车棚安装等工程。充电桩项目类型具体分为工字钢雨棚（单、双面）、方通雨棚（单、双面）、龙门架（单、双面）、充电柱。单个项目具体实施方案以招标人确认为准。

二、招标范围

为完成该项目所需的现场踏勘及效果图出具、钢结构、充电端口等的材料采购、基础施工、施工安装、线路安装、消防系统安装、视频监控系统安装、系统调试、竣工验收、沟通协调、财产照管、质量保证、相关手续办理等满足工程项目投产运营的全部工作内容在内的全部工作。除钢结构、充电端口外，项目所需一切材料、设备均由承包方负责采购、送检。

1、服务、交货、工期

合同期内每个单项项目按照发包人规定的工期完成施工，具体工期以双方签订的单项工程委托施工任务单为准。

2、付款方法和条件

暂定总价并不作为结算依据，双方结算根据本合同相关约定条款进行。甲方不承诺工程量，最终项目结算价以甲方实际工程量进行结算。

结算时，子项目结算价=∑参考费用标准单价*（1-综合下浮率）*实际工程量－其他应扣款或罚款。

其他代扣代缴的费用包括：施工过程中的各种罚款或代扣款。

进度款：主体工程完成并验收合格后3个工作日内，乙方提交已完工程量报告及付款申请，甲方审核后15个工作日内支付至已完合格工程量结算额的80%；

结算尾款：工程竣工验收合格后30个工作日内，双方确认最终结算总价，甲方支付至结算总价的97%；

质量保证金：结算总价的3%，保修期满2年且无质量问题后15个工作日内无息返还。

乙方申请进度款、结算尾款（含3%质量保证金）付款时须提供全款等额合规的增值税专用发票（税率9%）（如国家政策调整，则按新政策执行），发票备注注明工程名称及施工地点。

3、质保服务

质保期：整体工程2年，电气工程不低于2年，结构部分不低于5年，自竣工验收合格之日起计算。

服务响应时限：保修期内因乙方施工或材料质量原因造成的缺陷，乙方免费维修。接到甲方通知后，紧急故障4小时内、一般故障24小时内到场，48小时内完成维修。逾期甲方可委托第三方维修，费用从质保金扣除，不足部分乙方承担。

6、验收标准

按合同条款约定执行，包括但不限于以下标准、制度规范：

《电动自行车集中充电设施工程技术标准》

《深圳市燃气集团股份有限公司电动自行车充换电业务建设管理规范（试行）》

《电动自行车停放充电场所消防安全规范（DB4403T 183-2021）》

《GB17761-2018 电动自行车安全技术规范》

《GB50168-2018 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》

《GB50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

《GB50217-2018 电力工程电缆设计标准》

《GB50254-2014 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》

《GB50303-2023 建筑电气工程施工质量验收规范》

《DB4403/T 344-2023 电动自行车集中充电设施建设及运营管理规范》

《GB50261-2017自动喷水灭火系统施工及验收规范》

《GB20517-2025独立式感烟火灾探测报警器》

《SJG39-2017 深圳市电动自行车充电库（棚）工程技术规程》

10、★承诺函：具体格式详见第五章 投标文件格式“承诺函”（提供承诺函加盖响应人公章）。

11、★授权代理人社保证明材料：

（1）如为法定代表人/负责人的授权代理人参加本次投标活动，需提供授权代理人在近三个月连续在投标单位（含投标单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月）社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。

（2）如授权代理人未提供社保证明材料或所提供的社保证明材料不是所投单位缴纳的或提供的社保证明材料不符合文件要求，则作废标处理。

第六章  响应文件格式

响应文件

项目名称：xxxxxxxxxx

项目编号： xxxx

响应人(盖单位章)：xxxx

20xx年xx月

一、符合性评审文件

符合性评审响应表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准及证明材料 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人名称 | 与营业执照、资质证书等一致。 | 合格/不合格 |
| 2 | 响应文件的盖章或者签字 | 1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。 2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。 3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。 4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。 | 合格/不合格 |
| 3 | 采购文件实质性要求的标识 | 采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。 | 合格/不合格 |
| 4 | 响应人资格条件 | 采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。 | 合格/不合格 |
| 5 | 响应人关联关系要求及主要人员社保情况 | 采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。 | 合格/不合格 |
| 6 | 响应人信誉要求 | 采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。 | 合格/不合格 |
| 7 | 响应文件初步评审要求 | 经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件： 1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致； 4.不同响应人的投标文件相互混装； 5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； 6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； 7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的； 8.经认定的其他围标、串标投标情形。 | 合格/不合格 |
| 8 | 响应文件真实性要求 | 1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。 2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 | 合格/不合格 |
| 9 | 合同条款偏离 | 有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。 | 合格/不合格 |
| 10 | 技术条款偏离 | 有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。 | 合格/不合格 |
| 11 | 响应人报价 | 本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。 | 合格/不合格 |
| 12 | （采购人补充的内容） |  |  |

备注：

响应人应保证提供的文件清晰、准确，并具有清晰的页码标注，因复印件无法看清或页码标注混乱导致评委会做出不利于响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。

提示响应人：以下文件根据符合性评审响应表的内容依次排版，装订。

A1.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：

地    址：

姓名：

身份证号：

性别：     年龄：      职务：

系                                               的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章）。

响应人（盖单位章）：

日         期：       年    月    日

A2.响应文件授权委托书

响应文件授权委托书

本授权委托书声明：我XXX（姓名）系XXX（响应人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托XXX（单位名称）的XXX（姓名）(身份证号：XXX)为我单位XXX 项目（项目编号：XXX）的法定代表人（负责人）的授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交（邮寄）、撤回、修改招标采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限为：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。

代表人无转委托权，特此委托。

附：授权代表人身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章），近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如授权代表人未提供社保证明材料或所提供的社保证明材料不是所投单位缴纳的或提供的社保证明材料不符合文件要求，则作废标处理。

响应人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：          年    月    日

注：如为法定代表人（负责人）现场递交文件、邮寄文件并参与活动时，则不需要填写“响应文件授权委托书”，按A1.法定代表人（负责人）身份证明的要求提供证明资料。

A3.资格审查文件

1.响应人资格证明

备注：提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权证明文件），以及响应人资格要求明确响应人具备的各类资质证明资料的复印件或扫描件（盖响应人单位章）。

A4.响应人关联关系要求-相关证明材料

1.供应商基本情况表：

# 供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人、单位负责人、主要经营负责人（董事长、总经理） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写;2.除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.近三个月社保证明：

除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

- 3.“国家企业信用信息公示系统”网站主要信息截图：

- 响应人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图

A5.承诺函

承诺函

致：（采购人名称）

根据已收到贵方的编号为XXX的XXX项目招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关采购的法律、法规有关的规定。经研究上述招标文件的响应人须知、初步评审、第三章合同条款、第四章项目招标需求及其他有关文件后，我方签字盖章并承诺如下：

一、愿意按报价文件承接本项目，履行招标文件合同中的责任和义务，我方响应招标文件的全部要求，报价内容满足采购文件“响应人须知前附表”报价要求。

二、我方递交的投标文件全部真实、有效，并提供原件备查。如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 我方知晓评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现应答文件弄虚作假，将作应答否决处理。

三、我方郑重承诺《供应商基本情况表》 表格中填报的信息真实、准确、完整，符合响应人基本情况审查要求，不存在下列任何一种情形：

1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；

4.不同响应人的投标文件相互混装；

5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；

8.经认定的其他围标、串标投标情形。

五、我方郑重承诺具有良好的信誉，且不存在下列任何一种情形：

1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。

2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。

4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。

5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。

6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。

7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。

9.依法应当拒绝投标的其他情形。

六、我方郑重承诺在本次采购活动中遵守反商业贿赂，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宣请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。

七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

八、如果我方的投标出现违法违规，或弄虚作假，或发现上述情形而被评审委员会判定投标无效的，或者在有效期内撤回投标或放弃成交资格或中标后不按时与贵方签订合同的，则贵方有权取消我方中标资格。因我司原因造成的，我方承担：1.若我方提交了投标保证金，此投标保证金将全部被没收；2.自觉接受贵方暂停或者拒绝我司参加贵方其他任何项目投标资格的处理。另外，给贵方造成的损失超过上述投标保证金的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

九、（其他补充说明）。

此函。

附件：不良信息查询截图（响应人针对招标文件前附表规定的网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。）

响应人（公章）：

A6、承诺函附件：不良信息查询截图（以下网站以项目所在地为深圳举例）

响应人针对网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准，截图中需体现查询日期。（中标候选人公示期间，采购人有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。）

- 1.“中国执行信息公开网”中投标企业及其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图证明：

- 查询入口示例：

- 2.“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由截图证明：

- 3.“深圳市交通运输局”网站（https://jtys.sz.gov.cn/）-查询入口：政务公开-信用信息双公示-行政处罚截图证明：

- 4.“深圳市政府采购监管网中国政府采购网深圳分网”网站（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cfgg/）-查询入口：网站首页-采购监管-诚信档案-入口查询行政处罚记录截图证明：

- 5.“深圳公共资源交易公共服务平台”（https://www.szggzy.com/static/index.html）-查询入口：监管信息-监管信息-交易曝光台及其他监管信息截图证明：

- 6.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html）-红色警示截图证明：

- 示例：

- 7.“深圳市住房和建设局”网站（https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html）-行政处罚截图证明：

- 示例：

- 8.“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息截图证明：

- 示例：

- 9.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询入口：信息公示-行政管理信息查询-严重失信主体名单查询截图证明：

- 示例：

二、商务技术评审文件

B1.商务、技术条款偏离表

商务、技术条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购文件页码 | 采购文件条款要求 | 响应文件偏离情况 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 见采购文件第 页 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.响应人应逐条对照采购文件第四章“合同条款”、第五章“项目技术和服务要求”条款，就响应文件存在的偏差与例外逐条说明；

2.如响应文件无任何偏差，响应人仅需在本偏离表填写“无偏离”即可。

响应人（盖单位章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：         年    月    日

B2.商务、技术相关证明材料

（根据采购文件规定应提交的资料）

商务和技术评审项页码

| 序号 | 评审项目响应 | 响应标准及证明材料 | 文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xxxxxxx | 备注：需根据《综合评审表》提供证明材料 | 详见 页 |
| 2 | Xxxxxxx | 备注：需根据《综合评审表》提供证明材料 | 详见 页 |
| .... | Xxxxxxx | 备注：需根据《综合评审表》提供证明材料 | 详见 页 |
| .... | Xxxxxxx | 备注：需根据《综合评审表》提供证明材料 | 详见 页 |
| .... | Xxxxxxx | 备注：需根据《综合评审表》提供证明材料 | 详见 页 |

备注：

响应人应保证提供的文件清晰、准确，并具有清晰的页码标注，因复印件无法看清或页码标注混乱导致评委会做出不利于响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。

提示响应人：以下文件根据综合评审响应表的内容依次排版，装订。

二、报价文件

响应总价

采购人：

项目名称：

项目编号：

报价下浮率：

响应人（盖单位章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

统一社会信用代码：

联系人：

联系电话：