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1  定义
本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
1.1 “甲方”是指阳朔县深能环保有限公司，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
1.2 “乙方”是指安徽新力电业高技术有限责任公司 ，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
1.3 “合同”是指本文件及其附件中的所有部分。
1.4 “合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。
1.5 “生效日期”是指本合同12款中所规定的合同的生效日期。
2  项目情况
2.1为了保证我司阳朔县深能环保有限公司（以下简称甲方）安全、经济发电、稳定供电，甲方拟委托安徽新力电业高技术有限责任公司（以下简称乙方）对甲方发电机组开展技术监督服务工作,甲乙双方就阳朔县深能环保有限公司2026年度技术监督工作服务的专项技术服务事宜经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议,并由双方共同恪守。
2.2甲方委托乙方按电力设备、人员技术服务相关规定要求的各项技术指标及制度，对甲方进行全方位、全过程、闭环的技术服务工作。技术服务包括绝缘、化学、金属、锅炉、电测、热工、环保、继电保护及安全自动装置、汽轮机、电能质量、励磁、脱硫等十四项专业内容。详细的工作内容见附件一。
2.3 本合同为电力技术固定服务项目。
2.4 乙方对于服务对象的相关工作，既要通过检查、分析等手段发现存在的问题，又要负责协助解决问题，对服务对象在生产过程中存在的问题进行全过程闭环控制，保证发电企业设备安全、稳定、经济运行。
2.5 乙方对服务对象由于技术服务不力而发生的设备损坏事故承担连带责任，并协助完成各项关键技术指标。
3  技术监督及技术服务内容
3.1 技术服务的目标：
乙方通过对阳朔县深能环保有限公司2026年度技术监督工作服务，提供正式的技术监督报告。
3.2技术监督服务范围
在合同期间乙方对阳朔县深能环保有限公司1*25MW 机组的金属、化学、环保、绝缘、电测、热工、锅炉、汽机、节能、励磁、继保、自动化等14 专业进行技术监督管理。
3.3 技术监督的内容
乙方的技术监督工作归口郭飞龙负责，负责整个技术监督工作的的协调管理：
3.3.1指导、协助甲方按照相关规定开展技术监控工作；
3.3.2根据政府主管部门、行业主管部门以及电网公司的重点工作安排，不定期开展专项技术监督检查，对存在的问题进行研究并提出对策。
3.3.3与甲方共同制定技术服务工作规划与计划，定期（每年1 次）组织有关专家到甲方按相关规定进行技术监督工作检查和考核工作，提交检查评价报告给甲方；
3.3.4各专业建立甲方需要认证的专业人员档案，按有关规定对甲方的上述人员进行培训，组织上述人员进行取证，并组织对相关证件按规定进行审检。乙方开展的取证范围为：电厂化学水处理、电厂化学水分析、油分析、六氟化硫分析、色谱分析；
3.3.5审查甲方制定机组技术监督年度工作计划、重大技术措施、技术改造方案，提出意见或建议，协助甲方上级部门对机组的技术监督工作进行检查、指导和考核；
3.3.6每年向甲方提供乙方上年度技术监督工作总结，并对下一年度的重点工作提出建议；
3.3.7组织召开各专业技术监督年度工作会议，总结、交流和推广技术监督的工作经验和先进技术；
3.3.8甲方机组发电设备发生事故或运行中出现重大异常等情况，乙方在接到电厂的要求后，及时派有关技术人员赶赴现场（每年不超过3次现场事故调查分析指导），协助进行事故或异常调查分析，并提出处理意见，制定相应的反事故措施；对甲方制定的反事故措施提出完善建议；
3.3.9在甲方机组大、小修时，根据需要派金属、化学、环保、绝缘、电测、热工、汽轮机、压力容器及承压部件、励磁、系统等专业的技术人员开展技术咨询工作。
3.3.10向甲方提供技术监督文件、资料以及按上级的有关技术标准、规程、规定和反事故措施，组织有关专业人员参加培训班、专业会议；
3.3.11定期编辑出版和发行《广西电力技术监督月报》和《全国电力安全生产技术信息》等刊物，传递和交流电力科技成果、新技术、新产品、新工艺、新设计等信息。对电力行业标准、规程、规定和颁布、更改与替代情况，及时通知甲方；
3.3.12协助甲方针对机组搞好各专业技术人员的技能培训及岗位考核工作；
3.3.13不断完善和更新测试手段，研究、开发和推广新技术，为甲方更好地搞好技术监督工作提供支持；
3.3.14 按相关规定，对发现甲方存在的重大问题进行预警。

3.4、技术监督工作的方式及要求:
根据国家和行业各项电力技术监督的技术标准、规定、导则及电厂编制的技术监督管理办法、标准，对电厂在役运行机组及其他设备设施实施全过程、全方位的技术监督服务，主要包括进行技术监督现场服务，参加电厂重大技术措施、技术改造方案的审查与技术指导，以及科技创新指导，提供技术资料，开展技术交流，提供专业取证培训信息，推动新技术推广应用等工作。各专业的具体服务内容见附表一。
本技术监督服务同时包含协助电厂推进科技创新及科技成果应用工作，协助电厂各专业开展科技创新（含实用型专利）及科技成果评审，对电厂编写科技创新（含实用型专利）及科技成果申报材料给予技术指导，指导电厂开展实用型专利申报工作。
	甲方发电设备发生重大事故或运行中出现异常等情况需要乙方提供现场服务的，乙方应按以下要求提供服务：
3.4.1在工作日工作时间，乙方应在接到甲方请求现场服务通知后8小时内应赶到现场服务。
3.4.2在工作日非工作时间，乙方应在接到甲方请求现场服务通知后10小时内应赶到现场服务。
3.4.3在非工作日，乙方应在接到甲方请求现场服务通知后12小时内应赶到现场服务。
3.4.4如果乙方不能按甲方通知要求的时间到达现场，甲方有权委托其他有资质的单位进行现场技术服务，由此产生的现场技术服务费用从本合同款中扣除。
3.4.5现场服务人员到达现场后应及时协助进行事故或异常调查分析，并提出处理意见和反事故措施，如遇到复杂的生产、试验技术问题，乙方应派有经验的专家协助解决。
3.5 技术监督工作的服务期限：服务期一年，自   年  月 日起计算。
3.6 技术服务进度：根据双方商定计划；
3.7技术服务质量要求：乙方根据以下有关国家和行业标准的要求进行技术监督管理（所列标准可能不全）：
《电力技术监督导则》
《火力发电厂金属技术监督规程》
《化学监督制度》
《电力设备预防性试验规程》
《电网电能质量技术监督管理规定》
《广西壮族自治区电网谐波管理规定》
《发电机励磁系统技术监督规程》
《节能技术监督导则》
《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》
《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》
《高压电气设备绝缘技术监督规程》 
《电测技术监督规程》
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》
4双方的责任及义务
4.1．甲方的责任及义务
4.1.1甲方应按规定及时向其上级主管部门及乙方上报技术监督月报表、季度报表、年度报表、本厂年度技术监督工作总结、本厂各专业年度技术监督工作总结； 
4.1.2及时向乙方通报所属各电厂机组大修项目、重大技术措施及技术改造方案。 
 4.1.3负责做好机组各项技术监督工作，组织人员进行日常维护和管理；
4.1.4乙方到甲方对机组进行技术监督、技术咨询时，甲方有积极配合的责任，尽力协助提供工作方便； 
4.1.5 按时派员参加乙方主办或协办的专业会议、培训、学术交流；
4.1.6 因为事故分析的需要，甲方针对机组需要乙方检验的样品、仪器仪表有送至乙方的义务；如方便的话，乙方可以协助完成；
4.1.7 甲方针对机组有接受其上级主管部门及乙方的技术监督检查、提供检查所需材料如有关计划、方案措施、技术报告、技术监督有关管理制度等义务。
4.1.8甲方负责按合同规定付款。
4.2．乙方的权力及义务：
4.2.1乙方为开展本合同工作的需要，有要求甲方提供有关机组的计划、方案措施、技术报告、技术监督有关管理制度等材料的权利。
4.2.2按照合同约定提供技术监测服务，并根据甲方要求的时间及时出具检测报告。
[bookmark: OLE_LINK1]4.2.3采用合适谨慎态度及科学准确的方法，以保证技术监测服务的高效及监测报告的精确。
4.2.4、若因乙方原因引起的工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天应偿付合同总额的1%违约金。
4.2.5、甲方提供给乙方的所有资料仅限用于本项目使用，乙方在本合同期内及合同终止后，均负有保密的义务。未经甲方事先书面同意，乙方及其员工不得将资料和环境状况、产品技术、生产工艺等泄露给第三方，否则，乙方应退还甲方已付的款项并赔偿因其泄露行为而给甲方单位造成的一切经济损失，包括甲方因此而发生的律师费、诉讼费、保全费及执行费等相关费用。
4.2.6、乙方应严格执行2026年度技术监督工作服务方案对甲方进行技术监督。

5合同价格
5.1、承包方式：总价承包，全年服务费用人民币玖万伍仟元整 （含税）（￥95000元）,合同期内价格不变。
5.2、技术服务费：阳朔县深能环保有限公司2026年度技术监督工作服务费,包括但不限于技术开发费、设备折旧、人员工资、补贴、劳保、福利、医疗、保险、管理、利润、税金、报告编制印刷、合同包含的所有风险等。乙方在技术监督服务过程中可能发生的全部费用均由乙方承担。
5.3、技术监督过程中，甲方应为乙方提供必要的工作条件并配合乙方工作，乙方技术监督服务人员应遵守甲方的安全管理规定。
6付款
6.1 本合同使用货币种类为人民币。
6.2 付款方式：银行转账
6.3服务费款项的支付：
6.3.1年度技术监督服务费在合同服务结束后经甲乙双方签字确认后支付合同价款的100%。在办理付款前，乙方需按税法规定向甲方开具等额的(税率6%）增值税专用发票。
6.4  违约金的扣除与支付
6.4.1 如果发生乙方的合同履行违约行为，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知和此类赔偿的证明文件且双方达成共识后1个月内向甲方支付，甲方也有权从任何一笔付款中扣除，上述金额不足扣除部分，甲方有权向乙方继续追索，乙方应予以支付。
6.4.2 如果发生甲方的合同履行违约，相关款项将由甲方在接到乙方的书面通知和此类赔偿的证明文件且双方达成共识后1个月内向乙方支付。

7验收
7.1．乙方完成技术监督服务工作的形式： 按照要求提供咨询 ，在去电厂开展工作前准备好检查项目及内容，检查后的两星期内向电厂提交初步工作报告；
7.2．技术监督服务工作成果的验收标准：按合同条款验收； 
7.3．技术监督服务工作成果的验收方式：乙方在合同期结束后一个月提交技术监督总结报告，甲方根据技术监督总结报告进行整改，乙方进行验收。。
7.4.服务工作成果提交形式、份数：书面报告6份、电子文件3份。
本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

8 违约责任
8.1 乙方违约责任
8.1.1 因乙方责任未履行本合同项下所列服务项目，存在丢项、漏项的，每项次扣款2000元/项,全年达到3项及以上, 每项再追加扣款2000元/项,月度扣款不影响年度的考核扣款。
8.1.2对甲方送检的分析样品及校验仪表未能按送检清单要求的时间完成分析及校验工作并提供技术报告，超过20天, 每次扣款2000元/次，月度扣款不影响年度的考核扣款。
8.1.3对于甲方送检的分析样品及校验仪表未能进行检测并未及时告知，造成甲方工作被动，每次扣款2000元/次,月度扣款不影响年度的考核扣款。
8.1.4乙方接到甲方要求现场服务通知后，应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务，乙方延迟到达，每次扣款2000元/次,全年达到2次及以上, 每次追加扣款5000元/次,月度扣款不影响年度的考核扣款。
8.1.5 甲方采纳乙方方案造成甲方直接经济损失，经分析确系乙方责任或乙方技术监控不力，造成甲方直接经济损失由乙方承担。
8.1.6 以上由于乙方责任赔偿甲方的总金额不超过本合同金额的10％。
8.2 甲方违约责任
8.2.1甲方迟延支付合同费用，每延迟一个月，向乙方支付数额为合同金额总额0.3％的滞纳金，最高滞纳金不超过本合同金额的10%。
9税费
根据国家有关税务的法律、法规和规定，甲乙双方应该交纳与本合同各自职责相关的税费。若乙方实际开具增值税专用发票税率与合同签订时约定的税率不符，税差相应调整，但以下情况除外：合同签订阶段时，乙方为小规模纳税人，在后续执行过程中变更为一般纳税人；或者合同签订阶段时，乙方享受国家减税优惠政策的，在后续执行过程中优惠政策取消。因前述2项情况开具高于合同约定的税率而产生的税差由乙方自行承担，甲方不予补偿。
10分包
10.1乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的技术服务项目进行分包。
10.2如需分包，乙方将需分包的本合同范围内的技术管理内容和比例提交甲方同意后，将此部分的分包单位预选名单、分包商资质材料，提交给甲方。甲方收到乙方提交的分包商文件后1个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。乙方须在甲方同意的分包单位名单中选定分包商，并以书面形式正式通知甲方。

11合同的变更、修改、中止
11.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后生效。
11.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后15天内确认无误后应对违反或拒绝进行修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。
11.3 如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项。
12 合同争议的解决
 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，通过阳朔县当地法院诉讼解决。
13合同生效
13.1本合同生效需满足下列条件：
本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）正式签字盖章后即生效。
13.2本合同履行期一年（2026年  月  日至2027年  月  日），合同有效期从合同生效之日到费用及赔偿支付完成后截止。
14 不可抗力
14.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
14.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
14.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。
15专利权
15.1 合同双方应分别为对方在合同履行过程中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。
15.2 乙方应保证甲方在中国范围内使用其服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权或其它知识产权的起诉。任何第三方如果提出起诉，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
16保险
乙方须对本合同项目的服务人员的技术服务工作，向保险公司以乙方为受益人投保相应的保险。
17其它
17.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。
17.2 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
17.3 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。
17.4 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
17.5 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给第三方。
17.6本合同一式六份，甲乙双方各执三份。
17.7合同附件：
附件一《阳朔县深能环保有限公司2026年技术监督咨询技术协议》
附件二《安健环协议》

	单位名称
	阳朔县深能环保有限公司
	单位名称
	安徽新力电业高技术有限责任公司

	法定代表人签字或委托代理人签字
	
	法定代表人签字或委托代理人签字
	

	日    期
	2026年 月 日
	日    期
	2026年  月  日

	地    址
	阳朔县福利镇青鸟村委龙回寨村
	地    址
	 

	技术联系人
	卜工
	联 系 人
	王勇

	电    话
	 
	电    话
	18856967598

	开票客户名称
	阳朔县深能环保有限公司
	开户名称
	 安徽新力电业高技术有限责任公司

	开户银行
	中国农业银行股份有限公司阳朔县支行
	开户银行
	中国工商银行合肥科大支行

	开票地址电话
	0773-3680323
	
	

	帐    号
	20225101040011434
	帐    号
	1302011809024902901

	税    号
	91450321MA5MY48K74
	税    号
	91340100149047528H
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委托方（甲方）：阳朔县深能环保有限公司
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1  定义
本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。
1.1 “甲方”是指阳朔县深能环保有限公司，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
1.2 “乙方”是指技术监督服务单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。
1.3 “合同”是指本文件及其附件中的所有部分。
1.4 “合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。
1.5 “生效日期”是指本合同12款中所规定的合同的生效日期。
2  项目情况
2.1为了保证我司阳朔县深能环保有限公司（以下简称甲方）安全、经济发电、稳定供电，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议,并由双方共同恪守。
2.2甲方委托乙方按电力设备、人员技术服务相关规定要求的各项技术指标及制度，对甲方进行全方位、全过程、闭环的技术服务工作。技术服务包括绝缘、化学、金属、锅炉、电测、热工、环保、继电保护及安全自动装置、汽轮机、电能质量、励磁、脱硫等十四项专业内容。详细的工作内容见附件一。
2.3 本合同为电力技术固定服务项目。
2.4 乙方对于服务对象的相关工作，既要通过检查、分析等手段发现存在的问题，又要负责协助解决问题，对服务对象在生产过程中存在的问题进行全过程闭环控制，保证发电企业设备安全、稳定、经济运行。
2.5 乙方对服务对象由于技术服务不力而发生的设备损坏事故承担连带责任，并协助完成各项关键技术指标。
3  技术监督及技术服务内容
3.1 技术服务的目标：乙方通过对阳朔县深能环保有限公司2026年度技术监督工作服务，提供正式的技术监督报告。
3.2技术监督服务范围
在合同期间乙方对阳朔县深能环保有限公司1*25MW 机组的金属、化学、环保、绝缘、电测、热工、锅炉、汽机、节能、励磁、继保、自动化等14 专业进行技术监督管理。
3.3 技术监督的内容
乙方负责整个技术监督工作的的协调管理：
3.3.1指导、协助甲方按照相关规定开展技术监控工作；
3.3.2 根据政府主管部门、行业主管部门以及电网公司的重点工作安排，不定期开展专项技术监督检查，对存在的问题进行研究并提出对策。
3.3.3与甲方共同制定技术服务工作规划与计划，定期（每年1 次）组织有关专家到甲方按相关规定进行技术监督工作检查和考核工作，提交检查评价报告给甲方；
3.3.4各专业建立甲方需要认证的专业人员档案，按有关规定对甲方的上述人员进行培训，组织上述人员进行取证，并组织对相关证件按规定进行审检。乙方开展的取证范围为：电厂化学水处理、电厂化学水分析、油分析、六氟化硫分析、色谱分析；
3.3.5 审查甲方制定机组技术监督年度工作计划、重大技术措施、技术改造方案，提出意见或建议，协助甲方上级部门对机组的技术监督工作进行检查、指导和考核；
3.3.6每年向甲方提供乙方上年度技术监督工作总结，并对下一年度的重点工作提出建议；
3.3.7组织召开各专业技术监督年度工作会议，总结、交流和推广技术监督的工作经验和先进技术；
3.3.8甲方机组发电设备发生事故或运行中出现重大异常等情况，乙方在接到电厂的要求后，及时派有关技术人员赶赴现场（每年不超过3次现场事故调查分析指导），协助进行事故或异常调查分析，并提出处理意见，制定相应的反事故措施；对甲方制定的反事故措施提出完善建议；
3.3.9在甲方机组大、小修时，根据需要派金属、化学、环保、绝缘、电测、热工、汽轮机、压力容器及承压部件、励磁、系统等专业的技术人员开展技术咨询工作。
3.3.10 向甲方提供技术监督文件、资料以及按上级的有关技术标准、规程、规定和反事故措施，组织有关专业人员参加的培训班、专业会议；
3.3.11定期编辑出版和发行《广西电力技术监督月报》和《全国电力安全生产技术信息》等刊物，传递和交流电力科技成果、新技术、新产品、新工艺、新设计等信息。对电力行业标准、规程、规定和颁布、更改与替代情况，及时通知甲方；
3.3.12协助甲方针对机组搞好各专业技术人员的技能培训及岗位考核工作；
3.3.13不断完善和更新测试手段，研究、开发和推广新技术，为甲方更好地搞好技术监督工作提供支持；
3.3.14 按相关规定，对发现甲方存在的重大问题进行预警。

3.4、技术监督工作的方式及要求:
根据国家和行业各项电力技术监督的技术标准、规定、导则及电厂编制的技术监督管理办法、标准，对电厂在役运行机组及其他设备设施实施全过程、全方位的技术监督服务，主要包括进行技术监督现场服务，参加电厂重大技术措施、技术改造方案的审查与技术指导，以及科技创新指导，提供技术资料，开展技术交流，提供专业取证培训信息，推动新技术推广应用等工作。各专业的具体服务内容见附表一。
本技术监督服务同时包含协助电厂推进科技创新及科技成果应用工作，协助电厂各专业开展科技创新（含实用型专利）及科技成果评审，对电厂编写科技创新（含实用型专利）及科技成果申报材料给予技术指导，指导电厂开展实用型专利申报工作。
	甲方发电设备发生重大事故或运行中出现异常等情况需要乙方提供现场服务的，乙方应按以下要求提供服务：
3.4.1在工作日工作时间，乙方应在接到甲方请求现场服务通知后8小时内应赶到现场服务。
3.4.2在工作日非工作时间，乙方应在接到甲方请求现场服务通知后10小时内应赶到现场服务。
3.4.3在非工作日，乙方应在接到甲方请求现场服务通知后12小时内应赶到现场服务。
3.4.4如果乙方不能按甲方通知要求的时间到达现场，甲方有权委托其他有资质的单位进行现场技术服务，由此产生的现场技术服务费用从本合同款中扣除。
3.4.5现场服务人员到达现场后应及时协助进行事故或异常调查分析，并提出处理意见和反事故措施，如遇到复杂的生产、试验技术问题，乙方应派有经验的专家协助解决。
3.5 技术监督工作的服务期限：自     年  月    日起至     年  月    日止。
3.6 技术服务进度：根据双方商定计划；
3.7技术服务质量要求：乙方根据以下有关国家和行业标准的要求进行技术监督管理（所列标准可能不全）：
《电力技术监督导则》
《火力发电厂金属技术监督规程》
《化学监督制度》
《电力设备预防性试验规程》
《电网电能质量技术监督管理规定》
《广西壮族自治区电网谐波管理规定》
《发电机励磁系统技术监督规程》
《节能技术监督导则》
《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》
《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》
《高压电气设备绝缘技术监督规程》 
《电测技术监督规程》
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》
4双方的责任及义务
4.1．甲方的责任及义务
4.1.1甲方应按规定及时向其上级主管部门及乙方上报技术监督月报表、季度报表、年度报表、本厂年度技术监督工作总结、本厂各专业年度技术监督工作总结； 
4.1.2及时向乙方通报所属各电厂机组大修项目、重大技术措施及技术改造方案。 
 4.1.3负责做好机组各项技术监督工作，组织人员进行日常维护和管理；
4.1.4乙方到甲方对机组进行技术监督、技术咨询时，甲方有积极配合的责任，尽力协助提供工作方便； 
4.1.5 按时派员参加乙方主办或协办的专业会议、培训、学术交流；
4.1.6 因为事故分析的需要，甲方针对机组需要乙方检验的样品、仪器仪表有送至乙方的义务；如方便的话，乙方可以协助完成；
4.1.7 甲方针对机组有接受其上级主管部门及乙方的技术监督检查、提供检查所需材料如有关计划、方案措施、技术报告、技术监督有关管理制度等义务。
4.1.8甲方负责按合同规定付款。
4.2．乙方的权力及义务：
4.2.1乙方为开展本合同工作的需要，有要求甲方提供有关机组的计划、方案措施、技术报告、技术监督有关管理制度等材料的权利。
4.2.2按照合同约定提供技术监测服务，并根据甲方要求的时间及时出具检测报告。  
4.2.3采用合适谨慎态度及科学准确的方法，以保证技术监测服务的高效及监测报告的精确。
4.2.4、若因乙方原因引起的工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一天应偿付合同总额的1%违约金。
4.2.5、甲方提供给乙方的所有资料仅限用于本项目使用，乙方在本合同期内及合同终止后，均负有保密的义务。未经甲方事先书面同意乙方及其员工不得将资料和环境状况、产品技术、生产工艺等泄露给第三方，否则，乙方应退还甲方已付的款项并赔偿因其泄露行为而给甲方单位造成的一切经济损失，包括甲方因此而发生的律师费、诉讼费、保全费及执行费等相关费用。
4.2.6、乙方应严格执行2026年度技术监督工作服务方案对甲方进行技术监督。
5  验收
5.1．乙方完成技术监督服务工作的形式： 按照要求提供咨询 ，在去电厂开展工作前准备好检查项目及内容，检查后的两星期内向电厂提交初步工作报告；
5.2．技术监督服务工作成果的验收标准：按合同条款验收； 
5.3．技术监督服务工作成果的验收方式：乙方在合同期结束后一个月提交技术监督总结报告，乙方进行验收。
5.4.服务工作成果提交形式、份数：书面报告6份、电子文件3份。
本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
6 违约责任
6.1 乙方违约责任
6.1.1 因乙方责任未履行本合同项下所列服务项目，存在丢项、漏项的，每项次扣款2000元/项,全年达到3项及以上, 每项再追加扣款2000元/项,月度扣款不影响年度的考核扣款。
6.1.2对甲方送检的分析样品及校验仪表未能按送检清单要求的时间完成分析及校验工作并提供技术报告，超过20天, 每次扣款2000元/次，月度扣款不影响年度的考核扣款。
6.1.3对于甲方送检的分析样品及校验仪表未能进行检测并未及时告知，造成甲方工作被动，每次扣款2000元/次,月度扣款不影响年度的考核扣款。
6.1.4乙方接到甲方要求现场服务通知后，应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务，乙方延迟到达，每次扣款2000元/次,全年达到2次及以上, 每次追加扣款5000元/次,月度扣款不影响年度的考核扣款。
6.1.5 甲方采纳乙方方案造成甲方直接经济损失，经分析确系乙方责任或乙方技术监控不力，造成甲方直接经济损失由乙方承担。
6.1.6 以上由于乙方责任赔偿甲方的总金额不超过本合同金额的10％。
6.2 甲方违约责任
6.2.1甲方迟延支付合同费用，每延迟一个月，向乙方支付数额为合同金额总额0.3％的滞纳金，最高滞纳金不超过本合同金额的10%。
7  分包
7.1 乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的技术服务项目进行分包。
7.2如需分包，乙方将需分包的本合同范围内的技术管理内容和比例提交甲方同意后，将此部分的分包单位预选名单、分包商资质材料，提交给甲方。甲方收到乙方提交的分包商文件后1个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复。乙方须在甲方同意的分包单位名单中选定分包商，并以书面形式正式通知甲方。
8  合同的变更、修改、中止
8.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字后生效。
8.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后15天内确认无误后应对违反或拒绝进行修正，如果认为在15天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。
8.3 如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项。
9 合同争议的解决
 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，通过来宾当地法院诉讼解决。
10 不可抗力
10.1  不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
10.2  受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。
10.3  如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。
11  专利权
11.1  合同双方应分别为对方在合同履行过程中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。
11.2  乙方应保证甲方在中国范围内使用其服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权或其它知识产权的起诉。任何第三方如果提出起诉，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

12  保险
乙方须对本合同项目的服务人员的技术服务工作，向保险公司以乙方为受益人投保相应的保险。
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附件：
阳朔县深能环保有限公司2026—2027 年电力技术固定服务项目范围及内容

一、专业：金属（压力容器及承压部件）
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：甲方发电设备的高温高压管道和部件、常压部件进行金属技术监控服务，其中包括：主蒸汽管道、过热器管、联箱、导汽管、汽缸、阀门、隔板、三通、紧固件、水冷壁管、省煤器管、给水管道、汽包、除氧器、汽机大轴、叶轮、叶片、叶根、发电机大轴、护环、机炉外管等，对焊接材料及焊缝的质量进行监控（重点是大、小修期间），并对焊接修复工作进行指导。
	1. 按《广西电力技术专业监控考核办法》及电力行业金属监控规程进行技术监控管理。
2. 检查、指导、监督甲方开展锅炉及附属设备技术监督管理工作，协助解决金属技术监督方面存在的问题。
	

	2
	方案审查：参加新建、扩建、改建项目中主要金属设备、金属材料检验项目的审查。对送达的大小修金属检测项目、方案、报告进行审核，负责对检修时出现的缺陷提出处理建议或方案。
	1. 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2. 大小修期间乙方应派员对金属技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
	

	4
	交流培训：组织金属专业专业人员参加广西电力系统（电源侧）技术监督网的金属专业技术交流会或技术培训班； 

	1、 乙方每年至少组织甲方金属监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用、试验方法、技能等培训1次。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 乙方每年至少提供金属技术监督有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等信息1批次。
	

	5
	新技术：
协助甲方进行新技术开发和推广工作，及时提供有关金属监督方面的技术资料、上级文件等。
	1、按有关规程要求，提供技术咨询
	全年

	6
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、金属监控规程执行情况。
2、 检查工作完成后及时与甲方金属技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	7
	事故分析：
7.1事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
7.2 参加甲方金属专业重大问题分析，协助甲方提出反事故措施；
7.3 协助甲方对机组运行时发生的泄漏、四管爆管、部件断裂等进行调查分析，提出分析报告。
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	




二、专业：化学（含油务）
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	年度监督会议
	1、 组织召开年度化学系监督工作会议，总结、交流和推广化学监督的工作经验和先进技术。
	每年一次，工作会议根据情况统一安排

	1
	归口管理（火电）：甲方机组的水、汽、垢、腐蚀产物、燃料、电力用油（汽轮机油、润滑油、变压器油、抗燃油）、气（SF6气体）、氨水、活性炭、生石灰、熟石灰进行协助分析并进行技术监督，热力设备的腐蚀与防护、热力设备的停用保护、锅炉结垢、汽轮机积盐、在线化学仪表等进行技术监控并帮助完成热化学试验。
	2、 按《广西电力技术专业监控考核办法》及电力行业化学 监控规程进行技术监控管理，并进行技术监控管理。  
3、 检查、指导、监督甲方开展化学技术监督管理工作。协助解决化学技术监督方面存在的问题。
	

	2
	方案审查：对送达的大小修化学检修方案、报告进行审核，协助业主对化学主要设备进行技术改造，为改造方案的制定提供建议。
	1、 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2、 大小修期间应派员对化学技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
	

	3
	交流培训：
1.对化学专业人员（气、油、水）进行持证及交流、培训工作。
2.组织甲方环保专业人员参加广西电力系统技术监督化学专业技术交流会或技术培训班。
3.组织环保专业人员到电厂进行技术交流。
	1、 每年至少组织甲方化学监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用、试验方法、技能培训一次。
2、 按相关规定对化学专业人员（气、油、水）进行培训、取证考核。
3、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
4、 每年至少提供电厂化学有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等信息1 批次。
	相应费用甲方自理

	4
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1.按国家和行业标准《化学监督制度》对甲方化学技术监督进行归口管理，对化学专业的工作进行全过程的技术监督，进行一次化学技术监督检查，对发现的异常问题提出分析和处理建议；
2.甲方按《化学监督制度》乙方根据报表数据提出水汽品质异常的分析处理建议；
3.每年在化学技术监督工作总结中对在线化学仪表“三率”作出评价，并根据评价和所掌握的情况提出分析改进建议；
4.根据甲方机组情况，提出机组停备用保护技术方案建议，并进行技术指导，帮助实施，以延缓热力系统的腐蚀。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析： 
1.当变压器等充油电气设备发生故障时，对故障设备进行油气相色谱分析，提供分析判断结果和处理建议;
2.参加化学专业设备事故调查和分析，协助甲方提出反事故措施;
3.指导甲方油质和SF6电气设备气体的监督工作，调查了解掌握油质和SF6电气设备气体质量情况，当事故时，对油质试验和SF6气体试验的结果提出分析处理意见；
4.根据调查了解掌握的技术监督情况，对化学设备存在的问题提出技术改造方案供甲方参考，并协助技术改造方案的实施。
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	

	7
	新技术
	协助甲方进行新技术开发和推广工作，及时提供有关化学监督方面的技术资料、上级文件和新标准的信息。
	按有关规程要求，提供技术咨询，全年




三、专业：绝缘
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：对机组出口电压互感器、避雷器、主变压器、10kV及110kV线路的互感器、避雷器、断路器、隔离开关、接地装置等一次设备；发电机、发电机中性点避雷器、发电机封闭母线；10kV及以上电缆、各厂用变压器和励磁变压器、整流变压器、10kV厂用辅机等进行技术监控管理。
	1、 按《广西电力技术专业监控考核办法》及电力行业绝缘监督规程进行技术监控管理，并进行技术监督管理。
2、 检查、指导、监督甲方开展绝缘技术监督管理工作。协助解决绝缘技术监督方面存在的问题。
	

	2
	方案审查：对送达的大小修及预防性试验方案、报告进行审核；在高压电气设备进行技术改造时，参加技术方案的审查和设备选型，并协助甲方进行技术方案的实施及解决存在的技术问题；
	1、 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2、 大小修期间应派员对绝缘技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
	

	3
	交流培训：对绝缘专业人员进行持证及交流、培训工作。
	1、 每年至少组织甲方绝缘监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训1次。
2、 按相关规定、规程对甲方绝缘监督人员进行培训、取证考核。
3、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
4、 每年至少提供绝缘技术有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息1批次。

	

	4
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、绝缘监控规程执行情况。
2、 检查工作完成后及时与甲方绝缘技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	



四、专业：电测
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：对甲方电工仪表、电测指示仪表、电测测量仪表、电测记录仪表、电能计量表（包括最大需量及分时计量电能表）、电量变送器、电测计量系统及测量二次回路设备、电测计量标准装置进行技术监督管理。
	1、 按《广西电力技术专业监控考核办法》及电力行业电测监督规程进行技术监督管理，并进行技术监控管理。
2、 检查、指导、监督甲方开展电测技术监督管理工作。协助解决电测技术监督方面存在的问题。
	

	2
	方案审查：对送达的大小修及预防性试验方案、报告进行审核。
	1、 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2、 大小修期间应派员对电测技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
3、 甲方在检修过程中发现缺陷等问题通知乙方派技术员至现场指导时，乙方应按甲方提出的项目及时间要求到达检修现场指导，并提出处理建议或方案。
	

	3
	交流培训：对电测计量检定人员进行持证及交流、培训工作。
	1、 每年至少组织甲方电测监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训1次。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 每年至少提供电测有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息1批次。

	

	4
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、电测监控规程执行情况。
2、 检查工作完成后及时与甲方技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	



五、专业：热工
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理（火电）：
1. 对甲方热工自动调节系统进行技术监控：定期对焚烧炉自动燃烧ACC控制、汽包水位控制、、主汽温控制、机前压力控制、送风控制、引风控制、汽机转速控制、负荷控制、汽机轴封控制、汽机旁路控制、凝汽器水位控制、一次调频、除氧器水位控制、给水压力控制等；
2. 保护、联锁及工艺信号系统：锅炉MFT保护；汽包水位异常保护；炉膛压力异常保护；；超速保护；轴向位移大保护；胀差大保护、润滑油压低保护；轴承温度高保护；真空低保护；给水泵跳闸保护；送、引风机全跳保护；一次风机全跳保护；；；凝结水泵全跳保护；润滑油泵、闭式冷却水泵全跳保护；汽机旁路系统保护；循环水泵全跳保护等。 
3. 程序控制系统、计算机监视控制系统。
4. 热工参数检测、显示、记录系统。
5. 热工设备：检测元件(温度、压力、流量、转速、振动、物位、位移、成分分析等一次传感器)；仪表取源管路；二次线路；显示、记录仪表及控制设备；热控保护及工艺信号设备；程序控制系统中控制设备部分；计算机过程报警及事故追忆，化学在线监测仪表。
6. 计量标准器具、装置、量值传递；
	1. 依据《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》指导、检查、督促甲方开展热工技术监督工作，组织技术攻关，推动新技术的应用。
2. 监督、检查甲方热工量值传递及周期检定计划的执行情况。
3. 帮助和指导甲方按电力行业热工监控规程结合甲方的要求建立热工技术监控管理制度。
	

	2
	方案审查：
1. 对送达的大小修及预防性试验方案、报告进行审核。
2. 技改项目的改造方案、调试及试验报告等审核。
	1、 甲方于大修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2、 大小修期间应派员对热工技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
	

	3
	交流培训： 
1. 对热工计量检定人员进行持证、换证培训及交流工作。
2. 组织专业技术人员到区内各同类电厂进行现场相互经验交流学习（不少于一次）。
3  参与甲方热控系统控制方案讨论分析，提出优化建议及方案。
	1、 每年至少组织甲方热工监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训；新技术应用培训1次。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 每年至少提供热控技术有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等信息1批次。
	

	4
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、热工监控规程执行情况，提出整改建议及措施。
2、 检查工作完成后及时与甲方热工技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施、整改对策及措施。
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	




六、专业：环保
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	年度监督会议
	组织召开广西电力系统环保监督工作会议，总结、交流和推广环保监督的工作经验和先进技术。
	及时将时间和安排通知甲方，每年一次

	2
	交流培训
	1.组织甲方环保专业人员参加广西电力系统技术监督化学专业技术交流会或技术培训班；
2.组织环保专业人员到电厂进行技术交流。
	及时将时间和安排通知甲方，每年一次

	3
	事故分析
	参加环保事故的调查和分析，提出处理意见，必要时提出反措。
	提交书面意见

	4
	方案审查
	参加环保设施改造的方案制定和技术审查。
	提交书面建议

	5
	新技术
	协助甲方进行新技术开发和推广工作，及时提供有关环保监督的技术资料、上级文件、通报和甲方报出数据的分析报告，指出不足及工作方向。
	按有关规程要求，提供技术咨询，全年

	6
	专业技术监督工作
	1.按国家和行业标准对环保技术监督进行归口管理，对环保专业的工作进行全过程的技术监督，进行环保监督检查，提交检查报告；
2.对废水、循环水排污中水、污水的各项指标，烟气的烟尘、SO2、NOX、CO、HCL等指标情况进行检查分析并提出整改意见；
3.掌握甲方环保设施的运行情况，发现污染物超标排放时进行复检，并提出处理意见和解决办法；
4.甲方每月按环保技术监督规定报交环境监督月报表，乙方按月、季、年度提供广西电网环保技术监督统计报表；
	提交书面建议，每年一次



七、专业：继电保护
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：对甲方发电机保护、主变压器保护、励磁变保护、厂用变保护、10kV备用变保护、安全自动装置（包括备用电源自投装置，自动准同期装置）、直流系统、UPS、故障录波器、安稳装置、厂用电系统的技术状况、线路及母线保护、10kV厂用辅机综保装置、检修质量和运行的可靠性进行技术监控管理。
	1、 帮助和指导甲方按电力行业继电保护监控规程结合甲方的要求建立继电保护技术监控管理制度，并进行技术监督管理。
	

	2
	方案审查：对送达的大小修及预防性试验方案、报告进行审核。
	1、 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2、 大小修期间应派员对继电保护技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
	

	3
	交流培训：对继电保护专业人员进行持证与交流、培训工作。
	1、 每年至少组织甲方继电保护监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训1次。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 每年至少提供继电保护有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息1批次。
	

	4
	动态检查：每年进行一次监督检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、继电保护监督规程执行情况。
2、 检查工作完成后及时与甲方继电保护技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	



八、专业：励磁
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：甲方发电机的励磁系统的技术状况、检修质量和运行的可靠性进行技术监督管理。
	1、 帮助和指导甲方按电力行业励磁监控规程结合甲方的要求建立励磁监控管理制度，并进行技术监督管理。
	

	2
	方案审查：对送达的大小修及预防性试验方案、报告进行审核。
	1、 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2、 大小修期间应派员对励磁技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
	

	3
	交流培训：对励磁专业人员进行交流、培训工作。
	1、 每年至少组织甲方励磁监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训1次。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 每年至少提供励磁有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息1批次。
	

	4
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、励磁专业监控规程执行情况。
2、 检查工作完成后及时与甲方励磁技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	



九、专业：电能质量
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：对甲方电能质量进行技术监控管理。
	1. 帮助和指导甲方按电力行业电能 质量监控规程结合甲方的要求建立电能质量监控管理制度，并进行技术监督管理。
	

	2
	交流培训：对电能专业人员进行持证和交流、培训工作。
	1. 规程、规范学习应用；试验方法、技能培训。
2. 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3. 每年至少提供电能质量监督有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息1批次。
	

	3
	动态检查：每年进行一次监督检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1. 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、电能质量监控规程执行情况。
2. 检查工作完成后及时与甲方电能质量技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	4
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	




十、专业：汽机（含振动）
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：甲方汽轮机本体、重要辅机及主要系统技术状况、运行可靠性及检验质量、汽轮机效率进行技术监控管理。
	1、 按《广西电力技术专业监控考核办法》及电力行业汽机 监控规程进行技术监控管理。
2、 检查、指导甲方开展汽机技术监督管理工作。协助解决汽机技术监督方面存在的问题。
	

	2
	方案审核：1、对送达的设备大小修及预防性试验方案、报告进行审核。
2、协助电厂对汽轮机组设备和系统进行技术改造，为改造方案的制定提供建议；
3、协助电厂对汽轮机和辅机的新建、扩建、改建项目进行可行性研究、审查和调研。
	1、 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2、 大小修期间应派员对汽机技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
3、 甲方在检修过程中发现缺陷等问题通知乙方派技术员至现场指导时，乙方应按甲方提出的项目及时间要求到达检修现场指导，并提出处理建议或方案。
4、 对相关建议提出书面报告。
	

	3
	交流培训：1、对汽机专业人员进行交流、培训。
2、协助甲方进行新技术开发和推广工作，及时提供有关节能、汽轮机方面的技术资料、上级文件等。
	1、 每年至少组织甲方汽机监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训1次。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 每年至少提供汽机有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息1批次。
4、 按有关规程要求，提供技术咨询
	具体内容建议由电厂先提出。 

	4
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、汽轮机监控规程执行情况。
2、 检查工作完成后及时与甲方技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。

	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求及派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
3、 必要时根据甲方需求提交书面报告和书面建议。
	

	6
	专业技术监督工作：
1、对汽轮机主机系统的振动情况进行现场了解，对振动异常情况提供分析建议；
2、对汽轮机主要辅机系统的振动情况进行现场了解，对振动异常情况提供分析建议对设备大小修检查做出合理分析和建议；
3、对汽轮机辅属设备的振动状态进行检查评价，并协助甲方对出现的异常振动情况进行分析，提出改进措施；
4、了解和分析汽轮机组的运行状况，提出改进机组安全、经济运行的建议。
	提交书面建议
	



十一、专业：锅炉
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：甲方锅炉本体：锅炉钢架、锅炉密封、悬吊结构、膨胀系统、受热面、联箱及炉范围内的管道系统；燃烧优化及调整：燃烧系统及一、二、次风系统，；灰渣系统：捞渣机及灰渣系统内其他设备和系统；重要辅机及主要附属设备：一次风机、二次风机、炉墙冷却风机、引风机、空气预热器及吹灰器的技术状况、运行可靠性及检验质量、锅炉效率等进行技术监控管理。
	1、 按《广西电力技术专业监控考核办法》及电力行业锅炉监控规程进行技术监控管理。
2、 检查、指导、监督甲方开展锅炉及附属设备技术监督管理工作。协助解决锅炉技术监督方面存在的问题。
	

	2
	方案审核：
2.1对送达的大小修及预防性试验及技术改造等试验方案、报告进行审核。
2.2 协助电厂对锅炉及主要辅机进行技术改造，为改造方案的制定提供建议；
2.3协助电厂对锅炉、脱硫和脱硝设备的新建、扩建、改建项目进行可行性研究、审查和调研。
	1、 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2、 大小修期间应派员对锅炉技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
3、 甲方在检修过程中发现缺陷等问题通知乙方派技术员至现场指导时，乙方应按甲方提出的项目及时间要求到达检修现场，并提出处理建议或方案。
	按照电厂要求

	3
	交流培训： 
3.1组织甲方锅炉专业人员参加广西省电力系统（电源侧）技术监督网的锅炉专业技术交流会或技术培训班；
3.2组织锅炉专业人员到电厂进行技术交流、培训。
	1、 每年至少组织甲方锅炉技术监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训1次。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 每年至少提供电厂锅炉有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息1批次。
	

	4
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、锅炉监控规程执行情况。
2、 检查工作完成后及时与甲方技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析：
5.1事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
5.2当锅炉发生锅炉四管防爆漏时，及时协助电厂分析爆漏，提出处理意见，并对锅炉检修、运行有关注意事项提出参考意见
5.3协助电厂对锅炉及主要辅机出现的异常或疑难问题进行分析，并提出处理意见。
5.4参加电厂锅炉专业故障的调查和分析，并提出处理意见和反事故措施。   
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，按甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	

	6
	新技术：协助甲方进行新技术开发和推广工作，及时提供有关锅炉方面的技术资料、上级文件等。
	按有关规程要求，提供技术咨询
	全年



十二、专业：计量
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：对甲方计量管理工作进行技术监控管理。协助甲方建立计量标准、认证，进行定期量值传递，组织专业人员取得相关证书。

	1. 按《广西电力技术专业监控考核办法》及电力行业计量规程进行技术监控管理。
2. 按甲方要求进行相关计量检定及量值传递，并出具报告。
3. 检查、指导、监督甲方开展计量管理工作。
4. 协助解决工作计量监督方面存在的问题。
	

	2
	交流培训：对计量专业人员进行持证与交流、培训工作。
	1、 新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 协助、指导甲方计量标准装置建标工作，计量检定员持证培训、考核及取证工作。
4、 每年至少提供计量有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息1批次。
	

	3
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、计量监控规程执行情况，提出整改建议及措施。
2、 检查工作完成后及时与甲方技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	4
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
	1、 协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，按甲方要求派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
3、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	



十三、专业：特种设备（乙方具备资质条件的工作内容）
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：对甲方电梯、起重吊车等特种设备进行技术监控管理。
	1、 按《广西电力技术专业监控考核办法》进行技术监控管理。
	

	2
	方案审查：对送达的大小修及预防性试验方案、报告进行审核。
	2、 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
3、 大小修期间应派员对特种设备监督管理进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
	

	3
	交流培训：对特种设备管理专业人员进行持证与交流、培训工作。
	1、 新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 提供特种设备有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息。
	

	4
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、监控规程执行情况。
2、 检查工作完成后及时与甲方技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
	1、 发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求及派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务，。
	



十四、专业：烟气脱酸、脱硝、除尘及重金属脱除
	序号
	工作范围
	工作内容及要求
	备注

	1
	归口管理：
1、 甲方脱硫系统：烟气系统、石灰浆制备系统、半干法雾化器系统、熟石灰喷射系统、工艺水系统、压缩空气系统、脱酸烟气在线监测系统等的技术状况、运行可靠性及检验质量等进行技术监控管理。 
2、 甲方脱硝系统：氨水系统、MCU系统、软水系统等的技术状况、运行可靠性及检验质量等进行技术监控管理。
3、 除尘及重金属脱除系统：建议增加除尘、活性炭喷射系统、气力除灰系统设备技术监控管理。
4、 脱酸塔重要辅机及主要附属设备：石灰浆制备系统、半干法雾化器系统、熟石灰喷射系统、工艺水系统、压缩空气系统等的技术状况、运行可靠性及检验质量等进行技术监控管理。
5、 脱酸脱硝优化及调整、脱酸、脱硝、除尘效率等进行技术监控管理。
	1、 按国家及电力行业有关脱硫、脱硝、除尘及重金属脱除等监控规程进行技术监控管理。
2、 检查、指导、监督甲方开展烟气脱酸、脱硝、除尘及重金属脱除等技术监督管理工作。并协助解决监督工作中发现的问题。

	

	2
	方案审核：对送达的大小修、预防及技术改造试验方案、报告进行审核。
	1、 甲方于大小修前30天报乙方方案，乙方大小修前10天审核完返回甲方。
2、 大小修期间应派员对技术监督进行技术指导，发现问题时提出处理建议或方案。
3、 甲方在检修过程中发现缺陷等问题通知乙方派技术员至现场指导时，乙方应按甲方提出的项目及时间要求到达检修现场，并提出处理建议或方案。
	

	3
	交流培训：对脱酸、脱硝、除尘及重金属脱除专业技术人员进行交流、培训。
	1、 每年至少组织甲方技术监督人员对国家或行业新规程、规范学习应用；试验方法、技能培训1次。
2、 培训方式：培训班、现场培训、现场技术指导、现场专题技术分析等。
3、 提供脱酸脱硝有关技术情报、最新行业技术标准、新工艺等方面信息。
	

	4
	动态检查：每年进行一次监控检查和评价，提交检查评价报告，对异常情况提出告警，并提出整改建议及措施。
	1、 现场检查运行日志、试验报告、缺陷处理、脱硫监控规程执行情况。
2、 检查工作完成后及时与甲方技术监督管理人员进行沟通汇报，并在15个工作日内提交检查评价报告。
	现场检查不少于3天。

	5
	事故分析：事故或运行中出现异常等情况，及时派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
	1、 烟气脱酸脱硝系统发生事故或异常时，根据收到的信息进行分析，为事故处理提供技术支持，根据甲方要求及派有关技术人员赶赴现场，协助进行事故或异常情况调查分析，并提出处理意见和反事故措施。
2、 对于甲方提出的现场技术支持需求，乙方接到通知后应在第3.4条款规定的时间内赶到现场服务。
	






附件二《安健环协议》
[bookmark: _Toc248027862]

安健环协议

项目名称：阳朔县深能环保有限公司2026年度技术监督咨询服务合同  
甲方（发包方）： 阳朔县深能环保有限公司                
乙方（承包方）： 安徽新力电业高技术有限责任公司                     

为加强承包项目实施过程中安全、职业健康和环境保护（简称安健环）管理，明确甲乙双方安健环管理职责、应当采取的措施、违约责任及违约金扣缴或处罚等内容，最大限度地减少事故、职业病和环境污染的发生，根据国家、行业有关法律法规和规范性文件要求，结合承包工程项目特点，经双方协商一致签订本协议，并严格遵守。
1、 定义与解释
1. 定义：(以下定义适用于本协议）
中国或国家：指中华人民共和国，仅为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
法律：指所有适用的中国法律、行政法规、规章、自治条例、单行条例、地方性法规、司法解释及其它有法律约束力的规范性文件。本协议适用之法律包括签订生效时已现行发布实施之法律及日后进行重新修订、修改、废除等变更后之法律。
法律变更：指在生效日后，中华人民共和国任何立法机构、政府部门或司法机关对本协议生效时所适用的法律、法规、规章、规范性文件(包括但不限于与履行本协议有关的各种标准）进行重新修订、修改、废除的情况。还包括项目所在地政府、上级管理部门、甲方及与本协议履行有关的行政机关对现行规范性文件的修改。
安健环：指安全（safe）、职业健康（health）、环境保护（environment），安健环（SHE）管理体系是指建立起一种通过系统化的预防管理机制，彻底消除各种事故、环境和职业病隐患，以便最大限度地减少事故、环境污染和职业病的发生，从而达到改善企业安全、环境与健康业绩的管理方法。
协议或本协议：指甲方与乙方之间签订的本《安健环协议》（包含其附件）和目前及日后签订生效的任何承包项目的具体业务合同（包含其附件，简称为项目合同），以及本《安健环协议》和各项目合同两方面日后可能签订之补充协议和附件，上述每一文件均被视为本安健环协议不可分割的一部分。
项目：指在本协议签订生效至双方另行签订更新版本的安健环协议生效而被取代之日前，经甲方（发包方）交由乙方(承包方)进行具体承包负责实施完成的建设施工和生产运行阶段每一个业务项目合同范围及内容，也简称为本项目或外包项目或工程项目等。
现场：指在本协议项目实施及甲方（发包方）办公区域、施工场地、厂区范围内的场所或地点。
2. 解释：(在本协议中，除非另有明确规定，以下释义适用)
1) 一方、双方指本协议的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的人或该方的继承人或受让人；
2) 条款或附件指本协议的条款或附件；
3) “包括”均应理解为“包括但不限于”的意思；
4) 任何协议或文件还指经补充或替代后的该协议或文件；
5) 本协议指连同本协议附件、附录及附表在内的本协议，如本协议正文与附件、附录、附表冲突，以本协议正文为准；
6) 标题仅供阅读方便而设，不应影响条文的解释。
2、 总则
1. 甲乙双方必须严格遵守安健环有关法律法规和规范性文件要求，依法承担安健环责任。
2. 甲乙双方履行法律法规和规范性文件要求的及项目承包合同和本协议约定应履行的安健环管理职责，采取必要的安健环措施，共同管理本项目实施过程中的安健环工作。
3. 甲方对承包项目具有安健环一票否决权。乙方在项目实施过程中未切实履行有关安健环管理职责、未有效落实有关安健环措施，危及生命财产安全、危及甲方安全生产或可能造成环境污染事故或事件的，甲方可勒令乙方整改、停止作业、停工整顿直至解除项目合同，可采取通报批评、警告、约谈乙方相关负责人、违规人员安全再教育、回收施工安健环开工许可证、要求撤换乙方不合格人员等措施，并可根据承包合同、本协议及甲方有关安健环管理规定对乙方给予相应的追责和扣缴违约金或经济处罚。对上述原因造成停止作业、停工整顿产生的损失，甲方不承担任何责任，乙方无权要求调整合同总价、工期等既定条件；上述原因导致解除合同造成损的，由乙方负责赔偿。
4. 本协议适用于甲方因工程建设、生产经营等需要，委托外部组织在甲方项目现场实施新建、改建、扩建等工程建设，以及进行检（维）修、维护、安装、试验、装修、拆除、处置、技改、小型基建等现场业务；委托外部组织进行现场物资供应、技术服务、咨询服务、劳务服务（含临时用工）、监理服务及其他服务或信息提供时，涉及外委人员进入甲方工程、生产现场的外包业务，也适用本协议。
3、 安健环管理目标
1. 不发生安全生产事故；
2. 不发生火灾事故；
3. 不发生交通事故；
4. 不发生责任性全厂停电事故；
5. 不发生职业病危害事故；
6. 不发生污染物超标排放、危险废弃物违法处置、化学品泄漏、环境处罚等环境污染事故、事件；
7. 不发生责任性甲方二类障碍及以上安健环事件等。
4、 甲方安健环职责
1. 甲方有权根据有关法律法规和规范性文件要求，结合电厂项目建设和生产运营等实际需要，制订并颁布施行安健环相关规章制度。
2. 项目开工前由甲方自行或组织相关参建单位对乙方进行资质和开工条件审查。
3. 根据法规规定向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
4. 自行或组织监理单位审查乙方项目安全保证及监督体系、安全生产管理组织机构、安全生产条件、施工组织设计、安全技术措施、职业健康防治措施、环境保护与污染防治措施等安健环管理满足法规要求和项目需求。
5. 向乙方进行必要的书面安健环技术交底（实行工程总承包的，由总承包单位组织落实）。
6. 自行或委托监理单位对项目实施过程的现场人员、设备设施、材料、安健环管理实施监督检查，促进现场安全文明生产、职业病防治、节能环保和防止污染事件。
7. 甲方及其上级单位或其委托的监理单位有权对乙方安健环违法、违规、违章及不文明施工等行为及时进行制止，必要时向乙方下达整改通知书，并可根据约定条件对承包商给予相应的追责和扣缴违约金以及经济处罚。对于严重违法违章行为、重大安健环隐患，可勒令乙方无条件停止作业、停工整顿，直至问题或隐患排除，方允许继续作业。情况特别严重的，甲方有权终止合同。
8. 发生以下情况，甲方可勒令乙方无条件停工整顿。
1) 发生人身伤亡事故、职业病危害事故、环境污染事故；
2) 发生机械、设备严重损坏事故；
3) 发生厂（场）内火灾事故、交通事故；
4) 设备、设施、工器具和安全防护用品用具存在重大隐患，可能导致事故发生；
5) 乙方有严重安健环违法、违规、违章、冒险作业可能导致事故发生的；
6) 作业现场脏、乱、差，严重影响安全文明环境的；
7) 乙方疏于管理可能导致职业危害事故发生的；
8) 污水、粉尘、有毒气体、噪声和辐射等违规排放，可能导致环保和污染事故；
9) 化学品储存、搬运和使用存在严重隐患，可能导致泄漏、伤害和污染事件的。
10) 其他因乙方未有效履行有关安健环管理职责和落实有关安健环措施，危及生命财产安全、危及发包方安全生产或可能造成环境污染事故事件。
9. 督促乙方办理并严格执行相关工作许可文件，如工作票、开工许可证等。
10. 建立协调机制，协调解决项目实施过程中的安健环问题，检查、布置安健环工作。
11. 组织或协助上级有关单位进行事故调查处理。对乙方发生的任何一起事故有权要求乙方调查处理。
12. 委托工程监理的项目，可按法规规定及合同约定由工程监理单位依法履行上述的部分甲方责任。
5、 乙方安健环职责
1. 乙方对所承包项目的安健环管理全面负责，并承担所承包项目安健环主体责任。实施建设项目总承包的，执行国家有关规定。
2. 乙方负责宣贯传达并严格遵守国家、行业有关安健环法律、法规、方针、政策、标准、规定和规范性文件、操作规程等要求，自行宣贯落实并严格履行法律法规、承包合同、本协议及甲方有关安健环管理制度规定的安健环职责，严格执行甲方安健环管理和安全文明生产等现场规定和规章制度，主动依约依规接受甲方或其委托的监理方的管理、监督、检查和指导。
3. 乙方应严格执行甲方安全管理网格化要求，接受甲方安全管理网格化培训，全员认真履行日常网格化管理职责，加强日常巡检和隐患排查，及时发现和消除现场安全隐患，接受甲方安全管理网格化监督和考核。
4. 乙方应具备满足所承担承包项目要求的安健环等级资质，持有合法有效的营业执照、资质证书等资质证明。有关资质证明应在开工前书面提交甲方现场审查、备案。
5. 乙方应有完善的安健环组织机构和安健环管理体系，以确保对本协议的有效贯彻执行。乙方须自觉加强落实内部安健环管理、监督、检查、教育、整改和考核，确保安健环费用的有效投入，根据工程项目的特点组织制定安健环管理措施，消除事故隐患，及时、如实报告生产安全事故、事件。
6. 乙方现场从业人员超过50人（含50人）的，必须设置安全生产监督管理机构。乙方应同时按现场管理需要配备专职安全管理人员，从业人员超过300人的不得少于3人；从业人员在50人以下30人以上（含30人）的必须配备专职安全监督管理人员，从业人员在30人以下的应配备专职或兼职安全监督管理人员。主体工程监理单位，应设置安全生产监督管理机构，专职安全管理人员不得少于3人；非主体工程的监理单位，应配备专职安全监督管理人员。其他参建单位应按法规要求设立安全生产监督管理机构或配备安全管理人员。
7. 乙方主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、危化品从业人员及法律法规要求应持证的其他从业人员，均应当按照国家有关法律法规规定接受培训，持证上岗。开工前，有关人员资质证件应书面提交甲方现场审查、备案。新改扩建建设工程乙方主要负责人还应最低持有：一级建造师证和安全员B证；安全负责人最低应持有注册安全工程师证和建设主管部门颁发的安全C证；安全管理人员最低持有建设主管部门颁发的安全C证；监理安全管理负责人应最低持有注册安全工程师证；监理安全管理人员应最低持有安全监理员证。
8. 乙方现场到岗项目经理、技术负责人、安全负责人、监理总监、安全监理等主要岗位人员必须与投标文件一致，工作能力和履责表现应符合现场安全生产要求，不得擅自更换、不得设置其他岗位代替其履行职责。主要岗位人员必须全职常驻现场履责，严禁无故离岗、严禁他人代签署文件资料。
9. 乙方应依法合规用工，加强协调管理，杜绝因劳资纠纷引起的社会安全事件。
10. 乙方所有工作人员的身体状况符合工程要求，严禁使用未成年工、有犯罪前科人员和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残和职业禁忌症人员。
11. 乙方应对所有进入甲方现场的人员（含增补或调换人员、更换工种等）进行入场（厂）安健环教育培训，并经考试合格后方可上岗，培训考核结果提交甲方现场备案。
12. 乙方人员进入生产现场必须办理入场（厂）手续，作业前应按甲方有关规定办理开工许可、工作票、工作许可或授权。未经许可或授权不得擅自进入非授权场所，不得擅自开工。
13. 乙方必须为进入现场的所有人员配备足够齐全合格的个人安健环防护用品，并自行督促正确佩戴使用，自行加强日常培训和落实管理工作，杜绝安健环等责任事故或事件的发生。
14. 乙方必须评估并制定现场职业病危害因素防控措施，杜绝职业病危害事故发生。
15. 乙方按照法律法规和有关规定，必须为其进入现场的全部作业人员办理覆盖整个工程期间的必要医疗、工伤、意外伤害等保险，并在甲方现场备案。工伤保险不得替代意外伤害保险。
16. 乙方应使用合格的机械（含车辆）、工器具及安全防护设施、安全用具，各类特种设备、工、用、机具必须经过质监部门或有关技术部门定期检验合格。开工前乙方必须完成自查，并向甲方现场提交清单及自查结果。不合格的，不得进入作业现场。
17. 乙方进出甲方安保区域的车辆，必须按甲方现场规定办理通行证件，并接受甲方现场保安人员的检查。
18. 乙方开工前须针对复杂、危险、专业性较强、风险较大的作业或危险区域作业制定专门的安健环技术措施或专项施工方案，由甲方或监理单位审查合格并监督实施。甲方或监理方的有关参与行为，将不分摊或减免乙方的安健环责任。对达到一定规模及以上危险性较大的工程，国家、行业规定必须进行专家论证的，应从其规定。
19. 乙方负责组织项目或分项作业开工前的安全技术交底，并将交底内容和交底人、被交底人签字的记录，一份存档，另一份送达甲方现场安全负责人备案。
20. 乙方应落实文明生产各项要求，安全设施及安全警示标志齐全，作业区域装设临时围栏（必要时实施封闭作业），夜间设置警告灯。不得超越指定的作业区域作业。未经甲方事前同意，不得擅自动用甲方设备设施，不得擅自拆除、变更甲方防护设施及安全标志。
21. 乙方在项目实施过程中不得超范围工作，不得随意碰触无关设备或改变状态，对施工可能造成损害的毗邻建构筑物、设施设备、地下管线等应采取专项保护措施。
22. 乙方需使用水、电、气源，必须提出申请并执行甲方相关规定，不得私拉乱接。乙方作业过程中必须严格执行国家、行业有关法律法规和规范性文件要求以及甲方的规章制度，安全用水、用电、用气。
23. 乙方施工过程中必须对现场进行定置管理，做到“三不落地”（材料、工具、水和油不落地），保持地面整洁及自觉保护环境（如草地、树木、绿化带等），如有损坏要负责恢复、赔偿。
24. 乙方负责对施工过程中物料和废料进行分类管理，采取措施防止扬尘、泄漏、污染事件，作业后，必须做到工完、料净、场地清。 
25. 乙方负责采取措施，防治工程项目实施过程中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。污染物处置、排放必须依法合规且达标。采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。
26. 乙方应加强所承包项目安健环管理，作业过程严格遵守《电力建设安全工作规程》、《电业安全工作规程》、《建筑施工高处作业施工规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》等规范、标准规定，符合甲方《深能环保生产企业安全管理指引》、《深能环保检修安全管理指引》、《深能环保基建工程安全文明施工标准》等标准、指引要求，杜绝以下习惯性违章行为（包括但不限于以下内容）主要有：
1) 进入施工现场未戴安全帽，或安全帽没有正确佩戴，安全帽带未系紧
2) 着装不规范（如：未戴出入证，工作服未扣好钮扣，穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋进入施工现场，踩鞋后跟等）
3) 特种工种无证作业
4) 超负荷或超期限使用电气、机械设备
5) 酒后进入施工现场，在现场睡觉
6) 未按规定布置或擅自拆除、损坏、移动安全设施、标志、警告牌
7) 检修、清理运行中设备
8) 各类施工机械、电气安全保护装置不齐
9) 机械设备的电气、转动部件外露部分无防护装置
10) 使用不合格的设备、机械、工器具、劳动保护用品
11) 夜间或光线不足地点未有充足照明或警示红灯
12) 起吊、存放零散物件未做好防坠措施
13) 对地下设施、管线不采取保护、标识措施
14) 交叉、起重、带电作业未有隔离措施、警戒区域，并未设专人监护
15) 密闭容器内、潮湿地点电源未使用安全电压或设置漏电保护开关，密闭容器未有良好通风、未设专人监护
16) 梯长不按规定驳长使用或放置不稳，多人同时站在梯子上作业
17) 其他不符合高处作业、土石方作业、施工用电、深基坑作业、脚手架作业、模板工程、起重作业、有限空间作业、危化品管理、调试施工等作业规范的行为。
27. 乙方应根据工作范围、作业环境以及工程项目的特点，对施工现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节进行监控，并制定施工现场安全应急预案, 建立应急救援组织、配备应急物资和器材，并定期组织应急培训和演练。
28. 发生人身、设备、火灾、环境污染等事故或危及生产运行的不安全情况及其他不安全和环境污染事件时，乙方须首先救治伤员，及时向甲方报告，并积极落实应急措施防止事态扩大、减少事故损失。同时应保护好事故现场，视事故事件大小、类别按有关规定向政府有关部门报告。执行国家事故信息上报规定，并按国家的有关规定开展事故调查处理。
29. 项目建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安健环管理特别是安全生产方面负总责。总承包单位依法合规并事前签订书面合约将建设工程分包给其他单位的，总承包单位要按甲方有关规定和要求对项目分包商进行严格审查，不合格的不得承接分包项目，严禁层层转包。总承包单位必须与分包方签订安健环管理协议，明确双方管理职责和应采取的安健环措施。总承包单位须将分包方纳入到自己的管理范围，并对其安健环管理过程和结果负连带责任。分包单位必须服从总承包单位的安健环管理，因分包单位不服从管理导致安健环事故、事件的，由分包单位承担主要责任。
30. 承包人应承担各类事件后的维稳运作和费用。
6、 违约责任与违约金扣缴或处罚
1. 由于责任方原因造成安健环事故、事件发生，引发对方或第三方的人身伤害、设备损坏或财产损失，由责任方承担相应安健环责任、法律责任和全部经济损失（包括但不限于有关赔偿或补偿）。双方均有责任的，甲乙双方按认定的责任各自承担。
2. 甲乙双方向对方提供的有关文件、资料应准确有效，符合安健环法规要求，否则接受方有权拒绝；对于因虚假或不实文件、资料引起的安健环责任和不良后果，由提供方独自承担全部责任并负责有关赔偿或补偿。
3. 乙方因工程需要使用甲方设备、设施、工器具和安全防护用品的，必须经甲方批准，并由乙方书面验收合格后方能使用。验收不合格，不得使用。未经甲方批准擅自使用或因乙方使用不当等情况造成设备设施损坏或引发事故的，由乙方独自承担全部责任并负责有关赔偿或补偿。 
4. 乙方发生下列情况之一，由乙方独自负全部责任、承担全部经济损失赔偿、补偿和相关罚款、违约金，并由乙方完成（包括但不限于受理、调查核实、提交报告、配合认定、安抚谈判、承担责任、污染复原、支付赔偿等）等善后事宜。造成甲方或第三方损失的也由乙方全部承担：
1) 擅自更换投标文件列明的项目经理、监理总监、技术负责人、安全负责人、安全监理等关键岗位人员或关键岗位人员不到岗、履责不到位引起、导致、造成事故。
2) 不按施工方案施工、不执行安全技术措施、安健环监管不到位、安健环投入不足、人员安健环教育不到位、隐患整改不及时或不彻底、施工用机具及安全防护用品不满足施工需求等情况所引起、导致、造成事故。
3) 违法、违规、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违反本协议、违反甲方安健环规定等所引起、导致、造成事故。
4) 使用有隐患的或未经许可擅自拆除安全防护设施所引起、导致、造成事故。
5)  擅自损坏、毁坏安全防护设施所引起、导致、造成事故。
6) 由于乙方故意、过失、渎职、疏于管理等原因或责任所引起、导致、造成事故。
7) 乙方与其派往现场等人员产生劳动争议和任何纠纷。
8) 其他因乙方未有效履行有关安健环管理职责和落实有关安健环措施，造成生命财产损失、发生安全生产事故事件、发生职业危害事件或环境污染事故事件。
5. 发生以下乙方责任安健环事故事件的，甲方有权依约依规对乙方进行违约金扣除，违约金额从甲方应支付乙方的合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。违约金扣除标准如下：
1) 发生一般及以上安全生产事故、火灾事故、交通事故、环境污染事故，导致人员轻伤的每人次30000元、人员重伤的每人次50000元、人身死亡的每人次100000元；造成经济损失的，并罚直接经济损失金额的百分之十，并由乙方承担全部经济损失。
2) 发生职业病危害事故、事件，每人次20000元；
3) 造成发包方全厂停电事故，每起30000元；
4) 造成发包方内部统计事故，每起30000元；
5) 造成发包方一类障碍，每起25000元；
6) 造成发包方二类障碍，每起10000元；
7) 发生上述安健环事故、事件后，承包方弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，除按上述规定进行处罚外，另外加罚一倍。
6. 有关事故定级、职业病危害认定、经济损失等，依照国家有关法规或事故调查、专业鉴定结果；乙方二类障碍、一类障碍、全厂停电、内部统计事故的定义依据甲方安健环事故事件调查有关管理制度。
7. 由于乙方责任（含其派出人员）造成的一切人身事故、设备损坏、职业病危害事故、环境污染等安健环事故事件，均由乙方自行承担全部安健环责任和法律责任，并负责所有赔偿、补偿善后处置工作。如使甲方或第三方造成损失，乙方负责赔偿或补偿；乙方不及时支付赔偿或补偿金额的，甲方有权从应支付乙方的合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）；尚不足赔偿或补偿部分的金额，由乙方于收到甲方催缴通知一个月内另行向甲方和受损第三方一次性付清。
8. 为进一步加强对生产、基建现场典型违章隐患的治理，加大对典型隐患、习惯性违章的考核处罚力度，贯彻集团和公司“严惩制度化”的管理要求，公司规定凡是与公司及所属单位签订合同的乙方或其施工人员有以下行为的，视为乙方违反安全管理行为，甲方有权对乙方处以每起或每人次5000-20000元的违约经济处罚，处罚金额从甲方应支付乙方的当期合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。现场安健环奖惩规定由甲方在乙方入场（厂）前进行解读宣贯，并交由乙方书面签收确认。常见习惯性违章行为（包括但不限于以下内容）处罚标准如下：
	序号
	违章行为
	处罚标准

	1.一般习惯性违章行为     有下列行为之一者给予相关责任人5000-10000元处罚

	1.1
	进入施工现场未戴安全帽，或安全帽没有正确佩戴，安全帽带未系紧
	

	1.2
	着装不规范（如：未戴出入证，工作服未扣好钮扣，穿背心、短裤、裙子、拖鞋、高跟鞋进入施工现场，踩鞋后跟等）
	

	1.3
	特种工种无证作业
	

	1.4
	超负荷或超期限使用电气、机械设备
	

	1.5
	酒后进入施工现场，在现场睡觉
	

	1.6
	未按规定布置或擅自拆除、损坏、移动安全设施、标志、警告牌
	

	1.7
	检修、清理运行中设备
	

	1.8
	各类施工机械、电气安全保护装置不齐
	

	1.9
	机械设备的电气、转动部件外露部分无防护装置
	

	1.10
	使用不合格的设备、机械、工器具、劳动保护用品
	

	1.11
	夜间或光线不足地点未有充足照明或警示红灯
	

	1.12
	起吊、存放零散物件未做好防坠措施
	

	1.13
	对地下设施、管线不采取保护、标识措施
	

	1.14
	交叉、起重、带电作业未有隔离措施、警戒区域，并未设专人监护
	

	1.15
	密闭容器内、潮湿地点电源未使用安全电压或设置漏电保护开关，密闭容器未有良好通风、未设专人监护
	

	1.16
	梯长不按规定驳长使用或放置不稳，多人同时站在梯子上作业
	

	2.高空与交叉作业   违反下列行为给予10000-20000元处罚

	2.1
	高空作业平台临边、孔洞、深坑、边坡高处等地点未设置围栏、盖板，或围栏、盖板不符合要求的 
	

	2.2
	钢架柱梁、砼柱梁、屋架、竖梯、爬梯等没有平台或脚手架地方进行施工，未使用水平扶绳、垂直攀登自锁装置、安全网等保护措施的
	

	2.3
	高空作业未戴安全带，未扣挂上方牢固可靠处或者其他防坠措施
	

	2.4
	简易结构上作业未采取可靠防坠措施
	

	2.5
	高空作业未按规定佩戴工具袋，上下抛扔物件
	

	2.6
	手持工具进行垂直攀爬
	

	2.7
	交叉作业未及时进行信息沟通，没有采取错开垂直交叉地点或时间、搭设防护隔离设施或警示措施
	

	3.施工用电   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	3.1
	施工用电未实行三相五线制，没有采用三级配电、二级漏电保护和TN-S接零保护系统
	

	3.2
	电气裸露部分没有采取隔离或绝缘措施，电器设备金属外壳未有接地
	

	3.3
	配电箱一台开关控制多台电器设备
	

	3.4
	配电箱、开关箱放置地点不牢固，容易被水淹、土埋，杂草没有及时清除
	

	3.5
	电缆截面不能满足用电负荷要求，导致电缆发热或绝缘破损的
	

	3.6
	电缆埋地、设架空敷设距离、深度不足，通过道路未有保护措施，埋地电缆未有标识
	

	3.7
	配电室没有配置消防措施
	

	3.8
	施工电源维修时未采取断电、上锁、设置警示牌、监护等措施
	

	3.9
	不按规定乱拉乱接电源，将电源线直接插入插座或勾挂闸刀上
	

	3.10
	电气线路、电气设备连接采用缠绕方式
	

	3.11
	移动照明灯具没有按照使用场所要求采用安全电压
	

	3.12
	露天电气装置未做好防雨措施的
	

	3.13
	未按规范要求装配电器设备
	

	4.脚手架与模板支撑系统  违反下列行为的给予10000-20000元处罚

	4.1
	钢管、扣件、竹排、铁丝等材料不符合要求，进入现场未经检查或试验
	

	4.2
	钢管立柱底部不牢固，未按规定设置扫地杆
	

	4.3
	脚手架立柱、横杆、连墙件间距过大，未按规定设置剪刀撑或支杆（抛撑）
	

	4.4
	脚手板未满铺或者存在空隙、探头板，脚手板未绑扎或压扣
	

	4.5
	脚手架或模板支撑系统在搭设过程中未按规定布置安全网
	

	4.6
	脚手架拆除顺序违反安全规定，上下同时拆除脚手架，采取整体推倒方式拆除脚手架
	

	4.7
	脚手架、模板搭设、拆除作业未设警示区域或专人监护
	

	4.8
	拆下的模板没有及时运到指定地点集中堆放，大量堆放在脚手架或临时搭设的工作台上
	

	4.9
	脚手架、模板支撑搭设未进行验收与挂牌就使用
	

	4.10
	模板、木料集中堆放时，距离火源小于10m，且料场四周没有设置消防器材
	

	5.起重机械与起重作业      违反下列行为给予10000-20000元处罚

	5.1
	人员从起重物下方停留或通过，或吊物从人头上越过
	

	5.2
	起吊物未绑扎牢固，起吊时偏拉斜吊，吊物未放稳时松钩
	

	5.3
	起吊大件或不规则组件未绑溜绳
	

	5.4
	起重机同时操作三个动作，接近满负荷同时操作两个动作
	

	5.5
	吊起重物时司机离开操作室
	

	5.6
	龙门吊或塔吊移动时人员上下扶梯
	

	5.7
	移动式起重机械在起吊重物时未打支脚或在松动地面作业时未垫钢板或枕木
	

	5.8
	暴雨、大风等恶劣气候进行高处、起重作业
	

	5.9
	卷扬机基座不稳定，卷筒与导向轮中心未对正，运行时钢丝绳小于五圈，运行时跨越钢丝绳
	

	5.10
	葫芦长期吊挂时不加保险绳，拆成单链使用，拉链人数超过规定要求
	

	5.11
	未经承载计算及批准利用管道、脚手架起吊物件
	

	5.12
	使用井架载人上下，电梯和井架安全门未设置
	

	5.13
	使用不合格的起重工器具或违规使用工器具
	

	5.14
	钢丝绳接触棱角处未垫包角
	

	5.15
	违反十不吊规定
	

	6.消防及危险化学品     违反下列行为的给予10000-20000元考核

	6.1
	在禁烟区内吸烟或流动吸烟的
	

	6.2
	易燃易爆物品、有毒有害物品、射源未按规定进行隔离、存放；易燃爆炸危险作业场所未有消防设施或装置，未使用防爆电器，未有警告标志，使用前未经验收
	

	6.3
	临时仓库的耐火等级不符合防火要求
	

	6.4
	仓库、宿舍、办公室、加工场、施工现场等场所不按规配置消防器材，移动、破坏消防设施或器材
	

	6.5
	堵塞、阻碍消防通道或消防设施
	

	6.6
	在易燃易爆物品附近动火作业间距不够
	

	6.7
	爆破作业未有安全措施
	

	6.8
	现场使用明火进行取暖
	

	6.9
	炸药与雷管、乙炔与氧气等容易引起燃烧、爆炸和其他化学反应的物质同车运输或共同存放
	

	6.10
	危险化学品装卸时未轻拿轻放，未采取防止撞击、倾倒措施
	

	6.11
	射线作业未经审批，各通道未挂警示标志，未设专人监护，作业人员未戴防护用品
	

	6.12
	未按规定使用危险化学品
	

	7.有限空间作业    违反下列行为给予10000-20000元处罚

	7.1
	作业前，未对有限空间进行危险和有害因素辨识，未制定安全技术措施，未制定紧急情况下的处置方案
	

	7.2
	有限空间作业没有办理审批许可手续
	

	7.3
	有限空间作业前，没有对有限空间内部可燃或有毒、有害气体浓度进行检测；作业过程或作业中断时，没有按照每隔30分钟测量一次
	

	7.4
	有限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道没有采取有效隔离措施，有毒、有害气体可能通过管道进入有限空间
	

	7.5
	满足有限空间安全需要的通风换气设施、人员逃生救援装备、防止火灾和塌方等设备设施不齐全
	

	7.6
	有限空间作业区域无安全警示标志，出入口不畅通
	

	7.7
	作业时未设置专职监护人员，或监护人员私自离开
	

	7.8
	有限空间内没有使用36V电压以下的照明，在潮湿、狭小有限空间内作业没有使用12V电压照明。
	

	7.9
	违规将行灯照明的隔离变压器带进受限空间内使用
	

	7.10
	违规将氧气、乙炔等压力气瓶放置在有限空间内
	

	7.11
	作业人员离开有限空间作业点时，没有将所有作业工器具带出。作业后关闭有限空间人孔门前没有清点作业人员和作业工器具
	

	
	
	

	8.交通运输    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	8.1
	车辆无行驶证，驾驶员无证驾驶
	

	8.2
	车辆状况不良，刹车、灯光装置不齐全
	

	8.3
	机动车辆超速行驶或争道、抢道
	

	8.4
	人货混载
	

	8.5
	在装载机货斗、货车、叉车等违规搭人
	

	8.6
	危险品运输时未办理相关手续
	

	9.焊接与切割    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	9.1
	焊工施焊未戴手套，高空作业未做好防止焊花飞溅措施
	

	9.2
	不关乙炔、氧气气瓶、管道阀门，使用胶管拆弯方法切断供气
	

	9.3
	乙炔、氧气气瓶未做好防晒措施，乙炔气瓶横放、无回火器，乙炔、氧气胶管绑扎不牢
	

	9.4
	焊接、切割地点10米内存放易燃易爆物品，乙炔、氧气气瓶间距小于5米
	

	9.5
	对盛装油脂、可燃液体进行焊接、切割时未采取冲洗和置换措施
	

	10.修配加工与小型机具   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	10.1
	机具安全装置不齐全
	

	10.2
	打锤时戴手套，挥动方向对人
	

	10.3
	穿手套操作车、刨、钻、铣、弯、切机械设备
	

	10.4
	使用有裂纹或磨损超标的砂轮片，使用切割砂轮片进行打磨
	

	10.5
	潜水泵运行时进入坑池
	

	10.6
	打磨、切割、焊接等作业时未使用护目镜
	

	10.7
	千斤顶加长手柄或超过规定人员操作
	

	11.吊篮作业    违反下列行为给予10000-20000元处罚

	11.1
	吊篮安装人员未持有效证件作业
	

	11.2
	吊篮安装完成后没有进行验收，没有第三方检验验收报告
	

	11.3
	吊篮安全锁缺失或未在检验有效期内
	

	11.4
	吊篮限位开关缺失或故障
	

	11.5
	吊篮电气配电箱功能不齐全，电气控制按钮、紧急停运按钮等动作不可靠
	

	11.6
	吊篮本体上无编号、额定载重量、操作注意事项等安全警示标牌
	

	11.7
	悬挂机构存在缺陷，或工作钢丝绳、安全钢丝绳存在折弯、断股等缺陷
	

	11.8
	配重不符合使用说明书要求，配重块破损严重等
	

	11.9
	吊篮内作业人员超过或少于2人
	

	11.10
	吊篮内2名作业人员没有使用2条独立设置的安全绳
	

	11.11
	吊篮内堆放过多物品，超载使用
	

	11.12
	吊篮内放置乙炔瓶、氧气瓶等易燃易爆物品
	

	
	
	

	12.土石方施工   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	12.1
	斜坡上浮石前未清理，基坑开挖临边、斜坡未有可靠防护围栏
	

	12.2
	有地下水或地面水流入基坑未采取排水或降水措施
	

	12.3
	堆土距离边坡边缘不足0.8米,高度超1.5米
	

	12.4
	爆破作业未设警戒范围及信号标志，未派专人指挥
	

	12.5
	深基坑或地质复杂基坑未采取支护措施
	

	13.桩基及地基处理     违反下列行为给予5000-10000元处罚

	13.1
	移动桩架时未采取防倾倒措施
	

	13.2
	人工挖孔桩未有可靠护壁并设专人监护
	

	13.3
	强夯区域未设警戒区域
	

	14.混凝土结构施工    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	14.1
	松动或悬挂模板、扣件、混凝土块未及时清理
	

	14.2
	钢筋冷拉两侧2米未设警戒区域，使用不符合要求冷拉夹头，冷拉卷扬机处未设档板
	

	14.3
	钢筋绑扎未采取防止倾倒和人员坠落措施
	

	14.4
	振动器操作人员未穿胶鞋、戴绝缘手套
	

	15.烟囱工程   违反下列行为给予5000-10000元处罚

	15.1
	烟囱工程未划分危险区，未设置围栏和警告牌
	

	15.2
	烟囱入口通道未搭设符合规范要求的防护隔离层
	

	15.3
	烟囱井架未按规定设置缆风绳
	

	15.4
	烟囱平台未按规定设置栏杆与安全网
	

	15.5
	烟囱外侧使用吊篮进行作业时未设保险钢绳、防护绳，人员未扣安全带
	

	16.调试    违反下列行为给予5000-10000元处罚

	16.1
	电气设备受电前、机械设备试转前，未有警戒区域，未设专人监护
	

	16.2
	对运行设备的旋转部分进行清扫、擦拭或润滑
	

	16.3
	在带有压力管道、阀门进行检修工作
	

	16.4
	违反两票制度
	

	16.5
	对安装或消缺电气线路未挂警示牌
	

	16.6
	其他违反电厂运行规定违章行为
	




1) 对于管理性违章行为，如无方案施工、违章指挥或强令冒险作业、安全管理职责履职不到位、上级专项工作或安全检查整改落实不及时、屡教不改等行为的，要加倍进行处罚；
2) 对于有监理单位监督的施工合同，发现上述习惯性违章行为对施工单位进行处罚的，如果监理单位没有履职到位的，甲方有权按照相同的处罚标准对监理单位进行考核。
9. 上述甲方对乙方的安健环违约金扣缴或经济处罚从甲方应付乙方合同费用、履约保证金或履约保函中直接给予扣除（此并不构成甲方违约）。尚不足部分的金额，由乙方于收到违约金或处罚单一个月内另行向甲方一次性付清，否则每日按逾期未付款金额千分之五的标准计算向甲方支付滞纳金，直至付清全部欠款（含本金和滞纳金）。
10. 如乙方是承包项目安健环监理承包方，因监理职责履行不到位造成安健环事故、事件或者发生安健环违约金扣缴或处罚的，甲方除对被监理方实施违约处罚外，可对监理单位处以被监理方同等违约处罚。
11. 在任何情况下，不因为甲方对乙方发生安健环事故事件或其安健环违规、违法、违章等行为进行违约金扣缴或经济处罚而免除乙方应负的安健环责任、法律责任、赔偿补偿责任、善后处理责任及其他义务。
12. 对于乙方其自身本应独立主动地负责依法依规进行处理的任何纠纷或者事故事件，当因乙方拖延慢作为或回避不作为而扩散漫延影响到或者损害到甲方的声誉形象等任何权益之时，甲方基于保护本身的权益免受伤害，有权选择主动参与到乙方该纠纷或者事件的合情合理调解和依法依规处理。但甲方对乙方该纠纷或者事故、事件任何形式的参与和处理，并不导致乙方其自身本应独立承担的任何责任和义务等发生转移、变更、减少、减轻、终止等任何形式的改变，即乙方自身本应独立承担的任何责任和义务仍然由其全部承担。
13. 上述责任和违约处罚，不包括因安健环问题而来自政府的问责、罚款和其它索赔等。来自政府的问责、罚款和其它索赔等，因乙方原因造成的，全部由乙方承担。
7、 协议的货币种类
本协议中所涉及的费用、处罚、罚款、违约金、赔偿、补偿等的计量货币币种均为人民币。
8、 组成协议的文件及解释顺序
组成本协议的各个文件应该是一整体，彼此相互解释，互为说明。本协议的文件及优先解释顺序如下：
1. 本《安健环协议》条款和附件，以及有关法律、法规和规范性文件要求；
2. 甲乙双方另行每次签订生效的项目合同条款及附件； 
3. 甲方及其各属下分公司、分支机构、各中心或各部门等制定实施的规章制度、操作规范，以及现场公示的标语、提示、警告、宣传、通知等任何形式的管理要求；
4. 乙方及其各属下分公司、分支机构、各中心或各部门等制定实施的规章制度、操作规范，以及现场公示的标语、提示、警告、宣传、通知等任何形式的管理要求；
5. 双方就安健环事项进行培训、考核、整改等过程监管当中所书面下发的文件要求。
9、 协议争议与仲裁
1. 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商不能解决争议的，可以由项目所在地行业主管部门通过调解的方式解决。调解不成的，双方可以在项目所在地的选择仲裁机构申请通过仲裁的方式来最终解决。
2. 除非生效判决或裁决另行确定，各方为仲裁而实际支付的费用（包括但不限于仲裁费和合理的律师费、保全费用、执行费用）由败诉方承担。
3. 因本项目乙方原因引起或乙方派出现场人员或乙方作为责任主体而导致的纠纷诉讼或仲裁案件，均由乙方负责承担。争议案件发生后，乙方应指定专人负责并聘请律师全过程妥善解决，若因此造成甲方或相关第三方的费用或损失，均由乙方承担或支付赔偿。
10、 协议生效及有效期限
1. 本协议经双方法定代表人或授权代表人签字盖章后生效。
2. 甲乙双方签订本协议有授权代表人的，应将其法定代表人证明书、授权代表人的授权委托书等作为本协议的附件。
11、 协议的份数及移交执行
1. 本协议一式六份，甲方执三份，乙方执三份，均具有同等法律效力。
2. 甲方可通过制度颁布宣贯实行、办公系统合同审批流程会签备查、扫描件或复印件信息采集移交等多种有效可行之形式，将本协议版本传达至现场安健环管理者；乙方须自行通过本协议扫描件或复印件分发移交、自行组织培训教育宣传落实等多种有效可行之形式，将本协议传达至现场进场的所有人员，以便现场人员更好地遵照执行本协议。 
（以下无正文）



甲方： 阳朔县深能环保有限公司    乙方：安徽新力电业高技术有限责任公司                 
（盖章）                                 （盖章）
法定代表人或授权委托代理人               法定代表人或授权委托代理人


（签字）                                （签字）                    


本协议签订生效时间：      年    月    日


