新乐公司财务信息化系统建设项目需求

1.项目名称：深圳市新乐小汽车出租公司财务信息化系统建设项目

2.建设内容：为落实深圳市国资委《关于推动市属国有企业加快财务数字化转型指导意见》等文件精神，优化公司业务流程、节约经营成本、提升管理水平及推动公司高质量发展，仅靠公司现有金蝶财务核算系统，无法满足日常报销、预算管理、财务分析等财务基础工作。特启动财务信息化系统建设项目。本项目内容包括：一是进行公司财务信息化转型总体规划；二是新建财务信息化平台，包含预算管理、费控管理、票据管理、凭证管理、银企直联、税务管理、电子会计档案管理及资金管理功能；三是将财务信息化系统与财务核算、协同办公等其他系统进行集成；四是财务信息化系统具备可靠性、一致性、安全性、集成性、先进性、开放性、易用性和扩展性等性能。

3.项目目标：通过财务信息化系统建设，提升财务预算、财务核算和资金结算的三算合一效能、打造出业务和财务融合的新模式、初步实现报账流程规范化、电子化，并对单据的内容进行规范、领导审批便捷化、移动化、原始凭证影像化，通过扫描及电子凭证系统实现对会计档案信息的异地采集、及时传递。提升内外部跨团队协同办公的效率，实现财务系统融入公司数字化建设战略布局。

4.项目范围：

4.1深圳市新乐公司5家法人单位、6家下属分（子）公司（含30个业务单元）；

4.2深圳市新乐公司400人管理层级员工。

5.项目服务期：服务期：4个月（120天）。

6.技术要求：

6.1系统技术要求

6.1.1系统提供标准接口，以提供第三方系统的Web service、API接口开发支持。

6.1.2系统应支持多种浏览器（含国产浏览器），包括但不限于IE7以上、Firefox、Chrome、Safari、360浏览器等。

6.1.3要求系统具备完备的权限分级、审查体系、角色体系，系统管理员可依规定进行权限的定制、发放和收回操作。

6.1.2 要求系统支持本地和云端部署，分开报价，并提供技术需求细节。

6.2系统性能指标

6.2.1操作响应速度

6.2.1.1客户端打开操作界面、保存数据等基本操作平均响应时间（除报表统计、数据导入等涉及大量数据的操作外）不超过 1 秒，最长不超过3秒。

6.2.1.2在线报表和图表生成时间不超过 10 秒。

6.2.2并发性能：支持并发访问量＞30。

6.2.3稳定性能

6.2.3.1除硬件及操作系统故障外，应用服务应稳定运行。

6.2.3.2系统长期稳定运行，不出现异常及明显的功能缺陷。

6.2.3.3数据库长期稳定运行，不会出现内存不足等各种数据异常。提供关于数据维护、备份/恢复等完整的数据库管理方案。

6.2.4系统兼容性

6.2.4.1系统能够在市面常用的操作系统（Windows、IOS、鸿蒙、麒麟等相关国产操做系统）上正常运行。

6.2.4.2系统上传和下载附件能够兼容Office、WPS、PDF、JPG等主流办公软件和图片的文件格式。

6.2.4.3系统的移动端能确保在安卓、鸿蒙（含纯血鸿蒙）、iOS等移动设备上访问。

6.3系统安全要求

6.3.1身份鉴别：系统可以对登录用户进行身份鉴别；提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施。

6.3.2访问控制：应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等的访问；应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认账户的访问权限；应授予不同账户为完成各自承担任务所需的最小权限。安全审计应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；应保证无法删除、修改或覆盖审计记录；审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等。

6.3.3数据安全：支持不同强度的安全保密措施，包括数据加密存储/传输、细粒度的数据存取控制、审计等。

6.3.4数据备份：系统应提供完整的数据定时备份功能，在必要时刻可通过备份的文件恢复数据。

6.3.5等级保护：系统至少达到网络安全保护等级中第二级的技术要求，符合《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239-2019）》、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求（GB/T 25070-2019）》和《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南（GB/T 25058-2019）》等国家标准。须对使用过程中发现的软件安全漏洞进行修复，如涉及到硬件环境的安全漏洞，须配合招标人完成修复。

6.4信创适配要求

6.4.1服务器/PC：适配国产固件，支持统信UOS、麒麟OS、鸿蒙等国产操作系统安装；同时适配中间件（如东方通TongWeb V7.0、金蝶Apusic V9.0）和数据库（如达梦DM8、人大金仓KingbaseES V8）。

6.4.2支持国产加密算法（如SM2/SM3/SM4/SM9），密钥管理系统需通过国家密码管理局认证，实现传输与存储加密双通道保护。

6.5与第三方系统集成

6.5.1对接税务局票据及相关系统。

6.5.2对接金蝶云星空（含K3）系统。

6.5.3对接现有OA数据整合（北京致远7.0系列）。

6.5.4对接银行系统（中国银行、工商银行、平安银行、农业银行）。

7.财务风险内控数字化：使用数字化技术，获取数据，结合规则和指标，监控数据流状态，实现财务风险可控、能控、在控。

8.项目建设需求

8.1项目内容

8.1.1由中标方为招标方在指定的地点，部署安装符合技术要求的 “财务信息化系统”。

8.1.2中标方完成：系统门户展现与控制、预算管理、费控管理、票据管理、凭证管理及移动应用五大功能，包含系统与办公软件及财务软件接口、登录相关、角色权限相关、消息互动相关、财务数据及预算数据的更新、各类报表显示的建设、各功能模块的管理、审核、报表、监管与控制、对自身基础信息的维护、参数的设置、消息的管理、数据预警提示等内容。

8.2 项目实施计划

项目建设过程包括：系统需求细化和设计开发、项目建设、人员培训、项目验收、质保服务。

本项目具体里程碑设置及交付成果等内容要求如下表：

| 序号 | 里程碑 | 里程碑确认 | 参与方 | 交付成果（不限于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统需求细化和设计开发 | 需求调研 | 不限于招标方、 中标方 | 需求调研记录 |
|  |  | 编制《软件需求规格说明书》 | 不限于招标方、 中标方 | 《软件需求规格说明书》 |
|  |  | 编制《系统详细技术方案》 | 不限于招标方、 中标方 | 《系统详细技术方案》 |
| 2 | 项目建设 | 系统测试 | 招标方、中标方 | 《系统部署建议》、《系统测试报告》 |
|  |  | 项目上线部署 | 招标方、中标方 | 《上线报告》 |
| 3 | 人员培训 | 培训 | 不限于招标方、 中标方 | 《培训计划》 《培训手册》、《操作手册》 |
| 4 | 项目验收 | 对项目建设内容及文档进行验收 | 招标方、中标方 | 《验收报告》 |
| 5 | 项目免维期 | 从甲方项目验收合格之日起进入为期1年的项目免维期。 | 招标方、中标方 |  |

8.3系统首页：财务信息化系统首页支持个性化快捷功能，可在首页设置员工报销门户、业务领导门户、财务费审门户、财务出纳门户及数据看板。内部门户首页需支持按不同业务角色配置功能。

8.4项目功能细化

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算管理 （一期） | 以公司战略目标为指导，以预算编制为起点，借助预算管理系统，实现从预算目标制定与分解、预算编制、执行管控、预算调整、考核评价的预算管理闭环。 | 1.设置可选择部门、年度及预算审批流程； 2.具备自动匹配功能，对临近预算值的流程设置预警提示窗口； 3.对超预算或无预算的单据具备无法通过的功能，并给予提示及跳转窗口。 |
| 2 | 费控管理 （一期） | 对费用报销单、付款审批单、退款审批单、支付申请单、支付证明单、借款审批单、综合信息查询表等单据进行管理，实现日常单据审批业务的标准化、电子化和归集化，强化预算执行控制。对合同前期准备、合同起草、审批、合同签订、合同用印、合同生效到合同结算、合同收付款、合同归档、合同关闭整个流程的管控。 | 1.设置可选择单据类型，并要求不同类型单据所需上传不同附件的提示及窗口； 2.设置各类表格下载端口，供经办人使用； 3.设置各类单据审批流程，对特殊流程可进行自定性流程设置； 4.设置合同管理门户，智能识别相对方资信风险、合同逾期风险、合同收款风险、合同变更风险，并推送相关合同管理人员。 |
| 3 | 票据管理 （一期） | 利用OCR识别技术，识别发票关键要素信息，回填报账单，辅助报账人填单。提取相关进项信息、票税统计分析及纳税申报；各类附件信息的关联性、金额的审核功能。 | 1.设置员工个人票夹，可一键发起报销，并自动计算可抵扣税额； 2.支持智能手机、扫描仪等设备对发票影像进行采集，并进行智能切分与图像优化处理； 3.对于金额及票号相同的发票重复使用时，系统应自动给出提示并阻止该流程。 |
| 4 | 凭证管理 （一期） | 将会计科目、供应商编码、客户编码、核算主体、成本中心等数据一一与金蝶财务系统对应，各类收支业务流程办理完结后，系统可自动将业务单据转化为财务核算凭证。 | 需要与财务系统实现互联互通、集成应用。 |
| 5 | 移动应用 （一期） | 移动应用主要支持在手机端进行报账、审批、查询、流程监控、影像上传及查看、发票管理等。 | 与电脑端系统的信息同步。 |
| 6 | 银企直联系统 （二期） | 与银行系统数据接口，使系统自主完成对各银行账户的查询、转账、资金归集、信息下载等功能，并与财务金蝶系统对接，完成记账工作。确保财务金蝶系统与银行综合业务系统账户信息一致。 | 系统与银行系统及财务系统进行互联互通，在资金管理业务上实现线上全流程闭环。 |
| 7 | 税务管理 （二期） | 自动抽取各系统间的涉税数据，税金的自动计算，纳税申报表的自动生成与提交；根据业务单位需求及规模，自动开具发票及按需冲红重开等税务管理功能。 | 1.与税务系统实现互联互通，集成应用； 2.设置开票申请流程及附件。 |
| 8 | 电子档案 （二期） | 支持记账凭证、总账及明细账、科目余额表、财务报表等财务资料，生成PDF文件，进行电子会计档案的采集、建档、归档、查询、借阅、销毁等全流程的管理，并具备水印功能、查阅日志功能。 | 1.具备电子签名、数据加密等功能； 2.对不同类型的电子档案设立条形码、二维码等技术，实现线上线下档案的快速检索与查阅； 3.系统生成的财务凭证、附件及报表文档应建立自动化归档存储机制，实现XBRL结构化数据保存，符合财政部《会计档案管理办法》电子存档要求，确保数据全生命周期可追溯； 4.设置档案入库、借阅、归还及销毁的审批流程。 |
| 9 | 资金管理 （二期） | 根据财务报表中重要指标进行综合分析，及时、全面、准确的对公司所有项目单位的账户资金变动情况进行有效监控。 | 1.设置资金各个维度的曲线图，直观的为领导展示公司资金情况； 2.按时间段提取资金数据，自动生成资金报表、财务分析报表及项目经营报表等报表； 3.按时间节点自动统计出各项单据每位审批人审核审批的数量。 |
| 10 | 其他要求及说明： 1.各管理模块应建立审批退回全链路操作留痕机制，实现流程可追溯性审计要求，形成不可篡改的追踪记录； 2.系统应具备单笔费用单据跨多项目单位自动分摊功能，并生成标准化归集数据； 3.如与第三方系统集成涉及额外费用，需在报价文件中单独列明相关费用明细； 4.一期为优先上线系统，二期需嵌入系统中，暂不开通，不参与本次报价。 |  |  |

9.项目实施管理

9.1中标人主要工作人员需具有丰富的系统建设经验，能够与用户进行良好的沟通，熟悉系统架构。在本项目执行过程中，项目经理和技术骨干要专职于本项目。

9.2中标人应在项目实施过程中，承诺做到：

9.2.1服从招标人的组织管理，根据项目进展及时向招标人汇报项目进展、项目问题、风险。

9.2.2所有系统上线的文档及流程必须经过招标人同意。

10.项目培训

10.1中标人按招标人要求为相关人员提供培训，中标人负责组织制定培训方案。

10.2招标人负责配合中标人的培训工作，以达到受训者能够独立、熟练地操作本系统的目的。10.3招标人负责安排培训地点，培训场地需配备投影、电脑，可组建小型网络，由招标人负责组织搭建使用效果与真实环境相当的培训环境，以满足培训需要。

11.项目交付内容、验收及免维期

11.1交付

中标人应依据项目计划进行相应的交付。在进行交付前3个工作日内，中标人应以邮件或其他书面形式通知招标人。

11.2交付内容

11.2.1中标人应按照相关约定的服务内容实施交付，中标人在提供交付后3个工作日内未收到招标人提出的书面异议文件，则视为中标人的交付内容符合双方确认标准。

11.2.2由中标人所开发的软件，交付内容包含但不仅限于：安装盘、安装程序、《需求调研记录》、《软件需求规格说明书》、《系统详细技术方案》、《系统部署建议》、《数据库结构设计说明书》、《接口设计说明书》、《系统测试报告》、《上线报告》、《培训计划》、《培训手册》、《操作手册》等。

11.2.3双方需对对方所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、源代码、计算机文档等信息赋予保密义务，双方签订保密协议及安全管理协议。

11.3项目上线要求

双方应充分考虑系统上线对现有财务运行环境的影响，并协同做好准备工作和应对措施，确保不会影响现有财务系统的正常运行。

11.4项目验收

11.4.1根据项目需求内容进行验收，本项目上线试运行三个月后，由中标人提交验收申请，验收通过后则该项目正式验收合格。

11.4.2项目验收合格必须满足以下所有条件：

11.4.2.1系统性能、功能满足招标人的要求。

11.4.2.2已提供了双方所约定的全部可交付资料和软件。

11.4.2.3已移交与本项目有关的相关技术资料。

11.4.2.4系统使用人员已全部培训合格。

11.4.3项目验收合格后，甲乙双方签署《验收报告》，同时系统进入为期1年的免维期。

11.4.4若因特殊原因造成项目无法按期交付验收的，中标人需向招标人提交书面情况说明，经过招标人认可的，则双方需另行约定交付验收事宜，中标人不负违约责任。

11.5项目免维期

11.5.1 中标人必须为上线系统提供1年的免维期服务，计算日期从项目验收合格之日计算。11.5.2服务要求如下：

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 | 所有的服务等级均为每周7天×24小时，并保障运维人员联系方式畅通。 |
| 2 | 故障响应时间 | 故障响应时间：当系统运行不正常时或出现其它紧急情况，要求中标人1小时内响应（即故障响应时间≤1小时）。 |
| 3 | 工程师到场时间 | 工程师到场时间：当上列所有系统运行不正常时或出现其它紧急情况，要求中标人2小时内现场响应（即工程师到场时间≤2小时）。 |

在日常管理工作中，需要通过7×24小时不间断的系统性维护服务，如需到现场处理，须2小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止，重大故障恢复时间应≤2小时。为确保系统具有良好的安全性和可靠性，同时结合备份恢复、入侵监测、防火墙等工作，需共同构建起多层次、全方位的安全保障体系。另外，同时通过日常维护使系统具备一定的容错性，避免由于误操作或其他原因导致的系统错误。

11.5.3 免维期满后，应招标人要求，中标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与招标人签订定期维保合同。

11.5.4中标人自系统通过项目验收后，在免维期内且在不改变业务需求的前提下，免费向招标人提供系统维护服务。

11.5.5如招标人有新增业务需求或需要改变当前业务需求所涉及的系统变更，双方将另行签订有偿维护和支持协议。

### 12.备份数据需求

系统产生数据为招标人核心数据，为保障数据备份对系统运行的影响，需要对该系统数据提供安全可靠的数据备份与灾难恢复方案，确保数据安全完整，能够根据需要随时恢复文档。

备份不能影响现有系统的性能。备份系统要求做到支持全备份、增量备份。