	[bookmark: _GoBack]关于涉案款账户智慧管理平台的集中采购需求（软硬件集成服务）

	一、需求概述

	背景说明：为深度服务基层检察院，响应国家发改委等五部门《深化智慧城市发展 推进全域数字化转型行动计划》（发改数据〔2025〕1306号）中关于建设基层一体化智慧治理体系，推动高频数据合规回流基层，提升基层数字化服务与治理能力的号召，为基层检察院在涉案款管理领域提供深度赋能，聚焦涉案款账户的智慧化管理，实现涉案资金“一案一户”数字化监管。
需求概述：目前深圳市基层检察院对于涉案款的管理使用手工登记的方式，做不到一案一账管理，银行资金管理存在误差风险，我行拟为基层检察院搭建涉案款账户智慧管理平台，实现涉案款从获取、移送到处理等的工作管理闭环。主要实现以下目标：
1.搭建以案件、资金、财务、银行业务关联的涉案资金管理系统，打通各系统数据壁垒，实现跨部门业务协同，实现数据共享。
2.以涉案款物规范化管理为基础，建立统一的“一案一账户”涉案资金账户管理机制，实时同步涉案资金信息，确保涉案钱款账案款信息相符，做到逐案建立案款管理台账。
3.实现案款全流程监管，对案件及案款实现集中动态监控，督促及时跟进办理，提高涉案资金管理能力。
4.实现资金风险实时预警分级管理，有效降低涉案资金挂账未处置率，简化涉案资金收缴退还手续，提升办案和涉案资金管理效率。

	

	

	二、商品品类

	A3401业务延伸类（固定资产）、A3402业务延伸类（软件）、A3403业务延伸类（费用）

	三、项目期限需求

	自合同签订之日起60天，完成系统的安装调试、上线工作，自合同签订之日起60天内达到项目验收要求。　

	四、软硬件集成内容、要求及目标说明

	本次涉及采购的主要为涉案款账户智慧管理平台系统及配套使用的电脑一套、杀毒软件一套、台式电脑加显示器十三套、台式打印机七台等硬件及软件，采购详情如下：
（一）涉案款账户智慧管理平台系统：
1. 基础管理平台需求
（1）支持低代码开发平台
平台需支持表单设计器且配备3个（含）以上可复用控件，通过操作界面元素，自动生成可视化应用，可通过系统配置直接进行调整。
（2）适配信创：平台需支持市场主流国产数据库、中间件、操作系统、浏览器（火狐、360等）。
（3） 工作流引擎
平台需支持图形化、拖拉式、可视化的流程建模工具，自行定义所需要的各种固定和自由流程应用、定制多部门多流程，实现会签、加签等功能；需实现自行设定待办事项时长，需实现待办事项审核超时提醒。
（4） 提供基础平台设置功能，用于维护和管理系统平台基础数据。
①机构管理对使用方内部组织机构进行编码管理和维护。可以进行新建或修改相应的组织信息，能灵活简便地适应组织单位的调整或增减。
②用户管理用户管理提供系统操作用户的新增、删除、停用功能。操作用户要素包括登录账号、用户名、登录密码及所属执法机构。角色的定义，一个用户可以属于多个角色。
③权限管理包括功能权限与数据权限的设置。功能权限不仅设到页面权限，还可以设置到页面的按钮操作权限。
④表单设计管理包括表单设计与维护管理，支持对表单设计、表单发布、表单数据集、表单分类、系统公式、组件等设置管理。
⑤流程管理包括对业务流程的配置与调整，支持对业务工作流的设计、调整、发布、维护等设置管理。
⑥基础数据管理包括基础数据管理与维护，支持新增、修改、删除、查询，支持定制各类数据导入，并对数据进行分类管理，形成基础数据资源目录。
⑦日志管理记录用户在什么时间对某项功能、数据操作做了哪些操作的日志记录。为日志审计提供依据。
（5） 系统首页自定义
①首页须支持基于角色的个性化配置，以满足不同部门、不同岗位的差异化需求。
②核心信息展示：至少需支持定制展示信息卡片包括资金当日收支流水、资金存量、预警汇总、案件汇总、案管系统匹对、地图总览、制定文件、待办事项等。
③角色化配置：系统需能依据用户角色及操作权限，可预设不同的首页布局与内容组合，能为不同角色配置默认首页布局，针对普通用户可隐藏“地图总览”特定卡片。
④模块化管理：支持系统管理员对所有可用的首页卡片组件进行定义、发布和全局可用性管理，可对首页展示卡片进行新增、修改、删除、停用/启用等操作。
2. 账户管理需求
提供基础参数设置功能，用于维护和管理系统基础参数数据。
（1）实体账户设置：可对单位实体账户和对方实体账户的基本参数进行管理与维护,要求确保系统与银行系统对接时能够正确识别和调用单位实体账户进行资金操作。该功能需支持与银行进行对接，实现密钥交换管理。
（2）结算卡设置：可对结算卡账号的基本参数进行管理与维护。支持按“一案一账户”机制在银行开设结算卡账号，为每个具体案件生成唯一标识的账号，结算卡账号与案件信息相绑定，支持批量导入结算卡账号，生成结算卡信息管理。（3）对方账户参数设置：支持管理使用方的对方账户，支持设定和维护对方账户的实际银行账户信息，包括特定个人、普通、疑点账户等。确保系统与银行系统对接时能够正确识别和调用对方账户进行资金操作。
3. 案款管理需求
为了满足使用方的特定需求，需要提供案款管理功能，实现案款业务规范化、精细化管理。
（1）案件信息登记：提供案件信息的登记、修改等，对案件信息进行管理。支持批量导入案件信息、支持批量绑定结算卡，将案件信息与结算卡账号进行绑定，实现一案一户管理。同时必须支持案件迁移功能，实现经办人员更换后人员信息的变更，权限变更。
（2）案件资金登记：财务人员可将当事人汇入结算卡账号的案款资金信息进行登记，形成收款记录。案款流水需从结算卡账号银行接口自动获取，且包含案件资金信息以及相关票据、银行回执单，同时具有保存、预览、下载等功能。
（3）案件资金台账：提供案件资金台账功能，可清晰的看到每个案件每笔资金整个的生命周期情况，无需通过多个页面查询。支持查看案件资金总表、案件资金明细表及附件等信息，并且支持打印、导出功能。案件资金信息需包含案件信息、案款流入、案款流出、案件变更记录等明细信息。
（4）清退管理：办案人员可处理退还保证金申请，根据案件编号、案件名称、登记日期、执法机构、当事人等条件来查询案件，设置清退的户名、清退账号、清退金额根据需要设置当次需要退付的金额，每个案件每个当事人的资金可以多次退付。
清退管理支持利息试算以及实时结息功能且支持多种清退类型，如以下退付当事人、没收上缴国库、发还受害人、移交法院强制执行、其它。并且不同清退类型，支持不同的本金以及利息清退方案，利息与本金清退方案需支持以下几种①清退所有本金以及所有利息。②清退所有本金，不清退利息。③清退部分本金，同时清退这部分本金所对应的利息。④清退部分本金，不清退利息。⑤只清退利息，不清退本金。清退管理支持自定义流程，可按照最终用户要求实现个性化的流程化管理需求。
系统支持每月或者每季度批量结算各案件的利息，然后进行统一上缴，具体模式是利息结息模式采用总管模式，各案件产生的利息归集在主账户里面，发起清退资金申请。
（5）支付管理：财务人员可发起付款申请，付款申请审批通过后，将通知银行进行退款。支持在该界面同步获取发送银行成功后的银行回执单，并且支持预览以及打印。
（6）利息调整：支持案件之间的利息调整，利息调整完后综合保持不变。支持根据检察院与银行的签订协议，在银行开设的案款专户，实时获取银行利率，根据案款专户与结算卡虚拟账户的对应关系，案件的利息则根据实际时间和实时获取的利率来清算，系统自动计算资金在指定期间内的利息收入。
（7）不明款处理：可对不明款即时处理，通过数据对碰和筛查，快速识别并处理异常交易和不明款项信息。通过数据对碰和筛查对不清楚来源的款项，系统自动生成不明款，同时支持不明款挂接案件转化为正常内部资金流动。
（8）案款初始化支持对涉案专户本金与利息的初始化设置，系统上线时，涉案专户的涉案资金必须清零，将本金和利息化转到对应的案件中，实现一案一户的批量化管理。
4. 预警管理需求（提供功能描述和功能截图证明资料）
需支持定义各种类型的预警监控业务规则，包括大额支出预警、资金挪用预警、超时案件预警、未明款超时预警、化整为零预警、疑点账户预警、关联账户预警、个人账户预警、海外账户预警、重复数据预警，满足省本级检察院预警管理的特定需求。
需支持预警规则的自定义化设置，对于一些预警规则可进行相应的参数设置以适应不同的情况运行。
5. 银行交易管理需求
为了满足使用方的特定需求，需要提供银行交易管理功能，以便迅速了解银行交易个过程中的资金情况。
（1）银行资金流水：可以管理使用方的银行资金交易流水信息。
（2）资金分成明细表：可查询使用方的资金分成明细信息。
（3）涉案财务查询：可查询使用方的案款财务信息。
6. 票据管理需求
用于票据信息、票据号信息管理，实现对已开票、未开票类型的票据管理。
7. 动态监控需求
为了满足使用方的特定需求，需要提供动态监控功能，以便迅速了解资金账户整个过程中的风险预警情况。
（1）运行监控：可实时监控资金账户过程运行风险情况，提供监控大屏可视化展示。
（2）风险预警：可提供资金账户业务全过程的动态监控风险预警大屏可视化展示。
（3）三方对账预警：对使用方三方对账分析进行监控大屏可视化展示，可以实时查看使用方的资金对账表查询、对账分析、对账金额异常分析、非税上缴明细信息等。
（4）首页及明细查询：可提供动态监控首页展示及明细信息查询。
8. 银政直连需求
为了满足使用方的特定需求，需要提供银政直连功能，适配银行业务。
（1）账户管理：可实现银行主从账户信息管理，结算卡数据同步与结算卡的状态变更并关联业务数据。
（2）网上支付：可进行网上支付，进行支付交易单笔/多笔不同业务支付模式处理、支付结果获取与单笔明细可联动查看/下载电子回单。
（3）账户查询：可提供账户余额查询、账户交易明细查询/获取等。
（4）账户结息以及试算：可实现子卡账户利息提前结息以及调用银行试算接口实时返回。
（5）报文数据转换：支持在省检专线网与建行专网的数据转换，实现接口通过tcp转ftp，ftp转tcp单向传输进行数据转换、解析、业务处理。
9. 全区数据监管平台
构建覆盖使用方的涉案资金全流程监管能力：
1）全景视图汇总展示：通过动态图表、地图直观呈现关键汇总指标，包括但不限于：涉案资金总存量及环比变化趋势、资金存量分布、资金性质构成、处置状态概览、预警汇总等。
2）多层级穿透式分析：
支持从汇总数据逐级下钻至明细源头，实现“由面到点”的深度追溯：
点击任一案件编号，完整展示该笔资金的全生命周期流水、关联案件信息、经办人、审批记录及当前状态。
（二）其他配套硬件、软件以及服务
	商品名称
	数量
	品牌型号/配置参数

	服务器
	1
	服务器：KunTai R522 服务器
服务器12*3.5英寸硬盘EXP机箱-24/32C*1//S920S00-5220 2*(鲲鹏920,32C,8DIMM)*1//S内存DDR4 16G-2933/3200*2//3*16X SLOT (PCIE X8) DMINI RISER1&2 模组*1//4*3.5"后置硬盘背板(Riser1+2)组件(SAS/SATA)*1//企业级固态盘-960GB-SATA  读取2.5寸*3//RAID标卡 9440-8i-no Cache-PCIe*1//高速电缆 Mini SAS HD Cable-0.85m*1//灵活网卡4个1GE接口卡*1//2U静态滑轨套件//服务器电源模块900W 交流 80PLUS认证*2

	操作系统
	1
	银河麒麟服务器操作系统V10

	显示器
	1
	联想 S24I-30 VGA+HDMI IPS 三年保 100HZ

	杀毒软件
	1
	奇安信  杀毒软件

	数据库
	1
	金仓数据库管理系统[简称:KingbaseES]V8.0专业版

	中间件
	1
	宝兰德应用服务器软件V9.5

	防火墙
	1
	华为USG6525F(Ordinarily C13) V600R025_防火墙 威胁防护每年(适用于USG6525F)(年费实际起止时间：从 " PO 签订+90天 " 起算 3 年)

	核心交换机
	1
	华为 CloudEngine S5735-S24T8J4XE-XA-V2(C13_China)_核心交换机

	8口接入交换机
	6
	华为 CloudEngine S5735R-L8T4S-A-V2(C13_China)_8口接入交换机

	光模块
	12
	华为 光模块_千兆单模光模块 SFP-GE-LX-SM1310

	台式电脑加显示器
	13
	华为擎云W515x(16GB+512GB)UOS无WIFI有光驱+241显示器 

	台式打印机
	7
	华为（HUAWEI）CV81Z-LDP 擎云P5激光单功能打印机（信创）

	驻点维护费
	1
	首年驻点维护费

	系统等保费用
	1
	等级保护测评

	软件测评费用
	1
	验收测评




	

	

	

	五、现有的条件和环境配置简要说明

	检察院机房暂无服务器及网络设备支持涉案款账户智慧管理平台的建设，需要单独组建小型局域网，该局域网需铺设从机房到一至六楼的使用终端。从机房到各个楼层使用光纤电路铺设。

	

	

	六、集成服务进度要求

	1.施工地点：检察院指定地点。
3.工期要求：自合同签订之日起60天，完成系统的安装调试、上线工作，自合同签订之日起60天内项目验收工作。
4.项目范围：系统使用的检察院。
	阶段
	交付物
	完成时限

	需求确认
	功能需求说明书
	合同签订后10天

	系统设计完成
	建设方案
	合同签订后30天

	系统内部测试
	可运行系统
	合同签订后60天

	系统到货交付
	验收报告、测试报告、安装部署手册、使用手册、数据结构设计书
	合同签订后60天





	

	

	七、集成服务过程的责任界定和分工说明

	　供应商应按照实物交付方式交付软件产品（介质）及技术资料或文档及使用许可证明文件，交付地点为检察院指定地点。则供应商应当在合同生效后30日内提供原厂商签发的同意向我行授权软件产品使用许可的承诺文件（若软件产品交货时已随附有原厂商使用许可文件。
供应商需提供安装调试服务。供应商应遵守的约定。
1.若供应商并非原厂商，则供应商有义务联系、安排、督促、要求原厂商履行安装调试服务义务。原厂商未履行安装调试服务义务的，视为供应商未履行义务，我行有权要求供应商承担相应违约责任。
2.安装调试服务提供方应当遵守如下约定：
（1）安装调试服务提供方应当在接到我行通知之日起3日内到检察院指定地点对软件产品进行安装调试；除另有约定外，我行无需为安装调试服务支付任何费用。
（2）检察院为安装调试提供工作场地、电源等条件，软件产品安装调试所需的网络环境应由安装调试服务提供方提供，安装调试服务提供方在安装调试过程中应当遵守我行工作场所的工作纪律及相关管理规定。
（3）安装调试服务应当在如下约定期限内完成并验收合格：七个工作日内。
（4）安装调试服务工作完成后（或双方书面另行约定其他时点），安装调试服务提供方应当在3日内做好验收的必要准备并向我行发出可以进行验收的书面通知。我行自收到安装调试服务提供方可以进行验收的通知之日起3日内开始对安装调试服务进行验收，验收合格后我行签署验收合格证明。如验收不合格，安装调试服务提供方应当立即采取措施纠正不符之处，并与我行协商约定新的验收时间进行验收（简称“重新提交验收”）。若因安装调试服务提供方重新提交验收而未在原定的服务完成期限或验收合格期限前验收合格的，由供应商对安装调试服务提供方的违约行为承担逾期违约责任。

	

	

	八、集成服务的最后提交件要求、验收标准等

	1.保密要求：供应商应当采取严格有效的方式保护所获取的商业秘密；除非由我行的书面许可，或该信息已被我行认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该所获取的商业秘密应当在10年内不得对外透露。
2.交货时间要求：原则上采购合同签订后60天内交付，实际工作中如因检察院工作进度关系，该交付时间可协商调整。
3.最终提交文档要求：合同签订后60天内提交软件源代码、测试报告、系统设计说明书、实施报告、维护手册、用户操作手册等相关软件文档，并刻录成光盘，在签署验收报告环节提交至检察院及我行联系人。
4.系统上线验收标准为：系统各个模块按照功能介绍要求完成所有功能上线，所有功能平稳运行达到正常使用标准。
5.验收要求：项目由检察院、我行进行共同验收，并出具验收报告。
6.其他要求：
（1）投入涉案款账户智慧管理平台的资产，检察院拥有使用权和管理权，我行拥有软件、硬件所有权。　

	

	

	九、对供应商投入集成服务的人员数量、质量、经验等方面的要求

	供应商人服务人员数量不少于5人，技术人员数量不少于3人，从业经验均不少于2年（交付前负责团队）。
为保证建设系统的能够及时满足检察院及我行要求，供应商还需具备建设资金管理系统的案例。
为保障业务逻辑准确性，同时确保需求理解与提升沟通效率，具备财务专业背景不少于1人，专业背景以会计学、审计学、财务管理专业为优。
需提供至少1名人员进行售后服务，免费维护支持期内，包含项目运营及项目后期维保人员，售后服务方式由最终我行确定。　

	

	

	十、培训要求

	供应商在完成项目建设后，根据检察院的需求组织现场集中培训，覆盖区检察院所有财务人员、技术人员和检察院指定的工作人员，确保相关人员清晰掌握本项目涉及的软件系统的使用。由此所产生的一切费用均包含在预算内，我行不再另行支付任何费用。　

	

	

	十一、技术支持和保修服务要求

	一、维护支持时间：维护期为8年，所购软硬产品提供之日起对所购软硬产品提供8年的维护支持服务。第一年提供1人现场驻点维护，第二年至第七年提供远程维护。
二、维护支持的范围及内容
1.定期巡检：要求供应商每年巡检不低于1次。
2.安全维护：及时修复高危漏洞。
3.故障处理：修复系统缺陷（Bug）、功能异常及兼容性问题，免费升级。
故障响应承诺：
①对于严重故障（软件无法运行或基本无法运行，或软件重要功能失效或基本失效），必须在15分钟内线上响应，1小时内到现场，在4小时内恢复产品正常运行。
②对于一般故障（软件可以运行，但非重要性功能的使用受到限制），必须在15分钟内线上响应，并在8小时内排除故障。
③对于轻微故障（其它轻微影响软件使用的故障），必须在15分钟内线上响应，48小时内排除故障。
故障响应及解决过程需全程记录并形成维护服务报告。
三、维护工作方式
供应商须承诺提供7*24小时维护支持服务，以现场为主，其他电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。
　

	

	

	十二、款项支付要求

	（一）原则上入选供应商需在我行开立账户，同时开通数币对公钱包绑定结算账户作为合同指定账户。
（二）付款方式：
硬件:
1.无预付款，自硬件产品终验合格，我行收到检察院出具的验收证明文件、付款申请、增值税全额发票等文件后三十个工作日内支付硬件总价款的95%；
2.硬件总价款的5%作为尾款，自本项目8年维护支持期满后，我行收到付款申请等相关材料在三十个工作日内支付尾款。
软件：
1.软件产品到货安装后，我行收到检察院出具的验收证明文件、付款申请、增值税全额发票等相关材料在三十个工作日内支付软件总金额50%；
2.自系统软件系统上线前签订上线报告后，我行收到检察院出具的上线证明文件、付款申请等文件后三十个工作日内支付软件总金额的25%；
3.自系统软件验收合格后，我行收到检察院出具的验收证明文件、付款申请等文件后三十个工作日内支付软件总金额的20%；
4.软件总价款的5%作为尾款，自本项目软件8年维护支持期满后，我行收到付款申请等相关材料在三十个工作日内支付尾款。
维保服务：
软件及硬件完成验收后，我行收到检察院出具的验收证明文件、付款申请、增值税全额发票等相关材料在三十个工作日内支付首年驻点维保费；
（三）（其他要求，如有）

	

	

	十三、报价要求

	（包括产品报价（可选）、集成服务报价、保修服务报价、人员报价、其他报价等）
本项目为货物类税率采购项目，报价分为含税总价、不含税总价、以及增值税税率。（总价需包含涉案款账户智慧管理平台系统的研发费用以及配套的软硬件采购费用、维保服务费等本次采购需求全部内容相关费用，供应商为小额纳税人，须提供小额纳税人证明文件作为报价文件佐证材料）


	

	十四、候选供应商应具备的相关资质要求

	（包括注册资本、相关资质、服务经验等）
供应商具有资金管理相关系统建设经验。


	

	

	十五、其他要求

	无

	

	归口管理部门：
	需求单位：

	联系人：梁先生                 
	 电话： 0755-82771216                      
	日期：2026年9月17日
	　

	备注：1.本表内容直接发供应商征询，为固定模板，请勿自行增加、删除表格式样。如采购项目未涉及相关内容，请在相关栏目中填写“无”。

	      2.在选择采购种类、相关建议时，请用“■”或“√”替代“□”。



