附件1

固定资产与物资库存管理系统建设服务

采购需求

- 项目概况

随着深圳市宝安实业集团有限公司业务规模的持续扩大和运营复杂度的不断提升，现有的固定资产管理与物资库存管理方式已难以满足集团及所属企业精细化、高效化和数字化的管理要求。目前，公司在资产与物资管理方面主要依赖手工台账、分散的电子表格，存在以下突出问题：

1、信息孤岛严重：固定资产与库存物资数据分散在不同部门、不同系统中，缺乏统一的数据标准和集成平台，导致信息无法实时共享，影响决策效率。

2、账实不符频发：由于缺乏有效的盘点机制和动态跟踪手段，资产与物资的实际状态（如位置、使用人、折旧情况、库存数量等）与账面记录经常不一致，造成资源浪费或重复采购。

3、流程不规范、透明度低：从资产采购、入库、领用、调拨、维修到报废，以及物资的申领、出入库、消耗等环节缺乏标准化、可追溯的流程控制，管理漏洞较多。

4、缺乏预警与分析能力：无法对资产生命周期、库存周转率、临期物资、闲置资产等关键指标进行智能预警和数据分析，难以支撑成本控制与资源优化配置。

5、合规与审计风险增加：在日益严格的财务、税务及内控合规要求下，现有管理方式难以提供完整、准确、可审计的资产与库存数据链，存在合规隐患。

为全面提升公司资产管理水平，实现“账实相符、流程可控、数据可视、决策有据”的管理目标，亟需引入一套功能完善、技术先进、安全可靠且可扩展的固定资产与物资库存一体化管理系统。该系统应支持全生命周期管理、条码/RFID识别、多组织架构适配、移动端应用、与现有OA集成等核心能力，从而推动公司运营向数字化、智能化转型，提升资源利用效率，降低运营成本，强化内部控制与合规保障。

因此，公司启动固定资产与物资库存管理系统建设服务项目，为公司构建统一、高效、智能的资产与库存管理平台。

二、建设内容

- 建设目标

本系统旨在构建一个覆盖资产全生命周期管理与物资库存精细化管控的一体化数字平台，实现以下核心目标：

- 统一管理平台

整合采购、资产台账、使用、退出、定位、盘点、维修、库存等业务模块，打破信息孤岛，形成统一数据底座。

- 全流程闭环管控

实现从采购申请 、合同/订单、 收货、 验收、 资产立卡 、使用调拨/领用/借用、 维修保养、折旧、报废处置的全链条闭环管理。

- 账实一致、动态可视

通过条码/RFID标签绑定、实时定位、移动终端扫码盘点等技术手段，确保资产与物资“账、卡、物”高度一致，状态实时可查。

- 流程自动化与合规审批

内置可配置审批流，并支持与OA系统深度集成，实现关键业务（如采购、验收、报废、领用、调拨等）的线上审批与留痕，满足内控与审计要求。

- 智能预警与决策支持

提供库存上下限预警、质保到期提醒、闲置资产识别、折旧统计等功能，并通过多维度报表（柱状图、饼图、明细表等）支撑管理决策。

- 移动化与离线作业能力

支持安卓/iOS移动终端执行盘点、领用、归还等操作，具备离线任务处理能力，提升资产及物资存储管理人员的工作效率。

- 灵活扩展与权限精细控制

支持自定义资产分类、地理区域、组织架构、角色权限（含操作、功能、数据三级权限），适配多层级、多部门的复杂管理需求。

- 建设要求

- 功能模块要求

- 系统须完整覆盖以下核心功能模块：

- 采购管理：支持采购申请、合同、订单、收货、使用验收、质保验收，均需支持OA审批对接及批量导入。

- 资产台账管理：包括资产卡片创建与调整、资产档案（含维修、点检、备件等记录）。

- 折旧管理：支持自定义折旧方式，生成并查询月度/季度/年度折旧记录。

- 使用管理：涵盖调拨、领用、借用、归还、续期、交接、闲置等全场景操作。

- 退出管理：支持资产报废与处置流程，记录完整信息。

- 资产定位：支持楼层/基站配置、标签绑定、实时盘点、地理定位（按类型/地点/名称查询）。

- 盘点管理：支持按部门、区域、状态等条件创建盘点单，支持二维码/RFID扫码、多人协同、离线执行。

- 设备监控与紧急维修：支持设备注册、告警阈值设置、故障分类、维修领料、退库、多仓调拨。

- 库存管理：包含入库、出库、库存查询、库存预警。

- 物资盘点：独立的物资盘点单创建与执行机制。

- 统计报表：提供资产分布、变动、盘点、处置、维修及物资入库、调拨等多维统计分析，支持图表可视化。

- 主数据管理：支持资产分类、地理区域等基础数据自定义。

- 系统权限：支持组织、岗位、用户、角色、分组管理，具备三级权限（操作/功能/数据）控制能力。

- 工作流程：支持我发起的、待办/已办事项、抄送、流程委托等协同功能。

- 技术与集成要求

- （1）支持与深圳市宝安实业集团有限公司现有OA系统无缝对接，实现审批表单、附件推送以及审批结果同步。

- （2）支持条码及无源/有源RFID技术，兼容主流标签与手持终端。

- （3）移动端需兼容Android 10及以上、iOS系统，支持离线操作与数据同步。

- （4）系统需具备高可用性、安全性及可扩展性，支持未来与ERP、财务系统集成。

- 用户体验要求

- （1）界面简洁，操作便捷，支持一键导入、批量处理、快速检索。

- （2）关键业务流程（如领用、调拨、盘点）需实现“一键导入关联资产”。

- （3）报表支持导出（Excel/PDF等格式），图表可交互。

- 综上，该系统建设需以“全生命周期、全流程在线、全要素可视、全角色协同”为核心理念，打造一个集规范性、智能性、移动性与安全性于一体的数字化资产管理与物资库存管理的系统。具体功能要求详见下表：

| 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期管理 | 采购管理 | 采购申请 | 1.支持审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； 2.系统自带可配置审批流程； 3.可批量增加、导入采购清单明细； |
|  |  | 采购合同 | 1.包含合同编号、名称、供应商名称、金额； 2.可批量选择订单内的资产明细； |
|  |  | 采购订单 | 1.包含订单编码、采购部门、合同编码； 2.支持导入采购合同和采购申请内的采购清单明细； |
|  |  | 采购收货 | 1.支持审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； 2.系统自带可配置审批流程； 3.可批量增加、导入采购清单明细； |
|  |  | 使用验收 | 1.包含验收单号、验收人、验收部门、验收时间（年月日）； 2.可关联对应资产明细进行批量或单一验收； 3.支持审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； |
|  |  | 质保验收 | 1.可对已使用并到质保期的设备/资产进行验收； 2.包含使用过程记录、验收情况说明、验收附件上传等； 3.支持审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； |
| 资产台账 | / | 资产卡片 | 1、包含资产名称、规格型号、资产类别、立卡日期、管理人、管理部门等； 2、可关联备件清单； |
|  |  | 资产卡片调整 | 1.可对已创建的资产卡片进行内容修改，包含资产名称、规格型号、资产类别、立卡日期、管理人、管理部门等； 2.支持审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； |
|  |  | 资产档案 | 1.包含资产变动、维修、备件使用、点检、巡检、保养等业务记录； |
| 折旧管理 | / | 折旧设置 | 1.可自定义设置资产折旧方式； |
|  |  | 折旧记录 | 1.可查询、统计资产每月度、季度、年度折旧记录； |
| 使用管理 | / | 资产调拨 | 1.可便捷录入详细的资产调拨单，一键导入调拨资产； |
|  |  | 资产领用 | 1.可便捷录入详细的资产领用信息，一键导入领用资产； |
|  |  | 资产借用 | 1.可便捷录入详细的资产借用信息，一键导入借用资产； |
|  |  | 资产归还 | 1.可便捷录入详细的资产归还信息，一键关联领借单； |
|  |  | 续期管理 | 1.可便捷录入详细的资产续期信息，一键导入续期资产； |
|  |  | 资产交接 | 1.支持资产使用人、管理人变更，一键导入关联资产清单； |
|  |  | 资产闲置 | 1.可便捷录入详细的资产闲置信息，一键导入闲置资产； |
|  |  | 资产变动查询 | 1.可查看企业资产各种变动信息； |
| 退出管理 | / | 资产报废 | 1.设备管理员可新增资产报废工单，支持报废日期、申请人、管理人、报废原因、资产等信息的录入。 |
|  |  | 资产处置 | 1.支持处置编号、处置日期、申请人、管理人、资产等信息的录入。完成后可成功创建资产处置表单。 |
| 资产定位 |  | 楼层管理 | 1.包含定位楼层配置、地点配置； |
|  |  | 基站管理 | 1.自定义配置定位基站信息，包含名称、类型、地点等； |
|  |  | 标签绑定 | 1.与资产定位标签进行绑定； |
|  |  | 实时盘点 | 1.一键自动盘点，包含正常资产、异常资产、丢失资产等信息； |
|  |  | 地理定位 | 1.自定义定位资产位置，可按照类型、地点、名称等信息； |
| 盘点管理 |  | 盘点单创建 | 1.可录入详细的盘点单信息，可根据盘点范围预览盘点数据; 2.可根据资产类型、地理区域、使用部门、管理状态进行自定义盘点单据创建； |
|  |  | 盘点单执行 | 1.支持移动终端二维码扫码、RFID感应等多种方式执行盘点； 2.支持盘点任务离线执行； 3.支持同一盘点任务多人同时执行； |
| 设备监控 | / | 机型管理 | 1.支持自定义数据采集设备类型； |
|  |  | 设备注册 | 1.自定义增加设备，可通过MQTT协议或485网关方式； |
|  |  | 设备告警 | 1.可自定义设备告警信息和报警阈值； |
| 紧急维修 | / | 故障分类 | 1.支持新增故障分类，包含分类名称、创建时间、创建用户等信息的录入。完成后可调用故障分类数据。 |
| 物资管理 | 仓库管理 | 物资采购入库 | 1.支持一键导入采购订单明细； 2.支持多仓库、库位、货架选择； |
|  |  | 领用申请 | 1.支持审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； 2.支持资产维修一键申成领料单； |
|  |  | 领用出库 | 1.支持审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； 2.支持出库申请物资明细查看和数量修改； |
|  |  | 调拨管理 | 1.支持多仓库物资调拨管理； 2.支持审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； |
|  |  | 库存查询 | 1.支持列表展示所有库存明细清单； 2.包含物资类型、名称、数量、存放地点、库区、库位等； |
|  |  | 库存预警 | 1.支持自定设置每类物资上下限预警； 2.支持预警信息通过企微、钉钉、邮件、短信等方式的消息推送； |
|  |  | 领用退库 | 1.支持超领物资的退库； 2.支持审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； |
|  | 物资盘点 | 物资盘点单创建 | 1.支持库存物资的盘点单据创建； 2.支持自定义类条件的盘点，包含仓库、货位、类别等； |
|  |  | 物资盘点单执行 | 1.支持安卓/苹果移动终端的盘点任务执行； 2.支持二维码、RFID等方式盘点； |
| 统计报表 | 资产统计 | 资产分布统计 | 1.根据资产所属部门、地理区域、类别、使用状态等进行统计； 2.支持柱状图、饼状图、表格等形式展现； |
|  |  | 资产变动明细表 | 1.支持所有变动类型的记录展示； 2.支持柱状图、饼状图、表格等形式展现； |
|  |  | 资产盘点明细 | 1.支持所有盘点任务结果展示； 2.包含盘盈、盘亏、正常的结果展示； |
|  |  | 资产处置统计 | 1.支持报废、变卖的资产统计展示； 2.支持柱状图、饼状图、表格等形式展现； |
|  |  | 资产维修明细 | 1.支持资产所有维修记录展示； 2.包含维修方式、维修进度、维修种类、维修费用等； 3.支持柱状图、饼状图、表格等形式展现； |
|  | 物资统计 | 物资入库 | 1.支持入库物资的记录展示； 2.包含入库物资类型、规格型号、金额、数量、供应商、入库时间等； 3.支持柱状图、饼状图、表格等形式展现； |
|  |  | 物资调拨统计 | 1.支持调拨物资的记录展示； 2.包含调拨仓库、物资名称、物资数量、规格型号、调拨时间等； 3.支持柱状图、饼状图、表格等形式展现； |
| 主数据管理 | / | 资产分类 | 1.支持自定义资产类型创建； |
|  |  | 地理区域 | 1.支持自定义地理区域创建； |
| 系统权限 | / | 组织管理 | 1.支持同步OA组织机构数据； 2.支持自定义组织机构创建； |
|  |  | 岗位管理 | 1.支持同步OA岗位数据； 2.支持自定义岗位创建； |
|  |  | 用户管理 | 1.支持新增用户需维护用户基本信息，并关联对应的组织及岗位； |
|  |  | 角色管理 | 1.支持自定义角色创建； 2.支持自定义角色权限管理； |
|  |  | 分组管理 | 1.支持自定义用户分组管理； |
|  |  | 分级管理 | 1.支持管理组织、岗位、用户、角色的操作权限授权； |
|  |  | 权限管理 | 1.支持三级权限划分。即操作权限、功能权限、数据权限； 2.支持管理员自定义进行权限划分； |
|  |  | 在线用户 | 1.支持管理员查看在线用户数，包含用户账号、登录时间； |
| 工作流程 | / | 我发起的 | 1.支持自定义审批流程新增； 2.支持流程节点信息查询； |
|  |  | 待办事项 | 1.支持所有待办信息展示； 2.包含流程审批、待办任务等； |
|  |  | 已办事项 | 1.展示所有已完成事项； |
|  |  | 抄送事宜 | 1.支持待办任务人抄送通知； |
|  |  | 流程委托 | 1.支持自有流程、任务委托他人协助审批、处理； |
| 非功能 需求 | 系统对接 | 与OA系统对接 | 1.甲方OA系统对接，将固定资产与物资库存管理业务的审批流程对接OA，向OA发送审批表单及附件，并返回审批结果； |
|  |  | 与统一门户对接 | 1.与甲方统一门户对接，实现UI风格统一、用户权限管理统一、登录统一，含PC门户及小程序门户。 |
|  |  | 与大数据平台对接 | 1.支持数据对接和系统接口对接两种方式与与甲方的大数据平台对接，保证大数据平台可集成平台中的所有业务数据。 |

- 系统配套硬件

乙方需提供满足以下要求的配套硬件，并支持与固定资产与物资库存管理系统进行无缝对接，费用已包含在本次合同金额范围内，相关硬件产品自项目验收后，提供1年免费质保。

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无源RFID超高频标签 | 1.支持自定义标签尺寸、打印样式; 2.包含多类型抗金属型号，柔性抗金属、塑封抗金属、高温抗金属等； 3.感应读写距离不少于5米； | 张 | 3000 |
| 2 | 无源RFID超高频标签打印机 | 1.打印方式 :热转印、热敏 2.RFID功能 :集成的UHF读写器、编码器，支持EPC Class 1 Gen 2协议，满足ISO 18000-6C标准 3.分辨率 :300 dpi 4.最大打印速度 :8 ips 5.最大打印宽度 ：4.17″ (106 mm) | 台 | 2 |
| 3 | 二维码、无源RFID超高频手持终端 | - 处理器：高通八核，1.8 GHz 2.操作系统Android10.0 3.内存 RAM:4GB ROM:64GB 4.显示屏5.7英寸高清(720×1440) - 5.同时支持二维码、无源RFID标签扫描 | 台 | 4 |

三、配套服务

（一）系统初始部署

包括平台部署、平台初始化、平台数据配置、数据报表配置等。

（二）系统实施服务

包括需求调研、平台开发、平台部署、系统培训、数据维护以及现场服务等。

（1）安装

①乙方负责所有招标范围内应用平台及其相关软件的安装调试等工作；

②乙方应根据甲方提供的安装环境编制安装手册，经双方讨论确认后，作为安装的依据，并提交给甲方；

③乙方负责派遣资深工程师带队进行平台安装及调试工作；

④除非双方另有约定，乙方必须负责一切与平台安装调试有关的实地工作和服务；

⑤甲方提供支撑本次项目软件平台运行的服务器硬件部署资源，乙方在运维期内确保软件可以顺利运行并提供运维保障服务。

（2）测试

①测试方案

乙方应提交测试方案，并通过甲方鉴定及确认。测试过程需要严格按照相关标准及规范进行。测试过程产生的费用由乙方承担。测试内容应包括但不限于以下内容：

1）功能测试；

2）性能测试；

3）稳定测试；

4）压力测试；

5）容错测试；

6）安全性测试。

②测试报告

在每项测试内容完成后提供正式的测试报告。测试报告的格式应简单明了，便于实际的操作，测试报告应包括但不限于如下内容：

1）测试说明及测试目的；

2）测试的开始、结束时间、地点及方法；

3）测试环境、产生测试数据的方法、平台配置图；

4）测试合格的标准；

5）数据打印输出的结果、图表等；

6）测试缺陷分析及整改方案；

7）测试结论、测试遗留问题备忘录；

8）测试人员名单；

9）测试负责人签字。

（3）初步验收和试运行的标准和方法

系统集成测试达到要求时，进行初步验收，乙方以书面形式正式向甲方递交本项目软件系统《初步验收报告》和《试运行申请报告》，给出系统试运行的时间计划、人力安排及需要甲方配合的配套软硬件环境。

甲方在收到乙方提交的《初步验收报告》和《试运行申请报告》后，甲方有权组织第三方（第三方测试费由乙方承担，该费用已包含在本合同价款里，总费用不超过合同总额的0.5%）和甲方专业人员进行初步验收，经甲方确定可投入试运行后，由验收组签字确认通过或给出反馈意见。

如果在系统试运行期间发现系统功能及性能与甲方需求及乙方提供的设计书相关内容不符，甲方有权要求修改、再测试及重新计算试运行期限。

如果在试运行期间结束时，未出现系统故障及错误，乙方即可提交书面《系统试运行报告》，经甲方书面确认的试运行报告为系统试运行结束的标志。

乙方应对试运行过程中发现的系统错误进行修改、测试，并保证修改结果与甲方需求及乙方提供的设计书相关内容相一致，甲方有权要求试运行期相应延长。

（4）正式验收标准和方法

系统验收内容以双方书面确认的技术方案（或软件详细技术说明）、招标文件、投标文件及经双方确认的需求变更说明、相关国家标准、行业标准为依据，前述标准不一致的，以最高标准为依据。

乙方在系统试运行结束后，应提交书面《验收申请报告》、系统验收所需的可运行的软件、介质和技术文档等，技术文档至少应包括：平台需求说明书、系统架构设计说明书、系统数据库数据结构说明书、系统权限及管理说明书、系统运维说明书、系统对外接口说明书、用户手册等。前述文档均应全中文。

甲方审查确认技术文档无误后，甲方组织进行正式验收，验收通过后，参加验收单位项目负责人分别在《项目验收报告》上签字。经多方签字确认的《项目验收报告》为系统验收通过的标志。

验收程序：

1）乙方提出系统验收申请；

2）乙方制定系统验收计划；

3）甲乙双方成立系统验收小组；

4）甲乙双方进行系统验收测试；

5）甲方组织系统验收评审；

6）乙方形成系统验收报告；

8）乙方移交系统中软件、硬件产品。

验收着重软件验收测试，以保证被验收的软件产品符合设计书或合同及招标文件规定的要求，设计书或合同及招标文件要求不一致的，以最高要求标准为准；设计书或合同及招标文件对软件测试标准没有约定或约定不明的，以国家标准、行业标准为准。

验收测试的内容包括功能测试、性能测试、强度测试以及综合演示，以证实软件的功能、性能与软件需求的一致性，程序和文档的一致性。

在验收测试的基础上，对被验收的软件进行综合评审，给出对软件的综合评价。除了对软件的性能、质量的评价外，还应对软件文档的完整性、准确性和标准化程度给出评价。

在评审的基础上进行项目验收。

移交程序

乙方提出软件产品移交项目清单，并附加必要的说明，逐步核实并移交给甲方，移交结束后形成产品移交文件，文件内容如下：

1）移交项目清单；

2）移交项目的数量；

3）移交的时间、地点、收受人签名。

（三）固定资产管理咨询服务

乙方应结合甲方固定资产管理业务的实际情况提供咨询服务，为甲方固定资产管理梳理业务流程，结合平台配置业务管理流程，并安排人员为甲方进行初次资产登记、梳理和盘点工作，指导甲方构建固定资产管理流程。

（四）系统培训服务

乙方应按照经甲方批准的培训计划对甲方所指派的人员进行培训，培训地点可选在甲方指定所在地或项目所在地。乙方应选派技术熟练、表达能力强的专业人员对甲方派出的职员进行培训。

乙方应配合提供必要的生活和学习条件，使甲方培训人员参与和工作有关的全部操作项目的培训，使之能理解并胜任对整个运行系统和设备的操作、检验、调节、质量控制及保养工作。

培训次数不少于5次。

（五）系统运维服务

本合同项下，乙方还须在固定资产与物资库存管理系统建设服务项目全部竣工验收合格后，为甲方免费提供1年的平台运维服务，同时应编制《项目总结（运维）报告》验收归档。主要运维服务包括：技术咨询、相关数据更新、平台维护，配合甲方智慧园区业务平台、大数据平台进行数据及平台接口对接并提供技术支撑服务，配合甲方对该平台与甲方相关平台进行整合等。

免费运维期内本系统若发生问题，乙方维修服务需在2小时内进行信息响应，如远程无法解决问题需在12小时内到达现场进行免费维修处理并于8小时内排除故障，使系统正常工作。

各项服务成果的1年运维期满后，甲方有权要求乙方继续提供有偿运维服务，延长运维期，运维内容包括但不限于系统的日常运维、系统漏洞修复、版本升级等所有与软件运营维护相关内容。甲方亦有权委托第三方提供后续运维服务，乙方须予以配合。

四、服务成果及要求

- 服务成果

（1）文本类成果：文本类成果按本合同“四、服务成果及要求”中的“（二）成果提交节点”提供。文本类成果需各提供纸质文本4份，同时提供可编辑的原电子文档。

（2）软件类成果：软件类成果需符合甲方开发要求，满足甲方实际需求，保证软件使用正常，运行流畅；乙方应向甲方提供以下软件类成果：二次开发代源码、软件安装包、第三方软件、SDK包、平台接口文档。乙方保证其提供的软件源代码和软件安装包可以永久正常使用，甲方拥有对上述软件编程成果文件的使用、迭代、二次开发的权利。软件类成果要求：

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目平台软件安装文件 | 包含：可进行离线安装的本项目部署安装包及自动安装配置脚本 | 软件永久使用授权，不受系统配置用户数量限制，提供安装光盘。 |
| 2 | 本项目约定提交的源代码文件 | 包括但不限于软件二次开发源代码、编译文件、部署安装脚本、配置文件、测试代码 |  |
| 3 | 平台接口文档 | 包含但不限于软件接口定义、接口版本、调用方式、地址、请求参数说明、权限控制 |  |
| 4 | 第三方软件 | 支撑系统正常运行的必要的中间件、其他支撑软件或工具软件等 |  |

乙方需在甲方指定的机房完成固定资产与物资库存管理平台所需的服务器部署上架以及服务器配置，并提交服务器安装配置清单。

- 成果提交节点

- 第一节点（需求方案节点）：乙方应在合同签订之日起1个月内，完成需求调研并提交《需求调研报告》、《需求规格说明书》以及《平台建设服务方案》，并经甲方验收合格后书面确认，书面确认后方可视为完成并进入下一成果提交节点。

- 第二节点（平台实施节点）：第一节点成果完成之日起2个月内，完成固定资产与物资库存管理平台二次开发，平台部署及数据配置，相关配套硬件到货、向甲方演示平台功能，并提交《二次开发源代码及说明文档移交清单》、《配套硬件收货单》、《安装部署指导文档》《产品说明书》《平台自检报告》，并经甲方验收合格后书面确认，书面确认后方可视为完成并进入下一成果提交节点。

- 第三节点（试运行节点）：第二节点成果完成之日起2个月内，完成试运行期间的平台错误修复，针对甲方反馈问题完成平台优化，完成平台用户培训，提交《试运行报告及整改记录》《平台上线总结报告》《平台（初步）验收报告》《用户使用操作手册》《平台运行维护手册》《培训记录及签到表》，并经甲方验收合格后书面确认，书面确认后方可视为完成并进入下一成果提交节点。

- 第四节点（竣工验收节点）：第三节点成果完成之日起1个月内，完成竣工验收，提交平台以及以及上述“（一）服务成果”所列软件类成果，提交《竣工验收方案》《竣工验收报告》，并经甲方验收合格后书面确认，书面确认后方可视为完成并进入下一成果提交节点。

- 第五节点(运行维护节点)：第四节点成果完成后，项目进入1年运行维护期，运维期间，乙方每月向甲方提交《月度运维报告》。维护期结束后，乙方提供《项目总结（运维）报告》。

- 以上节点完成过程中，若由于客观原因导致项目实际执行内容与合同约定内容不一致需要进行变更的，乙方需向甲方提交变更申请报告，以及变更审批文件，甲方书面同意后方可进行变更。

五、服务期限

（一）乙方的服务期限为：自本合同签订之日起，至项目竣工完成验收并完成1个月运维服务为止。

（二）本合同所称服务期限是指：除本合同就服务内容或服务成果有具体完成时限约定的按照约定执行之外，乙方还应按约定完成本合同项下的全部服务内容、提交全部服务成果并应经甲方验收合格。但是，即使本合同约定的服务期限届满，就本合同约定的服务内容，甲方仍有权要求乙方提供咨询服务，本合同的服务费用已包含相应费用，乙方应无条件履行且不得提出任何服务费用要求。