深交易APP鸿蒙适配改造项目需求

一、项目概况
为落实信息技术应用创新要求，围绕硬件、云基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等 IT 产业链核心技术与产品开展自主研发，响应经济发展、社会稳定运行和筑牢安全可靠的信息技术支撑体系目标，按照整体信息技术应用创新发展要求，信息技术应用创新建设从局部起步，在应用实践中迭代产品功能。本项目拟对移动端应用进行鸿蒙生态适配改造和部署，使系统硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品符合信息技术应用创新要求。
二、商务需求
（一）服务期限
合同签订完成起6个月内，完成相关软硬件安装、调试、竣工验收工作，竣工验收之日起项目免费运行维护1年。
（二）服务地点
深圳市南山区及采购人指定的地点。
（三）培训要求
为了保证成交人所提供的系统能良好运行，要求成交人负责提供有关系统功能、安装、操作、设计、维护和系统开发以及应用软件使用的文档和培训。
1.培训：提供对采购人及最终用户的分层次培训。
2.成交人需提供操作使用手册。
3.供应商需提供产品操作手册纸质文件和电子文件。
（四）保密要求
1.在合同签订时，中标人须与采购人签订《保密协议》，且必须确保参与项目的工作人员不能有涉外人员。在项目实施过程中，中标人必须严格遵守采购人的相关管理制度及操作规范。
2.项目所有成果的版权、使用权归属采购人，未经采购人许可，中标人不得以任何形式对外泄露，否则采购人将依法追究其法律责任。
3.中标人需对本项目所有的信息（包括但不限于文件、图片、音视频、数据等）进行安全处理，确保信息不被泄露。中标人如有使用第三方的信息、技术或服务应首先征得信息所有权方和甲方的同意。
 （五）验收要求
1.系统上线平稳运行2个月后，成交人应当对系统进行功能和性能检测，以确认实施项目符合要求并可以正常运行后，成交人向采购人提出验收申请。采购人在30日内组织采购人业务部门对系统进行验收，服务经过双方检验认可后，签署竣工验收报告。
2.文档要求
系统开发应严格遵照国家软件工程规范进行，中标人必须根据开发进度及时提供有关文档和技术资料，包括但不限于以下文档：
（1）需求分析和设计阶段：《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》《应用系统接口设计》及流程图、ER图、数据字典等；
（2）系统实施和上线阶段：《功能测试报告》《性能测试报告》《试运行/上线报告》《应急预案》《安全扫描报告》《部署方案》等；
（3）系统交付阶段：《培训计划》《培训记录》《用户操作手册》《系统安装维护手册》等。
（4）项目整个实施阶段：提供项目源代码、相应的管理文档，如《软件开发和实施计划》《项目进展报告》《项目月报》等。
其他：应用系统开发的所有源代码及可执行程序，源代码符合《编程规范》，注释清晰明了，能够编译生成目前正在运行的应用系统。
3.当满足以下条件时，采购人才向成交人签发验收报告：
（1）中标人已按照合同规定提供了全部技术资料。
（2）服务项目符合招标文件的服务要求。
（六）付款方式
1.合同签订后20工作日内，采购人向成交单位支付合同总价30%的款项。
2.项目通过竣工验收后20工作日内，采购人向成交单位支付合同总价50%的款项。
3.项目免费运维期结束后20工作日内，采购人在30日内组织采购人业务部门对系统进行质保期验收，服务经过双方检验认可后，签署质保期验收报告，采购人向成交单位支付合同总价20%的款项。
（七）报价要求
本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润等。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。
投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标。
三、技术需求
（一）总体技术要求
通过将系统和功能建设后，使系统和功能模块在信息技术应用创新环境下运行
1.采用信息技术应用创新技术路线，所使用的产品应符合信息技术应用创新要求。其中服务端改造将现使用的服务端应用改为符合信息技术应用创新要求的服务端应用，客户端改造将现使用基于window内核开发的客户端程序重新改造并编译为适用于信息技术应用创新系统运行的客户端程序。
2.客户端需在已支持ios、安卓系统的基础上，增加适配鸿蒙操作系统环境。
3.系统建设安全标准要求系统安全等级保护级别为等保三级，在功能、安全、网络等各方面的设计应当符合国家网络安全和市电子政务建设等各项标准和规范。
4.在系统设计上应采用国际、国内成熟的信息技术和先进的技术标准，要能与其他系统互联互通并具备扩展性和可维护性。
（二）组织实施要求
1.项目实施步骤要求
投标人须根据本项目服务内容，制定合理可行的项目实施步骤，按照服务内容的划分，确定项目开展的先后顺序，各阶段人员组成、时间进度以及各阶段提交的交付物和质量标准，同时明确所需项目费用的依据。
2.项目管理要求
中标人的软件开发和实施过程要遵循统一过程标准。项目实施过程各阶段的工作安排、工作管理、各阶段提交的工件和质量标准都要严格遵循统一过程标准要求。
投标人必须在投标文件中明确项目管理使用的工具，以及将项目过程数据清晰完整地交付采购人。
投标人应对项目过程中使用的软件工具（设计、建模、开发、需求管理、项目管理）进行描述，并明确指出将来（即项目结束后）哪些工具可提供采购方无偿使用，哪些工具必须购买和相应的报价。
3.质量控制要求
投标人须在投标文件中提出项目重要技术方案评审方式与要求以及项目实施中质量保障和质量控制方式。
在项目实施全过程中，采购方有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，中标人应全面配合，确保人力、物力的定量投入，定期向采购方提交最新的进展情况报告。
4.项目团队要求
中标人必须根据本项目的特点和建设内容，组建一支技术经验丰富、人员相对稳定的项目团队为项目建设服务，并在投标文件中确定项目负责人、技术负责人、系统架构人员、系统分析人员、测试人员、编程人员等主要软件开发人员，说明每个人的角色、职责。相关人员的工作经验将作为评分考虑的重点。
项目执行过程中，采购方有权对项目组人员进行考核和评价，不符合条件人员，采购方有权要求中标人及时更换。
中标人可以根据实际需要但必须经过采购方同意方可对人员进行更换调整（原则上项目经理、系统架构师、核心系统分析人员不得更换），但须保证所更换人员的技术素质和工作能力不低于被替换人员，且更换比例不得超过20％，否则，采购方有权提前终止合同。
5.测试要求
投标人必须在投标文件中提出软件测试方案。为了保障系统测试的科学性和公正性，本次项目建设采购方引入第三方测试机制，中标人要积极配合第三方测评。系统测试结果应当符合以下标准，否则中标人应当积极按照要求整改：
（1）交互类业务
交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入、删除、修改一条记录或发布一条信息等操作。
平均响应时间：≤800ms；
峰值响应时间：≤1000ms。
批量前台经办业务数据导入（按一次2000条评估）
平均响应时间：≤2000ms秒；
峰值响应时间：≤3000ms。
（2）查询类业务
查询业务如数据查询、统计报表生成或决策支持的信息查询等。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，根据具体情况而定，满足以下响应时间：
简单查询平均响应时间：≤500ms；
复杂查询平均响应时间：≤800ms；
视频播放平均响应时间：≤3000ms。
（3）交易接口服务（数据交换）
单条记录交易平均响应时间：≤800ms；
多条记录（100条）交易平均响应时间：≤3000ms。
（4）大数据量、批量处理业务
批量交易是指一次完成多笔业务处理的交易，如批量扣缴、批量核算工资等，由于批量交易的数据量不确定，具有处理复杂、操作数据量大、处理时间长等特点，极限数据查询时间：大样本量时数据查询时间≤2000ms。
（5）系统能大规模、高质量地处理数据，提供高速度、高效率、实时、及时的计算与信息处理能力，要求系统不能由于用户连接的增加明显降低系统的响应时间。应用系统需支持同时在线用户数为1500人，并发用户数为200人。
6.数据迁移
本项目涉及硬件和软件环境升级的，成交人负责本项目范围中所有软件系统和数据的迁移，并确保数据无丢失；涉及功能点全新开发或适配改造的，成交人负责所有原有数据的清洗、迁移，确保业务数据在新系统对应功能模块可查可用。
7.维护计划
投标人必须在投标文件中明确项目投入生产后的项目维护计划。
8.软件部署
成交人不仅承担应用系统的开发，还需要承担系统软件的安装、应用系统的部署及优化工作。

四、功能需求
[bookmark: heading_6]（一）核心模块改造要求
	模块名称
	改造内容
	改造目标

	原生UI模块
	用鸿蒙ArkUI组件重构安卓原生页面（底部导航、交易列表、用户中心等）
	布局对齐安卓版，滑动流畅（帧率≥60fps），适配鸿蒙设备屏幕

	H5容器模块
	用鸿蒙Web组件替换安卓WebView，适配JSBridge通信逻辑
	H5页面正常加载，与原生通信无异常，复用现有H5代码

	通信模块
	将安卓JSBridge替换为鸿蒙javaScriptProxy，保留接口名称与参数
	实现H5与原生双向通信（分享、获取登录态等），响应速度≤300ms

	数据层模块
	替换安卓本地存储API（SharedPreferences→Preferences、Room→RDB），复用网络请求逻辑
	数据存储/读取正常，网络请求稳定，登录态同步无异常

	核心功能模块
	交易服务交易服务、交易相关反馈、收藏、分享、离线查看交易记录等核心功能适配鸿蒙API
	功能正常可用，与安卓版体验一致

	推送模块
	用鸿蒙Push Kit替换安卓FCM推送，适配鸿蒙通知机制
	推送正常接收，点击可跳转对应页面，支持推送设置

	个性化设置模块
	夜间模式、字体大小等设置适配鸿蒙UI，同步H5页面显示
	设置生效正常，原生与H5页面样式统一



（二）功能点清单

1.适配改造内容
	应用名称
	工作项
	数量
	适配改造内容

	深交易APP
	动态H5页面
	950
	1.涉及API兼容适配
①系统信息获取
②权限管理
③弹窗
④存储访问
2.涉及资源适配
①屏幕适配
②资源文件规范
③主题适配

	
	第三方SDK
	17
	1.外部SDK
2.内部SDK

	
	JSBridge
	88
	1.JSBridge核心通信机制
2.Bridge API接口
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	模块
	一级功能
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	登录
	验证码登录
	手机号+短信验证
	

	
	密码登录
	账号+密码
	

	
	忘记密码
	手机号+短信验证
	

	
	本机号码一键登录
	
	

	
	微信登录
	
	

	
	营业执照登录
	跳转小程序登录
	

	注册
	自然人注册
	证件类型选择
	大陆居民身份证
港澳居民来往内地通行证
台湾居民来往大陆通行证
军官证
外国人永久居留身份证
中国护照
外国护照

	
	
	证件照有用信息自动识别
	姓名、证件号码、有效期等

	
	
	登录密码
	密码要求:字母、数字、特殊字符($@!%*#?&)组合，密码长度:8~20位

	
	
	手机号+短信验证
	

	
	企业注册
	申请材料提示
	链接跳转授权委托书

	
	
	
	链接跳转办理承诺函

	
	
	企业/单位证件类型选择
	工商营业执照证
事业单位登记证书
民办非企业单位登记证
社团登记证书
工会法人资格证
统一社会信用代码证
非中国大陆企业的有效证件

	
	
	证件照有用信息自动识别
	企业/单位名称、证件号码、法定代表人/负责人姓名

	
	
	企业/单位补充信息
	注册地区选择

	
	
	
	企业/单位性质选择

	
	
	
	隶属关系选择

	
	
	申请人信息
	申请人身份

	
	
	
	申请人证件类型选择

	
	
	
	证件照有用信息自动识别

	
	
	
	办理承诺函

	
	
	
	

	
	
	
	授权委托书

	
	
	
	

	
	
	
	手机号+短信验证

	
	
	
	登录密码

	协议
	多处通用
	用户协议
	

	
	
	隐私政策
	

	首页
	头部展示
	轮播图
	

	
	搜索1
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	客服
	对接网页版客户
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	扫一扫
	

	
	
	待办
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	搜索

	
	
	
	分类选择

	
	
	
	交易列表

	
	
	
	交易详情
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	通知公告
	浏览次数、更新日期
	

	
	
	附件1
	下载附件到本地存储

	
	
	
	跳转系统自带应用进行浏览附件

	
	
	分享1
	微信好友

	
	
	
	微信朋友圈

	
	
	关注
	

	
	阳光租赁
	头部展示
	图片
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	所属商圈

	
	
	
	具体地址

	
	
	
	租凭开始时间

	
	
	
	租凭结束时间

	
	
	
	寻租租金底价

	
	
	
	寻租面积
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	联系人
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	招商团队管理
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	客户带看管理

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	客户沟通管理

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	客户意向管理
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	猜你喜欢
	商品列表

	
	
	
	商品详情

	
	
	
	展示更多

	
	产权交易
	头部展示
	图片

	
	
	产权交易
	介绍

	
	
	
	挂牌业务推介

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	政策法规

	
	
	
	

	
	
	
	收费标准

	
	
	
	办理流程

	
	
	
	联系方式

	
	
	增资专题
	介绍

	
	
	
	相关项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	政策法规

	
	
	
	

	
	
	
	企业增值服务

	
	
	
	常见问题1

	
	
	
	

	
	
	
	联系方式

	
	
	金融资产专题
	介绍

	
	
	
	相关项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	项目推荐
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注：因app功能为动态调整，具体功能点清单以项目实施时从应用市场下载的公开版为准。
[bookmark: heading_9][bookmark: heading_33]五、项目验收标准
（一）验收范围
覆盖所有建设模块，重点测试核心功能、通信逻辑、性能、兼容性，包括：
1. 核心功能：涵盖登录注册、交易服务、交易反馈、收藏分享及离线交易记录查看等；
2. 通信逻辑：H5与原生双向通信（所有接口）；
3. 性能：启动速度、页面加载速度、列表滑动帧率、内存占用、耗电；
4. 兼容性：鸿蒙API 12-22、主流鸿蒙手机/平板机型；
5. 合规性：鸿蒙应用上架规范、权限使用合规。
[bookmark: heading_37][bookmark: heading_38]（二）功能验收标准
1. 核心功能：100%可用，无功能缺失、崩溃问题；
2. 通信逻辑：H5与原生通信响应时间≤300ms，无调用失败、参数错误问题；
3. 缺陷修复：安卓端梳理的核心缺陷100%修复，无新缺陷引入；
[bookmark: heading_39]（三）性能验收标准
	性能指标
	验收标准

	启动速度
	冷启动≤2.5秒，热启动≤1秒

	交易列表帧率
	平均帧率≥60fps，无明显波动

	H5详情页加载速度
	4G网络下，首屏加载≤1.8秒，完整加载≤3秒

	内存占用
	平均≤160MB，峰值≤250MB

	耗电情况
	连续使用1小时，耗电≤10%

	离线缓存速度
	单条交易记录（3张图）缓存≤1.2秒


[bookmark: heading_40]（四）兼容性验收标准
1. 系统版本：鸿蒙API 12-22全版本稳定兼容，核心功能正常；
2. 机型覆盖：华为、荣耀等主流鸿蒙手机（≥10款），无布局错乱、功能异常；
3. 网络兼容：4G、5G、WiFi网络环境下，功能正常可用。
[bookmark: heading_41]（五）合规验收标准
1. 权限合规：仅申请必要权限，用户可手动开启/关闭，无权限滥用；
2. 隐私合规：用户数据加密存储，符合鸿蒙隐私保护规范；
3. 上架合规：满足鸿蒙应用市场上架要求，无驳回风险。


