深圳交易集团远程异地评标系统迁移项目
报价表

	项目名称
	深圳交易集团远程异地评标系统迁移项目

	项目简介
	[bookmark: _GoBack]根据深圳交易集团统一规划，现需将部署在阿里云上的远程异地评标系统整体迁移至腾讯云。此次迁移内容共包含两套应用系统（含178个功能项）、两个mysql数据库（含387张表）与1095GB音视频文件。

	项目工期
	总工期1年，其中项目迁移工期为2个月，迁移验收通过后需再提供10个月的运维质保服务。

	供应商名称
	

	供应商联系人
	

	供应商联系电话
	

	报总价（万元）
	

	报价日期
	

	分项报价（盖单位公章）

	序号
	分项
	内容说明
	报价（元）

	1 
	迁移前期准备与规划
	含源环境梳理（应用、数据库、附件）、迁移方案设计、腾讯云资源规划申请、全量数据备份
	

	2 
	腾讯云基础资源部署
	含中间件部署、依赖组件安装适配
	

	3 
	腾讯云数据库环境搭建
	含目标数据库实例创建、参数优化、版本兼容性适配
	

	4 
	腾讯云存储环境配置
	含存储类别配置、访问权限/跨域规则设置、附件访问路径适配
	

	5 
	应用系统迁移部署
	含应用程序打包部署、配置文件修改（数据库/存储连接信息更新）、应用服务启停调试
	

	6 
	数据库迁移与同步
	含迁移工具准备、全量数据迁移、源目标库数据一致性校验（表结构/数据/索引）
	

	7 
	附件数据迁移
	含迁移工具准备、附件全量迁移、MD5完整性校验、失败文件重试迁移
	

	8 
	迁移后功能测试
	含两套应用核心业务流程全量功能测试、功能一致性验证
	

	9 
	迁移后性能与兼容性测试
	含并发压力测试、响应时间/查询速度/附件传输速率测试、环境兼容性排查
	

	10 
	上线切换与监控
	含业务流量切换、腾讯云监控（ECS/数据库）配置、实时告警处理
	

	11 
	回滚方案准备与执行
	含阿里云环境保留维护、回滚流程设计、突发问题回滚操作
	

	12 
	文档交付
	含迁移方案、迁移清单、测试报告、环境配置文档、运维手册整理与交付
	

	13 
	项目管理与沟通
	含专项小组协调、进度同步、厂商资源对接、突发问题处理
	

	14 
	10个月运维质保服务
	1.系统稳定保障：确保远程异地评标系统的日常平稳运行与高可用性，做好日常系统巡查工作；
2.技术支持响应：在远程异地评标业务开展期间，提供实时技术支持服务，快速响应并解决各类突发技术问题，当远程解决不了需提供现场协助。
3.安全漏洞修复：当发现系统存在安全漏洞时，严格按照甲方要求的时限和规范进行及时修复与加固；
4.其他工作：提供日常数据统计、数据查询等协助工作。
	

	15 
	合    计
	


注： 
1.本项目采用含税固定总价方式进行报价，报价包含但不限于该服务所需的全部费用。
2.报价表需加盖单位公章。
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