深圳交易集团远程异地评标系统迁移项目

报价表

| 项目名称 |  | 深圳交易集团远程异地评标系统迁移项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 |  | 根据深圳交易集团统一规划，现需将部署在阿里云上的远程异地评标系统整体迁移至腾讯云。此次迁移内容共包含两套应用系统（含178个功能项）、两个mysql数据库（含387张表）与1095GB音视频文件。 |  |  |
| 项目工期 |  | 总工期1年，其中项目迁移工期为2个月，迁移验收通过后需再提供10个月的运维质保服务。 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |
| 供应商联系电话 |  |  |  |  |
| 报总价（万元） |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |
| 分项报价（盖单位公章） |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 |  | 内容说明 | 报价（元） |
|  | 迁移前期准备与规划 |  | 含源环境梳理（应用、数据库、附件）、迁移方案设计、腾讯云资源规划申请、全量数据备份 |  |
|  | 腾讯云基础资源部署 |  | 含中间件部署、依赖组件安装适配 |  |
|  | 腾讯云数据库环境搭建 |  | 含目标数据库实例创建、参数优化、版本兼容性适配 |  |
|  | 腾讯云存储环境配置 |  | 含存储类别配置、访问权限/跨域规则设置、附件访问路径适配 |  |
|  | 应用系统迁移部署 |  | 含应用程序打包部署、配置文件修改（数据库/存储连接信息更新）、应用服务启停调试 |  |
|  | 数据库迁移与同步 |  | 含迁移工具准备、全量数据迁移、源目标库数据一致性校验（表结构/数据/索引） |  |
|  | 附件数据迁移 |  | 含迁移工具准备、附件全量迁移、MD5完整性校验、失败文件重试迁移 |  |
|  | 迁移后功能测试 |  | 含两套应用核心业务流程全量功能测试、功能一致性验证 |  |
|  | 迁移后性能与兼容性测试 |  | 含并发压力测试、响应时间/查询速度/附件传输速率测试、环境兼容性排查 |  |
|  | 上线切换与监控 |  | 含业务流量切换、腾讯云监控（ECS/数据库）配置、实时告警处理 |  |
|  | 回滚方案准备与执行 |  | 含阿里云环境保留维护、回滚流程设计、突发问题回滚操作 |  |
|  | 文档交付 |  | 含迁移方案、迁移清单、测试报告、环境配置文档、运维手册整理与交付 |  |
|  | 项目管理与沟通 |  | 含专项小组协调、进度同步、厂商资源对接、突发问题处理 |  |
|  | 10个月运维质保服务 |  | 1.系统稳定保障：确保远程异地评标系统的日常平稳运行与高可用性，做好日常系统巡查工作； 2.技术支持响应：在远程异地评标业务开展期间，提供实时技术支持服务，快速响应并解决各类突发技术问题，当远程解决不了需提供现场协助。 3.安全漏洞修复：当发现系统存在安全漏洞时，严格按照甲方要求的时限和规范进行及时修复与加固； 4.其他工作：提供日常数据统计、数据查询等协助工作。 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

注：

1.本项目采用含税固定总价方式进行报价，报价包含但不限于该服务所需的全部费用。

2.报价表需加盖单位公章。