附件2：

深圳交易集团2026年智能体开发研究技术服务项目报价表

| 序号 | 报价项 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能体开发平台软件永久授权 | 智能体开发平台软件授权永久使用授权，功能要求详见附件《智能体开发平台技术需求说明书》 | 1 | 项 |  |  | 含1年免费运维和运维期所有版本更新,若供应商报价按用户数计算的，开发者用户不少于800，使用者用户不低于2000人 |
| 2 | 对接实施服务 | 2.1深圳交易集团统一身份认证平台（竹云）对接，支持用户、组织等权限信息自动同步，不同租户同步不同用户信息。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 |  | 2.2企业微信应用、机器人对接，支持获取企微用户信息与统一身份认证平台用户信息匹配，支持不同租户配置不同企微应用信息。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 培训和推广支持服务 | 3.1培训服务：提供包括智能体搭建方法论、典型案例分析、测评优化、运营推广等内容，面向不同类型用户开展培训不少于20场，覆盖人数不少于500人次。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 |  | 3.2制度建设支持：配合采购人梳理智能体开发平台运营管理规范制度，具体包括但不限于平台使用管理办法、应用发布审核流程、安全保障机制等。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 |  | 3.3模型部署支持：提供开源模型部署、更新及性能优化服务，全年支持不少于12次。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 配套AI模型资源服务 | 4.1大语言模型Token包：提供不少于40亿token的大语言模型调用Token，支持kimi、豆包、DeepSeek、GLM等国内主流大模型 | 1 | 项 |  |  | 需支持自由调用国内头部主流大模型 |
| 8 |  | - 4.2文生图模型Token包：提供不少于10万张图片生成的文生图模型调用Token包。包括不限于包括豆包、Seedance、元宝等国内主流大模型。 | 1 | 项 |  |  | 需支持自由调用国内头部主流大模型 |
| 9 |  | - 4.3文生视频模型Token包：通过SaaS形式提供接口，服务期内提供不超过10亿token的文生视频模型调用Token包。包括豆包、Seedance、元宝等国内主流大模型 | 1 | 项 |  |  | 需支持自由调用国内头部主流大模型 |
| 10 |  | - 4.4联网检索服务包：通过SaaS形式提供接口，服务期内提供不超过80万次的联网检索调用服务。 | 1 | 项 |  |  | 需支持自由调用国内头部主流大模型 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续年运维费（不含配套AI模型资源服务） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部署服务器资源需求（按满足1000个开发者/使用者使用评估，不含大模型GPU资源，仅考虑平台自身运行必须的资源需求） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人及联系方式;

报价日期：

报价须知

1.报价范围：本报价须为包含所有税费及第三方知识产权授权费用的，涵盖智能体开发平台软件永久授权、对接实施服务，培训和推广支持服务和配套AI模型资源服务等的软件授权、资源提供、部署、集成、培训及质保服务的最终完整费用。

2.售后服务承诺：提供自验收合格之日起1年的免费质保，期间提供5×8小时服务支持；普通问题2小时内响应，重大紧急缺陷30分钟内启动应急处理机制。

3.信创环境支持：供应商所提的软件产品需在信创环境下运行。

4.服务期限：本项目建设期共4个月。具体安排如下：合同签订后1个月内，完成系统部署及对接联调，上线试运行。试运行期为3个月。试运行稳定后，组织项目验收。验收合格后，进入为期1年的免费运维服务期。

5.知识产权约定：本项目不引起双方已有知识产权的转移，基于本项目实施新增的知识产权归采购人所有。

6.数据安全要求：项目涉及的全部数据、标注资料及业务文档须在验收后15个工作日内彻底销毁，并出具由法定代表人或项目负责人签字的销毁证明。

7.其他要求：供应商需配合完成等保测评、按照数据中台对接要求提供系统数据字典，配合数据采集。