深圳交易集团“风火轮”C包

客服管理系统开发服务项目报价表

| 项目名称 |  | 深圳交易集团“风火轮”C包客服管理系统开发服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 |  | 目前深圳交易集团客服管理系统缺少问卷回访功能，为规范问卷回访工作流程，提升外呼效率与数据管理规范性，拟增加问卷回访功能。 问卷回访功能包括登录权限管理、联系人管理、外呼对象管理、外呼问卷配置、外呼问卷结果查看等模块。 |  |  |
| 项目工期 |  | 自合同签订之日起，两个月内完成上线试运行，试运行30天后进行最终验收，最终验收通过后提供一年免费运维服务。 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |
| 供应商联系电话 |  |  |  |  |
| 报单价（元/人天） |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |
| 工作量详情（盖单位公章） |  |  |  |  |
| 序号 | 分项 |  | 内容说明 | 工作量（人天） |
|  | 需求分析 |  | 含需求调研、需求分析 | 8.11 |
|  | 产品设计 |  | 含架构设计、功能设计 | 7.06 |
|  | 软件开发 |  | 含开发详细设计、代码、自测 | 20.85 |
|  | 软件测试 |  | 含集成测试、自动化测试、功能测试 | 13.15 |
|  | 软件实施 |  | 含软件部署、操作培训 | 5.48 |
|  | 一年免费运维质保服务 |  | 1.系统稳定保障：确保问卷回访功能的日常平稳运行与高可用性，做好日常系统巡查工作； 2.技术支持响应：在问卷回访业务开展期间，提供实时技术支持服务，快速响应并解决各类突发技术问题，当远程解决不了需提供现场协助。 3.安全漏洞修复：当发现系统存在安全漏洞时，严格按照甲方要求的时限和规范进行及时修复与加固； 4.其他工作：提供日常数据统计、数据查询等协助工作。 | / |

注：

1.本项目采用含税固定单价方式进行报价，报价包含但不限于该服务所需的全部费用。

2.报价表需加盖单位公章。