附件3：
深圳交易集团深交易APP鸿蒙适配改造项目项目报价表
	报价大项
	报价细项
	需求描述
	工作量
（人天）
	人天单价
（人天/元）
	总价
（元）

	核心模块改造
	原生UI模块
	用鸿蒙ArkUI组件重构安卓原生页面（底部导航、交易列表、用户中心等）。布局对齐安卓版，滑动流畅（帧率≥60fps），适配鸿蒙设备屏幕。
	
	
	

	
	H5容器模块
	用鸿蒙Web组件替换安卓WebView，适配JSBridge通信逻辑。H5页面正常加载，与原生通信无异常，复用现有H5代码。
	
	
	

	
	通信模块造
	将安卓JSBridge替换为鸿蒙javaScriptProxy，保留接口名称与参数。实现H5与原生双向通信（分享、获取登录态等），响应速度≤300ms。
	
	
	

	
	数据层模块
	替换安卓本地存储API（SharedPreferences→Preferences、Room→RDB），复用网络请求逻辑。数据存储/读取正常，网络请求稳定，登录态同步无异常。
	
	
	

	
	核心功能模块
	交易服务交易服务、交易相关反馈、收藏、分享、离线查看交易记录等核心功能适配鸿蒙API。功能正常可用，与安卓版体验一致。
	
	
	

	
	推送模块
	用鸿蒙Push Kit替换安卓FCM推送，适配鸿蒙通知机制。推送正常接收，点击可跳转对应页面，支持推送设置。
	
	
	

	
	个性化设置模块
	夜间模式、字体大小等设置适配鸿蒙UI，同步H5页面显示。设置生效正常，原生与H5页面样式统一。
	
	
	

	适配改造内容
	深交易APP动态H5页面
	1.涉及API兼容适配：系统信息获取、权限管理、弹窗、存储访问
2.涉及资源适配：屏幕适配、资源文件规范、主题适配
	
	
	

	
	第三方SDK
	[bookmark: _GoBack]外部SDK和内部SDK
	
	
	

	
	JSBridge
	1. JSBridge核心通信机制；
2. 2.Bridge API接口
	
	
	

	
	APP功能改造
	完成APP页面功能改造，包括但不限于首页、登录、注册、协议、服务、发现、资讯、我的页面等APP页面模块
	
	
	

	运维期服务
	运维期服务
	项目验收通过后，至少提供一年免费运维服务，免费运维结束时间不得早于2027年12月31日。服务内容包括APP对接联调服务（不限数量）、周期性漏洞扫描服务、技术支撑服务、日常运维服务。对于正常工作时间内，7*24小时现场故障处理保障，对于非工作日或夜间突发故障2小时内到达现场。
	
	
	

	合计
	



报价单位（盖章）：
联系人及联系方式：
报价日期：



报价须知
1.报价范围说明：本报价须为包含所有税费及第三方知识产权授权费用的。
2.知识产权约定：本项目所形成的阶段性文档及交付的全部工作成果和作品的所有权及知识产权归深圳交易集团所有。
3.项目交付要求：2026年12月底前，完成深交易APP适配改造上线。



