“风火轮”系统信息技术应用创新适配及迁移项目需求

一、项目概况
为落实信息技术应用创新要求，围绕硬件、云基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等 IT 产业链核心技术与产品开展自主研发，响应经济发展、社会稳定运行和筑牢安全可靠的信息技术支撑体系目标，按照整体信息技术应用创新发展要求，信息技术应用创新建设从局部起步，在应用实践中迭代产品功能。本项目拟对“风火轮”系统进行信息技术应用创新适配和部署环境迁移，使系统硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、网络安全等IT产业链核心技术产品符合信息技术应用创新要求。

[bookmark: _GoBack]二、技术需求
（一）总体技术要求
通过将系统和功能建设后，使系统和功能模块在信息技术应用创新环境下运行
1.采用信息技术应用创新技术路线，所使用的产品应符合信息技术应用创新要求。其中服务端适配将现使用的服务端应用改为符合信息技术应用创新要求的服务端应用，客户端适配将现使用基于window内核开发的客户端程序重新适配并编译为适用于信息技术应用创新系统运行的客户端程序。
2.服务器端需支持部署在TencentOS、麒麟、统信、欧拉、红旗、Linux等主流服务器端操作系统平台上，数据库需支持达梦、金仓、TDSQL、高斯、崖山等国产主流常见数据库管理软件，本项目执行过程中具体须适配的软件应当在中国信息安全测评中心公示的测评结果（https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/）范围内。
3.能够良好的兼容国产浏览器、360、QQ、OPPO、vivo、华为、小米、夸克、统信、百度、搜狗、IE、Google浏览器以及其他主流浏览器；
4.应用系统兼容适配国产终端计算机和国产终端浏览器以及国产流式文件、版式文件、签章等工具软件；兼容适配非国产终端计算机和非国产终端浏览器以及国产流式文件、版式文件、签章等工具软件，以便公众使用。
5.系统建设安全标准要求系统安全等级保护级别为等保三级，同时需符合商用密码应用安全要求。系统在功能、安全、网络等各方面的设计应当符合国家网络安全和市电子政务建设等各项标准和规范。
6.在系统设计上应采用国际、国内成熟的信息技术和先进的技术标准，要能与其他系统互联互通并具备扩展性和可维护性。
（二）组织实施要求
1.项目实施步骤要求
投标人须根据本项目服务内容，制定合理可行的项目实施步骤，按照服务内容的划分，确定项目开展的先后顺序，各阶段人员组成、时间进度以及各阶段提交的交付物和质量标准，同时明确所需项目费用的依据。
2.项目管理要求
中标人的软件开发和实施过程要遵循统一过程标准。项目实施过程各阶段的工作安排、工作管理、各阶段提交的工件和质量标准都要严格遵循统一过程标准要求。
投标人必须在投标文件中明确项目管理使用的工具，以及将项目过程数据清晰完整地交付采购人。
投标人应对项目过程中使用的软件工具（设计、建模、开发、需求管理、项目管理）进行描述，并明确指出将来（即项目结束后）哪些工具可提供采购方无偿使用，哪些工具必须购买和相应的报价。
3.质量控制要求
投标人须在投标文件中提出项目重要技术方案评审方式与要求以及项目实施中质量保障和质量控制方式。
在项目实施全过程中，采购方有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，中标人应全面配合，确保人力、物力的定量投入，定期向采购方提交最新的进展情况报告。
4.项目团队要求
中标人必须根据本项目的特点和建设内容，组建一支技术经验丰富、人员相对稳定的项目团队为项目建设服务，并在投标文件中确定项目负责人、技术负责人、系统架构人员、系统分析人员、测试人员、编程人员等主要软件开发人员，说明每个人的角色、职责。相关人员的工作经验将作为评分考虑的重点。
项目执行过程中，采购方有权对项目组人员进行考核和评价，不符合条件人员，采购方有权要求中标人及时更换。
中标人可以根据实际需要但必须经过采购方同意方可对人员进行更换调整（原则上项目经理、系统架构师、核心系统分析人员不得更换），但须保证所更换人员的技术素质和工作能力不低于被替换人员，且更换比例不得超过20％，否则，采购方有权提前终止合同。
5.测试要求
投标人必须在投标文件中提出软件测试方案。为了保障系统测试的科学性和公正性，本次项目建设采购方引入第三方测试机制，中标人要积极配合第三方测评。系统测试结果应当符合以下标准，否则中标人应当积极按照要求整改：
（1）交互类业务
交互类业务是指平时工作中在系统中进行的业务处理，如录入、删除、修改一条记录或发布一条信息等操作。
平均响应时间：≤800ms；
峰值响应时间：≤1000ms。
批量前台经办业务数据导入（按一次2000条评估）
平均响应时间：≤2000ms秒；
峰值响应时间：≤3000ms。
（2）查询类业务
查询业务如数据查询、统计报表生成或决策支持的信息查询等。查询业务由于受到查询的复杂程度、查询的数据量大小等因素的影响，根据具体情况而定，满足以下响应时间：
简单查询平均响应时间：≤500ms；
复杂查询平均响应时间：≤800ms；
视频播放平均响应时间：≤3000ms。
（3）交易接口服务（数据交换）
单条记录交易平均响应时间：≤800ms；
多条记录（100条）交易平均响应时间：≤3000ms。
（4）大数据量、批量处理业务
批量交易是指一次完成多笔业务处理的交易，如批量扣缴、批量核算工资等，由于批量交易的数据量不确定，具有处理复杂、操作数据量大、处理时间长等特点，极限数据查询时间：大样本量时数据查询时间≤2000ms。
（5）系统能大规模、高质量地处理数据，提供高速度、高效率、实时、及时的计算与信息处理能力，要求系统不能由于用户连接的增加明显降低系统的响应时间。应用系统需支持同时在线用户数为1500人，并发用户数为200人。
6.数据迁移
本项目涉及硬件和软件环境升级的，成交人负责本项目范围中所有软件系统和数据的迁移，并确保数据无丢失；涉及功能点全新开发或适配的，成交人负责所有原有数据的清洗、迁移，确保业务数据在新系统对应功能模块可查可用。
7.维护计划
投标人必须在投标文件中明确项目投入生产后的项目维护计划。
8.软件部署
成交人不仅承担应用系统的开发，还需要承担系统软件的安装、应用系统的部署及优化工作。
3、 迁移实施流程
	序号
	环节
	实施事项

	1
	需求沟通
	信息系统应用创新需求确认

	2
	环境确认
	国产化使用环境确认，基础软件、云服务软件选型确认

	3
	测试验证
	测试环境资源申请

	4
	
	测试环境网络打通申请

	5
	
	测试环境系统部署

	6
	
	测试环境数据迁移

	7
	
	测试验证

	8
	生产替换
	生产环境资源申请

	9
	
	生产环境网络打通申请

	10
	
	生产环境系统部署

	11
	
	生产环境数据迁移

	12
	
	发布验证

	13
	
	访问负载入口替换


4、 当前云资源清单

云服务器CVM清单
	序号
	业务系统
	所在位置
	实例名称
	操作系统

	1 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-合同智能审核node-生产-14-132
	CentOS 7.6 64位

	2 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-合同智能审核node-生产-14-242
	CentOS 7.6 64位

	3 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-合同智能审核node-生产-17-222
	CentOS 7.6 64位

	4 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-合同智能审核node-生产-72-214
	CentOS 7.6 64位

	5 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-文件处理转换服务-生产-17-22
	CentOS 7.6 64位

	6 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-文件处理转换服务-生产-17-55
	CentOS 7.6 64位

	7 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-应用-生产-14-163
	CentOS 7.6 64位

	8 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-应用-生产-14-20
	CentOS 7.6 64位

	9 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-在线文档服务-生产-14-143
	CentOS 7.6 64位

	10 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-在线文档服务-生产-14-202
	CentOS 7.6 64位

	11 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-合同智能审核node-预生产-10-115
	CentOS 7.6 64位

	12 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-合同智能审核node-预生产-10-127
	CentOS 7.6 64位

	13 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-合同智能审核node-预生产-10-64
	CentOS 7.6 64位

	14 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-文件处理转换服务-预生产-14-70
	CentOS 7.6 64位

	15 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-应用-预生产-14-119
	CentOS 7.6 64位

	16 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-应用-预生产-14-124
	CentOS 7.6 64位

	17 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-在线文档服务-预生产-14-95
	CentOS 7.6 64位

	18 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-2.0系统后台应用-生产-17-218
	CentOS 7.6 64位

	19 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-2.0系统后台应用-生产-17-246
	CentOS 7.6 64位

	20 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-2.0系统前端-生产-0-134
	CentOS 7.6 64位

	21 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-2.0系统前端-生产-0-81
	CentOS 7.6 64位

	22 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-多租户产品服务后台-生产-17-42
	CentOS 7.6 64位

	23 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-多租户产品服务后台-生产-17-50
	CentOS 7.6 64位

	24 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-2.0系统前端-预生产-10-130
	CentOS 7.6 64位

	25 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-多租户产品服务后端服务-预生产-6-133
	CentOS 7.6 64位

	26 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-多租户产品服务后端服务-预生产-6-26
	CentOS 7.6 64位

	27 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-后端服务-预生产-2-39
	CentOS 7.6 64位

	28 
	产品服务管理系统
	公有云
	产品服务管理-后端服务-预生产-2-44
	CentOS 7.6 64位

	29 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-多租户客户关系后台-生产-17-107
	CentOS 7.6 64位

	30 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-多租户客户关系后台-生产-17-60
	CentOS 7.6 64位

	31 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-多租户主体库应用-生产-17-208
	CentOS 7.6 64位

	32 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-多租户主体库应用-生产-17-228
	CentOS 7.6 64位

	33 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-多租户主体库应用-生产-17-47
	CentOS 7.6 64位

	34 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-多租户主体库应用-生产-17-73
	CentOS 7.6 64位

	35 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-外部主体库1-生产-17-91
	CentOS 7.6 64位

	36 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-外部主体库2-生产-17-116
	CentOS 7.6 64位

	37 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-多租户客户关系后端服务-预生产-6-167
	CentOS 7.6 64位

	38 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-多租户客户关系后端服务-预生产-6-62
	CentOS 7.6 64位

	39 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-外部主体库1-预生产-6-13
	CentOS 7.6 64位

	40 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-外部主体库2-预生产-6-5
	CentOS 7.6 64位

	41 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-主体库应用2-预生产-6-3
	CentOS 7.6 64位

	42 
	客户关系管理系统
	公有云
	客户关系-主体库应用2-预生产-6-4
	CentOS 7.6 64位

	43 
	灾备系统
	私有云
	略
	CentOS 7.9

	44 
	灾备系统
	私有云
	略
	CentOS 7.9

	45 
	灾备系统
	私有云
	略
	CentOS 7.9



云缓存REDIS清单
	序号
	业务系统
	所在环境
	实例名称
	数据库版本

	1 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-缓存-生产
	Redis 5.0标准架构

	2 
	产品服务管理系统
	公有云
	技术平台-多租户低代码开发平台_客户关系_产品管理_渠道服务_阳光租赁_重大资源-生产
	Redis 5.0标准架构

	3 
	客户关系管理系统
	
	
	

	4 
	灾备系统
	私有云
	略
	MySQL



数据库清单
	序号
	业务系统
	所在环境
	实例名称
	数据库版本

	1 
	合同服务中心
	公有云
	合同服务中心-数据库-生产
	MySQL5.7

	2 
	产品服务管理系统
	公有云
	公共服务平台-深圳租户主体库_客户关系_产品管理-生产
	MySQL5.7

	3 
	客户关系管理系统
	
	
	

	4 
	灾备系统
	私有云
	略
	MySQL




5、 功能需求
（一）合同服务中心
1、语言环境适配
（1）OpenJDK在TencentOS系统上的安装适配；
（2）支撑平台以及产品在OpenJDK上编译、运行适配。
2、数据库适配
MySQL数据迁移到TDSQL适配。
3、操作系统适配
常用软件（nacos、nginx、redis、rocketMQ等）安装、常见命令操作适配。
4、平台关键第三方组件适配
（1）Hibernate根据PO表创建、更新适配；
（2）Hibernate基于对象的CRUD适配；
（3）Hibernate执行SQL适配；
（4）Redis安装运行、远程连接适配；
（5）Activiti启动创建数据库表适配；
（6）Activiti流程绘制、部署、启动适配；
（7）RocketMQ安装运行适配；
（8）XXL-JOB安装运行适配；
（9）SpringBoot、SpringCloud体系适配。
5、文件迁移
应用服务上传附件迁移。
6、测试验证
（1）单系统测试验证：选取具有代表性的业务流程，模拟进行全流程测试验证。
（2）合同服务中心调用其他系统测试验证，包括：
AI中控：营业执照识别接口调用；
结算系统：付款相关通用接口服务类、发票接口服务类、收付款接口服务类；
项目服务中心：查询项目更新合同数据；
金蝶发票云：识别查验发票；
文件服务中心：文件上传、文件下载、文件删除、绑定所属业务域ID；
区块链服务中心：交易数据上链；
评价服务中心：获取评价模板列表、评价记录列表、发起合同评价、获取合同评价详情；
归档服务中心：推送归档附件信息、推送归档业务数据信息；
幂率：合同信息提取、智能审查、智能对比。
（3）其他系统调用合同服务中心测试验证，包括：
合同签署服务、合同变更服务、合同模板服务、合同条款服务、合同备案服务，提供标准的Feign内部API服务。
（二）产品服务管理系统
1、语言环境适配
（1）OpenJDK在TencentOS系统上的安装适配；
（2）支撑平台以及产品在OpenJDK上编译、运行适配。
2、数据库适配
MySQL数据迁移到TDSQL适配。
3、操作系统适配
常用软件（nacos、nginx、redis、rocketMQ等）安装、常见命令操作适配。
4、平台关键第三方组件适配
（1）Hibernate根据PO表创建、更新适配；
（2）Hibernate基于对象的CRUD适配；
（3）Hibernate执行SQL适配；
（4）Redis安装运行、远程连接适配；
（5）Activiti启动创建数据库表适配；
（6）Activiti流程绘制、部署、启动适配；
（7）RocketMQ安装运行适配；
（8）XXL-JOB安装运行适配；
（9）SpringBoot、SpringCloud体系适配。
5、文件迁移
应用服务上传附件迁移。
6、测试验证
（1）单系统测试验证：选取具有代表性的业务流程，模拟进行全流程测试验证。
（2）系统对接测试验证，包括：
客户关系主体库：获取精准推荐客户对象；
数据平台：获取产品订单信息，运营看板，获客率分析等数据。
中控服务：用户权限管理，数据字典管理，系统管理。
（三）客户关系管理系统
1、语言环境适配
（1）OpenJDK在TencentOS系统上的安装适配；
（2）支撑平台以及产品在OpenJDK上编译、运行适配。
2、数据库适配
MySQL数据迁移到TDSQL适配。
3、操作系统适配
常用软件（nacos、nginx、redis、rocketMQ等）安装、常见命令操作适配。
4、平台关键第三方组件适配
（1）Hibernate根据PO表创建、更新适配；
（2）Hibernate基于对象的CRUD适配；
（3）Hibernate执行SQL适配；
（4）Redis安装运行、远程连接适配；
（5）Activiti启动创建数据库表适配；
（6）Activiti流程绘制、部署、启动适配；
（7）RocketMQ安装运行适配；
（8）XXL-JOB安装运行适配；
（9）SpringBoot、SpringCloud体系适配。
5、文件迁移
应用服务上传附件迁移。
6、对接联调验证
（1）单系统测试验证：选取具有代表性的业务流程，模拟进行全流程测试验证。
（2）系统对接测试验证，包括：
产品服务：调用产品服务获取推荐模板，以及推荐服务；
项目服务中心：项目信息同步。
中控服务：用户权限管理，数据字典管理，系统管理。
客户关系主体库：新注册的主体客户推送到CRM系统。
（四）灾备系统
1、语言环境适配
（1）OpenJDK在TencentOS系统上的安装适配；
（2）支撑平台以及产品在OpenJDK上编译、运行适配。
2、数据库适配
MySQL数据迁移到TDSQL适配。
3、操作系统适配
常用软件（nacos、nginx、redis、rocketMQ等）安装、常见命令操作适配。
4、平台关键第三方组件适配
（1）Hibernate根据PO表创建、更新适配；
（2）Hibernate基于对象的CRUD适配；
（3）Hibernate执行SQL适配；
（4）Redis安装运行、远程连接适配；
（5）Activiti启动创建数据库表适配；
（6）Activiti流程绘制、部署、启动适配；
（7）RocketMQ安装运行适配；
（8）XXL-JOB安装运行适配；
（9）SpringBoot、SpringCloud体系适配。
5、文件迁移
应用服务上传附件迁移。
6、对接联调验证
单系统测试验证：对容灾管理平台数据库同步、文件同步、程序同步模拟进行全流程测试验证。

7、应用系统对接与接口适配
（1）10个大屏、8个驾驶舱页面等前端应用在信息系统应用创新环境下的数据源连接调整与接口适配；
（2）上报监控系统、数据上报系统等服务在信息系统应用创新中间件环境下的部署与联调；
（3）外部系统接口（粤公平、省2.0、交易门户等）调用逻辑在信息系统应用创新网络与安全策略下的适配验证；
（4）主体信息服务、监管系统等独立数仓应用在信息系统应用创新环境下的适配。
[bookmark: OLE_LINK10]（五）门户（集团官网www.szexgrp.com、公共资源交易网www.szggzy.com及共用平台衍生的所有分子公司网站）
1、语言环境适配
（1）OpenJDK在TencentOS系统上的安装适配；
（2）支撑平台以及产品在OpenJDK上编译、运行适配。
2、数据库适配
MySQL数据迁移到TDSQL适配。
3、操作系统适配
常用软件（nacos、nginx、redis、rocketMQ等）安装、常见命令操作适配。
4、平台关键第三方组件适配
（1）Hibernate根据PO表创建、更新适配；
（2）Hibernate基于对象的CRUD适配；
（3）Hibernate执行SQL适配；
（4）Redis安装运行、远程连接适配；
（5）Activiti启动创建数据库表适配；
（6）Activiti流程绘制、部署、启动适配；
（7）RocketMQ安装运行适配；
（8）XXL-JOB安装运行适配；
（9）SpringBoot、SpringCloud体系适配。
5、文件迁移
应用服务上传附件迁移。
6、对接联调验证
（1）单系统测试验证：选取具有代表性的业务流程，模拟进行全流程测试验证。
（2）系统对接测试验证，包括：
外部与E交易对接、数据交易商城对接，对接数据至渠道管理系统。与认证平台对接，支持省统一身份认证平台对接要求及应用。
[bookmark: OLE_LINK9]内部与统一认证系统对接进行用户身份认证，与客户关系管理系统对接实现各类要素交易的客户信息统一汇总到主体库，与移动应用APP、小程序和企业微信对接实现公告、通知、新闻等信息披露展示，与协同办公系统对接实现集团新闻类信息同步发布。
（六）移动app
1、语言环境适配
（1）OpenJDK在TencentOS系统上的安装适配；
（2）支撑平台以及产品在OpenJDK上编译、运行适配。
2、数据库适配
MySQL数据迁移到TDSQL适配。
3、操作系统适配
常用软件（nacos、nginx、redis、rocketMQ等）安装、常见命令操作适配。
4、平台关键第三方组件适配
（1）Hibernate根据PO表创建、更新适配；
（2）Hibernate基于对象的CRUD适配；
（3）Hibernate执行SQL适配；
（4）Redis安装运行、远程连接适配；
（5）Activiti启动创建数据库表适配；
（6）Activiti流程绘制、部署、启动适配；
（7）RocketMQ安装运行适配；
（8）XXL-JOB安装运行适配；
（9）SpringBoot、SpringCloud体系适配。
5、文件迁移
应用服务上传附件迁移。
6、对接联调验证
（1）单系统测试验证：选取具有代表性的业务流程，模拟进行全流程测试验证。
（2）系统对接测试验证，包括：
a)深交易APP
对接项目服务中心，从项目服务中心获取项目管理接口，用于移动端查看项目列表、项目详情，等相关功能集成
对接统一用户中心，从用户中心调用获取个人用户注册、获取验证码、用户登录、获取用户信息、完善账号信息、修改密码、实名认证、用户退出等接口，用于用户在移动端进行用户管理、登录相关等功能集成。
对接渠道管理系统，获取门户中的各业务交易公告、交易服务指南等信息
对接结算服务中心，从结算中心调用费用管理接口，用于用户在移动端查看费用交纳列表、交纳明细、退款列表、退款明细等内容。
对接竞价服务中心，支持竞价相关功能集成。
对接客户关系主体库，从客户关系管理-主体库调用主体信息接口，用于用户在移动端获取主体信息数据。
b)联交所APP
对接竞价服务中心，支持机构竞价配置与开展。
对接项目服务中心，项目申请、竞价公告、交易结果公示，同步项目基础信息登记、各类公告信息到项目服务中心。
对接数据平台，同步项目过程数据到数据平台
对接统一认证系统，使用可信赖的数字证书进行用户身份认证，防范非法用户进入系统。
对接客户管理系统，存储用户登记的基本信息，管理客户资源。
对接档案管理系统，形成完整的项目档案，并支持档案查看功能。
（七）电子文档数据中心
1、语言环境适配
（1）OpenJDK在TencentOS系统上的安装适配；
（2）支撑平台以及产品在OpenJDK上编译、运行适配。
2、数据库适配
MySQL数据迁移到TDSQL适配。
3、操作系统适配
常用软件（nacos、nginx、redis、rocketMQ等）安装、常见命令操作适配。
4、平台关键第三方组件适配
（1）Hibernate根据PO表创建、更新适配；
（2）Hibernate基于对象的CRUD适配；
（3）Hibernate执行SQL适配；
（4）Redis安装运行、远程连接适配；
（5）Activiti启动创建数据库表适配；
（6）Activiti流程绘制、部署、启动适配；
（7）RocketMQ安装运行适配；
（8）XXL-JOB安装运行适配；
（9）SpringBoot、SpringCloud体系适配。
5、文件迁移
应用服务上传附件迁移。
6、对接联调验证
（1）单系统测试验证：选取具有代表性的业务流程，模拟进行全流程测试验证。
（2）系统对接测试验证，包括：
政府采购系统、重大资源系统、阳光租赁系统、土地矿业系统、建设工程系统、产权交易系统、集体要素系统、资金融通系统、建材询价系统、阳光物业系统、阳光采购系统、医用耗材系统对接档案数据服务中心，各交易业务系统在项目(标段)结束之后，调用接口，将相关数据归档至档案数据服务中心。
档案数据服务中心对接同略档案管理系统，档案数据服务中心将整理好且通过审批的数据推送至同略档案管理系统，将档案数据入库，同略档案管理系统将档案数据（结构化数据）变动同步回档案数据服务中心。


