合同编号：

香港城市大学（东莞）

工程采购合同

项  目 名  称：香港城市大学（东莞）

甲方（发包方）：香港城市大学（东莞）

乙方（承包方）：

签  订  地 点：广东省东莞市松山湖园区

使用说明

1.本合同为香港城市大学（东莞）项目工程通用的标准合同模板。

2.本合同适用于香港城市大学（东莞）进行的工程项目施工行为。

3.本合同分“专用条款”、“专用条款附件”和“通用条款”三个部分。

4.使用本合同时无约定的条款，应在该条款处注明“无”或在填写处添加“\”。

5.使用本合同时需选择的条款，应在该条款“第（）项”处填写具体选项内容或在“□”处进行选择。

6.如存在本合同模板不适用情况，以具体适用的合同模板或本合同修订后的模板为准。未经甲、乙双方协商一致且香港城市大学（东莞）审批同意，不得对本合同“通用条款”部分进行修订，对本合同的修改或补充，可由双方在“专用条款”中进行约定。

7.版本号：20250328。

香港城市大学（东莞）工程采购合同

第一部分 合同专用条款

发包方（甲方）：香港城市大学（东莞）

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就香港城市大学（东莞）        项目事项协商一致，特订立本合同并共同遵守，具体专用条款如下：

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程内容：                           ，乙方对甲方提出的工程内容和要求已完全知悉并理解。

3、工程地点：

第二条 工程总工期：

本合同总工期为   个日历日，暂定开工日期为202  年  月  日】，暂定竣工日期为202  年  月  日，总工期中包括竣工验收及整改时间。实际开工日期如有变化的，以甲方书面通知为准，但总工期不变。乙方应在上述期限内完成本项目并提交给甲方，经甲方书面验收合格。

第三条 工程价款：

- 本合同按照下列第（）项方式包干：

（1）总价包干。（2）单价包干，按实结算。

本合同含税总价款为           元（人民币大写：          ），以上价格为含税价格，乙方应向甲方提供正式足额增值税专用发票。对此工程价格，甲、乙双方应承担保密责任。单价包干且按实结算项目的结算总金额不得超出本合同工程总额，如将超出本合同工程总额，须甲、乙双方协商同意且签订补充协议方可实施。未经甲方书面同意，乙方不得向甲方收取任何额外费用。

- 支付条件及方式按照下列第（）项执行：

（1）一次性付款：乙方完成本合同约定的工程施工后，按照本合同通用条款及专用条款附件约定由甲方进行相应履约评价及验收，履约评价完成且验收合格并收到乙方开具的正式足额增值税发票后，甲方应在30个工作日内向乙方一次性支付本合同工程款。

（2）分期付款：1）本合同签订后，甲方应在30个工作日内向乙方支付本合同金额  0%预付款；2）乙方按本合同通用条款及专用条款附件约定每月完成施工后，甲方每月向乙方支付至已完成工程量相应合同金额  0%进度款（变更签证金额随进度款比例按月支付）；3）乙方按本合同通用条款及专用条款附件约定全部完工后，甲方按照本合同通用条款及专用条款附件的约定进行相应批次履约评价及验收（以书面验收为准）， 履约评价完成且验收合格后，甲方应在30个工作日内向乙方支付至验收工程量相应合同金额  0%验收款（变更签证金额随进度款比例支付）；4）本工程竣工结算后，甲方应在30个工作日内向乙方支付至结算金额  0%结算款；5）结算金额3%的保修金待【2】年保修期满后扣除违约金（如有）、甲方支出的合理费用等后，甲方应在30个工作日内向乙方无息支付。每次付款前，乙方须开具正式足额的增值税发票。

（3）其他付款方式：本合同乙方完成相应批次工程施工后，按照本合同通用条款及专用条款附件约定由甲方进行相应履约评价及验收。

如本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。因政府原因造成迟延支付的，采购人不构成违约，无需向中标人承担违约责任。

3、跨年度阶段性支付约定

（1）如本合同履行期限或支付条件及方式涉及跨自然年度（即公历年度），甲方有权根据乙方截至不晚于当年度12月20日实际完成部分的工作量，按双方确认已完成工作量对应合同款项比例支付相应剩余款项。未完成部分的支付顺延至后续年度，并依据实际进度及合同支付条件及方式约定进行支付。

（2）如甲方同意跨年度阶段性支付的，乙方需根据截至不晚于当年度12月20日实际完成部分的工作量，向甲方提供《工程阶段验收报告》及配套证明文件，甲方（或甲方授权的第三方）、乙方对相关资料进行确认。甲方（或甲方授权的第三方）有权对工程阶段验收内容提出修改意见，乙方需在甲方（或甲方授权的第三方）要求期限内调整，否则视为未完成双方确认。如甲方授权的第三方进行确认的，第三方均提供对应的《工程进度评估报告》。

（3）本条款不排除甲方根据合同其他条款（如违约金、赔偿金等）对乙方进行款项扣减的权利。

4、本合同签订后，乙方需要/不需要缴纳或提交履约保证金（如需缴纳或提交，履约保证金为合同金额的10%/5%），具体要求执行本合同通用条款相关约定。

第四条 甲方按照下列 转账方式 向乙方付款：

第五条 质量标准

本工程质量标准：乙方应按国家法律、法规、规章，及国家、广东省、 东莞市、行业质量检验评定的合格。若在合同履行过程中，法律、法规、规章、标准进行修改，乙方应当无条件保证提供的服务符合最新的法律、法规、规章、标准。若有多个标准的，按对乙方最严的标准执行。

第六条 签署及生效

本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力，合同签署及生效以通用条款约定为准。

第七条 其他

双方另行约定的内容（如有）：

(1)

香港城市大学（东莞）                                 项目

工程采购合同 签署页

| 发包方：（盖章） 香港城市大学（东莞） | 承包需要 方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区高雄路8号香港城市大学（东莞） | 地址： |
| 邮编：523801 | 邮编： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话：0769-26622690 | 电话： |
| 电子邮件： | 电子邮件： |
| 开户银行：中国工商银行股份有限公司 东莞松山湖支行 | 开户银行： |
| 账号：2010050409100888865 | 账号： |
| 税号：12441900MB2E36317Y | 税号： |

香港城市大学（东莞）工程采购合同

第二部分 合同专用条款附件

一、技术要求

1、工程交付要求

1）工程交付内容：按工程量价格清单内容交付；

2）工程交付时间：自本合同签订后   日内交付全部工程。工程交付按下列

一次性交付/分期交付执行。

2、履约评价要求（履约评价表详见附件一）

本合同履约评价得分将作为合同工程验收付款凭证，履约评价将按下列

一次性评价/分期评价方式进行，具体要求如下：

1）履约评价【70分以下】为履约服务差，合同付款将扣除相应验收款的5%作为履约违约金不再支付；

2）履约评价【60分以下】为履约服务较差，合同付款将扣除相应验收款的10%作为履约违约金不再支付；

3）如不满足验收条件，需要整改后重新评价；

4）如相关内容可整改或重新评价，以最终评价得分为付款依据。

3、工程验收方案或要求（联合验收表详见附件二）

1）验收时间：相应批次工程交付30日内完成验收；

2）验收方式按下列第（ ）项执行：

（1）采购人自行验收；

（2）邀请参加本项目的其他供应商参与验收；

（3）邀请第三方专业机构及专家参与验收。

3）验收程序按下列顺序执行：

（1）乙方根据本合同约定进行自检及整改，自检具备验收条件后，将整套工程资料（含施工图纸、材料检验报告、设备使用说明书及保修书等）报甲方进行初验；所有的竣工验收资料，原件移交给甲方存档的，乙方应当制作相应的移交清单，并在移交清单上盖章确认后与原件一并提交给甲方。

（2）甲方项目经办部门（或委托第三方）按本合同约定进行初检并要求整改，初检具备验收条件后组织甲方相关部门进行联合验收（以书面文件为准）；

（3）甲方相关部门按本合同约定进行联合验收（以书面文件为准）并要求整改，验收合格后签署联合验收表。

4、其他技术要求（如有，详见附件《                                    》）

二、商务要求

1、工程量价格清单，详见附件《                                        》

2、其他商务要求（如有，详见附件《                                    》）

| 附件一 香港城市大学（东莞）工程类供应商（通用）履约评价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称： |  |  |  | 合同签订时间： |  |
| 乙方名称： |  |  |  | 履约评价：一次性/ 分期（第 期） |  |
| 类型 | 评价维度及阶段 | 分值 | 评价标准 | 评分 | 备注 |
| 商务 配合 | 报价、合同签订配合 | 5 | •良好（5分）：按要求提供报价和合同资料，存在问题能及时整改 •合格（3-4分）：报价和合同资料多次修改，存在问题基本解决 •不合格（3分以下）：报价和合同资料多次修改，存在问题整改困难 |  |  |
|  | 结算付款配合 | 5 | •良好（5分）：按要求提供付款资料，存在问题能及时整改 •合格（3-4分）：付款资料多次修改，存在问题基本解决 •不合格（3分以下）：付款资料多次修改，存在问题整改困难 |  |  |
|  | 验收配合 | 5 | •良好（5分）：按要求提供验收资料，存在问题能及时整改 •合格（3-4分）：验收资料多次修改，存在问题基本解决 •不合格（3分以下）：验收资料多次修改，存在问题整改困难 |  |  |
| 质量 | 工程实体质量 | 20 | •良好（17-20分）：完全落实合约和承诺的工程质量要求 •合格（12-16分）：基本落实合约和承诺的工程质量要求 •不合格（12分以下）：多次整改后基本落实合约和承诺的工程质量要求 |  |  |
| 进度 | 进度计划完成情况 | 10 | •良好（9-10分）：提前完成工程施工，提前验收 •合格（6-8分）：基本按计划完成工程施工，及时验收 •不合格（6分以下）：工程施工未按计划实施，影响验收 |  |  |
| 综合实力及合同履约 | 综合投入 | 10 | •良好（9-10分）：人员、材料及设备等综合投入良好，满足需要 •合格（6-8分）：人员、材料及设备等综合投入一般，基本满足需要 •不合格（6分以下）：人员、材料及设备等综合投入不足，不满足需要 |  |  |
|  | 项目经理管理能力 | 10 | •良好（9-10分）：项目经理管理能力良好，满足业务需要 •合格（6-8分）：项目经理管理能力一般，基本满足业务需要 •不合格（6分以下）：项目经理管理能力不佳，不满足业务需要 |  |  |
|  | 突发性业务需求变更响应 | 5 | •良好（5分）：主动响应业务需求变更，满足业务需要 •合格（3-4分）：被动响应业务需求变更，基本满足业务需要 •不合格（3分以下）：未响应业务需求变更，或不满足业务需要 |  |  |
| 现场管理及配合 | 施工自身组织 | 10 | •良好（9-10分）：施工自身组织表现良好，自行开展业务表现顺畅 •合格（6-8分）：施工自身组织表现一般，自行开展业务表现一般 •不合格（6分以下）：施工自身组织表现不佳，自行开展业务表现不畅 |  |  |
|  | 现场安全文明状况 | 5 | •良好（5分）：现场安全文明状况良好，未影响周边环境 •合格（3-4分）：现场安全文明状况一般，未影响正常办公 •不合格（3分以下）：现场安全文明状况不佳，影响周边环境或正常办公 |  |  |
|  | 过程报送资料质量、时效 | 10 | •良好（9-10分）：主动提交工程计划和工程管理资料等过程资料，相关内容较为完整、准确，满足项目资料归档需要 •合格（6-8分）：能够提交工程计划和工程管理资料等过程资料，相关内容基本完整，基本满足项目资料归档需要 •不合格（6分以下）：未能提交工程计划和工程管理资料等过程资料，或相关内容不齐全，或不满足项目资料归档需要 |  |  |
|  | 解决投诉，及时反馈处理结果 | 5 | •良好（5分）：及时妥善解决履约过程的投诉，积极反馈投诉处理结果 •合格（3-4分）：基本解决履约过程的投诉，能够反馈投诉处理结果 •不合格（3分以下）：未及时解决履约过程的投诉，未反馈投诉处理结果 |  |  |
| 合计（基准得分） |  | 100 | 基准得分满分100分 |  |  |
| 加分项 | 提供增值服务 | 10 | 提供合同范围外的增值服务或服务质量明显高于合同要求，酌情加0-10分 |  |  |
| 扣分项 | 施工人员权益、品牌事件 | -5 | 一般事件扣1分，较大事件扣2—3分，重大事件扣4—5分，品牌、民工权益分共5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 质量管控 | -20 | 出现重大质量事故或被政府、媒体负面质量通报，酌情扣分，上限扣20分 |  |  |
|  | 安全生产 | -20 | •现场因安全生产或事故等原因被责令停工整改的；酌情扣分，上限扣20分 •当期出现伤亡事故的，酌情扣分，上限20分 |  |  |
| 合计（最终得分） |  |  | 最终得分满分100分 |  |  |
| 甲方履约评价结果确认（签字） |  |  |  |  |  |
| 说明 | - 不合格【70分以下】；良好【70分-100分】； - 履约评价【70分以下】为履约服务差，合同付款将扣除相应货款的5%作为履约违约金不再支付； - 履约评价【60分以下】为履约服务较差，合同付款将扣除相应货款的10%作为履约违约金不再支付； - 如不满足验收条件，需要整改后重新评价； - 如相关内容可整改并重新评价，以最终评价得分为付款依据； - 甲方履约评价结果确认由实际需求部门负责签字。 |  |  |  |  |

| 附件二 香港城市大学（东莞）工程类采购项目联合验收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| 乙方（盖章） |  |  |  |  |  |  |  | 合同金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本次验收金额（元） |  |
| 乙方自检情况 |  |  | 按合同清单完成框架协议，按批次实际清单完成 未按合同清单完成，未完成部分费用核减 |  |  |  |  | 乙方签字 |  |
| 项目经办部门初检情况 |  |  | 达到质量及检测要求，按上述清单初检合格，具备联合验收条件 不具备联合验收条件，待整改后验收 |  |  |  |  | 项目经办部门签字 |  |
| 服务成果交付验收清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 具体要求 | 单位 | 数量 | 小计金额（元） | 验收初检意见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，具体如下： |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，具体如下： |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，具体如下： |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，具体如下： |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，具体如下： |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，具体如下： |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，具体如下： |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  | 含附件清单 |  |  |
| 验收意见 | 验收部门 | 验收意见 |  |  |  | 整改复验意见 |  |  |  |
|  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，待复验 |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，待复验 |  |  |  |
|  |  | 验收人： 年 月 日 |  |  |  | 验收人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，待复验 |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，待复验 |  |  |  |
|  |  | 验收人： 年 月 日 |  |  |  | 验收人： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，待复验 |  |  |  | 合格 不合格 存在整改事宜，待复验 |  |  |  |
|  |  | 验收人： 年 月 日 |  |  |  | 验收人： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：本报告一式二联，政府采购项目按政府采购履约验收报告（参考模板）相关格式文件验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三（如有）

香港城市大学（东莞）工程采购合同

第三部分 合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》规定，甲、乙双方本着诚实信用、互惠互利的原则，就本项目事项协商一致，特订立本合同并共同遵守，具体通用条款如下：

第一条 甲方责任

1、确认施工时间并及时书面通知乙方开工。

2、协调项目的整体进度。

3、甲方负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收及其他有关事项。

4、如乙方工作人员严重违规施工，则甲方有权要求乙方更换工作人员，乙方应在甲方指定期限内进行更换，乙方拒绝更换或更换逾期超过  日或更换人员后仍不符合要求的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按照本合同向甲方承担违约责任。

5、如乙方不及时履行本合同义务，甲方应书面通知乙方及时履行合同义务，乙方如收到甲方书面通知之日起   日内仍拒不履行合同义务的，甲方有权立即聘请第三方执行本合同内容，由此产生的一切费用由乙方承担，同时甲方可用乙方应取得的合同款抵扣前述费用。

6、甲方有权监督了解乙方的工作情况，并向乙方提出整改意见或建议，乙方应按照甲方的合理要求在甲方指定的合理期限内进行整改并向甲方反馈。

第二条 乙方责任

1、 乙方严格按照规范进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收；编制工程结算。

2、 乙方承诺具有真实、合法、合格的施工资质，保证提供的资质材料真实、准确、完整，不进行非法转包、违法分包和挂靠，履行合同约定采购合格的材料和工程设备。

3、乙方在施工过程中负责保护建筑物及装修、设备管线等，如造成损失承担相应赔偿责任。

4、乙方在施工过程中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如经甲方书面同意需要拆改原建筑结构或设备管线，由乙方负责到有关部门办理相应手续。手续未办理完毕前，不得进行拆改。

5、乙方负责做好施工现场保护、消防、垃圾处理等工作。

6、乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定以及甲方相关规定。

7、乙方负责合同履行。按合同及合同组成文件的要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；乙方应严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。如乙方工期、质量不能按本合同约定条款履行，甲方有权责令其停工和返工，相关费用由乙方承担，工期不予顺延。

8、遵守政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等规定；乙方应按照有关规定保证安全文明施工并做好围闭、警示工作，如果施工过程中发生任何安全事故及经济赔偿全部由乙方负责。做好施工现场保卫、垃圾、消防等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。

9、施工组织机构图待开工前递交甲方，特殊工种操作人员需有操作证；

10、竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方接到通知后按甲方要求无条件免费保修。属甲方故意非规范使用造成工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由甲方承担；

11、乙方在施工中发生的一切安全事故（包括工伤事故）及事故处理费用均由乙方承担并立即报告甲方，并会同相关人员处理，由于乙方原因造成质量事故，工期不顺延；甲方被迫参加相关的纠纷解决程序的，乙方须承担甲方为此而支出的诉讼费（仲裁费）、保全费、律师费等，乙方最终承担全部不利后果；

12、工程竣工未经验收合格移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；

13、工程竣工后清理现场，做到工完场清。施工现场的竣工退场费用由乙方承担。乙方应在办理竣工结算前完成退场，逾期未完成的，甲方有权出售或另行处理乙方遗留的物品，由此支出的费用由乙方承担，甲方出售乙方遗留物品所得款项在扣除甲方已支出费用及乙方应承担违约赔偿等如有剩余的应无息返还乙方。

14、在施工期间，乙方需遵守甲方、物业及物业使用人的工地安全、消防要求并做好安全保卫及承购安全保险工作，按国家、地方及行业要求做好安全防护工作。

15、乙方与其工作人员之间为劳动关系，乙方负责工作人员的工资、 五险一金、福利、人身意外保险、工伤保险等相关事项并承担费用。若发生纠纷的， 由乙方自行解决纠纷，甲方因此产生的一切费用（包括但不限于对乙方工作人员的补偿、赔偿、律师费、诉讼费、人工费等），甲方有权全额向乙方追偿。

16、在施工过程中造成乙方员工或第三人人身或财产损害的，由乙方承担全部责任，乙方不得因此影响本合同的履行，且应立即报告甲方。

17、乙方保证提供的设备和材料必须符合现行国家行业标准有关的规定，且完整无损、全新，各种材料均有产品合格证，符合工程设计规格质量要求。对于质量不合格的产品甲方有权拒收。

第三条 履约保证金

履约保证金根据专用条款约定是否需要缴纳或提交。如需缴纳或提交，履约保证金为合同金额的10%，大中型企业与小微企业组成联合体或中小企业收取5%，乙方自主选择以现金或保函形式缴纳或提交，须在合同签订后10个工作日内提交。履约保证金（现金缴纳部分）自所有分批项目验收合格并提交退还申请之日起30个工作日内退还，不计利息。甲方逾期退还履约保证金的，逾期期间应以逾期付款总价为基数，按中国工商银行同期活期存款利率向乙方支付利息。因乙方原因而未能达到本项目验收标准或验收不通过的，履约保证金不予退还。

第四条 工程质量及验收

1、本工程质量要求达到国家现行相关施工及验收规范的合格标准和甲方要求。相关标准如有更新或调整，执行现行适用于该项目的最新标准。存在两个以上标准要求的，适用于对于乙方更为严格的标准。

2、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前向甲方提供完整的竣工图纸、结算资料、竣工资料和竣工验收报告。甲方代表收到报告后需组织有关部门进行验收；逾期需及时通知乙方，另定验收日期。

3、由于乙方施工原因工程达不到竣工验收要求，乙方应按要求重新施工，并承担重新施工的费用，工期不予顺延。

第五条 工程价款及结算

1、工程总价：此合同总价是乙方完成本工程施工范围内全部施工内容的全部费用，包括所有的材料设备费、材料设备的检测检验费和垂直运输费、人工费、机械使用费、施工措施费、水电费、施工管理费、利润、税金、因质量问题引起的维修和更换等所发生的一切费用，并且包安全、包质量、包进度等所有费用，无论何种原因均不予调整。

2、工程进度实际完成的工程量和价款、竣工结算工程量和价款等，均以甲方（含甲方委托的造价咨询机构）和监理最终审核确定的工程量、金额为准。

3、甲方每次付款前乙方需提供等额的合法有效的增值税发票。如乙方未提供、迟延提供该发票或者提供的发票不合格的，甲方有权中止付款，且不负迟延付款的违约责任。

第六条 违约责任

1、履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方违约，因甲方单方终止合同的，已实施工程按实结算；因乙方单方终止合同的，乙方应当退还甲方已支付的所有工程款项并向甲方支付合同总额10%的违约金。

2、乙方未按合同规定的工期完成施工，每逾期一天乙方应按合同总金额万分之一支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失，逾期3日未完工，甲方有权单方面解除合同，乙方应支付合同总金额的30%作为违约金并赔偿损失。此损失包括但不限于甲方另外委托其他施工单位完成工程所支出款项。

3、因乙方原因致使未能一次通过竣工验收的，乙方应立即采取返工修理、重做等措施（工期不顺延），并承担相应费用，如因此造成工期延误的，按本合同第六条第2款约定处理。

4、对未经甲方同意，乙方擅自实施的工程变更，乙方应向甲方支付合同价    %的违约金。如工程变更后满足使用要求的，乙方应无条件配合履行变更手续，变更后工程价款减少的，甲方按变更后减少的价款支付工程价款，变更后工程价款增加的，甲方不予支付因变更增加的工程价款。如工程变更后不满足使用要求的，乙方应无条件拆除重新施工，如工程变更给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的直接损失和间接损失，乙方还应赔偿甲方为实现本合同项下权力而产生的律师费、保全费、公证费、担保费、鉴定费、专家论证费等一切费用。

5、如甲方按合同付款时间向政府财政等相关支付部门提交支付申请手续。因甲方使用的是财政资金或专项债资金，相关款项的支付，须向政府财政等相关支付部门提交办理财政支付等相关申请手续并经审核同意后才可完成转账到款。政府财政等相关支付部门议付审核转账期间视为付款宽限期，乙方不得追索主张该宽限期间的任何资金利息、费用、违约金或损失，亦不得拒绝履行合同义务。

第七条 保修责任

1、本合同项下乙方所做工程（含使用原材料）不应低于国家和地方的强制质量标准。

2、保修期限以甲方在竣工验收证书签字盖章之日起计算，本合同项下所有工程的保修期为专用条款约定或国家和地方强制标准 。存在两个以上标准要求的，适用于对于乙方更为严格的标准。

3、保修期内因工程质量出现问题，影响甲方正常生产的，乙方须在接到通知（包括口头通知）后4小时内赶到现场并于2小时内完成维修，对8小时内无法修复的严重故障，乙方须提供解决方案保证正常运行，最晚应保证在24小时内维修完毕并恢复正常生产。

4、 当乙方未按以上规定完成保修的情况下，甲方有权委派他方处理，因此发生的费用甲方有权要求乙方予以支付，并且乙方需承担由此给甲方造成损失的赔偿责任。

5、 在保修期满后乙方仍须按规范以及政府有关部门规定承担保修责任并对本工程继续进行跟踪服务以及提供优质、低价的服务。

第八条 不可抗力

1、合同一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍的，应立即通知对方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。双方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

2、因不可抗力导致的损失和费用增加，双方各自承担。

3、合同一方当事人迟延履行合同期间发生不可抗力的，不免除其违约责任。

第九条 通知与送达

1、本合同所称送达或书面通知包括邮寄送达、电子送达等通知方式。甲方对其在本合同签署页中向乙方提供的甲方通讯地址、电子邮件、手机号码等通讯信息均予以认可。采用邮寄送达的，按照甲方提供的通讯地址交邮后的第三日即视为送达；采用电子送达的（电子送达的方式包括但不限于向甲方发送电子邮件、手机短信），以电子方式作出通知之时即视为送达。

2、甲方发送给乙方的任何书面通知或文件于乙方实际收到时视为送达。

3、如本合同甲方为两人或以上，则乙方发送给甲方的任何书面通知或文件，一旦送达甲方中的任何一人，即视为已送达甲方全体，甲方中的任何一人不得以未收到相关通知或文件为由主张任何权利或要求减轻或免除其在本合同项下的任何责任或义务。

4、本合同项下任何通知或函件或法律文书（包括但不限于执行证书、各类诉讼文书和仲裁文书）的送达均应以书面形式按照本条第1款约定的方式送达。上述约定适用于各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序等。

5、一方联系方式如有任何变动均应提前5日以书面形式通知对方，否则视为未变更。

第十条 争议解决

1、乙方保证其签订本合同已获得所有必要的授权和批准，其签订及履行本合同并不违反其章程或其内部规则的规定。

2、本合同的订立、生效、履行、解释、修改、争议解决和终止等事项适用中华人民共和国法律、法规及规章（基于本合同的目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律），并按其解释。有关本合同的一切争议可通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼：若甲方将其在本合同项下的权利转让给第三人，则乙方、受让人均应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的事项外，双方应继续履行其他部分的义务。

第十一条 合同的生效与修改

1、本合同壹式肆份，甲乙双方签章后即时生效，甲方持叁份，乙方持壹份，每份均具有同等法律效力。

2、合同附件及所有在执行本合同的过程中经甲乙双方签署确认的与本合同有关的文件（包括但不限于施工方案、图纸、进度计划等），均构成本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章之日起。

3、本合同生效后至办完工程验收交接和竣工验收结算，保修期期满乙方解决全部保修问题后，合同终止。

4、合同涂改或手写修改部分应有双方公章确认，否则无效。

廉 政 承 诺 书

本公司知悉香港城市大学（东莞）（以下统称“港城大（东莞）”）以廉洁、公平、公正为宗旨，遵守中华人民共和国及其他海外地区之防止贿赂条例或同等意义的法律、法规，严格限制任何职员收受私人利益（包括礼物、回佣或任何形式之报酬）。本公司承诺与港城大（东莞）之一切交易往来，将会严格遵守本承诺书，不会利诱或试图利诱港城大（东莞）的任何职员。除受有关合约监管外，亦受本承诺书的约束。如有关于合约与本承诺书之条款有任何歧义或冲突之处，则以本承诺书为准。

本公司对港城大（东莞）承诺如下：

- 本公司及职员不向港城大（东莞）职员给予任何影响正常公务执行的利益，包括礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权及其他金融产品等财物，也包括中国传统节日（如春节、端午、中秋等）所收到礼品等。

- 本公司若获知港城大（东莞）及其理事会成员或职员与本公司任何职员有亲属或利益关系，将会于五个工作日内以书面形式通知港城大（东莞）采购中心、审计处。

3、本公司及职员如违反本承诺书之任何条款，本公司同意港城大（东莞）可立即终止与此有关联的买卖合同、服务合同、工程合同及其他有关联之业务，并永久终止日后的一切业务往来，包括但不限于买卖、服务、工程及其他交易。同时，本公司愿意赔偿港城大（东莞）的有关一切损失，同时亦同意港城大（东莞）将相关事宜呈交有关执法机关查办。

4、本公司及职员若发现港城大（东莞）职员索取任何私人报酬或利益，应立即通知港城大（东莞）采购中心、审计处。本公司同意港城大（东莞）对本承诺书内容有保留增减或修改之权利，有关于增减或修改应以书面形式通知本公司。

5、 本承诺书的任何条款不影响港城大（东莞）在任何情况下一切有关法律赋予之权益。

6、 本公司及授权代表人已详细阅读本承诺书之所有内容，同时也完全明白、理解并自愿遵守本承诺书之所有内容。

承诺人（名称、盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

年     月    日

投诉举报方式如下：

1、熊老师（招标采购管理中心）0769-21183091；jeff.xiong@cityu-dg.edu.cn

2、包文老师（审计处）0769-21183035；wds.bao@cityu-dg.edu.cn

通讯地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区高雄路8号香港城市大学（东莞）

保 密 协 议

本协议中披露保密信息的一方（甲方）称为“披露方”，接收保密信息的一方（乙方）称为“接收方”。

鉴于合同双方拟在本项目上建立合作关系，而披露方将因此向接收方披露本协议定义的保密信息。为保证此类信息不被未经授权地披露、使用，经友好协商，双方就如下条款达成本协议。

- 定义

  - 保密信息：属于披露方的保密信息、专有信息和商业秘密信息（以下统称“保密信息”）是指披露方拥有或持有的、不为外界所公知的、与披露方的业务、服务、产品相关的信息，包括但不限于以下信息：由披露方在本协议签署之后披露给接收方，（1）技术信息：包括披露方拥有或获得的有关生产和产品销售的技术方案、制造方法、工艺流程、计算机软件、会员数据库与其他数据库、实验结果、技术数据、图纸、样品、样机、模型、模具、说明书、操作手册、技术资料或文档、涉及商业秘密的业务函电或其他未在任何地方公开过其完整形式的、未作为工业产权来保护的其他技术等一切有关的信息；（2）经营信息：包括有关披露方商业活动的市场营销策略、销售制度、营运制度、销售业绩、销售渠道、货源情报、采购资料、定价政策、不公开或尚未公开的财务资料、合同信息与交易相对人资料、营销计划、新产品上市和新市场开发、公司人事档案及信息（含工资及劳务性收入等）、公司客户名单与客户信息（不限于会员店及经销商）、公司会员名单与会员信息、公司投资方信息、披露方组织架构信息等任何或所有的商业信息。保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，并在披露后三十（30）天内被书面确认为保密或专有的。

  - 关联公司：一方的关联公司是指由一方直接控制或间接控制；或直接或间接控制一方；或与一方共同控制同一家公司或能对其施加重大影响；或与一方受同一家公司直接或间接控制的公司。包括但不限于一方的母公司、子公司；与一方受同一母公司控制的子公司；一方的合营企业、联营企业等。这里的“公司”指任何一人公司、有限责任公司或股份有限公司；“控制”是指直接或间接地拥有影响所提及公司管理的能力，无论是通过所有权、有投票权的股份、合同或其他被人民法院认定的方式。

  - 本协议所定义的“保密信息”不包括以下信息和资料：

a) 在披露时已被公众所知，或可被公众所得，或在披露后由于非接收方的原因被公众所知，或可被公众所得的信息或资料；

b) 在披露时已被接收方合法所知的信息或资料；

c) 由披露方提供给不负有保密义务的第三方的信息或资料；

d) 由合法获得保密信息并有权披露的第三方提供给接收方的信息或资料；

e) 由接收方独立开发且接收方可提供独立开发记录的信息或资料；

f) 接收方事先征得披露方书面同意而发布的。

- 保密义务

  - 接收方将仅限于为评估其是否将与披露方建立合作关系，以及在合作关系建立后为执行合作关系之必要而使用披露方的保密信息。

  - 接收方同意严格控制披露方所披露的保密信息，保护的程度不能低于接收方保护自己保密信息的程度。但无论如何，接收方对该保密信息的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业对自己的保密信息保护的程度。

  - 接收方保证采取所有必要的方法对披露方提供的保密信息进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序（如接收方规章制度或为执行本协议而特别制定的规定等）来避免非经授权而披露、使用或复制保密信息。

  - 未经披露方事先书面同意，接收方保证不会为任何与本协议或双方合作规定不符的目的向任何第三方披露本协议所涉及的任何保密信息。

  - 一旦接收方发现任何人错误地获得或使用了披露方披露的保密信息，接收方将立即书面通知披露方。

  - 在合作关系未能建立或终止时，或根据披露方的要求，接收方应即时返还或销毁所有根据本协议所接收的披露方的保密信息（包括但不限于以任何形式存在的保密信息的原件、复印件、复制品和对保密信息的概述摘要），并向披露方提供已经返还或销毁的书面确认。

  - 任一方欲将本合作事项对外公布、宣传前，应确保不泄露另一方的保密信息，亦不会使另一方对任何第三方承担任何责任（包括但不限于赔偿金、政府处罚等），双方均保证在对外公布、宣传中不发表任何对另一方或另一方的关联公司不利的或容易引起误导的言论，包括但不限于发布有损另一方产品、品牌形象的信息，否则应承担违约责任并赔偿由此给另一方造成的损失。

- 使用方式和不使用的义务

  - 除直接参与本协议项下工作的公司职员之外，在未经披露方事先书面许可，且未与第三方另行签订不低于本协议保护程度的正式书面保密协议的情形下，接收方不能将保密信息披露给其它任何第三方，但接收方的关联公司，或其法律顾问、审计部门除外。

  - 接收方应当告知并以适当的有效方式约束上述接触保密信息的

- 公司职员，使其无论是在职中还是离职后；

- 关联公司（定义见1.2），使其无论是在接收方的控制中，还是脱离接收方的控制后；

- 法律顾问及审计部门；

均承担与本协议规定相同的保密义务。若由于接收方未履行事先告知并以适当的有效方式约束公司职员、关联公司、法律顾问及审计部门而出现上述人员或公司泄露保密信息，视为接收方违约，接收方应赔偿披露方的损失。

  - 接收方承诺在保密期限内，接收方将不会为任何与本协议规定不符的目的，自己或允许他人使用保密信息的全部或任何部分。

- 例外情况

如果接收方基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求，或者受到国内及海外政府主管机构、司法机关的要求或者为了获得和维持知识产权权利人的授权许可而需披露保密信息，则接收方应当在法律许可的范围内事先尽快通知披露方，如不能事先通知亦应在该行为发生后24小时内通知披露方；同时，接收方应当尽最大努力帮助披露方有效限制该保密信息的披露范围。

- 否认许可

除非披露方另行明确书面授权，接收方不能认为据本协议披露方授予了接收方包含该保密信息的任何专利申请权或专利权、商标权、著作权等知识产权，或该知识产权的使用权。

- 保密期限

  - 本协议有效期15年，自本协议生效之日起，双方就建立合作关系可行性的任何沟通以及在建立合作关系后的任何信息交流均受本协议条件和条款的约束。

  - 本协议项下接收方的保密期限为保密协议期满后5年。

- 救济方法

  - 双方承认，披露方披露的保密信息是有价值的商业秘密，是披露方所有的独特而重要的资产；遵守本协议的条款和条件对于保护保密信息的秘密是有必要的。

  - 双方同意，若违约行为发生时，除其他可以采取的补救措施外，披露方有权从接收方获得其所遭受损害的赔偿。

- 附则

  - 本协议对每一方的继承人和合法受让人均具有约束力；但是，未经另一方事先书面同意，任何一方均不得对本协议进行全部或部分的转让（无论是通过法律运作、证券或资产的销售、合并或其他方式）。任何违反本条规定的转让均为无效。

  - 任何一方未行使其于本协议项下的任何权利均不得构成或被视为该方对这些权利或其它权利的放弃或丧失。

  - 如果本协议中的任何条款被法庭认定非法、无效或不可执行，则除这些条款以外的其他条款的合法性、有效性、可执行性将不因此而受到任何影响。

  - 披露方应保证向接收方所披露保密信息的准确性与完整性，并承担接受方因披露的信息所造成的损失。

  - 本协议依中华人民共和国法律解释，受中华人民共和国法律管辖。由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决，协商解决不成的，双方应将争议提交甲方所在地人民法院裁决。

  - 双方一致同意本协议经各方盖章之日起开始生效，任何于本协议签订前经双方协商但未记载于本协议之事项，对双方均无约束力。

  - 本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方各壹份，具有同等法律效力。

- 【以下为签字部分，无正文】

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

授权代表签字：                			   授权代表签字：

签订时间：        年    月    日