- 附件3-01.

OA系统信创改造项目需求文件

- 一、建设要求

通过“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单电脑化”，满足采购方高效办公、移动办公、智能办公的基本要求，以信息系统应用创新（以下简称“信创”）政策要求为基准，按照集成共享、移动互联、敏捷交付的核心思路，深化办公系统功能，加强各业务之间的融合，提升系统自主可控、移动化、数字化、集成化能力，持续构建易用、实用、好用的智慧办公环境。具体要求包括：

- （一）实施范围

本次项目实施范围包括集团本部、业务中心、分公司及下属子公司。

- （二）产品授权

本项目产品授权包括OA系统使用授权。其中，OA系统注册用户授权数不低于1200个，不限电脑端和移动端、不限组织数量，且为永久授权（提供生产环境1套和测试环境1套）。

- （三）实施计划

为尽快实施集团本部OA快速上线及保障下属企业日常办公系统的稳定运营，计划分两阶段建设：

一阶段目标：2026年9月30日前实现集团本部、业务中心及分公司OA系统上线。

二阶段目标：2026年12月31日前实现深圳联合产权交易所股份有限公司、深圳绿色交易所有限公司、深圳数据交易所有限公司、深圳交易研究院有限公司、深圳智慧交易科技有限公司、深圳海洋资源交易有限公司、深圳市深汕交易有限公司、深圳前海股权交易中心有限公司等子公司OA系统上线。

- （四）部署方案

本项目支持私有云或公有云部署方案。产品支持PC端，移动端使用，本项目所提供软件产品符合国家信息系统安全等级保护二级及以上标准。

- （五）功能范围

本系统应包含但不限于公文处理、督查督办、会议管理、车辆管理、领导日程、信息发布、行政审批、采购管理、财务管理、法律事务管理、IT信息管理等模块，各模块需求详见附件1.OA系统信创改造项目建设需求。

- （六）集成范围

完成集团现有OA系统对接，包括但不限于与国资委公文平台、档案系统、人力系统、财务系统等系统全部对接成功，因第三方系统接口延迟或变更导致的工期延误，不计入承接方违约。

| 序号 | 应用名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 费用报销系统 |  |
| 2 | 预算系统 |  |
| 3 | 人力资源系统（红海云） |  |
| 4 | “风火轮”相关系统 | 风火轮系统集成交易平台 |
| 5 | 财务系统（ERP系统） |  |
| 6 | 电子文件归档子系统 |  |
| 7 | 档案管理系统 |  |
| 8 | 数据应用平台 |  |
| 9 | IT运维管理平台 |  |
| 10 | 资金系统 |  |
| 11 | 资金监管结算系统 |  |
| 12 | 数据洞察平台 |  |
| 13 | 领导驾驶舱 |  |
| 14 | 固定资产系统 |  |
| 15 | 企业邮箱 |  |
| 16 | 合同服务中心 |  |
| 17 | 统一认证系统 |  |
| 18 | 数据中台 |  |
| 19 | 企业微信 |  |
| 20 | 阿里云短信平台 |  |
| 21 | 国资委公文系统 |  |
| 22 | 印控（云玺） |  |
| 23 | 电子签章系统 |  |
| 24 | 合同系统[深数所] |  |

- 二、项目技术要求

- （一）功能模块

- 1. 公文处理（需求主责部门：办公室）

包括但不限于来文登记和收文处理，发文审批流程、分公司收文处理。

集成：收文登记、发文审批与市国资委公文系统完成对接，集成安印签章功能，完成在线签章等功能，与集团远程印章系统、档案系统对接。

智能功能：（1）智能收文，支持PC和移动端的智能收文功能，需要提供智能识别对方来文文件，方便业务快速进行收文登记。（2）智能识别与填充，识别文档输出形式丰富，支持OFD、WORD、PDF、TXT等格式，且提供高速、精准两种识别模式。智能填充可通过上传图片自动提取公文文号、标题、紧急程度等结构化信息，大幅减少人工录入工作量。（3）来文智能功能摘要。支持PC和移动端的智能公文摘要功能，支持通过智能大模型能力，对文件内容进行分析和识别，提取关键字和主要信息，重组为文件摘要，审批意见摘要，并自动添加至审批表中，以便后续办理人员快速了解公文主要内容。支持用户在自动摘要的结果上，手动修改摘要文字信息，加入对于文件审核重点的理解，弥补AI摘要的不足。（4）根据集团办件情况，可以从后台按照单位/个人导出年度、季度、月度办件时长，结合AI可智能生成分析报告。

基础功能：拟稿、智能核稿、会签、公文流转、公文签收、收文登记、领导批示、收文承办、国资委公文交换、集团内公文交换、集团和子公司的公文文档、公文效率分析。

公文线上套红、签章；公文归档，公文统计查询，权限管理等；对接办公软件，支持在线修改、修订及审批；支持根据文档相关信息建立台账，提供检索和批量导出功能；支持移动收发文：实现移动端签收、移动登记、移动退文、移动编号、编号调整、移动作废，方便文书便捷进行收文。实现移动端发文起草和审批功能。

收文处理流程支持当多个部门负责人处于同一审批节点时，某个负责人选择处理人之后，流程自动传阅到处理人，无需当前节点所有负责人全部审核完下一个节点才能收到代办。集团收文处理流程，优化节点流转顺序，将现行先流转至协办单位、再流转至主办部门的模式，调整为先流转至统筹主办部门、再流转至协办部门。同时支持收到系统来文时，收文登记流程自动转为收文处理流程；流程分办时可选择多个顺序流程，支持领导审批、部门办理按需串行或同步进行；领导批示意见自动跟踪提醒，一般性批示除外，特殊批示意见将提醒设置的知悉范围人员；文件归档后若再次出现领导批示意见，仍自动提醒跟踪；结合AI能力，支持来文摘要智能生成。

发文审批流程实现套红、系统自动生成文号编号。上传文件AI自动核稿，如核出错别字、缺字漏字、语句不通顺等低级语言错误、支持关联相关收文流程；发文摘要生成；内部文件自动分发；系统可以自动生成文号，文号可以手动修改，若文号与系统已有文号冲突时进行报错。

智能整理归档各单位的历史OA情况，各单位可在系统查看本部门历史办件情况，输出表格，可以清晰地列出发文名称、加签单位、摘要内容、报送单位、集团领导意见等。集团领导审批意见要求落实某项任务时，及时提醒经办人员。

优化公文流转流程设计，精简重复环节，提升办文效率。流程驳回时，支持用户选择流程重新发起流转或流转至当前节点，并按照驳回配置规则执行后续流转。

结合AI平台助手的基础配置、技能关联及权限配置，完成公文相关AI技能的基本信息设置、技能绑定，以及指定用户端可使用该类AI技能的权限管控；同时可通过AI组件智能回显，也可通过流程AI任务节点赋值；此外，可通过平台技能管理的调用智能体功能，配置公文处理相关AI技能关联的智能体，针对智能体输出公文摘要，提升公文处理效率。

领导批示回传：支持领导批示，以及领导批示管理、回传等功能。

流程每个节点审批时，根据领导批示的意见内容（包括待办和待阅的批示），如果同时符合重点关注领导、重点关注流程、审批意见规则，同时发送企微消息通知给提单人。维护一份批示意见内容的白名单，当批示意见等于白名单里的内容时，不触发传阅。

联动督查督办系统，领导批示同步办公室督办员，可选择是否直接进入督办，同时摘取领导批示原话，批示文件标题，任务落实对象，由牵头部门自行补充完成时限，通过审批，进行督办。

- 2. 督查督办（需求主责部门：办公室）

- 市领导批示、上级明确需集团公司办理的事项、集团年度重点工作关联督办事项登记，可及时将督办任务分配到责任单位，督办内容自动提醒填报反馈。

- 集团主要领导批示、总办会会议纪要、经营班子例会纪要按照批示内容自动分成各督办事项，对应到各责任单位

- 督办事项分类管理，督办事项办理要求、完成时限及反馈形式，督办内容自动提醒，阶段性或终结性进展报告，督办事项状态反馈更新和关联督办事项登记更新等，支持登录oa自动提醒督办事项、短信主动催办；督办任务分解，督办任务可分发至集团各单位督办分管领导、单位督办员

- 依托AI平台助手的权限配置功能，设定不同用户对督查督办相关AI技能的查看、使用权限；通过平台技能管理的调用智能体功能，绑定督查督办相关智能体，借助智能问数能力，基于智能体输出查询统计督查督办相关七巧数据（如督办进度、办结率等），并渲染为数据图表，便于直观掌握督办情况；可按月按季度形成督办报告重要会议、文件关联督办事项登记，督办事项分类管理，督办事项办理要求、完成时限及反馈形式，督办内容自动提醒，阶段性或终结性进展报告，督办事项状态反馈更新和关联督办事项登记更新等，支持通过短信主动催办；督办统计分析报表；督办任务分解，督办任务可分发至集团内部所有人员。

- 3. 会议管理（需求主责部门：办公室）

具备会议室申请、取消、提醒、冲突提醒、会议台账等功能。会议室预订需要通过审批，经办公室会务组对使用情况进行统筹管理。按权限显示当前用户可以预约的会议室。支持会议室预定时选择需要参会人员，预订成功后，企业微信或短信通知需要参会人员（信息包含会议基本信息）。支持查看全楼会议室使用实时情况；支持新增会议时长统计，参会人员参会数据汇总分析；会议预订可增加参会要求，如着装、是否保密。

- 实现能导出后台数据形成数据表格，包括但不限于会议名称、参会单位、参会人员、会议时长等

- 设置会前预订人可因公务冲突取消会议室，各单位预订会议室有重复的情况弹出提醒框按谁先预订优先审批原则。

- 增加会议室间联通功能，如大型会议需预订多间会议室，结合会议室门前屏幕实现会议议程联动。

- 集成：结合门禁，与达实系统对接，与企业微信集成。可实现与会人员参会出勤信息。

- 会议时长统计：录入会议的参会时间和预计结束时间，系统根据参会时间统计每个人员每年的参会时长。

- 4. 车辆管理（需求主责部门：办公室）

设置车辆管理员车辆信息维护功能，后台可以按集团本部及分公司录入及更新相应的车辆信息及司机信息，包括但不限于：车牌、车型、车辆照片、车辆所属单位、车辆驾驶员姓名+电话。每个组织有单独的车辆管理人员，审核通过后管理员即可安排派车，本部和分公司可以设置不同的审批流，且按人员所在组织权限设置可以预约的车辆。支持通过短信模板通知相关人员，支持按权限查看用车台账并导出。支持一个用车流程可以绑定多个车辆。设置车辆使用状态功能，申请人申请用车时可以查看剩余可用车辆。设置用车台账导出功能，集团办公室车辆管理员可导出集团本部及分公司车辆用车申请台账，分公司车辆管理员可导出本单位车辆用车申请台账。设置行程查询功能，申请人仅能查询“我的行程”，分公司车辆管理员可以查询“我的行程”及本单位的“相关申请”，集团本部车辆管理员可以查询“我的行程”及全集团的“相关申请”，各单位负责人可以查询本单位的全部行程。查询界面以列表形式显示。

- 5. 领导日程（需求主责部门：办公室）

- 根据线下表格规则，按照时间、组织架构排序，将集团领导公务同步呈现在同一行程中；

- 冲突行程实现提醒功能，按照优先级进行提醒协调；

- 可自定义调整同时发生的安排、嵌套公务安排；

- 长期公务安排常挂，提醒在外出差人员情况；

- 与会议系统打通，公务表优先级大于会议室预订；

- 实现办公楼内会议、公务提醒通知功能；

- 实时展示，多端口录入（实现各分管领导行程联络员实时录入，实时调整），办公室行程统筹人员拥有管理员权限；

- 可按照需求格式一键导出，实时输出“0调整”可打印格式。

- 6. 信息发布（需求主责部门：党委办）

功能：支持信息发布流程审批，通知公告审批、发布及管理；

后台发布，支持发布渠道多选，发布管理组支持选择集团子公司等不同组，支持开关管理对发布信息进行评论，支持对发布的信息置顶、发布时发送通知消息、推送待办通知、消息背景水印，支持富文本编辑器编辑对发布内容进行编辑，可快速将word已编辑好的格式复制至富文本编辑器，保持格式不变，支持发布前预览操作，支持发布公告设置可查看人员分类，支持分类，及首页分类展示。

集成：需要与集团统一发布中心完成对接，支持统一发布勾选发布集团新闻公告，审批通过后直接发布集团门户新闻公告栏目。

集团宣传信息发布申请流程：（需求主管部门：党委办）

1. 提供子公司（股交公司等新增子公司）使用权限。

2. 打通子公司（研究院）与集团之间的宣传信息发布审批链条，调整完善院内人员审批权限，实现除现有可正常提交人员外其他同事均能正常发起流程，避免审批流程在研究院内部提前终止。

3.流程前期由党委办负责人审批后，后续再遇到党委办负责人审核的节点，系统自动通过。

总部大楼宣传屏幕使用流程（需求主管部门：党委办）

宣传屏幕申请流程需优化表单，补充更多选项框，如1.可以选择投放的日期；2.输入投放工作的背景信息。3.流程前期由党委办负责人审批后，后续再遇到党委办负责人审核的节点，系统自动通过。

- 7. 行政审批（需求主责部门：办公室）

流程包含但不限于集团档案利用审批流程、集团内部工作审批单流程、集团会议议题征集审批流程、子公司董事会事务审议流程、集团名片印制申请流程、集团业务招待事前审批流程、来访接待（总部大楼参观）审批流程、办公用品申领流程、外部人员在员工餐厅就餐申请流程等。

集团业务招待事前审批流程：实现申请与报销流程自动联动并强制前置校验，报销时仅需上传票据，其余信息自动回填【报销系统为财务系统，财务系统仅有接口，不在OA系统内】

集团内部工作审批单流程：支持根据事项类型灵活配置自定义审批流程，可按合规事项、行政事项等不同场景分别设定审批路径，实现审批流程标准化、差异化管理。

管理员随时可根据集团工作实际和人员变动情况，调整审批层级设置，支持在现有总经理、副总经理审批环节基础上，对职能部门/分公司审批层级，增设业务负责人/组长审批节点。实现审批关系与人员岗位智能联动，人员岗位或业务板块调整后，系统可自动更新其对应业务负责人审批节点，自动匹配现任审批人，确保流程流转准确、权责一致。

- 8. 采购管理（需求主责部门：办公室）

- 采购项目审核流程：单一审核流程能实现从采购立项、采购文件审核、采购结果确认、异议答复、质疑答复、采购合同上传、履约评价管理、合同续期等采购全生命周期管理。

- 管理员角色有权查阅所有采购项目的所有相关流程，可以传阅任一采购项目流程；使用者角色可以查阅本人发起的所有采购项目流程。

- 管理员角色能实现采购项目数据导出，并可根据采购金额、采购方式、流程状态等字段筛选后分类导出数据。

- 采购管理界面能够实时显示已完成的采购金额、采购数量累计统计，能够导入年度采购计划，显示年度采购计划内已完成和未完成的采购项目明细。

- 9. 财务管理（需求主责部门：财务部）

包含但不限于集团党委支付审批流程，集团出差申请流程，集团工会支付审批流程，发票开具申请流程。具体功能如下：

- 费用申请

- (1)支持差旅、业务招待等各类事前费用申请单的创建与审批流程。

- (2)与预算系统集成，根据实时预算余额对申请金额进行控制，超预算时自动拦截或提示。

(3)支持按员工职级、出差城市、招待类型、招待人数等维度配置差异化费用标准（如住宿、交通、餐补等），申请时系统实时校验并提示超标。

(4)申请单通过后，可在报销环节直接勾选引用，报销单可关联一个或多个已审批的事前申请单，系统自动带出申请金额、部门等信息，仅需补充附件。

(5)对于强制要求事前申请的费用类型，系统在报销提交时校验是否存在有效申请单，未关联则禁止提交。

- 借款申请

(1)支持用户在费用申请环节同步发起借款，借款类型可灵活配置（如差旅借款、采购备用金等），亦支持独立发起借款申请流程。

(2)针对银行代扣等场景，支持财务人员基于银行出账流水手工或批量生成借款单，并挂账至指定经办人名下。

(3)支持用户主动提交还款单进行还款操作，系统支持通过多次报销逐步冲销同一笔借款。

(4)具备借款到期自动催办机制，可按借款起始日、预计还款日等规则触发提醒。

- 计提申请

(1)支持成本费用、人工薪酬等预提类业务，用于解决权责发生制下的时间性差异问题。

(2)针对“发票金额 > 实际付款金额”的场景（如质保金、尾款未付等），支持对未支付部分进行计提处理。

(3)与预算系统联动，在计提环节进行预算占用或控制，防止重复列支。

(4)计提单审核通过后，可转化为实际付款单，形成“计提→实付”转化路径。

- 预付申请

(1)支持预付申请单，适用于供应商尚未开票但需提前付款的业务场景。

(2)支持凭票核销机制，并具备到期催办功能，自动提醒经办人在规定期限内提交合规发票完成核销。

- 资产报销

(1)与固定资产管理系统集成，支持在报销单中直接选择已完成入库验收的资产；对于在建工程类支出（如软件系统、自建项目），可在本系统维护项目主数据，并在报销时关联，审批完成后自动触发固定资产卡片创建。

(2)支持在建工程全周期管理，包括多阶段付款（预付款、进度款、结算款、质保金）的关联记录，并可在报销单中联查各阶段付款明细及合同履约状态。

- 合同报销（集成）

(1)与合同管理系统集成，支持在报销单中关联已生效合同，系统自动带出合同金额、累计付款等信息，并支持在报销界面联查该合同的历史付款记录。

- 通用费用报销（含工会、党委等）

集团党委支付审批流程：统一费用报销功能以整合分散系统报销，实现从票据校验到支付核算的全链路自动化闭环。优化集团工会支付审批流程、党支部用印审批流程：“经办人→部门负责人→部门分管领导→分公司负责人”的逐级审批模式，确保流程合规、流转顺畅。

集团出差申请流程：出差申请与报销流程自动联动，报销时自动继承申请信息。行程有变需要在出差申请提前报备更新相关信息。【报销系统不在OA系统内，因此需要报销系统与OA系统对接实现】
	集团工会支付审批流程：统一费用报销功能以整合分散系统报销，实现从票据校验到支付核算的全链路自动化闭环。引入基于规则的任务自动指派机制，在支撑财务共享模式的同时实现工作量的数字化统计。审批流程优化为逐级审批：经办人－部门负责人－部门分管领导－分公司负责人。

工会有关流程（需求主责部门：党委办）：

- 工会采购（文件）审批：无论项目金额大小，最终审批人应定为工会/工联会主席

- 工会采购结果审批流程：无论项目金额大小，最终审批人应定为工会/工联会主席

- 在工会/工联会中担任职务的子公司同事配置工会相关审批流程的权限

- 流程前期由党委办负责人审批后，后续再遇到党委办负责人审核的节点，系统自动通过。

- 集团工会合同审批流程优化流程（无论合同金额大小，最终审批人应是工会/工联会主席）。

(1)支持根据实际业务场景，包含全业务报账的各种业务单据类型。

(2)支持通过扫描、拍照、上传等方式采集发票；对接税务平台实现发票真伪查验、重复报销校验及自动勾选认证；系统内置智能风控规则，对抬头税号不一致、节假日开票、连号发票、敏感销售方等异常情形自动预警。。

(3)与预算系统深度集成，支持事前预算查询、冻结、扣减及释放，确保费用支出受控。

(4)支持对报销事由、附件文本等文本进行敏感词校验，触发风险提示。

(5)支持合同签订方、发票、付款对象的匹配校验。

(6)支持跨币种报销，系统根据预设汇率规则自动换算为本位币金额。

(7)智能比对发票识别金额与用户填报金额，若存在差异，系统提示风险并由审核人判断是否因发票缺失或OCR识别错误所致。

(8)支持按部门、项目、成本中心等多维度进行费用分摊；一张报销单可拆分至多个承担主体，且支持“报销单位”与“费用承担单位”分离的业务模式，分别进行预算控制与审批流路由。

(9)支持付款失败后的逆操作处理，如重新发起支付、变更收款账户等。

- 流程审批

(1)支持按单位、部门、业务类型、优先级、审批环节等分别设立独立任务池，实现分层作业。

(2)任务池内，支持审批任务自动分配（基于规则）或由审核人员主动从任务池中提取（抢单模式）。

(3)支持为不同业务类型（如紧急付款等）设置优先级别，高优任务置顶。

(4)提供任务转派等功能，确保关键任务及时处理。

(6)共享分析

支持对提单人或业务单位的历史报账行为（如单据退回率）进行评估，并信用等级差异化设置策略（如低信用用户加强复核，特别提示等）。

支持多维度、多条件组合的自定义查询，例如：查询某一费用类型在指定期间内的所有报销事项，或某位审核人在某月处理的所有审批任务。

权限管理员可在授权范围内查阅流程实例、审批意见、影像资料等，并支持导出相关数据用于内控审计。

- 核算集成

(1)账务处理

支持通过单据自动生成凭证，并可以预览及调整科目、辅助核算项、摘要等要素。

预览确认完成后，系统自动支持将凭证传输至核算系统，生成正式凭证号后回传至报账系统，实现双向同步。

涉及内部往来业务时，支持生成双方单位的对向凭证。

(2)付款处理

与资金管理系统及结算服务中心无缝对接，审核通过的付款指令可自动推送至支付平台执行。

系统支持自动获取银行回单，并向提单人开放查询权限，提升透明性。

支持退款等逆向流程处理；逆向操作可选择生成冲销凭证或挂账为应付，满足会计处理要求。

- 10. 法律事务管理（需求主责部门：合规部）

流程：包含但不限于法律（合规）咨询（如存在加签，则被加签人员必须填写完整“是否法律顾问书面”后再回到加签人；被加签人员可点对点反馈经办人，经办人反馈后可直接返回被加签人员，无需重复流转至加签人）、分公司合规官审核流程（增加导出审核台账功能、经办人选择协办人员功能、经办人员选定具体业务分管领导人员功能。）。

- 11. IT信息管理（需求主责部门：数字化部）

流程：包含但不限于集团部署审批单，数字化工作任务下单流程、信息化项目数字化部审核专用流程、集团云资源申请流程、集团信息化需求申请流程、系统账号与权限审批流程、需规和工作量确认审批流程。

- 12. 数据管理（需求主责部门：数字化部）

流程：包括但不限于集团数据需求审批单，数据修改审批流程、集团数据资源申请流程。

- 13. 人力资源流程审批（需求主责部门：人力部）

流程：包含但不限于请休假、考勤申诉、事项审批、试用期考核指标、试用期转正申请、调动申请、调动手续、离职申请、离职手续、中层以下员工因公出国（境）离深申请。

- 14. 服务需求流程 （需求主责部门：办公室、深智易）

- 深智易受集团委托管理总部大楼，为入驻各单位提供相关服务，建议在OA系统考虑增加以下流程，方便各单位开展相关工作，提高服务质量和工作效率。流程包括：集团总部大楼物业、水电费收缴；总部大楼多功能场地（共享场地）预订；食堂包间预订、业务区专家餐预订、外部单位工作餐预订；工程维修需求审批、（如涉及费用）预结算审批、物业报修、IT运维报修工单等服务事项申请流程及服务评价。

- 流程通用功能（需求主责部门：办公室）

- 只需要一个管理后台，对流程后台，如流程设计、流程使用权限进行配置，并且在同一个平台对流程进行预览；

- 管理员能手动清理并优化历史遗留待办数据，支持对无法办结或无需继续流转的 OA 待办流程进行手工关闭或标记已办；明确各类OA流程对应的审批层级规范，提供清晰的审批节点说明，避免审批顺序混乱、审批层级不一致问题。

- 流程时效性管理：可独立设置“特急”“紧急”“普通”流程的提醒时间，设置提醒时间后，流程流转至每个审批人时若超过设置的提醒时间仍未办理，则会根据设置的提醒间隔，触发提醒规则，可对经办人及当前处理人发送企业微信、短信等方式进行催办。

- 流程中心功能说明及页面示意：流程中心的“我的待办”列表，增加待办停留时间计时功能，办理详情页面中同步增加显示待办停留时间计时，审批意见中增加节点审批时长。

- 待办列表增加“停留时间”计时器，列表排序优先按紧急程度排序（“特急”＞“紧急”＞“普通”），再按待办停留时间降序排列，计时器每秒刷新一次，可按特定逻辑重点标注停留时长，如停留时间超过24小时计时器字体变红且加粗显示。

- 流程办理详情页面增加停留时间计时器，可以体现下一个审批节点人员，审批意见增加提醒，“请中层干部尽量充实审批意见，避免只写拟同意”。

- ［表单状态］页签中的审批意见及［审批状态］页签增加显示停留时间。

- 流程审批意见中秘书意见不显示，支持审批意见多维度查看（按分组、按时间等）集团领导在OA系统签批意见时，仅展示审批意见可见库内人员的审批意见，集团领导和审批意见可见库均需支持配置。

- 流程设置相应的台账列表，并可以根据相应权限设置可以查看的范围。支持自定义按条件查询、列表显示条数也可筛选以及导出等功能。

- 平台具备组织、用户管理能力，支持职务、角色管理和维护，支持排序，满足兼职管理要求；

- 支持导航菜单分级分类管理能力，预设常用导航菜单，支持依据权限管理、查阅导航菜单；

- 可维护全局常用语及个人常用语；

- 支持设置委托代办人，暂时代替自己处理自己授权的文档。被委托人替委托人办理文件后，会留下处理记录。支持全部授权、部分授权。

- 全流程支持暂存、提交、收回、驳回、传阅、转办、加签、收藏、催办、终止、打印、常用意见设置，流程委托支持选择流程访问、时间、委托人，已委托的流程支持批量收回，支持委托已办流程的查看，传阅流程支持填写审批意见。

- 支持校验上传附件文档属性和标题两个字段的敏感词校验功能。

- 进行中的流程，如后续审批节点做了调整，流程自动按照修改后的条件及审批人流转。

- 提供灵活的流程引擎，图形化建模工具，流程配置满足分级分类管理，实现流程版本控制。

- 支持多条件并行处理；

- 支持加签，可选择驳回方式，加签人只可加签一次，被加签人不能再次加签，加签人可以多次加签其他人。

- 具备移动审批能力，支持PC移动一体化审批。

- 支持超大附件：支持OFD、WORD、PDF、TXT等格式的超大附件的上传及下载服务，最大可支持2G容量的附件。支持超大附件校验功能，避免用户重复上传。

- 可自定义查询和统计数据，配置化生成数据报表，支持零编码拖拽式设计数据展示页面，支持多种布局方式，灵活易用。

- 16. 流程管理（需求主责部门：办公室）

管理员：支持可以快速修改流程表单内容附件；支持审批意见修改，并记录修改日志；支持流程调整处理人；支持退回及跳转到流程某个节点；已办结流程支持加签；支持流程任务的统计，流程状态的统计；支持委托功能；支持加签功能；支持流程创建、修改、禁用；支持子公司流程数据隔离，首页和更多需展示统一代办内容（包括代办、已办、待阅、已阅、草稿、发起、收藏）。

普通用户：支持暂存、提交、收回、驳回、传阅、转办、加签、收藏、委托、催办、终止、打印、常用意见设置，流程委托支持选择流程访问、时间、委托人，已委托的流程支持批量收回，支持委托已办流程的查看。

流程意见修改：提供流程管理员流程审批意见修改功能，修改意见需要保留修改痕迹，修改痕迹不显示在页面，仅后台管理员可见。

同步横向识别会签节点的审批状态，重新提交流程后，应回到流程原本的进度，而不是自动跳过被加签人。

- 17.印章管理模块（新增功能模块，需求主责部门：办公室）

搭建印控模块，对集团内部所有的印章进行统一管理，从印章的制作、授权、使用、变更、废除、监控实现全周期管理。

集团印章使用审批流程：为进一步规范集团印章使用管理、提升 OA 审批效率、适配现代企业治理要求，现结合各业务部门实际使用场景，印章使用审批及关联流程：

- 印章使用审批信息录入方式，支持附件上传后智能识别文件名称、发往单位、印章名称等关键信息并自动填充对应申请栏位，仅需人工复核确认；上传整个用印扫描件，系统根据文件名称自动识别拆分。

- 审批流转逻辑，对于已线下征求意见、无需部门会签的事项，选择集团领导协办标签后，可按分管领导、总裁、董事长顺序依次审批，避免一次性同步推送所有集团领导，保障审批层级与流程合规性。

- 印章审批系统功能，流程办结后增设附件退回、修改及重新上传入口，简化操作失误导致的附件更正流程；建议优化印章审批系统，增设流程完结后附件修改、重新上传功能，简化错误附件更正流程。同时在 OA 各文本填写框增设操作提示（TIPS），配套上线标准化流程操作指南，降低操作差错率，提升使用便捷性。

- 对接第三方印章管控系统，实现远程推送分公司公章的用印申请。

- 搭建集团印章刻制申请流程、集团印章刻制/停用申请流程。

- 18. 知识库（需求主责部门：办公室 党委办 合规部 人力部等各职能部门）

显示在集团OA主页面，包含公司行政、业务管理制度库，行政、业务管理相关法律法规、文件库，部门内部资料库（工作经验模板、会议纪要），干部任免、“易”起分享；

后台分权限管理，设置不同部门管理不同的知识库，前台分栏目展示等。

- 19. 通讯录（需求主责部门：人力部）

公司及部门通讯录，通讯录分类管理。通讯录的组织、人员支持排名。通讯录与入职、离职流程同步更新。

- 20. 系统集成（需求主责部门：数字化部）

- （1）支持代办、已办、待阅、已阅、发起等标准接口，供第三方系统对接。

- （2）支持查询当前用户发起的所有OA流程，且可以通过接口反馈相应参数，包括但不限于以下： 流程类型、流程标题、流程ID、发起人、发起时间、发起部门、流程状态、当前环节、流程查看页面URL（包括移动端和PC端），可通过URl直接打开OA单据。

- （3）需要和档案系统集成，流程审批完成后需要按国家档案馆相关要求将附件等推送至档案服务中心。

- （4）与财务系统对接：与财务系统对接。

- （5）印控平台对接：实现集团印章在线管理，支持印章启用、交接、停用等，支持需要用印的流程完成和印控系统的对接，oa流程审批完成，解锁印章完成盖章功能。流程包含但不限于发文审批流程、印章使用审批、采购需求文件审批、采购文件变更审批、答疑澄清审批、异议答复审批、采购结果审批、补充采购审批、采购特殊事项审批。

- （6）企业微信：实现移动端单点登录、统一待办、移动办公的起草、审批、文档在线预览等

- （7）国资委OA系统：实现与国资委公文交换

- （8）门户系统：承载统一待办、已办、待阅、已阅事项聚合集成；依托统一技术底座，融合流程引擎、多层级权限管控及低代码开发能力，实现能力标准化复用。

- （9）遵循 OA 系统与门户系统解耦设计原则，保留与企业微信、财务系统、人力系统等现有业务系统的集成链路；各业务系统维持原有集成方案不变，新系统通过适配改造完成对接集成，保障现有业务流转不受影响。

- （10）与统一认证系统集成，实现组织、职位、职员、用户信息的同步；实现统一登录认证；OA首页企业平台系统链接展示根据竹云系统的授权情况展示。

- （11）与企业邮件系统集成，实现单点登录，显示邮件未读条数。支持流程发文直接推送企业邮箱，实现企业邮箱和OA系统互联。未读数量。

（12）配置化集成中心，提供系统集成的前端配置化界面，通过配置快速实现与其他系统的集成；

- （13）支持无代码配置集成集团已建成的MAAS平台和智能体开发平台，实现各类智能体能力与现有业务系统（公文处理、行政审批等）的无缝集成；同时通过AI平台助手的权限配置，明确系统集成相关AI技能的使用权限，通过平台技能管理完善技能基本信息、关联智能体，保障集成功能有序落地。

- 21. 门户（需求主责部门：数字化部）

搭建集团级应用架构及企业门户，实现集团和下属企业各自相互独立的门户界面，采用分权管理进行人员、流程和组织权限的隔离，做到集团与各下级企业之间良好的上下传递和交互性，同时保证集团总部与下级企业之间各自的独立性。可根据实际的流程事项进行分类，包括但不限于办理事项，传阅事项，抄送事项，转发事项等。

统一门户，实现统一的办公、办事、办文入口，为员工处理业务提供便利，提升员工服务体验及工作效率。可支撑保障大型单位业务域数字化转型需求。基于私有化企业微信场景，通过设计器配置自定义搭建H5工作台页面打破系统边界，从管理、业务服务等不同视角出发，为不同岗位、不同业务条线构建专属一站式工作台。

平台应提供丰富、完善、开箱即用的门户组件库，至少包含：统一待办、应用中心、信息列表、快捷方式、图片轮播、外部页面嵌入、富文本展示等基础及业务类组件，并支持后续组件持续扩展。平台须具备自定义组件开发与集成能力，提供标准化开发规范、组件注册机制与扩展接口，支持业务方基于平台框架自主开发定制化组件，具备灵活扩展与无限创作空间，可实现千人千面的个性化门户配置与展示。采用可视化拖拽式布局设计，支持组件自由拖拽、嵌套与属性配置，操作简洁易用，无需编码即可快速完成页面搭建。所有组件及页面应同时支持PC端与移动端自适应适配，页面头部样式提供多套可选方案，支持自定义配置；用户信息展示模块可按需开启、关闭及样式调整。平台支持多分页管理，可创建、编辑、删除多个门户页面，支持页面间跳转与权限关联，满足复杂业务场景下的多页面门户需求。具备完善的多端发布能力，支持将配置完成的门户页面发布至企业微信PC工作台、企业微信移动端、独立Web浏览器端，实现统一配置、多端运行。平台应具备稳定可靠、性能优良、易于维护等特点，满足日常高频使用与后续业务扩展升级需求。

统一门户，支持自定义组件管理，打包上架即可用；

各工作台统一实现业务审批、业务办理、业务数据、业务消息的移动化

汇聚集团所有资源，包括资讯、业务、服务、信息等，通过去门户化， 随时随地能办所有事，一键触达所有资源。

集成各类应用消息，提供“对话即处理”功能，收到消息即可办理，提升协同效率

- 22. 智能检索（需求主责部门：办公室）

支持按时间段、流转状态、标题、附件、处理意见、拟稿人、拟稿部门等多维度进行搜索。支持模糊搜索与精准搜索模式。

- 23. 原OA系统迁移（需求主责部门：数字化部）

- （1）应用功能迁移：对于现有综合办公系统标准内容、客户化定制内容迁移至新综合办公系统且保障功能运行稳定，并新增集团历史数据查询模块查询原系统历史数据（OA流程数据）；其中OA文档数据包括但不限于法律法规、新闻公告、干部任免、督查督办等数据仍在新综合办公系统中展示，系统的操作方式和界面的设计尽可能降低对用户习惯的冲击。其中新建系统功能不低于原有系统，操作体验不弱于原有系统。

- （2）实现集团及所属分子公司的原OA系统表单、流程及功能的迁移，迁移后各子公司依然能够保持独立性、高效性和延续性。

- 24. 移动应用（需求主责部门：数字化部）

系统需开发多个平台版本支持不同客户浏览体验，包括PC浏览器版本、H5移动端版本。PC浏览器需包含所有系统功能，H5移动端版本需充分结合移动设备的交互体验特性、平台业务功能以及不同用户需求，开发相关系统功能，支持私有化企业微信适配，支持移动端门户。

- 25. 移动审批（需求主责部门：数字化部）

集成企业微信，提供HTML5的流程审批与协同应用，实现统一入口，协同办公移动化。同时对于业务发生变化时，移动端也要能够及时的快速响应变化。

- （1）移动待办：用户查阅事项的办理情况，并保持移动端和PC端流程查阅功能同步。

- （2）移动办理：支持用户实时查看PC端关注的业务事项的流转情况，并且可以对关注的事项进行取消，而且保持移动端和PC端关注功能同步。用户对PC端业务流程进行审批，并保持移动端和PC端流程审批功能同步。

- （3）移动搜索：支持用户对自己有查看处理权限的事项进行搜索，并且保持移动端和PC端搜索功能同步。

- （4）流程审批操作：支持包括转办、加签、收藏、驳回、撤回、临时委托等一系列操作，在移动端实现流程审批功能

- 26. 信创支持（需求主责部门：数字化部）

运行环境需符合中国信息安全测评中心官网发布的安全可靠测评结果公告的范围，能够运行在信息技术应用创新硬件、操作系统、数据库，受托方在OA系统中涉及使用的第三方商业软件或插件需满足信创要求。

符合信息安全基础环境要求：本项目交付的信息系统必须能够适配中国信息安全测评中心安全可靠测评结果中公布的中央处理器、操作系统及配套的数据库、中间件、通用组件等运行环境，不再支付任何改造费用，包括但不限于芯片、操作系统、数据库、中间件等。

（1）信创服务器芯片与操作系统

严格遵循中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》所列的服务器芯片与操作系统产品范围。

（2）信创数据库软件

严格遵循中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》所列的数据库软件产品范围。

- 27. AI能力集成（需求主责部门：数字化部）

智能体平台集成：支持无代码配置集成集团已建成的MAAS平台和智能体开发平台；提供标准化API或MCP服务，方便智能体调用OA常用的功能。

- AI 平台助手：支持进行基础配置、技能关联、权限配置；

- （1）基础配置：配置AI技能的基本信息；

- （2）技能关联：配置AI平台助手的AI技能；

- （3）权限配置：配置AI平台助手的权限，规定用户端谁可以看和使用AI平台助手；

平台技能管理：基本信息、调用智能体、权限配置；

- （1）基本信息：配置AI技能的基本信息；

- （2）调用智能体：配置AI技能关联绑定的智能体，调用此类AI的技能；配置AI技能如何处理智能体的输出，主要包括问答、填单、问数、卡片四种最基础的能力；

- 智能问答：基于智能体的输出，将数据回填到表单，比如采购单、行政审批单等；

- 智能问数：基于智能体输出查询统计数据，并渲染到数据图表；

- 智能卡片：基于智能体输出，渲染成可以交付到卡片；

权限配置：配置技能的使用权限，规定用户端谁能看到和使用此类AI技能

- BI 组件，智能回显。用于承接智能体的直接输出，可通过流程AI任务节点赋值。

根据表单描述，支持针对表单的使用场景或实现的业务功能进行描述，同时也便于AI进行识别。

- （二）系统技术性能要求（需求主责部门：数字化部）

- 1. 稳定性

- （1） OA系统应采用先进的技术架构，在指定服务器上部署应用系统服务器端，各个模块能够独立部署与更新，可以通过PC端、移动端方便使用。

- （2）平台满足集团化组织架构场景要求，支持分级管理与运维。

- （3）系统支持高可用、高并发，保障业务的连续性。

- （4）系统在日常使用中应定期进行包括应用层和数据层的备份。当系统因安全事故发生，造成系统损害或数据丢失时，可以安全及时地对系统应用或数据进行恢复。

- （6）OA系统界面操作平均响应时间≤2秒，数据录入保存响应时间≤3秒，数据检索响应时间≤5秒，数据统计分析响应时间≤10秒，数据报告生成时间≤15秒，并提供对应压力测试报告。

（7）系统应该具有很强的容错机制。在7×24连续运行情况下，系统可靠性达到99.9％。平均故障修复时间小于2小时。

- 2. 开放性

（1）OA系统架构应开放，且易于二次开发扩展，具有良好的通用性、兼容性和扩展性，能够提供广泛的二次开发数据接口，实现与其他业务系统的数据交互、流程集成和功能实现，预留与现有业务系统对接的数据接口。同时提供标准数据接口供第三方系统调用，并提供相应的二次开发指导文档及技术支持。

（2）提供数据字典及技术支持，可以与数据中台交换信息。

- （3）PC客户端能良好兼容多种浏览器，如：谷歌、Firefox、Microsoft Edge、360浏览器等。

- （4）移动端支持安卓、iOS、鸿蒙。

- 3. 易用性

（1）门户UI设计人性化、个性化，界面简洁美观友好，操作简单方便，支持对流程进行批量审批。

- （2）底层平台应该包含工作流平台、门户平台、信息发布平台等，这些平台将作为日后信息化建设的基础，应保证其可扩展性、安全性、性能稳定性。

- （3）工作流平台须提供图形化设计流程的功能，要求做到所见即所得，同时为了满足日后信息化建设的发展，须提供标准接口可以无缝内嵌相应的程序页面从而达到最少编码化和最大灵活性的要求。

- 4. 安全性

- （1）多级安全机制：系统可以采用多级安全机制如服务器安全、数据库安全，各级安全机制要有严格的权限控制保障。

- （2）OA系统客户端包括移动端应支持虚拟专用网络接入，如SSL VPN。

（3）全程留痕、分类归档、资料共享。

- （4）系统具有权限管理、身份认证、访问控制、正文附件密级流向控制等安全措施。

- （5）系统具备完善的登录日志、管理员操作日志、安全员日志、集成日志等。

（6）数据加密能力，可对关键数据存储与传输进行加密处理。

- 5. 扩展性

- （1）表单设计：提供表单字段和关联字段，支持表单间数据关联，快速构建企业个性化表单。支持人员签批意见按人员职级、组织、岗位等属性分类并根据类别于各栏目独立。

- （2）流程设计：可视化0代码流程设计，支持自由流程、固定流程、分支流程与子流程等，实现企业移动化流程需求。流程与表单分离，提供对流程复用及多层级流程的支持，支持主、子流程签批意见及数据的互相流通及显示。避免同一流程重复审批，支持同一员工在不同公司兼职发起流程的权限及流程自动适配不同组织的问题。支持流程的提交、加签、传阅、转交、委托、回退等。

- （3）填单设置：通过设置填写规则、填写人员权限、表单提醒等开关，对表单填写权限进行管理，保障表单填写的规范性、有效性。

（4）解决管理应用软件开发方面的特有问题，以业务为导向、以引擎为支持，可快速搭建应用系统的建模平台。

- （三）电子文件归档需求（需求主责部门：办公室）

1.需求说明

本技术方案适用于深圳交易集团协同办公系统（OA）产生的电子公文的预归档和归档处理。后续本单位建设的协同办公系统（OA）系统，其电子文件在线预归档及归档操作可参照执行。

（1）必须符合《深圳市市级党政机关单位电子公文归档与电子档案移交接收办法（2024年修订）》相关要求，有疑问随时与办公室沟通。

（2）需配合档案系统做OA电子文件在线对接归档，档案系统已给出对接技术方案，见下文。项目实施期间，根据实际情况，需配合档案系统开展必要的数据对接及合理范围内的系统改造。

（3）集团当前运行的OA有21条业务流程实现在线归档。本项目OA系统建设过程中应当至少实现以下流程对接，具体应归档流程在新OA实施期间与集团、各下属分子公司商定。并应根据集团实际工作需要，在项目建设期支持集团及各下属分子公司的新流程归档对接。

- （4）新OA所有对接归档的流程，所推送的电子文件原文，需按规定顺序排列：收文按收文处理表、正本、相关附件排列，发文按正本、相关附件、发文处理表、定稿（包括法律法规等重要文件的历次修改稿）排列。

- 正本、收发文处理表、定稿（仅发文）为电子公文的组成部分，缺一不可；可根据需要归档集中记录修改过程的彩色留痕稿；因特殊原因需容缺归档的，应在归档时说明缺失内容及缺失原因。

（5）电子原文在推送归档之前，应能按照指定规则进行命名，命名规则可根据工作需要自定义调整。

（6）关于压缩包文件，应禁止RAR等商业格式压缩包，仅支持ZIP格式压缩包上传。

（7）应能推送电子签章相关元数据信息，应能支持去除签章信息且保留印章/签名图形。

（8）OA系统支持所有文本、图片类文件按需要转换成OFD格式，并支持新建转换任务、查看转换列表、查看转换任务详情。

（9）应按照子公司流程，协助配置归档对接。

（10）应开发自由组卷功能，支持跨流程文件合并组卷推送归档。如集团内部采购工作，前期立项涉及采购议题材料审批（议题审批流程）、采购会议纪要（发文流程）、采购文件审批（采购文件流程）等。在OA组卷后，以卷为单位推送归档。

（11）对接各类的流程信息，应能同时支持关联关系的推送，如A流程与B、C，B与D、E流程关联，且其在应归流程清单中时，并已经办结，则需要能支持推送其关联关系，即A关联B、C、D、E流程。

2.接口说明

- 本接口适用于深圳交易集团协同办公系统（OA）实现OA业务相关电子文件与归档信息的在线收集。归档范围为运行于系统上的办公类业务，具体应归业务/流程清单由集团办公室根据《深圳交易集团有限公司档案分类方案》制定。

2.1对接流程图

2.2接口概述

- 本接口适用于深圳交易集团数字档案系统与相关业务系统之间的电子档案文件对接，实现各业务系统电子档案文件的在线归档。

- 接口提供Restful接口供不同开发语言的系统进行调用，各系统将其产生的待归档的目录信息和附件以json格式推送到档案系统，档案系统对json进行检查和校验之后进行接收操作。注意：所有交互的文本信息均为UTF-8编码。

2.3接入准备

- （1）联系档案系统管理员获取测试环境/生产环境接入账户

- （2）联系档案系统管理员获取杉岩存储测试环境/生产环境接入账户

2.4接口类型

- （1）档案系统数据推送接口

- putData：供业务系统推送待归档的目录信息及附件使用。系统提供的ufs（杉岩存储提供的s3传输协议）作为附件推送手段，供推送所有业务系统产生的电子文件。

- （2）档案系统应用接口

- 供业务系统推送待归档的目录信息及附件使用。系统提供的ufs（杉岩存储提供的s3传输协议）作为附件推送手段，供推送所有业务系统产生的电子文件。

2.5接口安全机制

- （1）接口传输安全保障

- 通过网络传输数据，需要保证数据的完整性、保密性。系统接口使用HTTPS进行数据传输（含测试环境和生产环境）。

- （2）白名单校验

- 接口平台对接入的业务系统进行IP白名单校验，校验规则由档案系统与业务系统确认。

- （3）接口身份校验

- 接口平台为每个业务系统分配一个校验身份的渠道名称（channel）、用户名（username）及密码（password）。接口平台对渠道进行校验：不允许A渠道的接口用户推送B渠道的数据。身份信息由业务系统对接时向档案系统申请。

2.6档案系统数据推送接口

档案系统提供一系列接口，由OA系统推送归档数据

2.7档案系统应用对接

- 档案系统提供一系列接口，供业务系统查询档案信息，业务系统可以按需调用。供应商应根据业务端实际需要调用档案查询接口，接口均为restful格式，采用JSON作为数据传输载体，涉及文件传输的，均采用杉岩存储作为文件交互。

- 文件转换上传接口

- 获取文件转换接口

- 电子档案移交单

- 全文检索接口

- 文件下载

- 案卷、卷内详情

- 已归信息查询

- 三、售后要求

本项目从验收即日起，由受托方提供一年免费服务，后续服务费每年不超过合同金额的10％。

- 四、售后服务和培训

- （一）实施服务要求

- 1. 受托方应按照本项目制定详细的项目计划，计划中应包括主要里程碑及阶段性验收条件。

- 2. 受托方应按照项目计划实施项目。

- 3. 受托方应成立专门的项目小组，指定专门的项目经理负责本项目的实施。

- 4.受托方应对委托方的总体需求进行评估后，按合同及蓝图方案进行流程的设计开发；委托方技术人员自行配置其他流程过程中遇到问题，受托方承诺无额外费用协助开发实现。需提供相关承诺书（格式自拟），无承诺函或承诺内容不符合上述要求按扣分处理。

- （二）售后技术支持服务

- 1. 受托方应在系统竣工验收后向委托方提供不少于 1 年的免费技术维护、免费版本升级响应，响应方式包括提供免费的电话支持、在线远程登录维护、邮件技术支持服务、系统重装和数据备份及恢复，版本升级服务支持，系统迁移时免费提供系统所需的全部授权。

- 免费运维期届满后，后续年度运维具体服务内容、服务标准及费用支付方式由双方另行协商签订运维服务协议。

- 2. 对于OA系统及涉及OA相关应用（操作系统、数据库、中间件等）出现的中高危安全漏洞，专人跟进修复进度，保证系统安全。免费提供系统更新补丁（系统更新补丁和安全漏洞修复补丁）。

- 3. 受托方在服务期间内免费指导委托方系统管理员进行系统规划、定制和实施，以便更好地发挥系统功能优势和特点。协助系统管理员诊断各种故障，制定维护和故障处理方法，协调并解决系统日常维护及管理期间出现的相关问题。

响应时间：

| 服务名称 | 响应时间 |
| --- | --- |
| OA流程调整 | 30分钟内 |
| 电话支持 | 1小时内 |
| 在线远程登录维护 | 1小时内 |
| 邮件服务 | 2小时内 |
| 系统重装 | 4小时内 |
| 恢复支持 | 4小时内 |
| 升级服务支持 | 4小时内 |

- 4. 受托方对委托方在OA系统使用中遇到的系统安全问题，服务期内应提供免费解决方案。

- （三）培训服务

- 1. 受托方应免费提供委托方技术人员和管理人员的技术培训， 培训内容包括两个方面：

- （1）对委托方技术人员进行系统专业培训， 地点应在委托方指定的地点进行培训。指导技术人员如何进行流程实施，系统功能设定及开发，系统开放API接口的对接使用方法，操作维护方法，排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面，并提供全套培训教材（文档和视频）和培训课程计划表。

- （2）受托方还要对委托方所属全体系统使用者进行系统使用培训，根据不同的角色提供分层次的培训内容。培训分为现场培训和远程视频培训两种形式，培训次数由委托方视用户实际的使用情况可以要求受托方适当增加培训次数。

- 2.培训时受托方应提供系统的指导和使用说明手册以及视频文件教程，要求对各类培训对象编写不同的培训教材。

- 3. 保证受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用系统的全部功能和操作，能够独立承担和完成相应角色的流程办理与系统功能的使用。

- （四）提供技术文件

- 1.正式通过验收的系统软件，包括源代码（定制化开发部分）、软件安装包、授权使用许可等。

- 2.项目建设过程全部有关的文档，包括但不限于技术文档、用户使用手册、数据字典、实施报告及测试验收报告等，具体文档清单以集团项目建设工作指引为准。

- 3. 受托方应负责在OA系统正式通过验收时将系统的全部有关技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付委托方，并做出向委托方进行相关转移的方案和策略。

- 4. 受托方提供的书面技术资料应能满足确保系统安装及正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件，所有的文件资料必须采用中文书写。

- 5. 受托方提供的技术文件至少应包括：用户使用手册，数据字典，数据管理实施报告，测试、验收报告以及委托方要求提供的其他文档。

- （五）验收标准

- 1.验收总体原则

- （1）功能覆盖：项目需求书明确的功能模块全部实现。

- （2）性能达标：响应时间、并发、稳定性满足项目需求书指标要求。

- （3）信创适配：完成项目需求书指定芯片、操作系统、数据库适配并可正常运行。

- （4）集成互通：完成集团现有OA系统对接，与国资委公文平台、档案系统、人力系统、财务系统、企业微信、统一认证、集团风火轮等系统全部对接成功。

- （5）安全合规：等保二级以上、权限管控、日志留痕、加密存储、敏感词校验全部落实。

- （6）资料完整：验收内容包括但不限于：源代码、软件安装包、用户使用手册，数据字典，实施报告、测试验收报告以及项目要求提供的其他文档等阶段性服务成果内容。

- 2.其他工作要求

- （1）按项目需求书和合同要求，组织阶段性验收相关材料、准备现场汇报。

- （2）配合集团开展项目审计、资金使用检查、档案归档、知识产权申报等工作。

- （3）严格遵守集团保密规定及信息安全管理要求，对项目过程中涉及的商业秘密、数据资料、技术方案承担保密责任。

- 五、结算条件

- （一）付款节点与比例

- 1.承接方按照本项目需求文件及合同载明的验收标准完成对应阶段性服务内容，并通过阶段性验收后，由委托方签发验收合格文件。

- 2.承接方应依据双方签署的合同约定的支付方式，分四期提请付款申请，委托方向承接方支付当期服务费用（其中基本服务费占比70%，履约服务费占比30%），其中第一期基本服务费占比100%（不含履约服务费）。实际付款金额计算公式如下：实际付款金额 = 当期服务费用×70%+当期服务费用×30%×本次履约评价对应实际支付比例。

- 第一期，首付款：承接方应在工作任务书签订后15个工作日内提交经委托方书面确认的《项目实施计划》《项目需求书》后，支付项目金额的30%；

- 第二期，项目验收款（承接方提供验收材料、SaaS版企业微信后台截图）：项目验收完成后，支付项目金额的60%；

- 第三期，项目质保期验收款：项目整体竣工验收之日起满一年，且承接方已履行全部免费运维义务并通过质保期验收后，支付项目金额的10%。

- 3.每次付款申请，承接方须提供：

- （1）承接方出具的当期支付申请；

- （2）委托方签发的当期验收合格报告（第一期除外）；

- （3）当期委托方签发的履约评价表（第一期除外）；

- （4）承接方开具的与委托方本阶段实际支付等额的增值专用发票。

- （二）履约服务费

委托方在每次付款前，将会对承接方进行履约评价，并按照履约评价结果支付履约服务费，履约服务费按履约评价结果与每阶段的基本服务费同期支付。

1.履约评价分为五种结果，分别为优秀、良好、中等、合格、不合格。履约评价结果对应实际支付比例：

（1）履约评价等级为优秀的，支付当期100％履约服务费。

（2）履约评价等级为良好的，支付当期80％履约服务费。

（3）履约评价等级为中等的，支付当期70％履约服务费。

（4）履约评价等级为合格的，支付当期60%履约服务费。

（5）履约评价等级为不合格的，不予支付当期履约服务费，后续履约评价及结算时均不予补发。

2.实际支付履约服务费=应支付履约服务费*履约评价结果对应实际支付比例。

3.因履约评价未达优秀而被扣减的履约服务费，后续亦不予补发。

- （三）履约评价表

《深圳交易集团项目履约情况评价表》

评价单位：                           评价人及电话：

| 承接方 |  |  |  | 服务周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 |  | 分值（分） | 实际得分 | 说明 |
| 1 | 服务内容落实与保障措施 |  | 100 |  |  |
| 2 | 人员配备与投入 |  | 100 |  |  |
| 3 | 服务质量 |  | 100 |  |  |
| 4 | 服务效率 |  | 100 |  |  |
| 5 | 服务态度 |  | 100 |  |  |
| 6 | 安全保障 |  | 100 |  |  |
| 7 | 项目经理履职情况 |  | 100 |  |  |
| 8 | 其他 |  | 100 |  |  |
| 综合考评总分 （即上述实际得分的平均值） |  |  |  |  |  |
| 具体情况说明 |  |  |  |  |  |
| 改进建议及要求 |  |  |  |  |  |
| 评价单位意见 （签字或盖章） |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、履约评价内容各项采用百分制，综合考评总分（以各项实际得分平均值计算）为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分＜90）、中等（70≤评分＜80）、合格（60≤评分＜70）、不合格（评分＜60）五个等级。

2、履约评价为优秀的，履约服务费按100%支付；评价为良好的，履约服务费按80%支付；评价为中等的，履约服务费按70%支付；评价为合格的，履约服务费按60%支付；评价为不合格的，履约服务费不予支付。