- 附件3-06.

印章控制系统信创改造项目需求文件

- 一、项目概况

深圳交易集团印章控制系统由安徽云玺量子科技有限公司承建。为完成集团现有系统基础软件国产化替代改造，保障集团信息系统安全、自主、可控，深圳交易集团启动本次 2026 年基础软件信创改造工作。印章控制系统需部署在主流国产服务器端操作系统平台上，数据库需部署在国产主流常见数据库管理软件上。

- 二、项目目标

- （一）系统信创改造

深圳交易集团印章控制系统应用软件服务器端需支持部署在主流国产服务器端操作系统平台上，数据库需支持国产主流常见数据库管理软件，本项目执行过程中具体须适配的软件应当在中国信息安全测评中心公示的测评结果（https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/）范围内。

- （二）系统适配测试

在测试环境中执行云玺印章系统全流程的系统服务迁移测试和数据库迁移测试，并验证系统主流程功能符合预期结果。

- （三）系统服务迁移

将原服务器前端应用、后台服务重新部署到信创服务器

- （四）数据库迁移实施

导出原数据库数据（结构 + 数据），并迁移至国产数据库

- （五）业务闭环对接

1.云玺印章管理系统迁移完成后，根据新IP地址重新调整服务配置信息，重点验证关键业务功能和数据。

2.和深圳交易集团OA系统进行业务接口的链路对接，打通原来的全部业务链路，确保业务功能的正常运行。

- （六）印章配置调整

云玺印章管理系统通过测试后，统一将智能印章设备服务器地址切换为信创环境，设备重新获取新配置完成迁移操作。

- （七）服务计划

2026年12月31日前，完成深圳交易集团印章控制系统信息技术应用创新改造迁移工作。项目验收通过后，至少提供一年免费运维服务，免费运维结束时间不得早于2027年12月31日。服务内容包括周期性漏洞扫描服务、技术支撑服务、日常运维服务。对于正常工作时间内，7*24小时现场故障处理保障，对于非工作日或夜间突发故障2小时内到达现场。