- 附件3-11.

2026年基础软件信创改造项目需求文件

- 一、项目概况

为完成集团现有系统基础软件国产化替代改造，保障集团信息系统安全、自主、可控，深圳交易集团启动本次 2026 年基础软件信创改造工作。本次改造聚焦服务器操作系统、数据库两大核心基础软件，统一替换为合规信创产品，同步配套部署、迁移指导、长期维保等全流程服务。

- 二、项目目标

1.完成40 套信创服务器操作系统、15 套信创数据库软件的采购、授权，配合完成集团基础软件信创改造。

2.所有采购软件均符合国家信息安全相关测评要求，取得合法使用授权，保障软件合规使用。严格遵循中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》所列的服务器操作系统和数据库产品范围。

3.提供信创软件下单之后日起不少于 1 年的专业维保服务，保障改造后系统稳定、持续运行。

4.按要求完成交付验收清单、维保记录等成果交付。

- 三、项目服务范围与具体功能需求

本项目服务范围包含信创软件采购、授权交付、售后维保，具体要求如下：

- （一）信创服务器操作系统需求

1.产品合规要求：所供服务器操作系统必须严格纳入中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》产品范围，严禁使用未通过测评的产品。

2.采购数量：合计采购 40 套，每套含软件合法使用授权 + 不少于 1 年维保服务。以实际下单数量为准。

- （二）信创数据库软件需求

1.产品合规要求：所供数据库软件必须严格纳入中国信息安全测评中心《安全可靠测评结果公告》产品范围，保证产品安全可靠。

2.采购数量：合计采购 15 套，每套含软件合法使用授权 + 不少于 1 年维保服务。以实际下单数量为准。

3.配套服务：解决数据库迁移、运行过程中的各类技术问题，保障数据库稳定承载集团业务数据。

- （三）通用实施与技术服务需求

1.授权服务：为全部交付软件提供完整、可查验的合法使用授权文件，授权状态真实有效。

2.维保服务：自软件交付之日起，提供不少于 1 年候维保服务，及时响应故障报修，完成问题闭环处理。

- 四、交付成果要求

- （一）技术文档类成果（验收必备）

软件完整安装包、介质文件；

信创服务器操作系统与数据库软件用户指导手册、安装指导手册；

售后维保原始记录；

软件合法授权文件、交付清单等佐证材料。

- （二）成果提交形式

所有纸质、电子成果统一整理归档，文档以附件形式随对应报告一并提交，电子文档格式规范、可长期存档。

- 五、验收标准与验收要求

- （一）总体验收原则

软硬件验收合格：全部 40 套操作系统、15 套数据库完成授权激活、现场安装部署，系统运行正常。

资料验收合格：本项目要求的所有报告、手册、实施文档、维保记录、授权文件等资料齐全、完整、规范。

服务验收合格：维保服务响应及时，故障全部闭环，技术指导、配合类工作按要求完成。

- （二）核心验收内容

查验信创服务器操作系统、数据库软件合法使用授权文件，确保授权有效、数量匹配。

审核操作系统、数据库配套安装指导手册、用户手册、实施文档，内容完整、具备实操性。

核查项目全周期售后维保记录、故障处理闭环记录，记录完整、可追溯。

核对软件交付清单、到货记录、现场实施记录，确保交付数量、产品型号与需求一致。

- （三） 验收配合要求

承接方按委托方要求筹备阶段性验收、最终验收材料，安排专人参与现场验收汇报。

验收过程中发现问题，承接方需在委托方规定时限内完成整改，直至验收合格。

- （四）其他工作要求

按集团委托协议及任务书要求，组织阶段性验收相关材料准备。

配合集团开展项目审计、资金使用检查、档案归档等工作。

严格遵守集团保密规定及信息安全管理要求，对项目过程中涉及的商业秘密、数据资料、技术方案承担保密责任。

- 六、实施计划

本项目服务周期为2026年8月1日至2027年7月31日，具体实施计划如下：

| 工作任务大项 | 工作任务小项 | 计划实施时间 |
| --- | --- | --- |
| 信创服务器操作系统 | 提供信创服务器操作系统授权 | 按需提供，根据实际情况开展 |
| 信创数据库软件 | 提供信创数据库软件授权 | 按需提供，根据实际情况开展 |
| 相关服务 | 售后一年维保服务 | 软件交付使用后 |

- 七、交付成果

交付成果提交形式为：按季度提交服务工作报告，实际交付成果根据实际履约情况编制，相关成果材料以附件形式附后，项目相关成果如下：

| 工作任务大项 | 工作任务小项 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 信创服务器操作系统 | 提供信创服务器操作系统授权 | 1.软件合法授权 2.安装指导手册 |
| 信创数据库软件 | 提供信创数据库软件授权 | 1.软件合法授权 2.安装指导手册 |
| 相关服务 | 售后一年维保服务 | 维保记录 |

- 八、结算方式

- （一）清单内产品

基础软件授权服务包含服务器操作系统、数据库软件授权，根据集团信创适配、系统扩容、版本迭代的实际需求按需供货，按实际交付数量结算，柔性支撑集团系统信创国产化适配落地，合计结算上限为179.00万元，每项产品结算单价=最高限制单价*投标下浮率。

| 序号 | 产品名称 | 类型 | 结算上限 | 最高限制单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10 | 操作系统 | 179.00万元 | 6300 |
| 2 | 统信服务器操作系统V20 | 操作系统 |  | 5500 |
| 3 | 腾讯云Linux服务器操作系统-单机版 | 操作系统 |  | 5992 |
| 4 | 达梦数据库管理系统v8（单机版） | 数据库软件 |  | 95000 |
| 5 | 达梦数据库管理系统v8（集群版） | 数据库软件 |  | 130000 |
| 6 | 海量数据库 G100 管理系统（单机版） | 数据库软件 |  | 58500 |
| 7 | 海量数据库 G100 管理系统（集群版） | 数据库软件 |  | 68500 |
| 8 | 腾讯云TDSQL-企业版-集中式 | 数据库软件 |  | 68800 |
| 9 | 崖山数据库管理系统（标准版）V23 | 数据库软件 |  | 65000 |
| 10 | 崖山数据库管理系统V23-企业版 | 数据库软件 |  | 150000 |
| 11 | 崖山数据库管理系统V23-集群版 | 数据库软件 |  | 300000 |
| 12 | 金仓数据库管理软件V9（单机版） | 数据库软件 |  | 85000 |
| 13 | 金仓数据库管理软件V9（集群版） | 数据库软件 |  | 95000 |

- （二）清单外产品

为满足后续项目使用产品库清单外基础软件产品的需求，要求投标供应商承诺不高于深圳市政府采购框架协议采购系统（kjcg.szggzy.com）中公示的价格供货。