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采购人：深圳市龙医智慧健康科技有限公司

二〇二六年六月
[bookmark: _Toc17458][bookmark: _Toc16874][bookmark: _Toc100130474][bookmark: _Toc22731]
龙医健科办公场地精装修全过程工程咨询服务采购项目询价采购公告

深圳市龙医智慧健康科技有限公司对龙医健科办公场地精装修全过程工程咨询服务采购项目（以下简称“本服务项目”）进行询价采购，欢迎符合资质要求的供应商参与报价。有关事项如下：
[bookmark: _Toc444266718][bookmark: _Toc25094][bookmark: _Toc14234][bookmark: _Toc208][bookmark: _Toc23874][bookmark: _Toc100130475][bookmark: _Toc4261][bookmark: _Toc22657][bookmark: _Toc7700][bookmark: _Toc24966][bookmark: OLE_LINK2]一、项目概况
[bookmark: _Toc7482][bookmark: _Toc19934][bookmark: _Toc4473][bookmark: _Toc10859][bookmark: _Toc100130476][bookmark: _Toc10714][bookmark: _Toc27150]为医健科办公场地精装修项目提供全过程工程咨询服务（含监理、招标代理、造价咨询及报批咨询服务）项目。
2、 [bookmark: _Toc3388][bookmark: _Toc20068][bookmark: _Toc12795][bookmark: _Toc7539][bookmark: _Toc444266720][bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc16415][bookmark: _Toc2122]采购范围及相关要求
[bookmark: _Toc12520][bookmark: _Toc100130478][bookmark: _Toc25113][bookmark: _Toc4442][bookmark: _Toc15017][bookmark: _Toc15570]（一）采购范围
本项目为精装修工程，建设内容包括但不限于600平方米办公场所内智能化、综合布线、会议系统、装饰装修等。供应商须提供：1.监理；2.招标代理；3.全过程造价咨询；4.报批咨询服务。
（二）服务地点：广东省深圳市龙岗区
（三）质量要求或服务标准：合格
三、服务期限
180日历天（暂定），覆盖本装修项目从预算造价咨询、施工单位采购、施工准备阶段到竣工结算归档的全过程。
[bookmark: _Toc12422][bookmark: _Toc30912][bookmark: _Toc29855][bookmark: _Toc24793]四、公告发布平台
阳光采购平台。
[bookmark: _Toc100130479][bookmark: _Toc1682][bookmark: _Toc31396][bookmark: _Toc444266722][bookmark: _Toc15105][bookmark: _Toc26728]五、询价文件的获取地点
请符合资格的供应商于2026年6月11日上午9:30前于阳光采购平台下载。
联系人：杜工，联系方式：0755-28501987。
[bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc100130480][bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc5279][bookmark: _Toc5259][bookmark: _Toc100130481][bookmark: _Toc4132][bookmark: _Toc29910][bookmark: _Toc7643][bookmark: _Toc14655][bookmark: _Toc22065][bookmark: _Toc16194]六、报价截止时间和文件递交地址
[bookmark: _GoBack]请于2026年6月11日上午9:30前将纸质版响应文件递交至龙岗创投大厦4004
签收人：杜工，联系方式：0755-28501987。
供应商在提交报价文件时，应注意:
（一）超出询价采购文件规定响应文件递交截止时间的，采购人将予以拒收；
（二）因供应商原因，响应文件无法正常打开的，采购人将予以拒收；
（三）拟参与本服务项目报价的供应商，如报价前有疑问可来电咨询。
7、 响应文件递交内容
（1） 投标函并加盖供应商公章。
（2） 营业执照副本复印件并加盖供应商公章。
（三）法人证明书授权委托书（适用于有委托代理人的情况）并加盖供应商公章。
（四）本服务项目报价函及报价单并加盖供应商公章。
（五）业绩证明文件并加盖供应商公章。
（六）商务偏差表并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc31767][bookmark: _Toc922][bookmark: _Toc22015][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc11546][bookmark: _Toc100130482]八、供应商资格要求
[bookmark: _Toc444266724][bookmark: _Toc5470][bookmark: _Toc18785][bookmark: _Toc22760][bookmark: _Toc2009][bookmark: _Toc100130484][bookmark: _Toc7005][bookmark: _Toc11601]（一）投标人必须是中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的具有独立法人资格的企业（提供营业执照副本复印件并加盖供应商公章）。
（二）投标人须具备工程监理综合资质，或房屋建筑工程监理乙级(或以上)资质（需在有效期内，提供证书副本复印件并加盖供应商公章）。
（三）监理总监须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）资格（提供相关证明，近一个月社保证明并加盖供应商公章）。
（四）投标人近三年（自2023年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项工程建设项目招标代理业绩。（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章）。
（五）投标人近三年（自2023年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项工程建设项目造价咨询业绩。（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章）。
（六）本项目不接受联合体投标。
九、最高报价上限
本服务项目最高报价上限为人民币 100,000.00元。供应商报价不得超出最高报价上限，否则将导致废标。
十、报价方式
固定总价包干。
十一、评审办法
[bookmark: _Toc4626][bookmark: _Toc30780][bookmark: _Toc444266730][bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc26826][bookmark: _Toc7464][bookmark: _Toc100130485][bookmark: _Toc17203][bookmark: _Toc3590][bookmark: _Toc12925]经评审的最低投标价法。
十二、联系方式 
采购人：杜工
地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号龙岗创投大厦1号楼4004
联系人：杜工
电话：0755-28501987
[bookmark: _Toc92788465][bookmark: _Toc6071]


合同范本
	（仅供参考，以招标人签约版本为准）
合同编号：
龙医健科办公场地精装修
全过程工程咨询服务委托合同






甲    方：                                
乙    方：                                  
签订日期：  2026年X月                     



第一部分 全过程工程咨询协议书

全过程工程咨询委托单位（简称：委托方）：深圳市龙医智慧健康科技有限公司
全过程工程咨询单位（简称：咨询方）：                             
根据《中华人民共和国民法典》、工程咨询行业有关规定及其他相关法律法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上，双方就全过程工程咨询服务事项协商一致，在深圳市龙岗区订立本委托合同。
[bookmark: 第一条__全过程工程咨询服务概况]第一条 全过程工程咨询服务概况
1. 工程服务名称：龙医健科办公场地精装修全过程工程咨询服务；
2. 工程服务地点：深圳市龙医智慧健康科技有限公司；
3. 工程服务范围：提供招标代理、施工阶段监理、工程造价咨询等服务。
[bookmark: 第二条__全过程工程咨询服务范围和内容]第二条 全过程工程咨询服务范围和内容
签约双方可根据实际情况协商确定本协议书委托的服务范围和内容如下：
全过程工程咨询管理内容选择表

	编号
	类型
	选择
	备注

	1
	项目前期、勘察设计、工程概算、施工、竣工移交等
全过程正常工程咨询服务内容。
	
□
	正常工程咨询服务

	2-1
	
编制
	项目建议书
	□
	相关具体工作服务

	2-2
	
	资金申请报告
	□
	相关具体工作服务

	2-3
	
	项目可行性研究报告
	□
	相关具体工作服务

	3
	招标代理
	
	相关具体工作服务

	4
	办理建设程序手续（含报批咨询服务）
	
	相关具体工作服务

	5
	工程概算
	□
	相关具体工作服务

	6
	工程监理
	
	相关具体工作服务

	7
	工程造价咨询
	
	相关具体工作服务

	8
	其他相关具体工作服务
	□
	相关具体工作服务



第三条 全过程工程咨询服务目标
1. 项目投资控制目标：项目投资控制在批准的初步设计概算范围之内。
2. 工程项目质量目标：达到国家相关工程质量合格标准，或建设项目法人的创优目标。
3. 项目工期目标：建设进度满足有关部门批准的项目建设工期要求。
4. 项目安全管理目标：实现建设项目法人在招标文件中规定的安全管理目标。
第四条 项目负责人
项目负责人(总监)姓名:    ，身份证号码:       ，注册号:        。
第五条 造价咨询负责人
造价咨询负责人姓名:    ，身份证号码:       ，证书号:        。
第六条 造价咨询负责人
受委托方委托，对龙医健科办公场地精装修全过程工程咨询项目提供招标代理、施工阶段监理、工程造价咨询等服务。具体主要服务内容如下：
1.招标代理服务中，咨询方服务内容：完成招标方案编制、投标单位资格审查、招标文件编制、发售、解释，根据委托人意见修改招标文件，招标文件及评标报告的核备上报，发招标公告、组织发标、联系抽取专家评标，招标答疑，组织审查潜在投标单位资质、开标、评标，办理中标手续等招标代理服务事项，并为委托人提供为完成招标工作的相关咨询服务。
2.办理建设程序手续（含报批咨询服务）咨询方服务内容：协助、配合委托方完成报建报批手续。
3.施工阶段监理服务中，咨询方服务内容：提交监理规划；委派监理工程师和监理人员，对被监理项目提供施工阶段监理服务；为控制建设工期、把控工程质量和安全生产等主要内容，完成监理任务；做好工程实施阶段各种信息收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性、准确性；进行工程建设合同管理和信息管理，协调有关单位的工作关系等。
4.工程造价咨询服务中，咨询方服务内容：依据合同、协议、招投标文件，对竣工结算编制依据（工程竣工报告、竣工图及竣工验收单；工程施工合同或施工协议书等等）进行审核；对施工工程量审核；根据对委托项目提供结算审计服务结果，出具结算审计报告。
[bookmark: 第五条__工程咨询服务费]第七条 工程咨询服务费
[bookmark: 本委托合同内工程咨询服务费累计预估总价为：伍拾万元整（¥500000.00元）；]本委托合同内工程咨询服务费累计预估总价为：       元,其中招标代理服务费由精装修施工中标单位支付（不包含招标平台服务费,如发生甲方按相关招标平台规定支付），造价咨询服务费 XX 元，监理服务费 XX 元,办理建设程序手续（含报批咨询服务） XX 元。
第八条付款方式
[bookmark: 第六条__期限]（一）预付款：订单合同签定后7个工作日内委托方按合同总金额的30%向乙方支付合同预付款；
（二）结算款：工程验收合格后，乙方依合同约定完成所有服务内容（提供造价咨询结算报告及监理确认函等文件），经甲方确认验收后，乙方提交付款申请及合法的等额有效增值税专用发票，经甲方确认后10个工作日内支付至合同金额的100%，即￥（大写）。
（三）若因财政审核等原因导致的逾期支付不视为甲方违约，甲方不承担违约责任，乙方不得以此拒绝或怠于履行合同义务。
第九条 服务期
服务周期：自合同签订之日起180日历天（暂定），覆盖本装修项目从预算造价咨询、施工单位采购、施工准备阶段到竣工结算归档的全过程。
[bookmark: 第七条__委托方的权利和义务]第十条 委托方的权利和义务
1. 负责工程服务项目范围外的所有外部关系的协调，为服务工作提供外部条件。
2. 在双方约定的时间内按咨询方要求，提供与工程服务有关的为服务方所需要的工程资料（复印件）。
3. 在约定的时间内，就咨询方书面提交的并要求作出决定的事宜作出书面回复。
4. 授权一名熟悉建设工程情况的常驻代表，负责与咨询方沟通联系。如更换常驻代表，要提前通知咨询方。
5. 应当为咨询方提供如下协助：
（1） 获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
（2） 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
6.  负有对咨询方为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。
7.  未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失
8. 委托人有权选定工程总设计单位和总承包单位，以及与之订立合同。
9. 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求的提出修改意见，以及对工程设计变更的审批权。
10. 咨询方调换项目负责人必须经委托方同意。
11. 有权要求咨询方提交工作月度报告及业务范围内专项报告等其他事项报告。
12. 有权要求咨询方更换不称职的服务人员，直到终止合同。
[bookmark: 第八条__咨询方的权利和义务]第十一条 咨询方的权利和义务
1. 按合同约定收取服务报酬。
2. 对服务过程中应由委托方做出的决定，咨询方有权提出建议。
3. 当委托方提供的资料不足或不明确时，有权要求委托方按其指示补足材料或作出明确的答复。
4. 有权拒绝委托方提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托方作出解释。
5. 有权参加委托方组织的涉及服务工作的有关会议和活动。
6. 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托方的建议权。
7. 工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向委托人提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得委托方的书面同意。
8. 工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出书面建议，并向委托人提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得委托方的同意。
9. 工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向委托方书面报告。
10. 报经委托人书面同意后，发布开工令、停工令、复工令。
11. 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向委托方作出书面报告。
12. 工程施工进度检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的报告义务。
13. 在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权，未经委托方书面签字确认，委托人不支付工程款。
14. 在委托人书面授权下，咨询方可对任何第三方合同规定的义务在授权范围内提出变更。如果该变更导致工程费用成本升高，或严重影响了质量、进度，则这种变更还须委托方再次事先书面批准。在紧急情况下未能事先报委托方批准时，所作的变更也应立即书面通知委托方。在服务过程中如发现承建商工作不力，具有提出调换有关人员的建议权。
15. 根据委托方委托的工作范围和内容，选派有足够经验且符合要求的专职人员担任项目负责人，并选派符合要求的技术人员为本项目提供满足合同要求的服务。
16. 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
17. 未经委托人书面同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。
18. 咨询方对本合同全过程工程咨询管理服务范围和内容自身具备资质自行完成，如未按委托方要求按质按进度按量完成，咨询方独立承担自行完成部分全部合同约定的法律责任。
19. [bookmark: 第九条__双方承诺]未经委托方书面同意，咨询方不得擅自更换全过程工程咨询的负责人。
第十二条 双方承诺
1. [bookmark: 1._咨询方向委托方承诺，按照《中华人民共和国合同法》，遵守本工程咨询委托合同中]咨询方向委托方承诺，按照《中华人民共和国民法典》，遵守本工程咨询委托合同中的
各项约定提供建设工程全过程优质咨询服务。
2. [bookmark: 2._委托方向咨询方承诺，按照相关规定和本工程咨询委托合同约定全面支持咨询方的工]委托方向咨询方承诺，按照相关规定和本工程咨询委托合同约定全面支持咨询方的工程咨询工作，并按本合同约定支付酬金。
3. [bookmark: 3．本工程咨询委托合同签订后，双方依法签订的补充协议为本合同文件的组成部分。未尽]本工程咨询委托合同签订后，双方依法签订的补充协议为本合同文件的组成部分。未尽事宜双方协商解决。
第十三条 知识产权与保密约定
1. 委托方提供咨询方的图纸、委托方为实施工程委托编制的技术规格书以及及反映委托人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于委托方，咨询方人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询方在实施全过过程工程咨询时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任系其行为引起的，由咨询方承担法律责任。
2. 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_5_年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
[bookmark: 第十条__其他]第十四条 其他
1. 本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份，合同自签订之日起实行。
2. 双方在合同履行中若发生争议，应协商解决，协商不成，可向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。
3. [bookmark: 3._本合同如有未尽事宜，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等]本合同如有未尽事宜，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
[bookmark: （以下无正文）]（以下无正文）



委托方（盖章）：	咨询方（盖章）：

地址： 	地址： 
法定代表人或其授权的代理人（签字）：	法定代表人或其授权的代理人（签字）：

开户银行：	开户银行： 
账号：	账号： 
电话：	电话： 


签订日期： 	签订日期： 


第二部分全过程工程咨询通用条款

第一章 词语定义、适用的法律法规、语言
第一条 词语定义
1. 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
（1） “项目”是指按照本合同约定实施全过程工程咨询服务的建设工程。
（2） “委托方”（甲方）是指对工程咨询建设项目提出使用功能和目标等要求，委托咨询方完成项目建设管理工作，并在项目建成后实际接收、使用、管理的一方。
（3） “咨询方”（乙方）是指按照工程咨询委托合同约定，具有全过程工程咨询能力并具体承担项目建设咨询和管理工作的一方。
（4） “工程咨询项目部”是指由咨询方组建并代表咨询方实施咨询和管理具体项目建设工作的机构。
（5） “工程咨询项目部经理”是指由咨询方任命并全面履行建设项目工程咨询职责和管理工程咨询项目部的责任人。
（6） “临时工程”是指为本项目建设过程中所需建设的各种临时工程。
（7） “正常工程咨询服务”是指国家和省相关法规所定义的全过程工程咨询服务范围内的工作。
（8） “相关具体工作服务”是指委托方额外委托咨询方承担“正常咨询工作”之外的具体工作。
（9） “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
（10） “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
1. “服务”是指工程咨询方根据本全过程工程咨询委托合同所提供的服务，包括正常工程咨询工作服务、相关具体工作服务。
第二条 本全过程工程咨询委托合同适用的法律是指国家的法律、法规、技术标准等，以及本合同专用条款中约定使用的部门规章或地方法规和文件。
第三条 本合同中使用汉语语言文字书写、解释和说明。


第二章 双方责任
第四条 委托方责任
1. 委托方应全面、认真、诚实、守信地履行本合同约定的各项义务，任何未按本合同约定履行义务的行为，应承担相应的违约责任。
2. 委托方在工程建设过程中，不得违反相关建设法规和建设合同约定随意要求参建方改变经批准的项目建设性质、使用功能、建设规模和建设标准、合同条款等，不得要求咨询方违反相关建设法律法规和基本建设程序从事项目建设管理。因委托方原因造成项目建设内容、规模、标准发生变化，致使工期延误、投资增加、出现质量、安全事故或其他经济损失的，委托方应承担相应的经济、法律责任。
3. 委托方因不可抗力因素或法律、行政行为导致本合同不能全部或部分履行时，委托方应与咨询方协商解决和处理善后事宜。
第五条 咨询方责任
1. 咨询方应全面、认真、诚实、守信地履行本合同约定的各项义务，任何未按本合同约定履行义务的行为，应承担相应的违约责任。
2. 咨询方在工程建设过程中，不得违反相关建设法规和建设合同约定随意要求参建方改变经批准的建设方案、合同条款等，不得要求参建方违反相关建设法律法规和基本建设程序从事项目建设。咨询方原因造成项目建设内容、规模、标准发生变化，致使工期延误、投资增加、出现质量、安全事故或其他经济损失的，咨询方应承担相应的经济、法律责任。
3. 咨询方因不可抗力因素或法律、行政行为导致本合同不能全部或部分履行时，咨询方应与委托方协商解决和处理善后事宜。
4、咨询方在提供全过程工程咨询服务时，咨询方未取得相关资质而获得委托方同意，将有关专业服务委托有资质第三方的，由咨询方自行与第三方签订转委托合同，并在合同就第三方资质条件、技术服务标准、信誉、资本金等关键性条款进行约定。同时，由咨询方和被转委托第三方就全过程工程咨询服务的履行向委托方承担连带违约赔偿责任。

第三章 项目变更
第六条 应委托方或咨询方的请求，在不改变项目的技术标准、功能、建设规模和使用安全及不超出总概算投资的前提下，可对项目进行适度的变更，被请求一方应积极配合变更。
第七条 涉及项目技术标准、使用功能、建设规模和投资规模的合理变更，以及概算中漏项，计列的大宗设备、材料、分项工程单价与市场价明显偏低等导致相应的招标不能正常进行及相应合同部分或全部不能履行时，委托方应将变更内容书面报告建设项目批准部门。

第四章 合同的生效、变更与终止
第八条 当咨询方无正当理由未履行其全部或部分咨询义务时，委托方可向咨询方发出告知书，直至解除咨询合同，咨询方应赔偿委托方因此而带来的直接损失。
第九条 当委托方无正当理由未履行其全部或部分义务时，咨询方可以向委托方发出书面告知书，直至解除咨询合同。委托方应赔偿咨询方因此而带来的直接损失。
第十条 当委托方或咨询方请求变更或解除本合同时，请求方应在 30 日前以书面形式通知其他各方。因解除本合同致使其他各方遭受损失的，除依法可以免责的情况外，合同解除请求方应承担赔偿责任。
第十一条 项目验收合格并移交给委托方后，且工程咨询服务费按合同支付完毕，除法律规定和缺陷责任期服务条款仍然有效外，本合同即终止。

第五章 争议的解决
第十二条 双方应本着诚信原则协商解决因履行本合同引起的任何争端或分歧。如在 14天或双方商定的其他期间内，未能达成一致，应将争端事项提交调解人进行调解。调解人由双方协商聘请，或向深圳市相关行业协会或双方同意的其他授权机构申请选派一名调解员。
协商应在保密情况下进行。如双方接受调解员的最终建议，就解决争端达成一致意见，应形成书面协议，经双方代授权表签字并盖章后，约束双方遵照执行。
如双方在约定期间未达成一致协议，任一方可请调解员提供一份给双方的无约束力的书面意见。除经双方书面同意，调解员的上述意见不能作为随后任何诉讼程序中的证据。
调解中，各方作证等支出自行承担，其他费用双方均摊，或按调解员决定分摊。
如双方在聘请调解员 28 天或双方商定的其他期间内未能达成协议，可将争端事项提交项目所在地人民法院诉讼管辖。

第六章 支付
第十三条 正常工程咨询、相关具体服务工作、工期延误的服务报酬，按照本合同条款约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
第十四条 如果委托方在本合同专用条款中规定的支付期限内未支付服务报酬，除及时向咨询方补付拖欠服务报酬外，另向咨询方额外支付拖欠服务报酬滞纳金，滞纳金计算时间为自规定应支付之日起到补付拖欠服务报酬日止，滞纳金按拖欠服务报酬额×0.01%×滞纳金计算时间（日）计算。咨询方可在过程中或项目完成后结算时申请滞纳金。
如咨询方未按合同约定期限完成服务事项的，咨询方需向委托方支付逾期履行滞纳金，滞纳金计算时间为自规定逾期之日起到完成服务事项之日止，滞纳金按服务报酬额×0.01%×逾期计算期限（日）。
第十五条 支付报酬所采用的货币币种、汇率由本合同专用条款中约定。
第十六条 如果委托方对咨询方提交的支付通知单中的报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知单 48 小时内向咨询方位发出异议的通知，但委托方不得拖延其他无异议报酬项目的支付。第十四条的规定适用于最终支付给咨询方的一切有争议的金额。

第七章 保修期责任和终身责任
第十七条 对本合同规定的保修期内发现的任何质量问题，咨询方应承担督促、组织、落实、管理责任单位的维修、返工、整改等管理责任，并自行承担因此产生的费用，若咨询方未履行保修期职责并造成损失的，应承担连带赔偿责任。
第十八条 保修期期限按国家规定执行（一般不低于两年，特别项目保修期限规定按国家规定执行），若本合同或法规对个别保修项规定较长的保修期，不在第十七条规定之内。咨询方接通知后仍须参与保修。保修期自项目工程验收合格之日起计算。

第八章 其他
第十九条 本合同使用的语言文字按专用条款的规定。
第二十条 未经对方书面同意，任何一方均不得转让本合同规定的义务。
第二十一条 咨询方对编制的所有文件拥有版权，委托方仅有权为本合同中的工程使用。双方互相提供的文件资料有保密要求的，未经允许，另一方不得向第三方转让和提供，违反者须承担法律责任。
第二十二条 本合同执行过程中的书面通知，在专用条款中要求标明接收地点和时间的。以签收单确认。
第二十三条 在履约过程中出现合同条款、补充协议、会议纪要等文书之间产生歧义时，以最近时间形成的文书条款为准。
第二十四条 本合同未尽事宜，由双方协商解决。


报价文件格式

详见附件报价清单


[bookmark: _Toc30357][bookmark: _Toc485905366][bookmark: _Toc336539454]为方便查找相关资料，请各供应商自行编制目录。
[bookmark: _Toc20139][bookmark: _Toc27975][bookmark: _Toc29210]1.投 标 函

致： 
根据贵方提供的龙医健科办公场地精装修全过程咨询委托项目的采购文件，我方已详细审核了全部采购文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
1.我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证服从采购有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标报价资料并接受处罚。
2.我方同意所递交的报价文件在采购文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方有可能确认为成交供应商，我方将受此约束。
3.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
4.我方保证报价文件内容无任何虚假。若评审过程中查有虚假，同意作无效或废标处理。
5.我方承诺投标报价资料有效期为90天（日历日）。

报价人名称：_____________________________________________（公章）
报价人代表：______________________________________________（签字）
联系电话：________________________________________________
日期：________________________________________________





[bookmark: _Toc278892899][bookmark: _Toc18600][bookmark: _Toc336539455][bookmark: _Toc280341016][bookmark: _Toc485905367][bookmark: _Toc291178277]2.法定代表人资格证明书与法人授权委托书

法定代表人证明书
字第       号

             同志，现任我单位                 职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：                   签发日期：               单位：                      
附：代表人性别：    年龄：      工作证号码：                                  
营业执照号码：                经济性质：                                  
主营：                                                                    
兼营：                                                                    


	
法人身份证复印件








投标人：                     (盖章)

  日期:  　　　 年 　　 月　　　日






法人授权委托书

致：   　 

本授权书宣告：    (报价人全称)    法定代表人，  （姓名）  (职务)  合法地代表本单位，授权    (报价人全称)      的   (职务) (姓名)     身份证号              ，系我单位代理人。该代理人有权在             合同段 的投标报价活动中，以我单位的名义签署投标函和报价文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。

	
被委托人身份证复印件





报价人：                     (盖章)      

法定代表人：                (签字或盖章)

授权代理人：                (签字或盖章)

[bookmark: _Toc2728][bookmark: _Toc485905368]日　期：         年  　   月  　    日


3.供应商的资格证明文件：
（一）投标人必须是中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的具有独立法人资格的企业（提供营业执照副本复印件并加盖供应商公章）。
（二）投标人须具备工程监理综合资质，或房屋建筑工程监理乙级(或以上)资质。（需在有效期内，提供证书副本复印件并加盖供应商公章）。
（三）监理总监须具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）资格（提供相关证明，近一个月社保证明并加盖供应商公章）。
（四）投标人近三年（自2023年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项工程建设项目招标代理业绩。（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章）。
（五）投标人近三年（自2023年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项工程建设项目造价咨询业绩。（提供合同关键页复印件并加盖供应商公章）。
（六）本项目不接受联合体投标。


4.业绩材料

投标人类似项目业绩表

	合同名称
	实施地点
	签订日期
	合同金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



提供相应合同首页及盖章页复印件。


5.项目负责人简历和业绩
项目负责人简历表应附身份证。
项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	
	年毕业于            学校        专业

	承担项目情况

	客户单位
	项目名称
	合同签订日期
	服务内容
	项目目前情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




6.项目团队主要人员情况
	编号
	项目职务
	姓名
	性别
	学历
	从事本类项目工作
年限

	1
	监理总监
	
	
	
	

	2
	造价咨询负责人
	
	
	
	

	3
	项目组成员1
	
	
	
	

	4
	项目组成员2
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	


项目团队一览表

7.其他证明材料
（1）其他询价文件要求的评审资料；
（2）供应商认为应补充提供的其他文件资料或说明。


8.报价清单。
报价一览表

	序号
	服务项目
	数量
	报价总价上限（元）
	响应报价总价（元）

	1
	造价咨询服务费
	1项
	22,000.00
	

	2
	监理服务费
	1项
	63,000.00
	

	3
	办理建设程序手续（含报批咨询服务）
	1项
	15,000.00
	

	4
	招标代理服务费
	1项
	由精装修施工单位支付
	0

	合计总金额
	
	100,000.00
	

	服务周期：180日历天（暂定），覆盖本装修项目从预算造价咨询、施工单位采购、施工准备阶段到竣工结算归档的全过程。
备注：报价均为含税综合报价，包含完成项目所需的一切费用。




投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：


