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深圳阳光采购平台

工程类招标文件
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	 YG26ZG0042494                      

	招标人：
	深圳市万厦居业有限公司梅林一村管理处 
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	深圳国际招标咨询有限公司 
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“深圳阳光采购平台”相关说明
1、 前言

1.1 投标人在深圳阳光采购平台参与投标，支付电子交易服务费获取本文件后，应仔细阅读本说明的全部内容，本说明与招标文件、招标文件附件具有同等效力。

1.2 投标人与招标人之间的信息交流须以数据电文形式（或书面形式），通过本平台（ygcg.szexgrp.com）进行，对招标人以其他形式作出的解释、答复并由此产生的推论、结果的责任由投标人自行承担。

2、 “深圳阳光采购平台”的功能

2.1 网上招投标平台

2.1.1 以“深圳阳光采购平台数字证书”（以下简称“数字证书”）为身份验证和安全保障工具，依托“深圳阳光采购平台”进行全流程电子招标投标，包括：发布招标公告/邀请函、变更公告/邀请函、审核资格审查资料、上传招标文件、澄清答疑、招标文件变更补遗、递交资格审查资料、支付电子交易服务费、下载招标文件、网上异议/质疑、上传投标文件、网上开标、网上远程解密、确认报价信息、查看开标即时信息、查看定标公示等内容。
2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1 招标文件的澄清
2.2.1.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有质疑，投标人应在招标文件规定的时间内通过深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）（【我关注的项目】页面找到参与的项目，在【招标文件】节点点击【质疑】按钮向招标人提出；
2.2.1.2 招标文件的澄清将在《投标人须知前附表》规定的时间内以数据电文形式或书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间和内容明显影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。
2.2.1.3 投标人可在【我关注的项目】页面找到参与的项目，在【澄清与答疑】节点点击【查看】按钮，查看招标人发布的补遗内容，以及查看、下载回复内容附件。
2.2.2 招标文件的修改
2.2.2.1 在投标截止时间前，招标人可在深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）【我的招标项目】找到对应项目，在【澄清与答疑】节点点击【新增澄清与答疑】按钮发布澄清文件修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人，通知方式不限于短信通知等其他形式。投标人可以在【我关注的项目】找到对应的项目点击【招标文件】节点【下载】按钮下载最新采购文件。
2.3 电子投标文件编制

2.3.1 “深圳阳光采购招标文件在线编标系统”是招标人进行招标文件编制的主要工具。采用数字证书进行电子签名，保证招标文件的法律效力和不可篡改性。
2.3.2 “深圳阳光采购投标文件编制工具”作为投标人编制投标文件的主要工具。通过导入招标文件，根据评审项目的要求自动生成符合投标要求的标准章节，投标人在相应的章节中编写相应的具体内容。同时，采用数字证书进行电子签名和选择性加解密，保证投标文件的法律效力、不可篡改、不可否认和安全性。
2.4 电子投标文件递交

2.4.1 投标人应在投标截止时间前用投标人企业机构CA登录深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）点击【我关注的项目】找到对应项目在【递交投标文件】节点递交电子投标文件，具体操作见平台门户网站首页【用户指南】--【业务操作指引】。
2.4.2 投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成电子签名确认的，视为投标文件未递交（建议投标人于投标截止时间前一天自行错峰进行网上提交）。
2.4.3 在线递交电子投标文件仅支持“深圳阳光采购投标文件编制工具”生成且后缀名为.CGTB格式的投标文件。
2.5 投标文件快速导入和开标

2.5.1 开标系统在开标环节可获取已截标的项目信息，然后招标人导入电子招标文件，同时自动获取与评标方法相关的重要信息。远程解密读取投标文件之后，确认报价，确认开标一览表。
2.6 投标文件的解密与开标

2.6.1 解密与开标操作
开标程序：主持人按下列顺序和程序进行开标：
2.6.1.1 工作人员登录招标平台，点击【我的招标项目】找到对应项目，截标后，点击【进入开标会】，工作人员下达标书解密命令；
2.6.1.2 投标人登录投标平台，点击【我关注的项目】，找到对应项目，投标时间截止后，点击【进入开标会】。开标时，工作人员下达解密指令，投标人使用加密CA进行投标文件解密；
注：若投标人未加密电子投标文件，则无需进行2.6.1.2步骤的操作。
2.6.1.3 所有投标人解密完成或解密时间截止后，投标文件导入开标系统进行报价确认，确认报价完成或确认报价时间截止后，生成开标一览表；
2.6.1.4 投标人如对开标过程有异议，则点击【提出异议】，输入异议内容后，点击【发布】，提出异议，工作人员应及时回复异议。
2.6.1.5 工作人员在开标端点击【结束本次开标】按钮；
2.6.1.6 开标结束。
2.6.2 现场解密与开标（若投标人未加密电子投标文件，则无需进行解密操作）
2.6.2.1 投标人需携带企业CA及加密投标文件时所用到的CA，到招标文件指定的实体开标地点参加开标，建议至少提前10分钟登陆网上开标大厅等候开标。解密时间规定为30分钟，投标人需使用加密投标文件时所用到的加密CA在规定时间内自行完成解密。
2.6.2.2 因投标人原因造成投标文件未解密的，将无法参与后续环节。
2.6.3 远程解密与开标（若投标人未加密电子投标文件，则无需进行解密操作）
2.6.3.1 投标人可自主选择安全可靠的地点使用自备电脑及加密投标文件时所用到的CA进行远程解密和参加开标，建议至少提前10分钟登陆网上开标大厅等候开标。解密时间规定为30分钟，投标人需使用加密投标文件时所用到的加密CA在规定时间内自行完成解密。
2.6.3.2 因投标人原因造成投标文件未解密的，将无法参与后续环节。
2.7 费用的缴纳与票据的开具

2.7.1 为了进一步降低投标人投标成本，本平台投标人需缴纳的费用仅包括以下两种：电子交易服务费和投标保证金，投标人无需缴纳标书制作费等其他费用。另外，平台交易服务费、招标代理服务费的收取根据招标文件另行约定。

2.7.2 电子交易服务费

2.7.2.1 为了维持本平台的运营、持续完善、改进平台体验，依据国家发改法规[2014]1925号《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的相关内容，本平台对参加招投标交易活动中的投标人收取一定的电子交易服务费。该费用在登陆投标平台后，左侧菜单中【公告大厅】中找到要参与的项目。支付成功后系统会自动开具发票，开具之后投标人可在【费用管理-发票申请列表】中下载电子发票，如遇到开票失败的情况则需要投标人手动再次发起开票。

2.7.2.2 有关电子交易服务费支付相关事宜的咨询，详见官网（ygcg.szexgrp.com）首页下方相关联系方式。

2.7.3 投标保证金

2.7.3.1 投标人应在投标文件规定的时间内完成保证金的递交，递交操作：点击【我关注的项目】找到要参与的项目，进入该项目之后点击【递交保证金】节点，进入之后在【选择缴纳形式】选择【银行转账】并及时将保证金款项汇至指定系统虚拟子账户中，或选择【电子保函】、【上传保函】（递交保函扫描件）形式递交投标保证金。

2.7.3.2 建议投标人尽量提前完成保证金递交。保证金递交完成后，请在投标平台中【投标保证金】菜单下查看保证金状态。若显示状态为已缴纳，则表示保证金通过，如有疑问请尽快咨询工作人员（0755-36568999）以保证正常投标。

2.8 招标结果的发布

2.8.1 深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）等相关网站发布招标结果公告；
2.8.2 投标人登陆投标平台后，左侧菜单中点击【我关注的项目】找到参与的项目点击【候选人公示】以及【中标结果公示】节点进行查看。公示或公告一经发布即视为交易活动各参与方已获悉。
3、 重要提示

3.1 “深圳阳光采购投标文件编制工具”获取方式

3.1.1 在“深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）”网站的“用户指南”→“工具下载”中下载。
3.2 电子招标文件获取方式

3.2.1 “深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）”是投标人获取电子招标文件的唯一合法渠道。投标人需要随时关注“深圳阳光采购平台”，确认所投标的项目招标文件（*.CGTB）是否更新。如果有更新，务必下载最新的招标文件用于制作电子投标文件，否则后果自负（若投标人提交的投标文件并非对应招标人最新发布的电子招标文件制作的，可能出现投标被否决等后果）。

3.3 招标人注意事项

3.3.1 招标人提交的电子招标文件格式为*.CGTB，这种文件格式必须是“深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）”网站最新版本“深圳阳光采购招标文件在线编标系统”生成的。

3.3.2 电子招标文件必须有数字证书签名方为合法的招标文件，未对电子文件进行数字证书签名的，将不予备案与发布。

3.3.3 招标文件中如需修改评标方法、投标人资格要求等招标文件中关键条款和内容的，必须重新发布完整的招标文件。

3.4 投标人注意事项

3.4.1 投标人提交的电子投标文件必须是“深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）”网站下载的最新版本“深圳阳光采购投标文件编制工具”生成的。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效投标文件。

3.4.2 电子投标文件必须有数字证书签名方为合法的投标文件，未对电子文件数字证书签名的，以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，视为投标人撤销其投标文件且文件无效。

3.4.3 投标人需从网上递交投标文件。网上递交投标文件时，电子投标文件必须在投标截止时间前通过深圳阳光采购平台成功上传并确认签名。为防止网络阻塞，建议至少在投标截止时间之日前一天上传投标文件。

3.4.4 生成电子投标文件后，投标人可再次核对投标函中的报价等内容。

3.4.5 开标时以网上递交的电子投标文件为准，如无法打开的，后果由投标人自负。

3.4.6 投标人应密切留意招标文件的更新情况，根据最后一次发布的电子招标文件制作投标文件。如因使用旧版招标文件制作投标文件而造成不利于投标人后果的，责任由投标人自行承担（若投标人提交的投标文件并非对应招标人最新发布的电子招标文件制作的，可能出现投标被否决等后果）。

3.4.7 投标文件在生成CGTB格式的文件时会进行压缩，最终生成的CGTB文件大小须控制在2G以内（注意：SGTB7格式的文件为过程保存文件，并非最终生成的投标文件）。

3.5 关于电子投标文件的数字签名

3.5.1 在“深圳阳光采购投标文件编制工具”中，生成电子投标文件时，都必须对电子投标文件进行单位电子签名（企业CA）。每次签名时，建议电脑上只插入一个CA。
3.6 联系方式

3.6.1 网络支持：ygcg.szexgrp.com。点击网页右侧在线客服图标。

3.6.2 系统操作技术支持电话：0755-36568999。
3.7 关于加强对投标人社保信息、关联关系查验的温馨提示

3.7.1 为营造良好的招标投标营商环境，维护招投标市场秩序，遏制招投标活动中围串标行为，企业在组织招投标活动时，可加强对投标人社保信息、企业关联关系的查验工作。

3.7.2 加强投标人关联关系排查，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效”，企业在招投标活动中，应加强对投标人关联关系的排查。

3.7.3 加强对投标人社保信息的查验，根据《中华人民共和国招标投标法》第十八条规定“招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定”。招标人可根据项目需要，要求投标人在投标文件中提供相关人员的社保缴纳证明等信息，招标人可以进行查验，确保投标信息的真实性、准确性和有效性。

3.7.4 为助力招标人便捷开展投标人社保信息、企业关联关系查验工作，平台收集整理市场上部分查验工具和网站（详见3.7.5、3.7.6），供招标人参考使用，协同打击招投标活动中围串标行为，维护招投标市场秩序。

3.7.5 企业关联关系查验工具
企业关联关系查验工具包括但不限于：

（1）企查查（https://www.qcc.com/）

（2）天眼查（https://www.tianyancha.com/）

（3）启信宝（https://www.qixin.com/）

（4）企业万象（https://wx.bidata.com.cn/#/）

以上查验结果仅供参考，具体以评审专家意见为准。

3.7.6 企业社保信息查验网站

社保信息查验网站包括但不限于：

1.国家社会保险公共服务平台http://si.12333.gov.cn/188491.jhtml

2.广东省https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw-service/service/bbdy/validate.shtml

3.深圳市（https://sipub.sz.gov.cn/vp/）

4.珠海市https://wsfw.zhrsj.zhuhai.gov.cn/zhrsClient/external.do

5.安徽省http://61.190.31.166:10001/ggfwwt/home/loadpzyz

6.辽宁省沈阳市http://new.sbzx.shenyang.gov.cn/pages/ewm/ewm.html

7.河北省https://he.12333.gov.cn/proof/checkoutJPG.html

8.湖北省http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html

9.福建省http://220.160.52.229:12333/ggfw/#/portal-module/portalCredentialVerification

10.北京市http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/sbqycx/sbRights/verificationSocial?loginType=bjt

11.广西壮族自治区 https://www.gx12333.net/form/

12.天津市http://public.hrss.tj.gov.cn/perpaymentstamper/

第一章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
重要提示：
1. 本表对项目情况、招标程序的主要时限、投标文件编制要求的有关信息，是对投标须知的具体补充。如出现前后不一致的表述以投标人须知前附表为准。
2. 本文所示时间均为北京时间。
3. 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。
4、招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

	投标人须知前附表（一）

	条款号
	名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：深圳市万厦居业有限公司梅林一村管理处
联系地址：深圳市福田区梅林路148号梅林一村管理处
联系人：史工
联系电话：13560788473
电子邮箱：     

	1.1.3
	招标代理
	名称：深圳国际招标咨询有限公司 
联系地址：深圳市南山区南山智谷产业园A座（深圳交易集团有限公司总部大楼）21楼
联系人：胡金宝、邓志宏
联系电话：15013889774、17374640235
电子邮箱：hujb@sztc.com
监督电话：0755-26925039

合规举报专线电话：0755-86660475

	1.1.4
	项目编号
	YG26ZG0042494

	
	项目名称
	梅林一村一区裙楼屋面渗漏水维修工程

	1.1.5
	公告日期
	详见招标公告

	
	项目类别
	

	
	招标方式
	☑公开招标  □邀请招标

	
	资格审查方式
	☑资格后审  □资格预审

	2.1.2
	招标文件
获取方式
	在深圳阳光采购平台本项目招标公告附件直接下载招标文件

	
	招标文件
获取时间
	详见招标公告

	
	是否需要提交领取申请资料
	□是

需要投标单位提交领取申请资料，且领取申请资料确认通过才允许获取招标文件。

所需资料：

1）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；

2）投标人营业执照复印件加盖公章；

3）提供满足投标人资格要求的其他证明材料。

递交领取申请资料时对投标人是否符合“投标人资格要求”规定进行审查，审查结果只表明投标人符合获取招标文件的初步要求。投标人是否满足招标文件规定的资格条件以评标委员会资格后审意见为准。
☑否

	2.2.1
	投标人提出
质疑截止时间
	详见招标公告

	2.3.1
	招标人澄清、修改、答疑截止时间
	详见招标公告

	4.2.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	开标时间
	详见招标公告

	
	投标文件
递交地点
	□电子投标文件递交至深圳阳光采购平台

☑纸质投标文件递交地点：深圳市南山区南山智谷产业园A座（深圳交易集团有限公司总部大楼）4楼会议室

	
	开标地点
	□深圳阳光采购平台网上开标大厅
☑纸质投标文件递交地点：深圳市南山区南山智谷产业园A座（深圳交易集团有限公司总部大楼）4楼会议室
纸质投标文件要求如下：
1）投标人应递交一份正本和四份副本纸质投标文件，电子文档U盘一份，电子文档提供可编辑文档（word）（价格标EXCEL文件）+盖章扫描件（pdf）。并在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印。除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

2）投标人应将纸质投标文件正本、副本密封装在的信封中，且在信封上标明“项目名称”“项目编号”“投标人名称”字样。“投标文件”密封封口处须加盖投标单位公章。未密封的投标文件，招标人将不予以受理。

	3.2.4
	最高限价
或其计算方法
	设置最高限价：

☑最高限价（总价）：人民币 310366.55 元；

☑最高限价说明或其计算方法：本项目最高限价为310366.55元。

	
	
	□不设置最高限价。

	3.3.1
	投标有效期
	  120  个日历日（自投标截止之日起算）

	6.3.1
	评标方法
	(综合评分法
□经评审的最低投标价法
□定性评审法
□其他：              

	6.3.2
	推荐中标
候选人数量
	(评标委员会推荐的中标候选人数： 3 个。
（适用于采用综合评分法、经评审的最低投标价法）

	
	
	□所有递交投标文件且通过初步评审的投标人均推荐成为合格投标人，进入定标程序。
（适用于定性评审法）

	
	中标人数量
	1家

	7.1.1
	定标方式
	□由评标委员会直接确定中标人

(评定分离

	
	定标方法
及定标程序
	(票决定标
(直接票决定标 

□逐轮票决定标
□票决抽签定标：票决      名投标人后，以随机抽签方式确定中标人。

□集体议事法

□价格法 确定中标人价格的方式：            

□其它方法：________________________ ______

	
	
	定标程序：
招标人采用票决定标、票决抽签定标法或者集体议事法确定正式投标人或者定标的，应当组建定标委员会。
定标委员会由招标人的法定代表人或者主要负责人组建。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员中产生，成员数量为7人以上单数。确有需要的，财政性资金投资工程的招标人可以从本系统上下级主管部门或者系统外相关部门工作人员中确定成员;非财政性国有资金投资工程的招标人可以从与其有利益关系的母公司、子公司人员中确定成员。
定标委员会成员应当由招标人从2倍以上符合上述条件的备选人员名单中随机抽取确定。招标人法定代表人可以从本单位直接指定部分定标委员会成员，但总数不得超过定标委员会成员总数的三分之一。
定标委员会成员应对招标项目的建设负有相关责任，且不得与投标人有直接利益关系。定标委员会组成后，应推举一人为定标委员会主任，主持当次定标会议并依据招标文件进行定标的各个议程。
招标人应同时组建监督小组，对定标全过程进行监督。
定标规则：
定标时应当坚持择优与竞价相结合，择优为主。定标委员会成员从评标委员会推荐的3家中标候选人中综合考虑资信、技术标、商务报价等多方面因素选择中标人。

	8.4.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起 30 日内。


	投标人须知前附表（二）

	条款号
	名称
	编列内容

	1.2
	资金来源
和落实情况
	资金来源：小区物业专项维修资金
出资比例：100%
资金落实情况：☑已落实 □未落实 □其他：          

	1.3.1
	项目概况
	梅林一村一区，共有4栋楼（层高18层），P层为商业裙楼天面，该天面渗漏水情况严重，主要原因为原防水层老化或开裂导致。房屋渗漏水不仅影响物业使用，还会缩短建筑本体寿命，为消除渗漏水不利影响，拟对一区裙楼屋面渗漏水部位进行维修。

	
	招标范围
	梅林一村一区裙楼屋面渗漏水维修工程，具体详见工程量清单

	1.3.2
	计划工期
	不超过 60 日历天 

	1.3.3
	质量要求
	合格并通过验收

	1.3.4
	建设地点
	深圳市福田区梅丽路梅林一村一区

	1.3.5
	承包方式
	按合同文件和（或）招标文件约定承包范围以固定工程量清单综合单价包干方式承包本工程。固定工程量清单综合单价包括但不限于：包含深化设计，包人工费、材料费、施工降效、材料检验试验费用、施工机械设备费、包运输、装卸、搬运及二次搬运、包设备调试、包临时设施安全措施、文明施工、已完工程保护费、保证工期措施、垃圾清运、包含技术指导及培训费、保险费、规费、利润、税金、管理费、包保险、风险、备案、保修，竣工验收等必备工序的一切费用，但不包总包配合管理费。

	1.3.6
	工程量的确定方法
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

	
	工程计价方法
	清单计价法

	1.4.1
	投标人资格要求
	（1）投标人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件，原件备查）；
（2）投标人必须具防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质（证明文件：须提供资质证书复印件加盖投标人公章）。

；

（3）投标人具有有效的建筑施工企业安全生产许可证；
（4）投标人参与本项目投标近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函；投标人须未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”网站查询截图；

（5）本项目不接受联合体投标，不允许分包。

	1.4.2
	投标人拟派
项目经理要求
	项目经理具备二级及以上建造师（建筑工程）执业资格注册证书，且具有有效的安全生产考核合格证（B证）

	1.4.4
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：                    

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织。可在     至     自行踏勘
□组织：
踏勘时间：                        
集合地点：                         

说明：招标人不组织踏勘，投标人自行前往现场进行踏勘；招标人不能保证提供给投标人的相关资料的准确性及完整性，投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、地形地貌、周边环境、道路、管网、储存空间、装卸限制及其它任何足以影响投标和报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请不获批准。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开：
召开时间：                        
召开地点：                        

	1.12.1
	响应和偏离
	商务、技术条款响应和偏离说明如下：
严重偏离：本招标文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致投标被否决；
一般偏离：本招标文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于投标人的影响； 

可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。

	3.2.5
	投标货币
	☑人民币  □其他：                 

	
	报价方式和内容
	1）投标报价：招标人指定目的地报价。
2）投标报价应包含的相关费用有：招标范围和合同条件上所列的各项内容中所述的全部。本次投标产生的一切费用由投标人自理。投标报价为最终报价，投标人不得要求追加任何费用。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求递交投标保证金：□要求  ☑不要求

	
	
	投标保证金的形式：□银行转账  □投标保函

	
	
	投标保证金金额：人民币    元（不得超过项目预算或者最高投标限价的2%）

	
	
	投标保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目编号，保证金应从投标人账户中转出。
（一）中信银行
投标保证金收款单位：  深圳交易集团有限公司________     
开户银行：           中信银行深圳分行营业部_______       
银行账号：    投标保证金须通过系统虚拟子账户缴纳_____     

（二）民生银行
投标保证金收款单位：  深圳交易集团有限公司________       
开户银行：   中国民生银行股份有限公司深圳坂田支行_ 
银行账号：    投标保证金须通过系统虚拟子账户缴纳     

	
	
	投标保证金为保函形式的，投标保函应在投标截止时间（含）后____日内保持有效。

	
	
	其他可以扣除投标保证金的情形：                

	3.7.1
	是否允许递交
备选投标方案
	☑不允许
□允许

	1.1.6
	招标公告
	公示/公告媒介：
1、深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）
2、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）
3、其他：                                     

	7.2.1
	中标候选人公示
	

	7.2.2
	中标公告
	

	8.3.1
	履约担保
	是否要求中标人提交履约担保：□要求 □不要求

	
	
	履约担保的形式：☑现金、转账☑银行保函
履约担保的金额：15000元                  

	9.5
	招标失败的
其他情形
	/

	/
	交易相关费用
	平台交易服务费缴纳方：□招标人缴纳    ☑中标人缴纳
标准：中标价的0.1%，最低5000元
注：本项目无平台交易服务费

	
	
	招标代理服务费  缴纳方：□招标人缴纳     (中标人缴纳
收费标准：1、中标人向招标代理机构支付本项目的招标代理服务费，投标人在投标报价时需考虑此部分费用。
2、收费标准：中标服务费以中标金额为计算基数，按国家计委“计价格[2002]1980号文”规定的标准收取。如果按上述计取的招标代理费低于8000元，则按照8000元收取。

招标机构：深圳国际招标咨询有限公司

开户银行：平安银行深圳江苏大厦支行

帐    号：11002982389701


	投标人须知前附表（三）

	条款号
	名称
	编列内容

	3.8.3
	电子投标文件的编制要求
	通过系统的编制工具，将投标文件按照招标文件的节点要求，清晰的扫描并导入到系统。因投标人原因导致错传、漏传、内容模糊的相应后果，由投标人自行承担。
其他要求：                      

	4.1.1
	电子投标文件的加密与解密
	若投标人未加密电子投标文件，则无需进行签到和解密操作，若投标人已加密电子投标文件，则需注意以下事项：
1、投标人可使用“深圳阳光采购平台”指定的CA证书进行签章和加密。对电子投标文件加密递交的，投标人代表需携带用于加密投标文件的CA数字证书在开标会上或远程线上进行解密操作。
2、投标文件解密时间：解密时间规定为 30 分钟，投标人需使用加密CA在规定的时间内自行完成解密，对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，将无法参与后续流程环节。

	4.2.5
	电子投标文件递交的要求
	1、投标人应在投标截止时间前用投标人企业机构数字证书登录深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com），点击【网上投标】递交电子投标文件，具体操作见平台中“用户指南”-“业务操作指引”。
2、投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，投标截止时间前未完成电子签名确认的，视为投标文件未递交。（建议投标人于投标截止时间前一天自行错峰进行网上提交）。
3、在线递交电子投标文件仅支持投标文件编制工具生成且后缀名分别为.TBJ格式。

	要补充或修改的其他内容（前后不一致的以此为准）

	条款号
	名称
	编列内容

	11.1
	投标样品
	☑不要求递交投标样品
□递交投标样品，具体要求：                     

	
	投标方案演示
	☑不要求进行方案演示
□要求进行方案演示，具体要求：                 

	
	其他要求
	1、如果投标人承诺的内容与现实情况不符或被举报且被证实（或查实），可能会导致：

1)如果投标人已中标，其中标资格将被取消；

2)如果投标人中标且已经与招标人签订合同，则招标人有权根据查证情况解除合同。

3)无论采用何种方式处理，由此给招标人造成的损失均由中标人给予赔偿。

2、本招标技术要求如出现两个标准或规范不相符合时，按最高标准或以招标人要求为依据执行，且所有标准采用合同生效之日起的最新标准。如出现技术要求或参数不一致的情况，以招标人解释为准。

3、若招标文件、答疑文件、补遗文件出现内容不一致情形时，以最后发出的为准。本招标文件的最终解释权归属于招标人，投标人须在规定时间以前通过提疑的方式获得招标人的解释，否则以招标人解释意见为准。

4、评标委员会和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

5、投标人在履行合同期间须采取有效的安全防护措施，保证招标方人员、施工方人员及第三方人员的人身、财产安全。由于投标人造成的任何人员、财产等受到损害，投标人必须无条件给予妥善处理并承担相应的赔偿责任。

6、履约能力的审查：

招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须积极配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，招标人有权重新组织招标或重新组织定标。

7、根据招投标法实施条例第三十四条规定：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”

8、若出现投标报价明显偏高、严重不平衡报价、围标、串标等损害招标人利益的情况，评标委员会可否决其投标。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

9、中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，招标人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

10、投标人不得存在招标文件第一章《投标人须知》第三节总则中第1.4.5中的各类情形。

第1.4.5的各类情形无需在投标阶段提供相关证明（投标文件格式有要求的除外）。

但只要存在上述情形，不论于何时发现，相关投标均做无效处理。

11、除非特别说明，本招标文件中“国内”均不包括香港、澳门和台湾地区。

12、本项目交易平台服务费、招标代理服务费由中标人支付，招标人在投标报价时综合考虑此部分费用。
13、招标人按照《关于建设工程招标投标的改革若干规定》(深府[2015]73号)文件的要求定标。
14、本项目采用纸质文件投标、评标，招标文件中有关电子投标、评标的要求均不适用。纸质投标文件要求如下：
1）投标人应递交一份正本和四份副本纸质投标文件，电子文档U盘一份，电子文档提供可编辑文档（word）（价格标EXCEL文件）+盖章扫描件（pdf）。并在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印。除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。

2）投标人应将纸质投标文件正本、副本密封装在的信封中，且在信封上标明“项目名称”“项目编号”“投标人名称”字样。“投标文件”密封封口处须加盖投标单位公章。未密封的投标文件，招标人将不予以受理。

	投标文件的编制内容

	条款号
	内容
	规定

	3.1.1
	投标文件组成
	投标文件包含以下组成部分：
(资格审查文件
(商务标部分
(技术标部分
(价格标部分

	
	资格审查文件
	编制内容：
详见《第五章 投标文件格式》 资格审查文件

	
	商务标部分
	编制内容：
详见《第五章 投标文件格式》 商务标部分

	
	技术标部分
	编制内容：
详见《第五章 投标文件格式》 技术标部分

	
	价格标部分
	编制内容：
详见《第五章 投标文件格式》 价格标部分

	备注：
本表如出现前后不一的缺漏情况，以招标文件中列明较多的为准，如出现名称不一致的情况以投标文件格式的名称为准。


第二节 否决性条款摘要
提示投标人和评标委员会：本部分内容是本项目招标文件中涉及的所有否决性条款的汇总，否决性条款包括：投标文件不予受理的情形和废标条款。招标文件中有关否决性条款的阐述与本节不一致的，以本节内容为准。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。
1、 投标文件有下列情形之一的，其投标将不予受理的情形（由招标人负责判定）：
1.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间以后逾期送达的或者未送达指定地点的电子投标文件；
1.2 投标人提交的电子投标文件无法读取导入，导致无法正常开标的；或在规定时间内无法完成投标文件解密的；
1.3 投标人名称和购买（获取）文件时登记不一致的。
2、 围标、串标与废标的判定与处理（初步评审由评标委员会负责判定）
2.1 围标、串标的判定与处理
2.1.1 有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按围标、串标行为对待，除按废标处理外，招标人将提请有关主管部门或者有关行政管理部门根据情况依法做出处罚：
2.1.1.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.1.1.2 不同投标人的投标文件在芯片序列号或硬盘序列号或网卡系列号相同的电脑中编制而成或由同一家投标单位编制；
2.1.1.3 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.1.1.4 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
2.1.1.5 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
2.1.1.6 不同投标人的投标文件相互混装；
2.1.1.7 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
2.1.1.8 投标人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。
2.2 废标的判定与处理
2.2.1 有下列情形之一的，经评标委员会遵循少数服从多数的原则集体表决认定后，按废标处理让该投标文件退出评标程序。
2.2.1.1 投标报价超出招标控制价或最高限价的或按第一章第三节3.2条规定的调整方法确定的调整后价格超出最高限价的；
2.2.1.2 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；
2.2.1.3 未按招标文件的规定提交投标保证金的，或投标保函的内容不符合招标文件要求的；
2.2.1.4 未按招标文件规定提交《投标函》的，或《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误，可能导致影响项目实施，损害招标人利益的；
2.2.1.5 组成联合体投标的，投标文件中未按规定提交联合体所有成员共同投标协议的；
2.2.1.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价且根据招标文件评定标办法规定的修正原则无法确定哪一个有效的。按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外；

2.2.1.7 参加联合体的各成员再以自己的名义单独投标的，或同时参加两个（含两个）以上的联合体投标的；
2.2.1.8 对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的或不满足的，对招标文件实质性条款为招标文件中所有标注“★”号的条款以及初步评审表要求的内容未作出响应的或不满足的； 

2.2.1.9 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的，或投标人不接受根据招标文件规定对投标报价进行算术修正的；
2.2.1.10 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
2.2.1.11 若出现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
2.2.1.12 符合法律法规或主管部门规范性文件规定废标情形的。
注：招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准。
3、 招标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：                                    （1）采用纸质投标文件递交方式，在截标时间后送达的；

（2）采用纸质投标文件递交方式，未密封的投标文件；
4、 招标人修改或补充的废标情形：                                                   
第三节 总则
1、 说明

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目编号及项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 其他概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及项目概况、服务期、质量要求和建设地点

1.3.1 本次招标范围及项目概况：见投标人须知前附表。

1.3.2本次招标的计划服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本次招标的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本次招标建设地点：见投标人须知前附表。

1.3.5本次招标承包方式：见投标人须知前附表。

1.3.6本次招标其他要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉。

1.4.2 拟派项目经理要求：见投标人须知前附表。

1.4.3 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

1.4.4.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

1.4.4.2 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

1.4.4.3 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本次招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.5 投标人不得存在下列情形之一：

1.4.5.1 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

1.4.5.2 与本次招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

1.4.5.3 与本次招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

1.4.5.4 投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用由投标人自理。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用由投标人自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的使用场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以数据电文（或书面形式）将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以数据电文（或书面形式）通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

1.11.2 中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏离

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。响应和偏离的说明详见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标文件应针对招标文件中的实质性要求和列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

1.12.4 投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2、 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

2.1.1.1 投标人须知；

2.1.1.2 评定标办法；

2.1.1.3 合同条款及格式；

2.1.1.4 项目需求；

2.1.1.5 投标文件格式。

注：根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2 招标文件获取时间及方式：见投标人须知前附表。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有质疑，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内通过深圳阳光采购平台（ygcg.szexgrp.com）（【我关注的项目】找到对应项目，在【招标文件】节点点击【质疑】按钮向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间内以数据电文形式（深圳阳光采购平台）或书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间和内容明显影响投标文件编制的，应当相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人可在【我关注的项目】页面找到参与的项目，在【澄清与答疑】节点点击【查看】按钮，查看招标人发布的补遗内容，以及查看、下载回复内容附件。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以数据电文（或书面形式）修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如未在规定时间内发出澄清的或澄清内容明显影响投标文件编制的，将应当相应延长投标截止时间。

3、 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成及格式见本招标文件第五章和投标人须知前附表三。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括投标人须知前附表所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价算术修正原则详见第二章评定标办法。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。　

3.3 投标有效期

3.3.1 详见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以数据电文形式（或书面形式）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许撤销或修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式等提交投标保证金证明，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人应当从其账户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标结束后向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

3.4.4.1 在投标截止时间后，投标人在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件；

3.4.4.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

3.4.4.3 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.6 资格审查资料（适用于资格后审的）

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的要求。

3.6.2  “投标人基本情况表”应附以下证明材料：

3.6.2.1 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）。

3.6.2.2 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.6.2.3 投标人须知前附表要求的其他证明材料。

3.6.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 备选投标方案

3.7.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件中的有关服务期、投标有效期、质量、招标范围等或带“(”的相关商务技术条款等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.3 投标人应当按照招标文件和深圳阳光采购平台的要求编制投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4、 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和深圳阳光采购平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人应通过深圳阳光采购平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标截标时间后，系统不再接收任何投标文件上传。

4.2.5 具体要求详见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以先撤销签名，再修改或撤回已递交的投标文件，修改完成后，重新上传投标文件并确认签名。

5、 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过深圳阳光采购平台网上开标大厅公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 进入开标大厅；

5.2.2 投标人登录投标平台，点击【我关注的项目】，找到对应项目，投标时间截止之后，点击【进入开标会】。开标时，招标人下达解密指令，投标人使用加密CA进行投标文件解密；

注：若投标人未加密电子投标文件，则无需进行5.2.2步骤的操作。

5.2.3 所有投标人解密完成或解密时间截止后，招标人在开标端导入经解密的投标文件，投标人确认报价，确认报价完成或报价时间截止后，生成开标一览表；

5.2.4 投标人如对开标过程有异议，则点击【提出异议】，输入异议内容后，点击【发布】，提出询问，工作人员应及时回复异议。
5.2.5 招标人在开标端点击【结束本次开标】按钮；

5.2.6 开标结束。

6、 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 招标人将依法组建评标委员会，通常情况下，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数，专家成员不得少于评标委员会成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的成员应当回避。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

6.1.2.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

6.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

6.1.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

6.1.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

6.1.2.5 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则


6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照投标人须知前附表和第二章“评定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人以数据电文形式（深圳阳光采购平台）或书面形式提交评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7、 定标

7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。定标方法及定标程序详见投标人须知前附表。

7.2 中标公示

7.2.1 招标人在确定中标结果后，按照投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2.2 中标候选人公示期满且无异议，按照投标人须知前附表规定的媒介公告中标结果。

7.3 评标结果异议

7.3.1 投标人或者其他利害关系人对评标或定标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8、 合同授予

8.1 履约能力的审查

8.1.1 招标人在发出中标通知书之前的任何时候，均有对中标候选人履约能力进行审查的权利，包括审查中标候选人资信情况的有关原件、经营状况、供货能力等招标人认为可能影响投标人履约的相关材料，投标人须无条件配合招标人的相关审查工作。审查不合格的或不配合审查的，原评标委员会将重新审查其中标候选人资格。

8.2 中标通知

8.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.3 履约担保

8.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4 签订合同

8.4.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

9、 招标失败的情形

发生以下情形之一的，招标人应当宣布本次招标失败：

9.1 因投标人数量不足三家未能达到开标条件的；

9.2 评标委员会否决所有投标的；

9.3 评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争而否决所有投标的；

9.4 招标项目发生重大变化，招标人取消采购任务；

9.5 投标人须知前附表规定的其他情形。

10、 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

10.1.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

10.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

10.3.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

10.4.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

10.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。。
11、 需要补充的其他内容

11.1 其他内容见投标人须知前附表。
附件一 特别说明

招标投标分段限时异议的规定：

（1）为提高招标投标活动效率，本次招标投标各阶段的异议处理按“分段限时异议”原则进行。异议人在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10日内未提出书面异议或超过本规定要求投诉时效的，可以不受理该异议。

（2）对招标公告内容的质疑时限：公告发布首日起五日内。

（3）对招标文件内容的质疑时限：提交投标文件截止五日前提出；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。

（4）对开标过程的异议时限：开标结束前线上提出。

（5）对评标或定标结果异议时限：中标候选人公示期间。

第二章 评定标办法
（综合评分法+直接票决）
一、评标须知
1、 评标委员会
1.1 招标人将依法组建评标委员会，通常情况下，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数，专家成员不得少于评标委员会成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的成员应当回避。
2、 评标人员守则
2.1 所有参加评标人员必须遵守国家及有关地方制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关货物采购招标投标的保密制度；如果发现评委徇私，违反纪律，则招标人有权取消其评标资格，并报直管部门或有关监督部门备案；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
2.2 全体参与评标人员：
必须遵守评标纪律、不得泄密；
必须公正、不得徇私；
必须科学、不得草率；
必须客观、不得带有成见；
必须平等、不得强加于人；
必须严谨、不得随意马虎。
3、 评标步骤
3.1 全部评标过程将按以下步骤进行：
3.1.1 评标准备；
3.1.2 否决性评审；

3.1.3 初步评审；
3.1.4 详细评审；
3.1.5 评标报告。
4、 评标准备

4.1 评标委员会人员进入评标室后，首先推选一名专家担任评标委员会组长。评标委员会组长负责评标过程中的组织工作，引导评标委员会按约定的程序进行评标。
4.2 评标委员会人员应当熟悉招标文件、评标方法等有关文件，包括项目概况、招标范围、招标目的、评标方法、评标所用表格等。
5、 否决性评审
5.1 自动检查是否存在围标、串标的情形。
6、 废标条件

6.1 详见投标人须知：否决性条款摘要。
7、 附则
7.1 本评定标办法由招标人负责解释。
8、 附件一
	《初步评审审查标准》

	条款号
	评审因素
	评审内容
	审查标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照（事业单位法人证书或其他主体开办证明）、资质证书一致
	是否符合要求

	
	
	投标函格式
	符合第五章“投标文件格式”的要求
	是否符合要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价
	是否符合要求

	
	
	投标保证金
	符合第一章投标人须知前附表的要求
	是否符合要求

	
	
	否决性条款
判定
	招标文件否决性条款摘要中列明的情形
	是否符合要求

	2
	资格评审标准
	资格要求
	符合招标文件的要求
	是否符合要求

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第一章“投标人须知”第三节 第1.4.5项规定的任何一种情形
	是否符合要求

	3
	响应性评审标准
	投标报价
	投标报价未高于最高限价
	是否符合要求

	
	
	投标内容
	符合招标文件要求
	是否符合要求

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求
	是否符合要求

	
	
	工期
	符合招标文件要求
	是否符合要求

	
	
	投标文件响应情况
	商务、技术不可偏离项（“★”）完全响应招标文件要求
	是否符合要求


注：以上初步评审审查标准中如出现一处不符合要求，其投标文件将作废标处理。
二、评标方法（综合评分法）
本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审，排序靠前的推荐为中标候选人。
1、 评标程序
1.1 初步评审
1.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第一章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。初步评审的结论是“通过”或“不通过”，只有结论为“通过”的投标方能进入下一阶段的评标，否则其投标将按废标处理。
1.2 详细评审

1.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

1.2.1.1 按本章商务标评审标准规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

1.2.1.2 按本章技术标评审标准规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

1.2.1.3 按本章价格标评审方法规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

1.2.1.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

1.2.2 投标人得分=A+B+C。

1.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

1.2.4 若开标一览表中的投标报价与投标报价一览表中的投标报价不一致，以投标报价一览表的投标报价为准。若开标一览表中投标报价超过最高限价的，则按否决性条款规定执行，报价不进行修正。
1.3 投标文件的澄清

1.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以数据电文（或书面方式）进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

1.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

1.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

1.3.4 投标文件存在投标报价问题的，评标委员会可以进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行，具体修正原则详见本章《价格标评审方法》。修正后的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，其投标将被拒绝。
1.4 评标结果

1.4.1 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

1.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

2、 中标候选人的推荐
2.1 按评审综合得分从高至低的顺序进行排序，向招标人推荐评审总得分排名靠前的投标人为中标候选人，推荐数量见投标人须知前附表。如投标人须知前附表要求授权评标委员会确定中标人的，向招标人推荐评审总得分排名第一的中标候选人，形成评标报告。
2.2 若出现评审综合得分相同的情形，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术标得分顺序排列；如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定中标候选人的排序。
3、 附表
附表1-1《商务标评审标准》
附表2-1《技术标评审标准》
附表3-1《价格标评审方法》
附表4-1《商务标、技术标、价格标得分表和综合得分汇总》
附表1-1 《商务标评审标准》
	《商务标评审标准》

	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	分值

	1
	同类业绩
	投标人近三年（自投标截止日倒算，以和签订时间为准）具有同类工程业绩的，每提供一项业绩得2分，以此类推，最高不超过8分；不提供或者不能有效证明的，不得分。
	8分

	
	
	该项提供以下证明材料以供评审：同类工程业绩说明：建筑渗漏水维修工程，下同，投标人须提供项目合同原件复印件加盖投标人公章，原件备查。
	

	2
	客户评价
	在“投标人同类工程业绩”的中获得正面评价（优秀、优良、良好、满意或相当于 正面评价的），每份得2分，最高不超过4分。同一业主不同年份评价不重复计分。 
说明：未提供或评价内容为空白或不满意或不合格的不得分。
	8分

	
	
	该项提供以下证明材料以供评审：提供合同甲方盖章的评价文件。
	

	4
	综合实力
	投标人具有：
1.质量管理体系认证证书，得2分；
2.环境管理体系认证证书，得2分；
3.职业健康安全管理体系认证证书，得2分。
注：以上三项累计加分，最高得6分。
	6分

	
	
	该项提供以下证明材料以供评审：提供有效期内的证书复印件或者官方网站截图并加盖公章，未提供证明材料的不得分。
	

	5
	免费质保期
	在满足5年的情况下，每增加1年得1分，最高得3分。
	3分

	
	
	该项提供以下证明材料以供评审：投标人须提供加盖公章的质保期承诺函（格式自拟并加盖投标人公章），未提供不得分。
	

	6
	拟投入劳动力情况
	1、本项目要求至少投入1名施工的高空作业人员且必须具有高空作业资质证书。每增加1名具有高空作业资质的人员得1分，最高不超过3分。
	3分

	
	
	该项提供以下证明材料以供评审：
1.提供有效证书以及在投标单位最近3个月的社保证明复印件或扫描件并加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
	

	7
	诚信管理情况
	企业信用评审内容及标准：提供近三年内（自招标公告截止之日起倒推）相关材料。

获得过企业信用等级证明，在有效期内且为AAA级或以上得2分。AAA级以下的不得分。
	2分

	
	
	该项提供以下证明材料以供评审：
1.提供颁发单位出具的或颁发单位官方网站查询截图文件，加盖公章。

2.评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律按不得分处理。
	

	合计
	30分


注：
1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入投标文件。
2、表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
附表2-1 《技术标评审标准》
	《技术标评审标准》

	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	分值

	1
	对项目理解及分析
	评审内容及标准：详细阐述对本项目的认识、对项目特点、重点、难点（如准确找出渗漏成因，采取针对性措施）进行分析深度和针对性进行评分。

1.分析全面深入。解决方案具有针对性，能准确识别天面渗漏水成因。充分理解项目的重点在于根除渗漏、确保长期效果，并能结合现场施工环境，做到对业主影响最小化）提出有见地的难点分析，得6分；

2.分析较全面。能识别主要渗漏类型和成因，理解项目重点，能提及在住宅区域施工的基本难点，但深度和针对性一般，得3分；

3.分析简单、流于形式。仅对招标文件内容进行简单复述，未体现对本项目特殊性的深入思考，得2分；

4.未提供此项分析或分析内容与本项目无关，得0分。
	6分

	2
	施工工期进度计划与措施
	根据投标人提供的施工工期进度计划与措施横向比较打分：

1.工期进度计划符合工期要求、关键路径准确、清晰、逻辑关系正确、措施可以有效保证计划实施的，得2分；

2.工期进度计划较为符合工期要求、关键路径较为准确、清晰、逻辑关系较为正确、措施可较为有效保证计划实施的，得1分

3.满工期进度计划不符合工期要求、关键路径不准确、不清晰、逻辑关系不正确、措施无效保证计划实施的，得0分。
	2分

	3
	工程质量及安全生产、文明施工、环保保证措施
	根据投标人提供的工程质量及安全生产、文明施工、环保保证措施横向比较打分：

1.工程质量、安全生产、文明施工、环境保护的技术与组织措施得当的，得3分；

2.工程质量、安全生产、文明施工、环境保护的技术与组织措施比较得当的，得2分；

3.工程质量、安全生产、文明施工、环境保护的技术与组织措施匹配度不得当，得0分。
	3分

	4
	材料设备质量性能
	根据投标人提供的材料设备质量性能措横向比较打分：

1.所用的材料设备符合现行国家标准；

2.品质满足招标文件材料清单要求；

3.环保、耐用、质量好；

4.采用的新材料、新设备验证可靠；

满足以上4项评价为优得3分；满足3项评价为良得2分；满足2项评价为中得1分，其它情况的不得分。
	3分

	5
	劳动力、机械设备、材料投入及其保证措施,投入计划
	根据投标人提供的劳动力、机械设备、材料投入及其保证措施，投入计划横向比较打分：

1.劳动力、机械设备、材料投入及其保证措施合理,投入计划完善的，得2分；

2.劳动力、机械设备、材料投入及其保证措施比较合理,投入计划比较完善的，得1分；

3.劳动力、机械设备、材料投入及其保证措施不合理,投入计划不完善或无的，不得分。
	2分

	6
	施工管理组织机构
	根据投标人提供的施工管理组织机构介绍横向比较打分：

1.团队项目经验丰富、团队成员资质能力高，评价为优的得2分；

2.团队项目经验比较丰富、团队成员资质能力较高，评价为良的得1分；

3.团队项目经验一般、团队成员资质能力一般，评价为中的得0.5分；

4.其他情况不得分。
	2分

	7
	施工风险防范
	根据投标人提供的施工风险防范措施横向比较打分：

1.对各种可能发生的风险评估准确，防范对策和管理措施详细合理的，得2分；

2.对各种可能发生的风险评估比较准确，防范对策和管理措施比较详细合理的，得1分；

3.对各种可能发生的风险评估不准确，防范对策和管理措施不合理，及其他情况的不得分。
	2分

	合计
	20分


注：
1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入投标文件。
2、表中要求提供相关证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚或评审委员会无法凭所提供的材料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
附表3-1《价格标评审方法》
1、 评标价格
1.1 投标文件存在投标报价问题的，进行投标报价的算术修正，投标报价算术修正按有利于招标人的原则进行，具体修正原则为：
1.1.1 若投标报价一览表中投标总价与投标文件中投标总价不一致，以投标报价一览表投标总价为准；
1.1.2 当小写金额与大写金额有差异时，以大写金额为准（有明显错误的除外）；
1.1.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
1.1.4 投标报价为各分项报价金额之和，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以有利于招标人的为准，即当单价与数量的乘积高于合价或总价时，以合价或总价为准调整单价；当单价与数量的乘积低于合价或总价时，以单价为准调整合价或总价，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项的价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合第一章第三节第4.3款的有关要求。
1.2 合同金额以经修正后的投标报价为准，缺漏项部分由投标人自行承担。
2、价格标评审的计算：
	投标报价得分
	基准价和算法类型选择

	
	基准价
	□各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以    ％

当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以    ％。n=    

	
	
	☑取有效投标报价算术平均值，并对算数平均值下浮   0 ％

	
	
	□有效投标报价的最低价为基价

	
	算法类型
	☑固定比例法
	价得分=M-[（｜投标价格-基准价｜/基准价）*100/N]*扣分值

M= 50 （价格评价分项满分值），N=  1  ，投标价格每高于N％时，扣  2  分；每低于N％时，扣    分；

最低得0分。

	
	
	□固定乘积法
	价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M

1、M=    （价格评价分项满分值），Z为本次招标最佳报价（即基准价）；

2、A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=    ；当投标报价高于次招标最佳报价时，取A=    ；

3、计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。

	
	
	□其他方法
	价格分计算方法：1.取有效投标报价算术平均值（不含税），并对算数平均值下浮5 ％作为评标基准价，其价格分为满分，即50分。

2.投标报价每高于评标基准价1%减1分，减完为止；以此类推，价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 =50-（经评审的投标报价-基准价）÷基准价÷1%×1

3.投标报价每低于评标基准价1%减0.5分，减完为止；以此类推，价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分 =50-（基准价-经评审的投标报价）÷基准价÷1%×0.5

4.当价格分＜0时，取0。

	注：未通过初步评审的投标人的价格得分计算：未通过初步评审的投标人，不计算价格得分。


附表4-1 《商务标、技术标、价格标得分表和综合得分汇总》
	《商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总》

	权重名称
	商务标权重
	技术标权重
	价格标权重

	权重
	30
	20
	50

	投标人综合得分
	商务标得分+技术标得分+价格标得分=100


三、定标方法
本项目采用票决定标法，招标人在定标过程中，应当坚持择优与竞价相结合，择优为主。招标人应采用票决定标法在评标委员会推荐的合格投标人中确定中标人：
1、 票决定标法
1.1 直接票决定标
1.1.1 招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持一个投标人的方式，得票最多且过半数的投标人为中标人。
1.1.2 当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的2个投标人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个投标人时出现同票的投标人时，所有同票投标人一并纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的投标人为止。

1.2 逐轮票决定标

1.2.1 招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持3个投标人的方式，得票最多的3个投标人进入下一轮的淘汰投票。在确定第3个投标人时如果出现同票的，则得票相同的投标人一并进入下一轮的淘汰投票。

1.2.2 原则上每轮淘汰1名投标人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的投标人被淘汰。得票最多的投标人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的投标人不少于2名，否则在得票最多的几个投标人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的投标人进入下一轮淘汰投票。

1.2.3 根据前述规则，直至剩余1名投标人为中标人。

2、 票决抽签定标法

2.1 招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投票支持N（N为前附表1“中标人确定方式”中票决名对应的数值）个投标人的方式，得票较多的N个投标人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节。

2.2 当得票超过半数的投标人数量不足N时（假设此时得票超过半数投标人数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的投标人中，取“N-n+2”个投标人进行二次投票（在取第“N-n+2”个投标人时出现同票的，一并进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个投标人，直至确定N个得票超过半数的投标人为止。

2.3 在票决定标法、票决抽签定标法投票过程中，当出现前述方法没有约定的情形时，优先参照前述已有方法进行处理，如果前述已有方法无法参照，选取进入下一轮投票单位时，取投标报价较低的投标人，在剔除进入下一轮投票单位时，剔除投标报价较高的投标人。定标委员会也可根据本款原则在投票之前先确定相关规则，再根据事先确定的规则进行投票。

2.4 票决抽签定标法由招标人在80个号码的抽签机中抽取中标人。把80个号码分成m组（每组为N个号码），剩余不足1组的号码不生效（如果抽出这些号码无效，需要重新抽取，比如N为3、6时，79,80号为无效号，N为7时，78-80号为无效号）。抽签之前，将参与抽签定标的N个投标人分别进行编号（按投标报价由低往高的顺序编号），分别对应“0，1，2，……，N-1”。招标人随机抽取一个有效号码，将该号码除以N，取余数，余数对应编号的投标人即为中标人。

3、 集体议事法

3.1 由招标人组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。采用集体议事法定标的，定标委员会组长应当由招标人法定代表人或者主要负责人担任。

4、 价格法
4.1 确定中标人价格的方式详见投标人须知前附表。

第三章 合同条款及格式
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	梅林一村一区裙楼屋面渗漏水维修工程

施工合同

	

	


甲方：

乙方： 

梅林一村物业专项维修资金

梅林一村一区裙楼屋面渗漏水维修工程
施工合同
                                                           合同编号： 
甲方（发包方）： 
法定代表人或负责人：

地址： 
联系人：                 联系电话：

乙方（承包方）：
法定代表人或负责人：

地址：

联系人：                 联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，结合本工程的实际情况，甲、乙双方就                   工程施工事宜，经友好协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 梅林一村一区裙楼屋面渗漏水维修工程

工程地点：深圳市福田区梅林一村一区             

二、工程承包范围、方式
1、承包范围： 本工程全部施工内容，详工程量清单   

2、承包方式：暂定总价合同。
1）、乙方按招标文件进行施工，即由乙方包工、包材料、包施工工具、包工期、包质量、包安全及一切措施费、包税金、包文明施工、包保修等。乙方按照甲方要求及甲方确认的施工图及施工方案进行施工，并负责根据甲方要求对图纸进行深化设计工作。工程量清单作为本合同附件详细明确了本工程的承包范围，与本合同具有同等法律效力。乙方详细阅读过构成本合同文件（招标文件等）的其他有关文件，尤其是已充分研究了合同文件、施工图纸和招标文件等，乙方须按设计图纸要求，负责完成整个工程所有的施工任务（合同文件约定甲方另外发包的除外）。工程承包范围所要求完成的工作，包括但不限于依据本工程施工图纸、合同文件、招标文件、政府法规，政府文件所要求的和（或）根据实际情况可推导出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。

2）、乙方承诺不存在任何工程挂靠关系和挂靠行为，不进行任何违法分包和转包，也不存在乙方之外的任何实际施工人。若乙方擅自分包、转包或中途退场的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，乙方应无条件退还甲方已付工程款，同时乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

三、工程内容：

本项目为梅林一村一区裙楼屋面渗漏水维修工程，涉及土方开挖、旧防水层拆除、新防水层施工、排水沟及地面砖铺贴等（详工程量清单）。
四、工期计划 

1.工期：

开工日期：      年     月      日（以甲方书面进场通知为准）     

竣工日期：      年     月      日    

合同工期总日历天数：   60  个日历天（逢雨天顺延，不可抗力因素除外）。

2.乙方必须按甲方现场项目工期要求，向甲方提交本工程的施工进度表，并严格按该进度表施工，乙方按甲方要求安排足够机械、工具、劳动力，确保按时保质完成施工任务。

3.甲方要求比原约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，如果乙方能够做到的，不应拒绝。 

4.如遇不可抗力因素和自然灾害，或甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

5.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工24小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

6、乙方逾期完工的，每逾期一天，向甲方支付合同总价1‰的违约金；逾期超过15天，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，对乙方已完成且验收合格的工程量按80%结算，同时甲方有权要求乙方支付合同总价10%的违约金，且乙方无权要求甲方返还履约保证金。
五、工程质量标准及约定

1.本工程以施工图纸（如有）、作法说明、设计变更（如有）和国家制订的与本工程项目有关的施工及验收规范为质量评定验收标准，如标准及规程有冲突的以要求较高的为准。

2.工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合规，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

3.双方对工程质量有争议，由市（或区）建设行政主管部门或质监部门进行鉴定。因此造成的经济损失和工期拖延，由责任方承担。

4.乙方应认真按照标准、规范、设计和样板间样品标准的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方及其委派人员检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。

5.乙方负责提供材料样品，经甲方任可后实施，在施工中乙方不得偷工减料，不得将不合格的材料及产品用于本工程施工。使用的材料和设备严格执行国家现行的有关设计规范、技术规范、标准和施工验收规范、深圳市地方性的相关条文及规定。禁止使用国家明令淘汰或不合格的材料和设备。
6.以上检查检验合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担返工的全部费用，赔偿甲方的有关损失，工期不得顺延。

7.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

8.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

9.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知15日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

六、合同价款

1.本工程采用暂定总价合同。
2.合同价款：￥       元（大写：                              ）（如有，详见附件《工程预算审核书》）。开具合规有效税率的增值税专用发票，税率为9%。最终结算价格以实际工程量进行计算并以深圳市物业专项维修资金管理中心最终审核价为准，如审核价超过合同价的，以合同价结算支付，审核价低于合同价的，以审核价结算支付。（资金来源为物业专项维修资金）。
此固定合同单价包括完成本工程施工图纸及工程量清单范围内全部施工内容的价格体现，并已充分考虑现场及政策等因素，包括但不限于为实施和完成工程所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费（包含但不限于施工防护、保障及建筑垃圾清运出场费、材料采保费、二次搬运费等）、规费、税金、质检费、检验检测费用、缺陷修复费、保险费、临时设施费等应计入的所有费用。同时为满足技术规范和施工要求应有的费用及工程施工期间所包含的各项风险（如材料、人工价格变动等）及合同明确的责任和义务。

3.合同价款中包括的风险范围：
（1）在整个施工期内物价波动、政策性调整及施工过程中可能出现的正常性风险以及履行本合同的其他风险（包括合同签订后工程所在地建设主管部门颁布的人工费、材料价格等政策性调整文件，不予调整）；
（2）根据有关标准、施工验收规范要求，在见证人员的见证下，对工程使用的全部原材料等建筑物的工程质量，实施试样制作、封样、送检工作内容，并承担因检验不合格产生的所有检验、检测费用的风险；
（3）一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在8小时以内的风险；
（4）招标图纸范围内的或在招标文件中已经明示或隐含的风险；
（5）作为一个有经验的承包人可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；
（6）现行的合同示范文本通用条款中不可抗力范围以外的施工风险；
4.风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价款中。
5.双方约定工程价款的其他调整因素：
（1）因甲方要求的设计图纸发生变更、现场签证仅是工程量发生变动，按实际完成工程量进行调整，单价执行合同单价；

（2）因甲方要求的设计变更、工程签证引起的新增工程量清单项目，合同价款中有相同综合单价的按合同单价执行；合同价款中有类似综合单价时按合同单价中类似综合单价执行；若合同价款中没有类似工程项目单价可套用时，综合单价的确定由乙方提出单价，甲方批准后实施，最终以深圳市物业专项维修资金管理中心指定的第三方审核价格为准进行结算。

（3）因甲方要求的设计变更，导致原施工图纸及工程量清单工作量减少的，根据合同价款进行相应调减。

（4）因乙方自身原因未按图纸或规范要求进行施工，且标准低于图纸或规范要求的，甲方有权对合同价款进行相应调减。

七、工程款支付方式 

1、 本工程不设预付款

2、 施工合同签订后，中标人在开工的同时，应配合采购人向深圳市物业专项维修资金管理中心提交工程资料，申请工程首款，采购人在收到该工程专项维修资金的首款，满足支付条件后15个工作日内支付施工单位作为工程首款，汇入中标人账户。同时将付款凭证盖章传真或寄送给中标人。

3、 工程竣工，采购人和相关部门验收合格后，中标人配合采购人向深圳市物业专项维修资金管理中心申请工程尾款。采购人在收到该该工程专项维修资金尾款后，发包人向承包人支付经发包人审核的结算价的50%（含已经支付的首款）。

4、 一个雨季后，发包人向承包人支付经发包人审核的结算价的  47  %。

5、 工程结算价款的  3 ％作为质量保证金，质量保证金在工程竣工验收合格 五  年后30天日内无质量问题付清（无息）；并扣除因承包人违约，由其他单位维修所发生的费用后结清余款。

6、 支付工程进度款前，承包人必须开具发包人认可的增值税发票。当工程款付至结算价的 97 %时，必须开具与结算总价同等金额的增值税发票。每次支付工程款时，应扣除水电费、罚款、违约金及发包人代扣代缴等费用。

7、 本工程费用使用小区物业专项维修基金支付，如非甲方原因造成专项维修资金审批延误的，费用支付时间随之顺延，甲方无需承担违约责任。乙方充分知悉：本工程所涉费用系使用项目所在小区业主的物业专项维修资金支付，所涉款项均由物业专项维修资金主管部门最终核定并拨付。甲方作为该小区的物业管理单位，系受业主大会委托代为与乙方订立本合同，故任何情况下乙方不得以任何理由向甲方主张由甲方最终承担本合同全部或部分费用。
8、 乙方开票类型为增值税专用发票。甲方的增值税专用发票信息如下：
公司名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户银行：

银行账户：    
八、合同计价依据及结算办法
1.乙方在工程竣工验收通过后10天内向甲方递交竣工结算书及完整的结算资料。      

2.在审核单位结算审计过程中，不允许再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏项目均视为让利给甲方，不作增加调整。

3.乙方未能在约定的时间内向甲方递交竣工结算书及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，由乙方承担所有责任。

4.为了方便双方核对，减少核对时间，乙方竣工结算报审金额与结算终审金额的差额如超过报审金额的5%，则由乙方承担甲方委托外部中介机构进行本项目竣工结算审计所发生的全部服务酬金，并直接从结算款中扣除。

5.本工程具体结算方式如下：

（1）如合同内施工内容没有变化，无需结算，本合同价即为结算价。

（2）如发生双方约定工程价款的其他调整因素：调整后的合同结算价款=（合同固定总价±变更签证-违约金-甲方代扣代缴相关费用）经相关方审计后作为最终结算价。

九、工程变更造价审定与结算

1.在施工过程中，甲方根据工程的特点及使用功能的要求，可能会增加或变更某些项目，乙方应无任何异议并应积极配合完成相关工作，变更的工程费用依变更工程价款确定条款进行结算，具体工程变更方式参照甲方《工程变更管理办法》。

2.工程变更完成后，乙方需在规定的时间内将变更计价文件提交监理单位与深圳市物业专项维修资金管理中心委托的第三方造价机构进行审核。

3.变更工程价款和(或)调整工期报告发出和确认的时限：所有由于变更和暂定价等因素而产生的增加价款以及零星项目价款，均需按有关规定送相关方审定后方可支付。

4.余土（石头、拆除废料等）外运的运距及商品混凝土的运距由乙方根据本工程所处的地点自行考虑，结算时不作调整。

十、暂列金额的确认方法

1.暂列金额：是指甲方在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

2.暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。

3.本项目暂列金额按造价的0 %进行预留，暂列金额为￥ 0 元（大写：人民币 零 元）。

十一、违约责任

1.工程质量达不到规定要求，乙方须无条件返工直至符合合同约定的质量要求，因此而发生的所有费用由乙方承担。

2.乙方所应承担的各项违约费用，甲方可在支付本工程进度款时直接扣除，也可在乙方与甲方签订其他合同工程款中直接扣除，乙方对此无任何异议，如不足以弥补甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

3.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

4.因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，双方可协商解除，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5.合同履行过程中，由于乙方原因所造成的乙方、甲方、或第三人的一切损失均由乙方承担。因乙方原因导致甲方损失或甲方向第三人承担赔偿责任，均视为甲方损失，甲方有权向乙方进行追偿，乙方应向甲方支付合同总价的20%的违约金，同时甲方有权在未结算款项中直接予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。

6.除本合同另有约定外，乙方未按合同约定履行义务的，甲方有权要求乙方限期整改，并承担违约责任，乙方拒绝整改或逾期未整改完毕，则甲方有权单方解除合同。

7.甲方按照约定或乙方违约解除本合同或本合同终止，乙方应在合同解除或终止后3日内清场，并与甲方办好交接手续，交付全部施工资料，并于5日内支付违约金，每逾期一日，乙方应按照本合同总价款的千分之三向甲方支付违约金，直至乙方履行全部义务之日止。

8.甲方给予乙方的任何宽容、宽限、优惠或延缓行驶本合同项下的任何权利，不应视为甲方对本合同和法律赋予权利和利益的放弃；甲方一次性免于追究乙方对本合同任何条款的违法或不履行，不应视为甲方对乙方任何随后的违反或不履行的不追究。

9.乙方在施工期间必须确保安全，一旦出现任何安全事故或人员伤亡、财产损失的（包括其他施工单位造成的），乙方应第一时间向甲方提报，且应立即组织实施抢救，保护现场，负责全部处理工作，并承担全部费用以及经济赔偿责任、法律责任及伤亡指标。若由此造成甲方名誉及经济损失，其法律责任和经济损失均由乙方承担。由第三方原因引起的安全事故、人员伤亡、财产损失等，由乙方按前述约定妥善处理后自行向第三方追偿。

10.本合同所称“损失”、“一切损失”、“所有损失”，包括但不限于：

（1）甲方因乙方的违约行为所遭受的直接损失和间接损失；

（2）甲方为减少或弥补违约行为所遭受的直接损失和间接损失所发生的合理费用；

（3）甲方为要求乙方赔偿直接损失和简介损失而发生的法律费用（包括但不限于律师费、保全费、担保法、鉴定费、公证费等诉讼费用）；

（4）甲方之预期收益；

（5）本合同中约定的违约金不足以弥补另一方损失的，乙方应继续赔偿。

十二、争议的处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2.当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

十三、其他约定事项

1.涉及本工程的招标文件、乙方的投标文件（招标文件和投标文件相驳时，以招标文件为准）或经甲方审核后的报价为本合同的组成部分。

2.乙方应完成开工前施工场地的清理，为正常开工自创条件，所发生的费用已包括在合同价款中。

3.甲方有权随时监督、检查乙方的工作质量，包括但不限于对乙方工程质量、进度、安全、文明施工等的现场监督管理，审查乙方施工方案及其施工进度计划。

4.甲方有权要求乙方无条件更换在履行其职责方面不能胜任或玩忽职守的乙方施工或管理人员，乙方替换的人员需经甲方确认，并在甲方确认后 1天内到岗。

5.甲方应向乙方介绍本单位安全生产、环境保护的有关制度、规定和告知相关要求，并对乙方员工进行安全交底培训并留存培训记录。
6.乙方在工程施工前以及临街交通要道施工前，应向甲方或监理递交工程安全防护措施，经甲方或监理认可后方可实施。此费用已包含在合同价款之内。

7.乙方指派         为本合同负责人（联系电话             ），其负责本合同项目的执行及签收所有甲方文件。乙方更换本合同负责人应提前7日以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，乙方所做出的各种承诺不得因为本合同负责人易人而改变。如果乙方私自更换本合同负责人，甲方将对乙方处以人民币500元/天的违约金。在本合同履行过程中，甲方如经综合考察认定乙方指派的本合同负责人或其他工作人员不能胜任本合同规定的工作，有权要求乙方立即更换，如更换后的人员仍不能胜任工作，甲方有权解除本合同，乙方应按已完成工作量应付价款的20%向甲方支付违约金。
8.乙方应派驻具有经验丰富的项目管理人员及工人，严格按照施工图和施工验收规范及政府相关文件要求进行施工，认真服从甲方及监理的统一协调及管理，积极配合相关单位的工作。
9.乙方与其派遣到甲方工作的员工签署劳动合同，并负责办理社会保险（包含工伤保险）及人身意外伤害保险（涉及到高空作业人员的意外险赔付金额不得低于100万元）。按施工安全规定采用预防措施，确保施工安全和第三者的安全，凡施工中发生的一切事故及人身危害，由乙方负责。如涉及临时用电、临时动火、高空作业等危险作业，乙方须按规定办理《危险作业许可证》，充分识别危险因素，落实安全措施，方可作业。

10.乙方必须组织员工进行身体检查，凡患作业禁忌症、生理缺陷或者不宜从事实际作业人员，一律不得进入甲方作业，否则因此产生的后果由乙方负责。乙方向甲方提供进入甲方管理服务区域从事作业员工的特种作业证书或相关资质证书，供甲方存档备查。在施工期间，未经甲方允许不等更换备案施工人员，确需更换的，须经甲方同意备案后更换。文明施工，遵守管理处关于装修工程的有关规定，若因乙方违反有关规定引起住户投诉而导致的一切后果，由乙方负责。
11.乙方应对进入施工场地的人员进行安全教育，并对他们的安全负责。施工过程中应严格按照有关操作规程施工，严禁违章操作。 
12.乙方需按照甲方要求签订《施工安全管理协议》，并按照协议要求向甲方缴纳人民币 5000 元的安全保证金，工程验收合格7天后无息退还。

13.施工前，甲方提供施工用水、用电的驳接点，由乙方自行挂表接至施工现场。挂表前及工程竣工后，由双方安排专人共同对水、电表读数进行记录，作为水、电费结算依据。工程竣工后，按实际用量结算水、电费。

14.工程具备竣工验收条件及验收合格后，乙方按国家工程竣工验收有关规定及合同规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

15.乙方按照《建设工程质量管理条例》及有关规定，负责本工程的质量保修责任，保修期为 五 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（1）属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用从乙方工程款中扣除。

（2）发生紧急抢修事故的，乙方在接到甲方事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。

（4）质保期内因质量问题造成第三方人身或财产损害，第三方向甲方提出赔偿要求，甲方有权要求乙方立即给予赔偿。因保修不及时造成新的人身或财产损害，由造成保修拖延的责任方承担赔偿责任。
（5）质量保修期完成后，由甲方组织验收。

十四、附则

1.本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方执五份，乙方执壹份，具有同等法律效力。如有争议未决，向甲方所在地有管辖权人民法院起诉。

2.本合同未尽事宜，由双方自行协商解决，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充，对本合同有关条款进行变更或者补充时，应以书面形式确认。协议附件、补充协议、变更协议是本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3.因一方不履行合同而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
4.甲方将本工程施工监理合同复印件在监理合同签署后5天内交给乙方，乙方必须按监理合同规定的监理权利接受和配合监理的工作。

5.本合同经双方签字盖章后生效，至  5 年的保修期满后自行失效。
附件1：独立承诺函

附件2：廉政诚信协议书

附件3：质量保修书

附件4：竣工结算送审资料清单
附件5：安全管理协议

（以下无正文）

甲方：                                    乙方：

授权代表：                                授权代表：

日期：    年   月    日                   日期：   年   月   日

附件1：独立承诺函

独立承诺函

致：                          (建设单位名称)
我方已详细了解了关于                         工程 (下称 “本工 程”) 的相关文件及附件，完全知悉并理解该工程内容，现就有关事项向贵方郑重承诺如下：

1.按照与本工程有关的法律法规或规范性文件的规定、合同的约 定承担本工程的实施，确保工程质量和安全，并在质量缺陷责任期及 保修期内承担相应的工程维修责任,并履行合同所约定的全部义务。

2.(参与本工程投标（如有）、(签订本工程合同并承诺全面履行合同是我方真实意思表示。我方承诺不存在任何工程挂靠关系和挂靠行为，不进行任何违法分包和转包，也不存在我方之外的任何实际施工人。
3.在签订合同后，派驻本工程施工现场的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人及其他管理人员(合称“管 理人员”)，均为我方正式员工。我方对前述管理人员的行为负责。
4.关于工人工资等专款专用使用情况，我方将定期每 3 个月向贵方书面汇报。
5.由我方负责采购的建筑材料、构配件或租赁的施工机械设备等 均由我方负责采购、租赁并承诺随时按照贵方要求提供相关证明。
6.我方若违反上述承诺，不论合同在诉讼或仲裁程序中是否被认 定无效，由此引发的一切法律责任均由我方单方承担。我方仍将按照 合同约定向贵方支付各项违约金，并赔偿贵方全部损失，包括实际损失、预期利益及追索损失产生的所有花费 (包括但不限于罚款、赔偿金、违约金、商誉减损以及为维权支付的律师费、诉讼/仲裁费、 公证费、检测费、鉴定费等)；同时对被认定的实际施工人的行为和 工作成果向贵方承担连带责任。

7.因本函而起或与本函有关的争议，双方应提交【贵方所在地人民法院】进行争议解决。
8.贵方已对上述内容进行了说明与提示，我方完全理解上述承 诺的内容，并清楚上述承诺是贵方授予中标通知书并签订合同的前 提条件和关键因素，在我方出具本函后持续有效并对我方有约束力。
9.我方确认，本函系独立于本工程合同的独立承诺，本函所述承 诺不可撤销。
                      施工单位名称：(签章)
法定代表人 (授权代表人)：
                         地址：

                         日期：  

注： 由授权代表人签署的，需附法定代表人签署的授权委托证明书。
附件2：廉政诚信协议书
廉政诚信协议书

发包人：                                    （以下简称甲方）
承包人：                                     （以下简称乙方）

为了加强工程项目建设中的廉政管理，杜绝各种不正当行为的发生，经甲乙双方同意，签订此廉政诚信协议书，作为甲乙双方共同遵守的廉政诚信行为准则：

1．甲方人员在工程招标或工程履行过程中，不得以任何形式向投标单位或乙方索要和收受回扣等好处费。

2．甲方人员不得接受乙方的礼金、有价证劵，不得在乙方或材料设备供应商处报销任何由个人支付的费用。

3．甲方人员不得参加乙方非正常的宴请和娱乐活动。参加乙方邀的正常宴请和会议，需经主管领导同意。

4．甲方人员不得要求乙方或者接受乙方及材料设备供应商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

5．双方不得相互介绍家属或者亲友等利害关系人从事与甲方工程有关的经济活动。双方各工作人员不得至对方工作人员私人住所处联系各相关事宜。

6．甲方人员不得为谋取私利擅自与乙方工作人员及承包商、材料设备供应商就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理进行私下商谈或者达成默契。

7．乙方或材料设备供应商不得以洽谈工作、签订经济合同为借口，邀请甲方人员外出旅游和进入营业性娱乐场所。

8．乙方或材料设备供应商不得为甲方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、家具和高档办公用品等物品。

9．双方如发现对方人员有违反上述协议者，应向对方领导举报，双方不得找任何借口向对方进行报复。

10．在投标活动中一经查实，立即取消乙方投标资格，没收投标保证金，且甲方保留进一步追究乙方法律责任的权利。

11．在工程履约过程中，经查实情节轻微的，甲方有权对乙方处以所涉金额5倍的违约处罚。经查实情节严重的，甲方有权扣除乙方合同价款的2%的违约金，同时甲方有权单方终止合同，乙方须承担由此造成的一切经济损失，且甲方保留进一步追究乙方法律责任的权利。

本廉政诚信协议作为合同附件与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后生效。

甲方监督举报邮箱： 

               电 话：
(以下仅签章，无正文)

甲方（发包人）：                           乙方（承包人）： 
授权代表：                                授权代表：

日期：    年   月    日                   日期：   年   月   日

附件3：质量保修书

质量保修书

发包人(甲方):                                  

承包人(乙方)：                                              

    为保证                          工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

    1．质量保修范围： 本工程全部施工内容。

    2．具体质量保修内容双方约定如下：工程有效设计文件、工程设计变更及双方书面通知、洽商纪要等约定的工程的全部内容。
二、质量保修期
    本工程质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。

    双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：在正常使用条件下，工程的最低保修年限为：5年

    1．地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

    2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

    3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

    4．电气系统、给排水管道、设备安装为2年；

    5．装修工程为2年。

    6．其他保修期限约定：未尽事宜按国家现行规范执行。

    本工程质保期为 五  年。从      年   月   日保修至      年   月   日。

三、质量保修责任

    1．属于保修责任范围：除发包人使用过程中人为损坏、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及不可抗力损坏外，凡属承包人施工质量原因造成承包人施工范围内各部位、部件、整体或单体、整体或单体的损坏、脱落、变质、变形、锈蚀、丢失、开裂等，均属承包人保修责任范围。

    2．保修内容包括：有效设计文件、设计变更和修改、现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要、洽商记录等约定的全部内容。

    3．保修处理时限：在保修期内，承包人应在接到发包人书面通知、电子邮件、电话通知等通知后24小时内派人进场修理。且处理方案应征得发包人工程技术人员同意。否则，发包人可委托其他承包人或人员修理，其费用在保修金内扣除，不足部分仍由承包人支付。

    4．由于施工缺陷导致本项目业主（或客户）索赔且承包人不能令业主（或客户）停止索赔时，本项目业主（或客户）提出的赔偿费用经业主、监理、物业公司及发包人共同签署后，从承包人的保修金中扣除，不足部分仍由承包人支付。承包人维修完毕后，应及时清理干净，否则从承包人的保修金中扣除，不足部分仍由承包人支付。

    5．承包人应负责成品及半成品的保护工作；承包人上门服务时，应注意保护好本工程周边各类成品或半成品。如有损坏，承包人应立即向物业管理公司及业主（或客户）报告。如果必须修改某些产品，则要征得物业管理公司同意，并在维修完毕后恢复原样，并得到业主（或客户）认可。

    6．在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

    7．保修期满后，承包人需到本项目的物业管理办理维保质量验收手续，由物业公司签字并报发包人审批后，可办理保修金结算手续。

四、质量保修金的支付

    本工程约定的工程质量保修金为工程结算造价的  3 ％ 。

    本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算造价的3％ ，质量保修金银行利率为  零 。

五、质量保修金的返还

 本工程结算价款的 3 ％作为质量保证金，质量保证金在工程竣工验收合格  年（即     年   月   日）后30天日内无质量问题付清（无息）；并扣除因承包人违约，由其他单位维修所发生的费用后结清余款。

6、 其他
1.涉及本合同权利义务变化的或其他必要通知，应以书面形式传递，并由中国邮政特快专递（EMS）或专人送至本合同首页载明的通讯地址；EMS寄出第5日（无论对方签收与否）或对方签收日视为已送达。

2.双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效。任何一方变更本合同约定送达地址的，应提前【3】日书面通知对方，否则对方按照变更前的送达地址送达相关文件视为有效送达。

3.双方均应遵守对方商业机密，未经许可不得提供、出售相关机密资料以及情报与他人。

4.本合同由双方代表签字或盖章之日起生效，双方履行完合同全部义务后自行失效。本合同一经签订，双方应严格履行，如有未尽事宜，双方协商后可签订补充协议。补充协议与本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力，空格部分填写的文字修改须双方盖有效公章后方可生效，否则视为无效。

6.本合同一式6份，甲方执5份，乙方执1份，均具同等法律效力。

7.本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.双方约定的其他工程质量保修事项：若发生累计保修费用超过保修金额时，超过部分仍由承包人支付。本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。
（以下无正文）

甲方（发包人）：                           乙方（承包人）： 
授权代表：                                授权代表：

日期：    年   月    日                   日期：   年   月   日

附件3

竣工结算送审资料清单

工程名称：

	序号
	提供资料内容
	份数
	是否

原件
	移交单位签字
	接收单位签字

	
	
	
	
	移交日
	移交人
	签收日期
	接收人

	1
	施工合同及补充协议
	
	
	
	
	
	

	2
	工程结算书
	
	
	
	
	
	

	3
	工程结算书计算底稿及电子文档
	
	
	
	
	
	

	4
	工程结算书电子文档
	
	
	
	
	
	

	5
	施工招、投标文件
	
	
	
	
	
	

	6
	投标电子文档
	
	
	
	
	
	

	7
	施工图电子文档
	
	
	
	
	
	

	8
	签署确认的竣工图
	
	
	
	
	
	

	9
	设计交底、图纸会审
	
	
	
	
	
	

	10
	建设单位指令、设计变更
	
	
	
	
	
	

	11
	现场签证
	
	
	
	
	
	

	12
	甲供材清单
	
	
	
	
	
	

	13
	甲控材认价单
	
	
	
	
	
	

	14
	水电费确认单
	
	
	
	
	
	

	15
	质量等级证书
	
	
	
	
	
	

	16
	安全文明考评资料
	
	
	
	
	
	

	17
	安全文明工地证书
	
	
	
	
	
	

	18
	开工报告、竣工验收证明
	
	
	
	
	
	

	19
	如需检验、隐蔽等资料视项目具体情况提供
	
	
	
	
	
	


第四章 项目需求
第一节 商务条款
（1） 价格说明及报价要求

1、 本项目中标价格为暂定价格，最终结算价格以实际工程量进行计算并以审核单位审核结算为准。
2、 招标文件所列举的工程内容不一定涵盖了本项目的全部施工内容，投标人有义务参与现场踏勘，根据工程现场的实际情况去完全了解本工程的实际范围。投标人须根据招标文件提供的工程内容及现场踏勘情况进行报价，投标报价为最终报价，投标报价视为投标人已理解招标人全部招标要求，须确保工程验收后5年内无渗漏问题，否则承担返修及赔偿责任，投标人不得要求追加任何费用。
3、 投标人必须负责整个工程所有的施工任务，包括材料的采购、施工、保护及保修。所有材料由中标单位负责采购，但必须得到招标人对材料质量、型号、规格的书面确认后方可组织采购。

（2） 承包方式

1、 投标人包工、包料、包施工工具、包税金（开具增值税专用发票）、包材料涨（降）价风险、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包措施费、包规费等相关工作内容。

2、 不准转包和分包。

（3） 结算与付款方式

本工程不设工程预付款。
1、 施工合同签订后，中标人在开工的同时，应配合采购人向深圳市物业专项维修资金管理中心提交工程资料，申请工程首款，采购人在收到该工程专项维修资金的首款，满足支付条件后15个工作日内支付施工单位作为工程首款，汇入中标人账户。同时将付款凭证盖章传真或寄送给中标人。
2、 工程竣工，采购人和相关部门验收合格后，中标人配合采购人向深圳市物业专项维修资金管理中心申请工程尾款。采购人在收到该该工程专项维修资金尾款后，发包人向承包人支付经发包人审核的结算价的50%（含已经支付的首款）。
3、 待一个雨季后，发包人向承包人支付经发包人审核的结算价的   45  %。
4、 本工程结算价款的   3 ％作为质量保证金，质量保证金在工程竣工验收合格 五  年后30天日内无质量问题付清（无息）；并扣除因承包人违约，由其他单位维修所发生的费用后结清余款。

5、 每次支付工程进度款前，承包人必须开具发包人认可的增值税发票。当工程款付至结算价的  97   %时，必须开具与结算总价同等金额的增值税发票。每次支付工程款时，应扣除水电费、罚款、违约金及发包人代扣代缴等费用。

（4） 售后服务要求

1.本工程项目最低保修期限为五年，保修质保金为合同金额的3%，保修期自工程竣工验并合格之日算起。
2.在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知后在2个工作日内负责解决，紧急修缮需要在2小时到达处理。
3.质保期内免费保修，包括人工和材料。
4.中标（成交）人在施工和验收期间应接受业主和发包人的协调和管理，中标（成交）人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。
5.所使用设备必须符合深圳市有关部门的要求并有有关的使用许可证。
6.中标人需按照采购人要求，提供施工前、施工中和施工后的图片，并经相关业主、招标方对接人签字确认。

（5） 维修时间要求

房屋渗漏水安全隐患出现时响应时间，紧急维修在2小时内到达并处理，非紧急维修应在24小时内到达现场并于7日内处理。

（6） 其他要求
1、投标单位须承诺参与外墙高空施工的作业人员必须持有高空作业资质证书，由投标单位正规聘用且为其购买了法定要求的人身意外伤害险等劳动保障。证明文件：提供承诺函（格式自拟并加盖投标人公章）。如未按要求做好保险购买，或者未给施工人员配置完好的安全防护用品、维修工具，造成有关人身和财产损失的，由投标单位承担所有安全管理责任和经济赔偿责任。
2、投标人需承诺在中标签订合同后，派驻本工程施工现场的项目负责人、技术 负责人、质量管理负责人、安全管理负责人及其他管理人员(合称“管理人员”)，均为投标人正式员工，投标人对前述管理人员的行为负责。证明文件：提供承诺函（格式自拟并加盖投标人公章）。
3、投标人提供完整《诚信承诺函》和《廉洁承诺书》（附件格式并加盖投标人公章）。
4、本项目不接受联合体投标，不接受进口产品参与投标，不允许转包分包。
第二节 技术条款
1、 技术要求

1.1 投标方提交针对性维修方案，技术措施不受限于招标文件列举的做法，须确保工程验收后5年内无渗漏问题，否则承担返修及赔偿责任。

1.2 本工程优先选用“卓宝或雨虹防水材料、安泰或硅宝密封胶” 。

1.3 聚氨酯防水涂膜施工流程：基层处理→甲乙组1:2配比搅拌→节点附加层处理→第一遍涂刷→纵横多遍涂刷至设计厚度→检查→验收。

1.4 自粘型防水卷材施工流程：待聚氨酯防水涂膜固化干透后→节点加强→弹线定位→卷材铺贴→搭接密封→收头固定密封→闭水试验→铺挤塑泡沫板隔热层→细石混凝土保护层。

1.5 工程质量：合格，须符合以下标准或规范：《屋面工程质量验收规范》GB 50345-2004、《建筑防水技术规程》 DBJ 15-19-2006、《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T53-2011、《深圳市建筑防水工程技术规范》、《深圳建筑防水构造图集A、B》。

1.6 施工时，损坏东西照价赔偿。施工现场需恢复原貌。不能影响业主的正常生活。文明施工、礼貌施工、安全施工。因施工而引起的一切问题均由中标方负责。

1.7 施工时注意对绿化及其他设施的破坏。

1.8 中标人须按招标方指定点布置临时设施，维护现场清洁，材料堆放整齐，及时清除垃圾（垃圾须用袋装）。工程完工后做到工完场清。

2、 施工要求

（1）服从招标方的监管。高空作业需要至少两人以上的协助施工（不含实际施工人员），以确保作业时有人监控和协助。

（2）按施工安全规定采用预防措施，确保施工安全和第三者的安全，凡施工中发生的一切事故及人身伤害，由中标方负责。

（3）施工现场不得发生治安及刑事案件，若有发生，概由中标方负责。

（4）做好施工组织管理，按管理处指定位置布置临时设施，维护现场清洁，材料堆放整齐，及时清除垃圾（垃圾须用袋装）。

（5）在工程验收后的保修期内，属于中标方施工质量问题引起的维修项目，负责无条件免费保修。

（6）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清洁施工现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。工程完工后做到工完场清。

（7）中标方必须健全质量检查制度，做好自检记录,材料进场时须提供供货证明，通过招标方的确认后才能进行安装。

（8）中标方按招标方要求，随时向招标方提供自检质量的有关资料。

（9）施工质量不符合要求、质量不合格时必须返工，其返工费用由中标方负责，并且工期不予延长，否则招标方不支付工程款。

（10）按国家有关规范和有关规定进行验收，工程质量要求达到合格标准。若验收不合格，由中标方负责整改。

（11）在验收过程中，如有不合格项目，中标方应在双方商定时间内返工至合格，逾期按每天2000元标准罚款。

（12）文明施工，遵守管理处关于装修工程的有关规定，由于小区车辆密集，施工期间要有解决车辆出入的施工措施，不得影响业主出行，损坏东西照价赔偿。施工现场需恢复原貌。不能影响业主的正常生活。文明施工、礼貌施工、安全施工。因施工而引起的一切问题均由中标方负责。

3、 项目管理要求

（1）中标人必须作好施工记录（含施工前、施工中、施工后图片）、隐蔽工程记录、施工资料的整理、竣工资料的编制等工作。

（2）中标人必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。靠近人行通道边（或建设方以为有必要的其他周边）必须用整齐美观的板材围护密封施工。

（3）中标人施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

（4）中标人必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

（5）中标人必须服从采购单位，监理公司的监督、指导并积极主动配合上述管理机构的工作。

（6）中标人施工时须提供材料样板，经采购人最终确认后，方可进场使用，供应商所提供的样板或厂家应符合设计图纸要求及采购人确认要求，如供应商不能提供的可由采购人根据市场考察情况确认并实施。

（7）用在本工程的任何材料在使用前必须得到采购人的批准，样品须在大批订货前送审。获准的样品存放在工地，作为以后验收材料的标准。样品和其包装，由中标人无偿提供。

（8）承包人在工程施工前，须全面检查工地情况，若发现错误须立刻通知工程师。若未能遵从此规定，使本工程的任何项目因此等错误或缺陷而错误地建造，则中标人须自费予以拆除及重建。

（9）实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消投标人的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由承包人承担。

（10）工程量需经采购人上级部门、管理处和业主三方签字后，交由验收小组最终确认为准。
附件：工程量清单和图纸
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和招标文件的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：
2.5暂估价的数量及拟用子目的说明：
3. 其他说明

4. 工程量清单
4.1 工程量清单表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	备注

	梅林一村一区P层渗漏水维修工程

	1
	挖一般土方
	1、人工挖一、二类土方
	m3
	48.00
	

	2
	切割机切缝
	1、切割机切缝

2、接缝处，用切缝机切1/4板厚深 的缝
	m
	195.00
	

	3
	拆除广场砖
	1、凿除广场砖及砂浆层20mm厚

2、垃圾清理及装袋
	m2
	235.10
	

	4
	拆除预制盖板
	1、拆除预制盖板(厚100)

2、垃圾清理及装袋
	m2
	235.10
	

	5
	砖砌休拆除
	1、拆除红砖水沟墙体

2、垃圾清理及装袋
	m3
	129.60
	

	6
	平面抹灰层拆除
	1、凿除排水沟水泥砂浆找坡地面

2、垃圾清理及装袋
	m2
	78.00
	

	7
	拆除原伸缩缝破损的铁 皮
	1、拆除原伸缩缝破损的铁皮

2、垃圾清理及装袋
	m2
	94.80
	

	8
	凿除钢筋混凝土防水保 护层
	1、凿除钢筋混凝士防水保护层 (厚80)

2、垃圾清理及装袋
	m2
	302.10
	

	9
	凿除混凝土陶粒找坡层
	1、凿除混凝土陶粒找坡层(厚 200)

2、垃圾清理及装袋
	m2
	302.10
	

	10
	结构层清理
	1、结构层清理干净
	m2
	302.10
	

	11
	结构层裂缝处理
	1、结构层裂缝处理
	m2
	302.10
	

	12
	找坡层
	1、细石混凝上防水找坡层

2、厚度40mn
	m2
	302.10
	

	13
	楼(地)面涂膜防水
	1、涂刷聚氨酯911防水层

2、厚度2.0mm
	m2
	396.90
	

	14
	楼(地)面卷材防水
	1、铺贴自粘卷材

2、厚度3.0mm
	m2
	475.90
	

	15
	防水保护层
	1、钢筋混凝土防水保护层

2、厚度80mm
	m2
	396.90
	

	16
	砌块墙
	1、水泥砂浆砌红砖墙体

2、原度120mm
	m2
	129.60
	

	17
	墙面一般抹灰
	1、墙面双面水泥砂浆批荡
	m2
	259.20
	

	18
	找坡层
	1、排水沟水泥砂浆找坡层层

2、厚度20mm
	m2
	302.10
	

	19
	排水沟
	1、焊接安装V型304不锈钢板

2、厚度1.20mm
	m2
	94.80
	

	20
	沟盖板
	1、细石混凝土预制盖板

2、厚度100mm
	m2
	235.10
	

	21
	石材楼地面
	1、水泥砂浆贴广场砖

2、规格：200*200mm
	m2
	235.10
	

	22
	绿植移植
	1、绿植移植
	项
	1.00
	

	23
	垂直运输
	1、垃圾垂直搬运
	m3
	94.00
	

	24
	余方弃置
	1、垃圾装车外运

2、运距35km
	m3
	94.00
	

	25
	施工临时围挡
	1、现场水马围挡
	m
	160.00
	


此表仅供参考，招标方对统计表中的工程量不承担责任，投标人需实地探勘并测量相关数据

4.2 计日工表
4.2.1 劳务
	编号
	子目名称
	单位
	暂定数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	劳务小计金额： _____________

                             （计入“计日工汇总表”）


4.2.2 材料
	编号
	子目名称
	单位
	暂定数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	材料小计金额： _____________

                             （计入“计日工汇总表”）


4.2.3 施工机械
	编号
	子目名称
	单位
	暂定数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工机械小计金额： _____________

                             （计入“计日工汇总表”）


4.2.4 计日工汇总表


	备注

	劳务
	
	

	材料
	
	

	施工机械
	
	

	计日工总计：

（计入“投标报价汇总表”）


4.3 暂估价表
4.3.1  材料暂估价表


	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.3.2 工程设备暂估价表


	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.3.3  专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


4.4 投标报价汇总表
              （项目名称）              标段
	汇总内容                                               金额
	备注

	……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

清单小计  A
	

	包含在清单小计中的材料、工程设备暂估价   B

专业工程暂估价  C

暂列金额   E

包含在暂列金额中的计日工   D

暂估价 F=B+C
规费  G
税金  H
投标报价   P=A+C+E+G+H
	


4.5 工程量清单单价分析表
	序号

	编码
	子目名称

	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他
	管理费
	利润
	单价

	
	
	
	工日
	单价
	金额
	主材
	辅材费
	金额
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	主材耗量
	单位
	单价
	主材费
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5、图纸
1.图纸目录
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. 图纸

第五章 投标文件格式
投标文件
	项目名称：
	                             

	项目编号：
	                             

	投标人：
	                             

	法定代表人/单位负责人
或其委托代理人：
	                             

	日期：
	    年    月    日


目录
（略，为方便评标委员会查阅，投标人自行编制目录。）

一、资格审查文件部分
A1、营业执照
A2、法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
投标人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                       
成立时间：        年       月       日
经营期限：                                   
姓名：                                       
性别：                                       
年龄：                                       
职务：                                       
系   （投标人名称）  的法定代表人。
特此证明。
投标人（公章）：                              
日期：        年       月       日
注：
1、 如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”。
2、 后附法定代表人身份证正反面复印件。
3、 格式仅供参考。

	身份证复印件
	


A3、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：  （招标人名称)  
本授权委托书宣告：（投标人全称）的 （职务）（姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权 （投标人全称） 的（职务）（姓名）（手机号码）为我单位授权代理人，该授权代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件、与招标人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。
委托期限：                                                                    。
授权代理人无转委托权，特此委托。
投标人（公章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：                        
日期：       年        月      日
注：
1、 如为法定代表人参加本次投标活动时，则不需要填写“法定代表人授权委托书”。
2、 后附授权代理人身份证正反面复印件。
3、 格式仅供参考。
4、 授权代理人为评标时评标专家询问、澄清的对象，以及招标方有关问题的咨询对象，务必保持通讯顺畅。
	身份证复印件
	


A4、联合体协议书（适用于联合体投标，本项目无须提供）
联合体协议书
致_（招标人）_
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                 

法定代表人或其委托代理人：                   

成员一名称：                                 

法定代表人或其委托代理人：                   

成员二名称：                                 

法定代表人或其委托代理人：                   
…… 

        年    月    日

A5、资格证明文件
注：投标人提供满足招标文件第一章 投标人须知/第一节 投标人须知前附表/投标人须知前附表（二） “1.4.1投标人资格要求”和“1.4.2.、投标人拟派项目经理要求”中所有的证明材料，未提供或资料不全将导致资格审查不通过。本项目资格证明文件内容要求如下：
1、投标人资质证书复印件（本项目资质要求：投标人必须具有防水防腐保温工程专业承包二级或以上承包资质；
2、投标人安全生产许可证证明（复印件）；
3、项目经理注册建造师资格证书（请投标人留意电子注册证书上的签名、使用有效期、注册有效期是否符合有关要求）（本项目项目经理要求：具有注册二级及以上建造师（建筑工程专业）资格 AUTOTEXT  input377 \* MERGEFORMAT ）、安全生产考核合格证（B证）（复印件）。
4、投标人参与本项目投标近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺函；投标人须未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，网站查询截图；

证明材料如下：
1……

2……

3……

4……
5、承诺函（格式如下）
承诺函
致：  （招标人）   
我司郑重承诺：
1、（投标人名称）没有处于被责令停业、或投标资格被取消，或财产被接管、冻结、破产状态；（投标人名称）在最近三年内（  年  月  日至投标截止时间）没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。
2、（投标人名称）自最近三年内（  年  月  日至投标截止时间），提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。
3、（投标人名称）在最近三年内（  年  月  日至投标截止时间），在经营活动中没有重大违法记录。
4、（投标人名称）在最近三年内（  年  月  日至投标截止时间）,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中标资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。
投标人（公章）：    

法定代表人或其授权代理人（签字）：     

（1）关于一级建造师电子注册证书的说明
依据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）“自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废”、“一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效”。 一级建造师电子注册证书示例及说明如下：
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（2）关于二级建造师电子注册证书的说明

依据《广东省建设信息中心关于启用新版“广东省建设执业资格注册管理信息系统”的通知》

）“取得二级建造师、二级注册结构工程师、二级造价工程师、二级注册建筑师执业资格证书或取得二级建造师、二级注册结构工程师、二级造价工程师、二级注册建筑师注册证书的人员（以下统称“二级执业师”）需实名认证登录注册管理系统办理注册业务”、“已批准注册的二级执业师可登录注册管理系统个人版直接打印电子注册证书。二级执业师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效”。 二级建造师电子注册证书示例及说明如下：
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 A6、投标担保证明（本项目不适用，投标人的无须提供）
注：投标人提供投标保证金转帐凭据或投标保函原件扫描；

投标保函

保函编号：__________
致______________________________（下称受益人）：

鉴于_____________________________（下称被保证人）将参加贵方标段编号为______________的____________________________________工程的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为______（币种）______元（小写）_____________（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该工程的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：___________________________________________________
法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：_______________________
单位地址：________________________________________________________
邮政编码：___________电话：_________________传真：________________
日期：__________年______月______日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

注：如果投标人不采用以上投标保函格式，拟采用的投标保函格式须经招标人确认。

A7、投标人股东关系构成表
投标人股东关系构成表
	投标人名称
	

	本单位负责人（法定代表人）姓名
	

	是否存在本单位的控股股东
	□是，其控股股东为：              ，股份占比：           ；
其他主要股东及其股份占比：                               。
□否

	是否存在“与本单位存在管理关系的单位”
	□是，该单位为：                                          
□否

	是否存在“与招标人有利害关系”的情况
	□是，与招标人的关系为：                                   
□否


注：
1、控股是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者或其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；
2、此表格必须填写，否则将视为未实质性响应招标文件；
3、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。
A8、其他
诚信承诺函
致：（招标人）
我公司承诺：
1.我公司已完全理解该项目招标公告所列明的全部条件，亦保证我公司完全符合本项目的投标条件。
2.我公司严格按照贵方提供的标书样本填写和提交相关内容，保证所提交的投标资料全部真实有效，并愿意向贵方及采购人提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料。
3.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。我公司已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。
4.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
6.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
8.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。
9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位承诺，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
11.我公司承诺中标后项目不转包，未选用进口产品参与投标，未经采购人同意不进行分包。
12.我公司不存在“单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情形；我公司未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
13.我单位承诺，参与本项目投标前三年内，未受过环境监测行政主管部门行政处罚或未有被政府相关部门（如质检部门等）、媒体通报弄虚作假等情形。 
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：
投标单位（盖公章）：
日期：    年  月  日
廉洁承诺书 

致： （招标人） 
我司参加 （项目名称） 项目（项目编号 ）招标活动中，能够遵 守国家法律及有关规定，保障双方工作氛围的清正廉洁，保证业务协议的正常履行，我 司就廉洁承诺书如下： 
一、我司自觉遵守国家法律和省、市有关招投标管理规定，按照廉洁诚实，公平公开的原则，开展有关业务洽谈工作。业务过程中，自觉配合进行有关方面的调查、咨询 和监督。 
二、双方工作人员开展业务洽谈过程中保持正常业务交往，不得以任何形式向对方索要和收取回扣等好处费，以及收受另一方工作人员馈赠的礼金、有价证券和贵重物品，不得为对方报销任何应当由个人或单位支付的费用。 
三、双方工作人员均不得参加由其中一方组织的可能妨碍正当公务的宴会、娱乐或其他活动。 
四、我司及其工作人员承诺不利用向招标人及其工作人员行贿、提供回扣、手续费或者其他好处等不正当手段获取招标人本次招标项目的合同。 
五、我司及其工作人员承诺不为谋取不正当利益擅自与招标人工作人员就招标人的合同项目价格、质量、期限、附加服务及其验收等方面进行私下商谈或达成任何损害招标人利益的默契。 
六、我司承诺不以洽谈业务、签订合同为借口，邀请招标人工作人员外出旅游或进入营业性娱乐场所。 
七、我司承诺不为招标人及其工作人员个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、办公用品等物品。 
八、招标人如发现我司工作人员有任何违反本协议的行为，可向我司通报，在依法处理当事人的同时，共同采取措施堵塞漏洞。 
九、招标人发现我司违反本协议承诺或者采取不正当手段行贿招标人工作人员，招标人根据具体情节和造成的后果追究我司违约责任，并将我司列入合作黑名单，终止与我司的一切业务合作，同时招标人保留拒付款项的权利。由此给双方造成的全部损失和处理问题所产生的一切费用均由我司承担。
十、我司如发现招标人工作人员有违反上述协议规定者，应向招标人领导反映，或向招标人的纪检监察部门举报并积极配合招标人信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。 
十一、在合同项目履行过程中发生我司贿赂招标人工作人员，被纪检监察、检察、司法机关立案查处，招标人有权终止合同，由此造成双方损失及发生办案诉讼费用全部由我司承担。 
十四、本协议承诺作为本次招标项目投标文件不可撤销附件，同时签署有效，并随项目业务完结经检查验收后自动终止。 
投标人（盖章）：                               
法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：             
投标人地址：                            
电话：　                               
电子邮箱：　                               
邮政编码：                             
日期：       年       月       日
二、商务标部分
B1、商务条款总体响应表
商务条款总体响应表
	序号
	招标文件商务要求
	投标人响应

	
	差别项名称
	差别项招标要求
	差别说明

	招标文件中标注“★”的商务条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中标注“▲”的商务条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中未标注“★”或“▲”的商务条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的商务及合同条款要求承担本项目。


重要提示：
1、投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含补遗、澄清文件）不一致的商务及合同条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。
2、投标文件中所有与招标文件商务和合同要求不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。
3、投标人必须提供本表，如对招标文件商务条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。

投标人（公章）：    

法定代表人或其授权代理人（签字）：     

B3、业绩情况表

	序号
	项目名称
	建设地点
	合同价格
	建设单位
	建设单位联系人及联系电话
	开工日期/

竣工日期
	项目经理
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人依据招标文件第二章评定标办法 /附表1-1 《商务标评审标准》同类业绩情况的评审要求提供相关证明材料

投标人：                                         

B4、客户评价
注：投标人依据招标文件第二章评定标办法 /附表1-1 《商务标评审标准》客户评价的评审要求提供相关证明材料
B5、综合实力
注：投标人依据招标文件第二章评定标办法 /附表1-1 《商务标评审标准》综合实力的评审要求提供相关证明材料
B6、免费质保期
注：投标人依据招标文件第二章评定标办法 /附表1-1 《商务标评审标准》免费质保期的评审要求提供相关证明材料

B7、拟投入劳动力情况
注：投标人依据招标文件第二章评定标办法 /附表1-1 《商务标评审标准》拟投入劳动力情况的评审要求提供相关证明材料

B8、诚信管理情况
注：投标人依据招标文件第二章评定标办法 /附表1-1 《商务标评审标准》诚信管理情况的评审要求提供相关证明材料

B9、项目管理机构
1.项目管理机构配备情况表

	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	已承担在建工程

情  况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人依据招标文件第二章评定标办法 /附表1-1 《商务标评审标准》项目团队情况的评审要求提供相关证明材料
2.项目经理（建造师）简历表
	姓名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职  称
	
	学  历
	

	证件

类型
	
	证件号码
	
	手机

号码
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理（建造师）年限
	

	项目经理（建造师）

资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.技术负责人简历表
	姓名
	
	性 别
	
	年  龄
	

	职务
	
	职 称
	
	学  历
	

	证件类型
	
	证件号码
	

	手机号码
	
	证件号（职称证书编号）
	

	参加工作时间
	
	从事技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


B10、其他
投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明。
三、技术标部分
C1、技术条款总体响应表
技术条款总体响应表
	序号
	招标文件技术要求
	投标人响应

	
	差别项名称
	差别项招标要求
	差别说明

	招标文件中标注“★”的技术条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中标注“▲”的技术条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中未标注“★”或“▲”的技术条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	招标文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款

	1
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	…
	…
	见招标文件第  页第  条
	差别为：  ，详见投标文件第  页第  条

	除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照招标文件的技术及合同条款要求承担本项目。


重要提示：
1、投标人须在仔细阅读招标文件后，将投标文件响应与招标文件（含补遗、澄清文件）不一致的技术条款填写在本表中，包括高于或低于招标文件要求的所有条款。
2、投标文件中所有与招标文件技术要求不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在投标文件的其他部分做出了说明，招标人（买方）也有权在评标时或履行合同时拒绝接受，并可要求中标人按照招标文件的要求继续履行合同，投标人拒绝履行的将视为违约。
3、投标人必须提供本表，如对招标文件技术条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。

投标人（公章）：    

法定代表人或其授权代理人（签字）：     

C2、投标施工方案
1.投标人依据招标文件第二章评定标办法 /附表2-1《技术标评审标准》的评审要求进行编制：
A. 对项目理解及分析

B. 施工工期进度计划与措施

C. 工程质量及安全生产、文明施工、环保保证措施

D. 材料设备质量性能

E. 劳动力、机械设备、材料投入及其保证措施,投入计划
F. 施工管理组织机构
G. 施工风险防范
2.
施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


C3、其他
投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明。
四、价格标部分

D1、投标函、投标报价一览表及投标函附录

（一）投标函
投标函

（招标人名称）：

1、在研究了贵公司提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、工期和工程质量要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到投标报价一览表所承诺的要求。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、本投标有效期为投标截止日起  120   个日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。
5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的工期要求实施和完成承包工程及有关责任和义务。
6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：
（1）我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；
（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；
（3）我方自中标通知书发出之日起30天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；
（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；
（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；
（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；
（7）我方伪造资质或业绩、围标、串标等，弄虚作假的；

（8）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。
8、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：
投标人（公章）：    

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：     

投标人地址：                            

电话：　                               
电子邮箱：　                               
邮政编码：                             

日期：       年       月       日

（二）投标报价一览表
投标报价一览表
项目名称：                        
项目编号：                        

	工程名称
	投标总价
（人民币/元）
	投标保证金
	工期要求
	质量要求
	备注

	
	
	/
	   日历天
	合格
	


投标人（公章）：    

法定代表人或其授权代理人（签字）：     

D2、已标价工程量清单

1.投标人依据招标人提供的工程量清单进行报价，不得修改项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。
2. 本项目最高限价为310366.55元。
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