市局大院露天停车雨棚

建设工程监理服务

询 价 文 件

项目编号：SZZXJY-2025-01386

项目类型：服务类

采购人： 深圳市公安局警务保障处

二〇二五年

# 第一章 询价公告

供应商需满足的资格条件:

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受受托人选用进口产品参与投标（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《询价承诺函》中作出声明）；

8. 不存在不同投标供应商法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的情形；不同投标供应商不存在直接控股、管理关系的情形（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖供应商公章，同时提供供应商社保缴纳证明材料及股权关系证明材料，格式见第四章 询价应答文件格式-二、营业执照及资格证明文件—2.《供应商基本情况表》；3. 社保缴纳证明材料；4.股权关系证明材料，如供应商存在未提供《供应商基本情况表》、社保缴纳证明材料及股权关系证明材料或所提供证明材料不符合采购文件要求的情形，按资格审查不通过处理）。

9.受托人须满足房屋建筑工程监理乙级及以上资质或工程监理综合甲级资质（提供资质证书扫描件）。

注：（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

（2）供应商投标（上传投标文件）必须先行办理注册手续，具体操作指引请按照深圳公共资源交易网/交易服务指南/资料下载/深圳自行采购系统用户操作指引（供应商）相关内容指引办理。

完整公告内容详见：深圳公共资源交易网（https://www.szexgrp.com/）

# 第二章 询价须知

（一）供应商询价程序

（1）投标响应。凡愿意参加询价的合格供应商，在询价截止时间前，登陆深圳交易集团（深圳公共资源交易中心）官网https://www.szexgrp.com/jyfw/zfcg-view.html?id=zfcg，下载查看询价文件。

（2）报价并提交询价应答文件。

（3）确定询价结果。采购人按照成交原则，确定成交人。

（4）发布成交公告。在确定成交人后发布成交公告。

（5）领取成交通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、成交人可在自行采购系统领取成交通知书。

（二）询价文件主要内容：

1、项目询价文件由询价公告、询价须知、用户需求书、询价应答文件格式、合同模板、供应商询价操作流程六部分组成。

2、询价用户需求书主要包含本项目的具体采购需求、服务期限等要求。

3、询价公告和询价用户需求书出现不一致时，按以下优先顺序解释：

（1）本项目对供应商的资格及要求以询价公告为准，当询价公告与询价用户需求书不一致时，询价公告优于询价用户需求书。

（2）本项目对商品的数量以询价公告的产品数量为准，询价用户需求书中的产品数量应与询价公告中产品数量相对应。

4、供应商按询价应答文件格式要求填写响应内容，全流程线上应答的应答文件无须盖章或签字，文件另有要求的除外。

（三）询价成交原则：

1、有效供应商及数量。

有效供应商是指参加本项目询价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应不少于三家，否则按照本须知第六条询价有关情况处理。

2、本项目成交方法采用最低价法，完全满足询价文件的实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据询价文件中规定的数量或比例推荐候选成交人。

3、采购人在参与询价的有效供应商中，按照最低价法，确定最低报价的1家为成交人。如出现两家或以上的最低报价，由采购人通过抽签方式确定1家为成交人。

4、采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效投标处理。

（四）供应商实质性响应标准：

供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为未实质性响应，作应答无效处理：

1、报价总价超过项目中的预算总额，或者报价单价超过项目对应的单项预算。

2、供应商资质不符合本项目“供应商需满足的资格条件”的。

3、供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。

4、供应商响应的技术和服务要求不符合本项目用户需求书中约定的技术和服务要求。

5、供应商响应的商务要求不符合本项目用户需求书中约定的商务要求。

6、供应商应答文件未按询价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

7、供应商应答文件未响应采购文件中实质性条款的要求。

（五）询价争议的解决：

投标文件报价出现前后不一致的，除另有规定外，按照下列规定修正：

1、应答文件中开标一览表投标报价内容与应答文件中报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

采购人以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同。

（六）询价有关情况处理：

1、公开询价有效供应商不足三家的，项目根据以下情况开展：

1.1采购人可选择继续开展项目，按以下规则处理：

1.1.1.有效供应商为两家的，选取报价最低的为本项目成交供应商；

1.1.2.有效供应商为一家的，直接确定为本项目成交供应商；

1.1.3.无有效供应商的，项目询价失败，采购人另寻其他方式采购。

1.2采购人可选择项目询价失败，重新采购。

2、成交人放弃成交资格的，或者成交人的成交资格被依法确认无效的，将重新组织采购。

3、供应商询价截止后撤销其询价，成交后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，按相关规定处理，并将记入诚信档案处理。

4、供应商应严格按照询价文件（询价公告、询价用户需求书和询价应答文件格式）规定的要求诚信投标（应答），并对询价行为和结果承担法律责任。

（七）交纳投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

（八）重要提示：

本项目询价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在询价活动期间浏览深圳政府采购智慧网，在深圳政府采购智慧网上公布的与本次询价项目有关的信息视为已送达各供应商。

（九）异议/咨询

对本项目采购文件、采购过程及采购结果有异议/咨询的，可联系采购人答复。

（十）本项目前期提供咨询供应商情况

本项目设计供应商：深圳东海建设集团有限公司

本项目造价咨询供应商：深圳市浩壹项目管理有限公司

本项目监理供应商：无

本项目检测供应商：无

（十一）本文件最终解释权归采购人

# 第三章 用户需求书

（一）项目概况

服务明细

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市局大院露天停车雨棚建设工程监理服务 | 1 | 项 | 63000元 |  |

（二）实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |

#### 注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

★（三）技术要求

驻场要求：施工期间每日驻场时间不少于 8 小时；与施工班组同步作息，关键工序（如混凝土浇捣、管线预埋）需全程在场。

施工准备阶段：审核施工组织设计、专项施工方案（含钢结构安装、基础开挖安全方案）；

施工阶段：全程旁站关键工序（混凝土浇捣、钢结构焊接、管线预埋），每周提交质量 / 进度检查报告，及时制止违规施工；​

验收阶段：组织分项工程验收，出具监理评估报告，协助竣工验收；​

缺陷责任期：定期巡查，督促施工单位整改质量缺陷；​

监理设施：自备检测工具（如全站仪、回弹仪、卷尺等），满足现场监理需求；​

报告提交：每周 二 前提交上周监理周报，工程竣工后 10 日内提交完整监理档案；计划完成量、实际完成量、进度偏差率（计算公式：(实际 - 计划)/ 计划 ×100%）、偏差原因及纠偏措施。​​

材料验收：建立 “材料进场验收台账”，对钢结构构件（需查验出厂合格证、材质单、焊缝检测报告）、混凝土（需查验配合比通知单、坍落度检测记录）、照明管线（需查验材质证明、绝缘性能检测报告）进行抽样复核，不合格材料禁止进场。​

明确旁站工序清单及要求：​

1.混凝土浇捣：旁站时需记录 “浇筑时间、混凝土强度等级、坍落度检测值（每 100m³ 至少检测 1 次）、振捣部位、养护开始时间”，若出现混凝土离析、漏振等问题，需立即要求停工整改；​

2.钢结构焊接：旁站时需查验焊工资格证（特殊工种证需在有效期内），记录 “焊接电流、电压、焊接层数”，每道焊缝完成后需协助进行外观检查（无气孔、夹渣、咬边等缺陷），关键焊缝（如雨棚主梁拼接缝）需见证第三方检测；​

3.照明管线预埋：旁站时需检查 “管线走向是否符合图纸、预埋深度（室外管线需≥0.7 米，若穿越道路需≥1.0 米）、管线接头密封情况”，预埋完成后需进行通球试验（确保管线畅通）；​

4.进度控制：每周五提交《周进度检查报告》，对比 “计划工程量与实际完成量”，若进度偏差≥10%，需分析原因（如人员不足、材料延误），协助施工单位制定纠偏措施；

5.安全监理：每日进行安全巡查（重点检查临边防护、施工用电接地、高空作业安全带佩戴），每周组织 1 次安全专项检查，发现安全隐患需下达《监理工程师通知单》，要求施工单位 24 小时内整改，逾期未改则上报采购人并暂停施工。​

6.分项验收：分项工程完工后，施工单位自检合格并提交验收申请后 2 个工作日内组织验收；验收时需提供 “工序质量记录、检测报告、材料合格证”，验收合格后签署《分项工程验收记录》，不合格项需明确整改期限（最长不超过 7 天），整改后重新验收；​

7.竣工预验收：工程完工后 5 个工作日内组织预验收，重点核查 “钢结构垂直度（偏差≤H/1000，且≤15mm）、混凝土基础平整度（偏差≤5mm/2m）、照明管线接地电阻（≤4Ω）”，预验收合格后出具《监理预验收报告》，并协助采购人组织正式竣工验收。​

8.巡查频率：每天巡查 1 次，巡查时需重点检查 “钢结构漆面是否脱落、混凝土基础是否出现裂缝（宽度≤0.2mm 为合格）、照明管线是否漏电”；​

9.缺陷处理：发现缺陷后 24 小时内下达《缺陷整改通知书》，跟踪整改过程，整改完成后需组织验收，验收记录需存档备查。​​

10.设施管理：建立 “监理设施台账”，记录设施名称、规格、检定日期、使用人，损坏后需在 24 小时内更换备用设施，确保不影响监理工作。​

11.质量控制：本月验收分项工程数量（合格 / 不合格数量）、质量问题统计（如钢结构焊缝缺陷、混凝土裂缝）、整改完成率；​

12.安全管理：本月安全巡查次数、发现隐患数量（已整改 / 未整改数量）、安全培训见证记录；​

13.技术指导：针对施工单位提出的技术疑问（如钢结构焊接参数调整、混凝土养护方法），需在 2 小时内给予书面或口头答复，复杂问题需组织专题会议讨论。

★（四）商务要求

一、履约时间和地点

1.履约时间：

监理服务期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成竣工资料移交为止（工期暂估90个日历天）。

延期处理：如因非受托人原因导致工期延误，监理服务期限无偿相应顺延。

2.履约地点：

监理服务地点为招标工程所在地，具体地址为：深圳市罗湖区解放路4018号。

二、人员要求

专业能力要求：土建专业（覆盖基础开挖、混凝土浇捣）或钢结构专业（覆盖雨棚安装），持有《专业监理工程师注册证书》；需熟悉钢结构焊缝检测、混凝土强度评定流程，能独立审核专项施工方案中的技术参数。掌握基础检测工具使用方法（如卷尺、水平仪、接地电阻测试仪），能协助旁站记录、材料进场验收。受托人应派驻足够的监理人员驻场，驻场人员是投标文件中满足资格人员，且不少于4名。

1.总监理工程师：

具备注册监理工程师资格（房屋建筑工程）1名。总监理工程师需常驻现场，未经招标方同意不得更换。

2.注册监理工程师：

具备注册监理工程师（房屋建筑工程）1名。注册监理工程师需常驻现场，确保施工过程中的技术问题及时解决。

3.专业监理工程师：

具备房屋建筑专业或建筑工程专业中级或以上职称1名。专业监理工程师需常驻现场，确保施工过程中的技术问题及时解决。

4.监理员：

监理员需具备相关专业培训证书1名。

监理员需全程跟踪施工过程，记录监理日志，发现问题及时上报。

5.人员更换：

未经招标方书面同意，受托人不得擅自更换投标文件中监理人员。

如确需更换，需经采购人审批同意，且替补人员资质不得低于被替换人员，并根据更换人员级别按以下金额处罚：总监10000元、注册监理工程师8000元，专业监理工程师5000元、监理员2000元，直接从结算款中扣除。

三、配备工具

根据工作需要，受托人不得拒绝配备工程管理必要的工具和设备。

1.办公设备：

受托人需配备足够的专用办公设备处理项目资料，包括但不限于电脑、打印机、复印机、摄像设备等（未配备齐全按合同要求处罚）。

2.检测工具：

受托人需配备必要的检测工具，如卷尺、游标卡尺、鼓锤、靠尺等，以确保工程质量检测的准确性（未配备齐全按合同要求处罚）。

四、付款方式

第一次：施工形象进度达到50%时，且未发生安全文明事故，受托人可以提出请款申请并提交完整请款资料后10个工作日内，委托人支付合同总金额的40%作为第一笔进度款。

第二次：项目完成竣工验收，且未发生安全文明事故，项目监理合同取得第三方审核报告后，按照第三方的审核价，受托人提出申请并提交完整请款资料后15日内，委托人支付全部剩余尾款。

付款方式：委托人将通过银行转账方式支付款项，受托人应在合同中明确收款账户信息，如有账户变更，需提前15个工作日书面向委托人提出变更申请。

如因发改、财政未下达投资计划造成未能及时支付的，不视为委托人违约。

六、验收条件

1.验收标准：

监理工作需符合国家、行业及地方相关标准、规范，以及招标文件和合同约定。

受托人需提交完整的监理资料，包括监理日志、月报、验收记录、竣工资料等。

2.验收程序：

阶段性验收：在工程施工的关键节点（如隐蔽工程、分部分项工程）完成后，受托人需组织验收并签署验收意见。

竣工验收：工程完工后，受托人需参与竣工验收，并对工程质量、资料完整性等提出评估意见。

3.验收结果：

验收合格后，参建各方签署竣工验收证书。

如验收不合格，受托人需提出整改意见，并在整改完成后重新组织验收。

七、违约责任

1.受托人违约责任：

如受托人未按合同约定履行义务，或监理工作存在重大失误导致工程质量、安全、进度问题，需承担违约责任。

违约赔偿：受托人需按监理合同总价的_30_%支付违约金，并赔偿由此造成的直接经济损失。

严重违约：如受托人严重失职或未按约定派驻监理人员，招标方有权解除合同，并要求受托人赔偿全部损失。

八、争议解决方法

协商解决：

双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中产生的争议。

调解解决：

如协商不成，双方可共同向工程所在地的建设行政主管部门或行业协会申请调解。

仲裁或诉讼：

如调解仍未解决争议，双方同意提交工程所在地的仲裁委员会进行仲裁，或向工程所在地人民法院提起诉讼。

仲裁或诉讼期间，除争议部分外，合同其他条款仍应继续履行。

九、其他商务要求

合同变更：

任何合同条款的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。

不可抗力：

如因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决，并根据实际情况部分或全部免除责任。

合同生效与终止：

合同自双方签字盖章之日起生效，至监理服务期满且双方履行完合同义务后终止。

如一方严重违约，另一方有权提前终止合同，并要求违约方承担相应责任。

★（五）报价要求：

（1）本项目采用下浮率报价。

①报价应同时明确监理费下浮率（精确至小数点后两位，如XX.XX%）及对应投标价（单位：元），投标价在监理服务费预算金额63000元的基础上下浮。

②最终合同价按本次招标的监理服务所对应的施工工程项目（“深圳市公安局市局大院露天停车雨棚建设工程项目”，工程预算控制价190.617011万元，项目编号：SZDL2025001849）中标金额为基数，施工工程中标金额乘以《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）对应的系数，再乘以本项目投标供应商的下浮率确定。

即：按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）测算，500万元以下的工程按照工程费用的3.3%计取监理服务费。

“监理服务合同价=施工工程中标金额×3.3%×（1-监理服务投标供应商中标下浮率）”，但最高监理服务合同价不超过63000元。

③报价下浮率为合同履行期内固定值，不作调整。

- （2）服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；

（3）投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

（4）投标供应商的报价不得超过项目的预算金额。

（5）投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

（6）除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

（7）投标供应商应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（8） 投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。

# 第四章 询价应答文件格式

询价应答文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

目录

一、询价承诺函

二、营业执照及资格证明文件

三、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）证明书

四、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书

五、实质性条款响应情况表

六、报价表

七、供应商认为需要提供的其它文件（如有）

## 一、询价承诺函

致：采购人

我公司申请参加			 ，项目编号为			的项目询价，并作出如下承诺：

1、我公司已经详细研究并完全接受本次网上询价项目的所有内容（包括询价公告、询价用户需求书及询价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应询价要求。

2、我公司具备询价公告中要求的供应商资格条件。

3、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

4、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。若存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，我单位保证不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。

7、我公司保证对本询价项目所提供的货物、服务、工程未侵犯知识产权；保证在本项目询价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

8、我公司如果成交，将保证履行本询价项目中的所有要求（包括询价公告、询价用户需求书及询价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

9、我公司保证，参与本项目不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

特此承诺！

供应商名称：

日  期：       年    月   日

二、营业执照及资格证明文件

1.营业执照及资质证明文件复印件加盖公章

2.《供应商基本情况表》

填表单位（加盖单位公章，必填项）：

填表日期（必填项）：        年     月      日

| 采购人 （必填项） |  |  |  | 项目名称 （必填项） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 （必填项） |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 （必填项） |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人（必填项） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人（必填项） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人（如本项目未安排，可不填写） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员（如本项目未安排，可不填写） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员（必填项） |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东（必填项） |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系（如无，可不填写） |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：注明“必填项”的必须填写；未注明“必填项”的，如供应商未填写则视为未安排（或无）。

3. 社保缴纳证明材料

3.1. 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人开标前近一个月社保缴纳证明：

3.2投标授权代表人开标前近一个月的社保缴纳证明：

3.3项目负责人（如本项目未安排，可不提供）开标前近一个月的社保缴纳证明：

3.4主要技术人员（如本项目未安排，可不提供）开标前近一个月的社保缴纳证明：

3.5.投标文件编制人员开标前近一个月的社保缴纳证明：

注：

1.上述社保证明材料对应的人员须与《供应商基本情况表》保持一致，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。

2.如开标前近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。

3.如无法按上述要求提供人员社会保险证明材料的，提交以下材料亦视为符合：

若供应商为新成立企业且成立时间不足一个月，提供加盖受托人公章的情况说明或者证明材料。若为退休人员，提供退休证明。如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。若因为社保部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门官方通知证明(或官网公告截图)。

4.股权关系证明材料

4.1股权关系证明截图

（通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、或机关赋码和事业单位登记管理网（http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)、或全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList 等网站查询的股权关系截图）

注：上述股权关系证明截图对应的信息须与《供应商基本情况表》保持一致。

4.2.承诺函

致：采购人

我公司申请参加			项目（此处填写项目名称） ，项目编号为			（此处填写项目编号）的项目询价，并作出如下承诺：

我公司承诺所填的股权关系情况真实、准确、完整。

我公司承诺自股权或管理关系证明材料查询之日起至本项目投标截止日止，股权关系不会发生变更。如发生变更，将在投标文件中另行申明并附证明材料，保证不出现违背《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的情形。否则，自愿承担因此产生的不利后果而无异议。

特此承诺！

供应商名称：

日  期：       年    月   日

5. 供应商资格证明文件

（特别提示：受托人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即受托人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理，其中要求提供《询价承诺函》且已在“一、询价承诺函”章节中提供了，此处可不重复提供。）

## 三、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）证明书

同志，身份证号码：               ，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为受托人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、请提供法定代表人（负责人）（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

## 四、法定代表人（负责人或执行事务合伙人）授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （受托人名称）的法定代表人（负责人或执行事务合伙人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人或执行事务合伙人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

授权委托日期：         年     月       日

附： 请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

五、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |  |  |  |

## 六、报价表

### （一）报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 下浮率 | 报价 （人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： 大写： | “监理服务合同价=深圳市公安局市局大院露天停车雨棚建设工程项目施工工程中标金额×3.3%×（1-监理服务投标供应商中标下浮率）”，但最高监理服务合同价不超过63000元。 |

供应商名称：

日期：

（二）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

## 七、供应商认为需要提供的其它文件（如有）

# 第五章 合同模板

# （仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

合同号：

深圳市工程建设监理服务合同

项目名称：市局大院露天停车雨棚建设工程

工程地点：深圳市罗湖区解放路4018号

甲    方：深圳市公安局

监理单位：

深圳市建设局印制

深圳市工商行政管理局监制

合  同  书

甲   方：   深圳市公安局

监理单位：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设监理条例》的有关规定，经过双方协商一致，签订本合同。甲方委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：市局大院露天停车雨棚建设工程

工程地点：深圳市罗湖区解放路4018号

- 本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件中的措词和用法同义。

- 下列文件均为本合同的组成部份。除专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

2.1监理委托函或中标函、招标文件；

2.2深圳市工程建设监理合同书；

2.3深圳市工程建设监理合同专用条款；

2.4深圳市工程建设监理合同通用条款；

2.5在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，实质性条款以招标文件为准，其余属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 监理范围：

经双方协商，甲方委托监理单位对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。对本工程下列阶段实行监理：施工准备阶段、施工阶段、保修阶段 。

第四条  监理酬金的计取及支付方式：

4.1 本项目服务费应包括服务成本、员工的工资、加班费、社保、公积金、商业保险及其它与用工相关的劳保、福利、法律法规明确应予支付给劳动者的费用、以及法定税费和企业的利润。合同暂定金额以招标预算价6.3万元下浮XX%后，计得  XXX元  ，合同期限内不做调整；

4.1.1 监理酬金按工程投资额的百分比计取。

4.2监理酬金的支付方式：

4.2.1第一次：施工形象进度达到50%时，且未发生安全文明事故，监理单位可以提出请款申请并提交完整请款资料后10个工作日内，甲方支付合同总金额的40%作为第一笔进度款。

4.2.2第二次：项目完成竣工验收，且未发生安全文明事故，监理单位可以提出申请并提交完整请款资料后10个工作日内，甲方支付全部剩余尾款。

付款方式：甲方将通过银行转账方式支付款项，监理单位应在合同中明确收款账户信息，如有账户变更，需提前15个工作日书面向甲方提出变更申请。

付款前，监理单位应开具符合国家规定的当次支付金额的全额发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款。甲方按照相关程序提交财政支付申办手续即视为已履行支付义务，如因发改、财政未下达投资计划造成未能及时支付的，不视为甲方违约。

第五条  监理期限：

5.1自合同签订之日起至本项目全部工程竣工验收完成。

5.2本合同自双方法定代表人或授权委托人签字并盖章之日起生效，合同一式六份，甲方执四份，监理单位执二份，具有同等法律效力。

甲方：深圳市公安局  	        监理单位：

法定代表人或授权委托人：      法定代表人或授权委托人：

地址：罗湖区解放路4018号        地址：

年     月     日

通  用  条  款

- 词语定义、适用语言和法规

- 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

  - “工程”是指甲方委托实施监理的工程。

  - “甲方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

  - “工程投资额”在建设前期阶段是指工程估算；在设计阶段、施工准备阶段是指工程概算；在施工阶段、竣工决算前是指工程预算价，竣工决算后是指工程决算价，其监理费应按此进行调整。

  - “监理酬金率”是指市物价局、建设局规定的监理收费标准。

  - “监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

  - “监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

  - “第三方”是指除甲方、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

  - “工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

  - “日”是指任何一个午夜到下一个午夜间的时间段。

  - “月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期      的前一天的时间段。

- 监理依据：

- 国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范性文件、技术规范及标准；

- 政府批准的建设计划、规划要点、设计要点及有关文件；

- 监理合同及甲方认可的其它监理工作文件；

- 正式的设计文件、图纸及说明；

- 依法成立的与本工程有关的合同或协议。

- 监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

- 监 理 任 务 和 内 容

- 监理任务：对工程建设的目标进行有效地控制和管理，做好组织协调工作，全面维护业方委托的项目合法权益，为甲方提供技术、经济、法律等方面的咨询意见，帮助甲方尽可能实现预定的合理建设目标。

- 建设前期阶段监理的内容：

- 投资项目的决策咨询；

- 协助甲方进行建设项目的可行性研究；

- 协助甲方编制设计任务书。

- 设计阶段监理的内容：

- 协助甲方提出设计要求，参与评选设计方案；

- 参与选择勘察、设计单位，协助甲方签订勘察设计合同并监督合同的实施；

- 督促设计单位限额设计，优化设计；

- 审查设计是否符合规划设计要点，满足甲方所提出的功能使用要求；

- 审查设计方案的技术经济指标的合理性；

- 审核设计是否满足国家规定的具体要求和设计规范；

- 分析设计的施工可行性和经济性。

- 施工准备阶段监理的内容

- 受甲方委托组织招标，编制与发送招标文件（标底编制工作除外），组织评审投标书，提出定标意见；

- 核查施工图预算；

- 协助甲方签订与工程有关的合同。

- 施工阶段监理的内容：

- 协助甲方与承建商编写开工报告，协助甲方办理开工手续；

- 确认承建商选择的分包商；

- 组织施工图纸会审；

- 审核承建商提出的施工组织设计，施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；

- 督促、检查承建商严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调甲方和承建商之间的关系；

- 审核承建商或甲方提供的材料、构配件和设备的数量及质量；

- 控制工程进度、质量和投资，督促、检查承建商落实施工安全保证措施；

- 组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收、签发工程付款凭证；

- 负责施工现场签证；

- 监管房地产预售款的专款专用，书面通知房地产预售款监管机构向房地产转让人划款；

- 督促承建商整理合同文件和技术档案资料；

- 组织甲方和工程承包人进行工程竣工初步验收；

- 提出竣工验收申请报告；

- 参加工程验收，审查工程结算。

- 保修阶段监理的主要内容为负责组织检查工程状况，参与鉴定质量责任，督促承建商回访、监督保修直至达到规定的质量标准。

- 监 理 单 位 的 义 务

- 向甲方报送委派的总监理工程师及监理机构成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。

- 监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为甲方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助甲方实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

- 监理机构使用甲方提供的设施和物品属于甲方的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给甲方，并按双方约定的时间和方式移交此类设施和物品。

- 无论本合同是否生效或在合同终止、解除后，监理机构应承担以下保密义务：

1、监理机构不得私自复印、留存、泄漏本合同履行有关的资料、信息。除非依照法律规定或者经甲方书面同意，监理机构不得向第三方提供或披露由甲方提供的资料和信息，也不得用于本合同履行以外的其他用途，并保证采取一切合理和必要的措施防止任何第三方接触到甲方的上述资料和信息；

2、监理机构不得依据本合同所形成的法律关系，在对外公开业绩宣传、宣讲、展示活动中擅自使用甲方单位名称。如监理机构确需使用，应事先向甲方提交书面申请，明确使用场合、受众范围、用途情况等必要事项，以及拟公开的相关书面稿件、图片等；未经甲方书面批准，禁止在上述活动中使用甲方单位名称。

- 本合同履行过程中，项目负责人（总监）及重要岗位监理服务人员应保持相对稳定，以保证工程监理与相关服务工作正常进行。

- 监理机构派驻本项目的所有管理人员及管理人员以外的团队人员，均需将其详细信息报经采购人审核同意。采购人有权以书面形式提出更换要求，中标人应无条件执行并在规定期限内（管理人员3天内，管理人员以外的团队人员1天内）完成更换。相关人员未经采购人最终书面批准，不得进入施工现场。由此产生的一切费用及工期影响均已包含在合同价款中，由监理机构承担。

- 甲 方 的 义 务

- 甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

- 甲方应当在双方约定的时间内，免费向监理机构提供与工程有关的、为监理机构所需要的工程资料。

- 甲方应当在约定的时间内，就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

- 甲方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

- 甲方应当将授予监理单位的监理权力，以及监理机构成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

- 甲方应为监理机构提供如下协助：

- 获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家的名录。

- 提供与本工程有关的协作单位，配合单位的名录。

- 如果双方约定，由甲方免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条宽增加与此相关的条款。

- 监 理 单 位 的 权 利

- 甲方在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利；

- 选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权；

- 选择工程设计分包单位和施工分包单位的确认权与否定权；

- 工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权；

- 工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向甲方提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意；

- 工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向甲方提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意；

- 工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向甲方报告；

- 报甲方同意后，发布开工令、停工令、复工令；

- 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分项工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改或返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令时应向甲方报告。

- 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权；

- 在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。未经监理机构签字确认，甲方不得支付工程款。

- 监理机构在甲方授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用、质量、进度，则这种变更须经甲方事先批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时，监理机构所作的变更也应尽快通知甲方。在监理过程中如发现承建商工作不力，监理机构可提出调换有关人员直至更换承建商的建议。

- 在委托的工程范围内，甲方或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，再同双方协商确定。当甲方和第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份予以判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

- 甲 方 的 权 利

- 甲方有权选择工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权。

- 甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

- 监理单位调换项目总监理工程师须经甲方同意。

- 甲方有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

- 甲方有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。

- 监 理 单 位 的 责 任

- 监理单位的责任期即监理合同有效期。在监理过程中，如果工程建设的进度推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

- 监理单位在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务，如因监理单位过失而产生质量事故，造成甲方经济损失，应当向甲方赔偿。

- 如因监理单位的原因使工期延误，造成经济损失，应当向甲方赔偿；

如因甲方的原因造成工期延误，甲方应向监理单位补偿。

- 监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。

- 因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

- 监理单位向甲方提出赔款要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。

- 甲 方 的 责 任

- 甲方应当履行监理合同约定的义务，如有违反，则应当承担违约责任，向监理单位赔偿由此造成的经济损失。

- 甲方如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起监理单位的各种费用支出。

- 按时、保量地向监理单位支付监理酬金。

- 合 同 生 效、变 更 与 终 止

- 本合同自盖章签字之日起生效。

- 由于甲方或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。

- 在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知甲方。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42天的时间用于恢复执行监理业务。

- 甲方如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天前通知监理单位，监理单位应当立即安排停止执行监理业务。

当甲方认为监理单位无正当理由而又未完全履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后21天内没有收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。

- 监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而甲方又未对监理单位提出任何书面意见时，或根据第39条或第40条已暂停执行监理业务时限超过半年时，监理单位可向甲方发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后14日内未得到甲方答复，可进一步发出终止监理合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到甲方的答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

- 合同签约双方应当履行本合同所约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，违约方应给对方一定的赔偿。

- 合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

- 监 理 酬 金

- 支付监理酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

- 奖 励 与 处 罚

- 监理单位在有限监理期限内，如竣工验收质量不合格，则甲方处罚监理单位；奖励与处罚金额由专用条款约定。

- 其    他

- 委托的工程建设监理所必要的监理人员的出外考察，经甲方同意，其所需费用随时向甲方实报实销。

- 监理单位如须另聘专家咨询或协助，在监理业务范围内其费用由监理单位承担，监理业务范围以外，其费用由甲方承担。

- 未经双方的书面同意，无论甲方或监理单位，均不得转让本合同约定的权利和义务。

- 除甲方书面同意外，监理单位及职员不应接受监理合同以外的与监理工程项目有关的报酬。

监理单位不得参与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

- 争 议 的 解 决

- 因本合同或与本合同有关的争议，甲方与监理单位之间应当协商解决，如未能达到一致，可提交主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

专  用  条  款

一、监理业务：

监理单位按照《建设工程监理规范》（GB50319-2000）要求完成工程监理及其相关服务工作，各阶段监理包括但不限于以下内容：

（一）施工准备阶段监理工作。

（1）参与工程项目标段的划分，提出意见或建议；根据设计文件拟定设备材料的技术参数；

（2）参与有关本工程项目前期报批手续；

（3）参与有关本工程项目前期设计优化；

（4）参与有关本工程项目投资成本管理；

（5）参与有关本工程项目管理的策划；

（6）审查施工方技术标书中的施工组织设计及技术方案，并提出存在的问题；

（7）做好施工监理的各项准备工作，熟悉图纸、招标文件、投标文件，并提出存在的问题。

（二）施工过程中的质量、进度控制和安全生产监督管理。

（1）签订合同后十天内编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报甲方。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）复核造价咨询公司编制的工程量清单；

（14）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报甲方审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；

（16）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）组织检查及验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请中有关工程变更部分的工程数量，并报甲方；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报甲方；

（24）审核施工方安全文明施工措施费使用计划并督促按计划实施。

（三）费用控制。

（1）初审施工图预算；

（2）施工期间工程量的计量、工程款支付、审查工程变更、签证及其费用等；

（3）初审工程结算。

（四）合同、信息等方面的协调管理。

（1）做好合同管理的各项协调工作；

（2）协助甲方签订合同；

（3）协助甲方整理报建资料；

（4）督促承包人整理合同文件和技术档案资料；

（5）协助甲方收集、整理、归档工程资料。

（五）协助甲方办理其他与工程相关的事宜。

（六）保修阶段，检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

（1）检查工程状况，参与鉴定质量责任；

（2）督促承包人及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷；

（3）督促承包人回访；

（4）协助甲方收集、整理、归档工程资料。

二、监理工作质量要求

（一）监理单位在履行其义务时，应本着严格监理、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，按照甲方的要求，运用合同的技能谨慎而勤奋地工作。

（二）监理单位在履行其义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害甲方利益和任何第三者的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密。

（三）监理单位应当严格履行监理义务，对涉及施工安全的危险作业进行技术方案审查，并督促落实。发现工程建设中存在质量或者施工安全隐患以及违法行为的，应当采取措施制止；不能有效制止的，应当报告主管部门、工程质量监督或者施工安全监督机构处理。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理单位在向承包人发出指令后，应马上向甲方口头包括电话汇报并在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。

（四）在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，监理单位应及时提出处置意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，监理单位应协助甲方、承包人协商解决。

（五）当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理单位应提供必要的证明资料。

（六）监理单位应按约定的种类、时间和份数向甲方提交监理与相关服务的报告，包括监理规划、监理实施细则、监理月报及约定的专项报告等。如无特别约定，上述文件一式两份，监理规划（或修改）签订合同后十天内提交，监理实施细则在相应专项工程实施前7天内提交，监理月报在每月25日前（如为节假日则为之后的首个工作日）提交，专项报告在甲方要求的时间内完成并提交。

- 处罚条款

如监理单位存在下列行为的，监理单位同意按以下办法承担责任，赔偿损失：

（一）发现未按程序处理或未发现施工单位在工程质量、计量、签证等方面弄虚作假的情况，且给予办理了相关手续的，扣除合同金额的10%。

（二）施工现场发生一般及以上事故，监理单位未尽职责的，每次扣除合同金额的3%。

（三）放行或未发现不合格材料、设备或不符合招标文件要求的材料、设备，每次扣监理费的2%。

（四）仪器和工具必须在监理过程中予以落实，甲方在现场检查过程中，若发现因仪器或工具不到位造成现场检查部位没按时检查到位或实测实量检测数量不够，对监理单位处违约金1000元/次。

（五）监理单位应对结算计量的准确性负责，工程量审核误差率不得大于5%（各清单子目单独对比，相对甲方审定结果），否则对监理单位处违约金，额度为误差部分工程价款的30%；

（六）如因项目监理机构的工作失误，造成工程实施过程中甲方向承包人开展的索赔或审核无证据支持或过期等，对监理单位处违约金2000元/次并由监理机构承担由此造成的损失。

（七）监理单位未尽职责被政府有关部门处罚的（如通报批评、警告、罚款或媒体披露等），对监理单位处违约金5000元/次。

（八）除不可抗力因素外，若施工过程中，由于监理单位对安全、质量控制不到位而发生的一般及以上质量事故或安全事故（属于监理责任的），对监理单位处违约金1~3万元。

（九）项目监理机构未尽职责做好投资控制工作，包括工程量审核、单价审定、工程计量、工程结算等，对监理单位处2万元/次以下违约金，如合同条件中有明确的处罚标准，则执行相应的处罚条款。

（十）关键工序监理单位必须派监理工程师巡视或旁站，需要监理工程师巡检而未巡检的，每发现一人次不随施工巡检处违约金2000元，需要旁站而不随施工旁站的，每发现一次处违约金2000元。

（十一）项目监理机构未尽职责放行或未发现不合格材料设备或不符合招标文件要求的材料设备，但在甲方组织的检查中发现了承包人使用了上述材料设备，对监理单位处额度为涉案材料设备价款10%的违约金，但不超过签约酬金总价的30%。

（十二）监理单位或其项目监理机构未按现行《建设工程监理规范》、或未按其编制的《监理规划》、《监理实施细则》开展监理及相关服务工作的，甲方将视其情节轻重情况对监理单位处1万元/次以下违约金，如合同条件中有明确的处罚标准，则执行相应的处罚条款。

（十三）监理单位及其监理人员应当遵守本合同中关于保密义务的规定；否则，甲方有权解除合同，并要求监理单位支付合同总金额5%的违约金，造成不良影响或对甲方造成损失的，甲方有权要求监理单位消除影响，承担赔偿责任。

（十四）监理单位或其项目监理机构出现下列未尽职责情况时，如合同中无明确的违约处罚、《监理违约行为检查记分表》也未载明时不能按（六）款原则确定违约金的，按下表额度对监理单位或其项目监理机构处违约金：

表1

| 序号 | 监理人或其项目监理机构未尽职责情况 | 违约金额 （元/条或人或处） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理规划、监理实施细则、旁站方案、见证取样方案等文件是否按要求编制和审批 | 2000 |
| 2 | 是否及时审查施工单位项目部组织机构、施工组织设计、各类专项方案等，总监是否签署意见 | 2000 |
| 3 | 是否按要求进行测量复核，是否有复核记录 | 1000 |
| 4 | 是否按要求进行平行检验、见证取样工作 | 5000 |
| 5 | 是否存在对各类检查拒不配合现象 | 3000 |
| 6 | 对检查提出的问题是否及时督促施工单位整改 | 2000 |
| 7 | 质量安全管理资料是否与工程实体同步 | 1000 |

表2

| 序号 | 项目 | 内容 | 违约处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量 | 若因监理单位未能及时发现施工单位没有按图施工而造成发包方损失 | 按工程直接损失额×1.5％扣除监理费用，但累计不超过监理合同总额20% |
| 2 |  | 材料（设备）进场未验收就使用（安装）、或使用不合格材料 | 1000元/次 |
| 3 |  | 工序已验收但仍存在问题 | 1000元/项 |
| 4 |  | 关键工序、旁站点等未验收、无旁站 | 1000元/次 |
| 5 |  | 实测实量未按合同及规范要求进行或开展不及时或数据不真实 | 1000元/项 |
| 6 |  | 对质量问题、缺陷等整改，督促跟踪不到位 | 1000元/项 |
| 7 |  | 除不可抗力因素外，若工程施工过程中发生任何质量事故 | 每次将扣除监理合同总额的0.5％-5％，累计不超过监理合同总额的20％ |
| 8 |  | 除不可抗力因素外，若工程施工过程中发生任何安全事故 | 每次将扣除监理合同总额的0.5％-5％，累计不超过监理合同总额的20％。若出现人员死亡事故，根据事故责任认定，每人每次罚款1~2万元 |
| 9 |  | 施工期间由于施工单位违反安全操作规范，而监理单位未能及时提出防范措施，被政府有关部门处罚（如通报批评、警告、罚款或媒体披露等） | 1000~5000元/次 |
| 10 |  | 现场监理人员应按合同要求配置到位，若监理单位未经发包方批准，对监理人员安排擅自调整，或监理人员擅自离岗 | 总监1000元/天·人，其他人员500元/天·人 |
| 11 | 人员及其他 | 未经发包方书面同意，监理单位不得随意更换监理人员 | 如确需更换，需经采购人审批同意，且替补人员资质不得低于被替换人员，并根据更换人员级别按以下金额处罚：总监10000元、注册监理工程师8000元，专业监理工程师5000元、监理员2000元。 |
| 12 |  | 如监理人员出现“吃、拿、卡、拖”等渎职行为 | 12.1出现一次，发包方扣除违约金5000元，要求监理单位立即更换相关监理人员 12.2出现第二次，罚款1万元，要求监理单位更换相关监理人员并追究总监理工程师的相应责任 12.3出现三次以上，视为监理单位重大违约，发包方有权解除监理合同，并按合同约定追究监理单位违约责任 |
| 13 |  | 监理单位因自身原因未能按时提供文件成果 | 每逾期一天，1000元/天 |

- 四、付款方式

（1）第一次：施工形象进度达到50%时，且未发生安全文明事故，监理单位可以提出请款申请并提交完整请款资料后10个工作日内，甲方支付合同总金额的40%作为第一笔进度款。

（2）第二次：项目完成竣工验收，且未发生安全文明事故，项目监理合同取得第三方审核报告后，按照第三方的审核价，监理单位提出申请并提交完整请款资料后15日内，甲方支付全部剩余尾款。

付款方式：甲方将通过银行转账方式支付款项，监理单位应在合同中明确收款账户信息，如有账户变更，需提前15个工作日书面向甲方提出变更申请。

付款前，监理单位应开具符合国家规定的当次支付金额的全额发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款。甲方按照相关程序提交财政支付申办手续即视为已履行支付义务如因发改、财政未下达投资计划造成未能及时支付的，不视为甲方违约。

五、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，向甲方所在地人民法院起诉。

# 保密承诺书

我司作为市局大院露天停车雨棚建设工程监理机构，因该项目涉及公安工作敏感信息，根据国家有关法律法规及公安部门的要求，为了加强对项目信息管理与保护，我司郑重永诺：

1.市局大院露天停车雨棚建设工程涉案大量公安工作信息，参与、获取或者处理此类信息的人员，应当按照规定的权限和要求，确保信息的安全。

2.我司作为市局大院露天停车雨棚建设工程信息的接收者，有责任、义务对所接触的信息进行保密，不得擅自传播、泄露或者更改该信息。任何交流、报送或者利用项目信息的行为，都应遵循国家法律法规及相关规章制度。

3.不得将项目资料放置于公共场所，如办公室、会议室等，不对外发表涉及项目信息的文章、信息，不接触未经甲方允许的数据、资料等，不擅自进入未经甲方允许的办公场所及场地；

4.对确需接触的文件资料尽到保密义务，项目完工时，电子资料自行删除、销毁，纸质资料全部交回甲方处理，自觉接受甲方的保密教育、日常淡话和监督检查。

5.不得依据本合同所形成的法律关系，在对外公开业绩宣传、宣讲、展示活动中擅自使用甲方单位名称。如确需使用，应事先向甲方提交书面申请，明确使用场合、受众范围、用途情况等必要事项，以及拟公开的相关书面稿件、图片等；未经甲方书面批准，禁止在上述活动中使用甲方单位名称。

如发现违反上述行为，我司及相关责任人将接受《中华人民共和国刑法》和《保密法》等法律法规追究其法律责任，无论泄露情节轻重，均将受到相应的处罚。

承诺单位：     （公章）

联系人：

联系方式：

日期：   年      月    日

# 第六章 供应商询价操作流程

（1）供应商登录系统

操作步骤：（1）点击【公告大厅】，选择自行组织，点击【下载采购文件】。下载交易文件等同于意向登记，后续可对项目进行投标。

### 2.【我的投标情况】中的各功能解答

前置条件：（1）供应商登录系统

（2）下载交易文件

操作步骤：（1）点击【我的投标情况】，自行组织，点击【进入】，页面会跳转到该项目的详情

### 2.1【询价公告】

点击查看下载邀请公告

### 2.3【应答报价】

点击应答报价，填写报价，将应答文件作为附件上传，点击提交