询 价 函

各单位：
我司现就蔡屋围04-01地块项目（暂定名）超前钻勘察进行公开询价，欢迎各单位就本次采购进行报价响应。具体事项说明如下：
一、采购项目名称：蔡屋围04-01地块项目（暂定名）超前钻勘察
二、项目概况：
[bookmark: OLE_LINK2]蔡屋围04-01地块项目地点位于罗湖区桂园街道深南大道与红岭中路交汇处，用地面积约4226.1平方米，拟建总建筑面积约5.98万平方米，其中保障性住房约3.9万平方米，避难空间及架空层面积约0.39万平方米，地下五层地下室面积约1.69万平方米，建筑高度150米（暂定）。本项目高层塔楼主要采用钻孔灌注桩的基础形式，地基基础设计等级为甲级；建筑桩基设计等级为甲级；抗浮工程设计等级为甲级。上述概况仅供参，最终以施工图为准，本次为超前钻勘察采购。
三、采购单位：深圳市罗湖投控置地有限公司
四、采购内容：
包括但不限于：
（1）本项目勘察钻孔数约56孔，预估每孔38米，工程量暂定为56*38=2128米（详见甲方及设计单位提供的相关规范文件、设计图纸要求及技术要求）。
（2）勘察孔的测量定位、钻探施工、取样、鉴别、实验检测、分析等技术服务工作，并出具最终钻探报告及盖章。所有钻孔均需拍摄岩芯照片,钻探报告应附彩色岩芯照片。 
（3）结合工程设计、施工条件，进行技术论证和分析评价，对桩基施工的持力层进行核实、验证和评价，提出解决工程岩土问题的建议，并服务于工程建设的全过程，后续桩基施工期间现场技术服务工作，参与基坑验槽、地基基础验收等验收工作。
（4）桩基础工程施工过程中，派驻专业岩土工程师负责核验岩样，确认桩孔底部是否已经达到设计要求。派驻专业岩土工程师同时负责解决施工现场出现的所有桩基础工程相关技术问题，包括但不限于：钻孔灌注桩入岩争议判断、钻孔灌注桩塌孔、钻孔灌注桩身出现断裂、桩身倾斜偏位、桩基础工程出现质量问题等。分析成桩的可能性，成桩和挤土效应的影响，论证桩的施工条件及其对环境的影响。提出桩型、桩长、桩径方案的建议，单桩承载力的计算及沉桩可能性分析和建议。
（5）按国家技术规范、标准、规程和委 托人的勘察任务书及技术要求进行超前钻勘察，并按招标文件规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，以及做好与设计、勘察单位的协调、配合等相关工作，无条件参加各种汇报会、讨论会及其他相关施工、审查配合工作，勘察任务书以招标人、设计单位提出的最终要求为准，中选单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。
（6）委托人要求办理的与本工程超前钻勘察有关的其它一切事务。采购人保留调整发包范围的权利，中选单位不得提出异议。
具体要求详见附件四任务书。
五、报价单位资质资格要求：                 
1.具有独立法人或合伙制企业或其他组织资格。
2.具备工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级及以上资质。
3.项目负责人资格要求：具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书。
4.不接受联合体。
六、报价上限：人民币壹拾玖万肆仟伍佰元整 （￥：194500.00元）。
本次采购报价形式为固定综合单价包干，具体支付款项以合同约定按实际完成的工作量为准。采购人有权调整服务范围及内容，服务单位不得提出异议或增加任何费用。
七、报价及响应材料：
1.报价要求
[bookmark: _GoBack]报价等响应文件一经发出，即为签订合同的依据。请各报价单位严格按附件响应文件格式进行填写并加盖公章，于2026年 8 月 11日17:00时前（逾期视为不参与本项目报价）将盖章版扫描件发送至邮箱:lhtz_cbhy@szlh.gov.cn及364284109@qq.com，并同步将密封纸质版响应材料递交或邮寄至罗湖区清水河街道清水河一路112号罗湖投控大厦B座2001，纸质盖章版响应材料与电子扫描响应材料不一致的以纸质盖章版为准。
2.报价须知
（1）本次报价为一次性报价，报价单位如对本项目报价，即表示认可我方提出的要求，且不可撤回。否则该报价单位将被记入不诚信报价单位名单，在今后规定的时间内不得参与我方组织的任何招标采购活动。
（2）报价函为采购合同的组成部分。
（3）报价单位在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，如发现报价单位有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会被列入黑名单等处理。希望各报价单位在认真阅读询价函内容后再进行报价。
3.报价单位需按要求提交响应材料，所有材料需盖报价单位公章，具体见附件一至附件三。
九、联系方式
1.联系人：杨工。
2.联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路112号罗湖投控大厦B座2001。
3.联系电话：0755-82667282（工作日：上午9:00-12:00，下午14:00-18:00）。


附件一：
报价函

致：深圳市罗湖投控置地有限公司：
贵司询价函我司收悉，决定参与报价，现就蔡屋围04-01地块项目（暂定名）超前钻勘察项目报价如下：
1、 我方愿意按照询价函规定的各项要求，向贵司提供相应服务，总报价（含税）为人民币（大写）       元（小写：￥：       元）。
	序号
	项目
	工作量
	单位
	单价（元/米）
	合价（元）

	1
	蔡屋围04-01地块项目（暂定名）超前钻勘察
	2128
	米
	              
	                 

	总价
	              

	增值税税率
	      %


报价说明：
1、超前钻勘察暂按56孔、单孔孔深按38m预估，不分岩土类别、不分钻探深度，以岩土总进尺乘以对应单价计算费用。
2、报价上限为194500.00元，需填报固定单价及总价，单价及总价均为含税价，总价超出报价上限的报价文件将不被接受。
3、不单独计取超前钻勘察的技术服务（含验桩、验槽）及技术交底、验收会相关费用，本次报价已包含此部分费用。
4、采购人将根据项目实际需求，要求中选单位在总包施工期间提供驻场服务，本次报价已包含此部分费用。
二、一旦我方中选，双方合同签字生效后，我方将严格履行合同规定的职责和义务，保证按照合同要求贵司要求提供服务。
三、我方提供给贵单位的与本项目采购有关的文件资料，保证文件资料的真实性和准确性。
四、综合单价包括但不限于完成本合同全部工作所需要的所有的设计费、交通费、差旅费、食宿费、通信费、快递费、图纸费、打印费、管理费、国家法定节假日加班费、员工奖励费、利润、风险承担、税费等与本合同内容有关的一切费用；且不因市场价格涨落、人员工资、福利调整以及汇率、税率变动等任何原因调整综合单价。结算时，合同综合单价不予调整，乙方确认并同意，合同清单的工程量为暂定数量，最终以实际工作量办理结算。

报价人名称（公章）：
法定代表人或委托代理人签名：
日期：
通讯地址：
联系人及联系方式：


附件二：   
1、法定代表人证明书
2、授权委托书
3、营业执照
                   1、法定代表人证明书


法定代表人证明书
姓名：      身份证号码：                 性别：      年龄：      
职务：           系                         的法定代表人。
特此证明。

单位名称（公章）：
地址：
日期：                              












2、授权委托书


我           【姓名】系            【单位名称】的法定代表人，现授权委托           【单位名称】的           【姓名】（身份证号码：              ）为本公司代理人，以本公司的名义参加蔡屋围04-01地块项目（暂定名）超前钻勘察项目采购及报价的相关活动。代理人在本次采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司及我本人均予以承认。
代理人无转委托权。
特此委托。


代理人：（签字）            性别：          年龄：

单位：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

3、营业执照

附件三：其他响应材料

1、具有独立法人或合伙制企业或其他组织资格。

2、具备工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级及以上资质。

3、项目负责人资格要求：具备有效的国家注册土木工程师（岩土）执业证书（拟派项目负责人的姓名、学历、职称、工作年限等情况，提供资格/职称证书、毕业证书、近3个月由社保部门出具的报价单位缴纳的社保证明材料）

4、同类项目业绩情况
（提供近3年（自2023年7月1日至今）承接的同类项目业绩，提供的业绩数量最多不超过5项，若超过5项则按提供材料顺序审查前5项。须提供合同关键页（含合同范围、服务内容、合同金额、合同签订时间））

5、履约质效情况（格式自拟）
（对在本项目履约质效方面的情况做出说明，包括履约质量、履约效率、企业资源调度、企业优势等）

6、项目服务方案（格式自拟）
（对项目情况的了解，项目负责人、项目管理机构设置及人员配备情况，项目重难点分析及应对措施，工期计划，主要机械设备投入，质量、安全文明保障措施，勘察方案及技术措施，公司支持情况，后续服务）



附件四：蔡屋围04-01地块项目（暂定名）超前钻勘察任务书

