[bookmark: _GoBack]龙岗数据公司雅宝剧院（龙岗机器人剧场含数采中心）前期拆除专项工程邀请询价采购文件公告

深圳市龙岗区数据有限公司对深圳龙岗区雅宝剧院（龙岗机器人剧场含数采中心）前期拆除专项工程（以下简称“本项目”）进行询价采购，欢迎符合资质要求的供应商参与报价。有关事项如下：
[bookmark: _Toc208][bookmark: _Toc24966][bookmark: _Toc14234][bookmark: _Toc100130475][bookmark: _Toc4261][bookmark: _Toc22657][bookmark: _Toc25094][bookmark: _Toc444266718][bookmark: _Toc23874][bookmark: _Toc7700][bookmark: OLE_LINK2]一、项目概况
剧场一层和负一层存在大量遗留的墙体与隔断、吊顶与地面装饰、特殊构件与金属设施等，该部分前期拆除工作必须符合相关高标准规范，亟需引入专业团队进行前期拆除施工，为剧院整体升级改造的前期保护性拆除、结构清空与垃圾清运专项施工，及后续地上机器人剧场、地下数采中心及机器人俱乐部的土建与加固施工提供作业条件。
二、采购内容
（一）服务内容
本项目采购内容为前期拆除专项施工，整体包含但不限于地下数采中心、地上机器人剧场范围内墙体、混凝土构件、楼地面、装饰板材、栏杆、钢结构、机电强弱电/消防/给排水/空调/智能化系统拆除施工；配套实施拆除产生的钢筋、型钢、金属板材、电缆、成套设备等可回收物资分类归集、转运移交甲方指定点位并完成回收交接手续；施工全过程落实既有成品、留存设施专项保护措施，全程监测、保障原有主体结构、保留构件结构安全稳定；同步统筹施工现场围挡隔离、临时防护、裸土覆盖、建筑垃圾外运弃置、降噪抑尘等安全文明施工及生态环保相关全部配套作业。
（二）服务期限
自合同生效之日起30日历天内出具专项拆除施工方案、完成工程量清单内要求的全部工作。
[bookmark: _Toc24793][bookmark: _Toc29855][bookmark: _Toc30912][bookmark: _Toc12422]三、公告发布平台
阳光采购平台。
[bookmark: _Toc1682][bookmark: _Toc100130479][bookmark: _Toc31396][bookmark: _Toc26728][bookmark: _Toc444266722][bookmark: _Toc15105]四、询价文件的获取地点
请符合资格并被邀请的供应商于2026年7月 16 日14:30前于阳光采购平台下载。
联系人：杜工，联系方式：0755-28501987。
[bookmark: _Toc5259][bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc5279][bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc100130480][bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc14655][bookmark: _Toc22065][bookmark: _Toc4132][bookmark: _Toc100130481][bookmark: _Toc29910][bookmark: _Toc7643][bookmark: _Toc16194]五、报价截止时间和文件递交地址
请于2026年7月 16 日14:30前将纸质版响应文件递交至深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号龙岗创投大厦1号楼A4004，签收人：杜工，联系方式：0755-28501987。
供应商在提交报价文件时，应注意：
（一）供应商应严格对纸质响应文件进行密封并在密封条上盖章。
（二）供应商应当在报价截止时间前，将纸质响应文件送达指定地点。
拟参与本项目报价的供应商，如报价前有疑问可来电咨询。
六、响应文件递交内容
（一）投标函并加盖供应商公章。
（二）营业执照副本复印件并加盖供应商公章。
（三）法人证明书或授权委托书原件加盖供应商公章。
（四）本项目报价函及报价单加盖供应商公章。
（五）业绩证明文件加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc922][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc100130482][bookmark: _Toc31767][bookmark: _Toc11546][bookmark: _Toc22015]七、供应商资格要求
[bookmark: _Toc2009][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc7005][bookmark: _Toc22760][bookmark: _Toc444266724][bookmark: _Toc100130484][bookmark: _Toc5470][bookmark: _Toc18785]（一）投标人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人机构或分支机构。同时，其企业具备建筑工程施工总承包资质‌（二级及以上起步）或‌特种工程专业承包资质‌（结构补强/拆除方向）（提供营业执照复印件、资质证书并加盖公章）。 
（二）投标人近三年（自2023年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项建筑拆除项目合同（提供合同复印件合同金额关键页或中标通知书，复印件加盖公章）。
（三）本项目不接受联合体投标。
八、最高报价上限
本项目报价上限为人民币790,533.51元。供应商报价不得超出报价上限，否则将导致废标。
九、报价方式
按清单规定要求报价。
十、评审办法
[bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc17203][bookmark: _Toc100130485][bookmark: _Toc26826][bookmark: _Toc7464][bookmark: _Toc3590][bookmark: _Toc4626][bookmark: _Toc30780][bookmark: _Toc444266730][bookmark: _Toc12925]经评审的最低投标价法。
十一、联系方式 
采购人：深圳市龙岗区数据有限公司
地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号龙岗创投大厦1号楼A4004
联系人：杜工 电话：0755-28501987

合同范本

                           施工合同











工程名称：                             
工程地点：                              

发 包 人 ：
承 包 人 ：


第一条 合同主体信息
发包人（甲方）：
单位全称：___________________________ 
统一社会信用代码：____________________ 
法定代表人：_________________________ 
联系地址：___________________________ 
项目对接人：__________ 联系电话：__________
承包人（乙方）： 
单位全称：___________________________ 
统一社会信用代码：____________________ 
法定代表人：_________________________ 
联系地址：___________________________ 
项目负责人：__________ 联系电话：__________
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳市房屋拆除工程安全管理办法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本拆除工程施工事项协商一致，订立本合同，共同严格遵守执行。


第二条 工程概况
工程名称：___________________________拆除工程
工程地点： ____市____区____街道____片区指定位置
1、 工程拆除范围： 
1.墙体与隔断拆除工程。
（1）旧内墙及隔断拆除：拆除原有剧院办公室、排练厅、功能房等非承重内墙、石膏板隔断及砖墙。
（2）内墙腻子及面层铲除：对保留的剪力墙、柱及核心筒表面进行内墙腻子面层、瓷砖面层、或吸音软包基层保护性铲除。
2.吊顶与地面装饰拆除工程。
（1）天棚吊顶拆除：全面拆除原有剧院大厅、观众席及后台区域的钢骨架、石膏板吊顶、矿棉板吊顶以及舞台上空的陈旧幕布滑轨、局部轻型钢架。
（2）地面铺装拆除：拆除原有地毯、木地板、防静电地板及瓷砖基层，清挖原有找平层至结构楼板标高。
3.特殊构件与金属设施拆除。
（1）水池玻璃栏杆拆除：拆除原有景观或功能区的水池不锈钢及整体玻璃栏杆，废弃料安全运至指定地点。
（2）金属网栏拆除：拆除通道或防护区域的原有金属隔离网。
（3）钢筋混凝土结构构件局部拆除：针对不符合具身智能重载机器人通道、数采中心大通道要求的局部有筋钢筋混凝土结构构件进行机械切割与破碎拆除，严禁破坏主体核心承重结构。
4.机电、暖通及弱电管线拆除。
（1）旧有剧院消音空调风管、陈旧强弱电桥架、末端灯具、喷淋头、无回收价值的旧管线整体拆除。
（2）对需要保留或涉及公共区域的原有管线（如消防主干管、主电缆）实施专项标识与成品保护施工。
5.余方弃置与垃圾清运。
（1）余方弃置工程量：包含上述结构拆除产生的建筑垃圾及零星渣土。
（2）运距与弃置：投标单位须综合考虑深圳市及龙岗区对外运建筑垃圾的环保及路线限制，自行负责将垃圾装车、外运至合法渣土消纳场弃置。
第三条 承包方式与合同价款
1、承包方式：乙方采用包工、包料、包机械、包安全、包文明施工、包建筑垃圾合规清运处置的全包干模式承接本工程。
2、合同总价：本工程含税包干总价为人民币________元整（大写：________圆整），该价格已包含人工、机械、耗材、安全防护、垃圾清运处置、税费、保险等全部相关费用，无额外增补项。
3、残值处置约定：拆除产生的可回收废旧材料（钢筋、金属构件、门窗等）所有权归____方所有，处置收益已折算计入本合同总价，双方不再另行结算。
第四条 合同工期
计划开工日期：______年____月____日
计划竣工日期：______年____月____日
总日历工期：____天
工期顺延规则： 因不可抗力、甲方书面通知暂停施工、政府管控要求等非乙方原因导致工期延误的，乙方可提交工期顺延申请，经甲方现场代表签字确认后工期相应顺延，不产生逾期违约责任。
第五条 工程价款支付方式
结算款：项目全部完成并验收，甲方验收合格，乙方提交所有施工及结算单据供甲方或相关评审机构审查通过后，十五个工作日内乙方提供结算金额100%的增值税专用发票，甲方支付至合同结算金额的100%。
第六条 双方权利与义务
甲方权利义务
1、开工前3个工作日完成拆除区域内水、电、燃气、通信管线的断离工作，向乙方进行完整的现场施工交底，明确地下管线分布、周边保护建筑等关键信息。
2、负责协调工程相关的属地社区、街道及城管部门的对外沟通，协助乙方办理拆除作业所需的相关备案手续。
3、派驻专职现场代表，对工程进度、质量、安全文明施工进行全程监督，及时对乙方提交的工程确认文件进行签字反馈。
4、按本合同约定的节点及时足额支付工程款项。
乙方权利义务
1、开工前编制完整的拆除专项施工方案、安全防护方案及扬尘污染防控方案，报甲方及相关监管部门备案后严格执行。
2、为所有进场施工人员购买足额的意外伤害保险，进场前完成全员安全技术交底，所有作业人员必须佩戴安全帽、高空作业系好安全带，严禁无资质人员上岗作业。
3、严格遵守深圳市关于拆除工程的环保管理要求，拆除作业全程采取湿法降尘措施，建筑垃圾运输使用密闭合规车辆，按深圳市指定消纳点规范处置，严禁沿途抛洒、随意倾倒。
4、施工过程中做好拆除区域全封闭围挡，设置明显的安全警示标识，安排专职警戒人员值守，严禁无关人员进入施工危险区域。
5、自行承担施工过程中发生的所有人员伤亡、财产损失的全部赔偿责任，负责因违规作业导致的政府部门罚款、整改等全部费用。
6、工程完工后清理全部施工遗留杂物，做到场清地平，符合甲方后续场地使用要求。
第七条 工程验收标准
1、工程全部完工后，乙方提交竣工验收申请，甲方在3个工作日内组织双方现场人员共同核验。
2、验收合格标准：拆除范围内所有建构筑物完全拆除、场地平整、建筑垃圾全部清运出场、周边公共设施无损坏，完全符合甲方书面提出的交付要求。
3、验收不合格的，乙方须在甲方指定的期限内完成整改，整改产生的所有费用由乙方自行承担，工期不予顺延。
第八条 违约责任
1、若乙方未按合同约定工期完成工程，每逾期1日历天，须向甲方支付合同总价0.5%的逾期违约金，逾期超过7天的，甲方有权单方解除本合同，乙方须承担合同总价15%的违约金，且甲方有权从剩余未付工程款中直接扣除相应损失。
2、若乙方违规施工造成安全事故、周边居民投诉或政府部门处罚，所有责任及经济损失由乙方全额承担，同时甲方有权扣除乙方的全部安全保证金。
3、若甲方未按合同约定节点支付工程款，每逾期1天，须按当期应付未付款项的0.3%向乙方支付逾期违约金。
4、乙方不得将本工程转包或违法分包，一经发现甲方有权立即终止合同，乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并承担由此造成的全部损失。
第九条 争议解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方优先通过友好协商方式解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地（深圳市____区）人民法院提起诉讼。
第十条 其他约定
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，自双方加盖公章并由法定代表人或授权代表签字之日起生效，双方全部义务履行完毕后自动失效。

（以下无正文） 
甲方（公章）：___________________________ 法定代表人/授权代表（签字）：________________ 签订日期：______年____月____日
乙方（公章）：___________________________ 法定代表人/授权代表（签字）：________________ 签订日期：______年____月____日 

报价文件格式
（提供正副本各一份）


[bookmark: _Toc30357][bookmark: _Toc336539454][bookmark: _Toc485905366]为方便查找相关资料，请各供应商自行编制目录。
[bookmark: _Toc20139][bookmark: _Toc27975][bookmark: _Toc29210]1.投 标 函
致：深圳市龙岗区数据有限公司
根据贵方提供的深圳龙岗区雅宝剧院（龙岗机器人剧场含数采中心）前期拆除专项工程的采购文件，我方已详细审核了全部采购文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
1.我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律法规和与招标投标有关的规定；保证服从采购有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标报价资料并接受处罚。
2.我方同意所递交的报价文件在采购文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方有可能确认为成交供应商，我方将受此约束。
3.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
4.我方保证报价文件内容无任何虚假。若评审过程中查有虚假，同意作无效或废标处理。
5.我方承诺投标报价资料有效期为90天（日历日）。

报价人名称：_____________________________________________（公章）
报价人代表：______________________________________________（签字）
固定电话：________________________________________________
移动电话：________________________________________________
日期：________________________________________________

[bookmark: _Toc291178277][bookmark: _Toc278892899][bookmark: _Toc336539455][bookmark: _Toc485905367][bookmark: _Toc18600][bookmark: _Toc280341016]
2.法定代表人资格证明书与法人授权委托书

法定代表人证明书
字第       号

             同志，现任我单位                 职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：                   签发日期：               单位：                      
附：代表人性别：    年龄：      工作证号码：                                  
营业执照号码：                经济性质：                                  
主营：                                                                    
兼营：                                                                    


	
法人身份证复印件








投标人：                     （盖章）

  日期：  　　　 年 　　 月　　　日






法人授权委托书

致：   　 

本授权书宣告：    （报价人全称）    法定代表人，  （姓名）  （职务）  合法地代表本单位，授权    （报价人全称）      的   （职务） （姓名）     身份证号              ，系我单位代理人。该代理人有权在             合同段 的投标报价活动中，以我单位的名义签署投标函和报价文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。

	
被委托人身份证复印件





报价人：                     （盖章）      

法定代表人：                （签字或盖章）

授权代理人：                （签字或盖章）

[bookmark: _Toc2728][bookmark: _Toc485905368]日　期：         年  　   月  　    日


3.投标人资格要求相关材料
[bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc282529962][bookmark: _Toc282529409][bookmark: _Toc282529445][bookmark: _Toc307410676][bookmark: _Toc282529568][bookmark: _Toc19509]（1）投标人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人机构或分支机构。同时，其企业具备建筑工程施工总承包资质‌（二级及以上起步）或‌特种工程专业承包资质‌（结构补强/拆除方向）（提供营业执照复印件、资质证书并加盖公章）。 
（2）投标人近三年（自2023年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项建筑拆除项目合同（提供合同复印件合同金额关键页或中标通知书，复印件加盖公章）。
（3）本项目不接受联合体投标。


4.业绩材料
投标人类似项目业绩表

	合同名称
	实施地点
	签订日期
	合同金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



提供相应合同首页及盖章页复印





5. 其他材料。


6. 投标报价清单。
（1）《深圳龙岗区雅宝剧院（龙岗机器人剧场含数采中心）前期拆除专项工程采购询价单》
（2）《深圳龙岗区雅宝剧院（龙岗机器人剧场含数采中心）前期拆除专项工程投标报价分项清单》

	深圳龙岗区雅宝剧院（龙岗机器人剧场含数采中心）前期拆除专项工程采购询价单

	
	
	
	
	
	
	

	询价单位：
	深圳市龙岗区数据有限公司
	联系人：
	【请填写】

	项目名称：
	深圳龙岗区雅宝剧院（龙岗机器人剧场含数采中心）前期拆除专项工程
	联系电话：
	【请填写】

	报价截止日期：
	2026年 7 月  日
	报价单位（盖章）：
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	工程内容
	具体设计范畴与技术要求
	含税综合报价上限（元)
	含税综合报价(元)
	

	1
	深圳龙岗区雅宝剧院（龙岗机器人剧场含数采中心）前期拆除专项工程
	具体内容详见投标报价分项清单
	791,384.52
	【供应商填写】
	

	合计(含可抵扣增值税，税率【】%）
	【供应商汇总大写及小写总价】

	备注：自合同生效之日起30日历天内完成方案设计优化、初步设计成果交付，并配合通过相关评审。
	



