2025年危险建筑边坡隐患核销服务项目采购需求公示

深圳市宝安区住房和建设局拟对2025年危险建筑边坡隐患核销工作所需相关服务进行自行采购，现将采购需求进行公示，并接受有意向的供应商报名：

一、项目名称：2025年危险建筑边坡隐患核销服务

二、采购内容

（一）项目内容

2025年危险建筑边坡隐患核销服务工作具体内容如下：

协助危险建筑边坡隐患核销，通过现场排查核实及专家评审出具评审意见后，对已建建筑边坡已完成治理、无威胁对象、已经被挖除、地质环境条件发生有利变化等符合核销条件的（暂定50个）进行核销。同时，每次核销工作结束后，整理当次核销相关资料，形成核销成果报告。

备注：项目数量视实际情况而定，按实计算。

（二）工作要求

- 对全区已建建筑边坡已完成治理、无威胁对象、已经被挖除、地质环境条件发生有利变化等符合核销的出具核销技术报告，参与核销技术报告编写的专家组应由3名具备工程地质、水文地质、环境地质或岩土工程等专业副高级及以上职称的地质灾害防治专家和2名相关专业组成。

- 2、第三方机构需安排1名综合文秘，把每次核销工作结束后，整理当次核销相关资料，形成核销成果报告反馈至局质量安全科。

- （三）人员要求

1、每次已建建筑边坡核销需配备1名副高以上职称专家。

2、配备1名综合文秘，需具备较好的文字功底，并能熟练使用办公软件，如WORD、EXCEL、Power Point等。

（四）服务要求

1、核销工作人员配备需与投标承诺配备人员一致；

2、对核销中发现的问题需及时整理建档，并上报至质量安全科。

（五）履约考核要求

履约考核得分在90分以上为优秀，80分以上为良好，70分以上为合格，70分以下为不合格（考核要求详见附件1）。

1、未按时完成核销工作及成果提交，扣除总费用30%处理；

2、未按要求进行人员配备，扣除总费用30%处理；

（六）付款方式

采取分期付款模式，共分二期，服务单位按程序提交相关成果、请款申请书及发票等材料至局质量安全科后申请各期费用。

四、采购预算

采购总金额不超过人民币20万元。

五、报价要求

投标人报价文件中需包含服务方案、价格、专家名单及相关资格证明，另外服务期间产生的交通费用及餐饮费用，由投标人自行解决。

- 投标人需按各项项目单价进行报价。报价总额不得超过20万元，最终核销数量以实际进行结算。

- 六、采购方式

- 采购流程

- 成立采购小组－提出采购申请－发布采购公告－接受候选供应商投标－提请审定中标单位－结果公示－向局党组会报备定标结果、签订合同；

- 项目采购小组

- 根据《深圳市宝安区住房和建设局采购管理暂行办法》相关规定，结合项目实际，项目组成3人或以上单数的采购小组，小组成员如下：

- 彭艳军 （职务：质量安全科科长）

- 张雨潇 （职务：质量安全科副科长）

- 段勇辰 （职务：质量安全科职员）

- 定标方法

- 本项目评标定标方式采用综合评分法，由采购小组（彭艳军、张雨潇、段勇辰），与随机从局采购轮候库抽取的2人，共同组成5人定标小组，按照《采购定标评分表》（见附件2）的要求对各供应商投标文件进行评分，得分最高分的为拟中标单位。最终中标供应商为1个。

- 七、报名截止日期

2025年12月8日18时0分。

- 八、报名方式

供应商根据采购需求编制投标文件（格式自拟），一式五份，密封后送至地址：深圳市宝安区住房和建设局办公楼十二楼工程质量安全科1214房。

- 九、联系方式

联 系 人：邱东威

联系电话：85901623

电子邮箱：bazak@baoan.gov.cn

地址：深圳市宝安区甲岸路17号宝安区住房和建设局12楼1214

- 附件：1.履约考核评价表

- 2.采购定标评分表

- 3.采购定标评分汇总表

附件1            履约考核评价表

- 备注：得分在90分以上为优秀，80分以上为良好，70分以上为合格，70分以下为不合格。

| 合同名称： |  |  |  | 合同编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  |  | 合同履约时间： |  |
| 合同金额： |  |  |  | 合同履约进度： |  |
| 序号 |  | 考核项目 | 考核内容 | 考核分值 | 得分 |
| 一、基本工作项 | 1 | 组织机构 | 专家是否按照投标文件配备，是否在岗履责 | 10 |  |
|  | 2 | 建筑边坡核销工作 | 核销频次是否符合招标文件要求 | 10 |  |
|  |  |  | 核销中发现安全隐患是否及时上报局质量安全科 | 20 |  |
|  |  |  | 是否及时派遣专家赶赴现场，并提供技术支持 | 10 |  |
|  |  |  | 是否及时出具核销报告 | 20 |  |
| 二、延伸工作项 | 3 | 技术服务 | 能否对核查发现的突出问题进行总结分析，并提出建设性意见 | 5 |  |
|  |  |  | 提供技术支持的配合性工作 | 5 |  |
| 三、服务测评项 | 4 | 业务水平 | 专家综合业务水平、技术能力是否符合岗位要求 | 10 |  |
|  | 5 | 执行力 | 对甲方要求的重点工作内容是否执行到位 | 5 |  |
|  | 6 | 责任心 | 核销过程是否认真负责，是否有针对性 | 5 |  |
| 四、合计 |  |  |  | 100 |  |
| 五、综合评价（优、良、合格、不合格） |  |  |  |  |  |

- 附件2              综合评分表

- 投标人：

| - 序号 | - 打分项 | - 权重 | - 细则 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务 - 价格 | - 20 | 价格分计算方法可分两种： 方法一：价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100。 当价格分<0时，取0。 方法二：价格分= [1-A×│１－投标报价／Z│] ×价格权重×100 Z---即本次招标的最佳报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值，并对算术平均值下浮5%～15%作为本次招标最佳报价。 Ａ---价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价时，A=0.5；当投标报价高于本次招标最佳报价时，取A=1。 - 当价格分<0时，取0；方法二仅适用于工程和服务类项目，且通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量应不少于7家。当选用此方法不满足上述条件时，应选用方法一。 |  |
| - 2 | - 业绩 - 情况 | - 20 | - （一）评分内容： - 投标人近三年内（自2022年12月2日至本项目投标截止时间）独立承接的政府机关或事业单位委托边坡或地质灾害的巡查或评估服务项目，每提供一项业绩得20%，最高得100%; - （二）评分依据： - 1、提供合同关键页； - 2、通过合同关键页无法判断是否得分的， - 也可以提供能证明得分的其他证明材料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 |  |
| - 3 | - 专家 - 资格 | - 40 | - （一）评分内容： - （1）项目负责人要求为投标人自有员工，国家注册岩土工程师证书，得15%； - （2）团队成员中有国家注册岩土工程师证书或地勘专业副高职称得15%，可累计得分；有岩土或地勘专业中级职称的得10%；累计最高得分不超过40分。 - （二）评分依据： - 须提供国家注册工程师证书扫描件、职称证书扫描件、招标人自有员工证明文件。 |  |
| - 4 | - 服务 - 方案 | - 10 | - （一）评分内容： - 提供本项目边坡巡查实施方案，应包括如下内容： - 1、工作内容方案：至少包括工作措施、工作方法和工作手段、工作流程等内容； - 2、人员配置方案：至少包括人员配备、人员培训和管理措施等内容； - （二）评分依据： - 根据招标文件的需求和投标文件相应情况 - 进行评审，分档评分： - 1、实施方案内容全面； - 2、实施方案内容具体； - 3、实施方案内容科学合理； - 4、实施方案内容针对性强； - 5、实施方案内容可操作性强。 - 优评分标准：满足以上五项要求的评价为优，得 100%; - 良评分标准：满足以上四项要求的评价为良，得 60%; - 中评分标准：满足以上三项要求的评价为中，得 40%; - 差评分标准：上述情况之外的，评价为差，得 0 分。 |  |
| - 5 | - 服务 - 响应 - 程度 | - 10 | - 根据服务方案中服务响应程度进行评定，评定优、良、中、差等级，分别得100%、80%、60%、40%。 |  |
| - 总计： |  |  |  |  |
| - 评分人： - 评分日期： |  |  |  |  |

- 附件3

- 采购定标评分汇总表

| - 序号 | - 公司 | - 评委1 | - 评委2 | - 评委3 | - 评委4 | - 评委5 | - 最终得分 | - 得分排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - . |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人最终得分为评标定标小组评委打分的算术平均分，得分最高的是                        公司，拟定为中标单位。

- 评标定标小组签字确认：                                              日期：