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深圳市建设工程

施工劳务分包合同





工程名称： 2025年-2026年市政供排水管网应急维抢修服务项目劳务年度供应商（中片区）（续签）                   
工程地点：深圳市　　                                   
承 包 人：深圳市环水管网科技服务有限公司　　              
劳务分包人：中通建筑工程（深圳）有限公司               　　　           
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说  明

本合同（示范文本）是根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《保障农民工工资支付条例》等法律法规以及深圳市相关规定，结合深圳市建设工程施工劳务分包市场的实际情况，由深圳市建设工程造价管理站编制而成。
本合同（示范文本）适用于深圳市行政区域内的建设工程施工劳务分包，承包人与劳务分包人可结合建设工程具体情况，参考本合同（示范文本）订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。
任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同（示范文本）及其中的任何部分。
本次印发版次为SFK-2022-01，即2022版第一版。
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[bookmark: _Toc256000139][bookmark: _Toc256000030][bookmark: _Toc23931]第一部分  协议书
承包人(全称)：深圳市环水管网科技服务有限公司    
劳务分包人(全称)：中通建筑工程（深圳）有限公司   
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
[bookmark: _Toc11804][bookmark: _Toc256000140][bookmark: _Toc256000031]一、工程概况
工程名称：2025年-2026年市政供排水管网应急维抢修服务项目劳务年度供应商（中片区）（续签）
工程地点： 深圳市 
[bookmark: _Toc1425][bookmark: _Toc256000032][bookmark: _Toc256000141]二、劳务作业的范围和内容
劳务作业范围：包括但不限于各类管道及阀门(含给水管、雨污水管、阀门)安装等所有人工(包括基本用工、辅助用工超运距用工、人工幅度差、赶工费、加班费等)、辅助材料(甲方提供除外)、甲供材卸车、二次转运费用、小型机械设备配合费、工具，包影响范围内道路及管线临时保护、管线探挖、配合材料送检及现场试验检测、配合资料收集整理及成品半成品保护、工完场清。在报价中包含了税金等完成本合同内及图纸范围内的所有与此相关的一切费用。 
劳务作业内容： 市政供排水管网应急维抢修主要分为维抢修作业及阀门维检修配套作业，具体服务内容包括但不限于对管道破损点制定紧急处置方案，并进行复核、清疏、应急修复等抢修作业，以使其恢复管道过流能力，保障供排水管网的正常运行；阀门维检修配套作业是在阀门、阀门井及其相关设施进行应急或计划性维护时，配套开展的停水、碰通、土方开挖及回填等协助工作。中标单位应当在各自服务区域或临近区域内设置自有基地，并保证紧急情况下响应时间不高于30分钟，以满足维抢修时效的要求。
[bookmark: _Toc256000142][bookmark: _Toc256000033][bookmark: _Toc31576]三、劳务作业工期
劳务作业计划开工日期2025 年 11  月 14  日；
劳务作业计划完工日期2026 年  11 月 13  日；
工期总日历天数：2025年11月14日至2026年11月13日（365日历天）。保修期内（自竣工验收合格之日起两年）因质量问题需返修的，劳务分包人应无条件进行整改直至合格。  
若出现2026年新业务相关的调整，管网科技公司有权提前终止本合同，合同终止时间为管网科技新招标合同生效之日。
[bookmark: _Toc256000034][bookmark: _Toc256000143][bookmark: _Toc23805]四、工作成果的质量标准
劳务分包人完成的工作成果应符合标准：
《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；         
《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；
《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；               
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；         
《室外排水设计标准》GB50014-2021；                        
《给水排水管道原位固化修复技术规程》TCECS559-2018；       
《城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程》T/CECS717-2020；
《深圳市城市规划标准与准则》2014年版。
[bookmark: _Toc256000144][bookmark: _Toc256000035]五、签约合同价
5.1签约合同价（含税）：
给水维抢修中标下浮率为:12%。
排水维抢修中标下浮率为:14%
阀门维检修配套作业中标下浮率为:18%。
暂定合同价（含税）：
人民币（大写）壹仟肆佰捌拾陆万贰仟元整 (¥14862000.00元)；
税率为：9%。
其中：
⑴税金为：人民币（大写）壹佰贰拾贰万柒仟壹佰叁拾柒元陆角壹分(¥ 1227137.61元)；
⑵不含税金额为：人民币（大写）壹仟叁佰陆拾叁万肆仟捌佰陆拾贰元叁角玖分                     (¥13634862.39元)。
承包人付款前，劳务分包人应开具增值税专用发票。本合同约定价格基础为不含税价，不含税价不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，若遇国家税收政策变化导致税率变化时，承包人有权根据不含税价及新适用增值税税率进行增值税税额调整，劳务分包人应无异议，实际支付的金额=当期应支付金额/（1+原增值税税率）×（1+新适用增值税税率），其中原增值税税率为合同签订时国家法定增值税税率，结算金额依据此公式进行调整。
5.2本合同采用的价格形式为第7 项：
⑴工作量清单综合单价；
⑵工种工日单价；
⑶综合工日单价；
⑷建筑面积综合单价；
⑸工程实物量综合单价； 
⑹固定合同总价；
⑺合同双方约定的其他合同价格形式：本项目按照应急维抢修类别签订固定下浮率总合同，按实际发生的作业单分别签订子项合同结算。
[bookmark: _Toc256000036][bookmark: _Toc2255][bookmark: _Toc256000145]六、合同文件的组成
下列文件为本合同的组成部分，共同构成合同文件：
⑴合同协议书；
⑵合同补充条款；
⑶合同专用条款及其附件；
⑷合同通用条款；
⑸技术标准和要求；
⑹图纸；
⑺已标价的工作量清单或者报价清单；
⑻其他合同文件。
[bookmark: _Toc1546][bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc256000146]七、承诺
1.承包人承诺施工项目已经按照法律、法规的规定办理相关施工的审批或者备案手续，并保证按照合同约定以及法律、法规规定的时间和方式向劳务分包人支付合同价款。
2.劳务分包人承诺按照法律、法规、标准、规范的规定以及合同约定完成劳务施工作业工作，确保工程质量和安全。
[bookmark: _Toc256000038][bookmark: _Toc29559][bookmark: _Toc256000147]八、合同订立与生效
本合同订立时间： 2025年     月     日；
订立地点：深圳市福田区
承包人和劳务分包人约定本合同自 双方法人或委托代理人签字并盖章 后生效。
本合同一式8份，均具有同等法律效力，承包人执4 份，劳务分包人执 4 份。










（签署页）
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[bookmark: _Toc256000039][bookmark: _Toc1601][bookmark: _Toc256000148]第二部分   通用条款
[bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc256000149][bookmark: _Toc256000040]1 一般约定
[bookmark: _Toc256000041]1.1词语定义
除上下文另有约定外，下列词语或者表述具有本条所述的含义。
1.1.1“合同”是指协议书中合同文件的组成中约定的文件。
1.1.2“承包合同”是指承包人承接工程与其发包人签署的工程施工合同。该合同是总承包合同或者专业承包合同。
1.1.3“承包人”是指签署本合同将其承接的工程施工中的劳务发包给劳务作业分包人的施工总承包人或者专业工程承包人。
1.1.4“劳务分包人”是指签署本合同承接承包人承接的工程施工中的劳务作业工作的分包人。
1.1.5“签约合同价”是指承包人和劳务分包人在合同协议书中确定的总金额，包含税金。
1.1.6“合同价格”是指承包人用于支付劳务分包人按照合同约定完成劳务作业范围和内容下全部劳务作业工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.7“劳务工人工资专用账户”是指承包人在工程建设项目所在地银行开立的，专项用于支付劳务工人工资的专用存款账户。
1.1.8“实名制管理”是指利用实名制信息管理系统，采集建设工程项目人员身份信息、居住信息、劳动关系、工资发放、考勤信息、工作经历、良好行为及不良行为、执业证书、安全培训证书等基本信息，建立现场人员的信息档案，对建设工程项目人员进行组织化、信息化管理的制度。
1.1.9“标准和规范”是指合同履行期间施行的建设工程施工有关的国家、地方或者行业的建设工程施工标准、规范、规程等。
1.1.10“阶段验收”是指按照施工工序以及验收标准、规范、规程等规定的要求，对施工过程中完成的某一阶段的工作内容进行的过程验收。
1.1.11“法律”是指合同履行期间施行的法律、法规、地方法规和规章。
1.1.12“基准日期”是指合同当事人签署劳务分包合同前28日的日期。
1.1.13“通知”是指合同履行过程中一方向另一方发出的名为通知、指令、联系函、请求、要求、意见、决定等的书面文件。
1.1.14“小时或天”是指：合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
[bookmark: _Toc256000042]1.2合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有任何冲突、歧义或者不一致，除专用条款另有约定外，合同文件的优先顺序如下：
⑴合同协议书；
⑵合同补充条款；
⑶合同专用条款及其附件；
⑷合同通用条款；
⑸技术标准和要求；
⑹图纸；
⑺已标价的工作量清单或者报价清单；
⑻其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 
上述各项合同文件包括合同双方就该合同文件所作出的补充或者修改，属于同一类内容的文件，应以签署时间最新的为准。
[bookmark: _Toc256000043]1.3通知
1.3.1任何一方均应采用书面形式向对方发出通知，并按照约定的期限和地点送达另一方。
1.3.2合同双方应在专用条款中约定联系方式，明确各自的接收人以及接收地点。任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知另一方。因一方未及时通知另一方发生接收人或者接收地点变更而导致无法送达的，应承担相应的责任。
1.3.3任何一方发出的通知，应注明通知的目的，并作出清晰明确的描述。
1.3.4任何一方均应及时签收另一方送达的通知，不得以不同意通知内容等为由拒绝签收。一方拒不签收另一方通知的，视为认可该通知的内容。
[bookmark: _Toc256000044]1.4标准和规范
1.4.1遵守标准和规范
合同双方均应遵守建设工程项目施工期间施行的国家、行业以及地方的施工和验收的标准、规范、规程等。承包人应遵守标准和规范的要求，履行施工技术和管理职责。劳务分包人应遵守标准和规范的要求，履行施工劳务作业职责。
1.4.2特殊要求
承包人基于承包合同中的要求，对施工劳务作业有高于标准和规范的要求的，应在专用条款中予以约定。
[bookmark: _Toc256000045]1.5施工文件的提供
1.5.1图纸的提供和交底
承包人应按照专用条款约定的时间、数量和内容免费向劳务分包人提供完成劳务作业所需的图纸，并根据施工要求一次性或者根据劳务作业进度情况分阶段对图纸进行施工技术要求交底。
劳务分包人收到承包人提供的图纸后，应在合理的时间内就图纸中影响施工的差错、遗漏或者缺陷通知承包人。该通知的内容应满足第1.3款〔通知〕的要求。承包人应就该通知的内容进行复核，将复核结果及指示通知劳务分包人，并同时就存在的差错、遗漏或者缺陷提交项目总监理工程师或者建设单位。
因提供图纸迟延或者图纸存在差错、遗漏、缺陷造成工期延误和（或）劳务分包人费用增加的，按照第19条〔索赔〕约定处理。
1.5.2承包人文件
承包人应向劳务分包人提供施工组织设计、进度计划、专项施工方案、材料供应计划等为进行施工编制的文件。对承包人文件有特殊要求的，应在专用条款中约定。
1.5.3劳务分包人文件
劳务分包人应按照专用条款约定的时间、数量、具体内容要求提供应由其编制的与工程劳务作业有关的文件。同时该等文件应制备一份复制件保留在施工现场备查。
承包人应就劳务分包人提交的文件进行审查。承包人审查时限应符合专用条款的约定。审查结果应按照第1.3款〔通知〕的约定通知劳务分包人。
[bookmark: _Toc256000046]1.6保密
1.6.1劳务分包人应对组成合同的文件或者承包人提供的信息负有保密义务，未经承包人事先同意，不应通过任何方式发布或者提供给第三方有关合同文件、信息的任何细节。劳务分包人为履行合同义务的使用除外。因履行义务需要获得第三方技术、设备、咨询等必须提供合同文件以及信息的，应要求第三方履行保密义务。
1.6.2承包人对劳务分包人提供的技术资料或者信息负有保密义务，未经劳务分包人事先同意，不应通过任何方式发布或者提供给第三方该等技术资料或者信息的任何细节。承包人为履行合同义务的使用除外。承包人因履行义务需要获得第三方技术、设备、咨询等必须提供劳务分包人的技术文件、信息的，应要求第三方履行保密义务。
1.6.3以下情形下本条约定的保密义务不适用：
⑴一方提供给另一方之前，另一方已经掌握并且没有保密义务的；
⑵已经向公众或者行业普遍提供的；
⑶一方已经通过合法途径获得且不需承担保密义务的；
⑷法律规定应向有关单位或者个人提供的；
⑸合同双方在专用条款约定可以向第三方提供的。
[bookmark: _Toc256000047]1.7禁止再分包或转包
劳务分包人不得将本合同项目的劳务作业部分或者全部再分包或转包给他人。
[bookmark: _Toc1907][bookmark: _Toc256000150][bookmark: _Toc256000048]2 承包人的权利与义务
2.1 应组建与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、造价、安全和质量进行管理和控制；
2.2 应根据施工的需要一次性或者分阶段提供施工所需的图纸以及作为施工依据的其他技术资料；
2.3应根据施工工作需要，于开工前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；
2.4负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标、编制施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、工程量计量、检测、试验化验的控制、监督、检查和验收；
2.5负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集及交工验收；
2.6应统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及工作场地；
2.7应及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施，保证施工需要；
2.8负责与建设单位、监理、设计、现场其他施工单位及有关部门联系，协调现场工作关系；
2.9劳务分包人按约定实施劳务作业工作，必须由承包人或工作场地内的第三方进行配合时，承包人应配合劳务分包人的工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，承包人承担配合发生的费用；
2.10应按时足额向劳务分包人支付本合同约定的合同价款；
2.11可随时对劳务分包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量问题提出整改要求；
2.12应遵守安全技术规范和法律法规的要求，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全；
2.13应按照法律法规的规定，为本项目作业人员办理工伤保险；
2.14应履行现场工人的职业训练职责，按照深圳市建设行业产业工人职业训练以及职业训练的经费计取等有关规定，计取和使用产业工人职业训练专项经费及开展产业工人职业训练，制定产业工人训练计划，组织劳务分包人员参加质量安全基础训练（入门级），妥善保存产业工人年度训练计划、职业训练管理和实施情况相关资料。合同双方应就专项经费的计取和使用在专用条款中进行约定。
2.15为履行本合同，可以合理推断的其他应由承包人承担的义务以及应享有的权利；
2.16合同双方在专用条款中对承包人的权利与义务作出的其他约定。
[bookmark: _Toc8468][bookmark: _Toc256000151][bookmark: _Toc256000049]3 劳务分包人的权利与义务
3.1应对本合同劳务分包范围内的劳务作业成果质量向承包人负责；
3.2承包人要求提供劳务分包人履行合同义务所需的合理的资料或者信息时，劳务分包人应予以提供；
3.3应组织自有成建制的、工种配套的人员实施劳务作业工作，并按照实名制管理制度的要求将其管理人员、作业人员登记造册报送承包人，特殊工种的作业人员应按照规定持有相应的资格证书；
3.4应在进场前依照劳动法律法规的规定对与其建立劳动关系的人员办理用工手续；
3.5应根据施工组织设计总进度计划的要求，提交月进度施工计划，有阶段工期要求的提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人审核后严格实施；
3.6应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织劳务作业，确保工程质量达到约定的标准；
3.7应科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；
3.8应加强安全教育，认真执行建设行政主管部门及生态环境、消防、城市管理等有关部门对工作现场的管理规定，做到文明施工，创建标准化工地；
3.9应承担因自身原因造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱的各种罚款及损失；
3.10应自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查，按照要求对劳务作业过程中的违法、违规行为或者劳务作业成果缺陷进行整改；
3.11应配合承包人对隐蔽工程的验收、工程竣工的验收；
3.12应接受承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；
3.13承包人或第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按承包人的指令予以配合，但配合发生的费用和工期延误由承包人承担；
3.14应按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合承包人办理工序交接、质量验收和计量工作；
3.15应做好工作场地周围建筑物、构筑物和地下管线以及暂停工作期间已施工工程的成品保护工作，如有损坏，劳务分包人承担因自身原因造成的一切经济损失及各种罚款；
3.16劳务作业中发现文物、化石或者其他有地质研究、考古价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并及时通知承包人；
3.17劳务作业成果经验收合格，具备移交条件时，应及时按照约定或者承包人的指示将劳务作业成果交付承包人；
3.18在移交承包人之前，应根据要求做好成品保护工作；
3.19为履行本合同，可以合理推断的其他应由劳务分包人承担的义务以及应享有的权利；
3.20合同双方在专用条款中对劳务分包人的权利与义务作出的其他约定。
[bookmark: _Toc23076][bookmark: _Toc256000050][bookmark: _Toc256000152]4 代表及工种负责人
4.1承包人应在专用条款中明确其派驻施工现场进行劳务作业管理的承包人代表的姓名、联系方式以及授权范围等事项。承包人代表在授权的范围内，负责处理合同履行过程中与承包人有关的具体事项。
4.2劳务作业时承包人应委派具备相应专业技术能力的专业人员负责劳务作业的技术、安全管理工作。
4.3劳务分包人应在专用条款中明确其派驻施工现场进行劳务作业管理的劳务分包人代表、技术负责人、安全生产管理人员的姓名、联系方式以及授权等事项。劳务分包人代表在授权范围内，负责处理合同履行过程中与劳务分包人有关的具体事项。
劳务分包人代表必须具有相应的劳务作业技术与安全管理经验，并应常驻施工现场。劳务分包人代表暂时离开施工现场应事先通知承包人并委托有相应技术和经验的人员代行离开期间的工作。劳务分包人代表应在准许的时间内返回施工现场履行职责。
劳务分包人委派的专职安全生产管理人员应具有相应的资格证书。
4.4劳务分包人代表应按照合同约定组织劳务作业。紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与承包人代表取得联系的情况下，应先采取必要的措施保证人员和财产的安全，并在合理的时间内将事件报告承包人。
4.5承包人更换承包人代表，劳务分包人更换劳务分包人代表、技术负责人或者专职安全管理人员的，应提前7天书面通知另一方。劳务分包人更换劳务分包人代表、技术负责人、专职安全管理人员的，新劳务分包人代表、技术负责人、专职安全管理人员的资历应获得承包人的认可，否则不得更换。承包人未按照约定通知劳务分包人更换承包人代表，因此影响劳务作业的，增加的费用或者工期应由承包人承担。劳务分包人擅自更换劳务分包人代表、技术负责人或者专职安全管理人员的应按照专用条款的约定承担违约责任。
4.6承包人有权要求劳务分包人更换不称职的劳务分包人代表、技术负责人或者专职安全管理人员。承包人要求更换劳务分包人代表、技术负责人或者专职安全管理人员的通知中应详细列明要求更换的理由。劳务分包人应在接到承包人上述更换通知后14天内更换具备相应技术和经验的劳务分包人代表、技术负责人或者专职安全管理人员。劳务分包人应将替任劳务分包人代表、技术负责人或者专职安全管理人员的资料事先提交承包人审核。劳务分包人拒绝更换的应按照专用条款的约定承担违约责任。
4.7劳务分包人应为每一作业工种委派一名工种负责人，具体负责并参与该工种的作业及管理工作。工种负责人应具有相应的劳务作业培训记录，有资格要求的还应具有相应的资格证书。承包人有权要求劳务分包人提供劳务工种负责人的资格证书进行核查。劳务工种负责人不能满足劳务作业要求的，承包人有权要求更换。劳务分包人应在7天内予以更换，拒绝更换的应按照专用条款的约定承担违约责任。承包人的更换通知应详细说明更换劳务工种负责人的理由，未说明具体理由的，劳务分包人有权拒绝更换。
[bookmark: _Toc256000153][bookmark: _Toc256000051][bookmark: _Toc29901]5 劳务作业人员及相关管理要求
[bookmark: _Toc256000052]5.1施工现场实名制管理
5.1.1合同双方均应遵守建设工程项目人员实名制管理要求，接受建设行政主管部门的监督管理。
5.1.2承包人应对项目的实名制工作负总责，并实施以下工作：
⑴建立健全项目人员登记、考勤、劳动合同签订、工资发放等劳务用工管理制度。
⑵在实名制信息系统录入项目管理人员及工作人员信息，包括项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人及其他项目工作人员、劳务工人。
⑶开工前，配备实名制管理设备，配备实名制管理员对项目人员进行管理。
⑷对劳务分包人的项目管理人员和劳务工人按照建设行政主管部门的要求进行管理。
5.1.3劳务分包人应积极配合建设单位、承包人落实实名制管理工作，如实提供个人身份等实名制要求的基本信息。
劳务分包人应按照实名制管理要求采集人员信息、个人近期证件照（3个月内）、居住信息、移动电话、劳动关系、工资发放、考勤信息、工作经历及业绩、良好行为及不良行为、执业（岗位）资格证书或者职称证书、安全培训证书、工种、特种作业证书等，并向承包人诚实申报采集的信息。
人员信息是指人脸、虹膜、指纹、掌型、二代身份证等个人信息。
5.1.4劳务分包人应在人员进场前，依法与招用的劳务工人签订劳动合同并严格履行，及时组织现场工人按规定进行考勤，完成考勤记录并上传至实名制信息管理系统。班组及劳务工人进场和退场时，劳务分包人应要求其签署进场承诺书和退场确认书。
5.1.5劳务分包人雇佣的劳务作业人员应在进场作业前完成深圳市质量安全基础训练并向承包人提供训练基地发放的入门级训练证书。进场后应组织劳务工人进行岗前安全培训、三级教育培训及继续教育培训，并将培训考核等信息归档提交给承包人及时录入实名制信息管理系统。
5.1.6承包人应对录入实名制信息管理系统的各项信息进行动态检查，确保信息的全面、真实、准确。劳务分包人应配合承包人的监督检查，对进出施工现场的人员进行校验，强化施工现场考勤管理，不得组织身份信息未通过校验的人员进入施工现场。
5.1.7实名制信息管理系统与劳务工人工资分账管理对接。因劳务分包人提供的信息弄虚作假造成拖欠劳务工人工资的，责任由劳务分包人承担。
5.1.8人员信息识别设备发生的费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc256000053]5.2劳务工人工资专用账户管理
5.2.1承包人应按照有关规定开设劳务工人工资专用账户，专项用于支付本工程建设项目劳务工人工资。承包人应妥善保存开设、使用劳务工人工资专用账户的有关资料。
5.2.2工程完工且未拖欠劳务工人工资的，承包人公示30天并向所在地人力资源行政主管部门、相关行业工程建设行政主管部门出具无拖欠劳务工工资承诺书后，方可申请注销劳务工人工资专用账户，账户内余额归承包人所有。
5.2.3承包人应按照规定配备劳资专管员，对劳务分包人劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核劳务分包人编制的劳务工人工资支付表。劳务分包人应予以配合。
5.2.4劳务分包人的劳务工人工资由承包人通过劳务工人工资专用账户进行代发。劳务分包人应按月考核劳务工人工作量并编制工资支付表，经劳务工人本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交承包人。承包人通过劳务工人工资专用账户直接将工资支付到劳务工人本人的银行账户。工资代发后，承包人向劳务分包人提供代发工资凭证。
5.2.5劳务工人工资专用账户所绑定的劳务工人本人的社会保障卡或者银行卡，劳务分包人或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。
5.2.6承包人应按照规定在施工现场设立维权信息公示牌。
[bookmark: _Toc256000054]5.3劳务作业人员及现场管理
5.3.1劳务分包人应组织具有相应资格证书且满足劳务作业要求的劳务工人实施劳务作业，并根据劳务作业方案和进度的实际需要及时对劳务工人的数量进行调配。
5.3.2劳务分包人应按照建设行政主管部门的规定配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员应负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录、现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况、对作业人员违规违章行为予以纠正和查处、对施工现场存在的安全隐患有权责令立即改正。
5.3.3承包人有权随时检查劳务工人的有效证件及岗位证书。特种作业人员必须按照法律规定取得相应资格证书。承包人有权禁止未持有有效证件或者特种作业资格证书的人员进入施工现场，对已经进入施工现场的此类人员，有权要求劳务分包人予以清退。
5.3.4承包人有权要求劳务分包人更换违反质量、安全管理等不能履行职责和作业规程的人员。劳务分包人应予以更换。劳务分包人拒绝更换的，应按照专用条款的约定承担违约责任。
5.3.5劳务分包人应执行安全技术规范，按照承包人编制的安全施工方案进行劳务作业，采取安全防护措施，提供安全防护设备，保障施工安全。劳务分包人不得要求劳务工人违反安全管理规定进行劳务作业。劳务分包人应承担因其违反安全管理规定引起的安全事故责任。承包人作出的指示违反安全管理规定的，劳务分包人有权予以拒绝。因承包人违规指示造成事故的应与劳务分包人按照过错分担责任。
5.3.6劳务分包人应随时接受承包人、建设单位、监理单位、政府部门的安全监督检查，并按照检查结果进行整改。发生安全生产事故的，劳务分包人应立即通知承包人，并采取有效措施进行抢救，减少人员伤亡和财产损失。
5.3.7劳务分包人应服从承包人对施工现场的统一管理，按照现场布置要求堆放材料、设备、机具等，并配合承包人按照标准化工地的要求设置标识标牌。由劳务分包人对其生活区进行管理并承担相应责任。
5.3.8劳务分包人应按照国家劳动保护的规定，为劳务工人提供劳动保护措施。劳务工人作业中受到伤害或者患有职业病的，劳务分包人应及时采取措施予以救治。劳务分包人应按照法律规定安排劳务工人休息、休假，确因施工需要加班加点的，应及时予以补休，保障劳务工人的身心健康。
5.3.9除合同双方在专用条款中对膳食、住宿条件的提供另行约定外，劳务分包人应为劳务工人提供必要的膳食和住宿等生活条件，并持续对生活条件进行管理。生活条件应满足国家有关卫生、安全等标准的要求。
5.3.10劳务分包人应遵守建设、生态环境、消防、城市管理等有关部门对工作现场的管理规定，对劳务作业过程中可能引起的消防安全以及大气、水、噪音以及固体废物等污染采取防范措施，并对发生的消防事故和环境污染承担责任。
[bookmark: _Toc3127][bookmark: _Toc256000055][bookmark: _Toc256000154]6 劳务作业期限及进度
[bookmark: _Toc256000056]6.1劳务作业方案
承包人负责编制施工组织设计，施工组织设计应包括：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保障措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护措施、成本控制措施等。在劳务作业过程中，承包人对施工组织设计进行修订的，应及时通知劳务分包人。
劳务分包人应根据承包人的要求及施工组织设计的内容编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机械、设备、材料以及周转材料供应计划等。劳务作业方案经承包人审核后方可实施。
劳务分包人应按照专用条款中约定的时间提交劳务作业方案。
[bookmark: _Toc256000057]6.2劳务作业的开始
除专用条款另有约定外，合同双方应按照施工组织设计和劳务作业方案完成如下劳务作业准备工作：
⑴承包人负责工程测量、观测、技术交底、组织图纸会审、材料供应、施工机械设备进场；
⑵劳务分包人组织劳务作业人员，作业人员应满足各阶段岗位资格的要求；
⑶劳务分包人落实安全文明措施、环境保护措施。
[bookmark: _Toc256000058]6.3劳务作业开始的通知
承包人应在开始劳务作业日期7天前通知劳务分包人。劳务分包人应按照劳务作业方案组织人员进场开始工作。除专用条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工之日起56天内发出开始劳务作业通知的，劳务分包人有权解除合同。由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限，以及劳务分包人应获得的合理利润。
[bookmark: _Toc256000059]6.4作业进度延误
6.4.1 因承包人原因导致劳务作业期限延误
在合同履行过程中，因下列情况导致费用增加和（或）劳务作业期限延误的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的期限，以及劳务分包人应获得的合理利润：
⑴承包人未能按合同约定提供图纸或者技术资料，影响劳务作业的；
⑵承包人未能提供合同约定的劳务作业条件，影响劳务作业的；
⑶承包人未能在合理时间内作出指示，致使劳务作业不能正常进行的；
⑷承包人未能按合同约定提供机械、设备、材料以及周转材料等，影响劳务作业的；
⑸承包人未能按合同约定支付劳务分包合同价款的；
⑹合同约定的其他情形。
合同双方在专用条款中对增加费用、工期顺延、利润具体计算及支付方式进行约定。
6.4.2因劳务分包人原因导致劳务作业期限延误
因劳务分包人原因造成劳务作业期限延误的，劳务分包人应承担工期延误的责任。因工期延误给承包人造成损失的，劳务分包人应按照专用条款的约定予以赔偿。劳务分包人承担工期延误的违约责任后，不影响其按照合同约定继续履行义务。
[bookmark: _Toc256000155][bookmark: _Toc256000060][bookmark: _Toc9470]7 机械、设备、材料的提供
7.1劳务分包人应在收到施工图纸、施工组织设计后按照专用条款约定的时间向承包人提交施工机械、设备、材料以及周转材料供应计划。供应计划经承包人审核确认后，承包人应按照供应计划组织机械、设备、材料以及周转材料进场。进场机械、设备、材料的品种、规格、型号、质量、性能、数量和进场时间应满足劳务作业和保证工程质量以及施工安全的要求。承包人供应的机械、设备、材料以及周转材料清单作为本合同的附件。
7.2承包人提供的机械、设备应在安装调试完毕，经检查符合安全使用要求后方可投入劳务作业使用，需要有关部门检验检测的应通过有关部门的检验检测后方可投入劳务作业使用。根据约定若由劳务分包人提供操作人员的，相关操作人员应具有相应的作业资格证书。
材料进场后，劳务分包人对入场材料应进行验收，核实材料的规格、型号、数量是否满足施工的要求。材料需要检验检测的，应按照相关规定送检。承包人对提供的材料质量负责。
双方可以在专用条款中约定送检或者报验的主体。若合同双方未约定的，应由承包人完成材料的送检和机械、设备的报验工作。
7.3不得由劳务分包人提供或者采购大型设备、机械、主要材料以及提供或者租赁周转材料。合同双方可在专用条款中约定由劳务分包人提供的低值易耗的小型机具和辅材。
7.4劳务分包人应妥善保管和使用承包人提供给劳务分包人使用的机械、设备、材料以及周转材料，并接受承包人对使用情况的监督检查。因劳务分包人保管不善、未合理使用、违章操作等造成机械、设备、材料以及周转材料丢失或损毁的，劳务分包人应予以赔偿，并承担因此造成其他损失。
合同双方应在专用条款中就机械、设备、主要材料及周转材料的保管责任进行约定。
7.5劳务分包人应合理使用承包人提供的材料，避免浪费。材料的损耗应在合理的损耗范围内，超过合理的损耗范围的，劳务分包人应承担超出部分的材料费用。合同双方可以在专用条款中约定材料的合理损耗率以及消耗量的计算方式。材料费用以承包人实际采购的费用确定。
[bookmark: _Toc15879][bookmark: _Toc256000061][bookmark: _Toc256000156]8 安全文明施工及安全事故处理
8.1劳务分包人应遵守有关工程建设安全生产及文明施工的管理规定，严格按照安全文明施工标准、安全规程以及承包人制定的安全文明施工措施和方案进行工作，随时接受执法人员依法实施的安全监督检查。由于劳务分包人违章作业造成事故的责任和因此发生的费用，由劳务分包人承担。合同双方可就安全文明施工各项措施的责任进行约定。合同双方在专用条款中对劳务分包人安全生产及文明施工有特殊要求的，劳务分包人应按照约定执行。
8.2承包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。承包人及其工作人员不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行工作。因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。
8.3在现场发现化石、文物的，劳务分包人应立即保护好现场并通知承包人代表，同时应根据承包人以及文物管理部门的要求采取妥善保护措施。承包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如隐瞒不报或报告不及时，致使上述化石、文物遭受破坏，责任人依法承担相应责任。
8.4发生重大伤亡及其他安全事故的，劳务分包人应立即通知承包人并按相关规定立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理。合同双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，做好必要的记录和拍照。事故责任由责任方承担，合同双方对事故责任有争议时，应根据政府有关部门对事故责任调查结果进行认定或者按照合同约定的纠纷解决方式解决。
8.5安全生产事故发生后，合同双方应积极按照相关规定配合提交材料办理工伤认定、办理工伤保险待遇、保险理赔手续。因一方拒绝配合而导致无法获得的工伤保险待遇或者保险赔付，应由其承担相应的责任，另一方有权向其追偿。
[bookmark: _Toc256000157][bookmark: _Toc1916][bookmark: _Toc256000062]9 合同价格形式
9.1合同双方可以在专用条款中约定选择下列合同价格形式。约定的合同价格形式可以是其中的一种或者几种的组合。无论采用何种价格形式，均应保障安全文明施工费用满足工程劳务作业安全文明措施的需要。
⑴工作量清单综合单价；
⑵工种工日单价；
⑶综合工日单价；
⑷建筑面积综合单价；
⑸工程实物量综合单价； 
⑹固定合同总价；
⑺合同双方约定的其他合同价格形式。
9.2施工中发生的零星用工或者停工、窝工的价格由合同双方在专用条款中约定。零星用工的工作量或者停工、窝工的时间由双方确认。
9.3工作量清单综合单价的合同价格形式，是指合同当事人约定以工作量清单及其劳务费综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同价格形式，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用条款中约定劳务费综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因劳务人工价格波动引起的调整按第10.1款约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第10.2款约定执行。
9.4工种工日单价的合同价格形式，是指合同当事人约定以不同工种工日数及各工种单日综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同价格形式，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用条款中约定工种工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因劳务人工价格波动引起的调整按第10.1款约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第10.2款约定执行。
9.5综合工日单价的合同价格形式，是指合同当事人约定以工日数以及综合工日单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同价格形式，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用条款中约定综合工日单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因劳务人工价格波动引起的调整按第10.1款约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第10.2款约定执行。
9.6建筑面积综合单价的合同价格形式，是指合同当事人约定以建筑面积以及每单位建筑面积综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同价格形式，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用条款中约定建筑面积综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因劳务人工价格波动引起的调整按第10.1款约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第10.2款约定执行。
除专用条款另有约定外，建筑面积应按照现行的建筑面积计算规范进行计算。
若因合同解除等原因，工程未完成，无法按照建筑面积计取劳务价款的，应按照专用条款的约定价款计取方式处理。
9.7工程实物量综合单价的合同价格形式，是指合同当事人约定以工程实物量清单及其劳务费综合单价进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同价格形式，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用条款中约定劳务费综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因劳务人工价格波动引起的调整按第10.1款约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第10.2款约定执行。
9.8固定合同总价的合同价格形式，是指合同当事人约定以施工图、已标价工作量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的劳务分包合同价格形式，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用条款中约定合同价格包含的工作范围、风险范围，并约定风险范围外、工作范围外的合同价格的调整方法，其中因劳务人工价格波动引起的调整按第10.1款约定执行、因法律变化引起的劳务作业价格调整按第10.2款约定执行。
9.9合同双方可以在专用条款中约定其他合同价格形式。
[bookmark: _Toc256000063][bookmark: _Toc256000158][bookmark: _Toc29020]10 合同价格的调整
10.1合同履行期间，劳务人工价格波动超过合同双方在专用条款约定的范围，劳务合同价格可参照国家或者地方建设主管部门发布的人工价格或者人工费指数，按专用条款约定的调整方式进行调整。
因劳务分包人原因造成劳务作业期限延误的，延误期间出现人工价格调整时，价格上涨的，劳务分包人无权要求调整；价格下调的，承包人有权要求调减。
10.2基准日期后因法律变化导致劳务费用发生变化的，劳务费用增加的，劳务分包人有权要求调整合同价格；劳务费用减少的，承包人有权要求调整合同价格。
因劳务分包人原因延误劳务作业期限的，延误期间出现法律变化引起劳务费用增加的，劳务分包人无权要求调整合同价格；劳务费用减少的，承包人有权要求调整合同价格。
调整方式、方法由合同双方在专用条款中约定。
[bookmark: _Toc5422][bookmark: _Toc256000064][bookmark: _Toc256000159]11 劳务作业的计量
11.1劳务作业的计量应按照专用条款约定的具体计量方式方法及依据进行。
11.2劳务作业的计量应按月进行，合同双方在专用条款中另有约定的除外。
11.3劳务分包人应于每月25日前向承包人报送上月20日至本月19日完成的工作量报告并附具工作量报告表和有关资料，满足支付条件的还应提交进度款付款申请单。
承包人应在收到劳务分包人提交的工作量报告后7天内完成审核，并书面回复劳务分包人。承包人对工作量有异议的，可以要求共同进行复核或者复测，劳务分包人应予以配合。承包人审核确定的工作量作为进度款支付的依据。
承包人未在7天内完成审核或提出异议的，劳务分包人提交的工作量报告视为进度款支付的依据。
11.4对劳务分包人超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工作量，承包人不予计量。
[bookmark: _Toc256000160][bookmark: _Toc10451][bookmark: _Toc256000065]12 工作变更及变更价款确定
12.1劳务作业中如需发生对原作业内容的变更，承包人应提前以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供为完成变更后的劳务作业所需的图纸、说明或者指示等资料。
12.2劳务分包人应按变更通知进行劳务作业。
12.3劳务分包人根据现场实际情况提出的合理建议，涉及到工程变更和对原定材料的更换以及增加工程量的，必须经承包人同意并签字确认后方可实施。未经承包人确认同意，劳务分包人不得自行变更，如果劳务分包人擅自变更设计或对原定材料进行更换，由此发生的费用或造成的损失，由劳务分包人承担。
12.4发生工作变更后，应按照专用条款约定的方法确定变更合同价格。
12.5因工作变更引起作业时间变化的，合同双方均可要求调整作业工期。
[bookmark: _Toc17992][bookmark: _Toc256000161][bookmark: _Toc256000066]13 支付
13.1承包人应按照专用条款的约定向劳务分包人支付预付款。除专用条款另有约定外，预付款在进度款支付时同比例扣回。
13.2除专用条款另有约定外，承包人付款周期应与合同约定的计量周期一致。承包人应按照约定支付进度款。计量周期和支付周期的约定不得影响劳务工人工资的及时足额支付。
13.3除专用条款另有约定外，劳务分包人提交的进度付款申请应包括以下内容：
⑴截至本次付款周期已经完成的工作及其价款金额；
⑵本期增加或者扣减的变更金额；
⑶应扣减的返还预付款金额；
⑷应增加或者扣减的索赔金额；
⑸对以往进度付款错误的修正以及应增加或者扣减的金额；
⑹本期进度款中应付的工人工资总额及明细表；
⑺其他应增加或者扣减的金额。
13.4劳务分包人应在提交工作量报告日期届满前提交进度款付款申请单，并附上完整的工作量报告和有关资料。
13.5除专用条款另有约定外，承包人应在收到进度付款申请后7天内审核完毕并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审核或者未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。承包人有异议的，有权要求劳务分包人7天内对进度付款申请进行修正并提供相应的补充资料。承包人应对无异议的部分先行签发进度款支付证书。
13.6承包人签发的进度款支付证书，不表示承包人认可劳务分包人实际完成相应的工作且已经获得承包人的同意、批准或者验收等。对已发出的进度款支付证书发现与实际不符或者错误、遗漏、重复等情形的，合同双方均有权提出修改意见，经核实后予以修正。
13.7进度款支付的具体比例或者金额由合同双方在专用条款中约定，该比例或金额不得影响劳务工人工资的及时足额支付。
13.8除专用条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后14天内，完成对劳务分包人的完工结算支付。
13.9承包人应按照劳务工人工资支付的相关规定以及本合同的约定，直接将当期的劳务工人工资支付至劳务工人工资专用账户中，剩余的当期应付进度款支付至劳务分包人银行账户。
13.10劳务分包人应按照税务管理的规定开具发票以及提供相关税务资料，具体要求由合同双方在专用条款中约定。
[bookmark: _Toc9134][bookmark: _Toc256000162][bookmark: _Toc256000067]14 验收与交付
14.1劳务分包人应按照施工标准、规范、规程、施工图纸、施工组织方案、劳务作业方案以及承包人的指示进行劳务作业，完成的劳务作业成果应满足建设工程验收规范、规程、标准的要求。
14.2承包人有权对劳务分包人的劳务作业过程进行检查监督，对不能满足施工标准、规范、规程、施工图纸、施工组织方案、劳务作业方案以及承包人指示的劳务作业，有权要求劳务分包人立即予以纠正，以保障劳务作业成果的质量。
14.3除专用条款另有约定外，劳务分包人应按照施工工序、验收标准、规范、规程等要求分阶段通知承包人对各阶段的劳务作业成果进行阶段验收。劳务分包人的通知应提前24小时送达承包人。劳务分包人应就验收中发现的质量问题进行整改，以满足质量要求。未按约定的阶段报承包人组织验收的，不得进入下一道工序的劳务作业；如已实施，承包人有权要求劳务分包人剥离已完成的下一道工序的劳务作业成果，以便对工程质量进行检查，并且因此发生的费用、延误的工期以及造成的损失由劳务分包人承担。因承包人不及时验收造成的停工、窝工，承包人应赔偿劳务分包人因此发生的停工、窝工损失。合同双方可以在专用条款中对停工、窝工的损失金额或者计算方法进行约定。
14.4劳务分包人应根据承包人通知列席对其承包劳务作业工作内容的工程竣工验收。因劳务分包人原因造成的验收不合格，劳务分包人应承担整改责任，直至验收合格。劳务分包人承担整改责任并不免除本合同约定的因此应承担的其他责任。因承包人原因造成的验收不合格，由承包人承担整改责任，造成劳务分包人增加工作量的，承包人应赔偿劳务分包人因此发生的费用。
14.5劳务作业工作完成并经阶段验收合格后，劳务分包人应根据合同约定将劳务作业成果一次性或者分阶段交付给承包人。合同双方可以在专用条款中约定具体的交付条件和时间。
[bookmark: _Toc27992][bookmark: _Toc256000068][bookmark: _Toc256000163]15 劳务作业完工结算
15.1劳务分包人应自全部劳务作业完工并经阶段验收合格后28天内，向承包人提交完工结算申请并附具完整的结算资料。完工结算申请应包括：
⑴完工结算的合同价格以及计算书；
⑵承包人已经支付的合同价款；
⑶根据合同约定或者法律规定应扣减的款项；
⑷承包人还应支付的合同价款。
15.2除专用条款另有约定外，承包人应在收到完工结算申请后28天内进行审核确认，并向劳务分包人签发完工付款证书。承包人对完工结算申请有异议的，应在28天内以通知形式提出异议，且有权要求劳务分包人进行修正并提供相应资料。劳务分包人应在收到异议通知后14天内提交修正后的申请以及补充资料。
承包人未在28天内完成审核且未提出异议的，视为认可劳务分包人提交的结算申请，并应签发完工付款证书。承包人未签发完工付款证书的，视为在第29天时签发。
劳务分包人未在异议通知后14天内提交修正后的完工结算申请并补充提交资料的，视为承包人的异议成立，承包人可据此签发完工付款证书。
15.3承包人应按照第13条〔支付〕的约定完成支付。
[bookmark: _Toc8505][bookmark: _Toc256000069][bookmark: _Toc256000164]16 不可抗力
16.1不可抗力事件是指合同双方在订立合同时无法预见，在合同履行过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发事件，包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝和专用条款约定的大风、暴雨、高温等自然灾害，以至于本合同部分或全部不能继续履行。
16.2不可抗力发生后，承包人和劳务分包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，按照约定的争议解决方式处理。
16.3合同双方应按照下列程序处理不可抗力事件：
⑴不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知承包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，承包人应协助劳务分包人采取措施。承包人认为应暂停施工的，劳务分包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人应向承包人通报受害情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生的，劳务分包人应每隔7天向承包人报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，劳务分包人应向承包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。通知应满足第1.3款〔通知〕约定的要求。
⑵不可抗力发生后，任何一方当事人因没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
⑶因任何一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的迟延履行责任。
16.4因不可抗力事件导致的费用损失及工期延误由承包人和劳务分包人按以下方法分别承担：
⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；
⑵承包人、劳务分包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
⑶劳务分包人装备等损坏及停工损失，由劳务分包人承担；承包人提供的施工机械、设备、周转材料等发生损坏及停工损失，由承包人承担；
⑷因不可抗力导致停工期间，劳务分包人应承包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；
⑸工程所需清理、修复费用，由承包人承担；
⑹延误的工期相应顺延。
16.5因不可抗力导致合同无法履行连续超过42天或者累计超过56天的，合同任何一方均可要求解除合同。合同解除后，合同双方应按照第20条〔合同解除〕约定进行结算，确定承包人应支付的款项。该款项应包括：
⑴合同解除前劳务分包人已经完成工作的价款；
⑵劳务分包人已经为工程订购并送达施工现场的小型机具和辅材的价款；
⑶因解除采购合同或者退货发生的费用；
⑷撤离施工现场的劳务分包人人员发生的费用；
⑸按照合同约定在合同解除前应支付给劳务分包人的其他款项；
⑹扣减劳务分包人按照合同约定应向承包人支付的款项；
⑺双方确定的其他款项。
除专用条款另有约定外，合同解除后，承包人应在确定上述款项后28天内支付。
[bookmark: _Toc256000165][bookmark: _Toc28583][bookmark: _Toc256000070]17 保险
17.1承包人应按照社会保险法律法规的规定为本项目购买工伤保险。除合同双方在专用条款中另有约定外，工伤保险费由承包人承担。
合同双方可以根据项目的实际情况为包括承包人、劳务分包人人员在内的项目现场人员购买意外伤害保险，保险承保内容以及保险费用的承担由合同双方在专用条款中约定。
17.2承包人应按照专用条款的约定为其提供的用于现场施工的机械、设备、材料等购买财产保险并承担保险费用。
17.3劳务分包人应按照专用条款的约定为从事危险作业的人员购买保险并承担保险费用。
17.4合同双方应各自按照安全生产监管部门对安全生产保险的有关规定为其生产经营投保安全生产责任保险，并缴纳保险费用。
17.5合同双方应保持各方购买的保险在其施工期间始终处于有效期内且内容符合约定。
17.6因未购买保险或者保险期限届满或者保险内容与约定不符造成不能获得或者不能足额获得保险赔付的，应由责任方承担。
17.7事故发生后，任何一方均应积极采取必要措施防止或者减少损失的发生。一方的人员或者财产发生保险事故后，应及时通知另一方。另一方应根据其购买的保险及时办理保险理赔。
因一方怠于办理保险赔付事宜，使得另一方及其人员无法获得保险赔付的，另一方有权向其追偿。
17.8损失未能获得保险足额赔付，属于共同责任的，双方应按照责任大小按比例承担；若因一方违约或违法造成的，则应由违约或者违法方承担。
[bookmark: _Toc12314][bookmark: _Toc256000071][bookmark: _Toc256000166]18 违约责任
18.1承包人违反本合同的约定，不按时向劳务分包人支付合同价款的，应承担违约责任，并应按全国银行间同业拆借中心受权公布的贷款市场报价利率向劳务分包人支付逾期支付期间的利息。合同双方在专用条款中就承包人迟延付款的违约责任另行约定的除外。
18.2承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，构成违约，应按照专用条款的约定向劳务分包人承担违约责任。造成作业时间延长的，应顺延延误的作业时间。
18.3当劳务分包人违反合同约定，应承担下列违约责任：
⑴因劳务分包人原因导致作业时间延期的，应按照第6.4.2〔因劳务分包人原因导致劳务作业期限延误〕的约定向承包人承担违约责任。
⑵因劳务分包人原因导致工程质量不符合合同约定的质量要求，经采取返工、修理等措施仍不符合合同约定的质量要求时，除承担返工、修理等发生的费用外，还应按照专用条款的约定向承包人承担违约责任。
⑶劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应按照专用条款的约定向承包人承担违约责任。
18.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
[bookmark: _Toc28096][bookmark: _Toc256000072][bookmark: _Toc256000167]19 索赔
19.1在合同履行过程中发生下列情形之一的，可提出索赔：
⑴劳务分包人认为有权要求承包人支付额外的费用或者工期延长的；
⑵承包人认为有权要求劳务分包人承担额外的费用或者减少合同价款的；
⑶任何一方认为有权获得工期、费用之外的权利或者免除其责任的。
19.2除专用条款另有约定外，按下列程序进行索赔：
⑴索赔一方在索赔事件发生后28天内或索赔一方应当知道索赔事件发生后28天内，应向另一方提出索赔意向通知。逾期不提出的，视为放弃索赔；
⑵索赔一方在提出索赔意向通知后28天内，提出赔偿损失的索赔报告及有关资料；
⑶被索赔一方在收到索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求索赔一方进一步补充索赔理由和证据；
⑷被索赔一方在收到索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未作进一步要求的，视为该项索赔已被认可；
⑸当索赔事件持续进行时，索赔一方应阶段性向另一方提出索赔意向通知，在该事件终了后28天内，提交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与第19.2⑶、⑷项约定相同。
19.3劳务分包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给劳务分包人的合同价款中扣除赔付的金额；承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付，如有工期延误的，顺延工期。被索赔一方不接受索赔处理结果的，按第21条〔争议解决〕约定处理。
[bookmark: _Toc256000073][bookmark: _Toc28991][bookmark: _Toc256000168]20 合同解除
20.1本合同因不可抗力无法继续履行的，应按照第16条〔不可抗力〕的约定解除合同。
20.2承包人承接工程的承包合同被解除的，合同双方应解除合同。
20.3下列情形下承包人有权要求解除合同：
⑴劳务分包人将本合同下的劳务作业转包或者再分包给他人的；
⑵劳务分包人的作业质量无法满足合同约定的质量要求，且无法整改或者劳务分包人拒绝整改的；
⑶劳务分包人未按照作业方案组织满足施工作业要求的人员进场施工或者无法按照作业时间完成劳务作业已经造成承包人无法保障工程工期的；
⑷劳务分包人未按照安全生产管理规定要求组织劳务施工，发生安全生产事故或者安全生产措施不到位又拒绝整改的；
⑸因劳务分包人原因导致劳务作业暂停连续超过21天或者累计超过42天的；
⑹专用条款约定可以解除合同的其他情形。
20.4下列情形下劳务分包人有权要求解除合同：
⑴承包人未能按照合同约定的期限发出开始劳务作业通知的；
⑵承包人未按照合同约定代为支付劳务工人工资或者支付工程款超过42天的；
⑶专用条款约定可以解除合同的其他情形。
20.5合同双方可以协商解除本合同。
20.6承包人和劳务分包人应在合同解除后，按照本合同结算条款的约定程序办理结算。
劳务分包人应妥善做好已完工程和现场材料、设备的保护和移交，按照承包人的要求退出施工现场。承包人应为劳务分包人移交场地、已完工程、材料、设备提供配合。
合同解除不影响双方约定的结算、违约责任等合同条款的效力。除明确约定免除责任的情形外，任何一方仍应遵守合同约定的义务要求。
[bookmark: _Toc256000074][bookmark: _Toc17695][bookmark: _Toc256000169]21 争议解决
[bookmark: _Toc256000075]21.1争议的解决方式
21.1.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，承包人与劳务分包人可自行和解，和解不成的可提交专用条款中约定的机构进行调解。和解或调解成功的，承包人与劳务分包人应签订书面和解协议。
21.1.2承包人或劳务分包人一方不愿调解或调解不成的，双方可按专用条款中约定的方式申请仲裁或提起诉讼解决争议。
[bookmark: _Toc256000076]21.2继续履行合同
发生争议后，除非出现下列情况及本合同另有约定的情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
⑵调解要求停止施工，且为双方接受；
⑶仲裁机构要求停止施工；
⑷法院要求停止施工。


[bookmark: _Toc13144][bookmark: _Toc256000170][bookmark: _Toc256000077]第三部分  专用条款
[bookmark: _Toc256000171][bookmark: _Toc256000078][bookmark: _Toc23631]1 一般约定
[bookmark: _Toc256000079]1.2合同文件的优先顺序
合同文件的优先顺序为： 1、合同协议书；2、合同补充条款；3、合同专用条款及其附件；4、合同通用条款；5、本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；6、投标文件(包括劳务分包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经承包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；7、技术标准和要求；8、图纸；9、已标价的工作量清单或者报价清单；10其他合同文件。 
[bookmark: _Toc256000080]1.3通知
1.3.2承包人的联系方式为：
接收人： 邓锐  ；接收地址：深圳市福田区深南中路1019号万德大厦  ；
联系电话： 13590383212   ；电子邮箱：      /                     。
劳务分包人的联系方式为：
接收人： 菅宇飞  ；接收地址：深圳市龙华区观澜街道大水田社区菠萝岭路20号D栋101 ；
联系电话：13823786720   ；电子邮箱： 852562876@qq.com  。
[bookmark: _Toc256000081]1.4标准和规范
1.4.2特殊要求
承包人对劳务作业高于标准和规范的特殊要求：按图施工，按承包人提供的设计图纸施工。  
[bookmark: _Toc256000082]1.5施工文件的提供
1.5.1图纸的提供和交底
承包人提供图纸的时间：     /                                     
承包人提供图纸的数量： 纸质版一份，电子版一份                    
承包人提供图纸的内容：    用于本工程施工图                       
1.5.2承包人文件
对承包人文件的特殊要求：     无要求                              
1.5.3劳务分包人文件
劳务分包人提供文件的时间：  按承包人要求时间提交                 
劳务分包人提供文件的数量：   按承包人要求数量提交                
劳务分包人提供文件的内容要求：  按承包人规定内容提交             
承包人审核劳务分包人提交文件的时限：  双方协商                   
[bookmark: _Toc256000083]1.6保密
1.6.3⑸可以向第三方提供的文件资料或者信息：  无     
[bookmark: _Toc256000172][bookmark: _Toc13048][bookmark: _Toc256000084]2 承包人的权利与义务
2.14产业工人职业训练专项经费计取和使用的约定： 专款专用，不得私自挪作他用。
2.16承包人权利与义务的其他约定： 负责工程全面管理，包括协调、监督、检查、审核工程进度报表等工作。
[bookmark: _Toc256000173][bookmark: _Toc256000085][bookmark: _Toc29953]3 劳务分包人的权利与义务
3.20劳务分包人权利与义务的其他约定：① 劳务分包人在施工过程中严格遵守相关的环境保护法规，制定相关的环境保护措施。
②)劳务分包人设备由劳务分包人自行看管、维护等一切工作并承担全部费用和风险。劳务分包人在工地人员必须爱护甲方的机械设备、材料和公用设施，未经甲方同意，不得擅动甲方的各种机械设备、材料和公用设施，否则因此造成的甲方财产损失和安全事故由劳务分包人自行负责并承担全部相应费用。如甲方提供的电缆、电柜或其它机具材料在劳务分包人施工范围内被盗，劳务分包人负责按原价赔偿甲方。
③劳务分包人须自行负责施工范围内人员、机械设备及车辆的安全，对施工中发生的一切安全事故负责并承担费用，并保证甲方免于承担与此有关的任何索赔和(或)诉讼等一切责任。
④)劳务分包人需处理好与当地政府及村民的关系，尊重当地风俗，如因此给甲方带来声誉损失或经济损失，由劳务分包人全部承担，同时甲方追究劳务分包人违约责任。 
⑤劳务分包人应根据甲方的进度要求保证资源配置。为完成本工程所需的一切施工机械必须性能良好可靠、证书齐全、配套完整，其状况应满足工程要求及符合国家相关规范规定，并为自身船机等设备进行保险。
⑥劳务分包人必须严格执行有关安全规程，对安全生产负责，配备齐全的安全设施，施工现场配备足够专职安全员，对施工过程中出现的由于劳务分包人造成安全事故和因此发生的费用负完全责任。
⑦服从甲方管理人员的统一指挥和监督管理，搞好施工安装现场的文明施工和环境卫生。确保施工进度及良好的企业形象，遵守甲方有关施工现场的管理制度，接受甲方及本工程项目的监理单位、建设单位、质监单位等（若有）有关人员的各项检查、监督，服从甲方施工现场的统一安排，防止发生施工干扰现象。
⑧必须按现行施工技术规范和工程验收评定标准进行施工，确保本项目工程质量达到合格以上标准,对工程质量负全责。
⑨劳务分包人在施工现场必须配有专职的施工管理人员。
⑩劳务分包人需保留及编制好施工过程中的相关资料，确保工程顺利移交归档。
[bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc256000086][bookmark: _Toc256000174]4 代表及工种负责人
4.1接收人： 邓锐  ；
接收地址：深圳市福田区深南中路1019号万德大厦；
联系电话：13590383212；
电子邮箱：      /     。
承包人代表的授权范围：承包人的服务范围与工作内容：1、项目计划统筹及总体管理；2、报建报批管理；3、勘察管理；4、设计管理；5、施工管理；6、投资管理；7、竣工验收及移交管理；8、档案信息管理。                    
4.3劳务分包人代表的姓名： 菅宇飞                                       
联系电话： 13823786720                                                       
联系地址： 深圳市龙华区观澜街道大水田社区菠萝岭路20号D栋101                                                        
劳务分包人代表的授权范围：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进度、安全、文明施工、施工队伍合同的签订等工作。                            
劳务分包人技术负责人的姓名：陈敏璋                                
联系电话：19926472241                                             
劳务分包人专职安全管理人员的姓名：菅宇飞                          
联系电话：13823786720                                             
4.5劳务分包人擅自更换劳务分包人代表、技术负责人或者专职安全管理人员的违约责任：每发生一次劳务分包人需支付1万元的违约金，及承担因违约给承包人造成的一切损失。                                                
4.6劳务分包人拒绝更换劳务分包人代表、技术负责人或者专职安全管理人员的违约责任：每发生一次劳务分包人需支付1万元的违约金，及承担因违约给承包人造成的一切损失。
4.7劳务分包人拒绝更换劳务工种负责人的违约责任：每发生一次劳务分包人需支付1万元的违约金，及承担因违约给承包人造成的一切损失。
[bookmark: _Toc256000087][bookmark: _Toc256000175][bookmark: _Toc23526]5 劳务作业人员及相关管理要求
[bookmark: _Toc256000088]5.3劳务作业人员及现场管理
5.3.4劳务分包人拒绝更换不能履行职责和作业规程人员的违约责任：劳务分包人承担因此造成的相应损失费用，同时每发生一次劳务分包人需支付1万元的违约金。    
5.3.9提供劳务工人膳食、住宿条件的其他约定：保障劳务工人身体、心理健康水平。     
[bookmark: _Toc256000089][bookmark: _Toc6802][bookmark: _Toc256000176]6 劳务作业期限及进度
[bookmark: _Toc256000090]6.1劳务作业方案
劳务分包人提交劳务作业方案的时间：   /                            
[bookmark: _Toc256000091]6.2劳务作业的开始
承包人应完成的劳务作业准备工作：  人员、材料、机械按约定进场      
劳务分包人应完成的劳务作业准备工作： 人员、材料、机械按约定进场   
[bookmark: _Toc256000092]6.3劳务作业开始的通知
承包人发出开始劳务作业通知的其他约定：   双方约定                
[bookmark: _Toc256000093]6.4作业进度延误
6.4.1因承包人原因导致作业期限延误
承包人应承担的增加费用的计算及支付方式：  无                     
应顺延的工期的确定方式：      以承包人要求为准                   
劳务分包人应获得利润的计算及支付方式：    /                      
6.4.2因劳务分包人原因导致作业期限延误
劳务分包人工期延误的赔偿责任：  劳务分包人应当支付工期延误的违约金1万元/日，并赔偿承包人全部损失。     
劳务分包人工期延误赔偿责任的限额：   /                            
[bookmark: _Toc256000094][bookmark: _Toc19539][bookmark: _Toc256000177]7 机械、设备、材料的提供
7.1劳务分包人提交施工机械、设备、材料以及周转材料供应计划的时间：
    /                                                            
7.2劳务作业所需材料送检以及机械、设备的报验主体：     /         
7.3劳务分包人提供的小型机具：
	序号
	机具名称
	规格/型号
	数量
	进场时间
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


劳务分包人提供的辅材：
	序号
	辅材名称
	规格/型号
	数量
	进场时间
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.4机械、设备、主要材料及周转材料的保管责任： 双方约定  
7.5施工材料的合理损耗率： 0%                          
施工材料消耗量的计算方式： 消耗量＝净耗量*（1+损耗率）
[bookmark: _Toc256000095][bookmark: _Toc30895][bookmark: _Toc256000178] 8 安全文明施工及安全事故处理
8.1劳务分包人安全生产及文明施工的特殊要求：
安全生产：
8.1.1安全生产文明施工目标： 无安全事故
8.1.2签订本合同时，根据分包工程特点签订《安全生产管理协议》。
8.1.3在分包工程施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，劳务分包人应做好安全防护措施，确保施工现场安全。
8.1.4在非劳务分包人责任范围的施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施时，劳务分包人有责任报告承包人做好安全防护措施，确保施工现场安全。
8.1.5劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定及承包人有关安全管理的规章制度，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
8.1.6劳务分包人应接受并配合承包人、监理工程师或相关主管部门进入其施工场地检查，对检查中提出的隐患或问题按照有关法律、法规、规章制度进行整改，及时消除安全隐患或问题。
8.1.7合同履行中一旦发生安全事故，劳务分包人应积极处理，承包人予以协助。如果由于劳务分包人人员违反操作规程造成的损失，所有费用由劳务分包人承担，并根据造成损失大小和影响，对劳务分包人进行处罚。
8.1.8涉及到地下管线施工时，劳务分包人应严格遵守国家、广东省、深圳市的相关法律法规及承包人的有关制度，如因劳务分包人原因造成管线破坏，劳务分包人必须承担由此给承包人造成的一切损失。具体要求见附件六。
8.1.9安全帽和工装由劳务分包人统一配备，安全帽及工装需按照承包人交底的款式进行配备。
8.2文明施工：
8.2.1劳务分包人安排专人负责文明施工管理，施工现场要做到各种材料按品种、规格、型号堆放有序，工完场清；
8.2.2施工现场按承包人标准设置、悬挂各种标牌、标语、条幅等，按建设主管部门要求的安全文明施工标准施工；
8.2.3劳务分包人应严格执行深圳市有关扬尘治理的法规、政策，如因劳务分包人分包范围内发生违规施工并被处罚，劳务分包人必须承担由此给承包人造成的一切损失。具体要求见附件七。
8.2.4在分包作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知承包人，承包人应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
8.2.5分包作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知承包人，同时提出处置方案，承包人收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，承包人应报请有关部门协同处置。
[bookmark: _Toc256000096][bookmark: _Toc19954][bookmark: _Toc256000179]9 合同价格形式
9.1本合同选择下列第 （7）  种价格形式。
⑴工作量清单综合单价；
⑵工种工日单价；
⑶综合工日单价；
⑷建筑面积综合单价；
⑸工程实物量综合单价；
⑹固定合同总价；
⑺合同双方约定的其他合同价格形式为： 本项目按照应急维抢修类别签订固定下浮率总合同，按实际发生的作业单分别签订子项合同结算。                      
9.2劳务作业过程中发生的零星用工的单价为 300元/工日。
停工、窝工的费用计算方法：    /                                   
9.3采用工作量清单综合单价计价的：
劳务费综合单价包含的风险范围：     /                              
风险费用的计算方法：               /                              
风险范围以外合同价格的调整方法：   /                              
工作量清单如下：

	项目
编号
	项目
名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	工作内容
	劳务费综合单价（元）
	劳务费合价（元）
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


9.4采用工种工日单价计价的：
9.4采用工种工日单价计价的：
工种工日单价包含的风险范围：           /                          
风险费用的计算方法：                   /                          
风险范围以外合同价格的调整方法：       /                          
本合同劳务作业不同工种的工日单价为：
	序号
	工种
	工日数量
	人工单价
（元/工日）
	劳务费合价（元）

	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9.5采用综合工日单价计价的：
本合同劳务作业的综合工日单价：    /   元/工日。暂定工日数量为  /   。
综合工日单价包含的风险范围：    /                                 
风险费用的计算方法：           /                                  
风险范围以外合同价格的调整方法：   /                              
9.6采用建筑面积综合单价计价的：
本合同劳务作业的建筑面积综合单价为   /  元/m2,暂定建筑面积为  /   m2。
建筑面积综合单价包含的风险范围：  /                              
风险费用的计算方法：   /                                         
风险范围以外合同价格的调整方法：   /                             
建筑面积按照下列规则进行计算：   /                               
若因合同解除等原因，工程未完成，无法按照建筑面积计取劳务价款的，合同双方按照下列约定方式处理：         /                                
9.7采用工程实物量综合单价计价的：
劳务费综合单价包含的风险范围：  /                                 
风险费用的计算方法：    /                                         
/风险范围以外合同价格的调整方法：  /                              
工程实物量清单为：
	项目编号
	项目名称
	工程量结算规则
	工作内容
	计量单位
	工程量
	劳务费综合单价（元）
	劳务费合价（元）
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


9.8采用固定合同总价计价的：
固定总价包含的风险范围：  /                                       
风险费用的计算方法：  /                                           
风险范围以外合同价格的调整方法：   /                              
9.9采用其他合同价格形式的：
其计价规则为： 本项目按照应急维抢修类别签订固定下浮率总合同，按实际发生的作业单分别签订子项合同结算。 
[bookmark: _Toc256000180][bookmark: _Toc256000097][bookmark: _Toc8599]10 合同价格的调整
10.1合同履行期间，劳务人工价格波动超过10% 时，合同价格调整方式：双方另行约定 。               
10.2基准日期后因法律变化导致劳务费用增加或者减少的，调整合同价格的方式、方法：承包分包双方应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程力造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。
[bookmark: _Toc17678][bookmark: _Toc256000098][bookmark: _Toc256000181]11 劳务作业的计量
11.1劳务作业计量的方式方法及依据：以承包人管阀服务部审核确认的工程量为准。根据实际发生的作业单，按照不同类别分类结算。最终结算时以承包人或其委托的第三方咨询单位审定的造价按中标下浮后的金额为准，即最终结算价=审定造价×（1-中标下浮率），其中不可竞争费不下浮。
作业期间，由于建设单位或承包人原因导致工期延长或工程量取消的，劳务分包人应同意施工工期顺延或工程量取消，同时劳务分包人不得为此以任何理由对承包人要求任何经济补偿。    
11.2劳务作业的计量周期：  以季度为周期。                                   
[bookmark: _Toc256000099][bookmark: _Toc256000182][bookmark: _Toc30058]12 工作变更及变更价款确定
12.4发生工作变更后，确定变更合同价格的方法： 现场出现需进行变更的情形，参照深圳水务集团公司相关管理制度执行。    
[bookmark: _Toc256000183][bookmark: _Toc29249][bookmark: _Toc256000100]13 支付
13.1承包人支付预付款的金额或者比例：  不设预付款。       
支付预付款的时间：  /       
承包人扣回预付款的时间、金额或者比例：  /   
13.2承包人支付进度款的周期为：以季度为周期支付进度款（包含专项工人工资费用）。
13.3劳务分包人提交的进度付款申请应包括的内容： 1、本周期已完成单价项目的金额；2、本周期应支付的总价项目的金额；3、本周期应支付的安全文明施工费； 4、本周期应增加的金额；5、本周期合计应扣减的金额，6、本周期实际应支付的合同价款、7专项工人工资费用。 
13.5承包人对进度款申请的审核程序： 1、截至本次付款周期已完成工作对应的金额；2、根据变更应增加和扣减的变更金额；3、根据预付款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；4、根据质量保证金约定应扣减的质量保证金；5、根据索赔应增加和扣减的索赔金额；6、对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；7、根据合同约定应增加和扣减的其他金额。    
13.7进度款支付的具体比例或者金额： 以季度为周期支付进度款。在每个季度末，按照承包人管阀服务部确认的当季应急维抢修任务作业量的30%支付进度款。
13.8承包人完工结算支付的时间： 完成应急维抢修任务后，在30日历天内报送结算资料并办理结算支付手续，支付至最终结算价的97%。预留结算价的3%作为质量保证金，质保期为两年，从项目竣工验收合格之日起计算。质保期满后，承包人付清全部余款。  
13.10对发票和税务资料的要求： 付款前劳务分包人需提供等额有效的9%增值税专用发票（若遇国家税收政策变化导致税率调整，承包人有权根据不含税价及新适用增值税税率在进度款支付阶段及结算阶段进行增值税税额调整，劳务分包人应无异议，实际支付的进度款=当期应支付进度款/（1+原增值税税率）*（1+新适用增值税税率），其中原增值税税率为合同签订时国家法定增值税税率，结算金额依据此公式进行调整）。 
合同款项支付均以上游资金到位和收到劳务分包人对应金额增值税专用发票为前提，如因此造成支付滞后，劳务分包人应予以充分理解与配合，不得以此提出索赔或上访。支付方式：票据（提前提取，贴息费用劳务分包人支付）或银行转账。
[bookmark: _Toc30572][bookmark: _Toc256000184][bookmark: _Toc256000101]14 验收与交付
14.3对劳务分包人完成的各阶段劳务作业成果的验收程序及要求：完成全部合同施工内容后，劳务分包人自检合格，监理预验收合格后向承包人提供肆套完整的竣工资料，承包人组织竣工验收。
因承包人不及时验收造成的停工、窝工，承包人应补偿劳务分包人的停工、窝工损失金额或者计算方法：    /                                        
14.5已完成劳务作业成果的交付条件和时间： 按上游合同要求为准。            
[bookmark: _Toc256000102][bookmark: _Toc17546][bookmark: _Toc256000185]15 劳务作业完工结算
15.2劳务完工结算程序为： 最终结算时以承包人或其委托的第三方咨询单位审定的造价按中标下浮后的金额为准，即最终结算价=审定造价×（1-中标下浮率），其中不可竞争费不下浮。          
[bookmark: _Toc256000103][bookmark: _Toc256000186]16 不可抗力
16.1合同双方约定的其他不可抗力：
⑴平均风力  8   级以上的大风(一般为8级)；
⑵3个小时内降雨量为   50   以上的暴雨(一般为50mm)；
⑶  37  摄氏度以上的高温天气(一般为37摄氏度)；
⑷其他：            /                                      。
16.5因不可抗力解除合同后，承包人支付应付给劳务分包人款项的时间： 
                  /                                               
[bookmark: _Toc6210][bookmark: _Toc256000187][bookmark: _Toc256000104]17 保险
17.1工伤保险费的承担方式：  劳务分包人支付            
为项目现场人员购买意外伤害保险的保险内容以及保险费用的承担方式：  
劳务分包人必须为雇佣的员工办理意外伤害保险，并支付保险费用。劳务分包人应在保险购买之前将保险公司的相关信息报承包人备案，并在进场前7日内提交保险凭证和保险单复印件。如劳务分包人未按时足额投保，承包人有权代为支付保费，并直接在应付款项中扣除保险费用。
17.2承包人对其提供的用于现场施工的机械、设备、材料等购买财产保险的相关约定：  劳务分包人必须为施工场地内施工机械设备办理保险，支付保险费用。            
17.3劳务分包人为其从事危险作业人员购买保险的相关约定：
劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人应在保险购买之前将保险公司的相关信息报承包人备案，并在进场前7日内提交保险凭证和保险单复印件。如劳务分包人未按时足额投保，承包人有权代为支付保费，并直接在应付款项中扣除保险费用。
[bookmark: _Toc256000105][bookmark: _Toc256000188][bookmark: _Toc14612]18 违约责任
18.1承包人迟延付款的违约责任：  双方约定付款期限，因承包方无特殊原因每拖延一天，由承包方向分包方按当月银行利率支付违约金。
18.2承包人不履行或者不按照约定履行合同其他义务应承担的违约责任：
服务期间，由于建设单位或甲方原因导致工期延长或工程量取消的，乙方应同意施工工期顺延或工程量取消，同时乙方不得为此以任何理由对甲方要求任何经济补偿。
18.3⑵劳务分包人作业质量不符合合同约定的质量标准应承担的违约责任：
劳务分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任，如劳务分包人未按承包人要求整改，或经 2次整改后仍未达到承包人或业主要求的，承包人有权行使单方解除权，且有权引入第三方进行修复，因此产生的费用及给承包人带来的损失均由劳务分包人自行承担。上述费用及损失，承包人有权直接从分包人的工程款中予以扣除，分包人对此同意并不持异议。
⑶劳务分包人不履行或者不按照约定履行合同其他义务应承担的违约责任：
 ①若劳务分包人违反本合同约定，因劳务分包人原因造成的媒体负面新闻曝光、造成承包人法定代表人被约谈的、造成承包人被行政机关或建设单位书面通报批评的、造成承包人被罚款的，劳务分包人除了承担该罚款的损失外，，还应向承包人支付 1 万元/次的违约金；因劳务分包人原因造成承包人被行政机关给予黄牌处分的，劳务分包人应向承包人支付 2 万元/次的违约金，给予红牌处分的，劳务分包人应向承包人支付 3 万元/次的违约金。
②劳务分包人确认其聘请的工人与承包人没有劳动关系，如有劳资纠纷、工伤工亡、安全事故或损坏他人权益的事宜，由劳务分包人直接处理并承担相应费用。劳务分包人不处理或经承包人催告后不及时处理的，承包人有权直接处理。承包人直接处理的，所发生的所有费用均由劳务分包人承担，承包人根据相关权利人提供的初步证据材料向其进行支付，劳务分包人对此予以确认并不持异议，上述由承包人垫付的款项，承包人可在劳务分包人的未付款项中直接予以扣除。如承包人被有权机构或司法部门认定依法承担责任的，劳务分包人仍应在承包人被认定承担上述责任之日起3日内向承包人支付同等数额的款项，逾期支付的，按承包人给付款项（包括律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等）为基数，按年利率15%的标准向承包人支付逾期利息。
③承包人有权在未付款或履约担保中扣除劳务分包人应承担的违约金、损失、罚款、费用等。不足以扣除的，劳务分包人应在收到通知之日起3日内支付。
[bookmark: _Toc256000189][bookmark: _Toc23326][bookmark: _Toc256000106]19 索赔
19.2合同双方另行约定的索赔程序：            /                      
[bookmark: _Toc7734][bookmark: _Toc256000190][bookmark: _Toc256000107]20 合同解除
20.3⑹承包人有权要求解除合同的其他情形：（1）承包人和劳务分包人协商一致，可以解除合同。
（2）因不可抗力导致合同无法履行连续超过 7天或累计超过7天的，承包人和劳务分包人均有权解除合同。
（3）若发生了政府审批、政策原因、公司决策等承包人在招标时以及合同履行过程中无法预见的、非不可抗力造成的重大变化，导致本项目被取消、停工、合同无法履行或履行无意义的，承包人有权解除合同，双方互不承担违约责任。
（4）劳务分包人发生下列违约行为，承包人有权解除合同：
①劳务分包人违反转让、分包条款，未经承包人允许，将其承包的全部工程或任何部分转让给他人，或者将其承包的全部工程肢解分包；
②劳务分包人应承担的违约金累计达合同金额5%；
③劳务分包人未在承包人通知期限内完成整改、拒绝整改或整改2次后仍无法满足承包人要求；
④劳务分包人未按进度计划履行合同，造成工期（包括节点工期和总工期）延误，超过计划日期7天；
⑤其他因违约行为导致解除合同的情形。
发生本款上述情形的，解除合同的通知到达劳务分包人即生效。
（5）因劳务分包人原因承包人解除合同或劳务分包人在不存在法定或约定解除情形时要求解除合同的，除对应情形的违约责任外，劳务分包人还应承担签约合同价20%的违约金。违约金不足以弥补承包人损失的，承包人有权继续追偿。
20.4（3）劳务分包人有权要求解除合同的其他情形： 
（1）承包人和劳务分包人协商一致，可以解除合同。
（2）因不可抗力导致合同无法履行连续超过 7天或累计超过7天的，承包人和劳务分包人均有权解除合同。
[bookmark: _Toc256000108][bookmark: _Toc256000191][bookmark: _Toc30010]21 争议解决
[bookmark: _Toc256000109]21.1争议的解决方式
21.1.1承包人与劳务分包人共同指定的调解机构为：    /     
21.1.2承包人或劳务分包人一方不愿调解或调解不成的，应采用下列方式之一解决争议(注：只能选择一种方式，在选定的方式前的“□”内打“√”)：
□提交            /         仲裁委员会申请仲裁；
向   工程所在地的      人民法院提起诉讼。

[bookmark: _Toc256000110][bookmark: _Toc256000192][bookmark: _Toc31605]第四部分  补充条款

1、 履约评价：每季度进行一次履约考核，当劳务分包人得分大于或等于90分时，为优秀；当得分大于或等于80分,小于90分时，为良好；当得分大于或等于60分，小于80分时为合格；当得分低于60分时，为不合格。对于第一次出现季度履约评价为不合格的单位，将采取发函、约谈等方式予以警示，第二次季度履约评价为不合格的，承包人有权停止其本项目的服务资格并在1年内不接受其参与承包人其他项目的投标。

[bookmark: _Toc256000111]












市政供排水管网应急维抢修年度服务商
履约评价表
服务单位：                                         考核日期：
	序号
	分项内容
	分值
	评价标准
	得分
	考核意见
（存在问题）

	一
	人员配备
	30分
	
	

	1
	人员数量
要求
	15分
	①优秀10～15分：驻点配备人员的数量满足合同及招标文件的要求且进场时间满足项目需求；
②良好7～10分：驻点配备人员的数量满足合同及招标文件的要求，进场时间滞后；
③合格1～6分：驻点配备人员数量及水平基本满足项目要求，进场时间滞后；
④不合格0分：驻点配备人员数量及水平不满足项目要求，进场时间严重滞后。
	
	

	2
	公共关系要求
	15分
	①优秀10～15分：完成作业占道、破绿化等的申请报批手续，能够完美地按照合同要求完成各项工作；
②良好7～10分：完成作业占道、破绿化等的申请报批手续，能够及时地按照合同要求完成各项工作；
③合格1～6分：完成作业占道、破绿化等的申请报批手续，能够基本及时地按照合同要求完成各项工作；
④不合格0分：不能够完成作业占道、破绿化等的申请报批手续，及按照合同要求完成各项工作。
	
	

	二
	履约质量
	45分
	
	

	3
	响应及时率
	15分
	①优秀10～15分：能够及时地响应到场，按照合同要求完成各项工作；
②良好7～10分：能够比较及时地到场，按照合同要求完成各项工作；
③合格1～6分：能够基本及时响应到场，按照合同要求完成各项工作；
④不合格0分：不能够及时响应到场，按照合同要求完成各项工作。
	
	

	4
	工作质量
	15分
	①优秀10～15分：严格按照国家相关法律法规、规范标准、技术导则等开展工作，工作成果满足规范要求结果且都能第一时间反馈甲方，及时跟踪工作实施情况；
②良好7～10分：严格按照国家相关法律法规、规范标准、技术导则等开展工作，工作成果较好满足规范要求结果且都能第一时间反馈甲方，及时跟踪工作实施情况；
③合格1～6分：严格按照国家相关法律法规、规范标准、技术导则等开展工作，工作成果基本满足规范要求结果且都能第一时间反馈甲方，及时跟踪工作实施情况；
④不合格0分：不按照国家相关法律法规、规范标准、技术导则开展工作，工作成果不满足规范要求不合格不客观，结果不及时反馈甲方，不及时跟踪工作实施情况。
	
	

	5
	成果文件
	15分
	①优秀10～15分：能够按照要求在规定时间内提交完整的文件、报告等；
②良好7～10分：大多数情况下，能够按照要求在规定时间内提交完整的文件、报告等；
③合格1～6分：大多数情况下，不能按照要求在规定时间内提交完整的文件、报告等；
④不合格0分：不能按照要求的规定时间内提交完整的文件、报告等。
	
	

	三
	履约配合
	25分
	
	

	6
	安全文明施工
	15分
	①优秀10～15分：项目团队人员能够认真迅速及时地完成安全文明施工要求，能够高效地与甲方进行沟通交流；
②良好7～10分：项目团队人员能够比较认真迅速及时地完成安全文明施工要求，与甲方沟通交流的情况较好；
③合格1～6分：项目团队人员基本能够按合同要求完成安全文明施工要求，与甲方沟通交流的情况一般；
④不合格0分：项目团队人员不能够按合同要求完成安全文明施工要求，与甲方沟通交流的情况较差。
	
	

	7
	工期控制
	10分
	①优秀10～15分：项目团队人员能够认真迅速及时地完成甲方委托的工作，能够高效地与甲方进行沟通交流；
②良好7～10分：项目团队人员能够比较认真迅速及时地完成甲方委托的工作，与甲方沟通交流的情况较好；
③合格1～6分：项目团队人员基本能够按工期要求完成甲方委托的工作，与甲方沟通交流的情况一般；
④不合格0分：项目团队人员不能够按工期要求完成甲方委托的工作，与甲方沟通交流的情况较差。
	
	

	小  计
	100分
	
	
	

	扣分项
	-10分
	①-8～-10分：发生安全责任事故；
②-5～-7分：拒不接受甲方安全管理，造成较大影响的；
③-1～-4分：多次违反甲方安全管理，但造成影响不大的。
④不扣分：正常履行安全管理责任的，不扣分。
	
	

	得 分 合 计
	


项目负责人（甲方）：                            项目负责人（乙方）：                
日期：                                         日期：      































附件一：
[bookmark: _Toc256000112]工程质量保修书
 
承包人(全称)：深圳市环水管网科技服务有限公司 
劳务分包人(全称)：中通建筑工程（深圳）有限公司 
为保证 2025年-2026年市政供排水管网应急维抢修服务项目劳务年度供应商（中片区） （续签）(工程名称)在合理使用期限内正常使用，承包人和劳务分包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。劳务分包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。
具体质量保修范围，双方约定如下： 承包范围内的所有工程内容（与工程承包范围一致）。 
二、工程质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方约定本工程质量保修期如下：
■地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
■屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为  5   年(最低为5年)；
■电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为   2  年(最低为2年)；
■供热和供冷系统工程为  2   个(最低为2个)采暖期、供冷期；
■装饰装修工程为  2   年；
☑其他项目保修期约定：  2年               /                           
三、工程质量保修责任
1.属于保修范围内的项目，在保修期内，劳务分包人应在接到保修通知之日后24小时内赶到现场，并于48小时内完成维修。
2.发生紧急抢修事故的，劳务分包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.劳务分包人不履行保修义务的，视为劳务分包人同意承包人处理。承包人有权委托其他单位处理，处理结果由承包人签字认可后即行生效，不再经劳务分包人确认（承包人将处理情况知会劳务分包人），由此所发生的一切费用均按承包人与他方结算价款数，由劳务分包人承担。此外，劳务分包人应按次向承包人支付工程质量保修金5%的违约金，因此给承包人造成损失的，应另行承担赔偿责任。
4.劳务分包人维修一次后，同一部位再出现类似问题，劳务分包人除再次进行维修外，劳务分包人每次每处向承包人支付违约金 1000 元；若历经两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，承包人有权委托其他单位进行维修，处理结果不再经劳务分包人确认（承包人将处理情况知会劳务分包人），由此引起的一切费用和责任由劳务分包人负责；若给承包人造成损失的，由劳务分包人负责赔偿。
四、工程质量保修费用
工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。在工程保修期内，凡被判定为非使用原因引起的工程质量缺陷，均由劳务分包人无条件进行维修，保修费用从工程质量保证金中抵扣。由此给承包人造成损失的，劳务分包人承担全部赔偿责任。
承包人有权自工程质量保证金中扣除劳务分包人应承担的违约金、损失、费用等。工程质量保证金不足的，由劳务分包人在收到通知之日起3日内补足。
五、工程质量保证方式
工程质量保证方式可采用以下方式：
■质量保证金：
质量保证金一般不超过结算合同价格的3％，本工程的质量保证金为结算合同价格的   3   ％，具体为：
币种： 人民币 
金额(大写)：￥       /      元
(小写)：￥       /      元
质量保证金银行利率为：         /          
工程质量保证担保：
1.工程质量担保金额：结算价的3%；
2.担保方式和其他担保事项约定：必须为银行出具的保函，工程质量保证担保的保证日期为工程竣工验收合格之日起满二年；
3.工程质量担保的保证期满后，按照工程质量缺陷保修期的约定并不免除承包人在保修期内的保修责任。
工程质量保险：
                    /                                                   
六、质量保证金的支付
采用质量保证金方式时，承包人在质保期届满、收到劳务分包人的支付申请及相应金额的增值税专用发票后  15  日历天内，将剩余质量保证金无息支付给劳务分包人，但并不免除劳务分包人在保修期内的保修责任。
七、其他
承包人劳务分包人约定的其他工程质量保修事项：
1.工程质量缺陷维修质量
（1）劳务分包人负责的维修质量，每个维修项目完成后要经承包人验收签字；
（2）所维修项目应保证在6个月内不再出现类似问题，否则即使保修期满，也应继续维修，并且该项目的保修期自动延长6个月，相应的保修款也自动延长6个月，期满后支付；
2.其他
（1）工程质量缺陷维修完毕后，劳务分包人应把现场清扫干净。
（2）劳务分包人负责成品的保护工作，应注意保护好成品，如有损坏，应立即向承包人报告，如果必须修改某些成品，则要报监理审核并经承包人书面同意，并在维修完毕后恢复原样，得到承包人认可。
本《工程质量保修书》作为合同附件由承包人劳务分包人双方共同签署。
承  包  人(盖章) ：                    分  包  人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字) ：        法定代表人或委托代理人(签字)：
    


1

3

[bookmark: _Toc256000113]附件二：
[bookmark: _Toc256000114]承包人供应材料、机械设备清单
	序号
	材料、大型机械、设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	供应时间
	送达地点
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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[bookmark: _Toc256000116]劳务分包人供应施工机具、周转材料清单
	序号
	小型机具、周转材料清单
	规格型号
	单位
	数量
	供应时间
	送达地点
	备注

	1
	发电机
	HNY-50
	台
	3
	
	
	

	2
	锅炉
	CWNS-1.4-90/70-Y
(Q)
	
	1
	
	
	

	3
	大气泵
	/
	个
	1
	
	
	

	4
	高压清洗机
	
	台
	1
	
	
	

	5
	鼓风机
	TXC 380V(大)
	台
	1
	
	
	

	6
	鼓风机
	TXC
750W（小）
	台
	5
	
	
	

	7
	管道鼓风机
	TXC
550W 橙色
	台
	7
	
	
	

	8
	管道鼓风机
	TXC
2200W 银色
	台
	3
	
	
	

	9
	光固化设备
	/
	套
	1
	
	
	

	10
	冷却器（光固化设备）
	/
	台
	1
	
	
	

	11
	牵引电机（光固化设 备）
	380V
	台
	1
	
	
	

	12
	增压电器（光固化设 备）
	380V
	台
	1
	
	
	

	13
	角磨机
	220V
	台
	1
	
	
	

	14
	捷豹空压机
	XS-20 8KG
	台
	1
	
	
	

	15
	螺杆泵带搅拌（注浆 机）
	7.5KW
	台
	1
	
	
	






[bookmark: _Toc256000117]附件四：
[bookmark: _Toc256000118]安全生产管理协议书
承包人（甲方）（全称）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“甲方”）
分包人（乙方）（全称）：中通建筑工程（深圳）有限公司（以下简称“乙方”）
法定代表人：王正杰
地址：深圳市龙华区观澜街道大水田社区菠萝岭路20号D栋101
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场供用电安全规范》等有关法律法规和建设部、项目所在地政府有关建筑施工安全生产、文明施工、治安管理、消防管理的规定、规章，为严格明确工程项目现场甲乙双方的安全管理责任，保证工程建设期间的安全生产、文明施工、治安和消防安全，经甲乙双方平等协商一致，签订本协议，共同遵守本协议所列条款。
第一条 工程概况
1.1总包工程名称： 2025年-2026年市政供排水管网应急维抢修服务项目劳务年度供应商（中片区）（续签） 
1.2总包工程地点：  深圳市                         
1.3工程建设单位：        /                          
1.4工程监理单位:         /                            
1.5工程总承包单位: 深圳市环水管网科技服务有限公司  
第二条 适用法律
适用国家和项目所在地有关法律、行政法规和地方性法规，包括但不限于《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产、环境保护、治安、消防管理的安全法律、法规、规章和技术规程，严格遵照建筑施工行业安全操作规程、规范和标准，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。国家及项目所在地建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本协议。
第三条 责任范围
3.1 乙方负责合同范围内项目施工作业区、料场、办公区、生活区的安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防管理工作，对本项目的安全生产、文明施工工作负总责。
3.2 甲方负责工程范围内安全生产、文明施工工作统筹管理，帮助乙方协调、明确其与项目施工区域内其他施工单位安全生产、文明施工、治安、消防安全管理等的责任关系。乙方应与项目施工区域内其他施工单位签订相关安全管理协议书，并安排专人协调。
3.3 其他约定：        /                   
第四条 安全防护、文明施工措施费
4.1乙方因履行本协议而需要发生的安全防护、文明施工措施费已包含在合同价中。
4.2其他约定：       /                     
第五条 安全管理指标
乙方自入场至工程经甲方验收合格且人员、设备全部退场止，安全管理同时满足下列指标：
A.安全生产的“六个为零”：轻伤及以上事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、重大污染事故为零、重大责任事故为零、负同等责任的重大交通事故为零。
B.因工负伤率：≤  5  ‰；
C.食物、煤气中毒及卫生防疫事故：  0  ；
D.被社会媒体负面曝光：  0  ；
E.被政府行政机关处罚：  0  ；
F.盗窃、赌博、嫖娼、打架等治安事件、10人以上的群体性事件、刑事案件：  0  ；
G.甲方安全部门定期检查合格率 100% 良好率在 90% 以上；
H.安全隐患整改率达到100%；
I.   /   。
第六条 甲方权利义务
6.1甲方有权对乙方的资质进行审查。
6.2甲方有权对乙方的施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查,乙方应积极配合。
6.3甲方有权对乙方违反法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约责任，要求乙方支付违约金，违约金的额度依据甲方《安全管理处罚措施》及双方协议约定。
6.4甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材；乙方自行购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材，因此造成的一切后果，由乙方承担全部责任。
第七条 乙方权利义务
7.1基本要求
7.1.1乙方须严格遵守国家、地方政府有关建设工程安全生产、文明施工的法律、法规，贯彻执行相关规范、标准、通知的要求。
7.1.2负责贯彻执行甲方的安全生产管理体系文件中各项规章制度，服从甲方的安全生产管理。
7.1.3负责建立健全乙方的安全生产责任制和安全生产管理制度，对合同范围内施工期间的生产安全、文明施工管理工作负全面责任。
7.2资质核查
7.2.1乙方须是具有独立承担民事责任能力的法人，须具备本项目施工资质要求的资质并对其负责，乙方实际资质不符合规定要求的，视为违约并由乙方承担一切责任。
7.2.2乙方负责将依法取得的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证等相关资质证照复印件加盖企业公章，在进场前报甲方安全管理部门，配合甲方安全管理部门对乙方的施工资质复查。
7.2.3乙方须严格遵守《中华人民共和国建筑法》和地方政府有关规定，严禁将承包项目再次转包。
7.3风险保障
7.3.1乙方入场时应建立双重预防机制策划书，对项目进行全面风险识别，并制定可行有效的管控措施，对风险进行动态管理。
7.3.2乙方负责为派驻到本项目的管理人员和施工作业人员购买建筑施工意外伤害保险并支付保险费用。
7.3.3乙方负责为进入到本项目的大型机械设备、施工机具等购买财产损失保险，并负责对进场的大型机械设备、施工机具的保管工作，丢失及损坏的甲方概不负责。
7.3.4乙方负责编制《安全生产事故应急救援预案》，制定乙方的事故应急救援人员体系名单，经乙方项目经理审核审批后报甲方安全管理部门备案；乙方应急救援人员体系作为甲方应急救援力量的补充，施工期间出现应急状态时，乙方应急救援人员体系、机械设备、物资等无条件服从甲方应急指令；对非本项目的应急救援工作使用到乙方应急救援人员、机械设备、物资等的费用开销，乙方有权向甲方提出合理的费用补偿。
7.3.5乙方负责采取各种安全保障措施防范本项目施工期间各类安全事故的发生（包括交通事故），坚决杜绝发生重伤或死亡事故。
7.3.6乙方在本项目施工中发生安全事故时，应当按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》要求进行事故上报，同时应上报甲方现场管理人员或主管领导，并立即采取应急措施减少人员伤亡和事故损失；乙方迟报或者隐瞒不报安全事故的，由乙方承担安全事故的全部责任。
7.3.7乙方管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故、治安事故或消防事故而产生的责任和因此产生的费用由乙方承担。由于乙方管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故、治安事故或消防事故给甲方及第三方造成损失，乙方必须承担赔偿责任。对责任认定有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
7.3.8乙方承担本项目在施工期间因乙方责任造成的政府行政处罚，负责履行行政处罚的受罚及消除，并负责赔偿因此导致甲方及第三方的损失（包括经营损失、名誉损失、信用损失、可得利益损失等）。
7.4人员配备及责任制
7.4.1乙方负责建立健全本项目的安全生产管理组织机构及落实各级人员的职责，依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，乙方负责为本项目派驻相应数量且满足要求的专职安全管理人员，乙方派驻人员数量不足或不符合要求的，由乙方承担一切责任。
7.4.2乙方专职安全管理人员负责本项目的施工日常安全管理工作，并纳入甲方安全管理体系，服从甲方安全部门的管理，每天对项目的安全生产情况进行检查，做好检查记录并将检查结果向甲方安全管理部门汇报。乙方未按要求对项目的安全生产情况进行检查，由此造成的后果由乙方承担。
7.4.3乙方派驻到本项目的特种作业人员必须是经过专门的安全技术培训并经考核合格，取得符合行业监管要求的特种作业操作资格证书的人员。特种作业人员资格证书过期或失效时严禁从事特种作业。乙方存在伪造证书、隐瞒证书有效性、真实性等行为时，由乙方承担由此发生的安全生产事故管理责任及由此造成的一切责任。对于特种作业人员未持证上岗或证书弄虚作假，甲方有权对乙方做出处罚措施并要求清退相关人员。
7.4.4乙方须遵守《中华人民共和国劳动法》中劳动用工的规定，严禁使用童工、未成年工、超龄工和安排女工从事超越强度等级的体力劳动及其他禁忌劳动。违反本规定的，由乙方承担由此发生的安全生产事故管理责任及由此造成的一切责任。
7.4.5乙方派驻到本项目的管理人员和施工作业人员，在进场时需主动向甲方安全管理部门提交人员花名册、人员有效身份信息复印件、特种作业人员名单及特种作业操作资格证书复印件。未在乙方提交人员花名册上的人员，视为非本项目的施工人员，该类人员的一切行为活动由乙方负责。
7.4.6乙方的人员出现变动时（包括人员增加、人员退场、短时转场、人员变更等），需及时向甲方安全管理部门作书面报告及确认，未经甲方安全管理部门确认的人员，视为非本项目的施工人员，该类人员的一切行为活动由乙方负责。
7.4.7乙方所有人员入场前必须持有正规医院开具的入职健康体检合格报告。乙方施工作业人员从事有职业危害工作时，乙方须按规定组织作业人员进行岗前职业病健康体检，施工时间跨度超过一年的，每一年度至少进行一次在岗体检。员工岗前体检资料需在进场前提交甲方安全管理部门，体检费用开销由乙方负责。
7.5安全教育培训活动
7.5.1乙方专职安全管理人员负责组织乙方施工作业人员，按要求开展三级教育、安全技术交底、环境保护交底、安全教育日、应急教育、应急演练、安全会议、安全检查、安全生产规章制度教育等安全教育培训活动；甲方组织安全教育活动时，乙方相关人员不得以不正当理由拖延或拒不参加。
7.5.2乙方派驻到本项目的施工作业人员进入现场作业前，必须按要求组织三级安全教育培训、安全技术交底，未经教育、交底或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业，并将人员教育考核情况报备至甲方安全管理部门；违反本规定擅自进入现场作业的，由乙方承担由此发生的安全生产事故管理责任及由此造成的一切责任。
7.5.3乙方在本项目施工过程中，需要新增进场及变换工种的作业人员，必须按要求对其进行安全教育考核及交底并向甲方安全管理部门报备，乙方以隐瞒、拖延等手段或以赶工为借口未及时组织该类人员进行教育考核、交底即上岗的，由此发生的安全生产事故管理责任及由此造成的一切责任由乙方承担。
7.5.4本项目正常施工作业期间，乙方专职安全管理人员负责每天定时组织全体作业人员分班组开展班前教育活动，认真填写班前安全活动记录，严格执行甲方班前教育活动要求，严格落实班前检查制度。乙方未有效组织班前教育活动或安排未参加班前教育活动的人员工作的，由此发生的安全生产事故管理责任及由此造成的一切责任由乙方承担。
7.5.5乙方专职安全管理人员及各班组的班组长，应严格履行班组安全教育职责，严禁在班前活动中弄虚作假、走过场、走形式，甲方有义务协助乙方各班组长完成班前教育活动，有权监督乙方班前活动开展情况及要求整改符合规定。
7.5.7乙方专职安全管理人员及各班组的班组长，应严格履行班前检查职责，对当班作业环境、作业人员精神状态和个人防护用品佩戴等进行安全检查，发现隐患及时采取整改措施，隐患消除后方可开工作业，对检查出的隐患、隐患处理情况、需要甲方协助整改隐患等及时向甲方安全管理部门报告。
7.5.8乙方专职安全管理人员应对本项目的作业人员定期开展安全生产培训教育和安全生产活动，使作业人员具备避免施工危害、防范风险的意识、知识和具备执行施工安全技术操作的能力。
7.5.9乙方在安全教育或安全活动中如需要，可向甲方安全管理部门请求帮助。乙方自行组织开展的安全教育或安全活动应有纸质资料记录并向甲方安全管理部门备份。
7.5.10乙方派驻到本项目的特种作业人员，需向甲方提供有效的特种作业资格证件原件进行审核，并对证件真实性负责。施工期间乙方须保证该类人员的继续教育符合证件年审要求，保持特种作业操作资格证有效使用。
7.6个人安全防护
7.6.1乙方进入本项目现场作业的人员（包括管理人员）须统一穿戴具有企业形象标识的安全帽及安全警示服。
7.6.2乙方须为进入本项目现场作业的人员（包括管理人员）提供除安全帽、安全警示服外的必需劳动防护用品，预防和防止工伤事故及职业病的发生。乙方未提供必需劳动防护用品或未教育作业人员正确佩戴、使用劳动防护用品的，由此造成的后果由乙方承担。
7.6.3乙方为进入本项目现场作业的人员（包括管理人员）提供的劳动防护用品，须是符合规范要求的合格产品，乙方须将劳动防护用品的生产（制造）许可证、经营许可证、合格证、使用说明书、检测报告、领用表等资料向甲方报备。乙方提供不符合规范要求的劳动防护用品，承担由此造成的一切后果。
7.6.4乙方进入本项目现场作业的人员（包括管理人员），必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业。
7.7防护设施标准化
7.7.1乙方须严格实施甲方的《深圳市水务（集团）有限公司工程项目现场管理标准》，保证本项目施工现场的安全文明设施符合要求，并体现甲方企业的形象标识。
7.7.2乙方进场施工前须依据甲方《施工现场安全设施标准化图集》，编制本项目施工现场安全设施标准化方案，并报甲方技术部门审核，严格按审核通过的方案落实现场安全防护设施；甲方对本项目制定了施工现场安全设施标准化方案的，按甲方方案执行。
7.7.3本项目安全防护设施设置完毕后，乙方必须及时通知甲方组织相关人员进行验收，验收合格后方可投入使用。
7.7.4乙方使用自有的安全防护设施或自行采购材料进行安全防护设施搭设的，须保证其符合质量及使用要求，将有关材料的材质证明报甲方安全管理部门。乙方使用的安全防护设施、自行搭设的安全防护设施不符合质量标准及使用要求，由此造成的后果由乙方承担。
7.7.5施工期间，乙方对整个项目现场的安全防护设施不得随意损坏、拆除及改造，现场临边洞口等安全防护拆除乙方应内部进行审批管理。涉及施工场地与外界隔离围挡，必须征得甲方安全管理部门的同意并采取有效措施后方可进行。乙方随意损坏、拆除项目施工现场的安全防护设施的，由乙方承担后果。
7.8安全作业要求
7.8.1乙方在本项目开工前，应针对本项目的施工特点编制专项安全技术方案，报甲方技术部门审批通过后，严格按照方案进行施工。
7.8.2乙方在本项目开工前，应组织现场作业的人员（包括管理人员）进行安全技术交底培训，未经安全技术交底的人员严禁进场作业。
7.8.3乙方进入本项目作业的工人，作业时应严格遵守本工种的安全生产操作规程及劳动纪律，严禁违章作业及违法劳动纪律。
7.8.4乙方进入本项目作业的工人，有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝在不安全的环境中作业；有权对危害自身生命安全和身体健康的行为，提出批评、检举和控告。
7.8.5乙方派驻到本项目的管理人员，严禁违章指挥及强令工人冒险作业。
7.8.6乙方承担本项目在施工期间因乙方管理措施不力导致发生的安全生产事故的安全管理责任及因此产生的费用，给甲方及第三方造成损失的，乙方须承担赔偿责任。
7.8.7乙方施工中因管理措施不力或违反安全操作规程、安全技术规范等规定导致发生安全事故而造成行政处罚的，由乙方承担责任和承担因此产生的费用，给甲方及第三方造成损失的（包括经营损失、名誉损失、信用损失、可得利益损失等），乙方须承担赔偿责任。
7.9安全用电
7.9.1乙方须依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）编制本项目施工用电施工组织设计或临时用电方案，报甲方技术部门审批，并按审批后的方案进行敷设、安装、维护和管理。
7.9.2乙方在本项目现场的施工用电应符合三级配电二级保护系统、TN-S接零保护系统的要求。
7.9.3乙方在本项目现场的临电敷设、安装作业必须由持证专业电工进行，作业前应对其安全技术交底；敷设、安装完毕后须报甲方相关人员验收合格后方可投入使用。
7.9.4乙方在本项目现场临电敷设所用的材料、设备、电气元件等必须符合国家规范的规定，不得使用劣质、老化、报废、淘汰的产品。
7.9.5乙方应建立本项目用电检查制度，由专人负责日常用电管理，并填写施工用电巡查记录，记录资料需向甲方备份。
7.9.6乙方未按照法律法规相关要求执行安全用电要求的，由此造成的后果由乙方承担。
7.10消防安全
7.10.1乙方须认真执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011），做好本项目现场的防火工作，防止火灾发生。
7.10.2乙方须严格遵守动火审批制度，在本项目动火作业前，应办理动火审批手续，并做好现场清理、消防防范安全措施及配备专职监护人后方可作业。
7.10.3乙方派驻到本项目的人员，进场前应对其进行消防安全教育培训，充分学习、领会消防知识和掌握基本消防技能，凡未经消防安全教育培训考核合格的、未签订消防安全责任书者，一律不准安排上岗作业。
7.10.4本项目现场发生火情，乙方需在第一时间按照相关应急响应流程进行上报，同时告知甲方，并发出火警信号，在保证自身安全情况下，积极参与火灾应急救援工作。
7.10.5乙方应积极配合甲方对本项目进行的消防安全检查，对检查出的隐患应及时整改合格。
7.10.6对于易燃易爆等危险化学品进入本项目现场时，乙方必须按要求向所在地公安机关报备，同时向甲方安全管理部门报备，并按要求存放在指定的危险品仓库。
7.10.7乙方应自觉爱护施工现场的消防设备设施，严禁挪移及损坏。
7.10.8乙方严禁在仓库门口、消防通道、消防设备周边堆放机具、材料、杂物，保障消防通道的畅通。
7.10.9乙方未按照相关法律法规执行消防安全要求的，由此造成的后果由乙方承担。
7.11卫生管理
7.11.1乙方应保持本项目施工场地的干净整洁，工作完成后及时清理垃圾，将建筑材料、施工周转材料、移动施工机具等按施工平面布置图指定的位置摆放整齐。
7.11.2乙方派驻到本项目的人员使用甲方提供的生活设施的，应遵守甲方的管理规定，自觉保持设施及场地的干净整洁，定期清扫，确保无垃圾堆积、无积水残留、无蚊虫滋生、无扬尘、无恶臭。
7.11.3乙方派驻到本项目的人员使用甲方提供的宿舍的，应遵守甲方相关管理规定。
7.11.4乙方须接受甲方的环境卫生监督管理，对本项目管理不力达不到文明施工要求的，乙方须采取有效措施加以改善。
7.11.5乙方须接受甲方的疫情防控监督管理，对本项目疫情防控管理不力达不到政府行政主管部门要求的，乙方须采取有效措施加以改善。
7.11.6乙方未按照相关法律法规执行卫生和疫情防控管理要求的，由此造成的后果由乙方承担。
7.12机械设备
7.12.1乙方在本项目使用的机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证、使用说明书，并及时向甲方提供有关产品检验合格证明或有效使用证据，乙方对所提供资料的真实性负全责。
7.12.2乙方在本项目使用的机械设备、施工机具及配件必须达到国家和地方、行业的相关规范要求，机械设备的安全装置应齐全有效、传动部位应有防护罩、制动机构应灵敏可靠等。
7.12.3乙方在本项目使用的机械设备、施工机具及配件在进场前需出具清单，并报甲方进行验收，验收合格后方可进行安装。乙方未经甲方许可安排机械设备、施工机具及配件进场，由此造成的后果由乙方承担。
7.12.4乙方在本项目使用的机械设备、施工机具及配套的临电设施安装完成后，须报甲方验收合格后方可投入使用，特种设备还须完成第三方检测验收及备案后方可投入使用。乙方对特种设备第三方检测验收资料的真实性负全责。
7.12.5乙方为本项目使用的机械设备、施工机具配套临电设施时，必须严格按照“一机一闸一漏一箱一锁”的标准要求进行设置。
7.12.6乙方在本项目使用的大型机械、特种机械设备，必须定人、定机、定岗作业，作业人员必须经过专业培训并持证上岗。人员未持证上岗或人员证书弄虚作假，由此造成的后果由乙方承担。
7.12.7乙方在本项目使用的机械设备、施工机具及配件必须按照甲方要求安排专人管理，定期检查、维修和保养，建立相应的资料档案并向甲方备份。
7.12.8乙方须按照国家的规定及时报废、淘汰不符合要求的机械设备、施工机具，并清理出本项目。乙方违规使用不符合要求的机械设备、施工机具，由此造成的后果由乙方承担。
7.12.9乙方使用的非道路移动机械应按要求取得环保二维码并张贴。
7.12.10乙方未按照相关法律法规落实机械设备管理要求的，由此造成的后果由乙方承担。
7.13环保施工
7.13.1乙方必须遵守国家及深圳市政府有关水污染控制、大气污染控制、噪声控制、扬尘控制、固体废弃物处理及文明施工等有关规定，乙方应编制文明施工环境保护专项方案。
7.13.2乙方须严格落实《深圳市建设工程扬尘污染防治专项方案》的有关规定，采取有效措施控制施工扬尘的产生。
7.13.3乙方在本项目施工过程中，须指定专人负责现场的文明施工管理工作，负责落实国家及深圳市有关环保施工的相关规定，负责文明施工环境保护专项方案中的措施要求。
7.13.4乙方在本项目施工过程中应遵循节约资源、最大限度回收利用的原则，尽量减少废物、废水、废气的产生；优先采用先进工艺、机械设备进行生产，减少噪音、扬尘等污染源的产生。
7.13.5在本项目施工过程中产生的固体废弃物，乙方应按施工平面布置图指定的位置进行分类堆放。
7.13.6由乙方外运处理的固体废弃物，乙方应确保固体废弃物处理场所、废弃物运输单位、废弃物运输手续、废弃物处理手续合法齐全并符合深圳市相关规定，确保废弃物处理后不对环境造成二次污染；乙方应向甲方提交固体废弃物处理的有关资质、手续等相关资料文件复印件。
7.13.7乙方在项目施工中涉及树木迁移的，必须向甲方报告，经相关主管部门批准后方可作业，严禁随意砍伐、破坏树木植物。
7.13.8乙方施工中因违反深圳市政府有关水污染控制、大气污染控制、噪声控制、扬尘控制、固体废弃物处理及文明施工等有关规定而造成行政处罚的，由乙方承担安全生产管理责任和承担因此产生的费用，给甲方及第三方造成损失的（包括经营损失、名誉损失、信用损失、可得利益损失等），乙方须承担赔偿责任。
7.14实名制及分账制
7.14.1乙方需为本项目指定专人负责劳务工实名制及工资分账制的管理工作。
7.14.2乙方需组织派驻到本项目的作业工人，在进场前进行实名制信息采集、签订进场确认书；在进场作业时要在实名制考勤系统进行考勤，在退场时签订退场确认书。
7.14.3乙方派驻到本项目的作业工人进场前，乙方必须依法与劳务工签订劳动合同，劳动合同必须参照规范的简易合同签订。
7.14.4乙方须每月向甲方提供当月派驻到本项目的劳务工花名册及一一对应的劳动合同、身份证复印件、劳务工考勤表，资料不齐的甲方不予支付工程款。
7.14.5乙方负责组织派驻到本项目的作业工人，到专户银行办理劳务工工资发放银行卡。
7.14.6乙方须为本项目办理工人工资发放专户并与专户银行签订“劳务工工资专户监管协议”并开具工人工资保函。
7.15安全检查
7.15.1乙方负责建立本项目定期的安全文明施工自检制度，并贯彻实施，乙方有权请求甲方安全管理部门参与并提供协助。
7.15.2乙方在安全文明施工自检过程中发现的隐患，必须及时采取处理措施消除，并向甲方安全管理部门报告，有权请求甲方提供必要的协助。
7.15.3乙方在接收到甲方的安全文明施工自检通知时，应迅速组织落实，并反馈检查结果、采取的措施。乙方未服从甲方自检要求或未及时组织自检的，由此造成的后果由乙方承担。
7.15.4乙方派驻到本项目的各专职管理人员，负责参加甲方组织的定期、不定期安全文明施工检查；对甲方发出的安全文明施工隐患整改通知书，负责按要求及时整改，如需局部停工整改，必须及时执行。乙方未及时按要求对隐患进行整改或拒绝执行停工整改指令的，由乙方承担一切后果。
7.15.5乙方对甲方在安全检查中指出的问题应按期整改，不得无故拖延。乙方未按期整改的，甲方有权自行或委托其他方进行整改，因此发生的一切费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿。
7.16安全生产考核
7.16.1乙方应积极配合甲方定期对其进行的安全文明施工管理考核评级，考核评级依据甲方考核办法执行。
7.16.2乙方在本项目施工期间应保持安全文明施工管理考核评级良好及以上；乙方在本项目施工期间安全文明施工管理考核评级中，一年累计2次或整个施工期间累计3次评级为不合格的，视为乙方已违反本安全生产管理协议，造成违约，甲方有权解除与乙方签订的本安全生产管理协议及其服从的承包合同。
7.17奖罚
7.17.1甲方及其安全管理责任人有权对乙方及其人员因在安全管理中出现问题而根据实际情况作出“违章处罚”、“停工整顿”、“勒令离场”或其他形式的处罚。乙方须遵守甲方的《安全管理处罚措施》等有关安全管理制度。
7.17.2出现下列情况之一的，甲方及其安全管理责任人有权根据实际情况作出“违章处罚”的处理。
7.17.2.1乙方在本项目施工过程中，出现违反国家的法律、行政法规、部门规章、建设工程相关规范及标准、甲方相关管理规定的行为，严重程度不足以造成违约时；
7.17.2.2乙方在本项目施工过程中，出现违反甲方安全生产管理体系文件中相关规定和不服从现场管理等行为，严重程度不足以造成违约时；
7.17.2.3乙方在本项目施工过程中，出现经甲方提出整改但未及时进行整改的、整改不符合要求的、拒绝整改的、拒绝停工整改的行为，严重程度不足以造成违约时；
7.17.2.4乙方出现7.17.2.1所述行为，若有受到行政机构的处罚或甲方上级单位的处罚，除应承担行政机构及甲方上级单位的处罚责任外，还应承担甲方依据《安全管理处罚措施》中的处罚条款进行的处罚。
7.17.2.5乙方出现7.17.2.2及7.17.2.3所述行为，应承担甲方依据《安全管理处罚措施》的处罚条款进行的处罚。
7.17.2.6乙方在本项目施工过程中，受到“违章处罚”的罚款，甲方有权直接在乙方工程款中予以扣除。
7.17.3乙方在接到由甲方签发的安全隐患整改通知书后，未能在整改通知书要求期限内完成整改的，甲方有权作出“停工整顿”处理，造成工期延误的，损失由乙方承担。
7.17.4乙方在“停工整顿”期间内，乙方不进行整顿或整顿后仍不符合要求的，甲方有权对责任班组作出“勒令退场”的处理，因此造成的损失由乙方承担，甲方有权在应支付乙方工程款中直接予以扣除，不足部分乙方应予赔偿。
7.17.5乙方有权对甲方人员在管理过程中出现违反规定的行为或不合理的处罚提出申诉、控告和建议。
7.17.6甲方对乙方在本项目施工安全管理工作中，表现优秀的班组及个人实行奖励制度，优秀班组及个人的评定标准及奖励标准依据相关细则由乙方制定并执行。
7.18安全管理资料
7.18.1乙方负责及时向甲方提供本协议相关条款中规定的安全管理资料，并保证资料的真实有效。
7.18.2乙方按照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》（2011版）的要求，负责收集、记录和保存本项目施工作业过程中的安全管理资料并随时接受甲方检查。
7.19治安管理
7.19.1乙方派驻到本项目的人员须严格遵守国家的法律法规，并遵守乙方应编制项目部治安保卫制度，做遵纪守法的公民。
7.19.2乙方须指定人员负责治安管理工作，严禁出现打架斗殴、酗酒闹事、聚众闹事、赌博、盗抢等现象。
7.19.3乙方负责治安管理工作人员，应当加强巡逻守护，确保乙方的材料、设备、机具、贵重物品、现金、票证等不丢失，有义务配合协助甲方治安管理人员完善项目区域治安管理工作。
7.19.4在本项目施工现场发生刑事案件、治安案件时，乙方治安管理工作人员必须立即保护现场，救助受伤害者，并及时向甲方和公安机关报告。
7.20疫情管理
7.20.1乙方派驻到本项目的人员须严格遵守国家的法律法规，遵守甲方项目部疫情防控要求，及时根据当地疫情防控指挥部等监管部门要求提供进场人员相关材料。
7.20.2乙方派驻现场的人员需要持续做好新冠肺炎疫情防控工作。常态化做好员工宿舍、食堂、办公等场所的通风、消杀工作，做好口罩、消毒液等防疫物资的储备保障工作，做好测温、信息登记工作等。
7.21其他要求
7.21.1乙方需要切实主动做好地下管线、地铁和高铁等重要设施的保护工作，严格遵守甲方关于施工方面的工作要求。
7.21.2乙方进行占道施工作业时，需严格审查占道施工许可情况，杜绝无证占道施工。在进行占道施工作业时，需要安排专人进行交通疏解，做好交通疏解员安全培训工作。
第八条 违约责任
8.1双方均应认真履行本协议，由于任何一方的过错使本协议不能履行、不能完全履行、延迟履行或者履行不符合约定条件的，由过错方承担责任，如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。
8.2由于乙方管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故、治安灾害事故或消防事故而产生的管理责任和因此产生的费用由乙方承担。由于乙方管理措施不力导致发生安全生产事故、环境污染事故、治安灾害事故或消防事故给甲方造成损失，乙方必须承担赔偿责任。对责任认定有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
8.3由于乙方在本项目施工期间因乙方管理措施不力导致政府行政处罚的，乙方负责履行行政处罚的受罚及消除，并负责赔偿因此导致甲方的损失（包括经营损失、名誉损失、信用损失、可得利益损失等）。
8.4乙方在本项目施工过程中，因管理措施不力造成一般事故及以上等级的生产安全事故及因违反国家、深圳市政府有关规定，致使甲方受到国家、深圳市政府行政处罚、省动态信用扣分、红黄色警示等执法处罚的，视为乙方已违反本安全生产管理协议，造成违约，甲方有权解除与乙方签订的本安全生产管理协议及对应的承包合同。
8.5乙方在本项目施工期间应保持安全文明施工管理考核评级良好及以上；乙方在本项目施工期间安全文明施工管理考核评级中，累计叁次评级为不合格的，视为乙方已违反本安全生产管理协议，造成违约，甲方有权解除与乙方签订的本安全生产管理协议及对应的分包合同。
8.6乙方出现8.4及8.5条款规定的情形及其他严重违约行为时，甲方有权根据实际情况作出“违约索赔”的处理，甲方有权要求乙方支付人民币 20万元以下的违约金。
8.7因乙方原因导致甲方向第三方承担任何形式的罚款、违约金、赔偿金或履行相应责任的，甲方在支付相应款项或履行相应责任后，可凭支付罚款、违约金、赔偿金或履行责任的证明直接向乙方追偿，而无须提供其他证据，乙方对此应予以认可。
8.8本款适用于所有乙方应向甲方支付违约金情形。自甲方发出要求乙方支付违约金的书面通知之日起七个工作日内，乙方应按照本协议约定向甲方一次性付清违约金。甲方有权从工程进度款中直接扣除，不足部分乙方需另行缴纳。逾期支付的，按照每日应付违约金的10％加付滞纳金，自逾期支付之日起至乙方向甲方实际付清之日止。若甲方尚有部分协议价款未支付乙方的，甲方有权从该笔费用中先行抵扣相当于违约金和滞纳金数额之款项。违约金和滞纳金不足以弥补甲方所遭受损失的，甲方有权继续向乙方追偿。
8.9乙方对甲方采取终止本安全生产管理协议及其服从的分包合同决定有异议的，对甲方的违约索赔处理决定有异议的，乙方皆可向甲方提出申诉、控告。
8.10在施工期间，如因乙方原因出现任何人员伤亡及事故，乙方应按甲方要求的时限及时处理并承担一切费用及损失；如乙方未按甲方要求的时限及时处理相关事宜，甲方可直接代为处理，由此发生的一切费用及损失将由乙方承担，该损失费用经核实后将从履约保证金或其他可支配资金中抵扣，乙方应无条件接受。
第九条 不弃权
本协议的任何条款或表述均不得被视为对一方权利的放弃，任何违约行为亦不得被同意免除或放弃追究另一方在某方面的违约责任，并不意味着免除或放弃追究该另一方在其他方面或后续发生的违约责任。
第十条 不可抗力
11.1不可抗力应以国家和项目所在地有关部门正式发布为准，不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
11.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行协议的责任时，履行协议的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同。
11.3不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方，并在不可抗力发生后14日内出具事故发生地区的有关机构证明并取得另一方认可。上述情况发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
11.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本协议时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行协议的理由。在取得对方主管机关证明后，本协议可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
11.5本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况,对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。
第十一条 修改
对本协议的任何修改均须以书面形式进行，并经本协议双方授权的代表正式签字盖章才能生效，本协议中未经修改的其他条款仍然有效。
第十二条 可分割性
本协议中所包含的任何条款在被认为无效或不具有强制执行力的情况下，该条款的无效性或不可执行性不得影响其他条款的效力。
第十三条 适用法律及争议解决
14.1本协议适用中华人民共和国相关法律法规。
14.2国家和项目所在地有关法律法规没有明确规定或各种法律条文、解释之间不能完全统一造成双方理解出现异议时，根据双方协商，并以双方的书面意思表示为准。
14.3双方因履行本协议（包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止）有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的，任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十四条  标题
本协议中的标题仅作为参考，不影响本协议的含义及其解释。
第十五条  生效及文本
本协议自双方签字盖章之时起生效，壹式 8 份，甲方执 4 份，乙方执 4 份，具有同等效力。
第十六条  补充条款
 见附则：安全管理处罚措施  


甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：中通建筑工程（深圳）
有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：      法定代表人或其委托代理人（签字）：





























附则：安全管理处罚措施
	序号
	处罚内容
	处罚金额
	备注

	1
	集团或管网公司安全检查中，项目检查评定为不合格的
	10000元
	

	2
	对集团或者管网公司下发的“安全隐患整改通知单”，未按规定时间完成整改并回复的
	3000元
	

	3
	发“停工整改通知单”，停工整改到期后，复查仍不合格的，罚款促其整改合格为止。
	直接罚款10000元并按照1000元/天直到整改合格
	

	序号
	处罚内容
	处罚金额
	备注

	1
	未建立全员安全生产岗位责任制和监督考核制度的；
	3000元
	

	2
	未建立安全生产资金管理和安全设备设施保障制度；
	3000元
	

	3
	未建立风险辨识、分级管控和安全生产检查、事故隐患排查治理制度；
	3000元
	

	4
	未建立特种作业和危险作业管理制度；
	3000元
	

	5
	未建立安全生产教育培训制度；
	3000元
	

	6
	未建立职业健康管理制度；
	3000元
	

	7
	未建立生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度；
	3000元
	

	8
	未制定公司安全生产操作规程和生产安全事故应急预案，并未开展本单位应急救援演练。
	3000元
	

	9
	未开展安全生产风险辨识、评估、分级管控，定期检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，落实安全生产整改措施和重大危险源的监控措施；
	3000元
	

	10
	对危化品、特种设备（如压力容器）等重大危险源未识别或未采取管控措施；
	3000元
	

	11
	未编制安全生产工作计划和安全生产资金使用计划并具体落实；
	3000元
	

	12
	未落实本单位建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；
	3000元 
	

	13
	未与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，督促其履行安全生产职责；
	3000元
	

	14
	未落实职业病危害防治措施；
	3000元
	

	15
	未开展本单位安全生产宣传、教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，检查特种作业人员持证上岗情况；
	3000元 
	

	16
	未对公司安全生产情况统计、分析和报告，依法组织或者参与本单位生产安全事故调查处理；
	3000元
	

	17
	项目安全生产管理机构未每月至少召开一次会议，研究和审查本单位有关安全生产的重大事项，协调解决安全生产重大问题，并做好记录。
	3000元
	

	18
	未按规定要求设置项目安全主任的。
	3000元
	

	19
	未设置安全管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员
	3000元
	　

	20
	未以书面形式确认分管安全生产负责人或者安全总监、安全生产管理结构及其负责人、专（兼）职安全生产管理人员和工作职责，并向本单位人员公示。
	3000元
	

	21
	将单列的安全防护、文明施工措施费用挪作他用的。 
	挪用金额的20%~50%
	

	22
	项目部无安全日检、周检、月检记录。
	500-2000元
	　

	23
	项目部日检、周检记录频率不满足要求的。
	每少一次500元
	　

	24
	项目部安全自检资料弄虚作假。
	1000-3000元
	

	25
	发生一般及以上安全事故未按规定上报。
	10万元
	　

	26
	对危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案，或未按规定组织专家论证，或专项施工方案审批手续不全擅自施工，或未按要求进行方案交底等违反危大工程管理等行为。
	10万元
	　

	27
	对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程等需进行专家论证的专项施工方案，未进行论证、审查。
	10万元
	　

	28
	未建立健全其它（本表未明确但实际生产必须）的安全生产规章制度和操作规程。
	1000元
	　

	29
	施工组织设计中未编制符合规范的安全技术措施和施工现场临时用电方案，或未按施工方案组织施工。
	50000元
	　

	30
	施工现场未采取安全保护措施，保证毗邻建筑物、构筑物及地下管线的安全。
	1000-3000元
	　

	31
	工程项目未按规定办理意外伤害保险。
	5000元
	　

	32
	安全防护用具、消防器材、机械设备和施工机具无专人管理，或未实施机械设备、施工机具“一机一档”的档案管理制度。
	500-2000元
	　

	33
	未按规定编制生产安全事故应急救援预案，并按规定组织演练；或未在施工现场公示重大危险源，并落实专人管理。
	500-2000元
	　

	34
	安全管理资料签名不及时，安全检查项目不全面。
	500-2000
元/次
	

	35
	未按规定开展班前活动、安全日活动、安全月活动等，或安全活动开展不规范、记录不全等。
	500-2000
元/次
	

	36
	未对新员工、新劳务工和实习生等开展三级安全教育，或未按规定开展实名制安全教育，或开展范围不全面、开展工作不及时，或弄虚作假的。
	1000-3000元
	　

	37
	发生安全生产事故未及时上报的
	10万元
	

	38
	内业管理未严格执行法律法规、规范标准、上级安全管理制度、安全管理指令、文件精神或会议精神的。
	500-1000元
	

	39
	安全文明管理不到位，受到业主通报批评、受到行业主管部门通报批评、被媒体负面宣传报道的，受到住建部门红黄牌警示，上安监部门黑名单的，上信用中国造成不良影响的。
	5000-50000元
	

	分类
	序号
	处罚内容
	处罚金额
	备注

	三宝四口五临边
	1
	作业工人不戴安全帽，或安全帽佩戴不规范。
	500-1000
元/次
	　

	
	2
	高处作业不挂安全带，无系挂点时未设置生命绳。
	
	　

	
	3
	未按要求设置安全立网、水平安全兜网。
	
	　

	
	4
	在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施设置不规范，未及时整改。
	
	

	
	5
	在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施设置不规范。
	
	

	文明施工
	1
	工地四周围挡不连续设置，围挡不坚固、稳定、整洁、美观，未及时整改。
	500-1000
元/次
	

	
	2
	出入口未设置车辆冲洗设施和视频监控。
	
	

	
	3
	工地主要道路未按要求做硬化处理。
	
	

	
	4
	现场材料堆放不整齐。
	
	

	
	5
	现场材料标识不齐全。
	
	

	
	6
	垃圾清理不及时。
	
	

	
	7
	施工现场门卫人员未按规定严格值守（落实实名制考勤及来访登记）
	
	

	
	8
	施工现场防尘措施、排水设施、防污染措施未落实。
	
	

	
	9
	泥头车出入场未建立台账。
	
	

	
	10
	存在有超高装载。
	
	

	
	11
	存在有带泥上路。
	
	

	
	12
	存在泥水污染市政道路
	
	

	
	13
	未按《水务集团工程项目现场管理标准》进行标准化建设
	
	

	
	14
	违反7个100%要求等不文明施工情况，未及时整改。
	
	

	
脚手架
施工
	1
	已验收或正在使用的悬挑架钢梁设置不符合方案要求
	500-2000
元/次
	

	
	2
	立杆基础不实，未及时整改。
	
	

	
	3
	立杆底部未设垫板
	
	

	
	4
	扫地杆设置缺失
	
	

	
	5
	排水情况不符合要求，存在积水现象
	
	

	
	6
	连墙件未按方案要求设置
	
	

	
	7
	作业层脚手板不满铺，未及时整改。
	
	

	
	8
	施工层未及时挂安全网防护。
	
	

	
	9
	安全网未全封闭防护或不严，未及时整改。
	
	

	
	10
	架体存在超负荷堆载情况。
	
	

	
	11
	未做分段验收或存在分段验收滞后情况。
	
	

	
	12
	脚手架搭设、拆除人员不满足资质要求
	
	

	
	13
	已验收或正在使用的临街搭设脚手架外侧未加设防坠物伤人防护措施
	
	

	
	14
	未验收的悬挑架钢梁设置不符合方案要求，未及时整改
	
	

	
	15
	脚手架搭设、拆除时下方坠落半径范围未设置警戒区域、无监护人员的
	
	

	
	16
	脚手架拆除作业不规范。
	
	

	
	17
	其他不符合脚手架施工规范和施工专项方案的情况
	
	

	附着升降式脚手架
	1
	附着支座设置和使用不符合要求。
	1000-3000
元/次
	

	
	2
	架体防护不符合要求，未及时整改。
	
	

	
	3
	架体升降前，未检查升降条件。
升降过程不符合要求。
	
	

	
	4
	安拆单位、安拆人员资质不符合要求。
	
	

	
	5
	安拆、升降时未设置安全警戒区及专人监护。
	
	

	
	6
	其他不符合附着升降式脚手架规范和施工专项方案的情况。
	
	

	吊篮
	1
	在用吊篮未按规定验收合格。
	1000-3000
元/次
	

	
	2
	吊篮结构设置不满足规范及方案要求，未及时整改。
	
	

	
	3
	吊篮防坠安全锁标定超过有效期。
	
	

	
	4
	未单独设置挂设安全带的专用安全绳及安全锁扣。
	
	

	
	5
	配重块不符合要求，未及时整改。
	
	

	
	6
	钢丝绳存在应报废的缺陷。
	
	

	
	7
	吊篮内作业人员超过2人，班前未对吊篮进行安全检查的。
	
	

	
	8
	作业人员未从地面进出吊篮。
	
	

	
	9
	吊篮平台周边防护栏杆、挡脚板的设置不符合规范要求。
	
	

	
	10
	吊篮内施工荷载未均匀分布。
	
	

	
	11
	总荷载超过设计要求。
	
	

	
	12
	其他违反吊篮施工技术规范和施工专项方案的情况。
	
	

	基坑工程
	1
	未设置人员上下基坑的专用通道且不及时整改。
	2000-5000
元/次
	

	
	2
	基坑周边未按规范要求设置防护栏杆且不及时整改。
	
	

	
	3
	降水井口未设置防护盖板或围栏。
	
	

	
	4
	基坑结构、基坑周边地面、道路以及坑内施工坡道有明显变形、开裂。
	
	

	
	5
	基坑壁漏水现象严重。
	
	

	
	6
	基坑内外组织性排水未形成，排水不通畅，后积水。
	
	

	
	7
	基坑土方开挖有超挖，支撑架设不及时。
	
	

	
	8
	现场未按照方案要求设置降排水措施且未及时整改
	
	

	
	9
	基坑周边2米范围内违规大量堆积材料和1.5米范围内违规行驶重型运输车辆且未经设计计算复核 
	
	

	
	10
	未按设计和施工方案要求分层、分段开挖。
	
	

	
	11
	支护桩、土钉、锚索未按设计要求及时检测。
	
	

	
	12
	土钉、锚索检测结果不符合设计要求。
	
	

	
	13
	未按设计要求进行监测并及时提交监测报告。
	
	

	
	14
	监测数据异常时，未按规定采取措施（如超标是否按规定组织安全评估、专家评审并处理）。
	
	

	
	15
	基坑内上下垂直作业是无防护措施。
	
	

	
	16
	基坑开挖前未按设计方案进行支护或支护不到位
	
	

	
	17
	土方机械、施工人员的安全距离不符合要求。
	
	

	
	18
	其他违反基坑工程规范标准和专项方案的情况。
	
	

	管线保护
	1
	涉及地下管线的开挖施工，项目未配备管线工程师。
	2000-8000
元/次
	

	
	2
	涉及地下管线的开挖施工，项目在开工前未签署管线保护协议；
	
	

	
	3
	涉及地下管线的开挖施工，项目部施工前未查明地下管线分布情况；
	
	

	
	4
	涉及地下管线的开挖施工，项目部施工前未编制并评审（市轨道交通项目）地下管线保护专项施工方案，并经管线产权单位审批；
	
	

	
	5
	涉及地下管线的开挖施工，分部分项工程在开工前未落实交底工作并做好文字及音像记录；施工中未做好管线位置动态标识保护 。
	
	

	
	6
	涉及地下管线的开挖施工，动土施工前未签署《动土令》
	
	

	
	7
	其他违反地下管线法律法规、规范标准和施工专项方案的情况。
	
	

	


地下暗挖工程
	1
	暗挖开挖面支护不及时。
	2000-8000
元/次
	

	
	2
	降、排水措施不符合设计或施工方案要求；
	
	

	
	3
	降水效果不满足安全作业要求
	
	

	
	4
	暗挖工程出现严重渗水，支护结构出现开裂情况
	
	

	
	5
	爆破器材存储、运输和处置不符合有关规定；
	
	

	
	6
	爆破时人员、设备与爆破点的距离不满足爆破安全距离要求
	
	

	
	7
	未按要求设置通风系统；
	
	

	
	8
	模板台车及作业架安全防护措施不符合安全要求
	
	

	
	9
	洞内车辆照明、信号系统不完善；
	
	

	
	10
	未按规定进行氧气、瓦斯、沼气、粉尘检测、监测。
	
	

	
	11
	作业人员在粉尘较大场所是否戴防尘口罩
	
	

	
	12
	其他违反地下暗挖工程规范标准和专项方案的情况。
	
	

	占道施工
	1
	未申请占道施工许可证私自动工或占道施工许可证过期未延期继续施工
	2000-8000
元/次
	

	
	2
	未按要求设置《占道施工公告牌》、无《占道施工公告牌》巡查记录
	
	

	
	3
	超范围占道、现场交通安全防护及警示不到位、关键时段无专人指挥交通
	
	

	有限空间作业
	1
	未经审批擅自作业的
	2000-8000
元/次
	

	
	2
	违反“先通风、再检测、后作业”的原则
	
	

	
	3
	作业人员未经培训和安全技术交底，未配备使用个人防护用品
	
	

	
	4
	未经风险辨识，作业没有专人监护、施工作业现场未配备应急救援设施
	
	

	模板支架
	1
	支撑体系搭设与方案不一致（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等）且不及时整改的
	1000-3000
元/次
	

	
	2
	未验收的支撑体系搭设与方案不一致（立杆间距、水平杆步距、抱柱措施、水平及竖向剪刀撑的连贯性及间距、自由端及顶托伸出长度是否过大等），未及时整改
	
	

	
	3
	模板面存在荷载堆放不均匀；
	
	

	
	4
	模板支架高处作业无防护措施，操作人员未系挂好安全带；
	
	

	
	5
	垂直交叉作业没有上下隔离防护措施
	
	

	
	6
	模板支架与外脚手架连接
	
	

	
	7
	架体验收手续不及时
	
	

	
	8
	模板支架拆除时未设置警戒区并专人监护
	
	

	
	9
	其他违反模板支架工程规范标准和专项方案的情况。
	
	

	作业平台
	1
	移动操作平台的构造和组装不符合要求；
	1000-3000
元/次
	

	
	2
	操作台周边未按规定设置防护栏杆和登高扶梯，未按要求整改；
	
	

	
	3
	平台台面铺板不严密，未按要求整改
	
	

	
	4
	悬挑式物料平台未经验收后方投入使用；
	
	

	
	5
	悬挑式卸料平台现状与验收时不一致；
	
	

	
	6
	未对吊运物料类别设定、吊运数量限定并现场挂牌公告。
	
	

	
	7
	其他违反作业平台规范标准和专项方案的情况。
	
	

	施工机具
	1
	振捣器使用时未使用移动式配电箱；
	500-1000
元/次
	

	
	2
	振捣器负荷线需采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆长度不得超过30m；
	
	

	
	3
	振捣器外壳未作保护接零。
	
	

	
	4
	氧气瓶和乙炔瓶气瓶的安全距离小于5m；氧气瓶和乙炔瓶气瓶与明火的安全距离小于10m；
	
	

	
	5
	乙炔瓶未安装回火阀；
	
	

	
	6
	交流焊机未设置二次空载降压保护装置，
	
	

	
	7
	电焊机一次线长度已超过5米并未穿管保护，
	
	

	
	8
	二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆
	
	

	
	9
	I类手持电动工具未单独设置保护零线，未安装漏电保护装置，
	
	

	
	10
	操作手使用时未按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋
	
	

	
	11
	其他违反施工机具安全技术标准和操作规程的情况
	
	

	施工
临时用电
	1
	未按《施工现场临时用电组织设计》施工架设现场临时用电系统，或未按《施工临时用电组织设计》内容组织验收。
	500-1000
元/次
	

	
	2
	外电防护设施不规范，警示标志不足
	
	

	
	3
	电气设备的金属外壳未与保护零线连接
	
	

	
	4
	用电设备没有各自专用的开关箱
	
	

	
	5
	总箱开关箱漏电保护器参数不匹配
	
	

	
	6
	现场电工是否按要求对电箱进行巡查并进行记录
	
	

	
	7
	防雷设备开关箱PE端未做好重复接地
	
	

	
	8
	电箱前堆放杂物导致操作不便或施工电缆拖地，情节严重的予以处罚。
	
	

	
	9
	开关箱（三级箱）未按“一机一闸一箱一漏”使用。
	
	

	
	10
	电焊机未设专用开关箱，开关箱内未加装二次降压保护器。
	
	

	
	11
	漏电保护器不动作，或参数设置不符合规定。
	
	

	
	12
	其他违反施工临时用电规范和专项方案的情况
	
	

	起重吊装
	1
	起重吊装司机、司索、信号工无证作业或证件过期
	1000-3000
元/次
	

	
	2
	吊装作业未设置警戒区域
	
	

	
	3
	违反起重吊装作业“十不吊”
	
	

	
	4
	无吊装作业令.
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建筑起重机械管理
	1
	出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，未按照规定办理备案的。
	5000元以上
1万元以下
	

	
	2
	出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，未按照规定办理注销手续的。
	5000元以上
1万元以下
	

	
	3
	出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，未按照规定建立建筑起重机械安全技术档案的。
	5000元以上
1万元以下
	

	
	4
	未按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	5
	未制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	6
	未将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
	10万元
	

	
	7
	未按照规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	8
	未按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	9
	未根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	10
	未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	11
	未设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	12
	建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，未停止使用，带病作业。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	13
	未指定专职设备管理人员进行现场监督检查。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	14
	擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	15
	未向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	16
	未审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	17
	未审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	18
	未审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	19
	沿海地区施工现场塔吊，原则上禁止回转范围内有障碍物，有多台塔式起重机作业时，或塔吊回转范围内有障碍物、危险物时，未组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
	5000元以上
3万元以下
	

	
	20
	司机班前未按规定对建筑起重机械进行例行检查，并填写检查记录；
	1000-3000
元/次
	

	
	21
	实行多班作业，司机配备数量不符合多班作业要求；
	
	

	
	22
	未按规定填写交接班记录；
	
	

	
	23
	司机携带智能手机作业；
	
	

	
	24
	吊钩有裂纹、补焊或磨损变形、超过规范要求；
	
	

	
	25
	吊钩防脱钩装置失效；
	
	

	
	26
	吊索及钢丝绳有破损；
	
	

	
	27
	附墙件是否使用原厂配件，或有厂家出具的使用安全技术证明。
	
	

	
	28
	附墙件间距及自由端高度不符合方案要求
	
	

	
	29
	现场吊运易散落物件未使用专用吊篮；
	
	

	
	30
	现场吊运区域未设置警戒并禁止人员进入；
	
	

	
	31
	塔吊多塔作业的，防碰撞措施未到位；
	
	

	
	32
	楼层搭设通往塔吊塔身的登机通道防护未到位
	
	

	
	33
	施工升降机地面出入通道未搭设双层防护棚，
	
	

	
	34
	停层平台两侧未按规范要求设置防护栏杆、挡脚板，平台脚手板未铺满、铺平；
	
	

	
	35
	施工升降机吊笼门机电联锁装置、急停开关、楼层信号联络装置等有不灵敏、失效现象
	
	

	
	36
	门（桥）式起重机行程限位装置不够灵敏可靠。
	
	

	
	37
	其他违反建筑起重机械管理标准、操作规程和专项方案的情况
	
	

	施工机械
	1
	挖机等作业设备未经验收投入使用
	1000元/次
	

	
	2
	挖机等机械设备未安装雷达以及影像投入使用，未及时整改
	
	

	
	3
	机械作业区域未有专人监护、作业未设置警戒区域
	
	

	
	4
	施工机械带病作业
	
	

	



消防安全管理
	1
	未建立健全消防责任制度。
	2000元
	　

	
	2
	未设立消防管理机构或未落实消防责任人，未按规定配置消防管理人员，责令所属单位、项目部限期改正，逾期未改正予以处罚。
	5000元
3000元
	　

	
	3
	无项目部消防巡检记录，或巡查频率不满足要求
	1000元
	　

	
	4
	消防档案资料弄虚作假的。
	3000元
	

	
	5
	发生重大消防安全事故未按规定上报。
	10万元
	　

	
	6
	消防器材无专人管理。
	500元
	　

	
	7
	未按规定编制消防安全事故应急救援预案，并按规定组织演练。
	500元
	　

	
	8
	宿舍内使用液化石油气和电饭煲、电炒锅、电水瓶、热得快、碘钨灯等大功率电器。
	每处500元
	　

	
	9
	宿舍未采用36V+USB插座
	每处2000元
	

	
	10
	宿舍未按每100平方米不少于2个挂式干粉灭火器的要求配置，大型宿舍总面积超过1200平方米的，未备有专供消防用的太平桶、积水桶（池）、消防水栓等设施器材。
	罚款2000元
	　

	
	11
	易燃易爆物品未存放在专用仓库
	500-2000
元/次
	

	
	12
	施工现场、宿舍内有吸烟、烟头较多现象
	500-2000
元/次
	

	
	13
	生活区内未悬挂“消防平面图”、火警电话和紧急疏散指示标志，未明确各区域消防责任人。
	罚款2000元
	　

	
	14
	其他违反易燃易爆品管理、动火管理等消防法律法规、规范标准、上级消防管理制度、消防管理指令、文件精神或会议精神的。
	500—2000元
	　

	危大工程
	1
	对危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案，或未按规定组织专家论证，或专项施工方案审批手续不全擅自施工，或未按要求进行方案交底、安全技术交底等违反危大工程管理等行为
	10万元
	

	
	2
	危大工程施工期间，项目负责人未在项目带班生产
	2000-5000元
	

	
	3
	技术负责人未对危大工程作业进行巡检，缺少巡检记录
	
	

	班前活动
	1
	项目部未组织开展班前安全活动或有部分班组、部分工人未参加班前安全活动的。
	500—2000元
	

	
	2
	班前活动上传的照片、录像、记录、文字说明存在造假行为，或不符合规定的。
	
	

	
	3
	班前安全活动开展不规范、未对当天的安全隐患点、安全注意事项等进行教育，存在走过场现象的。
	
	

	
	4
	班前安全教育队形散乱、衣装不整、安全帽反光衣穿戴不规范、存在嘻哈打闹现象等。
	
	

	
	5
	其他违反班前活动制度、文件精神或会议精神的。
	
	

	



其他

	1
	一表四要素未及时填报的，或填报错误的
	5000元
	

	
	2
	危险作业未在PM系统上申报的
	5000元
	

	
	3
	视频监控系统安装不达标、未连入PM系统的
	3000元/台
	

	
	4
	危险作业未实现前端可视的
	5000元
	

	
	5
	文明施工未做到6个100%的；环境保护违反法律法规、专项方案和上级文件精神的。
	500-5000
元/次
	

	
	6
	特种作业违反规范规程的。
	
	

	
	7
	地下管线保护不符合要求，未做到6个100%的。
	
	

	
	8
	实名制安全教育培训不到位的。
	
	

	
	9
	施工专项方案编制、审批、交底、实施不规范的。
	
	

	
	10
	在视频远程监管中重复发现同类安全隐患或对上级发现的隐患提示没有及时整改的；或视频远程监管工作落实不到位的。
	
	

	
	11
	施工现场未严格执行法律法规、规范标准、上级安全管理制度、安全管理指令、文件精神或会议精神的。
	
	

	
	12
	项目管理人员安全、质量、消防、职业健康及文明施工管理等履职尽责不到位的。
	200-2000元/次
	

	
	13
	非持证人员私自进行特种作业的
	3000元/人
	

	
	14
	分包单位安全、质量、消防、职业健康及文明施工管理等不到位的 。
	1000-20000元/次
	





[bookmark: _Toc256000119]附件五： 
[bookmark: _Toc256000120]施工现场临时用电协议书
承包人方（甲方）（全称）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“甲方”）
分包人（乙方）（全称）： 中通建筑工程（深圳）有限公司（以下简称“乙方”）
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策、法规，保障施工现场的用电安全，依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）的要求，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。
一、甲方职责
1、甲方不指定施工用水、用电接驳点，由乙方自行申报，乙方在进场前通过书面形式进行施工现场用水、用电申报，接到申报后甲方将对进场电工及焊工、乙方用电方案、进场设备等进行核对和验收，合格后方可接电。
2、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改，甲方有权对乙方违章行为进行经济处罚或停电。
二、乙方职责
1、制定现场施工用电规划方案及管理制度，进行施工用电安全技术交底。
2、专业电工配备按照合同约定执行。开工前向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件、培训记录。
3、乙方电工需参加甲方组织的各项安全检查。
4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备，如需用电必须由专业电工进行操作。
5、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）。按照施工用电组织设计架设符合TN-S系统的三相五线制电气线路，所有电线应按相关规范要求采取保护，严禁利用大地作为工作零线。
6、乙方自建宿舍、仓库用电均需经项目部验收后方可供电，严禁未经验收私自接线。
7、乙方进场的用电设备及电线电缆、机具等需经自检合格，报项目部检查验收后方可使用。
8、电缆电线，要求必须有接零保护线，中间不宜有接头，严禁使用两芯线或花线。
9、乙方自备配电箱、开关箱内电气设备应完好无缺。箱体下方进出线，开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的要求，门、锁完善，有防雨、防尘措施，箱内无杂物，箱前通道畅通，并应对电箱喷涂项目部编制的编号，刷上危险标志。保护零线（PE、绿/黄线）中间和末端必须重复接地，严禁与工作零线混接；产生振动的设备的接零保护线不少于两处。
10、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提电箱，禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。
11、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品，电焊机要接专用的二次降压漏电保护器，要有可靠的接零保护，一次电源线不要超过5米，二次电源线不要超过30米，接线牢固，并安装防护罩，同时要有防雨、防砸、防火措施。所有用电设备都必须接保护线，严禁用电线直接插入插座使用。以上各电（气）动设备出现故障，非专业维修人员不得拆卸，经专业人员检测无误后，方可使用。
12、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护，并选用电流动作型，漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿（含水泵）及手持工具末级漏电动作电流应不大于15mA。配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进出箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有系统图，箱门应配锁，并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。
13、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。
14、因乙方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。
15、工人宿舍区每间宿舍应指定一名宿舍长，检查自己房间内灯具照明及电源的使用情况，如出现问题及时报告给项目部管理人员。甲方组织人员定期检查。
16、食堂、生活区内严禁私拉乱接电源线，严禁长明灯现象，食堂专用配电箱内要保持清洁，禁止放其他杂物，蒸箱、热水器的金属外壳必须要有可靠接零接地保护措施。
本协议自双方签字盖章之时起生效，壹式 8 份，甲方执4 份，乙方执 4 份，具有同等效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：中通建筑工程（深圳）
有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：      法定代表人或其委托代理人（签字）：






[bookmark: _Toc256000121]附件六： 
[bookmark: _Toc256000122]深圳市建筑工地分账制工人工资发放协议书
承包人（甲方）（全称）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“甲方”）
分包人（乙方）（全称）：中通建筑工程（深圳）有限公司（以下简称“乙方”）
根据《中华人民共和国建筑法(2019修正)》、《中华人民共和国民法典》、《广东省工资支付条例》、《广东省劳动保障监察条例》和《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》等有关规定，根据深圳市工程建设领域工人工资分账管理办法的有关精神，为进一步规范建筑行业劳务用工行为，切实保障建筑工人的合法权益，保证按月足额发放工资，有效打击非法讨薪和恶意欠薪，经过友好协商，甲乙双方达成如下协议：
一、甲方责任
1.甲方必须设立专职劳资管理员，负责落实劳务工人实名制分帐制具体工作;本项目劳资管理员为叶惠军同志，联系电话: 13750216148。
2.建筑工人工资专用账户开立，由甲方负责开设和管理，必须专户专用。甲方必须保证自己账户有足够的资金用于每月建筑工人工资发放，余额不足，则要及时补足。如因不能按月足额发放工人工资而引起的讨薪和造成不良影响，责任由甲方承担。
3.甲方财务每月须对账户的资金的使用情况与乙方进行核对，工资发放完毕后，甲方应及时将工资发放银行对账单及工资表回传给乙方，以便乙方进行帐务处理。
4.甲方劳资管理员应在次月5日前将项目实名制考勤数据(电子版)发送给乙方现场劳资管理员。
5.负责督促乙方每月按时申报当月工人考勤，工资核算情况和工人工资申请计划，甲方收到乙方工资申请计划表、委托书及当月工资表后，应当及时审核，并在审核完毕后10日内支付完毕。
6.甲方根据乙方工资代发委托书和当月工资表，认真核对委托书所委托的事项及工资发放金额,对工人工资金额和个人信息有异议的要及时与乙方查证,否则工资发放出错，由甲方承担责任。甲方有合理理由认为乙方报送的工资发放计划有误的，有权拒绝发放。
二、乙方责任
1.乙方必须在项目设立专职劳资管理员与甲方专职劳资管理员对接,双方保持良好的沟通渠道。乙方本项目劳资管理员为 菅宇飞 同志，联系电话： 13823786720 。
2.乙方劳务工人进场前，必须与每一个工人签订劳动用工合同，并建立健全工人台账。工人签订的劳务用工合同必须及时报甲方劳资管理员备案。
3.乙方须认真负责自己工人的工作安排，出勤情况，工资核算，做到数目清晰，严谨，准确，如有意见分歧，需及时协商确认，不可拖而不决，影响工人工资发放，进而引起群体讨薪事件。
4.乙方须及时登记每名进场劳务工人个人信息，包括但不限于身份证号码，工种、所属班组、手机号码以及银行开户行及卡号，准确核实有关信息。凡无银行银行帐号人员可联系银行统一开户开卡。
5.每月按要求做好工资表，开具工资代发委托书给甲方，以便配合甲方尽快完成工人工资发放。乙方要对工人工资数目、工人工资卡信息、手机及身份证信息负责，如由于乙方工作失误,造成申报的工人工资信息出错，责任由乙方承担。 
6.乙方有义务有责任，与甲方一同处理工人工资纠纷和其他相关问题，不得推诿矛盾，推卸责任;更不得鼓动工人，放大矛盾，制造事端。
本协议自双方签字盖章之时起生效，壹式8份，甲方执4份，乙方执4份，具有同等效力。
 

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：


法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
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[bookmark: _Toc256000123]附件七：
[bookmark: _Toc256000124]施工现场地下管线及设施安全保护协议书
承包人（甲方）（全称）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“甲方”）
分包人（乙方）（全称）：中通建筑工程（深圳）有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法(2019修正)》、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《深圳市燃气条例》、《深圳经济特区安全管理条例》、《深圳市地下管线暂行管理办法》等法律法规及甲方相关制度的规定，为保护施工现场地下管线及设施的安全，防止事故发生，经甲乙双方协商，达成以下施工现场地下管线及设施的安全保护协议：
第一条 甲方在工程开工前，应将 2025年-2026年市政供排水管网应急维抢修服务项目劳务年度供应商（中片区）（续签） 工程范围内的地下管线及设施资料提供给乙方，并落实专人负责与乙方联络具体事宜。
第二条 乙方接到甲方提供的有关资料后，应积极开展地下管线及设施的现场核查确认工作，地下管线及设施位置确认后，双方明确地下管线及设施的安全保护范围及安全控制范围，并对现场位置进行拍照摄影，双方还应对以上内容进行书面确认。
第三条 乙方应在已探明的地下管线及设施上方设置“地下管线，注意保护”等安全警示标识。
第四条 地下管线设施的安全保护范围及安全控制范围严格按照相关规范标准执行，如按规范标准执行仍有可能对地下管线及设施造成破坏的，乙方应采取更严格的保护措施，确保地下管线及设施的安全。
第五条 乙方应根据地下管线已探明的情况、地下管线保护和控制范围，编制相应的地下管线及设施保护方案和应急处置措施。地下管线及设施保护方案和应急处置措施应经甲方审核通过，否则，乙方不得申请开工。如乙方擅自开工，甲方有权对其进行处罚，因此给甲方造成损失的，乙方应全部承担。在地下管线及设施保护方案和应急处置措施编制过程中，甲方可予以指导。
第六条 乙方对整个施工过程中施工现场地下管线及设施的安全负总责。
第七条 施工期间，乙方不得以任何理由拒绝签收甲方签发的通知书或联系函。如因乙方拒绝签收给甲方造成损失，乙方应承担一切责任 。
第八条 乙方应根据施工现场的实际情况和施工方案，将已制定的地下管线及设施保护方案和应急处置措施通过技术交底方式落实到相应工作层面作业班组负责人和具体作业人，交底记录应由所有参与交底的人员签字并存档。
第九条 工程开工后，乙方应对施工现场的地下管线及设施进行巡查，当施工作业进行至地下管线控制范围内时，应加强巡查。对在控制范围和保护范围内的施工，乙方应提前24小时函告甲方。施工作业方案发生变更需修改地下管线保护方案和应急处置措施时，乙方应将修改后的方案报甲方审核，同时，按照第八条要求落实到具体作业人。
第十条 在施工过程中应严格遵守以下规定：
（一）在地下管线设施的安全保护范围内，禁止下列行为：
1.建造建筑物或者构筑物；
2.堆放物品或者排放腐蚀性液体、气体；
3.进行机械开挖、爆破、起重吊装、打桩、顶进等作业。
（二）不得擅自移动、覆盖、涂改、拆除、破坏燃气设施及安全警示标志；道路施工完成时必须埋设相应的标志桩；
（三）在没有采取有效的保护措施前，不得在地下管线及设施上方开设临时道路，不得在地下管线及设施上方不得停留、行走载重车辆、推土机等重型车辆；
（四）禁止其它严重危害地下管线及设施安全运行的行为。
第十一条 在施工过程中遇到复杂、特殊情况，可能危及地下管线及设施的安全运行时，甲方可签发停工令，要求乙方立即停止施工。乙方重新编制地下管线及设施保护方案和应急处置措施，经甲方审核并签发复工令后，乙方可恢复施工。
第十二条 甲方在巡查中发现产生地下管线保护隐患时，应以书面形式告知乙方，由乙方项目负责人负责督促隐患整改。
任何一方发现有危害或可能危害地下管线及设施安全运行的行为时，应立即制止危害行为，乙方施工人员必须服从。制止无效时，应立即向市（区）安监站、国土和房产局等单位报告，情况紧急时，可立即报110请求协助。
第十三条 如施工过程中造成地下管线设施损坏，乙方施工人员应立即停止施工，并通知甲方联系人。甲方应立即组织修复作业并现场取证，乙方承担修复费用及因此给甲方的一切直接和间接损失。
第十四条 乙方应严格遵守深圳市地下管线保护“6个100%”的规定，如违反此规定并给甲方造成损失，乙方应全部承担。
“6个100%”具体内容：1、100%的项目配备管线工程师；2、100%的施工单位在开工前签署管线保护协议；3、100%的项目施工前已查明地下管线分布情况；4、100%的项目在施工前编制并评审地下管线保护专项施工方案，并经管线产权单位审批；5、100%的分部分项工程在开工前落实交底工作并做好文字及音像记录；6、100%的动土施工在签署《动土令》后再行施工。
第十五条 本协议自双方签字盖章之时起生效，壹式8 份，甲方执 4份，乙方执 4份，具有同等效力。
   
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：中通建筑工程（深圳）
有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：      法定代表人或其委托代理人（签字）：

联系人：    /                            联系人：菅宇飞

24小时联系电话：    /                   24小时联系电话：13823786720
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附件八：
[bookmark: _Toc256000126]施工现场扬尘管理协议书
承包人（甲方）（全称）：深圳市环水管网科技服务有限公司（以下简称“甲方”）
分包人（乙方）（全称）：中通建筑工程（深圳）有限公司（以下简称“乙方”）
为贯彻落实国家、广东省和深圳市关于大气污染防治的有关工作部署和要求，有效控制建筑施工扬尘污染和噪声污染，提升文明施工水平，保护和改善空气质量，打造宜居环境，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工现场环境与卫生标准》、《深圳市扬尘污染防治管理办法》等法律、法规、标准的相关规定，结合本项目的实际情况，特制定如下协议：
（1） 乙方应严格遵守深圳市关于建筑工地扬尘防治“6个100%”防治措施的要求，如因违反此规定给甲方造成的一切损失，乙方应全部承担。
建筑工地扬尘防治“6个100%”防治措施：
一、落实施工围挡及外架100%全封闭。工地须按照全市统一的标准设置围挡，做到连续、坚固、稳定、整洁、美观，并在施工围挡上周圈安装喷淋设施。工地外脚手架须按规定安装密目式安全网进行密实封闭。
　　二、落实出入口及车行道100%硬底化。工地出入口、主要场地、道路、材料加工区须按规定进行硬底化，并定期对路面进行冲洗，保持路面干净整洁。
　　三、落实出入口100%安装冲洗设施。工地出入口须按规定配备车辆自动冲洗设备和沉淀过滤设施，保证出工地车辆的车身、车轮、底盘冲洗干净后方能上路。
　　四、落实易起尘作业面100%湿法施工。工地内干燥易起尘的施工作业面须洒水维持表面湿润。施工现场主要道路、围挡和其他易产生扬尘污染的部位须安装固定喷雾、喷淋装置，拆除工程、基础施工及土方作业工地须每1000平方米配置一台移动雾炮设施，单个雾炮机覆盖半径不小于30米。
五、落实裸露土及易起尘物料100%覆盖。裸露泥地须覆盖防尘网或者进行绿化，做到边施工、边覆盖、边绿化；水泥、石膏粉、腻子粉等易起尘物料应采用专用仓库、储藏罐等形式分类存放。
六、落实出入口100%安装TSP在线监测设备。工地出入口应按规定安装TSP在线自动监测设施，接入全市统一监测平台，并配备电子屏装置，即时公开监测数据。乙方应建立现场施工扬尘管理制度，设置专门的扬尘管理负责人，施工区域派专人每日进行定时清扫，定时洒水，确保路面清洁。
（2） 乙方每日对承包区域进行1至2次清扫，清扫的灰尘和垃圾及时清扫至垃圾存放点，不得滞留。清扫时路面洒水，防止扬尘污染周边环境。
（3） 乙方出入施工现场车辆必须在进出大门前经过洗车台、沉淀池或车辆清污设施，进行洗车，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可进出场。
（4） 乙方脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。
（5） 乙方应保证其生活区、办公区的环境卫生，确保不产生扬尘污染。 
（6） 乙方分包范围的建筑材料、构配件、机具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水降尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。
（7） 乙方购买的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施。
（8） 乙方分包范围内的施工垃圾和生活垃圾，应当及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾时，应当使用密闭式串筒或者其他密闭工具清运，严禁凌空抛掷。
（9） 乙方应对分包范围内裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸露6个月以上的土方，应当采取临时绿化措施。
（10） 乙方进行切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，应当采取喷雾等方式进行降尘。
（11） 乙方分包范围内的土方、渣土和建筑垃圾运输应当采用密闭式运输车辆，并按照指定的运输路线和时间行驶，倾卸至符合要求的消纳场所，严禁“滴撒漏”、乱倾倒等行为。
（12） 施工时应当配备洒水车辆，合理分步实施，控制土方开挖和存留时间。集中堆放，洒水降尘，及时覆盖。
（13） 本协议自双方签字盖章之时起生效，壹式 8份，甲方执4 份，乙方执4 份，具有同等效力。


甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：中通建筑工程（深圳）
有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：      法定代表人或其委托代理人（签字）：
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附件九：
[bookmark: _Toc256000128]遵守《深圳市环水管网科技服务有限公司安全生产十条红线》承诺书
深圳市环水管网科技服务有限公司：
作为 2025年-2026年市政供排水管网应急维抢修服务项目劳务年度供应商（中片区）（续签）项目劳务分包方，我司对本工程项目的建设施工全过程的安全生产和文明施工负责。
为切实防范和杜绝本工程建设中的各种不安全因素和安全隐患，满足本工程建设施工过程中的各项安全生产和文明施工管理要求，我司完全履行本工程合同约定的各项职责和义务外，并将严格遵守国家、行业、地方和贵公司颁发、制订和实施的各项安全管理法律、法规、制度等相应的管理规定。特别是对贵公司颁布实施的《深圳市环水管网科技服务有限公司安全生产十条红线》，我司已充分了解并严格遵守贵司的具体要求，我司在此郑重承诺，在本工程项目建设施工过程中做到绝不触碰以下十条安全红线：
1．发生一级轻伤事件；
2．发生重大水质突变事件；
3．发生火灾事件；
4．开工许可未应备尽备； 
5．危大工程（深基坑、高支模、脚手架、起重吊装、顶管、拆除、爆破）未制定专项施工方案，方案未审批，未按专项方案施工；
6．危险作业（高处、动火、危险电气、有限空间、动土、吊装、邻近高压输电线路、燃气管道）未审批，未落实防护措施；
7．易制爆、易制毒、剧毒危险化学品未登记备案；
8．特种设备无有效检验标识，特种作业人员未持证上岗；
9．风险分级管控及隐患排查治理制度未制定，制度未落实；
10．发生生产安全事故时瞒报、漏报、迟报。
如我司在本工程施工中发生触碰上述任意一条红线的情况，我司立即停工整改直至满足贵司安全管理要求；如我司在本工程施工期间发生任何安全事故或违反上述承诺，贵方有权根据贵司的相应管理制度和本工程合同约定，单方面对我司进行处以10万元/次罚款，因此给对方带来损失，我司将予如实赔偿；如发生任何因我司原因触犯了上述十条安全红线的行为，我司自愿承担一切后果和责任，对符合《深圳市水务建设市场主体不良行为认定及应用管理办法》规定的，贵司有权单方对我司进行不良行为认定。
本承诺书不可撤销，自签订之日起生效，壹式 8 份，甲方执 4 份，乙方执 4份，具有同等效力。                                  



承诺人：中通建筑工程（深圳）有限公司
                             
    法定代表人签字：                              

