深圳市宝安区住房和建设局2025-2026年度小型工程安全生产专项督查服务采购需求公告

- 根据《全市房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》《深圳市限额以下小型工程和零星作业安全生产纳管办法》（深府办规〔2025〕3号)等文件规定，为进一步加强我区小型工程安全生产纳管工作，强化安全生产责任落实，织密织牢安全防护网，我局需组织开展限额以下小型工程安全纳管协调指导、业务培训、督导检查及专业技术支撑等工作。为更好地组织开展相关工作，我局拟公开采购2025-2026年度小型工程安全生产专项督查第三方服务，具体需求如下：

- 项目名称：2025-2026年度小型工程安全生产专项督查服务

- 二、投标人资格：

- 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人；

- 2、投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

- 3、投标人近三年内无行贿犯罪记录（提供声明函，格式自拟）；

- 4、本项目不接受联合体投标，不允许挂靠和转包；

- 5、公司具有良好的商业信誉和售后服务，有相关项目承接经验优先。

- 三、采购需求：

（一）项目内容

第三方机构协助开展小型工程安全纳管督导工作。在街道、社区现场抽取项目，按照相关规定，对抽取的小型工程备案（包括备案资料是否齐全、是否按规定签订“三书”、施工企业是否具备相应资质等）、安全巡查整治、项目监管落实、关键岗位人员到岗履职、施工作业人员进场前安全培训教育、智慧系统使用、小型工程备案及监管相关文件落实、小型工程施工现场管理、小型工程施工现场隐患等情况（主要包括防高坠、临时用电、脚手架、消防安全、有限空间及危大工程等方面）进行督导检查，共计督查约480个项目（督查分4轮12次进行，每月督查1次，每3次为1轮），同时，每次督查工作结束后，整理相关核查资料，形成督查成果报告（包括PPT版核查情况反馈、WORD版情况通报和整改建议等）。

备注：项目数量视实际情况而定。

（二）工作要求

- 第三方机构在督查工作开始前拟定督查评估计划，报局质量安全科核准。需附注2名专家及1名综合文秘的相关信息。专家需与投标承诺配备人员一致。

- 督查采取四不两直方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场），具体小组成员、时间、行程，事先不得泄露给被检项目。

- 第三方机构需安排1名综合文秘，按照局质量安全科要求在每轮督查结束后，对当次督查相关资料进行整理，并于督查结束后3天内将督查成果报告（包括PPT版核查情况反馈、WORD版情况通报和整改建议等）反馈至局质量安全科。

- （三）人员要求

- 1、督查小组应有两名专家，均需具备土建或机电设备专业中级以上专业技术职称或相关职业资格证书。同时专家需具备相关工作经验，能确保核查工作顺利开展。

- 2、原则上不允许更换专家。如需更换专家，需经局质量安全科同意，且更换人员的专业技术职称及工作年限不得低于被更换人。

- 3、1名综合文秘，需具备较好的文字功底，并能熟练使用办公软件，如WORD、EXCEL、Power Point等。

- （四）服务要求

- 1、督查小组专家及第三方机构均不得事先泄露被检项目的行程和内容，到达指定项目后，第一时间直接进入现场，开展核查评估工作；

- 2、督查小组专家应当及时收集或保全与核查事项相关的数据或证据，注重数据或证据材料的客观性、真实性，客观记录存在的问题，如实反映核查情况；

- 3、对不符合规范标准或存在安全隐患的施工现场进行拍照和记录；

- 4、对存在亮点工作的施工现场进行拍照和记录；

- 5、属下列情形：

- 5.1．督查小组到达项目现场，出示工作牌等证件后，门卫或其他项目人员以各种理由阻碍核查人员进入现场，拖延时间超过20分钟(含20分钟)的。

- 5.2.现场有送礼品、购物卡、现金等情况。

- 5.3.现场督查评估过程中如出现以各种理由规避核查区域范围、拖延提交资料等行为的。

- 如有上述情况，督查小组专家应第一时间上报局质量安全科核实，一经核实，将对项目及其相关责任单位记录不良行为并全区通报。

- 6、督查小组专家必须与投标承诺配备人员一致。

- （五）履约考核要求

履约考核将分4次进行，每次考核会有一个综合考核得分，最终履约考核结果按平均考核得分。平均考核得分在90分以上为优秀，80分以上为良好，70分以上为合格，70分以下为不合格（考核要求详见附件1）。

若合同服务期间，出现以下情况，除影响履约考核得分，还需承担相应违约责任：

1、未按时完成核查工作及成果提交，按扣除当期应付费用的30%处理；

2、未按要求进行人员配备，按扣除当期应付费用的30%处理；

3、如出现专家收受礼品、购物卡、现金等情况，一经核实，当期费用不予支付，且剩余合同自行终止，由第三方机构承担违约责任及合同总金额的10%作为违约赔偿金，并移送监察部门进行查处。

（六）付款方式

1、第一次支付：第一轮（第一至三次）督查工作完成并提交成果至局质量安全科后，按程序提供请款申请书及发票等材料申请第一期费用，按实际项目核查数支付。

2、第二次支付：第二轮（第四至六次）督查工作完成并提交成果至局质量安全科后，按程序提供请款申请书及发票等材料申请第二期费用，按实际项目核查数支付。

3、第三次支付：第三轮（第七至九次）督查工作完成并提交成果至局质量安全科后，按程序提供请款申请书及发票等材料申请第三期费用，按实际项目核查数支付。

4、第四次支付（费用结算）：第四轮（第九至十二次）督查工作完成并提交成果至局质量安全科后，按程序提供请款申请书及发票等材料申请第四期费用，按实际项目核查数支付。

四、采购预算

采购总预算为人民币75万元。

五、报价要求

投标人报价文件中需包含服务方案、价格、专家名单及相关资格证明，另外服务期间产生的交通费用及餐饮费用，由投标人自行解决。

- 投标人需按项目单价进行报价，2025-2026年度小型工程安全生产专项督查服务项目数量暂定为480个，核查项目数量以实际为准，最终付款总额不超过75万元。

五、供应商资格条件及要求

- 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人。

- 2.投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

- 3.投标人近三年内无行贿犯罪记录（提供声明函，格式自拟）。

- 4.本项目不接受联合体投标，不允许挂靠和转包。

- 5.公司具有良好的商业信誉和售后服务，有相关项目承接经验优先。

- 六、采购方式

- （一）采购流程

- 成立采购小组-提出采购申请-发布采购公告-接受候选供应商投标-提请审定中标单位-结果公示-向局党组会报备定标结果、签订合同

- 项目采购小组

- 根据《深圳市宝安区住房和建设局采购管理暂行办法》相关规定，结合项目实际，项目组成3人或以上单数的采购小组，小组成员如下：

- 彭艳军 （职务：质量安全科科长）

- 张雨潇 （职务：质量安全科副科长）

- 段勇辰 （职务：质量安全科职员）

- 定标方法

- 定标方式采用综合评分法，由采购小组（彭艳军、张雨潇、段勇辰），与随机从局采购轮候库抽取的2人，共同组成5人定标小组，按照《采购定标评分表》（见附件2）的要求对各供应商投标文件进行评分，得分最高分的为拟中标单位。最终中标供应商为1个。

七、报名截止日期：2025年11月7日18时0分。

八、报名方式

供应商根据采购需求编制投标文件，一式五份，密封（格式自拟）后送至地址：深圳市宝安区住房和建设局办公大楼十二楼质量安全科1214房。

九、联系方式：

联 系 人：邱东威

联系电话：85901623

电子邮箱：bazak@baoan.gov.cn

地址：深圳市宝安区甲岸路17号宝安区住房和建设局

- 附件：1.履约考核评价表

- 2.采购定标评分表

- 3.采购定标评分汇总表

- 附件1

- 履约考核评价表

| 合同名称： |  |  |  | 合同编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位： |  |  |  | 合同履约时间： |  |  |
| 合同金额： |  |  |  | 合同履约进度： |  |  |
| 序号 |  | 考核项目 | 考核内容 |  | 考核分值 | 得分 |
| 一、一票否决项 | 1 | 廉洁自律 | 是否存在“吃拿卡要报”等行为 |  |  |  |
| 二、基本工作项 | 2 | 组织机构 | 专家、综合文秘是否按照投标文件配备，是否在岗履责 |  | 10 |  |
|  | 3 | 核查准备 | 是否及时编制有针对性的可操作性的核查评估方案，是否及时报甲方审核审批 |  | 10 |  |
|  |  |  | 是否及时参与区住建局召开的相关工作会议 |  | 5 |  |
|  |  |  | 是否按照招投标文件要求和合同约定采取四不两直方式进行核查 |  | 5 |  |
|  | 4 | 核查过程 | 核查工作是否符合核查评估方案要求 |  | 5 |  |
|  |  |  | 核查发现的问题是否准确、重大安全隐患等必查内容是否核查到位 |  | 20 |  |
|  | 5 | 核查结束 | 是否及时按要求汇报核查结果 |  | 5 |  |
|  |  |  | 是否及时提交核查成果报告资料 |  | 10 |  |
| 三、延伸工作项 | 6 | 技术服务 | 能否对核查发现的突出问题进行总结分析，并提出建设性意见 |  | 5 |  |
|  |  |  | 提供技术支持的配合性工作 |  | 5 |  |
| 四、服务测评项 | 7 | 业务水平 | 专家综合业务水平、技术能力是否符合岗位要求 |  | 10 |  |
|  | 8 | 执行力 | 对甲方要求的重点核查内容是否执行到位 |  | 5 |  |
|  | 9 | 责任心 | 核查过程是否认真负责，核查是否有针对性 |  | 5 |  |
| 五、合计 |  |  |  |  | 100 |  |
| 六、综合评价（优、良、合格、不合格） |  |  |  |  |  |  |
| 考核单位（部门）： 考核人： |  |  |  |  |  |  |

- 备注：得分在90分以上为优秀，80分以上为良好，70分以上为合格，70分以下为不合格。

- 附件2

- 采购定标评分表

| - 序号 | - 打分项 | - 权值 | - 细则 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 服务 - 价格 | - 20 | 价格分计算方法可分两种： 方法一：价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100 当价格分<0时，取0。 方法二：价格分= [1-A×│１－投标报价／Z│] ×价格权重×100 Z---即本次招标的最佳报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值，并对算术平均值下浮5～15%作为本次招标最佳报价。 Ａ---价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价时,A=0.5;当投标报价高于本次招标最佳报价时,取A=1。 当价格分<0时，取0；方法二仅适用于工程和服务类项目，且通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量应不少于7家。当选用此方法不满足上述条件时，应选用方法一。 |  |
| - 2 | - 业绩 - 情况 | - 20 | - 投标人资质必须符合要求，同时参与过县区级及以上政府部门委托的安全督查、巡查或评估服务项目，且履约结果为优，每提供一个相关证明材料（复印件需加盖公章）得5%，最高分不超过20%。 |  |
| - 3 | - 专家 - 配备 | - 40 | - 投标人承诺投入本服务项目人员为投标人自有员工，不得随意变更，且： - 至少提供两组专家，每组两名专家，专家具有中级职称或相关职业资格证书，满足此项可得基础分20分； - 专家具有中级以上职称或相关职业资格证书，每增加1人得2.5分，此项最高不超过10分； - 每增加一组符合资质的专家，加5分，此项最高不超过10分。 - 本项最高总得分不超过40分。 |  |
| - 4 | - 服务 - 方案 | - 10 | - 综合考虑服务方案中的服务内容、核查工作流程、核查工作深度等要素进行排序，第一名得10分；第二名得7分；第三名得4分；以此类推，最低得分可为0分。 |  |
| - 5 | - 服务 - 响应 | - 10 | - 按服务方案中服务响应程度排序，第一名得10分；第二名得7分；第三名得4分；以此类推，最低得分可为0分。 |  |
| - 总计： |  |  |  |  |
| - 评分人： - 评分日期： |  |  |  |  |

- 附件3

- 采购定标评分汇总表

| - 序号 | - 公司 | - 评委1 | - 评委2 | - 评委3 | - 评委4 | - 评委5 | - 最终得分 | - 得分排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人最终得分为评标定标小组评委打分的算术平均分，得分最高的是                        公司，拟定为中标单位。

- 评标定标小组签字确认：                                              日期：