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项目名称：20256年深圳市南山区小区排水管渠管养处置服务
（南头片区）（续签）                       

甲    方：深圳市环水管网科技服务有限公司            

乙    方：深圳市新朗建设工程有限公司                

签订时间：      2025年    月     日                        

甲方（发包人）：深圳市环水管网科技服务有限公司
乙方（承包人）：深圳市新朗建设工程有限公司    
依照《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲、乙双方就20256年深圳市南山区小区排水管渠管养处置服务（南头片区）（续签）项目，协商一致，签订本合同，以供双方共同遵过。
1.   项目概况
1.1项目名称：
20256年深圳市南山区小区排水管渠管养处置服务（南头片区）（续签）
1.2项目范围：20256年深圳市南山区小区排水管渠管养处置服务（南头片区）（续签）范围内，以最终甲方指定的项目范围为准。 
1.3服务期限：20256年51月1日至20256年1212月31日（暂定）。待2026年相关配套服务完成招采，新服务商进场之后即本合同服务期限提前终止。
第二条  工作内容及要求
2.1工作内容：执行南山区行政辖区范围内的小区排水管渠管养处置服务，工作内容涵盖井盖、清疏、修复、防汛应急及其他相关处置任务等，具体包括但不限于：
a.附属构筑物维护：对检查井、雨水口等附属构筑物进行清理，对井筒、爬梯、踏步、井室、流槽等功能部位的损坏进行维修，保持附属构筑物的正常使用功能。
b.检查井井盖、雨水算子、井框补装更换：对丢失或损坏排水检查井井盖、雨水算子、井框进行补装和更换。
c.清除管渠内的淤泥，保持管渠的正常使用功能。
d.排水管渠完善、维修、更新和改造。
e.为责任片区内的小区积水点提供排水防涝所需的机械设备、车辆等物资。要求参与责任区域排水防涝应急处置保障服务，并配合值守。
f.完成有关档案资料（图纸、工作记录、验收报告等资料）、影像记录、工作台账，协助甲方进行资料上报、方案编制、进场手续办理及配合协调等工作。
g.配合甲方完成上游考核工作，提供可以满足甲方上游考核需求的吸污车、多功能工程抢修车、移动泵车、潜望镜（QV）、CCTV、毒气检测仪等器械设备。
h.信息化应用。配合甲方开展信息化建设、测试、日常使用、意见反馈等，信息化包括外业系统及各区业务主管部门开发的信息化系统等。
备注：承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。
排水防涝服务要求每个积水点2名值守人员，每个积水点配备2台口径DN100、扬程15m、流量60m3/h的潜污泵和2台10kw汽油发电机，每个片区每2个积水点需配1台多功能救险车。其他排水防涝需求物资，如沙袋等，由乙方综合考虑。乙方应预备足够的人员、设备及物资盈余应对突发情况。
2.2质量标准要求：供排水管网维抢修工作应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》等相关规定和甲方的服务要求，国家或者地方已经颁布实施的和未来颁布实施的有关排水管渠管理的法规、规章与标准的规定中若有与现行标准不一致之处时应适用最新标准。
2.3安全生产管理约定
（1）人员配备：必须按照投标文件承诺的人员班组配置，班组成员均需与乙方签订雇佣合同且保证到岗履职不得随意更换；如确实有除项目负责人、安全员以外必须更换的人员，应报甲方批准后，履行相应的安全教育、培训及考核流程后方可更换人员进场；项目负责人、安全员如确由身体原因不能胜任工作岗位需要调换的，需出具县市级以上公立医院出具的不适证明方可更换；未经批准擅自更换现场人员，则当季履约评价为不合格；
（2）执证上岗：班组安全员必须具备安全生产考核证或培训上岗证；
（3）白名单制度：建立乙方配套人员白名单管理制度，所有乙方参建人员需经甲方培训并考核合格后方可开展修复服务，新进人员进场前需先申请进行培训并通过考核；首次考核未通过的，甲方将组织进行再次培训及考核，第二次考核仍未通过的将责令退场；如有项目负责人、安全员等主要管理人员因上述原因被责令退场的，则当季履约评价为不合格；
（4）安全投入：必须按照国家、深圳地方政府及甲方要求确保服务项目的基本安全文明投入，并不得挪作他用，安全文明投入须为设备、材料等实物或安全管理投入并提供发票等证明，建立采购信息台账，实物还需领用台账；
（5）安全设备：乙方需自行购买数量及功能满足甲方安全管理要求的相关设备，包括但不限于智能安全帽等，上述费用已包含在合同价中，甲方不再单独支付任何费用；
（6）作业申报：乙方每日作业前必须履行报备流程至甲方管理人员，内容包含但不限于作业内容，危险事项及其实施方案，预防措施以及参加人员；乙方危险作业未经报备擅自开工的，第一次发现则本季度履约评价计为不合格，第二次发现甲方有权终止服务合同，并且乙方在一年内不得参加甲方组织的任何项目投标；如因此造成甲方损失的，甲方有权进行追偿；
（7）作业标准化：乙方需按甲方制定的作业标准化流程，进行现场作业；所有参建方现场人员必须按照甲方要求在作业区域内统一着装开展工作；
（8）现场监管：每个应急处置项目实施期间，乙方应指派专职安全员进行现场监管，费用已包含在合同总价中，甲方不再支付任何费用；
（9）特种作业：乙方特种作业人员需持证上岗，证件满足深圳市行业主管部门工程监管相关要求；
（10）隐患排查整治：乙方需建立本项目的隐患排查台账，并定期更新，台账内容包括但不限于乙方开展的安全自查，清理作业范围、内容及流程中产生的隐患点，及整改记录；
（11）履约评价：甲方对乙方现场作业情况每季度作出履约评价考核作为支付扣减依据，如出现履约评价不合格的，将进行约谈并限期整改，再次出现履约评价不合格的，甲方有权终止合同履行；如乙方出现违反集团十条红线、国务院硬十五条等安全生产管理规定的情形，一经发现则当季履约评价计为不合格，拒不整改或整改后再犯的，甲方有权终止合同，并在一年内不得参加甲方后续任何项目的投标；
（12）事故追责：如出现人员伤亡事故，所造成损失全部由乙方承担，甲方保留进一步追讨损失的权利；造成燃气破坏、1人重伤及以上、2人轻伤及以上等安全生产事故的，甲方有权即刻终止合同，并将乙方清出甲方供应商名录，不得参加甲方后续任何项目的投标；
（13）其他：乙方违反甲方现行及后续出台的规章制度，甲方按规章制度对乙方进行处罚，乙方不得提出异议。
2.4提交成果要求
根据甲方要求，按照质量考核标准进行处置服务，实施完毕后提交维抢修派工单、完工验收单、工作量审核单、现场照片及结算报价书等，根据实际作业量办理结算。
第三条  项目进度安排
3.1接到甲方派单后，24小时内进行勘察现场并根据现场情况制定临时预案，在一周内完成方案制定及综合管线交底，根据抢修点大小拟定抢修方案，明确抢修时间并报至甲方，确保在计划服务期内完成任务，力争提前竣工。当出现以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，服务期相应顺延：
（1）作业量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意服务期顺延的其他情况；
（4）综合管线单位不配合等情况造成交底延期。
第四条  合同关键条款
1.甲、乙双方认可本合同受甲方上游合同约束。甲方根据上游业务变化有权提前终止合同或者调整部分合同内容，存在不能继续履行甚至终止的风险。有关情况，甲方将提前一个月告知乙方，由此造成的损失由双方自行承担，乙方不得以此为由向甲方提出追偿。
2.若乙方在本次服务期内均按照甲方的要求完成各项工作并且在服务期内无出现1人重伤及以上安全事故，在单次服务期满后，经甲方评估通过的单位可对其负责的区域继续进行小区排水管渠管养处置服务，单次续约期限不超过一年，总期限不超过甲方上游合同服务期限，甲方可不再重新委托新的服务单位；甲方亦有权根据深圳各区水务局、水务集团管理要求及甲方自身需求不再续约，或甲方因上述原因调整工作内容或优化管理模式，乙方须无条件执行。
32.处置服务按片区划分处置服务范围，如遇特殊应急情况，甲方有权根据业务开展情况及服务保障需求，要求乙方跨片区、跨工区开展处置工作，乙方应无条件配合。
43.若乙方发生转包、挂靠等行为，甲方有权单方面终止合同，并对乙方进行罚款，罚款金额按后续甲方相关规定执行。
54.乙方应为提供管养处置服务人员购买商业保险（每人意外伤害险不低于150万）。第五条  作业量计量及结算
5.1计量方式
处置服务按单项处置项目实际发生工作内容及工作量单独结算。以甲方最终审核确认的工作量为准。
5.2计价方式
子目价格在《处置服务项目清单》有列明的，从其全费用综合单价计价；未在《处置服务项目清单》中列明的，参照单项处置服务实施当期深圳市现行计价标准和信息价等进行清单计价。
（1）计价依据：
计价依据采用：《建设工程量清单计价规范（GB50500-2013)》《深圳市建设工程计价规程（2017）》及深圳市其他相关计价依据。
（2）定额依据：
定额根据《深圳市政维修工程消耗量标准（2020）》《深圳市市政工程消耗量标准（2024）》《深圳市土石方与地基基础工程消耗量标准（2024）》《深圳市建筑工程消耗量标准（2024）》《深圳市装饰工程消耗量定额（2020）》《深圳市安装工程消耗量定额（2020）》《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额（2017）》《深圳市建设工程施工机械台班消耗量标准（2024）》及深圳市其他相关消耗量标准。
（3）信息价依据：
作业服务期间的使用《深圳建设工程价格信息》，对于该期间《价格信息》中没有的材料、设备，参考临近半年《深圳建设工程价格信息》，采取就近参考的原则选择确定，仍没有价格信息的设备及材料，通过市场询价确定。主要材料价的确定方式为由甲方、监理方（如有）及乙方共同确定主要材料价进行结算。
（4）取费标准依据：
取费标准依据：《深圳市建设工程计价费率标准（2023）》。
（5）其他取费依据：
上述计量计价规程规范按照现行有效版本执行。实施过程若发生现行版本变更，按最新规程规范执行。
第六条  合同价款及支付
6.1合同价款
合同总价暂定为人民币4878075.95元。
其中：
处置服务部分暂定合同价为人民币4671774.65元，处置服务不含税价为 4286031.79元，增值税金额为385742.86元，税率为 9% ，处置服务中标下浮率8%；
排水防涝服务暂定合同价为人民币206301.30元，排水防涝服务不含税价为 189267.25元，增值税金额为17034.05元，税率为  9% ，排水防涝服务中标下浮率8 %；
排水防涝服务结算上限价为224240.55元。
6.2支付方式和结算
1.处置服务
处置服务由甲方以工单形式下达任务，单个处置项目按实际发生工作内容及工作量分别结算。
其中子目价格在《处置服务项目清单》有列明的，从其全费用综合单价计价；未在《处置服务项目清单》中列示的，参照单项处置服务实施当期深圳市现行计价标准和信息价等进行清单计价。
[bookmark: _Toc27244]最终结算以甲方或其委托的第三方咨询单位审核为准（如遇政府部门对项目结算进行审（复）核或审计，以政府部门意见予以调整）,结算下浮率按应急维抢修项目下浮比例要求下浮后，再按中标下浮率下浮确定；因本项目性质为涉及公共服务的民生业务，处置服务需满足甲方工单完成时限要求，因乙方原因造成处置不及时的，甲方将对乙方进行罚款，具体罚款金额以甲方后续出台的南山区小区排水管渠管养处置考核办法执行。
[bookmark: _Toc31684]即：结算价=审定造价×（1-应急维抢修规定下浮率）×（1-中标下浮率）-罚款金额。
本项目处置类工作基数下浮比例按应急维抢修项目执行。
	下浮基数（万元）
	应急维抢修项目
下浮比例

	5以下
	3%

	5-30
	5%

	30以上
	7%

	备注：以下均不包含本数，以上均包含本数，项目金额均为单项造价费用。


预付款：处置服务按单结算，因工程量、造价不确定，故无预付款；
进度款：当月完成的处置工单，子目价格在《处置服务项目清单》中列明的，乙方可在下一个月提交进度款申请材料，按甲方初审结果的50%支付，即每月进度款=每月审核工作量×合同单价×（1-应急维抢修规定下浮率）×（1-中标下浮率）×50%，进度款不作为最终结算依据。在结算过程中，若发生进度款支付超出结算价的情况，乙方应将超付款项在甲方要求时限内全额退还。
结算款：每单竣工结算后，需保修项目（管道及附属设施的新建、维修、改造等）支付至结算价的97%，不需保修项目（管道清疏、雨水口清疏、临时抽排水引流等）支付至结算价的100%；政府部门对项目结算进行审（复）核或审计的处置工单，需待甲方收到上游结算款后，再支付乙方。
尾款：需保修项目剩余结算价的3%作为质量保证金，待保修期满后支付，保修期为每单竣工验收合格之日起2年。
注：
①本合同服务单价及服务总价以不含税价为准，因国家政策等原因需要调整税率的在保持不含税价不变的基础上，调整含税价；
②付款前，乙方须向甲方提供相应金额的增值税专用发票（暂定9%）；
③若甲方存在超付情形，乙方应将超付款项在甲方要求时限内全额退还，若不按时退还则需支付每天千分之一的滞纳金；
④若实际开票税率低于9%，则在保持不含税价不变的基础上，调整含税价。
2.排水防涝服务
合同价款中结算价上限为224240.55元，最终结算价若不超过224240.55元，则按实结算。最终结算价若超过224240.55元，则按暂定价包干。
乙方每次排水防涝值守期间，应做好记录，包括值守人员、潜污泵、发电机、救险车等及现场值守情况，作为结算的佐证材料。
排水防涝服务按实际发生工作量结算，参照排水防涝服务实施期间深圳市现行计价标准和信息价等进行清单计价。
最终结算以甲方或其委托的第三方咨询单位审核为准,按中标下浮率下浮确定；若服务单位在排水防涝服务中因设备不足、排涝不配合、排涝服务效果差等原因导致舆情事件等负面影响，则按甲方后续出台的南山区小区排水管渠管养处置考核办法执行履约核减。
结算价=审定造价×（1-中标下浮率）-罚款金额。
预付款：合同签订后，支付合同价款中暂定排水防涝服务费的50%。
结算款：服务期结束后，乙方提交请款资料，甲方收到合格资料后15个工作日内，支付至排水防涝服务费结算价的100%。
注：
①本合同服务单价及服务总价以不含税价为准，因国家政策等原因需要调整税率的在保持不含税价不变的基础上，调整含税价；
②付款前，乙方须向甲方提供相应金额的增值税专用发票（暂定9%）；
③如因政策变化、政府相关部门或第三方对结算价进行审核而产生调整的，乙方的结算也应按甲方要求进行相应调整，乙方应无条件接受。若甲方存在超付情形，乙方应将超付款项在甲方要求时限内全额退还，若不按时退还则需支付每天千分之一的滞纳金；
④若实际开票税率低于9%，则在保持不含税价不变的基础上，调整含税价。
第七条  甲方的权利义务
7.1 为乙方创造入场作业条件，包括提供管线图纸，并向乙方进行现场交底；
7.2 对项目质量进行监督，组织项目竣工验收；
7.3 为保证正常作业提供必要作业条件，并负责协调解决有关作业中遇到的问题；
7.4 按合同支付项目款。
7.5甲、乙双方认可本合同受甲方上游合同约束。甲方根据上游业务模式变化有权对合同终止或者调整部分合同内容不能继续履行甚至终止的风险。有关情况，甲方将提前一个月告知乙方，由此造成的损失由双方自行承担，乙方不得以此为由向甲方提出追偿。
7.6如果甲方因业务调整，需要提前解除合同的，甲方只需要支付已完成工程量的款项，不再支付其它费用，乙方须无条件配合。
7.7甲方有权根据公司供应商管理制度，对依法加强安全管理及履约考核，采取过程处罚等末尾淘汰机制。 
第八条  乙方的权利义务
8.1 作业中严格执行安全作业操作规范、防火规定、作业规范及质量标准，按期按质完成项目。并承担因履行上述义务造成的项目、财产和人身伤害事故责任及发生的所有费用。
8.2 严格执行有关作业现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
8.3 保证作业现场的整洁，项目完工后负责清扫、恢复作业现场。
8.4 乙方需自行办理交警、交委、城管等方面的作业审批手续。
8.5 未经甲方书面同意，乙方获取的排水管渠数据及乙方因履行本协议所获得的一切数据及资料，乙方及其工作人员不得为本协议之外的任何目的使用或者许可任何第三人使用，不得向任何第三人透露或者泄露，南山区水务局的要求除外。乙方及其工作人员根据本协议规定承担的保密义务不因本协议的无效、解除、终止而免除。
8.6若乙方在本次服务期内均按照甲方的要求完成各项工作并顺利通过所在日常管理区域对应行政区的质量考核，且在服务期内无出现1人重伤及以上安全事故，在单次服务期满后，经甲方评估通过的单位可由乙方对负责的区域继续进行日常管理工作，单次续约期限不超过一年，总期限不超过甲方上游合同服务期限，甲方可不再重新委托新的服务单位；甲方亦有权根据深圳各区水务局、水务集团管理要求及甲方自身需求不再续约，或甲方因上述原因调整工作内容或优化管理模式，乙方须无条件执行。
8.7乙方认真贯彻执行和落实上级有关部门及管网科技公司制定的安全生产规章制度，自觉遵守各项安全操作规程和标准。
8.8乙方应按照法律法规的规定为项目团队成员办理社会保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社会保障事宜，并购买商业保险（意外伤害险），为项目购买第三方责任险，并承担相应的费用，避免因乙方的劳动关系或与第三方产生的纠纷影响本项目进度及形象。乙方在项目团队成员上岗前向甲方提供保险购买证明材料、人员花名册。同时乙方应承诺遵守《劳动合同法》的相关规定。
8.9乙方须在合同签订后15个工作日内向甲方提供乙方日常管理人员的身体健康证明、劳动合同、社保信息、商业保险、个人身份证明、个人职业资格证书（包括：学历证、学位证、职称证等），对不符合要求的人员甲方有权要求乙方及时更换，同时乙方必须保证出勤人数，不影响甲方的工作安排及服务质量要求。甲方要求调换的，乙方应在接到甲方（口头或书面）通知之日起3日内调整到位。
8.10如遇特殊情况，乙方应接受甲方安排，跨工区、片区作业。
第九条  违约责任
9.1因乙方原因造成的项目质量问题需返工处理的，返工费用由乙方自行承担，同时服务期不得顺延；若由此对甲方造成损失，作业单位应赔偿相应的经济损失。
9.2 任何一方未履行本合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，收到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担全部责任，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.3因乙方责任不能按期进场或中途停工而影响项目期的，项目期不顺延；因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4相应人员与甲方无劳动关系，如遇劳资纠纷、欠薪投诉等影响甲方正常办公，乙方需24小时内出面处理，逾期未处理或涉及甲方出面，则甲方直接处理后相应费用（包括但不限于赔偿的损失、诉讼费、律师费、保全保险费等）由乙方承担，甲方有权从未支付乙方的款项中扣除，不足部分由乙方补足。如甲方因乙方欠付前述费用需要起诉乙方的，律师费、诉讼费、保全保险费等费用仍由乙方承担。
9.5 若乙方发生转包、挂靠等行为，甲方有权单方面终止合同，并对乙方进行罚款，罚款金额按后续甲方相关规定执行。
9.6 如甲方发现有未与乙方签订劳动合同的劳动者在现场作业，乙方应向甲方支付违约金5万元/人次，但乙方依法分包的除外。
9.7 逾期完成的违约金计算方法：每拖延一天，由乙方向甲方按签约合同价的0.5％支付违约金，累计不超过合同价的10%。
9.8如本项目完成验收质量未达到本合同约定的标准，乙方对项目质量不合格之处自费进行应急维抢修服务，直至合格。当乙方无能力或不愿完成时或在接到书面整改书10日后仍无整改的实际行动，甲方有权指定其他单位替代完成，费用由乙方承担。甲方有权从遗留项目款中直接扣除相应的费用，直至项目达到合格标准。因返工造成项目延期交付的，视同项目期延误，按9.7条支付违约金。同时甲方有权处罚该项发生费用的20%的违约金。
9.9乙方未经甲方同意更换项目经理及作业管理人员的，乙方应向甲方支付违约金5万元/人次。
9.10 乙方违反合同约定采购和使用不符合合同约定的材料和项目设备的违约责任：由乙方负责调换符合合同约定的材料或项目设备，同时甲方有权处罚该项发生费用的10%的违约金，由此产生项目期延误责任，乙方应按9.7条约定支付违约金。
9.11乙方违约导致需承担违约责任的，甲方均有权从未付款项中扣除，不足部分由乙方补足。
第十条  本合同执行过程中未尽事宜，双方本着实事求是友好协商的态度加以解决。若协商不成，甲乙双方均有权向福田区人民法提起诉讼，若双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十一条 附则
11.1本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。本合同下双方的权利义务全部完成后，本合同终止。
11.2本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
11.3本合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。
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（以下无正文，签署页）

	甲方（盖章）：
深圳市环水管网科技服务有限公司
	乙方（盖章）：
深圳市新朗建设工程有限公司

	法人代表
（或委托代理人）：
	法人代表
（或委托代理人）：

	单位地址：深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路98号罗芳水质净化厂罗芳污水处理厂办公楼1栋一单元502
	单位地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区裕和路第四工业区201

	开户银行：中国银行股份有限公司深圳皇岗商务中心香蜜支行
	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳前海支行

	帐号：756273575898
	帐号：44201574300052507302

	税号：91440300MA5G68EF7N 
	税号：914403007556704242

	签订地点：深圳市福田区
	签订地点：深圳市福田区

	签订日期：     2025年   月   日
	签订日期：    2025年   月   日










附件1：                   处置服务项目清单

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	全费用综合
单价（元）

	1
	管道清疏
	1.名称:机械清管道
2.机械:不区分清疏车类型
3.积泥高度:综合考虑
4.工作内容:包含启闭井盖、防坠网拆装、冲洗井壁及管道清除积泥垃圾、下游管井口集中清理上游管井冲下淤泥、砂石、杂物等、余渣外运至指定地点堆放、机具及场内路面清洗
5.其他:包含淤泥外运至污泥处理厂的运费、污泥处置费，处置单位需按照要求提供污泥处置三联单
6.含规费及税金等全费用
7.包含完成本项工作的所需一切费用
	台班
	1
	2773.94

	2
	雨水口清疏
	1.名称:人力清雨水口
2.工作内容:包含启闭水箅、清除雨水口井座、井壁上及雨水口内积泥、垃圾、杂物等、洗刷雨水口
3.其他:包含余泥杂渣外运及弃置费用
4.含安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
5.包含完成本项工作的所需一切费用
	台班
	1
	14.8

	3
	临时抽排水引流
	1.名称:临时抽排水引流
2.包含场地查勘、启闭井盖、机具就位、连接临时出水管线并接通排放设施、抽排水、机具场内转移
3.含安措费、规费及税金等全费用
4.包含完成本项工作的所需一切费用
	台班
	1
	323.83

	4
	B125井座井盖更换
（Φ700、主材甲供）
	1.名称:球墨铸铁井座井盖更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面厚度:综合考虑
4.含路面锯缝
5.井筒升降及加固修补:综合考虑
6.拆除及更换井座井盖: B125球墨铸铁井座井盖Φ700
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含甲供材保管费、安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作所需的一切费用
	座
	1
	1083.82

	5
	C250井座井盖更换
（Φ700、主材甲供）
	1.名称:球墨铸铁井座井盖更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面厚度:综合考虑
4.含路面锯缝
5.井筒升降及加固修补:综合考虑
6.拆除及更换井座井盖:C250球墨铸铁井座井盖Φ700
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含甲供材保管费、安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作所需的一切费用
	座
	1
	1106.04

	6
	防沉降D400井座井盖更换
（Φ700、主材甲供）
	1.名称:球墨铸铁井座井盖更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面厚度:综合考虑
4.含路面锯缝
5.井筒升降及加固修补:综合考虑
6.拆除及更换井座井盖:D400球墨铸铁井座井盖Φ700
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含甲供材保管费、安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作所需的一切费用
	座
	1
	1242.00

	7
	防沉降E600井座井盖更换
（Φ700、主材甲供）
	1.名称:球墨铸铁井座井盖更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面厚度:综合考虑
4.含路面锯缝
5.井筒升降及加固修补:综合考虑
6.拆除及更换井座井盖:E600球墨铸铁井座井盖Φ700
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含甲供材保管费、安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作所需的一切费用
	座
	1
	1256.66

	8
	B125雨水箅子更换
（750*450mm、主材甲供)
	1.名称:球墨铸铁雨水箅子更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面:综合考虑
4.含路面锯缝
5.雨水口升降及加固修补:综合考虑
6.球墨铸铁雨水口箅子B125 750*450mm
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含甲供材保管费、安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	585.79

	9
	C250雨水箅子更换
（750*450mm、主材甲供)
	1.名称:球墨铸铁雨水箅子更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面:综合考虑
4.含路面锯缝
5.雨水口升降及加固修补:综合考虑
6.球墨铸铁雨水口箅子C250 750*450mm
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含甲供材保管费、安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	600.37

	10
	D400雨水箅子更换
（750*450mm、主材甲供)
	1.名称:球墨铸铁雨水箅子更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面:综合考虑
4.含路面锯缝
5.雨水口升降及加固修补:综合考虑
6.球墨铸铁雨水口箅子D400 750*450mm
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含甲供材保管费、安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	600.53

	11
	更换防坠网（井座内侧挂钩、主材甲供）
	(1)名称:更换防坠网（井座内侧挂钩）
(2)材质:防坠网-高强涤纶丝
(3)含甲供材保管费、安措费、规费及税金等全费用
(4)其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
(5)投标报价须包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	44.32

	12
	更换防坠网（膨胀螺丝、主材甲供）
	(1)名称:更换防坠网
(2)材质:防坠网-高强涤纶丝
(3)8个不锈钢膨胀螺栓M12mm*80mm
(4)含甲供材保管费、安措费、规费及税金等全费用
(5)其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
(6)投标报价须包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	72.73

	13
	立管标识贴（主材甲供）
	(1)名称:户外车贴
(2)贴纸
(3)安装位置:塑料立管
(4)含甲供材保管费、安措费、规费及税金等全费用
(5)其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
(6)投标报价须包含完成本项工作的所需一切费用
	个
	1
	1.66

	14
	雨水口标志（禁止倾倒、主材甲供）
	(1)名称:雨水口标识（禁止倾倒）
(2)材质、规格尺寸:不锈钢200mm×80mm
(3)含甲供材保管费、安措费、规费及税金等全费用
(4)其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
(5)投标报价须包含完成本项工作的所需一切费用
	块
	1
	5.3

	15
	检查井盖标识（有限空间、主材甲供）
	(1)名称:检查井盖标识 （有限空间)
(2)材质、规格尺寸:不锈钢圆形直径100mm
(3)含甲供材保管费、安措费、规费及税金等全费用
(4)其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
(5)投标报价须包含完成本项工作的所需一切费用
	块
	1
	5.27

	16
	化粪池标识
（主材甲供）
	(1)名称:化粪池标识 （非绿化带）
(2)材质、规格尺寸:不锈钢400mm×200mm
(3)含甲供材保管费、安措费、规费及税金等全费用
(4)其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
(5)投标报价须包含完成本项工作的所需一切费用
	块
	1
	5.36

	17
	B125井座井盖更换
（Φ700、主材乙供）
	1.名称:球墨铸铁井座井盖更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面厚度:综合考虑
4.含路面锯缝
5.井筒升降及加固修补:综合考虑
6.拆除及更换井座井盖:B125球墨铸铁井座井盖Φ700
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作所需的一切费用
	座
	1
	1870.01

	18
	C250井座井盖更换
（Φ700、主材乙供）
	1.名称:球墨铸铁井座井盖更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面厚度:综合考虑
4.含路面锯缝
5.井筒升降及加固修补:综合考虑
6.拆除及更换井座井盖:C250球墨铸铁井座井盖Φ700
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作所需的一切费用
	座
	1
	2052.90

	19
	防沉降D400井座井盖更换
（Φ700、主材乙供）
	1.名称:球墨铸铁井座井盖更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面厚度:综合考虑
4.含路面锯缝
5.井筒升降及加固修补:综合考虑
6.拆除及更换井座井盖:D400球墨铸铁井座井盖Φ700
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作所需的一切费用
	座
	1
	2420.62

	20
	防沉降E600井座井盖更换
（Φ700、主材乙供）
	1.名称:球墨铸铁井座井盖更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面厚度:综合考虑
4.含路面锯缝
5.井筒升降及加固修补:综合考虑
6.拆除及更换井座井盖:E600球墨铸铁井座井盖Φ700
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作所需的一切费用
	座
	1
	2979.46

	21
	B125雨水箅子更换
（750*450mm、主材乙供)
	1.名称:球墨铸铁雨水箅子更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面:综合考虑
4.含路面锯缝
5.雨水口升降及加固修补:综合考虑
6.球墨铸铁雨水口箅子B125 750*450mm
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	980.90

	22
	C250雨水箅子更换
（750*450mm、主材乙供)
	1.名称:球墨铸铁雨水箅子更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面:综合考虑
4.含路面锯缝
5.雨水口升降及加固修补:综合考虑
6.球墨铸铁雨水口箅子C250 750*450mm
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	1091.31

	23
	D400雨水箅子更换
（750*450mm、主材乙供)
	1.名称:球墨铸铁雨水箅子更换加固
2.位置:综合考虑
3.拆除路面:综合考虑
4.含路面锯缝
5.雨水口升降及加固修补:综合考虑
6.球墨铸铁雨水口箅子D400 750*450mm
7.含井盖井座等材料搬运费
8.路面恢复要求:含路面原状恢复，综合考虑
9.废弃井盖处置费:投标人自行考虑
10.拆除废料外运:综合考虑
11.含弃土场收纳处置费
12.含安全文明施工措施费、规费及税金等全费用
13.其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
14.包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	1353.29

	24
	更换防坠网（井座内侧挂钩、主材乙供）
	(1)名称:更换防坠网（井座内侧挂钩）
(2)材质:防坠网-高强涤纶丝
(3)含安措费、规费及税金等全费用
(4)其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
(5)投标报价须包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	54.68

	25
	更换防坠网（膨胀螺丝、主材乙供）
	(1)名称:更换防坠网
(2)材质:防坠网-高强涤纶丝
(3)8个不锈钢膨胀螺栓M12mm*80mm
(4)含安措费、规费及税金等全费用
(5)其他:满足招标文件、图集及相关规范要求等
(6)投标报价须包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	102.28

	26
	Φ700井盖毛刷油漆（主材乙供）
	(1)名称:毛刷油漆
(2)材质:综合考虑，满足要求即可
(3)遍数:2遍
(4)含安措费、规费及税金等全费用
(5)其他:满足招标文件及相关规范要求等
(6)投标报价须包含完成本项工作的所需一切费用
	座
	1
	13.51
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附件2：
安全责任协议书
发包人：深圳市环水管网科技服务有限公司   
承包人：深圳市新朗建设工程有限公司      
根据《中华人民共和国民法典》、《深圳市建设工程质量管理条例（2021修订）》、《中华人民共和国安全生产法》等国家有关法律法规及本市有规章制度、条例、集团公司的安全管理规章、规范性文件，发包人和承包人双方本着互惠互利的原则，经友好协商，结合本项目实际情况以及相关安全管理规定，经双方协商，签订本安全管理协议，共同信守。 
1、 项目概况
1、项目名称：20256年深圳市南山区小区排水管渠管养处置服务（南头片区）（续签） 
2、项目地点：深圳市南山区（南头片区）                                                 
3、项目简介：执行南山区（南头片区）行政辖区范围内的小区排水管渠管养处置服务，工作内容涵盖井盖、清疏、修复、防汛应急及其他相关处置任务等。
2、 协议适用范围
本协议适用于20256年深圳市南山区小区排水管渠管养处置服务（南头片区）（续签）项目。
3、 发包人权利及义务
1、向承包人传达并告知国家有关部门及公司所制定的安全规章制度，承包人需按照要求应急维抢修服务过程中相关的安全生产责任制。
2、督促、检查承包人对应急维抢修服务过程中各新进场员工组织开展三级安全教育培训、每日的班前安全教育，以及进行专项安全技术交底的落实情况。
3、督促承包人定期或不定期召开安全生产会议，做好应急维抢修服务过程中安全生产活动，并形成文字记录。对承包人在服务作业过程遇到的的安全问题及时督导、解决，
4、对承包人应急维抢修服务过程中的安全情况进行监督、指导和检查。有权制止承包人作业人员的违规、违章作业，对承包人作业过程中存在的重大安全隐患有权责令承包人停工整改、停工整顿和经济处罚，由此造成的经济损失由承包人承担。
5、按照管理规定和相关要求对承包人采购的材料和自带（含租凭）作业机具、设备、交通工具、安全防护设施进行安全管理监督、检查，有权拒绝承包人使用不合格产品（已经进场的，限期退场）。
6、对承包人涉及到员工个人安全的临时设施、设备，在检查中发现存在安全隐患的有权责令承包人整改、停工整顿和经济处罚，由此造成的经济损失由承包人自行承担。
7、对检查中发现的各类安全隐患，承包人未能按照要求及时整改的，将有权按照管网科技的相关规定予以经济处罚。同时有权对安全素质差、不服从安全管理的相关人员责令承包人对其限期退场或清退。
4、 承包人的权利及义务
1、认真贯彻执行、落实上级有关部门及管网科技公司制定的安全生产规章制度、行业标准，自觉遵守相关安全的操作规程，服从发包人合理的协调工作安排。
2、根据作业性质的相关技术要求，作业人员需具备相应的技术、体力、思想要求。并根据人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作。涉及到特殊作业（危险作业）的人员需具备相应的作业资质和技能要求。进行特殊作业（危险作业）的需严格对作业人员进行安全技术交底，并做好安全记录台账。同时按照相关管理规定进行相应的作业令（许可证）审批，不得违规、冒险作业。
3、做好各类安全教育活动，对新入（调）职的员工进行三级安全教育，未做好三级安全教育和熟悉作业环境前不得进行相关生产作业，确保新入（调）职员工的人身安全。每日按时进行班前安全教育，并形成书面记录留档备查。
4、现场作业人员有权拒绝违章指令和冒险作业，承包人管理人员不得违章指挥，冒险作业。
5、按照约定为作业人员提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品、设施，并监督、教育作业人员正确佩戴、使用。
6、每日班前对所要使用的运维作业机具、设备和防护用具及作业环境进行自查、自纠和整改，任何情况下均不得冒险蛮干、违规、违章作业。对本单位人员在生产中的职业健康安全管理负主要责任。
7、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。如有使用发包人有权拒绝承包人不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。
8、发包人或上级相关各部门提出的安全隐患，承包人必须及时进行整改，并保证达到相关安全管理规定和标准。
9、承包人应为现场作业人员依法缴纳社会养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险费用，为一线运维作业人员购买赔付额不少于150万元/人的人身意外保险；月工资不得少于深圳市所规定的最低工资标准，以保证用工的合法性。当出现意外伤亡事故所产生的费用超出保险理赔范围时，超出费用由承包人自行承担。
10、应急维抢修服务过程中应做到文明、安全和高效，严禁因作业不当造成的污染环境，尽量避免影响交通及公众出行；如有涉及占道、断路作业的，需向市、区、街道、集团公司等相关职能部门申报。
11、承包人应配备相应的应急急救的设备、设施和易耗物资；保证突发情况能及时应对，第一时间完成抢救任务。
12、发生工伤安全事故或意外伤害事件要及时组织抢救，并保护好现场，并立即上报发包人同时积极配合上级单位对事故的调查处理。不得迟报、瞒报、谎报，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。如有隐瞒、谎报、迟报、瞒报等情况，所造成的一切不良后果和影响，均由承包人承担全部的经济责任和法律责任。
13、对发包人在检查、巡查过程中发现的安全生产方面的隐患问题，要及时整改、解决，不能及时解决处理的，必须限期整改，并有文字记录，上报发包人整改处理结果。 
14、作业现场的办公、生活及作业场所的安全防护用具、设备、工器具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规范要求；责任区内的安全防护设施必须符合发包人对服务现场整体安全防护要求。同时满足和符合国家及地方的有关安全标准和要求。
15、按时参加发包人组织召开的安全生产会议，对会议确定的有关安全方面的问题及时解决；为发包人进入承包人责任区进行安全检查无条件提供便利和防护。
16、承包人人员违反以下规定，发包人有权对直接责任人及班组进行相应经济处罚并警告，被三次警告后屡教不改的，发包人有权劝退、责令其退场：
①管理人员严禁违章指挥，作业人员严禁违章操作。将对直接责任人或承包人公司进行罚款处理，同时由此造成的一切损失由承包人自行承担。
②作业人员进行作业时必须正确佩戴相应的劳动防护用品（如安全帽、反光衣），严禁穿拖鞋、短裤、赤脚或其他影响公司形象的行为。将视情况给予直接责任人或承包人公司罚款、劝退或相应的惩处，同时由此造成的一切损失由承包人承担。
③作业现场和生活区域内严禁酗酒、赌博、打架斗殴，工作期间不得饮酒，酒后不得进行相关的应急维抢修服务。将视情况给予直接责任人罚款、劝退或相应的惩处，同时由此造成的一切损失由承包人承担。
④办公场所、宿舍不得私拉、乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、热得快等大功率电器。如有违反将视情况给予直接责任人罚款、劝退或相应的惩处，同时由此造成的一切损失由承包人承担。
5、 违约责任
1、承包人不服从发包人安全生产管理规定、违章作业、冒险进入服务禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织服务，造成伤亡事故的，承包人承担全部的责任后果和经济损失。
2、由于承包人责任造成发包人或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由承包人承担全部责任，并赔偿发包人或第三方因此造成的全部损失。
3、作业过程中的一切安全生产事故责任及赔付费用都由承包人承担，承包人必须切实做好制度建设、警示教育、设备配置和防范措施等，杜绝一切安全事故发生。
6、 其  他
本协议一式6份，发包人3份，承包人3份，均具有同等法律效力；本协议与经济合同同等效应，并从签定之日起生效，经济合同到期后，本协议同时终止。



发包人单位：（盖章）                    承包人单位：（盖章）


法定代表人或委托代理人(签字) ：         法定代表人或委托代理人(签字) ：









附件3：廉情监督卡
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