深圳龙岗区雅宝数采中心和机器人俱乐部前期设计（含方案、初步设计）项目邀请询价采购文件公告(二次）

深圳市龙岗区数据有限公司对深圳龙岗区雅宝数采中心和机器人俱乐部前期设计（含方案、初步设计）项目（二次）（以下简称“本项目”）进行询价采购，欢迎符合资质要求的供应商参与报价。有关事项如下：
[bookmark: _Toc208][bookmark: _Toc23874][bookmark: _Toc100130475][bookmark: _Toc4261][bookmark: _Toc22657][bookmark: _Toc25094][bookmark: _Toc444266718][bookmark: _Toc7700][bookmark: _Toc24966][bookmark: _Toc14234][bookmark: OLE_LINK2]一、项目概况
因雅宝剧院（负一层）规划的“数采中心”致力于打造全维度、标准化的机器人数据采集底座，而负一层紧邻的“机器人俱乐部”则定位为集科普研学体验、产业协同服务、技术沙龙及开发者生态于一体的复合型载体，由于其功能涵盖高并发数据传输、智能化弱电、现代化科技格调、复合空间布局等特殊行业技术要求，为确保适配机器人竞技、数据采集的专业需求和专业场景落地需求，亟需引入专业设计力量开展前瞻性的方案与初步设计。
二、采购内容
（一）服务内容
本次采购标的为雅宝数采中心和机器人俱乐部前期设计（含方案、初步设计）。设计成果需符合国家、广东省及深圳市相关建筑与智能化工程规范，并确保通过相关行政主管部门或国资监管部门的评审。具体设计范畴如下：
设计对象与规模：包含雅宝剧院负一层的机器人数采中心和机器人俱乐部空间，总改造面积约为 6,995.99 平方米，进行专项方案与初步设计并交付符合规范的图纸。
重点设计内容：
1.空间装修改造与工艺布局设计：数采中心数据处理区、多模态数据采集区，以及机器人俱乐部科普研学区、产业服务区等配套用房的装修改造方案、室内软装布置以及整体现代科技风格调性设计。
2.配套系统升级设计：针对大量机器人运行、高并发数据传输、智能化数据标注、多功能复合空间等场景需求，进行供电照明、给排水、消防、暖通、智能化弱电（含高速网络、网络安全、数据存储配套）、抗震支吊架等全套系统的升级设计。
（二）服务期限
自合同生效之日起20日历天内完成方案设计优化、初步设计成果交付，并配合通过相关评审。
[bookmark: _Toc29855][bookmark: _Toc12422][bookmark: _Toc30912][bookmark: _Toc24793]三、公告发布平台
阳光采购平台。
[bookmark: _Toc1682][bookmark: _Toc100130479][bookmark: _Toc26728][bookmark: _Toc31396][bookmark: _Toc444266722][bookmark: _Toc15105]四、询价文件的获取地点
请符合资格并被邀请的供应商于2026年7月29日14:30前于阳光采购平台下载。
联系人：杜工，联系方式：0755-28501987。
[bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc5279][bookmark: _Toc100130480][bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc5259][bookmark: _Toc100130481][bookmark: _Toc22065][bookmark: _Toc4132][bookmark: _Toc14655][bookmark: _Toc29910][bookmark: _Toc7643][bookmark: _Toc16194]五、报价截止时间和文件递交地址
请于2026年7月29日14:30前将纸质版响应文件递交至深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号龙岗创投大厦1号楼A4004，签收人：杜工，联系方式：0755-28501987。
供应商在提交报价文件时，应注意：
（一）供应商应严格对纸质响应文件进行密封并在密封条上盖章。
（二）供应商应当在报价截止时间前，将纸质响应文件送达指定地点。
拟参与本项目报价的供应商，如报价前有疑问可来电咨询。
六、响应文件递交内容
（一）投标函并加盖供应商公章。
（二）营业执照副本复印件并加盖供应商公章。
（三）法人证明书或授权委托书原件加盖供应商公章。
（四）本项目报价函及报价单加盖供应商公章。
（五）业绩证明文件加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc22015][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc31767][bookmark: _Toc11546][bookmark: _Toc100130482][bookmark: _Toc922]七、供应商资格要求
[bookmark: _Toc444266724][bookmark: _Toc100130484][bookmark: _Toc18785][bookmark: _Toc5470][bookmark: _Toc2009][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc7005][bookmark: _Toc22760]（一）投标人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人机构或分支机构，企业建筑装修装饰工程专业承包壹级或建筑装饰设计工程甲级（提供营业执照复印件、资质证书并加盖公章）。 
（二）投标人近三年（自2023年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项金额不低于80万元的建筑装修设计类合同（提供合同复印件合同金额关键页或中标通知书，复印件加盖公章）。
（三）本项目不接受联合体投标。
八、最高报价上限
本项目报价上限为人民币70万元。供应商报价不得超出报价上限，否则将导致废标。
九、报价方式
按清单规定要求报价。
十、评审办法
[bookmark: _Toc100130485][bookmark: _Toc3590][bookmark: _Toc26826][bookmark: _Toc7464][bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc444266730][bookmark: _Toc30780][bookmark: _Toc17203][bookmark: _Toc4626][bookmark: _Toc12925]经评审的最低投标价法。
十一、联系方式 
采购人：深圳市龙岗区数据有限公司
地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号龙岗创投大厦1号楼A4004
联系人：杜工 电话：0755-28501987
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建设工程设计合同




工程名称：                                
工程地点：                                
发包人：                                  
承包人：                                  
设计证书等级：                            
签订日期：      年    月    日


第一部分协议书
发包人：              （以下简称“甲方或发包人”）
承包人：              （以下简称“乙方或承包人、设计人”）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国
招标投标法》及其他有关法律、法规和公开招标结果，遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，双方就下述工程的设计服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.项目概况：
2.项目名称：
3.项目建设地址： 
4.本次设计范围：本项目范围内的方案设计、初步设计。
二、承包方式和内容
1、承包方式：按照合同约定完成项目范围要求的内容。
2、建设内容：
三、合同价款：
本项目设计费合同价为     万元（大写：      ）。
四、合同工期
1、自合同生效之日起20日历天内完成方案设计优化、初步设计成果交付，并配合通过相关评审。
2、如因发包人或相关审批部门原因导致的方案审批、规划报建等时间延误，则以上工期应相应合理顺延。
五、项目负责人：     。
六、合同文件及解释顺序
1.合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）协议书
（2）履行本合同的相关补充协议
（3）中标通知书（文件）
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）招标文件及其附件（含招标期间澄清、补充修改的文件及答疑纪要等）
（7）承包人的投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）
（8）廉政合同；
（9）构成本合同组成部分的其他文件；
上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。
七、本协议书中有关词语定义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照本合同约定履行义务。
九、发包人向承包人承诺按照本合同约定履行义务。
十、本合同如有未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，可另行签订补充协议。
十一、本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人任一方均可向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。
十二、合同生效：本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章和承包人提交履约担保后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同自行终止。
十五、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。正副本具有同等法律效力。

发包人（盖章）：                     承包人（盖章）： 
                                               
法定代表人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：
或委托代理人（签字或盖章）：        或委托代理人（签字或盖章）：
地址：                              地址：
邮政编码：                          邮政编码：
电话：                              电话：
传真：                              传真：
开户银行：                          开户银行：
银行帐号：                          银行帐号：

第二部分通用合同条款
1．定义和解释
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本条所赋予的含义。
1.1 工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。
1.2 发包人：即合同协议书中的“甲方”，指专用合同条款中指明的执行建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人。
1.3 设计人：即合同协议书中的“乙方”，指其投标文件已为发包人所接受，并与发包人签订了合同协议书承担本合同工程设计的咨询机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人，但不包括该当事机构的任何受让人（除非发包人同意）。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。
1.4 分包人：是指经发包人同意，具有相应资质，从设计人处分包承担设计合同中非主体、非关键性工作，并与其签订分包合同的咨询机构。
1.5 咨询单位：指受发包人委托对本工程设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。
1.6 项目经理：指由设计人书面委任的负责本工程设计的组织管理者。
1.7 专业负责人：指由设计人批准的、并经过发包人认可的各专业设计负责人。
1.8 设计合同：指合同协议书、中标通知书、投标书、专用合同条款、通用合同条款、设计技术要求、设计工作量及报价清单，以及构成合同组成部分的其他文件。
1.9 设计技术要求：是设计工作的依据，指中华人民共和国国家标准和建设部颁布的关于工程设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关设计的其他书面要求。
1.10 设计：指设计人按合同的规定而进行的有关工程测量、工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、科学研究试验、工程及设施设计、水土保持设计以及经济调查，概（预）算编制等全部或单项工作。本合同包括的具体设计内容在专用合同条款中约定。
1.11 设计文件：指设计人按现行国家标准和行业标准、规范、规定提交的设计产品，包括初步设计文件、技术设计文件及工程量清单等。本合同包括的具体设计文件在专用合同条款中约定。
1.12 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。
1.13 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的调整。
1.14 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外设计工作或作为不可预见费用。按照合同条款第7.5 款的规定使用。
1.15 设计质量事故：指设计等责任过失而使工程在施工过程中和设计使用年限内遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，而需要对工程或设施、设备进行更新、补强、返工修复的事故。质量事故的界定按国家和行业有关规定执行。
1.16 不可抗力：指发包人与设计人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。
1.17 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
2．发包人的责任与义务
2.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的设计工作量及合理的设计周期，并按本合同有关规定及时支付设计费。
2.2 发包人应向设计人提供开展设计工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段的全部设计文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。
2.3 发包人应对设计人与地方政府及有关部门的协调工作提供必要的协助，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
2.4 发包人应组织专家或委托咨询单位对设计文件和为了满足设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以认真解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
2.5 除合同另有规定外，发包人应保护设计人的投标文件、建筑方案、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。
2.6 发包人不应对设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的设计周期。
2.7 由于执行发包人的书面指令而造成的设计质量事故应由发包人承担责任。但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。
2.8 发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3．设计人的责任与义务
3.1 设计人的一般责任与义务
3.1.1 设计人应根据本合同工程的具体情况，按照国家有关工程建设标准强制性条文和发包人设计技术要求的规定，完成本合同工程的设计工作。
3.1.2 设计人应按照《建设工程设计管理条例》做好设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的设计质量负责。
3.1.3 在设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。
3.1.4 设计人在进行设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如设计人未能采取有效的措施，而发生的与设计活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由设计人负责。对于设计人在设计过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。
3.1.5 设计人为实施本项工程，应参加发包人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。设计人应将全部保险费计入合同报价中，发包人将不另行支付。
3.1.6 设计人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则设计人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的一切损害和损失。设计人采用未中标人投标文件中技术方案的，应当征得该投标人的书面同意，并支付合理的使用费用。
3.1.7 发包人向设计人提供的所有资料均为保密资料，设计人除在履行本合同下义务时可向受雇于设计人的相关研究人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期内及之后）向第三者透露。
3.1.8 发包人及咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除设计人的责任。
3.1.9 设计人必须接受发包人的指示，积级配合咨询单位工作。
3.2 设计的一般规定
3.2.1 设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计人应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。设计人及设计人员对其设计负责。
3.2.2 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标，树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
3.2.3 设计文件必须符合下列要求：
（1）设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的
要求；
（2）设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定；
（3）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，建筑方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；
（4）设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定，并符合相关规范的要求；
（5）设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求；
（6）设计文件中关于工程建设材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。
3.2.4 设计人必须根据批复的可行性研究报告完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，则作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。设计人的初步设计文件必须接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改初步设计文件。
3.2.5 设计人应按批准的初步设计完成设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对设计文件的审查，然后按审查意见修改设计文件。
3.2.6 当发包人或咨询单位认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。
3.2.7 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。
3.2.8 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。
3.3 后续服务
3.3.1 设计人应积极配合发包人进行各项招标工作，按发包人规定的时间提供各标段施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑；
3.3.2 设计人应在设立代表或派经验丰富的设计代表，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：
（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；
（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；
（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对建筑方案进行优化设计；
（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；
（5）参加本工程的中间交接，并配合质量监督部门校核工程。发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派设计代表，否则按违约处理。若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7 天内完成更换工作并使发包人满意。
3.3.3 本项目设计变更的设计由设计人承担，设计人应及时完成设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任，由于不可预见因素或发包人增加的设计项目或发包人原因造成的设计变更，由发包人与设计人另行协商支付费用；除此之外的设计变更，其费用就视为已含入合同报价中，发包人不再另行支付。
3.4履约保函
3.4.1 在签订合同前，设计人应按专用合同条款规定的金额和形式向发包人提交履约担保。如履约担保采用履约保函，则应符合招标文件规定的格式并由满足专用合同条款规定级别的银行开具。执行本条规定所需的费用由设计人承担。在发包人签收最后一批设计成果文件之前，设计人应保证履约保函一直有效。
3.4.2 联合体的履约担保由联合体牵头人提交或出具。
3.4.3 发包人对履约担保提出的任何索赔要求，均应在履约担保有效期内提出。
3.5 转包和分包
3.5.1 设计人不得将本合同规定的设计任务转包。
3.5.2 设计人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或者有特殊要求的设计工作进行分包。
3.5.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。
3.5.4 即使发包人同意分包，也不应解除设计人根据合同规定应承担的全部责任和义务，设计人应对其分包人的工作负全部责任。
3.5.5 任何分包合同须在签订之日7 天内报发包人备案。
3.5.6 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。
3.6 人员保证与变更
3.6.1 设计人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在设计过程中和服务期内保持人员的相对稳定。在项目设计期间，未经发包人批准，项目经理、专业负责人及设计代表不得更换。
3.6.2 如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，设计人应立即派出不低于原设计人员相应资历的人员替换；若非因上述原因，设计人有权拒绝。设计人在事先取得发包人的同意后可以更换其所派现场的人员，但应符合合同规定的资历要求。
3.6.3 设计人的工作进度没有达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加设计人员，设计人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。
3.6.4 由于发包人提出加快设计进度，提前完成设计工作而增加人员时，其费用应另外计列。
3.7 联合体
3.7.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
3.7.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.7.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。
3.7.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的设计文件。
3.7.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。
3.8 其他义务
设计人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4．设计周期及提交成果
4.1 设计周期及提交成果
设计人应根据发包人要求分批、分阶段提供所需设计成果资料。本工程设计周期安排及设计人需提交的设计成果在专用合同条款中约定。
4.2 设计详细工作大纲及进度计划的提交设计人应在接到中标通知书后14 天内，针对设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为设计合同文件的组成部分，是发包人对设计进行项目管理的依据之一。
4.3 专题研究详细工作大纲设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为设计合同文件的组成部分。发包人对设计人设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除设计人对本项目设计（含专题研究）应承担的责任。
4.4 设计进度报告
设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。
5．违约与赔偿
5.1 发包人的违约
5.1.1 由于发包人变更设计项目、规模、条件，或未按合同规定提供设计必需的资料，而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用；由于发包人要求提前完成设计工作而导致增加的人员和费用，应另行计列。
5.1.2 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。偿付办法与金额按本合同条款第7.2 款的规定办理。
5.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非设计人原因造成），发包人除应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%-10%向设计人支付违约金。
5.2 设计人的违约
在履行合同过程中发生下列任何一种情况，均属设计人违约：
（1）设计人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包；
（2）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂、供应商；
（3）设计人未能按期提交设计文件、专题研究报告（发包人同意延长期限的除外）；
（4）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对设计文件、专题研究报告的修改；
（5）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题；
（6）设计人未按照本合同第3.4.1 项规定提供配合招标的后续服务；
（7）设计人若未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；
（8）因设计错误而造成一般质量事故；
（9）因设计错误而造成重大质量事故；
（10）因设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过上级主管部门的审查；
（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致工期拖延或者给发包人造成经济损失；
（12）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要设计人员发生变化（包括项目经理、专业负责人、和其它主要设计人员的变化，但因不可抗力引起的人员变动除外）。
（13）专用合同条款中约定的设计人其他违约情况。设计人发生本款约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向设计人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级建设主管部门。
5.3 责任的期限
设计人与发包人双方的责任与义务期限为合同协议书中规定的时间范围。但设计人对本合同工程设计质量的责任则是设计使用年限内的终身责任。
6．合同的生效、推迟与终止
6.1 合同的生效
合同文件自双方在合同协议书上签字盖单位章后生效。设计人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。
6.2 合同文件的优先次序
组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处，以所列顺序在前者为准：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）设计技术要求；
（7）报价清单（如有）；
（8）投标文件中承诺投入的项目主要人员；
（9）联合体协议（如有）；
（10）构成本合同组成部分的其他文件。
6.3 延误
6.3.1 由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续则：
（1）设计人应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知发包人，并采取合理措施使损失减少至最低；
（2）设计人应保持详细原始记录。
6.3.2 由于发包人或不可抗力等因素，设计人无法履行合同的，设计人可以提出终止合同，并于28 天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和设计人实际完成的工作量予以赔偿。
6.4 推迟与终止
6.4.1 发包人可以在至少28 天以前以书面通知设计人暂停全部或部分设计工作或终止本合同，一旦收到此类通知，设计人应立即安排停止计划并将费用减到最小。
6.4.2 发包人认为设计人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面通知设计人，并说明理由。若发包人在21 天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28 天后发出。
6.5 合同终止不影响权利和责任
不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。
7.费用与支付
7.1 设计费用
7.1.1 发包人应按合同规定按时向设计人支付设计费用，以及设计人额外服务的费用。若设计人为联合体，则发包人应根据设计工作进展分批向联合体牵头人支付设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同款，由此发生的税费等费用统一包含在合同总价内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同款。
7.1.2 本合同的设计工作计价模式在专用合同条款中约定。
7.1.3 发包人向设计人实际支付的设计费，将不高于初步设计审批概算中相应设计费的审批额，设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同总价则相应变更，不足部分发包人将不另行支付。
7.2 支付时间
发包人应按专用合同条款规定的时间支付设计费用。设计人应在每一阶段工作完成后的15 日内提出付款申请函，发包人审查没有异议后，应在收到申请后30 日内支付。
7.3 有异议的支付
如果发包人对设计人提交的付款申请有异议时，发包人应在10 日内发出书面通知要求设计人澄清，设计人应在15 日内作出回复。发包人在收到设计人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起30 天内支付。如果设计人在收到发包人要求书面澄清的通知后15 天内（以设计人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到设计人作出书面澄清为止。
7.4 审查
设计人应保存能清楚证明有关设计工作时间和支付费用的记录，并在发包人有要求时允许发包人指派的人员进行审查。
7.5 暂列金额
本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。如果使用暂列金额进行某项额外设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。
7.6 设计费用的调整
在合同实施期间，若由于国家政策调整或新颁法律、法规、标准的发布或市场因素变化导致本项目设计费用的变化，则应根据专用合同条款的规定进行相应调整。
7.7 质量保证金
为保证设计人的设计质量和设计服务，在设计费中扣留专用合同条款约定的金额作为本项目的质量保证金，待项目通过竣工验收后，自接到有关申请拨款报告30 天内返还给设计人。
7.8 税费
设计人应自行承担完成本项目设计工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，发包人不另行支付。
8．其它
8.1 法律和法规
本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国的现行法律和法规为准。
8.2 版权
发包人就本项目设计及专题研究工作而向设计人提供的成果为发包人所拥有。设计人因受发包人委托进行的本项目设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若发包人因推行本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。
8.3 利益的冲突
除合同另有规定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。
8.4 争议的解决
8.4.1 本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同
而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商，设计人和发包人达成一致意见。如未能达成一致，可向专用合同条款中约定按下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.4.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的，并对发包人和设计人双方具有约束力。全部仲裁费用应由败拆方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。

第三部分专用合同条款
说明：
1．专用合同条款是根据招标项目的具体特点和实际需要，对通用合同条款进行补充、细化。在专用合同条款中补充或细化的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。
2.专用合同条款的编号应与通用合同条款一致。
1．定义和解释
1.1 本次进行设计的项目为******。
1.2 发包人：*******。
1.10 建设内容：
1.11 本合同包括的设计文件包括但不限于：
（1）设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。
（2）设计图纸含方案设计图、初步设计图。
（3）设计人应按规范对提交的文件、图纸进行统一编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。
2．发包人的责任与义务
2.3 补充说明：通用条款中所有“上级主管部门”均改为“相关主管部门”。
2.8 发包人应履行的其他义务： 无 。
3．设计人的责任与义务
增加如下内容：
（一）设计人的责任
（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
（2）设计合理使用年限为50 年。
（3）设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，须按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整补充。
（4）设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
（二）设计人的义务
（1）设计人的设计文件应符合中国有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，同时列出本项目设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准。
（2）设计必须体现政府和发包人的意图，针对本项目特点编制详细的工作大纲，保证按期、按质、按量完成双方商定的各项工作内容，并对设计质量负责。
（3）发包人因特殊专业另行委托他人设计，设计人须积极配合。
（4）设计人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本项目的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价,对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。
（5）对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在发包人提出要求时，设计人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时用其他计算程序进行验算。设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
（6）未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。
（7）在设计过程中，设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。
（8）在设计各阶段，设计人应根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改的工作。
（9）设计人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通、人防、环保、卫生等一切相关部门和单位的协调，并负责向有关部门办理设计文件报建和审批工作，保证设计文件通过各主管部门的审查。
（10）设计人承诺在交付项目的部分或全部设计文件后，如有更好的新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本项目，将及时向发包人推荐并提供科学的评估和来源证明，并不得违反第十四条的约定。
（11）设计人承诺及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。
（12）设计人承诺配合发包人进行设备、材料采购招标工作。
（13）设计人对所提供工程概算中的工程量清单的完整性和准确性负责。
（14）设计人根据合同的规定对本项目的设计进度、设计质量、设计服务等工作的完整性、连贯性和可靠性负责。
（15）设计人不得留置设计文件。
（16）设计人履行投标承诺的义务。
（17）其他依据合同和法律规定应由设计人履行的义务。
5．违约与赔偿
5.2 设计人的违约
（13）设计人其他违约情况：
增加内容如下：
1.限期采取补救措施。设计人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须依法采取补救措施在发包人限定的时间内履行义务。
2 解除合同。双方协商一致合同解除。设计人必须在三天内停止全部工作，五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。设计人应保证所交接工作清晰、所移交资料齐全完整，设计人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所交接工作不清晰、所移交资料不完整，引致发包人工期延和其他方面的损失，发包人将要求设计人赔偿损失。
3.解除本合同后，发包人有权与其它设计人签订设计协议，其它设计人可以取代设计人在本合同中的地位，承接设计人的一切权利义务，有权在设计人已经完成设计成果的基础上继续设计，设计人不得有异议，其它设计人不必支付设计人任何报酬。
4.当发包人认为设计人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务，或有双方约定的违约行为，发包人可书面通知设计人，指明其未能履约或违约行为的内容以及发包人要求其承担的违约责任。
7．费用与支付
7.1 设计费用
本项目设计费合同价为*****万元（大写：    ）。
7.2 支付方式和进度：银行转账，设计人提供等额正式发票。
7.2.1 设计费支付：合同签订后，乙方提交全套方案及初步设计成果，并经甲方或相关评审机构审查通过后，十五个工作日内乙方提供合同金额100%的增值税专用发票，甲方支付合同金额的100%。
8．其他
（一）知识产权
（1）本项目设计的署名权归设计人所有，设计版权归发包人所有；不经发包人同意，设计人不得将此项目的设计文件（资料）用于其他工程项目，否则视为侵权；发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料、图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发现以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。对署名权或版权产生侵害的一方承担由此引起的一切法律责任。
（2）设计人保证本项目的设计文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。
（3）发包人拥有设计人为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件的完全使用权，并且在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件的权利。
（4）设计人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部设计文件，不再用于其他任何项目的设计，否则，视为设计人严重违约，设计人应清退本合同所有已付费用，发包人并有权追究设计人因此而引起的其他法律责任。
（5）任何一方不得泄漏对方的技术资料和商业秘密。
8.4 争议的解决
8.4.1 项约定为：
（1）因履行本合同发生的争议，由发包人、设计人协商解决。争议经协商、和解或调解达成协议的，双方应当自觉履行。
（2）发包人和承包人不能达成协议的，由当地相关行政主管部门进行调解，调解不成的向项目所在地人民法院起诉。
增加内容：
9.不可抗力与合同变更、终止
9.1 不可抗力
（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
（2）当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3 日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7 日内提供证明。
9.2 合同变更
当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改和补充。合同双方对合同所作的修改和补充应理解为只是对部分合同条款的变更，不影响原合同其它条款的效力。
10.保密条款
发包人、设计人双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件用于本合同外的项目。如发生以上情况，泄密方必须承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：*****
工程项目地址：**** 
甲方：****
乙方:********* 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防
止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，
根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲方、乙方双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和
市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规
另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违
反工程项目管理、施工安装和监理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情
节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事
后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和
好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配
偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有
关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位
推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、
有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女
的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，
依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法
机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，
依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法
机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为设计合同的附件，与设计合同具有同等法律效力。
经各方签署后立即生效。本责任书的有效期与设计合同的规定相同。

委托人（甲方）：                  （乙方）：
                    
公章                                公章
地址：                              地址：
法定代表人（签字或盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：
或委托代理人（签字或盖章）：        或委托代理人（签字或盖章）：
联系人：                            联系人：
联系电话：                          联系电话：
传真电话：                          传真电话：
日期：   年  月  日                   日期：   年  月  日



报价文件格式
（提供正副本各一份）


[bookmark: _Toc30357][bookmark: _Toc336539454][bookmark: _Toc485905366]为方便查找相关资料，请各供应商自行编制目录。
[bookmark: _Toc20139][bookmark: _Toc29210][bookmark: _Toc27975]1.投 标 函
致：深圳市龙岗区数据有限公司
根据贵方提供的深圳龙岗区雅宝数采中心和机器人俱乐部前期设计（含方案、初步设计）项目（二次）的采购文件，我方已详细审核了全部采购文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
1.我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律法规和与招标投标有关的规定；保证服从采购有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标报价资料并接受处罚。
2.我方同意所递交的报价文件在采购文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方有可能确认为成交供应商，我方将受此约束。
3.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
4.我方保证报价文件内容无任何虚假。若评审过程中查有虚假，同意作无效或废标处理。
5.我方承诺投标报价资料有效期为90天（日历日）。

报价人名称：_____________________________________________（公章）
报价人代表：______________________________________________（签字）
联系电话（移动电话）：____________________________________
日期：________________________________________________

[bookmark: _Toc278892899][bookmark: _Toc291178277][bookmark: _Toc18600][bookmark: _Toc485905367][bookmark: _Toc280341016][bookmark: _Toc336539455]
2.法定代表人资格证明书与法人授权委托书

法定代表人证明书
字第       号

             同志，现任我单位                 职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：                   签发日期：               单位：                      
附：代表人性别：    年龄：      工作证号码：                                  
营业执照号码：                经济性质：                                  
主营：                                                                    
兼营：                                                                    


	
法人身份证复印件








投标人：                     （盖章）

  日期：  　　　 年 　　 月　　　日






法人授权委托书

致：   　 

本授权书宣告：    （报价人全称）    法定代表人，  （姓名）  （职务）  合法地代表本单位，授权    （报价人全称）      的   （职务） （姓名）     身份证号              ，系我单位代理人。该代理人有权在             合同段 的投标报价活动中，以我单位的名义签署投标函和报价文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。

	
被委托人身份证复印件





报价人：                     （盖章）      

法定代表人：                （签字或盖章）

授权代理人：                （签字或盖章）

[bookmark: _Toc2728][bookmark: _Toc485905368]日　期：         年  　   月  　    日


3.投标人资格要求相关材料
[bookmark: _Toc282529445][bookmark: _Toc282529409][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc19509][bookmark: _Toc307410676][bookmark: _Toc282529962][bookmark: _Toc282529568]（1）投标人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人机构或分支机构，企业建筑装修装饰工程专业承包壹级或建筑装饰设计工程甲级（提供营业执照复印件、资质证书并加盖公章）。 
（2）投标人近三年（自2023年1月1日至本公告发布之日起，以合同签订日期为准）至少具有1项金额不低于80万元的建筑装修设计类合同（提供合同复印件合同金额关键页或中标通知书，复印件加盖公章）。
（3）本项目不接受联合体投标。


4.业绩材料
投标人类似项目业绩表

	合同名称
	实施地点
	签订日期
	合同金额（万元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



提供相应合同首页及盖章页复印


5. 其他材料。


6. 投标报价清单。
	雅宝数采中心和机器人俱乐部前期设计（方案及初步设计）采购（二次）询价单

	
	
	
	
	
	
	

	询价单位：
	深圳市龙岗区数据有限公司
	联系人：
	【请填写】

	项目名称：
	雅宝数采中心和机器人俱乐部前期设计（方案及初步设计）
	联系电话：
	【请填写】

	报价截止日期：
	2026年 7 月   日
	报价单位（盖章）：
	

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	设计阶段/服务内容
	具体设计范畴与技术要求

	改造面积(㎡)
	总价报价(元)
	

	1
	雅宝剧院负一层的机器人数采中心和机器人俱乐部空间，总改造面积约为 6,995.99 平方米
	空间装修改造与工艺布局设计： 数采中心数据处理区、多模态数据采集区，以及机器人俱乐部科普研学区、产业服务区等配套用房的装修改造方案、室内软装布置以及整体现代科技风格调性设计；
配套系统升级设计： 针对大量机器人运行、高并发数据传输、智能化数据标注、多功能复合空间等场景需求，进行供电照明、给排水、消防、暖通、智能化弱电（含高速网络、网络安全、数据存储配套）、抗震支吊架等全套系统的升级设计。
	6,995.99
	【供应商填写】
	

	合计(含可抵扣增值税，税率【】%）
	【供应商汇总大写及小写总价】

	[bookmark: _GoBack]备注：自合同生效之日起20日历天内完成方案设计优化、初步设计成果交付，并配合通过相关评审。
	



