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第一章  采购公告

根据深圳市国资委相关规定，单项合同估算价2万元以上的公开采购、邀请采购均需在深圳阳光采购平台发布采购公告，采购项目信息详见深圳阳光采购平台公告信息。



采购公告

赣州深燃热力地质勘察项目（项目编号：QJNY-GZRL-2026-B009）已具备采购条件，采购人为赣州深燃热力有限公司，现进行公开询价□公开竞争性谈判，采购供应商资格要求详见深圳阳光采购平台公告信息。
一、项目概况
采购项目信息详见深圳阳光采购平台（公告网址为：深圳阳光采购平台）和本项目采购文件。
1、项目简介：赣州深燃热力地质勘察服务。
2、项目地点：江西省赣州市经开区新能源科技城
3、合同期限：365日。
4、报价方式：总价包干。
5、本项目总报价不超25万元。
二、响应人资格及信誉要求
（一）响应人资格相关要求
1.须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
证明材料：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权盖章证明文件）。详见第六章响应文件格式。
资质要求：岩土工程勘察乙级、测绘乙级
2.本项目不接受联合体报价
（二）响应人关联关系要求
1.不同投标人的法定代表人、单位负责人、主要经营负责人、董事长、总经理、项目投标授权代表人、项目负责人（项目经理）、主要技术人员、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的；不同投标人存在直接控股、管理关系的。如发现存在上述情形，投标人初步评审不通过，不得参与本次采购活动。
2.存在股权关联关系或董事长、经理、董事交叉任职的投标人谨慎同时参与本项目。经评审判定与其他投标人存在股权关联关系且可能影响公正性的，评审委员会可以组织澄清，当部分相关单位自愿退出后其中只剩1家单位时,评审委员会可接受该单位；或评审委员会可以拒绝所有相关单位。
证明材料：响应人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图，同时按第六章投标文件格式提供《供应商基本情况表》，且提供《供应商基本情况表》涉及人员近三个月连续在投标单位（含投标单位的分公司）的社会保险缴纳证明（（不含投标当月）社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如发现与响应人递交信息不一致或存在可能影响公正性的关联关系，以评审委员会最后评审结果为准。
注：
1.《供应商基本情况表》除法定代表人、单位负责人外，其他人员均需按照要求提供社会保险缴纳证明；
2.股权关联关系：一方持有另一方的股份总和达到 25% 以上，或双方同为第三方所持有的股份达到 25% 以上，即构成股权关联关系。
3.根据《中华人民共和国公司法》，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
（三）响应人具有良好的信誉，不得存在下列情形之一：
响应人应当具有良好的信誉，拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国执行信息公开网”中投标企业或其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由。
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
4.“信用中国（江西赣州）”网站（https://credit.ganzhou.gov.cn/）-信息公示-行政处罚截图；
证明材料：按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供网站截图证明；
5.“江西数字住建”网站（https://zjy.jxjst.gov.cn/）-黑名单企业查询截图证明；
证明材料：按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供网站截图证明；
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致。
9.依法应当拒绝投标的其他情形。
证明材料：
按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供以下网站截图证明：
（1）“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息；
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）-行政管理信息查询-行政处罚。
说明：
1.针对上述拒绝参与情形，响应人应按照对应网址渠道进行查询，并提供对应网址查询截图。
2.响应人针对上述网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目采购公告发布期内的查询结果为准。（中标候选人公示期间，采购人及招标代理机构有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。）。
3.上述证明材料要求，若因查询平台系统故障或访问限制等客观原因导致无法正常查询的，响应人须提供查询页面的实时截图并附上说明。评审委员会可在截标评审当日查询复核，如与响应人递交信息不一致，以评审委员会最后评审结果为准。
（四）利害相关方投标：接受□，不接受☑。
采购人可接受与其存在利害关系单位的投标，但在评审委员会评审合格响应人中，按照报价由低往高排序，该利害关系单位的排位未在前1/2（含与其中报价差价不超过1%的响应人）人数时，不得确定其为中标人。
（五）省外勘察单位入赣备案要求：省外进赣勘察设计企业，在“江西住建云”完成登记且未处于企业信息过期或暂停登记状态，投标文件中提供“江西住建云”上的截图证明。
三、采购文件的获取
（一）采购文件获取时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）采购文件获取地点：线上获取。
（三）采购文件费用：免费获取。除按采购文件规定需提交保证金外，采购人不收取任何费用。
四、响应文件的递交要求
（一）响应文件递交截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（二）响应文件递交地点：详见深圳阳光采购平台公告信息。
（三）递交方式：
鼓励响应人通过现场递交的方式递交响应文件。如响应人通过快递方式寄送纸质响应文件务必慎重选择快递单位且充分预留寄送时间，并在送达后与收件人确认。如因快递寄送问题或未及时联系收件人，导致未在递交截止时间前确认送达指定地点的，采购人将按逾期送达处理，不良后果由响应人自行承担。邮寄地址即文件递交地址，收件人：刘工，联系电话：0797-7237137。
※响应文件现场递交的人员需现场提供法人授权委托书和近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（无需密封包装，不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）；响应文件通过邮寄方式递交，与其他响应文件邮寄信息相同或与其他响应文件授权代表为同一人的其文件将作否决响应处理。
（四）出现以下情形时，采购人不予接收响应文件：
1.逾期送达或者未送达指定地点的；
2.未按照采购文件要求密封的；
3.现场递交文件人员未提供授权或社保信息与响应单位不一致的；
4.响应文件邮寄信息相同或者同一人递交多份响应文件的。
（五）本项目将于上述同一时间、地点进行公开唱价（竞争性谈判项目不唱价），采购人邀请响应人的法定代表人或者其委托的授权代表人准时参加。
五、联系方式
有关此次采购事宜，可按照下列联系方式咨询：
采购人：赣州深燃热力有限公司
地  址：江西省赣州市大余县新华工业小区食品产业园东北侧3号
联系人：刘工
电  话：0797-7237137

采购人：赣州深燃热力有限公司
2026年 7 月

第二章  采购供应商须知

响应人须知前附表
	序号
	内容
	规定

	1
	采购项目内容及范围
	详见第五章项目采购需求。

	2
	★响应报价具体要求
	1.本项目最高限价详见采购文件第一章【采购公告/采购邀请函】，响应人响应报价高于最高限价的，其响应将被否决。
2.报价需响应采购文件“第五章项目采购需求”规定的所有内容，包括但不限于规费、税金3%，响应人不得拒绝采购人为完成采购需求可能额外增加的内容。
以固定总价形式报价，除合同另有约定外结算时不随物价水平以及政策变化等因素的变化而调整。
以暂定总价形式报价，结算时以报价单价结算。“第五章项目采购需求”中采购量仅为报价参考，最终以实际使用为准。

	3
	成交候选人的数量
	本项目确定 1名成交候选人；
□本项目N名成交候选人。成交候选人份额计算原则如下：xx（如：2名成交人的份额分配为高报价人份额=40%-2×（高报价-低报价）/低报价+2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分。关于份额分配计算公式的特殊约定： 
1）采用综合评分的项目，公式中的得分是指不包含投标报价的评审得分，即为综合评审总得分减去投标报价得分。当报价相同时，公式中“高报价人”则调整为“低得分人”，“低报价人”调整为“高得分人”。当报价和得分均相同时，则平分份额。  
2）采用最低价法的项目，公式去掉“2×（高报价人得分-低报价人得分）/高得分”部分。当报价相同时，则平分份额。
3）按公式计算后，成交人份额低于25%时，则确定其份额为25%。）

	4
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件中标识“★”的条款，均为实质性条款，响应人任何不满足实质性条款的响应均将被否决。

	5
	采购文件份数要求
	递交一份正本密封包装。

	6
	★响应文件的盖章或者签字
	[bookmark: OLE_LINK9]1.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）身份证明”的响应人名称落款处，加盖企业公章。
2.响应文件按第六章响应文件格式要求在“法定代表人（负责人）授权委托书”的响应人名称落款处，加盖企业公章并由法定代表人（负责人）和其委托的授权代表人双方签字。
3.如使用依照国家行政部门要求已备案的投标专用章、业务专用章，应提供所使用印章的合法备案证明或完整的授权证明文件（复印件需加盖企业公章）。
4.响应文件按第六章响应文件格式中（“法定代表人（负责人）身份证明、法定代表人（负责人）授权委托书”除外）有响应人名称落款、法定代表人或其委托代理人签字落款的文件，均需加盖企业公章或由法定代表人或其委托的授权代表人签字，所有签字处均指手写签字或签名章/印章，不得以打印体代替。

	7
	★响应文件初步评审要求
	经评审委员会认定，响应人有以下情形之一，评审委员会应当否决其响应文件：
1.不同响应人的响应文件内容存在非正常一致的；
2.不同响应人的响应文件错漏之处一致的；
3.不同响应人的响应报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
4.不同响应人的响应文件由同一单位或者同一个人编制的；
5.不同响应人的响应文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；
6.不同响应人的响应文件相互混装的；
7.不同响应人的响应文件由同一台电脑编制的；
8.经认定的响应人有其他串通投标等情形。

	8
	★响应文件真实性要求
	1、响应人递交的响应文件须真实。评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现响应文件弄虚作假，将作应答否决处理。
2、响应人提供的响应文件所有内容均须原件备查，如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 

	9
	异议、投诉、答疑及澄清
	1、异议截止时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
2、答疑、澄清时间：详见深圳阳光采购平台公告信息。
3、响应人需以书面形式（加盖公章）扫描发送邮件至采购人联系邮箱，并电话告知联系人。
4、我司在收集所有响应人疑问后，将答疑或澄清回复至所有响应人用于接收本项目采购文件的电邮，响应人应在收到答复后1日内，邮件回复确认收到。
5、采购人联系方式详见采购公告（采购邀请函）。

	10
	[bookmark: OLE_LINK3]递交响应文件的响应人不足三家的处理原则
	第一次采购：在采购文件截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家，则该次采购失败。
第二次采购：在采购文件购买截止时间前递交响应文件的响应人不足3家，或通过资格后审的响应人不足3家的，可对2家响应人继续组织唱价、评审，如只有1家的响应人，则该次采购转为单一来源谈判。

	11
	发出成交通知书
	开标后30天内

	12
	采购人对采购文件的补充或修改
	“若无，填写无；若有，请在此处详细填写”
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第三章  采购程序
一、唱价环节
1.采购人在采购文件规定的递交响应文件截止时间和地点开启文件，程序如下：
（1）主持人宣布递交响应文件截止时间到；存在采购公告（采购邀请函）第四（四）款规定情形的，采购人不予接收响应文件：
（2）响应人代表、采购人的工作人员检查响应文件密封性；
（3）采购人按响应人文件递交顺序开启响应文件，并对各响应人商务报价进行现场唱价、记录，响应人签字确认开启情况一览表。
2.采用“邮寄（快递）递交”时，若响应人未安排授权联系人参与开启环节的，视为响应人已认可开启结果并放弃开启环节异议。
3.响应人对开启环节有异议的，应当即时提出，采购人将记录有关情况并提交评标委员会表决决定。
注：谈判项目无开启环节，无需现场唱标，无需开启情况一览表。由谈判小组确认谈判策略后，邀请响应人分别进行谈判。
二、符合性评审
1.符合性评审的对象是响应人提交的响应文件，只就响应文件中所载明的情况进行评审，符合性评审的结果是“合格”或“不合格”，只有逐条对照《符合性评审表》所有评审标准“合格”的响应人方能进入下一阶段的评审，否则将导致其响应文件无效。
2.符合性评审标准
符合性评审表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	评审标准

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	合格/不合格

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	合格/不合格

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	合格/不合格

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	5
	[bookmark: OLE_LINK12]响应人关联关系要求及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	合格/不合格

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	合格/不合格

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	合格/不合格

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	合格/不合格

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	合格/不合格

	12
	（采购人补充的内容）
	
	


备注： 
1、本表所涉及的各项证明文件皆须编入响应文件，复印件加盖响应人单位公章。本表中要求提供的相关证明文件的内容，响应人应保证清晰、准确，因证明文件无法看清导致评委会做出不利于各响应人的判断,不良后果由采购人自行承担。
[bookmark: _Hlk190435388]2、申请人业绩证明材料要求：
（1）主体一致性：响应人提交的业绩证明材料中合同签订主体、履约主体均须与申请人名称一致。若为响应人分公司（非法人分支机构）的业绩，须提供经响应人授权且以申请人分公司名义签约并完成的业绩，并附响应人授权文件。
（2）禁止关联混用：响应人不得将母公司、兄弟公司或其他关联企业业绩作为自身业绩申报。










三、详细评审【综合评估】
1.评审方法
本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由采购人或其授权的评审委员会投票确定。
若发现响应人的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其成本的，应当要求该响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，可以认定该响应人以低于成本报价竞标，并否决其响应文件。
2.成交候选人的确定
成交候选人的数量根据响应人须知前附表规定执行。
拟确定1名成交候选人，经评审的得分最高的，推荐为成交候选人。
□拟确定N名成交候选人，经评审的得分由高到低的顺序，排名第一至第N的，推荐为成交候选人，各成交候选人份额计算原则按响应人须知前附表规定确定。
	2.2.2
	投标报价（40分）

	1
	投标报价评分标准（40分）
	评标基准价计算方法：将所有通过符合性评审的响应人的响应报价的平均值下浮10%作为基准价，该基准价对应的分值为40分。将响应人的响应报价与基准价进行比较，每高出基准价1%则扣1分，每低出基准价1%则扣0.5分，直至得0分（不足1%的部分不计）。
最低得0分，按插值法计算，最终结果保留2位小数；

	2
	商务技术（60分）

	1
	勘察方案（8分）
	响应文件中提供针本项目制定勘察方案，包含但不限于工作范围工作任务、勘察服务大纲、勘察等级及技术要求、勘察人员及拟投入设备的准备安排，从方案中拟派设备、人员数量及拟派专业技术人员专业构成等方面进行评分，最优得8分，相邻之间递减2分，最低1分。
（评审依据：响应文件中提供的勘察方案，未提供或方案不符合要求的不得分）

	3
	本项目勘察的重点、难点及措施与对策（5分）
	响应文件提供本项目勘察重点、难点分析及措施与对策得1分；重点难点描述准确、全面，措施与对策可行性高的得5分。（评审依据：响应文件中提供方案，无方案者不得分）

	4
	勘察质量目标控制方案（5分）
	响应文件中提供勘察质量目标控制方案，质量目标控制措施一般得1分；
提供勘察质量目标控制方案，目标控制措施较为全面得3分；提供勘察质量目标控制方案，控制措施最优得5分。
（评审依据：响应供应商的质量目标控制方案或提供的质量目标控制方案，未提供或提供不符合要求的不得分）

	5
	勘察进度计划及工期保证措施（4分）
	响应文件中提供勘察进度计划及工期保证措施，勘察进度计划及工期保证措施不全面的得1分；
提供的勘察进度计划及工期保证措施较为全面、控制措施基本可行，得2分；
提供的勘察进度计划及工期保证措施方案最优、目标明确、控制措施可行、进度控制效果最好（可结合缩短的工期评价）得4分。
（评审依据：响应供应商的勘察进度目标控制方案,未提供或提供不符合要求的不得分）

	6
	勘察安全文明施工及环境保护（4分）
	响应文件中提供安全文明施工及环境保护控制措施较为得当、描述基本全面的得2分；
安全文明施工及环境保护控制措施得当、描述全面、方案最优4分。
（评审依据：响应供应商的安全文明施工及环境保护控制措施，未提供或提供不符合要求的不得分）

	7
	后期服务保障措施的方案（4分）
	响应文件中有基本的后期服务保障措施方案的得1分；后期服务保障措施方案内容较为齐全的，得2分；后期服务保障措施方案内容得当、人员及组织机构完善、分工明确、响应迅速，明显优于其他方案的得4分。
（评审依据：响应供应商的后期服务保障措施方案，未提供或提供不符合要求的不得分）

	8
	类似业绩（10）
	响应供应商提供开标之月前60个月内（2021年6月以来，以合同签订时间为准），勘察过(含在勘察工程)类似项目（类似项目指厂区或管网勘察）的每个项目计5分，最高累计10分。无类似工程项目的计0分。
（评审依据：响应文件中提供勘察合同、中标通知书、地勘报告、图审报告中的任意2种资料的原件扫描件）

	9
	项目管理人员（10）
	1、项目负责人：
①具备注册土木工程师（岩土）(注册单位须为投标人)且同时具有岩土工程类专业高级工程师的，得4分
②具备注册土木工程师（岩土）(注册单位须为投标人)且同时具有岩土工程类专业中级工程师的，得2分
2、勘察项目技术负责人：
①具有岩土工程类专业中级工程师资格的，得3分。
3、勘察项目现场负责人
①具有岩土工程类专业中级工程师资格的，得3分。
评审依据：提供相关人员证书扫描件，提供投标人连续6个月为其缴纳的社保缴纳证明（从招标公告发布之日起倒推，如上一个月的社保材料因相关部门原因暂时无法取得的，可以往前顺延一个月），否则不予认可。65岁以下退休人员返聘的可提供退休证明及返聘合同。

	10
	工期承诺
（4分）
	投标人承诺工期承诺，在招标人要求的工期（15天）基础上，每减少一天得0.50分，满分4分。
评审依据：承诺函

	11
	勘察仪器设备（6分）
	具有全站仪、水准仪、GNSS接收机（RTK）、波速测试仪（波速检测仪）、管线探测仪、高密度电法测量系统（电法仪）等仪器设备，每提供一种仪器设备得1分，本项最高得6分。
评审依据：须提供购买设备的发票扫描件（发票名称须为响应供应商名称），未提供或提供不符合要求的不得分





四、响应文件的澄清
1、在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求响应人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审委员会不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。（谈判可由评审委员会就采购工程、货物或服务事宜参照执行）
澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。
2、关于报价的澄清按以下原则执行
报价为各分项报价金额之和，报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。


第四章  合同样式及条款

合同编号： 

建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）
工程测量、工程物探]



工 程 名 称：赣州经济开发区综合能源项目                             
工 程 地 点： 新能源科技城                                  
合 同 编 号：                             
勘察证书等级：                              
发 包 人 ： 赣州深燃热力有限公司                                             
勘 察 人 ：                                
签订日期 ：      年    月   日                           


中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局



 赣州深燃热力有限公司（委托人，甲方）委托            （受托人，乙方）承担赣州经济开发区综合能源项目岩土工程勘察、测绘工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
    本项目建设地点位于赣州经济开发区，项目规模：建设 2×36t/h 低温低压往复式炉排生物质锅炉及相配套的附属系统等设施，并新建锅炉至热用户的蒸汽管网，项目估算投资约15，403.55万人民币。
第一条 ：工程概况
1.1 工程名称：   赣州经济开发区综合能源项目             
1.2 工程建设地点： 赣州经济开发区                       
1.3 工程规模、特征：                                 
1.4 工程勘察任务委托文号、日期：     /         
1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：      
1.6 承接方式：                               
1.7 预计勘察、测绘工作量：                              
第二条 ：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围内的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围内已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份（及电子资料），发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间：
4.1.1 本工程的勘察工作定于     年   月   日开工，   年   月  日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变更、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式：
4.2.1 本工程勘察根据现行收费标准 总价包干计取费用。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人自行议定。
4.2.2本工程勘察费用为￥       元（大写：       ）。勘察人向发包人提供正式的勘察成果资料后15天内，发包人收到勘察人开具的相应金额增值税专用发票后发包人应一次性向勘察人付清本项目的勘察费。
第五条：发包人、勘察人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 在勘察工作范围内没有资料、图纸地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源及控好排水沟渠等），并承担其费用。
5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.7 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.1.8 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2 勘察人责任
5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另行委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；若因勘察成果质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金最高不超过本项目的勘察费用。
5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工程的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5 在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条：违约责任
6.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费由勘察人承担。
6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计 / 元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付实际完成工作量的勘察费。
6.3 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.4 由于勘察人原因未按规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费的千分之一。逾期超过15日的，发包人有权单方解除本合同，勘察人需承担合同总金额10%的违约金。
6.5 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还订金；勘察人不履行合同时，双倍返还订金。
  第七条 ：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
   第八条：其他约定事项：        /            
   第九条 ：本合同发生争议时，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由 发包方所在地的仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向于都县人民法院起诉。
   第十条 ：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式 肆 份，发包人 贰 份、勘察人 贰 份。
以下为签署页，无正文。
（以下无正文）
签字栏
	委托人（甲方）名称：
赣州深燃热力有限公司                  （盖章）
	受托人（乙方）名称：

       （盖章）

	法定代表人:
	法定代表人:

	地址：
	地址：

	 邮政编码：
	邮政编码：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：
	开户银行： 

	银行帐号：
税号：
	银行帐号：
税号：
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第5章 项目采购需求
一、项目概况
大余深燃能源发展有限公司赣州新能源科技城项目位于赣州市经开区新能源科技城，本项目建设内容包含新建厂区及管道工程，新建厂区建设地点位于TJ04-1819-1地块，厂区总用地面积40012.33㎡，约60亩；新建管道沿洋田路、车都大道、枫林路至唐龙大道东侧，新建管道长约5.0Km。为了推进工程建设进度，需对本工程新建厂区及管道工程进行岩土工程勘察，现需要确定一家勘察、测绘服务单位。
二、项目需求
   1、本次勘察必须执行国家现行的强制标准和国家或行业的最新规范，必须满足设计部门的技术要求，为工程设计提供可靠、准确、详细的岩土工程勘察资料，以满足施工图设计的需求。
2、本次勘察工作范围包含新建厂区及新建管道区域的岩土工程勘察工作，其勘察内容包含对应的工程钻探、土工试验、岩石试验、取水土样试验、标贯试验、动力触探试验、室内试验、岩土勘察、技术经济分析和论证；出具岩土工程的评价和施工要点等内容的岩土工程勘察报告；要求正确反映工程地质条件，查明拟建场地不良地质作用，提出资料完整、评价正确，符合国家有关规范要求的勘察报告；根据工程提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对各建筑物及管道地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、不良地质作用和防治等提出建议。
3、对新建管道范围进行现状地形测绘，详细测绘出地上的各类地形、地物。
4、承接方式：总价包干；
5、预计勘察、测绘工作量：按照国家相关规范布置勘察工作量，本项目新建厂区工程初步勘察预计布置勘探孔9孔，详细勘察预计布置勘探孔97孔，新建管道区域预计布置勘探100孔，预计测绘长度为5.0KM，测绘面积约40万㎡。
三、工期
本工程暂定工期15天，工期每延迟一天罚款1000元/天，延期3天以上即解除合同。
四、技术服务和质保期服务要求：提供初步勘察、详细勘察阶段勘察报告、地形测绘报告。
1、工程地质勘察报告4份（初勘、详勘报告各4份）；
2、地形测绘报告4份；
3、规范指定的其它专门性文件；
4、提供勘察报告的电子文件。
所有要求勘探资料均应提供正式的电子版文件及相应的书面盖章文件。
5、 本项目现场人员及后续服务人员要求
本工程后续所涉及的各项服务，均应由本工程项目负责人参加，外业勘察现场应由项目负责人及技术负责人全程在场。
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第六章  响应文件格式

重要提示：
详见采购文件关于证明资料、签字盖章、密封以及递交方式的约定。







响应文件





项目名称：xxxxxxxxxx 

项目编号： xxxx     

响应人(盖单位章)：xxxx  



20xx年xx月


一、符合性评审文件
符合性评审响应表
	序号
	评审项目
	评审标准及证明材料
	响应

	1
	响应人名称
	与营业执照、资质证书等一致。
	详见响应文件第X页

	2
	响应文件的盖章或者签字
	采购文件“响应人须知前附表”第6条规定。
	详见响应文件第X页

	3
	采购文件实质性要求的标识
	采购文件“响应人须知前附表”第4条规定。
	详见响应文件第X页

	4
	响应人资格条件
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页

	5
	响应人关联关系要去及主要人员社保情况
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A4.供应商基本情况表

	6
	响应人信誉要求
	采购公告/采购邀请函“二、响应人资格及信誉要求”。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	7
	响应文件初步评审要求
	采购文件“响应人须知前附表”第7条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	8
	响应文件真实性要求
	采购文件“响应人须知前附表”第8条规定。
	详见响应文件第X页，A5.承诺函

	9
	合同条款偏离
	有对第四章“合同条款”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	10
	技术条款偏离
	有对第五章“项目技术和服务要求”给于实质性应答或填写偏离表，且对加“★”条款不存在负偏离。
	详见响应文件第X页

	11
	响应人报价
	本项目响应人报价不得超过最高限价。若报价超过应答最高限价的，或评审委员会按采购文件的要求对报价进行修正后的修正价格超过最高限价的，将作否决处理。
	详见响应文件第X页

	12
	（采购人补充的内容）
	
	


备注： 
响应人应保证提供的文件清晰、准确，并具有清晰的页码标注，因复印件无法看清或页码标注混乱导致评委会做出不利于响应人的判断,不良后果由响应人自行承担。
提示响应人：以下文件根据符合性评审响应表的内容依次排版，装订。


A1.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：                                              
地    址：                                             
姓名：           
身份证号：     
性别：     年龄：      职务：         
系                                               的法定代表人（负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


响应人（盖单位章）：                         
  
日         期：       年    月    日




A2.响应文件授权委托书

响应文件授权委托书

本授权委托书声明：我XXX（姓名）系XXX（响应人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托XXX（单位名称）的XXX（姓名）(身份证号：XXX)为我单位XXX 项目（项目编号：XXX）的法定代表人（负责人）的授权代表人。代表人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交（邮寄）、撤回、修改招标采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限为：XX年XX月XX日-XX年XX月XX日。
代表人无转委托权，特此委托。

附：授权代表人身份证复印件或扫描件（盖响应人单位章），近六个月在响应单位（含分公司）的社保证明（从公告发布之日起倒推，如开启日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）。如授权代表人未提供社保证明材料或所提供的社保证明材料不是所投单位缴纳的或提供的社保证明材料不符合文件要求，则作废标处理。

响应人（盖单位章）：                                        
法定代表人（签字或盖章）：                                  
授权代表人（签字或盖章）：                                  
授权委托日期：          年    月    日

注：如为法定代表人（负责人）现场递交文件、邮寄文件并参与活动时，则不需要填写“响应文件授权委托书”，按A1.法定代表人（负责人）身份证明的要求提供证明资料。


A3.资格审查文件
1.响应人资格证明
备注：提供营业执照或事业单位法人证书或其他主体证明文件扫描件（若响应人为分公司，需同时提供总公司的营业执照及授权证明文件），以及响应人资格要求明确响应人具备的各类资质证明资料的复印件或扫描件（盖响应人单位章）。


A4.响应人关联关系要求-相关证明材料

1.供应商基本情况表：
供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人、单位负责人、主要经营负责人（董事长、总经理）
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写;2.除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近六个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



2.近六个月社保证明：
除法定代表人、单位负责人外，以上人员需提供近三个月连续在响应单位（含响应单位的分公司）的社会保险缴纳证明（不含投标当月），社保从公告发布之日起倒推，如有特殊情况可以往前顺延一个月，新成立不足三个月的公司按照成立时间提供）

3.“国家企业信用信息公示系统”网站主要信息截图：
投标人提供“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）主要信息截图






A5.承诺函
承诺函
致：（采购人名称）
根据已收到贵方的编号为XXX的XXX项目招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关采购的法律、法规有关的规定。经研究上述招标文件的响应人须知、初步评审、第三章合同条款、第四章项目招标需求及其他有关文件后，我方签字盖章并承诺如下：
一、愿意按报价文件承接本项目，履行招标文件合同中的责任和义务，我方响应招标文件的全部要求，报价内容满足采购文件“响应人须知前附表”报价要求。
二、我方递交的投标文件全部真实、有效，并提供原件备查。如在规定的时间内无法提供原件则视为弄虚作假行为。 我方知晓评审委员会有权通过相关官方网站进行证书核验工作，如评审委员会发现应答文件弄虚作假，将作应答否决处理。
三、我方郑重承诺《供应商基本情况表》 表格中填报的信息真实、准确、完整，符合响应人基本情况审查要求，不存在下列任何一种情形：
1.不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
2.不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
3.不同响应人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异或报价组成异常一致；
4.不同响应人的投标文件相互混装；
5.不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
6.响应人以他人名义投标，串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；
7.不同响应人的投标文件错漏之处一致的；
8.经认定的其他围标、串标投标情形。
五、我方郑重承诺具有良好的信誉，且不存在下列任何一种情形：
1.响应人企业或其法定代表人被列入“失信被执行人”的。
2.近3年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。 
3.近2年内（从采购公告发布之日起倒算）供应商有无正当理由放弃集团公司成交项目、不接受采购文件中合同主要条款、不履行合同义务或单方面终止合同的。 
4.近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到本招标项目的所在地建设、交通或者财政部门行政处罚的。 
5.因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被本招标项目的所在地建设部门给予红色警示且在警示期内的。
6.拖欠工人工资被本招标项目的所在地有关部门责令改正而未改正的。 
7.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
8.被列入集团公司黑名单的或暂停承包资格的。   
9.依法应当拒绝投标的其他情形。  
六、我方郑重承诺在本次采购活动中遵守反商业贿赂，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宣请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。
七、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
八、如果我方的投标出现违法违规，或弄虚作假，或发现上述情形而被评审委员会判定投标无效的，或者在有效期内撤回投标或放弃成交资格或中标后不按时与贵方签订合同的，则贵方有权取消我方中标资格。因我司原因造成的，我方承担：1.若我方提交了投标保证金，此投标保证金将全部被没收；2.自觉接受贵方暂停或者拒绝我司参加贵方其他任何项目投标资格的处理。另外，给贵方造成的损失超过上述投标保证金的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。
九、（其他补充说明）。
此函。

附件：不良信息查询截图（响应人针对招标文件前附表规定的网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准。）
响应人（公章）：                                         
 

A6、承诺函附件：不良信息查询截图（以下网站以项目所在地为深圳举例）
响应人针对网址信息，提供对应网站查询截图，相关信息以本项目开标前两个工作日内的查询结果为准，截图中需体现查询日期。（中标候选人公示期间，采购人有权对中标候选人的上述网址信息进行复核，若发现中标候选人存在上述否决情形的，采购人有权取消其中标资格。） 

1.“中国执行信息公开网”中投标企业及其法定代表人没有被列入“失信被执行人”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）截图证明：
查询入口示例：
[image: ]

2.“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181029CR4M5A62CH/index.html）-无行贿相关案由截图证明：

3.“信用中国（江西赣州）”网站（https://credit.ganzhou.gov.cn/）-信息公示-行政处罚截图；
证明材料：按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供网站截图证明；
4.“江西数字住建”网站（https://zjy.jxjst.gov.cn/）-黑名单企业查询截图证明；
证明材料：按第六章投标文件格式提供《承诺函》，且《承诺函》内容与采购文件要求一致，同时提供网站截图证明；
5.“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）-行政处罚信息截图证明：

示例：

[image: ]




6.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图证明：

示例：
[image: ]
[image: ]






二、商务技术评审文件
B1.商务、技术条款偏离表
商务、技术条款偏离表
项目名称：                         

	序号
	采购文件页码
	采购文件条款要求
	响应文件偏离情况
	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

	1
	见采购文件第   页
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



注：
1.响应人应逐条对照采购文件第四章“合同条款”、第五章“项目技术和服务要求”条款，就响应文件存在的偏差与例外逐条说明；
2.如响应文件无任何偏差，响应人仅需在本偏离表填写“无偏离”即可。

响应人（盖单位章）：                                         
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 

日期：         年    月    日 







B2.商务、技术相关证明材料




二、报价文件
响应总价

采购人：                                            
项目名称：                                          
项目编号：                                          
总报价（税率）：                                    

响应人（盖单位章）：                                     
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                   


附件：分项报价表
分项报价表
项目编号：	
项目名称：	


自拟


报价要求：
1、响应总价不得超过本项目上限，否则做否决处理；
2、价格分按照所有通过符合性评审的响应人的响应总价计算，响应总价=∑项目单项限价*折扣率*拟采购数量。
3、如出现算术错误，以单价修正总价。响应总价和分项报价表中的须一致，不一致的以分项报价表为准。
4、本项目报价为包含生产、运输、管理、利润等的所有费用，项目合同包含的所有风险、责任等一切可预见或不可预见费用。
5、本表格中规模为预估规模，仅作为评审依据，后期以实际发生为准。采购人不承诺采购数量，结算价=∑折扣后单项报价*实际采购量。

响应人（盖章）：
法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                 
日期：     年    月











三、其他资料
（根据采购文件规定应提交的资料）
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