服务需求书

1. 带“★”项为不可负偏离项，有一项负偏离即导致投标无效。是否响应第六章服务需求书，以《服务条款偏离表》“投标文件响应”栏填写为准。

2.如投标人中标后被发现不能满足本章带★号条款要求的，采购单位有权拒绝签订合同，一切后果由投标人承担。

（一）采购项目概况：

- 项目名称；宝安区民生诉求服务平台（二期）项目监理服务

- 项目预算金额或预算金额之下的最高限额；245,500.00元

（二）项目管理和服务要求：

- 项目概况；

1.1项目背景

基于《深圳市关于推进民生诉求综合服务改革的行动方案》和《宝安区民生诉求“一网统管”改革工作方案》的要求，宝安区于2023年初启动了民生诉求服务平台（一期）建设项目。项目旨在建立区级平台，实现与市级平台的对接，形成“两级平台、五级应用”的服务体系，解决民生诉求处理过程中的信息分散、响应缓慢、责任不清等问题。

同时，为加快推进公共领域数据的要素化治理和人工智能建设与应用，宝安区积极行动，开展“新数据、新治理、新应用”建设，为深圳公共领域“数据要素+AI”体系建设贡献经验。《宝安区政务人工智能实验室“新数据、新治理、新应用”三年行动计划》提出，实施“新数据、新治理、新应用”工程，以“数据要素+AI”为未来一段时期宝安智慧城市和数字政府建设的主要方向，建设新数据和数据门户，形成数据新治理的规范、工艺与工具，建成一批高度智慧的新应用。

因此，宝安区民生诉求服务平台（二期）项目将通过深化平台功能，优化和完善民生诉求服务平台的各项功能，使其更好地服务于群众，提高诉求处理的效率和质量；优化业务流程，简化和优化业务处理流程，提升服务效能，确保民生诉求能够得到快速响应和妥善解决；增强数据治理与智能化应用能力，加强数据的采集、治理和分析，运用大数据、人工智能等技术手段，提高决策支持能力和服务精准度；实现高效协同，加强与市区平台的协同效率，确保信息互通和资源共享，形成一体化的服务体系；提升智能化管理水平，引进AI等新型现代信息技术手段，推动民生诉求服务向智能化方向发展，提升整体服务水平。

1.2项目目标

通过技术创新和流程优化，全面提升宝安区民生诉求服务的智能化水平和响应速度，增强解决问题的综合能力。本项目将全面应用“数据要素+AI”理念，围绕数据分析、监测预警、智能办件、辅助决策等民生服务场景，探索数据驱动的AI+应用，提供面向不同用户的数据分析服务和办件参考，辅助提高民生诉求办理效率。

本项目将紧密结合宝安区的实际业务需求，优化民生诉求服务的全流程，提升业务处理的效率和质量，通过智能化技术的应用，实现民生诉求的智能分拨、智能办件推荐、智能监测预警等功能，确保平台能够快速响应和处理各类民生诉求，建立完善的案例库和知识库，为工作人员提供丰富的参考和支持，提升办件效率和质量，优化平台的基础功能和流程，确保平台能够满足不同用户的需求，提升用户体验。

1.3主体项目服务内容

1.3.1民生诉求“三新”可视化应用

打造民生诉求“三新”大中小屏一体化应用，实现各端业务核心指标展示的统一标准，帮助领导在各端快速准确获取业务核心数据，并形成指标数据产品。通过大屏、中屏、小屏的统一接入、统一管理，提升宝安区民生诉求服务平台智能化水平。

1.3.2民生诉求智能应用

构建全面的民生诉求案例与知识管理系统，深化智能AI要素识别及应用，持续优化数据治理，以提升服务效率与质量。通过建立覆盖各业务场景的案例库，提供工作人员快速参考，增强AI对核心要素的识别能力，开发疑似形式办结诉求识别功能，并通过数据标注矫正和地理实体修正，确保AI应用的精准度与数据一致性。

1.3.3统一效能评价应用

为满足对宝安区民生诉求工作开展情况效能评价的需要，建立统一的民生诉求服务综合评价体系，按照评估权重，对效能评价指标数据进行计算，生成评估结果，并根据结果得分进行量化排名与展示。实现用“数据说话”，注重“量质并行”，精准地反映宝安区各部门、各街道民生诉求服务职责履行情况，提高民生诉求服务能力。包括源目录配置、效能标准配置、效能得分、效能报告、应用中枢、数据上报等服务。

1.3.4民意速办平台升级

全面升级民意速办平台，包括PC端与政务微信端，以增强诉求全流程管理能力。通过优化诉求分析、处置、审核与督办效能，实施与市级平台的标准化对接升级；同时，加强政务微信端用户体验，完善业务人员与领导的工作工具，并构建精细的权限管理体系。建设内容包括：民意速办-PC端升级和民意速办-政务微信端升级。具体如下：

1.3.5区平台底层架构优化

开展区平台底层架构优化，包括数据库性能提升、库表优化、中间件优化、引擎建设等，提升平台性能，为诉求高效流转办理提供支撑。提高系统稳定性和安全性，支持更大规模的并发访问，确保系统的高可用性和安全性。

- 服务范围； 项目监理范围是围绕宝安区民生诉求服务平台（二期）项目全部服务内容开展监理服务工作，包括服务前期准备、软件开发服务、服务验收等内容的监理服务。

- 服务期限；自合同签订之日起，直至双方权利义务履行完毕为止。

- 服务内容、技术标准、工作质量要求；

（1）服务工作内容

总体监理要求：

本次监理采购要求监理单位按照服务项目目标的要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目服务合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对所承担的服务项目进行全程现场监理。对服务项目的各部分内容及各个层面进行全方位的管理与协调；对服务项目的质量、进度和支付等进行全面的控制；对服务项目合同的执行、服务文件资料等进行审核和管理；负责对采购单位与服务单位签订的各类合同履诺情况的监督。

服务前期准备监理：

- 根据服务项目工作范围的要求，编制监理方案，主要内容包括项目计划管理、人员管理、内容管理、质量管理、变更与风险管理、合同管理、安全管理、知识产权管理、沟通与协调组织、验收管理、文档管理等，提交给采购方审核，并依此进行相关的过程管理。

- 根据服务项目的总体规划，与采购方联合对服务单位制定的服务方案（包括软件开发服务等）进行审核评估，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

- 对服务单位的服务准备情况进行监督；对服务单位的服务进度计划进行评估和审查；审核服务单位服务人员安排情况，确认服务单位提交的服务人员与实际工作人员的一致性。

软件开发服务监理：

①督促服务单位严格执行项目服务合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向采购方报告，并提出处理方案。对软件开发服务中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作。

②检查软件开发服务内容是否涵盖已批准设计方案和服务合同规定内容，负责保证其符合合同约定要求。

③检查软件开发服务质量是否符合已批准设计方案和服务合同规定的要求和质量标准，负责保证所有服务都符合合同要求。

④对软件开发服务整体服务情况进行评审及监控，定期检查汇报提供服务内容情况，审核服务单位的服务报告，对服务成果进行评审和管理，并提交审核意见及相关问题处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

⑤根据软件开发服务进度情况，对服务内容测试方案进行评审，并对测试结果进行评审和管理，就发现的问题提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

⑥协助采购方组织第三方质量和安全检测，监督服务单位完成整改。

⑦对服务单位提供的软件开发服务的技术资料和管理资料进行评审和管理，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

⑧管理软件开发服务的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险。

⑨对软件开发服务项目的重大变更进行审核和有效控制，提出相关变更处理方案及措施，以及监督方案和措施的执行，处理好各种变更及索赔事宜。

⑩组织软件开发服务质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理。

⑪发现质量问题时及时向采购方报告，并提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

⑫每周编制监理周报向采购方综合报告和评价本周软件开发服务的质量和内容、合同执行情况、发生的重大事件、下周工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施。

⑬对服务单位服务内容、质量和合同履约等情况进行阶段性评价，提供阶段性监理报告，对存在问题提出处理方案和措施，以及监督方案和措施的执行。

⑭对服务单位阶段性付款进行审核，并提供监理支付意见。

⑮其他需要监理的事项。

服务验收监理：

- 协助采购人审批服务单位各阶段的验收申请和验收资料，并制订服务验收计划。

- 协助采购人进行服务验收工作，并负责督促和检查服务单位的整改工作。

- 根据服务合同督促服务单位将完整的服务资料移交给采购人，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整。

- 服务验收通过后，与采购人、咨询（设计）单位和服务单位四方共同签署验收报告。

- 出具服务验收监理总结报告。

- 复核确认或否决服务单位编制的服务结算、决算。

- 其他需要监理的事项。

（2）工作质量要求

- 监理单位应严格遵守监理规范、国家现行的有关强制性标准、规范的规定。公正、独立、自主地开展监理工作，维护采购单位和服务单位的合法权益。

- 监理单位接受监理委托后要编制本项目监理方案，监理方案应获得项目建设方的确认。

- 监理单位应严格按照经确认的监理方案进行监理。

- 监理单位应当将本项目服务过程的监理活动情况，按计划、分阶段或者定期向项目采购单位提交监理报告。

- 监理单位拟派总监理工程师，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作，应取得信息系统监理师资格。

- 监理单位监理机构要求：专业配套齐备，监理人员必须具有足够的专业知识和监理经验，取得信息系统监理师证书，胜任现场监理工作。

- 投标人应对项目服务的重点、难点，提出相应的监理控制手段和措施以及有参考价值的建议。投标人编写的监理方案应包括：监理工作目标、监理工作内容、监理方法措施、监理工作流程和监理工作制度等。

- 监理单位提供以上基本服务的费用应全部计入报价之中，不得额外向用户收取任何费用。

- 监理方应协助采购人完成审计工作。

（3）工作时间要求

遵守采购单位上下班的作息时间，具体与项目的开展时间同步。

（4）服务成果要求

监理单位需在服务各个阶段向采购单位提供监理报告，即配合建设方进行服务履约评价和服务验收并提供监理报告。同时，在项目完成后，向建设方提交全部规范管理文档。

（5）质量标准

- 监理工作应符合监理规范、国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

- 监理单位应科学、公正、独立、自主地开展监理工作，维护采购单位和服务单位的合法权益。

- 监理单位应严格按照委托合同的要求开展监理工作，各项监理工作均达到合同、招投标文件及法律法规的约定。

- 人员要求（岗位要求、数量）；

1)监理团队的组织架构要求

中标人应成立监理服务团队，根据项目进度情况和采购人要求提供现场监理服务，监理团队的人数不少于3名（含总监理工程师）。

2)监理人员的素质要求

- 项目负责人

1名项目负责人（总监理工程师），负责本项目的总体技术指导，对项目重大技术问题进行决策，代表公司履行监理合同，主持监理项目日常工作，签发重要指令或文件，履行总监理工程师职责。

项目负责人（总监理工程师）应具有丰富的信息系统项目监理经验，同时具有良好的项目管理和团队领导能力，能满足本项目监理需要。

- 监理工程师

至少2名监理工程师，包括1名总监理工程师代表和1名专业监理工程师，负责项目相关的监理工作，应具备信息化项目相应专业知识与实践经验，能满足本项目监理需要。

- 关于人员的其他要求

未经采购人同意，不允许中途更换项目负责人（总监理工程师）及现场监理工程师。如因不可抗力因素导致监理单位人员发生变更的，中标人应至少提前5个工作日书面通知采购人，经采购人同意后更换，替代人员须具有与原人员相当或更高的资质和能力。采购人有权书面要求中标人撤换任何不称职的监理人员，替换人员须具有与原人员相当或更高的资质和能力。

- 后续服务要求；

（1）监理单位指定监理项目组一名人员具体跟进本项目服务单位的售后服务履约工作；

（2）审核服务单位的售后服务（定期维护）计划，并定期检查服务单位是否按计划进行售后服务（定期维护）；

（3）当出现质量问题时，鉴定质量问题的责任；

（4）对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止；

（5）出具售后服务期的监理总结报告；

（6）其他需要监理的事项。

- 考核办法/验收方式； 服务方在完成合同内容并通过最终验收后，由乙方向甲方提交监理方案、阶段性监理报告、监理专项问题报告和项目监理例会会议纪要、监理总结报告等一系列监理文档。甲方对报告的内容确认后,且在合同的有效期或者补充协议的有效期内未提出异议，视为完成验收。

- 报价要求；

（1）项目报价不得超过最高限价。

（2）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标人根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

（3）投标人应在投标文件中填报“监理服务费构成明细报价”表，写明分项单价和投标总价。

（4）投标人的投标总价为完成工程项目监理及招标文件或合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、项目管理、场地踏勘、监理费、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用；

（5）投标总价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标人应充分考虑项目服务周期（含因需求调整、项目分标段/阶段实施引起的工期延长）、保修为止期间物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价，即项目监理费用采用包干制；

（6）投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复；

（7）投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险；

（8）投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标人与采购单位签订该项目合同的依据。

- 付款方式；

- 项目拟分为3期支付，具体相关要求、时限以合同文本的约定和财政部门的规定为准。除去首期款，其余款项支付前将结合履约评价结果支付相应的款项，评价共分为4个级别：评分为90分（含）以上的，评价为“优”,支付全部对应款项；评分为80（含）至90分之间的，评价为“良”,支付对应阶段款的70%；评分为60（含）至80分之间的，评价为“中”，支付对应阶段款的50%；评分为60分以下的，评价为“差”，对应阶段款不予支付，且采购人有权中止合同。

备注：评价为“良”及以下的，除扣除一定比例的款项之外，中标人应当按照采购方要求进行整改，因中标人原因导致采购方遭受损失或者产生不利影响，中标人应当按照本合同违约条款承担相应违约责任。具体相关要求、时限以合同文本的约定和财政部门的规定为准。

- 供应商履约评价；评价指标根据项目具体服务内容设置，满分设置为100分，“评价标准”、“评价指标”以及“分值”项目负责人可根据项目要求自行设定。评价共分为4个级别，评分为90分（含）以上为“优”；评分为80（含）至90分之间的，评价为“良”；评分为60（含）至80分之间的为“中”；评分为60分以下的为“差”。评分低于90分的，参照相关标准进行扣款；服务单位履约评价为“差”的，该阶段款项不予支付，同时项目单位有权解除合同，因服务不到位对项目单位造成损失的监理单位承担赔偿责任。履约评价表，具体要求以实际签订的合同文本的约定为准。

- 其他需说明的事项；  中标方应配合采购方提供相关部门审核所需资料，并遵循项目事后审核结果，包括立项方案审核、预算审核、初验、试运行、终验、竣工验收、符合性审查、项目备案、结（决）算（如涉及）、项目后评价（如涉及）等。如项目审定金额低于合同约定金额，则以审定结果为准，中标方应在采购方指定期限内配合退还已支付的资金差额。合同款项尚未支付的，采购方有权在未支付的款项中予以扣除，尚未支付的款项不足以扣除的，中标方应在采购方要求时间内补足；如项目审定金额高于合同约定金额的，则按合同约定金额履行。